VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVAJA I TURIZMA

CRNE GORE

PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA CRNE GORE (2020-2035)

Obrađivač:              Korisnik:                      Projekat podržan od EU

Podgorica, 2019. godina

FWC BENEFICIARIES 2013 – LOT6

EuropeAid/132633/C/SER/multi

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVAJA I TURIZMA

PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA CRNE GORE (2020-2035)

Projekat: “Revizija Master planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izrada Plana za implementaciju  Direktive o  prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC”

FWC BENEFICIARIES 2013 – LOT6

EuropeAid/132633/C/SER/multi

RfS N° IPA III/2012-2013/FW 19/2-02-421/1

Obrađivač dokumenta:

Autori:

Nenad Čolić,

Dragana Matić,

Đorđe Mitrović i

Giovanni Gordiani

Ovaj Dokument je izrađen uz finansijsku pomoć EU.

Osnovne informacije o projektu

| Naziv programa | FWC BENEFICIARIES 2013 – LOT6: Environment EuropeAid/132633/C/SER/multi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv projekta | Revizija Master planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izrada prvog nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC |  |  |
| Ref.br.ugovora | RfS N° IPA III/2012-2013/FW 19/2-02-421/1 |  |  |
| Trajanje projekta | 8 mjeseci (7 mjeseci za realizaciju zadataka i 1 mjesec za dostavljanje i odobravanje završnog izvještaja) |  |  |
| Datum početka projekta | 24. april 2017 |  |  |
| Indikativni datum završetka projekta | 30. novembar 2018 |  |  |
| Uloga: | Krajnji korisnik | Ugovaračko tijelo | Izvođač (Konsultant) |
| Naziv: | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | Direkcija javnih radova | Konzorcijum AGRECO |
| Adresa: | IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora | Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica, Crna Gora | Avenue Louise 251-bolte 23 1050 Brisel, Belgija |
| Telefon | +382 20 446208 | +382 (020) 230 223 +382 (020) 230 227 | +32 (0)2 262 33 24 |
| Faks: |  | +382 (020) 230 228 | +32 (0) 646 35 02 |
| E-mail: | dragan.asanovic@mrt.gov.me | resad.nuhodzic@djr.gov.me | agreco@agreco.be |
| Kontakt lice: | Dragan Asanović, Generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i razvoj komunalnih usluga | Rešad Nuhodžić Direktor | Muriel Vives Projekt menadžer |
| Sveukupni cilj | Globalni cilj projekta je da se omogući implementacija zakona i propisa u oblasti životne sredine vezano za upravljanje vodama u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC. |  |  |
| Posebni ciljevi | Konsolidovani master plan za upravljanje otpadnim vodama koji obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore, na osnovu revizije i inoviranja dva postojeća Master plana za predstojeći period od 2018-2035 Prvi nacrt Plana za implementaciju određene direktive (DSIP) za Direktivu o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) |  |  |
| Očekivani rezultati | Rezultat 1: Konsolidovani master plan za upravljanje otpadnim vodama koji obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore (2018 – 2035) Rezultat 2: Izrada Plana za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC |  |  |

| Ključne aktivnosti | - Aktivnost 1.1: Sakupljanje podataka i analiza tekućeg stanja Sakupljanje, pregled, analiza, verifikacija i upotreba informacija za izradu Konsolidovanog master plana za upravljanje otpadnim vodama za cijelu teritoriju Crne Gore za period 2018 – 2035. - Aktivnost 1.2: Revizija Master planova Pregled i analiza postojećih master planova, i to pravnog, organizacionog, institucionalnog, finansijskog i ekonomskog stanja u sektoru životne sredine i otpadnih voda u Crnoj Gori; Izrada šire liste integralnih mjera ulaganja u sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda sa projekcijama za period 2018-2035; Izrada indikativnih projekcija kapitalnih izdataka (CAPEX) i operativnih izdataka (OPEX); Izrada prioritetnih investicionih planova (PIP) kojima se definišu samostalni paketi novih integralnih mjera ulaganja u sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda; Izrada Matrice/Registra rizika sa najvažnijim rizicima i šansama za uspjeh identifikovanih investicionih mjera; izrada Konsolidovanog master plana za upravljanje otpadnim vodama. - Aktivnost 2.1: Pripremne aktivnosti za izradu Plana za implementaciju direktive Procjena i ocjena formulisanih projekata za infrastrukturu u oblasti otpadnih voda, na osnovu zahtjeva za prečišćavanje iz Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, shodno sljedećem: - Veličini stanovništva u aglomeracijama sa ispuštanjem otpadnih voda i - Vrsti voda koje su recipijenti Analiza ključnih koraka, rizika i pretpostavki, uključujući: - Uticaje na životnu sredinu - Prekogranične uticaje (koristi ili negativne efekte) - Ciljeve u vezi sa klimom Izrada obima i sadržaja Plana za implementaciju određene direktive; Priprema za proces izrade Plana za implementaciju direktive: koordinacija, komunikacija i uključivanje zainteresovanih strana. - Aktivnost 2.2: Izrada Plana za implementaciju direktive Izbor i objedinjavanje relevantnih podataka iz revidiranih master planova za Plan za implementaciju direktive uključujući : - Tekuće zakonodavno i institucionalno stanje, tekuće stanje u transponovanju Direktive i tekuće stanje implementacije mjera koje proističu iz Direktive; - Procjena nedostajućih sredstava i identifikovanje investicionih mjera u skladu sa zahtjevima iz Direktive; - Šira lista investicionih mjera potrebnih za punu implementaciju direktive, zajedno sa dinamičkim planom implementacije; |
| --- | --- |
|  | - Analiza pitanja priuštivosti na nacionalnom, opštinskom i na nivou domaćinstava; - Detaljna analiza i rangiranje investicionih mjera i izrada prioritetnih investicionih planova. Analiza i prijedlog institucionalnih aranžmana potrebnih za usklađivanje sa zahtjevima; Direktive i za izradu plana institucionalnog razvoja; Analiza potencijalnih izvora finansiranja; Izrada kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih inicijativa (uključujući užu listu prioritetnih projekata); Izrada dinamičkog plana pune implementacije (sa ciljanim rokovima i ključnim fazama); Izrada mjera za nadzor i praćenje implementacije. |
| Period izvještavanja | Master plan |
| Verzija/revizija | Završni izvještaj, mart 2019 |
| Autori Izvještaja | Nenad Čolić, Dragana Matić, Đorđe Mitrović, Giovanni Gordiani |

# Sadržaj

TABELE	v

gRAFIKONI	vii

1	REZIME	Error! Bookmark not defined.

1.1	Uvod i osnovni podaci o projektu	14

1.2	Rezime aktivnosti u početnoj fazi	16

1.3	Rezime aktivnosti u fazi implementacije	16

1.4	Rezime rezultata i preporuka	19

1.4.1	Tekuće stanje u upravljanju otpadnim vodama	19

1.4.2	Projekcije - rezime	23

1.4.3	Upravljanje komunalnim otpadnim vodama – predložene mjere	26

1.4.4	Procjena troškova	31

1.4.5	Plan implementacije	35

1.4.6	Dinamički plan implementacije, finansijski plan, utvrđivanje tarifa i priuštivost	35

1.4.7	Identifikacija potencijalnih izvora finansiranja	48

1.4.8	Pravna i institucionalna pitanja vezana za upravljanje otpadnim vodama - rezime	52

2	UVOD I OSNOVNI PODACI O PROJEKTU	55

2.1	Ciljevi projekta	56

2.1.1	Globalni cilj	56

2.1.2	Posebni ciljevi	56

2.2	Struktura Master plana	57

2.3	Proizvodi projekta	57

2.4	Aktivnosti u početnom periodu	59

2.5	Plan rada	60

3	PROJEKTNO PODRUČJE	61

3.1	Uvod	61

3.2	Procjene stanovništva	61

3.2.2	Tekuće stanje	61

3.2.3	Podaci o rastu stanovništva	64

3.2.4	Analiza raspoloživih podataka o turizmu	67

4	Popisivanje i ocjena postojeće infrastrukture	71

4.1	Sakupljanje otpadnih voda	71

4.1.2	Mreže za sakupljanje otpadnih voda	71

4.1.3	Pumpna postrojenja i potisni cjevovod	80

4.1.4	Ispuštanja otpadnih voda/efluenata u more	82

4.1.5	Mjerenja, kontrola i upravljanje bilansima otpadnih voda	83

4.1.6	Glavni zaključci o sistemima za sakupljanje otpadnih voda	84

4.2	Prečišćavanje otpadnih voda	86

4.3	Upravljanje kanalizacionim muljem	96

4.4	Septičke jame	98

4.5	Podaci o industrijskim efluentima	100

4.5.2	Evropsko zakonodavstvo o industrijskim otpadnim vodama	100

4.5.3	Nacionalni propisi i praksa za kontrolu ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i prirodne recipijente	101

4.5.4	Uticaj industrijskih ispuštanja na prečišćavanje otpadnih voda i kvalitet mulja	101

4.5.5	Upravljanje ispuštanjem otpadnih voda	102

4.5.6	Upitnik pripremljen za industrijske otpadne vode	103

4.5.7	Odziv na upitnike	104

4.6	Osnovni zahtjevi u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadnim vodama	106

4.6.2	Zahtjevi u skladu sa Direktivom 91/271/EEC	106

4.6.3	Zahtjevi i rokovi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom	107

4.6.4	Prijedlog za optimizovani dinamički plan implementacije Direktive	109

4.7	Zaključci – ocjena stepena neusklađenosti	113

4.8	Snabdijevanje vodom za piće u projektnom području - pregled	115

4.8.2	Uvodne napomene	115

4.8.3	Sistemi za vodosnabdijevanje – karakteristike i stanje	115

4.8.4	Procjena stanja kvaliteta vode za piće	126

4.8.5	Osnovni zahtjevi u vezi sa snabdijevanjem  vodom za piće	130

4.8.6	Zaštićena područja -  izvorišta vode za piće	131

4.8.7	Zaključci u vezi sa uslugama snadbijevanja vodom za piće	132

5	Projekcije	133

5.1	Projekcija stanovništva	133

5.2	Prognoza BDP-a	136

5.3	Turizam - projekcije	137

5.4	Projekcije otpadnih voda i opterećenja zagađenjem iz istih	141

5.4.2	Razgraničenje aglomeracija	141

5.4.3	Pokrivenost uslugama	145

5.4.4	Opterećenje zagađenjem iz otpadnih voda	147

5.4.5	Projekcija bilansa otpadnih voda	150

6	UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA –  ZAHTJEVI U POGLEDU INFRASTRUKTURE I MJERE	153

6.1	Zahtjevi u pogledu infrastrukture - opšte	153

6.2	Tehničke mjere  – projekti čija je realizacija u toku	154

6.3	Tehničke mjere – sanacija i unapređenje sakupljanja otpadnih voda	156

6.4	Mjere u vezi sa sakupljanjem i odlaganjem otpadnih voda	159

6.5	Obezbjeđivanje prečišćavanja otpadnih voda	164

6.5.2	Prečišćavanje otpadnih voda - opšte	164

6.5.3	Zahtjevi u pogledu efluenata	166

6.5.4	Procesi prečišćavanja otpadnih voda	167

6.5.5	Nekoliko opcija za prečišćavanje otpadnih voda	172

6.5.6	Predložena konfiguracija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	178

6.6	Upravljanje kanalizacionim muljem	182

6.6.2	Preliminarna projekcija količina prerađenog mulja	185

6.6.3	Predložene opcije za upravljanje muljem	187

6.6.4	Korelacija sa Nacionalnim planom za upravljanje otpadom	192

6.6.5	Minimalne potrebne mjere	193

7	PROCJENA TROŠKOVA I PLAN IMPLEMENTACIJE	195

7.1	1.12 Metodologija procjene troškova	195

7.2	Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda  – Pregled investicionih troškova	197

7.3	Mjere za infrastrukturu za otpadne vode – Pregled investicionih troškova po veličini aglomeracije	202

7.4	Predloženi plan implementacije projekta	203

7.4.2	Definisanje investicija po prioritetu	203

7.4.3	Plan implementacije	205

8	DINAMIČKI PLAN IMPLEMENTACIJE, TROŠKOVI, PLAN FINANSIRANJA I ODREĐIVANJE TARIFA	208

8.1	Uvod	208

8.2	Investicioni troškovi	208

8.3	Izvori finansiranja	214

8.4	Projekcija otpadnih voda	214

8.5	Troškovi rada, održavanja i amortizacije	215

8.6	Preporučeno povećanje tarifa po opštinama	218

8.7	Analiza priuštivosti	222

8.8	Procjena nedostajućih finansijskih sredstava	225

8.9	Pokazatelji finansijskog učinka	227

8.10	Finansijska održivost projekta	228

9	IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH IZVORA FINANSIRANJA	229

9.1	Uvod	229

9.2	Potencijalni izvori finansiranja	229

9.3	Projekcija potencijalnih izvora finansiranja	231

10	PRAVNA I INSTITUCIONALNA PITANJA VEZANA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U CRNOJ GORI	234

10.1	Uvod	234

10.2	Analiza i prijedlozi za izmjene i dopune pravnog osnova	236

10.2.2	Pregled strateških dokumenata	236

10.2.3	Pregled zakonskih i podzakonskih akata	236

10.2.4	Analiza neusklađenosti	239

10.3	Ocjena institucionalnog sistema	242

10.3.2	Integracija sveukupnog stanja iz Početnog izvještaja. Preliminarna ocjena institucionalnog okvira	242

10.3.3	Opšta ocjena i preporuke	243

10.4	Potencijalni uticaj novih propisa koji se odnose na implementaciju Master plana	245

11	REGULATORNI I INSTITUCIONALNI ASPEKTI DOZVOLA I SAGLASNOSTI U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM MJERA	247

11.1	Uvod	247

11.2	Analiza neusklađenosti	249

11.2.2	Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji su dovoljno harmonizovani	249

11.2.3	Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji nijesu dovoljno harmonizovani	250

11.3	Institucionalna pitanja vezana za izdavanje dozvola	253

12	DEFINISANJE PRIORITETA I RANGIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U OBLASTI OTPADNIH VODA	254

12.1	Uvod	254

12.2	Metodologija za rangiranje i utvrđivanje prioriteta investicionih mjera	255

13	UPRAVLJANJE RIZICIMA VEZANO ZA MJERE UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA	257

13.1	Uvod	257

13.2	Metodologija za upravljanje rizicima u projektima u oblasti otpadnih voda	257

13.3	Potencijalni rizici i prateće aktivnosti za ublažavanje rizika	257

14	Aneksi	262

14.1	Aneks 1 – Popis i pregled upravljanja komunalnim otpadnim vodama	262

14.2	Aneks 2 – Učinak postojećih postrojenja za tretman otpadnih voda	264

14.3	Aneks 3 – Upitnik o industrijskim ispuštanjima vezano za Direktivu UWWTD	265

14.4	Aneks 4 – Lista šifara nacionalnih industrijskih djelatnosti prema Aneksu III Direktive UWWTD	267

14.5	Aneks 5 – Upitnici dobijeni od industrija (priloženo u odvojenom dokumentu)	270

14.6	Aneks 6 – Odredbe Odluke o određivanju osjetljivih područja	271

14.7	Aneks 7 – Definisanje reprezentativnih podataka o protoku otpadnih voda	277

14.8	Aneks 8 – Završni informativni sastanci	283

14.9	Aneks 9 – Tabela usklađenosti sa Direktivom UWWTD	284

14.10	Aneks 10 – Finansijska analiza troškova i koristi vezano za mjere usklađivanja – poseban dokument	ccxciv

14.11	Aneks 11 – Bilans uspjeha i bilans stanja za vodovodna preduzeća u projektnom području – poseban dokument	ccxciv

14.12	Aneks 12 – Važeće tarife za vodu i otpadne vode i priuštivost – poseban dokument	ccxciv

14.13	Aneks 13 – Finansijska analiza i kapacitet za zaduživanje opština	ccxciv

14.14	Aneks 14 – Identifikacija potencijalnih izvora finansiranja – poseban dokument	ccxciv

14.15	Aneks 15 – Definisanje prioriteta i rangiranje nvesticionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori – poseban dokument	ccxciv

14.16	Aneks 16 – Upravljanje rizicima investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori – poseban dokument	ccxciv

14.17	Aneks 17 – Opšti kartografski pregled – Zone obuhvata uslugama, poseban dokument	ccxciv

14.18	Aneks 18 – Opšti kartografski prikaz – Pokrivenost uslugama, poseban dokument	ccxciv

14.19	Aneks 19 – Opšti kartografski prikaz – Rječni slivovi, poseban dokument	ccxciv

14.20	Aneks 20 – Opšti kartografski prikaz – Glavna postrojenja za tretman otpadnih voda, poseban dokument	ccxciv

14.21	Aneks 21 – Detaljni prikaz postojeće i planirane infrastrukture za otpadne vode po aglomeracijama, poseban dokument	ccxciv

# TABELE

Tabela 1.1 - Glavni proizvodi projekta	16

Tabela 1.2 – Pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda	21

Tabela 1.3 –  Direktiva UWWTD – preliminarna procjena usklađenosti/nedostataka	22

Tabela 1.4 – Projekcija tipičnih opterećenja zagađenja otpadnih voda do 2041 (ES)	25

Tabela 1.5 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine (nastale, sakupljene, prečišćene, gdje je to moguće)	25

Tabela 1.6 – Mjere za infrastrukturu otpadnih voda – pregled investicionih troškova po opštinama (hiljada €)	32

Tabela 1.7 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – kapitalni izdaci po klasi veličine aglomeracije	34

Tabela 1.8 – Predloženi plan implementacije za Direktivu UWWTD	35

Tabela 1.9 – Ukupne bruto investicije u sektor otpadnih voda po opštinama (000 EUR, po st.cijenama iz 2018)	37

Tabela 1.10 – Pregled troškova rada i održavanja u scenariju „sa projektom“ (mil. EUR, po stalnim cijenama, 2018)	38

Tabela 1.11 – AIFC (prosječni dodatni finansijski troškovi) raznih komponenti mjera za usklađivanje	39

Tabela 1.12 – Povećanje tarife, scenario „sa projektom“, domaćinstva (po stalnim cijenama iz 2018, €/m3, bez PDV)	40

Tabela 1.13 – Tok gotovine za scenarije „sa“ i „bez projekta“ (mil. EUR, po stalnim cijenama, 2018)	43

Tabela 1.14 – Usluge vezane za vode – projekcija priuštivosti	44

Tabela 1.15 – Kalkulacija nedostajućih finansijskih sredstava za projekat po metodologiji EK (hiljada €)	45

Tabela 1.16 – Indikatori finansijskog učinka prije i poslije pomoći EU	46

Tabela 1.17 – Finansijska održivost projekta (mil. €)	47

Tabela 1.18 – Projekcija izvora finansiranja i predloženi investicioni program	50

Tabela 2.1 – Proizvodi projekta	57

Tabela 2.2 – Završni informativni sastanci o projektu	58

Tabela 3.1 Stanovništvo u projektnom području, po opštinama i vrsti naselja  (popis iz 2011)	61

Tabela 3.2 – Veličina naselja po opštinama (popis iz 2011)	63

Tabela 3.3 – Naselja sa više od 2000 stanovnika po opštinama (popis iz 2011)	64

Tabela 3.4 -  Prirodna stopa rasta stanovništva po opštinama u Crnoj Gori, podaci iz  2015	64

Tabela 3.5 – Stanovništvo u Crnoj Gori po opštinama od 2000 zaključno sa 2016 (do sredine godine)	66

Grafikon 3.6 – Broj turista i broj noćenja po opštinama, maj 2017	67

Tabela 3.7 – Istraživanja o smještajnim kapacitetima u Crnoj Gori, podaci iz 2005	68

Tabela 3.8 – Koncentracija noćenja u Crnoj Gori u ljetnjim mjesecima	69

Tabela 3.9 – Broj turističkih noćenja, avgust 2015 i 2016	70

Tabela 4.1 – Procjena stanovništva po opštinama u naseljima vezano za aglomeracije	74

Tabela 4.2 – Pumpna postrojenja i potisni cjevovodi za otpadne vode (glavne karakteristike)	80

Tabela 4.3 – Najvažniji ispusti za more u primorskom regionu	83

Tabela 4.4 – Popis postojećih PPOV i onih koja su u izgradnji	86

Tabela 4.5– Glavne karakteristike postojećih PPOV	87

Tabela 4.6 – Stanovništvo obuhvaćeno kolektorskim sistemima i sa septičkim jamama	98

Tabela 4.7 – Tekuće tarife za pražnjenje septičkih jama u Podgorici	99

Tabela 4.8 – Lista industrijskih preduzeća koja su odgovorila na upitnik	104

Tabela 4.9 – Ažurirani, optimizovani dinamički plan implementacije Direktive UWWTD	112

Tabela 4.10 – Direktiva UWWTD – preliminarna ocjena usklađenosti /nedostataka	114

Tabela 4.11 – Pokrivenost uslugom snabdijevanja vodom za piće po jedinici lokalne samouprave	117

Tabela 4.12 – Usluge snabdijevanja vodom za piće – glavne fizičke karakteristike	118

Tabela 4.13 – Usluge snabdijevanja vodom za piće – Osnovni vodni bilansi i prateći indikatori učinka	119

Tabela 4.14 – Pregled karakteristika glavnih vodoizvorišta	121

Tabela 4.15 – Pregled stanja zaštićenih izvorišta vode za piće	126

Tabela 4.16 – Monitoring kvaliteta vode za piće - 2014	128

Tabela 4.17 – Monitoring kvaliteta vode za piće - 2015	129

Tabela 4.18 – Potreban učestanost monitoringa prema Direktivi o vodi za piće	130

Tabela 5.1 - Varijacije projekcije stanovništva (MONSTAT, 2014)	134

Tabela 5.2 - Evropske zemlje u nastanku i razvoju – projekcija realnog BDP (% promjena, 2015-2022)	136

Tabela 5.3 – Turistički smještajni kapaciteti 2012-16	137

Tabela 5.4 – Tekuća i projektovana maksimalna sezonska turistička popunjenost	140

Tabela 5.5 – Aglomeracija definisane u Pravilniku o aglomeracijama, optimizovan	142

Tabela 5.6 – Projekcija stanovištva po opštinama (samo u aglomeracijama)	144

Tabela 5.7 – Projekcija tipičnih opterećenja zagađenja otpadnih voda (hiljada ES)	148

Tabela 5.8 – Projekcija maksimalnog sezonskog oterešćenja zagađenja otpadnih voda po aglomeraciji (103 ES)	148

Tabela 5.9 – Procjena neusklađenosti u odnosu na član 3 Direktive UWWTD– sistemi sakupljanja (# stanovnika)	149

Tabela 5.10 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine (nastale i sakupljene)	151

Tabela 6.1 – Najvažniji projekti otpadnih voda čija je realizacija u toku	155

Tabela 6.2 – Predloženi obim obnavljanja/sanacije sistema sakupljanja otpadnih voda po jedinici lokalne samouprave/regionu	158

Tabela 6.3 – Predložene tehničke mjere (sakupljanje, prenošenje i odlaganje otpadnih voda)	161

Tabela 6.4 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u osjetljivim područjima (10.000-100.000 ES)	166

Tabela 6.5 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u osjetljivim područjima za PPOV > 100.000 ES	166

Tabela 6.6 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u neosjetljivim područjima	167

Tabela 6.7 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u zemlju ili se ponovo koriste za navodnjavanje	167

Tabela 6.8 – Procesi prečišćavanja otpadnih voda vezano za zahtjeve za efluente	167

Tabela 6.9 – Zahtijevani nivo prečišćavanja otpadnih voda	172

Tabela 6.10 – Varijacije procesa sa aktivnim muljem sa rastom u lebdećem stanju	173

Tabela 6.11 – Varijacija procesa sa aktivnim muljem sa rastom na čvrstim elementima	174

Tabela 6.12 – Prednosti i nedostaci opcija za proces tretmana	175

Tabela 6.13 – Pregled predloženih PPOV – po aglomeracijama/jedinicama lokalne samouprave/regionima	179

Tabela 6.14 – Pregled odabranih opcija za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionog mulja	181

Tabela 6.15 – Pregled opcija za upravljanje muljem i količine mulja	189

Tabela 7.1 – Mjere za infrastrukturu za otpadne vode -  pregled investicionih troškova po aglomeracijama (u hiljadama €)	198

Tabela 7.2 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – pregled investicionih troškova po opštinama (u hiljadama €)	200

Tabela 7.3 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – kapitalni izdaci po veličini aglomeracije	202

Tabela 7.4 – Predloženi plan za implementaciju Direktive UWWTD	206

Tabela 7.5 – Preliminarni detaljni plan implementacije, po aglomeracijama	207

Tabela 8.1 – Investicioni plan 2019-2035 (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)	209

Tabela 8.2 – Bruto investicioni troškovi projekta (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)	211

Tablela 8.3 – Ukupne bruto investicije u sektoru otpadnih voda po opštinama (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)	213

Tabela 8.4 – Potencijalni izvori finansiranja projekta	214

Tabela 8.5 – Projekcija otpadnih voda u scenariju “sa projektom” (mil. m3/godišnje)	215

Tabela 8.6 – Pregled troškova rada i održavanja u scenariju “sa projektom” (mil. EUR, po st.cij. iz 2018)	215

Tabela 8.7 – Prosječni inkrementalni finansijski troškovi različitih komponenti mjera usklađenosti	216

Tabela 8.8 – Tarife sa punim povratom troškova (EUR/m3)	217

Tabela 8.9 – Povećanje tarifa u scenariju „sa projektom“ (EUR, po st.cij. iz 2018, EUR/m3-bez PDV-a)	218

Tabela 8.10 – Tokovi gotovine u scenarijima “sa projektom” i “bez projekta”(mil. EUR, po stalnim cijenama iz 2018)	221

Tabela 8.11 – Usluge vezane za vode – projekcija priuštivosti	223

Tabela 8.12 – Potrebni iznosi subvencija za domaćinstva sa niskim prihodom (mil.EUR/godišnje)	224

Tabela 8.13 – Kalkulacija nedostajućih finansijskih sredstava za projekat EK	225

Tabela 8.14 – Pokazatelji finansijskog učinka prije i poslije pomoći EU	227

Tabela 8.15 – Finansijska održivost projekta (mil. EUR)	228

Tabela 9.1 –Projekcija izvora finansiranja i predloženog investicionog programa	232

Tabela 10.1 – Ostvareni nivo transponovanja za Direktivu UWWTD u 2015. i  2016.	237

Tabela 10.2 – Sažet pregled relevantnog zakonodavstva	238

Tabela 11.1 – Prevod članova 172, 189, 190 i 191	251

Tabela 12.1 – Kriterijumi/potkriterijumi i korelacija sa kriterijumima za utrvđivanje prioriteta za Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP)	256

Tabela 13.1 – Preliminarna matrica rizika projekta	258

Tabela 14.1 – Pregled upravljanja komunalnim otpadnim vodama – pokrivenost uslugama i glavne fizičke karakteristike (po opštinama)	263

Tabela 14.2 PPOV u Podgorici – zapremina i kvalitet influenta 2016.	264

Tabela 14.3 PPOV u Podgorici – zapremina i kvalitet efluenta 2016.	264

Tablela 14.4 – Upitnik o industrijskom ispuštanju vezano za Direktivu UWWTD	265

Table 14.5 – Lista šifara industrijskih djelatnosti prema Aneksu III Direktive	267

Table 14.6 – Tabela usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda	284

# gRAFIKONI

Grafikon 1.1 – Pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima	21

Grafikon 1.2 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora 2018 (ES)	22

Grafikon 1.3 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora 2018 (%)	22

Grafikon 1.4 - Varijante projekcije stanovništva (MONSTAT)	23

Grafikon 1.5 – Pokrivenost uslugama sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (#)	24

Grafikon 1.6 – Procjena dodatnih godišnjih troškova rada, održavanja i amortizacije	34

Grafikon 1.7 – Kumulativni investicioni troškovi ( hiljada €, po stalnim cijenama iz 2018)	36

Grafikon 1.8 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova –  sjeverni region (EUR/m3)	41

Grafikon 1.9 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – centralni region  (EUR/m3)	41

Grafikon 1.10 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – primorski region (EUR/m3)	42

Grafikon 1.11 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – nacionalni nivo (EUR/m3)	42

Grafikon 1.12 – Kapacitet za zaduživanje lokalnih samouprava (mil. EUR, 2017)	48

Grafikon 1.13 – Nedostajuća finansijska sredstva po opštinama (mil. EUR, po st. cijenama iz 2017)	49

Grafikon 1.14 – Direktiva UWWTD – Raspoloživa finansijska sredstva i investicione potrebe za period 2019-2035 (mil. EUR, po stalnim cijenama iz 2018)	51

Grafikon 3.1 – Gustina stanovništva (popis iz 2011)	62

Grafikon 3.2 – Stope bilansa migracije po opštinama u Crnoj Gori, podaci iz 2015	65

Grafikon 3.3 –Broj turista i broj noćenja u najposjećenijim opštinama (%), maj 2017	67

Grafikon 3.4 – Broj noćenja u Crnoj Gori po emitivnim tržištima	69

Grafikon 3.5 – Evidentirani dolasci po mjesecima tokom perioda 2002–2007	69

Grafikon 4.1 – Obuhvat uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima (# stanovnika)	71

Grafikon 4.2 – Obuhvat uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima (% stanovnika)	72

Grafikon 4.3 – Obuhvat uslugama sakupljanja OV po regionima (% stanovnika u aglomeracijama)	75

Grafikon 4.4 – Obuhvat uslugama sakupljanja OV po opštinama (% stanovnika u aglomeracijama)	75

Grafikon 4.5 – Indikator gustine mreže za sakupljanje otpadnih voda (broj korisnika po km mreže)	76

Grafikon 4.6 – Indikator gustine mreže za sakupljanje otpadnih voda (m mreže po korisniku)	76

Grafikon 4.7 – Dužina kanalizacione mreže po opštinama	77

Grafikon 4.8 – Gustina kanalizacione mreže po opštinama (broj korisnika/km)	77

Grafikon 4.9 – Gustina kanalizacione mreže po opštinama (m mreže/korisniku)	78

Grafikon 4.10 –  Navedena prosječna starost mreže po opštinama (godine)	79

Grafikon 4.11 – Indikator začepljenja u mreži (broj začepljenja po km/godišnje)	79

Grafikon 4-12 – PPOV u Podgorici – pogled iz vazduha	88

Grafikon 4-13 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta - TSS	89

Grafikon 4-14 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta – HPK	89

Grafikon 4-15 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta – BPK5	90

Grafikon 4-16 – PPOV u Nikšiću	90

Grafikon 4-17 – PPOV u Budvi, dispozicija	91

Grafikon 4-18 – PPOV u Budvi, SBR jedinice	91

Grafikon 4-19 – PPOV Kotor-Tivat	92

Grafikon 4-20 – PPOV Kotor-Tivat (SBR jedinice)	92

Grafikon 4-21 – PPOV Herceg Novi, dispozicija	93

Grafikon 4-22 – PPOV Herceg Novi, SBR jedinica	93

Grafikon 4-23 – PPOV u Mojkovcu	93

Grafikon 4-24 – PPOV u Žabljaku	94

Grafikon 4-25 – Vještačka močvara u Šavniku	94

Grafikon 4.26 – Postojeći objekti PPOV u Rijeci Crnojevića	95

Grafikon 4-27 – Izgradnja PPOV u Pljevljima	95

Grafikon 4-28 – Izgradnja PPOV Berane	96

Grafikon 4-29 – PPOV Berane u izgradnji - dispozicija	96

Grafikon 4.30 – Osjetljiva područja u Crnoj Gori prema Direktivi UWWTD - kartografski prikaz	108

Grafikon 4.31 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora, 2016 (ES)	114

Grafikon 4.32 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora, 2016 (%)	114

Grafikon 4.33 – Pokrivenost uslugom - # stanovnika priključenih na različite vrste vodosnabdijevanja	116

Grafikon 4.34 – Pokrivenost uslugom - % stanovništava priključenog na različite vrste snabdijevanja	117

Grafikon 4.35 – Jedinična stopa potrošnje vode za domaćinstva po regionima (lcd)	119

Grafikon 4.36 – Zabilježena NV u sistemu vodosnabdijevanja po regionima (% ulaza)	120

Grafikon 4.37 – NV po dužini mreže (m3/km/dan)	120

Grafikon 4.38 – Raspoloživost/iskorišćenost vodnih resursa – prosječan kapacitet vodozahvata	124

Grafikon 4.39 – Deficit/višak vodnih resursa na regionalnom nivou	125

Grafikon 4.40 – Deficit/višak vodnih resursa na opštinskom nivou	125

Grafikon 4.41 – Broj opština sa deficitom u vodosnabdijevanju	125

Grafikon 4.42 – Broj opština sa nedovoljnim kapacitetima za skladištenje čiste vode	126

Grafikon 4.43 – Neusklađenost vode za piće u pogledu fizičko-hemijskih parametara	127

Grafikon 4.44 – Neusklađenost vode za piće u pogledu mikrobioloških parametara	127

Grafikon 5.1 - Varijacije projekcije stanovništva	135

Grafikon 5.2 – Registrovani turistički smještaj 2012-16	137

Grafikon 5.3 –Registrovani godišnji broj turističkih noćenja 2010-16	138

Grafikon 5.4 – Registrovani mjesečni broj turističkih noćenja 2012-16	138

Grafikon 5.5 – Maksimalni mjesečni/sezonski broj turističkih noćenja 2010-16	139

Grafikon 5.6 – Projekcija stanovništva – u razgraničenim aglomeracijama	144

Grafikon 5.7 – Obuhvat uslugama sakupljanja i prečišćvanja otpadnih voda (#)	145

Grafikon 5.8 – Obuhvat uslugama sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (#)	145

Grafikon 5.9 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine	152

Grafikon 6.1 – Mreže za otpadne vode – materijali cijevi	156

Grafikon 6.2 – Opšta šema prečišćavanja otpadnih voda za neosjetljiva područja	169

Grafikon 6.3 – Osjetljiva područja - Opšti BNR aranžman	170

Grafikon 6-4 – Osjetljiva područja – Šema obrade sa BNR i primarnim prečišćavanjem	171

Grafikon 6.5 – Šema prečišćavanja kanalizacionog mulja za veća PPOV	177

Grafikon 6.6 – Šema prečišćavanja i korišćenja biogasa	177

Grafikon 6-7 – Konfiguracija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	178

Grafikon 6.8 – Projekcija obrađenog kanalizacionog mulja (t/g) po regionima	185

Grafikon 6.9 – Projekcija obrađenog kanalizacionog mulja (m3/g) po regionima, min. DS≥35%	186

Grafikon 7.1 – Funkcija troškova mreža za sakupljanje otpadnih voda	196

Grafikon 7.2 – Mjere za infrastrukturu za otpadne vode - edinični troškovi po veličini klase aglomeracije	203

Grafikon 8.1 – Kumulativni investicioni troškovi (EUR, u stalnim cijenama iz 2018)	212

Grafikon 8.2 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom toškova – sjeverni region (EUR/m3)	219

Grafikon 8.3 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – centralni region (EUR/m3)	220

Grafikon 8.4 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – primorski region (EUR/m3)	220

Grafikon 8.5 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – na nivou države (EUR/m3)	221

Grafikon 9.1 – Kapacitet za zaduživanje lokalnih samouprava (mil. EUR, 2017)	230

Grafikon 9.2 – Nedostajuća finansijska sredstva po opštinama (mil EUR, po stalnim cijenama iz 2017)	231

Grafikon 9.3 – Direktiva UWWTD - raspoloživi finansijsi resursi, investicione potrebe 2019-35 (mil. EUR, po st.cijenama iz 2018)	233

Grafikon 14.1 – Kartografski prikaz osjetljivih područja	274

Grafikon 14.2 – Glavni rječni slivovi	275

Grafikon 14.3 – Ostali rječni podslivovi	276

Grafikon 14.4 - Faktor f WW, QComb – optimalni kombinovani protok otpadnih voda ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, od srednje godišnje vrijednosti protoka otpadnih voda	281

Grafikon 14.5 - Faktor f WW, QComb za definisanje optimalnog protoka kombinovanih otpadnih voda u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	282

# Akronimi

| AC | Asbestos Cement pipe – Cijev od azbestnog cementa |
| --- | --- |
| AS | Activated Sludge - Aktivni mulj |
| ASP | Activated sludge process - Proces sa aktivnim muljem |
| BAT | Best Available Technology - Najbolja raspoloživa tehnologija |
| BOD | Biochemical Oxygen Demand - Biohemijska potrošnja kiseonika, BPK |
| BOO | BOO |
| CA | Contracting Authority - Ugovaračko tijelo |
| CCTV | Closed Circuit TV - video nadzor („zatvoreno kolo televizije“) |
| CBA | Cost Benefit Analysis - Analiza troškova i koristi |
| Cl | Chlorine - Hlorin |
| COD | Chemical Oxygen Demand - Hemijska potrošnja kiseonika, HPK |
| DBP | Disinfection by-products - Nusproizvodi dezinfekcije |
| DEIAAS | Development of Environmental Infrastructure Audit and Affordability study Project -Projekat revizije infrastrukture u sektoru životne sredine i izrade studije priuštivosti |
| DoPW | Directorate of Public Works - Uprava javnih radova, UJR |
| DIS | Decentralised Implementation System - Decentralizovani sistem implementacije |
| DSIP | Directive-specific Implementation Plan - Plan za implementaciju određene direktive |
| DO | Dissolved oxygen - Rastvoreni kiseonik |
| EAP | Environmental Action Plan - Akcioni plan zaštite životne sredine |
| EC | European Commission - Evropska komisija, EK |
| EIA | Environmental Impact Assessment - Procjena uticaja na životnu sredinu |
| EIAAS | Environmental Infrastructure Audit and Affordability Study - Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti |
| EIB | European Investment Bank - Evropska investiciona banka |
| EIAAS | Environmental Infrastructure Audit and Affordability Study, 2017 - Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti, 2017 |
| EMP | Environmental Management Plan - Plan upravljanja životnom sredinom |
| EU | European Union - Evropska unija |
| EUD | European Union Delegation to Montenegro - Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori |
| FS | Feasibility Study - Studija izvodljivosti |
| FST | Final sedimentation tank - Rezervoar za završnu sedimentaciju |
| FWC | Framework Contract - Okvirni ugovor |
| GIS | Geographical Information System - Geografski informacioni sistem |
| GUP | General Urban Plan - Generalni urbanistički plan |
| IBNET | International Benchmarking Network (Word Bank-supported) - Međunarodna mreža za uporedna mjerila (podržana od Svjetske banke) |
| IEC aktivnosti | Information, Education and Communication activities - Aktivnosti informisanja, edukacije i komunikacija |
| IED | Industrial Emissions Directive - Direktiva o industrijskim emisijama (2010/75/EU) |
| IFI | International Financial Institution - Međunarodna finansijska institucija, MFI |
| IMF | International Monetary Fund - Međunarodni monetarni fond, MMF |
| IPA | Instrument for Pre-Accession Assistance - Instrument pretpristupne pomoći |
| IPF MW | Infrastructure Project Facility Municipal Window - Program za finansiranje infrastrukturnih projekata u opštinama |
| IPH | Institute for Public Health - Institut za javno zdravlje, IJZ |
| JICA | Japan International Cooperation Agency - Agencija za međunarodnu saradnju Japana |
| KE | Key Expert - Ključni ekspert |
| lcd | Litres per capita per day (of unit water consumption) - Litara po glavi stanovnika dnevno (jedinična potrošnja vode) |
| LGU | Local Government Unit - Jedinica lokalne samouprave |
| MCDA | Multi-criteria decision analysis - Analiza odluka na bazi više kriterijuma |
| MoARD | Ministry of Agriculture and Rural Development - Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, MPRR |
| MoE | Ministry of Economy - Ministarstvo ekonomije, ME |
| MoF | Ministry of Finance - Ministarstvo finansija, MF |
| MoFAEUI | Ministry of Foreign Affairs and EU Integrations - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, MVPEI |
| MoH | Ministry of Health - Ministarstvo zdravlja, MZ |
| MoIA | Ministry of Interior Affairs - Ministarstvo unutrašnjih poslova, MUP |
| MONSTAT | Statistical Office of Montenegro - Zavod za statistiku Crne Gore |
| MoSDT | Ministry of Sustainable Development and Tourism - Ministarstvo održivog razvoja i turizma, MORT |
| MP | Master plan |
| MSW | Municipal Solid Waste - Komunalni čvrsti otpad |
| NEAS | National Strategy with Action Plan for Transposition Implementation and Enforcement of the EU Acquis on Environment & Climate Change 2016-2020 – Nacionalna strategija za transpoziciju, implementaciju i primjenu evropske tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020 |
| NIC | National Investment Committee - Nacionalna investiciona komisija, NIK |
| NPAA | National programme for adoption of the acquis - Nacionalni program za usvajanje pravne tekovine EU |
| OGoM | Official Gazette of Montenegro - Službeni list Crne Gore |
| O&M | Operation and Maintenance - Rad i održavanje |
| OPRD | Operational Program Regional Development - Operativni program regionalnog razvoja |
| PCM | Project Cycle Management - Upravljanje projektnim ciklusom |
| PE ili p.e. | Population equivalent - Ekvivalent stanovnika, ES ili E.S. |
| PIP | Priority Investment Project - Prioritetni investicioni projekat |
| PIP | Project Implementation Plan - Plan implementacije projekta |
| PIU | Project Implementation Unit - Jedinica za implementaciju projekta |
| PPF | Project Preparation Facility - Kredit za pripremu projekata |
| PVC | Polyvinyl Chloride - Polivinil hlorid |
| Procon doo | National project implementation unit in the field of communal infrastructure and environment protection - Nacionalna jedinica za implementaciju projekata u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine |
| PT | Project Team - Projektni tim |
| PUCs | Public Utility Companies - Javna komunalna preduzeća, JKP |
| RBC | Rotating Biological Contactor - Rotirajući biološki kontaktor |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition - Sistem za nadzor, kontrolu i prikupljanje podataka |
| SBR | Sequencing Batch Reactor – Serijski fazni reaktor za prečišćavanje otpadnih vda |
| SPP | Single Project Pipeline - Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata |
| SPS | Sewage pumping station - Kanalizaciona pumpna stanica, KPS |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (analysis) - Prednosti, slabosti, prilike, prijetnje (analiza) |
| TL | Team Leader - Tim lider |
| TA | Technical assistance - Tehnička pomoć |
| TD | Tender Dossier - Tender dokument |
| TEA | Trade Effluent Agreement - Sporazum o industrijskom tečnom otpadu |
| ToR | Terms of Reference - Projektni zadatak |
| TM | Technical Memorandum - Tehnički memorandum |
| TN | Total Nitrogen - Ukupni azot |
| TP | Total Phosphorous - Ukupni fosfor |
| Ukupni N | Total Nitrogen - Ukupni azot |
| Ukupni P | Total Phosphorous - Ukupni fosfor |
| UWWTD | Council Directive of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatmen - Direktiva Savjeta od 21 maja 1991 o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) |
| UV | Ultra Violet - Ultraljubičasti zraci |
| ViK | Vodovod i Kanalizacija (water utility company) or relevant department of the Communal Enterprise - Vodovod i kanalizacija (vodovodno komunalno preduzeće-vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne voe i vodosnabdjevanje)) ili odgovarajući sektor komunalnog preduzeća |
| Vodacom doo | Common consulting and services limited company in the area of water supply and wastewater management for the Coastal Area and Cetinje - Zajedničko društvo za konsultantske usluge u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama za crnogorsko primorje i Cetinje |
| WBIF | Western Balkan Investment Framework - Investicioni okvir za Zapadni Balkan |
| WMIS | Water Information Management System- Sistem za upravljanje informacijama o vodama |
| WMS | Water Management Strategy, 2016 - Strategija za upravljanje vodama, 2016 |
| WTE | Waste-to-energy - Pretvaranje otpada u energiju |
| WWFS-CR MNE | Wastewater Feasibility Study Coastal Region – Montenegro, February 2004 - Studija izvodljivosti o odvođenju otpadnih voda na crnogorskom primorju, februar 2004 |
| WWTP | Wastewater Treatment Plant - Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, PPOV |

# REZIME

## Uvod i osnovni podaci o projektu

Ovaj revidirani Master plan je jedan od glavnih dokumenata koji su urađeni u okviru konsultantskih usluga za projekat „Revizija Master planova za mjere upravljanja komunalnim otpadnim vodama i izrada nacrta Plana za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC”.

Projekat se finansira u okviru OKVIRNOG UGOVORA ZA KORISNIKE 2013, PARTIJA 6: Zaštita životne sredine (EuropeAid/132633/C/SER/multi, Ugovor br.: RfS N° IPA III/2012-2013/FW 19/2-02-421/1).

Zahtjev za izradu Konsolidovanog Master plana (MP) za upravljanje otpadnim vodama na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore (2018 - 2035) koji će predstavljati osnov za izradu Plana za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC (UWWTD) utvrđen je u odjeljku 2.3 Projektnog zadatka.

Master plan obuhvata fazu implementacije projekta i naročito:

Aktivnost 1.1: Sakupljanje podataka i analiza tekućeg stanja:

Pregled i analizu tekućeg stanja na osnovu postojećih relevantnih podataka koje je krajnji korisnik unaprijed sakupio i dostavio Konsultantu u toku početnog perioda.

Osim informacija koje su dobijene tokom početnog perioda, Konsultant je dobio sljedeće dodatne podatke tokom implementacije projekta:

- Odluka o određivanju osjetljivih područja, koji je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

- Revizija infrastrukture u podsektoru otpadnih voda – popis postojeće infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Ove podatke je pripremio Izvođač angažovan na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“ (koji je završen 2017);

- Studija priuštivosti na nacionalnom i regionalnom nivou za upravljanje otpadnim vodama i vodosnabdijevanje, koja sadrži reference i uporedna mjerila za finansijsku analizu i analizu troškova i koristi koja prati izgradnju infrastrukture.

- Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija;

- Dodatni podaci koje je Konsultant sakupio o imovini u oblasti otpadnih voda, tehničkoj procjeni, socio-ekonomskim podacima, pregledu ogranizacija i institucija, politici utvrđivanja i prihvatljivosti tarifa, postojećim studijama izvodljivosti i drugoj raspoloživoj tehničkoj dokumentaciji.

Aktivnost  1.2: Revizija master planova:

- Pregled postojećih sistema za otpadne vode;

- Procjenu uticaja novih zakona i propisa na implementaciju Master planova, unakrsno povezivanje sa nacionalnim strategijama i dokumentima na nacionalnom nivou;

- Izradu jediničnih troškova za kapitalne izdatke (CAPEX) i operativne izdatke (OPEX);

- Pregled definisanih aglomeracija, njihovih zahtjeva, socio-ekonomskih projekcija i potreba za vodom, na osnovu podataka dobijenih od krajnjeg korisnika;

- Izradu šire liste investicionih mjera i njihovih CAPEX i OPEX;

- Izradu institucionalne, finansijske i ekonomske analize opština i javnih komunalnih preduzeća, na osnovu podataka dobijenih iz projekta „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“;

- Pripremu i razradu Prioritetnog investicionog plana, vodeći računa o Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata i Strategiji sa Akcionim planom sa jasnim dinamičkim planom za potpuno usklađivanje sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

U 2016, Crna Gora je usvojila Nacionalnu strategiju za transponovanje, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom (Strategija sa AP) za period 2016-2020. Prema tom dokumentu, najveći i najskuplji nedostaci postoje u infrastrukturi za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom i zaštiti kvaliteta vazduha. Postojeći strateški dokumenti koji su bitni za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, kojima se definišu specifični planovi investiranja i implementacije, su (između ostalog):

- Strateški Master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore (2005 -2029). Ukupne projektovane investicije iznosile su 280 mil.eura, od čega je 34 mil. realizovano (prema procjeni), a za 88 mil. se procjenjuje da su u fazi implementacije (u opštem smislu, jer to nije potkrijepljeno opipljivim podacima o projektima), što predstavlja 122 mil. – 42% ukupnih projektovanih investicija;

- Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje (2005-2029). Ukupne projektovane investicije iznosile su 278 mil. eura, od čega je 109 mil. realizovano, a 77 mil. su u fazi implementacije ili će uskoro biti implementirani (što predstavlja oko 66% ukupnih projektovanih investicija: implementirano + u fazi implementacije). Brojčani podaci o projektima koji su u fazi implementacije nijesu potkrijepljeni konkretnim podacima iz projekata, tako da ih treba smatrati samo indikativnim.

Postojeći Master planovi su još uvijek formalno/administrativno važeći, ali su tehnički i finansijski zastarjeli i nijesu u skladu sa strateškim i zakonodavnim okvirom. Stoga postoji potreba da se Master planovi revidiraju, konsoliduju i integrišu, a nakon toga bi trebalo izraditi Plan za implementaciju (DSIP) Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Konkretni ciljevi ovog projekta su da se izradi:

- Konsolidovani Master plan za upravljanje otpadnim vodama koji obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore na osnovu revizije i ažuriranja dva postojeća Master plana za predstojeći period od 2018-2035 i

- Nacrt Plana za implementaciju (DSIP) Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Glavni zadatak studije je revizija Master planova, uzimajući u obzir i rezultate analize priuštivosti.

Na osnovu sveukupnih ciljeva projekta, kao i zahtjeva iz Projektnog zadatka, utvrđeni su ključni rezultati i autputi dati u nastavku (Tabela 1.1).

Tabela 1.1 - Glavni proizvodi projekta

| Proizvod | Sadržaj |
| --- | --- |
| Početni izvještaj | Rezultati radova u fazi 1. |
| Master plan za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori za period 2018-2035 | Konsolidovani Master plan za upravljanje otpadnim vodama koji obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore na osnovu revizije i ažuriranja postojećih master planova za predstojeći period 2018-2035 |
| Plan za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda | Sveobuhvatno planiranje implementacije investicionih mjera vezanih za ovu Direktivu |
| Završni izvještaj | Prezentiranje svih sprovedenih aktivnosti, ključnih nalaza i dostavljenih autputa, problema na koje se naišlo, usvojenih rješenja i preporuka koje su ostale važeće na kraju izvršenog zadatka. |

## Rezime aktivnosti u početnoj fazi

U toku početnog perioda, Konsultant je izvršio sljedeće glavne aktivnosti:

- Mobilisao eksperte na projektu i uspostavio projektnu kancelariju u okviru prostorija Ministarstva održivog razvoja i turizma

- 24. aprila  2017, održan je početni sastanak u prostorijama Ministarstva

- Nakon početnog sastanka, održani su konsultativni sastanci u cilju utvrđivanja činjenica sa ključnim osobljem Ministarstva i osobljem drugih ključnih aktera (uključujući Vodacom i Procon).

- Analiza podataka dobijenih od Ministarstva održivog razvoja i turizma i identifikacija nedostajućih podataka.

- Identifikacija potencijalnih rizika i pratećih aktivnosti njihovog  ublažavanja i izrada nacrta matrice rizika – kvantifikacije rizika – alokacije rizika i identifikacije mogućih mjera njihovog ublažavanja.

- Ključni ekspert 1 razmotrio je i ažurirao organizaciju i metodologiju projekta i izradio ažurirani plan rada.

- Ključni ekspert 1 i ključni ekspert 2 izradili su upitnike o pitanjima u vezi sa tekućim stanjem u upravljanju otpadnim vodama. Da bi se podaci što brže sakupili, Ministarstvo je upitnike poslalo opštinskim vodovodnim preduzećima.

Na bazi ovih inicijalnih aktivnosti i interakcije sa ključnim zainteresovanim stranama, urađen je Početni izvještaj koji je podnesen 19. maja 2017, i potom odobren 9. juna 2017, od Direkcije za javne radove.

## Rezime aktivnosti u fazi implementacije

Ključne aktivnosti koje su sprovedene u toku faze implementacije projekta detaljno su opisane u odjeljcima od 2 do 12 u ovom izvještaju i odgovarajućim aneksima iz izvještaja:

Odjeljak 1 – U rezimeu sažeto su prikazani svi ključni aspekti izvještaja koji uključuju: obim i tekuće stanje infrastrukture i usluga oblasti otpadnih voda, projekcije, procjenu nedostataka u smislu Direktive za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda 271/91/EEC, prezentirane su predložene mjere za upravljanje otpadnim vodama u cilju postizanja usklađenosti, urađena je procjena troškova, prikazana finansijska analiza i analiza priuštivosti, kao i zaključci analize propisa i institucija.

Odjeljak 2 – Prikazane su informacije o kontekstu projekta, aktivnostima u toku početne faze i faze implementacije.

Odjeljak 3 obuhvata sljedeće

- Prezentaciju projektnog područja praćenu:

  - analizom podataka o stanovništvu i rastu turizma

  - prognozama urađenim za sve opštine i za definisane aglomeracije

  - procjenama razvoja stanovništva i turizma i potrebama za vodom

- Prezentaciju postojeće imovine u oblasti otpadnih voda koja uključuje:

  - upitnike vezane za infrastrukturu u oblasti otpadnih voda

  - načela ocjene infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

  - procjene sakupljanja i infiltracije otpadnih voda

  - infrastrukturu za prečišćavanje otpadnih voda – postojeće, u toku i planirane radove

  - ispuste otpadnih voda u more

- Sakupljene podatke o industrijskim efluentima, uključujući:

  - evropske propise o industrijskim otpadnim vodama

  - nacionalne propise i praksu u kontroli ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i prirodne recipijente

  - analizu uticaja industrijskih ispuštanja na prečišćavanje otpadnih voda i kvalitet mulja

  - analizu tekuće prakse u upravljanju ispuštanjem industrijskih otpadnih voda i preporuke za unapređenje

  - upitnik pripremljen za pitanja industrijskih otpadnih voda

  - ispuštanje industrijskih otpadnih voda  - projekcije

- Tekuće stanje sa septičkim jamama, postupci upravljanja septičkim muljem i preporuke za poboljšanje

- Usvojenu metodologiju za izračunavanje nedostajućih sredstava za postizanje usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda  91/271/EEC

- Procjene razvoja budućih opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda do 2035/2041

Odjeljak 4 prikazuje sljedeće:

- Popis i ocjenu postojeće infrastrukture:

  - Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

  - Upravljanje kanalizacionim muljem

  - Septičke jame

  - Podatke o industrijskim otpadnim tečnostima

    - Evropsko zakonodavstvo o industrijskim otpadnim vodama

    - Nacionalne propise i praksu u kontroli ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i prirodne recipijente

    - Uticaj ispuštenih industrijskih otpadnih voda na prečišćavanje otpadnih voda i kvalitet mulja

    - Upravljanje ispuštanjem industrijskih otpadnih voda

    - Upitnik pripremljen za pitanja industrijskih otpadnih voda

    - Dobijene odgovore na upitnike

- Glavne zahtjeve u pogledu upravljanja komunalnim otpadnim vodama – rezime

- Zaključke – procjenu nedostataka za postizanje usklađenosti

Odjeljak 5 usmjeren je na projekcije vezane za projekat, uključujući sljedeće:

- Projekcije u vezi sa stanovništvom

- Prognoze BDP-a

- Projekcije u turizmu

- Projekcije otpadnih voda i opterećenja zagađenja otpadnih voda

  - Razgraničenje aglomeracija

  - Pokrivenost uslugama

  - Opterećenje zagađenja otpadnih voda

  - Projekcije bilansa otpadnih voda

Odjeljak  6 sadrži elaboraciju definisanih zahtjeva u pogledu infrastrukture za otpadne vode, uključujući:

- Neophodnu infrastrukturu – generalno

- Sanaciju i unapređenje sistema sakupljanja otpadnih voda

- Proširivanje sistema za sakupljanje otpadnih voda

- Obezbjeđenje prečišćavanja otpadnih voda

- Dopunske prioritetne mjere vezane za upravljanje tretiranim kanalizacionim muljem

Odjeljak 7 sadrži procjenu troškova vezanih za faze implementacije i rada planirane infrastrukture za upravljanje otpadnim vodama:

- Metodologiju procjene troškova

- Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – pregled investicionih troškova

- Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – pregled investicionih troškova po veličini aglomeracija

Odjeljak 8 sadrži analizu troškova i koristi koja je izvršena radi utvrđivanja finansijske izvodljivosti i održivosti potrebnih mjera u oblasti otpadnih voda, striktno finansijski iskazanu i kroz tokove gotovine iz perspektive vlasnika i operatora planirane infrastrukture za otpadne vode.  Analiza troškova i koristi za ovaj projekat urađena je u punoj saglasnosti sa principima i pravilima sadržanim u najnovijim smjernicama Evropske komisije za analizu troškova i koristi i naročito vodičem koji je objavio Generalni direktorat za regionalnu politiku pod nazivom: „Vodič za analizu troškova i koristi u investicionim projektima – alat ekonomske procjene za kohezionu politiku 2014-2020“ iz decembra 2014. Ovaj odjeljak sadrži sljedeće:

- pregled investicionih troškova

- potencijalne izvore finansiranja

- troškove rada, održavanja i administracije

- utvrđivanje preporučenih tarifa u opštinama

- maksimalne prihvatljive tarife

- procjenu nedostajućih finansijskih sredstava

- finansijske pokazatelje učinka

- finansijsku održivost projekta

U Odjeljku 9 data je analiza o tome kako bi se mogle finansirati procijenjene investicione potrebe iz postojećih i moguće novih izvora finansiranja. U ovom odjeljku su takođe prikazani identifikovani potencijalni izvori finansiranja na osnovu opštih pretpostavki o razvoju raspoloživosti finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora.

Potencijalni izvori finansiranja uključuju kombinaciju domaćih i stranih izvora koji se koriste i koji će se koristiti u Crnoj Gori u cilju ispunjavanja zahtjeva iz Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda. Domaći izvori koji su se koristili za finansiranje sektora voda i otpadnih voda u Crnoj Gori obuhvataju uglavnom državne i opštinske opšte prihode i naknade koje korisnici plaćaju za opštinske usluge. Strani izvori sastoje se iz grantova i kredita međunarodnih finansijskih institucija ili bilateralnih donatora.

Odjeljak 10 sadrži izvršenu analizu pravnih, organizacionih i institucionalnih aspekata i preporuke za njihovo unapređenje.

Odjeljak 11 sadrži izvršenu analizu o regulatornim i institucionalnim aspektima dozvola i saglasnosti vezanih za životnu sredinu i preporuke za njihovo unapređenje.

Odjeljak 12 sadrži postupke za definisanje prioriteta i rangiranje projekata:

- Metodologiju za utvrđivanje prioriteta i rangiranje mjera za upravljanje otpadnim vodama koja je usvojena u Strateškom master planu za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore (2005-2029);

- Metodologiju za utvrđivanje prioriteta i rangiranje mjera za upravljanje otpadnim vodama koja je usvojena u Strateškom master planu za kanalizaciju i otpadne vode na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje (2005-2029);

- Definisanje prioriteta među mjerama planiranim za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u skladu sa Nacionalnom strategijom za transponovanje, implementaciju  i primjenu pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena sa akcionim planom za period 2016-2020;

- Rangiranje mjera za čišćenje ekološih crnih tačaka u primorskom regionu;

- Zahtjevi u pogledu planiranja mjera za upravljanje otpadnim vodama radi postizanja usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda – Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama;

- Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti otpadnih voda – metodologija koja se trenutno koristi za izbor i definisanje prioriteta među infrastrukturnim projektima.

Takođe, u ovom odjeljku su prikazani principi izrade metodološkog alata za definisanje prioriteta među mjerama za upravljanje otpadnim vodama koje su utvrđene u revidovanom Master planu, koji uključuju identifikaciju ponderisanog sistema bodovanja za ocjenu projekata u nacionalnom kontekstu tako što će se izraditi:

- lista kriterijuma za rangiranje i definisanje prioriteta u planiranju sprovođenja mjera investiranja u upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori;

- poboljšan, pojednostavljen i za korišćenje lakši metodološki alat za izradu – kao i buduće ažuriranje i revidiranje – Plana za sprovođenje prioriteta investicionih mjera.

Odjeljak 13 sadrži principe upravljanja rizicima za projekte u oblasti otpadnih voda, sa ciljem da se formuliše alat za upravljanje rizicima pomoću kojeg se vrši analiza, ocjena i upravljanje rizicima tokom procesa pripreme i implementacije projekata upravljanja otpadnim vodama, tako što će se razviti jednostavna i za korišćenje laka metodologija za:

- ocjenu, mjerenje, rangiranje i definisanje prioriteta kad je riječ o vjerovatnoći, posljedicama i prihvatljivosti rizika, obezbjeđujući adekvatno upravljanje rizicima za mjere upravljanja otpadnim vodama koje su identifikovane u revidiranom Master planu i

- izradu matrice/registra rizika za praćenje – kao i buduće ažuriranje i revidiranje – rizika investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori.

Takođe, u ovom odjeljku je formulisana polazna matrica – registar rizika, vezano za izradu i implementaciju Plana za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, zajedno sa kvantifikacijom rizika, alokacijom rizika i identifikacijom mogućih mjera ublažavanja rizika.

Odjeljak 14 sadrži anekse sa grafičkim prikazima predloženih mjera i detaljnim informacijama o pojedinačnim aspektima, uključujući tehničke, finansijske, pravne, organizacione i druge.

## Rezime rezultata i preporuka

### Tekuće stanje u upravljanju otpadnim vodama

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama u principu je regulisano Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“ br.55/16, 74/16 i 2/18) i Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“ br.2/17).

Osnovna struktura/organizacija upravljanja komunalnim otpadnim vodama bazira se na jedinicama lokalne samouprave, što se obično sprovodi preko vršioca regulisane komunalne djelatnosti (ViK -vodovodnog preduzeća) čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, dok su neke jedinice lokalne samouprave odlučile da angažuju privatnog operatora putem Ugovora o koncesiji za izvođenje određenog dijela poslova upravljanja otpadnim vodama (primjer: postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi).

Tabela 14.1 (u aneksima) sadrži ključne informacije u vezi sa postojećim upravljanjem komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori, kao i neke od ključnih pokazatelja učinka.

Ocjena sadašnjeg stanja infrastrukture za komunalne otpadne vode (sakupljanje i prečišćavanje) zasniva se na obimnim podacima i dokumentaciji koja, između ostalog, uključuje sljedeće:

- Postojeće master planove za komunalne otpadne vode (2004-2005), gdje je to primjenljivo, iako se zbog razvoja infrastrukture u periodu od 2004-2018 i raspoloživosti studija izvodljivosti za pojedinačne projekte/opštine, ovi Master planovi smatraju prilično zastarjelim;

- Relevantno nacionalno zakonodavstvo i strateške dokumente uključujući: Nacionalnu strategiju za transponovanje, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020, nacionalnu Strategiju upravljanja vodama, Reviziju infrastrukture u sektoru životne sredine i izradu studije priuštivosti, 2017;

- Više studija izvodljivosti i tehničkih projekata koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadnim vodama i koji su izrađeni u periodu 2007-2017, sa akcentom na upravljanje otpadnim vodama u pojedinim opštinama ili određenim projektima/kapacitetima. Relevantne studije i tehnički projekti postojali su za najveći broj jedinica lokalne samouprave na projektnom području.

- Godišnje izvještaje o komunalnim djelatnostima, koje obično objavljuje Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Ovi izvještaji pružaju opšti, nacionalni pregled stanja i pitanja u vezi sa komunalnim djelatnostima (snabdijevanje vodom za piće, upravljanje komunalnim čvrstim otpadom, upravljanje komunalnim otpadnim vodama itd.) u zemlji.

- Direktne posjete postrojenjima i lokacijama od posebnog značaja za ovaj izvještaj (naročito u vezi sa postojećim postrojenjima za otpadne vode).

- Skup upitnika (tehnički, operativni, finansijski) koji je urađen i distribuiran u koordinaciji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma konkretno za ovaj zadatak. Odziv lokalnih vodovoda i opština na pomenute upitnike bio je sasvim zadovoljavajući.

- Relevantne informacije koje redovno sakuplja, sistematizuje i objavljuje nacionalni Zavod za statistiku (MONSTAT) i koje pružaju detaljan uvid u demografiju, turizam i poslove vodosnabdijevanja/ odvođenja otpadnih voda u cijeloj zemlji.

Opštine sa svojim sistemima za sakupljanje otpadnih voda povezane su sa odgovarajućim glavnim rječnim slivovima (Dunavski sliv ili Jadranski sliv) i sa odgovarajućim podslivovima. Opštinski sistemi za otpadne vode takođe su povezani sa osjetljivim, odnosno područjima koja nisu određena kao osjetljiva u skladu sa Odlukom o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva (“Službeni list Crne Gore”, br. 046/17) iz jula 2017. godine.

Sadašnji stepen pokrivenosti stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda se veoma razlikuje po opštinama, dok je sveukupna nacionalna (prosječna) pokrivenost uslugama oko 47% od ukupnog stanovništva. Međutim, kada je riječ o stanovništvu koje stanuje u oblastima koje su određene kao aglomeracije u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, stepen pokrivenosti je mnogo viši i dostiže oko 58% (Tabela 1.2 ).  Grafikon 1.1, prikazana je pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima.

U skladu sa informacijama dobijenim od opštinskih vodovodnih preduzeća i relevantnih državnih institucija (MORT i MONSTAT), ukupna dužina postojeće mreže za sakupljanje otpadnih voda (glavne kanalizacione cijevi i sabirna mreža) iznosi oko 915km.

Tabela 1.2 – Pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda

| Administrativni region | Procjena stanovn. 2017 (ukupno) (#) | Stanovništvo u aglomeracijama (#) | Stanovništvo pokriveno sakupljanjem OV (#) | Pokrivenost uslugama u odnosu na ukupno | Pokrivenost uslugama u odnosu na aglomeracije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | 167.918 | 100.593 | 61.759 | 36,8% | 61,4% |
| Centralni | 301.559 | 264.577 | 151.362 | 50,2% | 57,2% |
| Primorski | 152.896 | 135.178 | 79.308 | 51,9% | 58,7% |
| Ukupno | 622.373 | 500.347 | 292.429 | 47,0% | 58,4% |

Grafikon 1.1 – Pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima

Što se tiče prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, postoji sedam funkcionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Podgorica, Nikšić, Budva, Herceg Novi, Kotor-Tivat, Mojkovac i Žabljak), a od nedavno su još tri stavljena u probni rad (Pljevlja, Berane, Šavnik).Takođe ima nekoliko manjih postrojenja za prečišćavanje koja povremeno rade.

Kao što je prikazano u izvještaju, ukupni kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja su u funkciji je oko 400.000 ekvivalent stanovnika, i planira se značajno povećanje u narednim godinama. Međutim, stepen pokrivenosti uslugama sakupljanja otpadnih voda je prilično nizak i postoji značajna neusklađenost između pokrivenosti uslugama u pojedinim opštinama i raspoloživih kapaciteta za prečišćavanje otpadnih voda. Zato bi jedan od glavnih zadataka vezano za upravljanje komunalnim otpadnim vodama trebalo da bude dalji razvoj sistema za sakupljanje otpadnih voda – koji bi odgovarao razvoju prečišćavanja otpadnih voda (i obratno), što je i logistički i finansijski veoma zahtjevno.

Standardizovana ocjena usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda je od ključnog značaja za dalje planiranje mjera upravljanja komunalnim otpadnim vodama. Ona se vrši upoređivanjem iznosa opterećenja zagađenjem koji prolazi kroz prečišćavanje koje se zahtijeva Direktivom (tj. količinom koja se sakuplja i dobija biološki tretman kao i napredniji tretman) sa ukupnim iznosom dobijenog opterećenja i sa iznosom koji teoretski treba da prođe kroz takav tretman (tzv. procijenjeno/podobno opterećenje). Upoređenje sa ukupnim nastalim opterećenjem prikazano je u Tabela 1.3, i narednim grafikonima prikazan je % ukupno nastalog opterećenja). Prikazan je udio opterećenja za koji se zahtijeva usklađenost i udio opterećenja za koji je usklađenost postignuta, a i jedno i drugo u odnosu na ukupno nastalo opterećenje. Pri ovoj procjeni uzet je u obzir i Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija ("Službeni list Crne Gore", br. 078/17).

Sumirajući rezultate, može se zaključiti da su obaveze u pogledu sakupljanja (član 3) ispunjene za  55.8% ukupno nastalog opterećenja i za 65,4% procijenjenog/podobnog opterećenja.

Što se tiče biološkog tretmana (član 4), obaveze su ispunjene za 33% ukupno nastalog opterećenja i za 38,7% procijenjenog /podobnog opterećenja.

U pogledu strožijeg tretmana (član 5), obaveze su ispunjene za 22,9% ukupno nastalog opterećenja i za 36,1% procijenjenog /podobnog opterećenja.

Tabela 1.3 –  Direktiva UWWTD – preliminarna procjena usklađenosti/nedostataka

| Član 3 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba osigurati usklađenost | Trenutno pokriveno opterećenje | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip.opterećenje (ES) | 884.366 | 755.428 | 493.710 | 55,8% | 65,4% |
| Član 4 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba osigurati usklađenost | Trenutno pokriveno opterećenje: sekundarni tretman | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| Tip.opterećenje (ES) | 884.366 | 755.428 | 292.264 | 33,0% | 38,7% |
| Član 5 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba osigurati usklađenost | Trenutno pokriveno opterećenje: tercijarni tretman | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| Tip.opterećenje (ES) | 884.366 | 562.123 | 202.880 | 22,9% | 36,1% |

Grafikon 1.2 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora 2018 (ES)

Grafikon 1.3 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora 2018 (%)

### Projekcije - rezime

U odjeljku 5 su izrađene i prezentirane projekcije u vezi sa projektom, uključujući:

- Projekciju stanovništva

- Projekciju BDP-a

- Projekcije turizma

Prema najnovijoj procjeni, broj stanovnika je oko 622 hiljade (sredinom 2017). U 2014, Zavod za statistiku Crne Gore izdao je „Projekcije stanovništva do 2060 sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore“ u kojima je prezentirao projektovani broj stanovnika prema starosnim grupama od po 5 godina i prema polu za cijelu Crnu Goru, i po glavnim regionima koji uključuju sjeverni, centralni i primorski. Kao što je preporučeno u pomenutim Projekcijama stanovništva MONSTATA, za dalje planiranje u ovom izvještaju usvojena je varijanta projekcije srednjeg fertiliteta (pogledati Grafikon 1.4).

Grafikon 1.4 - Varijante projekcije stanovništva (MONSTAT)

U ovom izvještaju, projekcija maksimalne sezonske turističke popunjenosti je uzeta u obzir za izračunavanje opterećenja otpadnih voda. Osim ukupnog broja turističkih kreveta, projekcija takođe omogućava porast maksimalne stope popunjenosti koja doprinosi predviđenom maksimalnom broju turista (i odnosnoj potražnji za vodom/opterećenju).

Projektovana pokrivenost uslugama

Na osnovu predloženih mjera, naredni grafikon (Grafikon 1.5) prikazuje predviđeni rast pokrivenosti uslugama, izražen brojčano i kao procenat stanovništva u aglomeracijama. Mjere koje se predlažu u ovom izvještaju treba da se u punoj mjeri realizuju u periodu 2020-2035, što bi trebalo da dovede do vrlo značajnog porasta u pokrivenosti uslugama sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, i to na oko 90% do 2031, i do 97% (realna gornja granica) do 2035 (u odnosu na stanovništvo u aglomeracijama).

Grafikon 1.5 – Pokrivenost uslugama sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (#)

Opterećenje zagađenja otpadnih voda

Treba napomenuti da su sljedeći elementi i pretpostavke zajednički projekcijama za vodosnabdijevanje i za otpadne vode:

- Jedinične stope potrošnje vode (uz korektivni faktor: nastale otpadne vode / isporučena voda za piće => WW/WS  85%);

- Udio opterećenja mimo domaćinstava (što uključuje institucionalne, industrijske, komercijalne itd., a isključuje potražnju i količine vezane za turizam);

- Projekcije turizma (smještaj, stope popunjenosti, koeficijenti neravnomjernosti).

Pored toga, projekcija otpadnih voda takođe podrazumijeva sljedeća načela:

- Do kraja posmatranog projektnog perioda, sva pravna lica, vezana za nastanak opterećenja zagađenjem koje ne potiče iz domaćinstava biće priključena na odgovarajući sistem za otpadne vode;

- Isto se odnosi na postojeći i planirani turistički smještaj.

- Prosječno opterećenje zagađenjem vezano za turizam izračunato je na osnovu prosječnih stopa popunjenosti, dok je maksimalno sezonsko opterećenje izračunato na osnovu maksimalnih predviđenih stopa popunjenosti.

- Otpadne vode koje ne potiču iz domaćinstava imaju karakteristike koje su slične tipičnim komunalnim otpadnim vodama, naročito u skladu sa nacionalnim Pravilnikom o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju ili u vodno tijelo recipijent. Ovo efektivno znači da sve industrije koje ispuštaju svoje otpadne vode u javnu kanalizaciju primjenjuju adekvatnu prethodnu obradu i obezbjeđuju punu usklađenost sa Pravilnikom.

- Predviđa se vrlo umjeren godišnji rast otpadnih voda nastalih iz drugih izvora mimo domaćinstava, a koje nijesu u direktnoj vezi sa sektorom turizma.

Tabela 1.4 sadrži sumarni prikaz izračunatih tipičnih ukupnih opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda za Crnu Goru:

- normalna, prosječna opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda (na osnovu predviđenih stopa priključaka)

- maksimalna sezonska opterećenja zagađenjem (projektovana, na bazi predviđenih stopa priključaka)

- maksimalna sezonska opterećenja zagađenjem (koja nastanu, pod pretpostavkom da u svim aglomeracijama postoji puna pokrivenost uslugama)

Tabela 1.4 – Projekcija tipičnih opterećenja zagađenja otpadnih voda do 2041 (ES)

| Vrsta opterećenja | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaćinstva-stalno stanovništvo | 292 | 348 | 469 | 515 |
| Ostalo, mimo domaćinstava | 75 | 85 | 120 | 137 |
| Vezano za turizam (prosjek) | 31 | 32 | 53 | 77 |
| Ukupno projektovano prosječno opterećenje zagađenjem | 398 | 466 | 642 | 729 |
| Maksimalno sezonsko opterećenje vezano za turizam | 139 | 165 | 212 | 273 |
| Projektovano maksimalno sezonsko opterećenje zagađenjem (na osnovu projektovanih stopa priključenja) | 506 | 598 | 801 | 925 |

Projekcija bilansa otpadnih voda

U ovom odjeljku prikazana je projekcija osnovnih bilansa otpadnih voda, na osnovu zabilježene trenutne situacije, planiranog povećanja broja priključaka na sistem sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, i u skladu sa predloženim tehničkim mjerama. Na sljedećoj tabeli dat je pregled najvažnijih projektovanih bilansa komunalnih otpadnih voda u Crnoj Gori (sakupljenih i potom prečišćenih, gdje je to moguće).

Tabela 1.5 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine (nastale, sakupljene, prečišćene, gdje je to moguće)

| Projekcija bilansa otpadnih voda – nastale i sakupljene (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Domaćinstva | 14.016 | 16.463 | 21.804 | 21.558 |
| Ostalo, uključujući turizam | 5.600 | 6.684 | 9.175 | 10.754 |
| Ukupno – neto otpadne vode | 19.617 | 23.147 | 30.979 | 32.312 |
| Infiltracije i priliv (%) | 50% | 50% | 35% | 30% |
| Infiltracije i priliv | 19.617 | 23.147 | 16.681 | 13.848 |
| Ukupno – sa infiltracijama | 39.233 | 46.294 | 47.661 | 46.160 |
| Projekcija otpadnih voda - domaćinstva (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| Region/godišnje | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Sjeverni | 2.282 | 2.870 | 4.030 | 3.768 |
| Centralni | 7.921 | 9.114 | 11.787 | 11.883 |
| Primorski | 3.813 | 4.480 | 5.987 | 5.908 |
| Ukupno | 14.016 | 16.463 | 21.804 | 21.558 |
| Projekcija otpadnih voda – ostalo (uključujući turizam) (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| Region/godišnje | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Sjeverni | 762 | 964 | 983 | 958 |
| Centralni | 2.799 | 3.331 | 3.331 | 3.396 |
| Primorski | 3.111 | 3.807 | 4.861 | 6.400 |
| Ukupno | 6.672 | 8.101 | 9.175 | 10.754 |

Ove ukupne i regionalne projekcije zasnivaju se na pojedinačnim procjenama komponenti otpadnih voda (domaćinstva i ostalo) za odnosne aglomeracije i opštine u ovim regionima koje su sabrane na odgovarajući način.

### Upravljanje komunalnim otpadnim vodama – predložene mjere

#### Zahtjevi u pogledu infrastrukture - generalno

Analiza nedostajućih kapaciteta koja vodi ka utvrđivanju infrastrukturnih i odgovarajućih investicionih potreba bazira se na:

- Definisanju „scenarija za postizanje usklađenosti“ na osnovu :

  - Razgraničenja aglomeracija

  - Označavanja osjetljivih područja

- Popisu postojećeg stanja

Identifikovanje neophodne infrastrukture na nivou objekata izvršeno je na osnovu:

- inženjerske procjene sa odgovarajućim tehničkim prijedlogom za svaku aglomeraciju,

- gdje su bile raspoložive, relevantnih studija izvodljivosti i drugih reelvantnih tehničkih analiza, na osnovu selektivne inženjerske procjene ranije predlaganih mjera (već sprovedenih ili ne, adekvatnih u predloženoj formi, ili optimizovanih),

- automatske analize primjenom pristupa koji je sličan onome kod modela FEASIBLE (kojeg je razvio COWI u ime OECD), aktuelizovane (u troškovima) i prilagođene lokalnim uslovima i troškovima.

Procjena infrastrukturnih potreba za prečišćavanjem otpadnih voda zasniva se na:

- procjeni tipičnih dugoročnih opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda, vodeći računa o demografskim trendovima, uzimajući u obzir opterećenje mimo domaćinstava i maksimalna sezonska opterećenja pod uticajem turizma koja su naročito bitna za primorsku zonu,

- tekućem stanju i informacijama o tekućim projektima (koji su završeni ili treba da budu završeni),

- optimizaciji broja postrojenja za prečišćavanje na osnovu nalaženja najboljeg rješenja za susjedne aglomeracije, tj. rješavanja pitanja da li graditi jedno postrojenje za dvije (ili više) aglomeracija ili graditi po jedno za svaku.

Osnovne kategorije tehničkih mjera u vezi sa planiranim razvojem infrastrukture za komunalne otpadne vode su sljedeće:

- Sanacija/obnavljanje/zamjena elemenata za sakupljanje otpadnih voda

- Proširenje sakupljanja otpadnih voda na područja bez adekvatnih usluga

- Obezbjeđenje adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

- Mjere u vezi sa daljim upravljanjem tretiranim kanalizacionim muljem

#### Projekti čija je realizacija u toku

Infrastruktura za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori je u procesu prilično dinamičnog razvoja i stoga se ne može razmatrati iz statične perspektive. Više projekata u ovoj oblasti su u nekoj od sljedećih faza:

Realizacija završena, period obavještavanja o nedostacima je još u toku, npr., veliki projekat za otpadne vode u Herceg Novom (Infrastruktura koja se smatra završenom u ovoj studiji),

Realizacija u završnoj fazi, završetak, probni rad i puštanje nastupilo u 2019 (npr. PPOV u Pljevljima, PPOV i mreža u Beranama)– infrastruktura koja se smatra defakto završenom u ovoj studiji,

Radovi već ugovoreni ali nijesu počeli, finansiranje obezbijeđeno ali nije realizovano (PPOV i mreža u Danilovgradu, mreža u Ulcinju) – realizacija (tehnička, administrativna, finansijska) predviđena u naredne 3 godine,

Projekti planirani za finansiranje u bliskoj budućnosti, finansiranje obezbijeđeno, pripreme u toku (glavni cjevovodi u Podgorici – finansiranje od KfW, sakupljanje otpadnih voda u Kotoru – finansiranje putem granta preko WBIF) – ovi projekti se razmatraju za realizaciju u narednih 5 godina.

Shodno tome, za više projekata komunalnih otpadnih voda se smatra da su u statusu „realizacije u toku“, što bi moglo uticati na izdatke realizacije ovih radova na kratki rok i svakako doprinijeti dugoročnom povećanju troškova rada, održavanja i amortizacije.

Detaljna struktura projekata za infrastrukturu za otpadne vode u različitim fazama realizacije prikazana je na Tabela 6.1, i ovo su glavne karakteristike njihovog obima:

Oko 69 km gravitacionih cjevovoda

Oko 9 km potisnih cjevovoda za otpadne vode

12 kanalizacionih pumpnih stanica

Jedno PPOV od 6.000 ES

- Procjena pratećih troškova, uključujući preostale pripreme, potencijalne troškove, nadzor nad izgradnjom i radove iznosi oko 32 miliona eura.

#### Sanacija/obnavljanje/zamjena kolektorskih sistema za otpadne vode

Procjena sadašnjih mreža za sakupljanje otpadnih voda na projektnom području mogla bi se sumarno prikazati na sljedeći način:

- Koncepti sakupljanja otpadnih voda su uspostavljeni i ključni djelovi tih sistema izgrađeni u većini slučajeva prije oko 30 godina, tako da je prosječna starost postojećih kanalizacionih vodova u opštinskom kanalizacionom sistemu 28 godina;

- Pokazatelji začepljenja kanalizacionih cijevi (broj začepljenja/intervencija po km mreže, godišnje), na osnovu međunarodnog izvještaja o uporednoj ocjeni mreža i opštinskih godišnjih izvještaja kreće se od 2 do 19, a nacionalni prosjek je 8,8 začepljenja/km/ godišnje;

- Još uvijek ima prilično veliki dio materijala cijevi koje karakteriše ograničena trajnost i sklonost ka slabljenju nepropusnosti za vodu tokom vremena (cijevi od azbest-cementa, betona i keramike) – oko 35-40%;

- Generalno, razmatrane kolektorske sisteme karakteriše nizak, nedovoljan nivo redovnog održavanja, što je značajno doprinijelo njihovom smanjenom učinku, začepljenjima i drugim operativnim problemima;

- Na osnovu raspoloživih informacija, procjenjuje se da učinak kolektorskih sistema treba da se poboljša i da se tekuće stope infiltracije/priliva postepeno smanje na nivoe koji bi omogućili normalno i troškovno efikasno funkcionisanje sistema za kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda (postojećih i budućih);

- Iz pomenutih razloga, smatralo se izuzetno važnim da se obezbijede adekvatna investiciona sredstva za djelimičnu sanaciju/obnavljanje postojećeg kolektorskog sistema za otpadne vode, komplementarno planiranom proširenju kolektorskog sistema.

Tabela 6.2 prikazuje obim radova na sanaciji/zamjeni mreže po opštinama. Sveukupno, ovim planom je predviđena puna sanacija/zamjena oko 92 km mreže kao prioritet. Dalja sanacija/zamjena na tim mrežama treba da postane dio redovnog višegodišnjeg programa održavanja za svako vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti).

#### Proširenje kolektorskih sistema i sistema odvođenja (tretiranih) otpadnih voda

Predloženo proširenje sistema za sakupljanje otpadnih voda koje je ovdje opisano je u direktnoj korelaciji sa planiranim povećanjem ranije prikazanog obuhvata uslugama sakupljanja otpadnih voda, koje bi trebalo da omogući postepeno postizanje usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (članom 3) i odgovarajućim nacionalnim propisima.

Procjena je izvršena na nivou aglomeracija, a potom spojena po opštinama i regionima. Mjere za dugoročni razvoj kolektorskih sistema za otpadne vode i kapaciteta za odvođenje efluenata uključuju sljedeće:

- Glavne kanalizacione cijevi

- Mrežu za sakupljanje

- Pumpne uređaje

- Potisni cjevovodi

- Odvođenje otpadnih voda (ispuste u dubinama otvorenog mora)

Detaljna struktura predloženih mjera za sakupljanje otpadnih voda i odvođenje efluenta prikazana je na Tabela 6.3. Glavne tehničke karakteristike (obim) mjera za sakupljanje otpadnih voda i odvođenje tretiranog efluenta su sljedeće:

- Glavne cijevi i kolektorska mreža – 885 km

- Kanalizacione pumpne stanice – 72 KPS (55 manjih, 12 srednjih i 8 većih)

- Potisni cjevovodi  – 46 km potisnih cjevovoda za otpadne vode

- Ispusti na otvorenom moru – 17,4k m ukupno

Ovaj segment mjera za infrastrukturu otpadnih voda je daleko najzahtjevniji u pogledu potrebnih investicionih troškova. Procjena neto investicionih troškova za njihovu realizaciju (isključujući projekte koji su u toku realizacije) je oko 212 milliona eura.

#### Mjere za prečišćavanje otpadnih voda

Potreba za novim kapacitetima za prečišćavanje otpadnih voda bazira se isključivo na potrebi postizanja usklađenosti sa zahtjevima razgraničenja aglomeracija. U procjeni potreba za prečišćavanjem otpadnih voda:

- U potpunosti je uzeta u obzir potreba da se otpadne vode iz svih definisanih aglomeracija prečišćavaju makar na sekundarnom nivou prečišćavanja.

- Uzeti su u obzir postojeći kapacitete za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa njihovim procijenjenim statusom, funkcionalnošću i usklađenošću sa zahtjevima (za kvalitet efluenta) prema Direktivi UWWTD. Osim PPOV u Podgorici (koje je staro oko 30 godina, zastarelo i preopterećeno), sva druga veća postrojenja u Crnoj Gori su izgrađena u skorije vrijeme i projektovana su i izgrađena u skladu sa tekućim zahtjevima Direktive i nacionalnih propisa.

- U cjelosti je uzeta u obzir potreba da se primijene odredbe koje se tiču eliminisanja hranljivih elemenata shodno predloženoj Odluci i Pravilniku o osjetljivim područjima i primjenu strožijeg tretmana. U skladu sa gore navedenim dokumentima, cijelo projektno područje uključujući odnosne tačke ispuštanja otpadnih voda (osim nekoliko aglomeracija) smatra se osjetljivim područjem u smislu Direktive UWWTD. Zbog toga sva nova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čiji je kapacitet veći od 10.000 ekvivalent stanovnika (osim aglomeracije Ulcinj i, zavisno od daljih detaljnih analiza, aglomeracija: Bar-2, Kotor-1 i Tivat-1) treba da budu opremljena odgovarajućim jedinicama za eliminisanje nutrijenata.

- U pogledu osnovnih kriterijuma projektovanja za prečišćavanje otpadnih voda, oni su u potpunom skladu sa Direktivom UWWTD i transponovanom nacionalnom regulativom.

Kao posljedica ovog pristupa, predloženo je da se izgradi 29 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (ukupno, uključujući one koji će biti značajno sanirani i/ili unaprijeđeni). Detaljne karakteristike planiranih PPOV prezentirane su u Poglavlju 6 i posebno u Tabela 6.14. Slijedi pregled planiranih novih/unaprijeđenih PPOV:

PPOV > 100.000  ES – 1 postrojenje

PPOV od 50.000 do 100.000 ES – 2 postrojenja

PPOV od 15.000 do  50.000 ES – 7 postrojenja

PPOV od 10.000 do 15.000 ES – 1 postrojenje

PPOV < 10.000 ES – 18 postrojenja

- Ukupni operativni kapacitet dodatnih kapaciteta za prečišćavanje treba da bude oko 617 hiljada ES, od čega postrojenja sa ukupnim kapacitetom od 216 hiljada ES treba da ispunjavaju zahtjeve za sekundarni tretman (član 4 Direktive), dok nova postrojenja koja se usklađuju sa kriterijumima strožijeg tretmana (član 5 Direktive) treba da imaju ukupni operativni kapacitet od oko 402 hiljade ES.

- Ukupni procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih PPOV iznose 131 milion eura.

#### Upravljanje tretiranim kanalizacionim muljem – prioritetne mjere

Adekvatno upravljanje nastalim muljem kao rezultat prečišćavanja otpadnih voda u postojećim i planiranim postrojenjima predstavlja veoma značajan segment sveukupnog upravljanja otpadnim vodama. Kako se broj i operativni kapacitet postrojenja za prečišćavanje bude povećavao, potreba za obezbjeđenjem adekvatnog upravljanja muljem postaće sve važnija i zahtjevnija. U pogledu količine mulja (tj., kapaciteta PPOV), klimatskih uslova, sezonskih variranja i procesa tretiranja mulja koji se primjenjuje, predviđene su sljedeće opcije za prioritetna postrojenja za tretman kanalizacionog mulja:

- Polja/bazeni sa trskom su priznate kao najpovoljnija opcija za upravljanje muljem za mala PPOV od ispod 10,000 ES koja se nalaze u sjevernom dijelu zemlje. Ova opcija se može primjeniti I na većim sistemima gdje ima dovoljno prostora.

- Mala PPOV u primorskom regionu će proizvoditi dehidrirani mulj koji će biti isporučivan najbližem regionalnom postrojenju za solarno isušivanje mulja.

- Dehidrirani mulj koji je proizveden u malim PPOV u kontinentalnom dijelu biće isporučivan postrojenju za spaljivanje mulja u Podgorici.

- Regionalno postrojenje za kompostiranje mulja je predviđeno za mulj proizveden u PPOV u Beranama, Bijelom Polju, Plavu i Rožajama. Zbog velike drvne industrije u tom regionu i raspoloživosti pilotine i drvnih krhotina kao otpada, kompostiranje se predlaže kao preferirana opcija za rješavanje mulja.

- 5 postrojenja za solarno isušivanje mulja je predviđeno za priobalno područje: u Herceg Novom, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju.

- Imajući u vidu nedavne studije i planove, mulj proizveden u budućem PPOV u Podgorici biće tretiran u postrojenju za spaljivanje (koje će biti sagrađeno na lokaciji postrojenja). Kapacitet postrojenja za spaljivanje biće dovoljan da prihvati dehidrirani mulj iz PPOV Cetinje, Golubovci, Tuzi i Danilovgrad (koji će biti pogodno locirani i ne previše udaljeni od PPOV u Podgorici).

Korelacija sa Državnim planom upravljanja otpadom

Kanalizacioni mulj je Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.list CG“ br. 64/11 i 39/16) identifikovan kao preostali otpad koji nastaje u PPOV tokom tretmana otpadnih voda. Plan za upravljanje kanalizacionim muljem je sastavni dio tekućeg Državnog plana upravljanja otpadom do 2020 ("Službeni list Crne Gore", br. 074/15 od 23.12.2015, 035/18 od 29.05.2018).

Što se tiče pravnog i institucionalnog okvira, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je nadležni nacionalni organ za regulaciju, planiranje i sprovođenje planova za upravljanje muljem.

Upotreba kanalizacionog mulja u poljoprivredi nije prepoznata nacionalnim zakonodavstvom koje se bavi upotrebom đubriva za rast bilja. Stoga ovaj ishod nije razmatran u Planu za upravljanje muljem.

Kanalizacioni mulj poslije solarnog isušivanja može da se koristi kao prekrivni sloj na regionalnim deponijama umjesto zemljišta, za rekultivaciju odlagališta otpada ili rekultivaciju zemljišta u eksploatisanim rudarskim područjima ili kamenolomima.

Spaljivanje mulja se smatra povoljnim za veća PPOV, tj. gdje postoji unos od minimum 50.000 tona mulja godišnje. Izgradnja spalionice za mulj se razmatra (praktično je u pripremi/realizaciji) na lokaciji PPOV u Podgorici.

- Ukupni procijenjeni investicioni troškovi izgradnje planiranih prioritetnih mjera za kanalizacioni mulj iznose 26 miliona eura. Treba primijetiti da se ovi opisi i odgovarajući investicioni troškovi odnose samo na prioritetne mjere koje će se realizovati u predstojećim godinama (na kratki rok) kako bi se riješio predviđeni problem kratkoročnog povećanja količina tretiranog mulja. Odgovarajuće dugoročne mjere upravljanja tretiranim muljem su izvan djelokruga ovog zadatka i treba da se obrade u posebnoj studiji.

Minimalne neophodne radnje

Dobra koordinacija između glavnih zainteresovanih strana u oblasti upravljanja otpadnim vodama i otpadom treba da se postavi kao prioritet.

Učešće svih relevantnih strana je od najvišeg značaja, naročito u početnoj fazi snimanja i selekcije lokacija za regionalna postrojenja za dodatni tretman mulja. Naročito je važno da se sporazum između opštinskih skupština o predloženoj regionalnoj šemi postigne prije izrade dalje tehničke i planske dokumentacije uključujući elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo.

Pored opštinskih sporazuma, ima i drugih preduslova za uspostavljanje regionalnih šema za upravljanje muljem, kao što su raspoloživo zemljište, geotehnički uslovi na lokaciji, ekološki i klimatski uslovi, završeni relevantni državni i opštinski prostorno planski dokumenti, izvodljivo povezivanje sa obližnjim proizvodnim centrima (PPOV) zbog transportnih troškova i naknada za prolaz, konačnog odlaganja i iskorišćenja krajnjeg proizvoda.

### Procjena troškova

Na osnovu mjera i pristupa procjeni troškova koji je opisan u ovom Izvještaju, slijedi pregled procijenjenih investicionih troškova po opštinama i ukupno.

Tabela 1.6 – Mjere za infrastrukturu otpadnih voda – pregled investicionih troškova po opštinama (hiljada €)

| Opš.br. | Opština | Tekući radovi |  |  |  |  |  | Ostale planirane mjere za infrastrukturu otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kanaliz. mreža | Potisni cjevovod | KPS | PPOV | Svega u toku | Rezerve, priprema, nadzor, u toku | Sanacija mreže | Kanal. mreža | Potisni cjevovod | KPS | PPOV | Morski ispusti | Uprav. muljem | Svega Novo | Rezerve, priprema, nadzor, novi radovi | Bruto svega novo | Tekuće+ novo, bruto ukupno |
| 1 | Andrijevica | - | - | - | - | - | - | 124 | 2.037 | - | - | 1.147 | - | 206 | 3.514 | 439 | 3.953 | 3.953 |
| 2 | Berane | - | - | - | - | - | - | 1.786 | 2.809 | - | - | 1.415 | - | 1.010 | 7.020 | 878 | 7.898 | 7.898 |
| 3 | Bijelo Polje | - | - | - | - | - | - | 387 | 15.593 | - | 335 | 7.598 | - | - | 23.913 | 2.989 | 26.902 | 26.902 |
| 4 | Gusinje | - | - | - | - | - | - | 92 | 1.361 | 898 | 154 | - | - | - | 2.505 | 313 | 2.819 | 2.819 |
| 5 | Kolašin | - | - | - | - | - | - | 19 | 5.166 | 63 | 45 | 2.128 | - | 710 | 8.132 | 1.016 | 9.148 | 9.148 |
| 6 | Mojkovac | - | - | - | - | - | - | 652 | 4.006 | 37 | 106 | - | - | 600 | 5.401 | 675 | 6.076 | 6.076 |
| 7 | Petnjica | - | - | - | - | - | - | - | 988 | - | - | 587 | - | 360 | 1.935 | 242 | 2.177 | 2.177 |
| 8 | Plav | - | - | - | - | - | - | 62 | 9.038 | 1.676 | 265 | 4.290 | - | - | 15.330 | 1.916 | 17.246 | 17.246 |
| 9 | Pljevlja | - | - | - | - | - | - | 408 | 2.491 | - | - | - | - | - | 2.899 | 362 | 3.261 | 3.261 |
| 10 | Plužine | - | - | - | - | - | - | 59 | 347 | - | - | 691 | - | 144 | 1.241 | 155 | 1.396 | 1.396 |
| 11 | Rožaje | - | - | - | - | - | - | 568 | 4.882 | - | - | 5.140 | - | - | 10.590 | 1.324 | 11.913 | 11.913 |
| 12 | Šavnik | - | - | - | - | - | - | 26 | 307 | - | - | - | - | - | 333 | 42 | 375 | 375 |
| 13 | Žabljak | - | - | - | - | - | - | 50 | 2.346 | - | 167 | 1.004 | - | - | 3.567 | 446 | 4.012 | 4.012 |
| 14 | Cetinje | - | - | - | - | - | - | 306 | 1.941 | - | - | 7.200 | - | - | 9.447 | 1.181 | 10.628 | 10.628 |
| 15 | Danilovgrad | 826 | - | 160 | 2.390 | 3.376 | 422 | 62 | 4.671 | 145 | 415 | 1.827 | - | - | 7.119 | 890 | 8.009 | 11.807 |
| 16 | Nikšić | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 16.620 | 960 | 265 | 5.606 | - | - | 24.690 | 3.086 | 27.777 | 27.777 |
| 17 | Podgorica | 10.717 | - | - | - | 10.717 | 1.340 | 6.963 | 51.713 | - | 701 | 41.532 | - | 9.980 | 110.888 | 13.861 | 124.749 | 136.806 |
| 18 | Bar | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 17.034 | 180 | 524 | 22.358 | 2.640 | 2.611 | 47.307 | 5.913 | 53.221 | 53.221 |
| 19 | Budva | - | - | - | - | - | - | 1.002 | 11.798 | 822 | 641 | 8.879 | 3.325 | 3.018 | 29.485 | 3.686 | 33.171 | 33.171 |
| 20 | Herceg Novi | - | - | - | - | - | - | 3.725 | 4.348 | 90 | 194 | 1.706 | 370 | 2.956 | 13.388 | 1.674 | 15.062 | 15.062 |
| 21 | Kotor | 6.908 | 1.497 | 1.778 | - | 10.183 | 1.273 | 858 | 3.807 | 1.031 | 677 | 3.225 | 1.785 | - | 11.383 | 1.423 | 12.806 | 24.262 |
| 22 | Tivat | 1.478 | - | - | - | 1.478 | 185 | 386 | 5.025 | 692 | 659 | - | 1.365 | 2.956 | 11.084 | 1.385 | 12.469 | 14.132 |
| 23 | Ulcinj | 4.256 | - | 190 | - | 4.446 | 556 | 1.792 | 14.308 | 1.994 | 5.436 | 11.810 | 975 | 1.478 | 37.794 | 4.724 | 42.519 | 47.521 |
|  | Svega | - | - | - | - | - | - | 4.232 | 51.370 | 2.674 | 1.072 | 24.000 | - | 3.031 | 86.379 | 10.797 | 97.177 | 97.177 |
|  | Svega | 11.543 | - | 160 | 2.390 | 14.093 | 1.762 | 8.570 | 74.945 | 1.105 | 1.381 | 56.164 | - | 9.980 | 152.145 | 19.018 | 171.163 | 187.017 |
|  | Svega | 12.643 | 1.497 | 1.968 | - | 16.108 | 2.014 | 9.723 | 56.321 | 4.810 | 8.131 | 47.978 | 10.460 | 13.019 | 150.442 | 18.805 | 169.247 | 187.369 |
|  | Ukupno | 24.185 | 1.497 | 2.128 | 2.390 | 30.201 | 3.775 | 22.525 | 182.636 | 8.589 | 10.584 | 128.142 | 10.460 | 26.030 | 388.966 | 48.621 | 437.587 | 471.563 |

Jedinični investicioni troškovi

Sljedeća tabela (Tabela 1.7) sadrži pregled investicionih troškova za planirane mjere sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda po klasi veličine aglomeracija u Crnoj Gori.

Tabela je vrlo indikativna i ukazuje na očekivani trend. Mjere za aglomeracije veće od 15.000 ES (15 od 37) čine oko 90% opterećenja zagađenjem koje je obuhvaćeno mjerama. Isto tako, dok je prosječan jedinični trošak (€/ES) oko 483 €/ES, jedinični trošak je generalno viši u manjim aglomeracijama; od oko 340 €/ES u aglomeracijama većim od 100.000 ES do preko 1.000 €/ES u manjim aglomeracijama.

Tabela 1.7 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – kapitalni izdaci po klasi veličine aglomeracije

| Klasa veličine br. | Opis klase | Veličina klase (ES) | Br. | Stalno stanovništvo u aglomeraciji | Opterećenje zagađenjem iz OV u aglomeraciji (ES) | Svega kap.izd. (mil. eur) | Udio opterećenja (%) | Svega kap.izd. po ES (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veoma mala | <2.000 | 5 | 4.551 | 8.700 | 8,16 | 0,9% | 937 |
| 2 | Mala | 2-10.000 | 16 | 40.237 | 74.150 | 86,37 | 7,6% | 1.165 |
| 3 | Mala do srednja | 10-15.000 | 1 | 2.059 | 15.000 | 15,39 | 1,5% | 1.026 |
| 4 | Srednja | 15-50.000 | 9 | 141.124 | 237.000 | 128,30 | 24,3% | 541 |
| 5 | Velika | 50-100.000 | 4 | 131.851 | 294.000 | 115,37 | 30,1% | 392 |
| 6 | Krupna | >100.000 | 2 | 181.433 | 348.000 | 117,97 | 35,6% | 339 |
| Ukupno/prosjek |  |  | 37 | 501.255 | 976.850 | 471,56 | 100,0% | 483 |

Realizacija navedenih mjera za infrastrukturu otpadnih voda bi neizbježno izazvala značajne dodatne troškove rada, održavanja, amortizacije i ostale. Godišnji dodatni troškovi rada i održavanja uključujući amortizaciju su predstavljeni na sljedećem grafikonu.

Grafikon 1.6 – Procjena dodatnih godišnjih troškova rada, održavanja i amortizacije

### Plan implementacije

Implementacija mjera shodno Direktivi UWWTD koje su opisane u ovom izvještaju je veoma kompleksna zbog ograničenog kapaciteta pružalaca usluga u sektoru voda i priuštivosti budućih cijena (tarifa) vode. Smatra se da se ovaj problem može prevazići reformom vodovodnog sektora ili agregacijom pružalaca usluga u ovom sektoru.

Ovim pristupom optimizuje se finansijsko opterećenje za stanovništvo uz poželjnu maksimalnu moguću apsorpciju sredstava EU.

Sveukupne investicione potrebe za realizaciju Direktive UWWTD iznose približno 471 milion eura. Kao što je predstavljeno u Poglavlju 6.6.4, osnovni/glavni plan implementacije je sadržan u sljedećoj tabeli (Tabela 1.8).

Tabela 1.8 – Predloženi plan implementacije za Direktivu UWWTD

| Osjetljivost | Klase veličine aglomeracija (ES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preko 100,000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 50,000-100,000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 50,000-100,000 | 15,000-50,000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 15,000-50,000 | 10,000-15,000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 2000 -10,000 i manje od 2,000 |
| Osjetljiva područja u smislu Direktive u skladu sa: - Pravilnikom o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja - Odluka o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman |
|  | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2033 | 31/12/2033 | 31/12/2035 | 31/12/2035 |
| Broj aglomeracija | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 |
| Procijenjeno opterećenje OV (ES) | 348.000 | 159.000 | 135.000 | 175.000 | 62.000 | 15.000 | 83.000 |
| Opterećenje otpadnih voda (% od ukupnog) | 35,6% | 16,4% | 13,8% | 17,9% | 6,3% | 1,5% | 8,5% |

### Dinamički plan implementacije, finansijski plan, utvrđivanje tarifa i priuštivost

Osnova finansijske analize bilo je vršenje uvida i ocjene prethodnih i tekuće finansijske analize preduzeća za vodovod i kanalizaciju u Crnoj Gori. Glavni izvori informacija i podataka o finansijskom statusu Preduzeća za vodovoda i kanalizaciju u sektoru voda i otpadnih voda u Crnoj Gori bili su Poreska uprava  (https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal), Centralni registar privrednih subjekata (http://www.crps.me/) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (http://www.mrt.gov.me). Sva dokumenta su dobijena u elektronskoj i papirnoj formi i predstavljaju zvanične raspoložive podatke. Analiza priuštivosti bazira se na rezultatima analize priuštivosti koja je urađena u projektu EIAAS project (Revizija infrastukture u oblasti zaštite životne sredine i analiza priuštivosti, 2017). Studija EIAAS obuhvata procjenu priuštivosti i spremnosti za plaćanje koristeći raspoložive državne statističke podatke i podatke sakupljene u vodovodnim preduzećima kako bi se uspostavile norme za priuštivost za Crnu Goru u cjelini i, ako su informacije već spremne, za svaku od 23 opštine.

#### Investicioni troškovi

Ukupni podobni investicioni troškovi projekta (uključujući rezerve) u stalnim cijenama iz 2018 iznose 471 milion EUR.

Grafikon 1.7 prikazuje kumulativne investicione troškove (ukupne bruto investicione troškove koji uključuju troškove pripreme i nadzora i rezerve) za period  2019-2035.

Grafikon 1.7 – Kumulativni investicioni troškovi ( hiljada €, po stalnim cijenama iz 2018)

Tabela 1.9 sadrži investicioni program za sektor otpadnih voda (ukupni bruto investicioni troškovi za sakupljanje otpadnih voda, prečišćavanje i prioritetne mjere upravljanja muljem, kao i priprema, troškovi nadzora i rezerve) u Crnoj Gori po opštinama.

Tabela 1.9 – Ukupne bruto investicije u sektor otpadnih voda po opštinama (000 EUR, po st.cijenama iz 2018)

| Region | Opština | Ukupno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | Andrijevica | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| Sjeverni | Berane | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 0 | 0 |
| Sjeverni | Bijelo Polje | 26.902 | 957 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjeverni | Gusinje | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 906 | 906 | 906 |
| Sjeverni | Kolašin | 9.148 | 108 | 108 | 108 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjeverni | Mojkovac | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| Sjeverni | Petnjica | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 700 | 700 | 700 |
| Sjeverni | Plav | 17.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Sjeverni | Pljevlja | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 |
| Sjeverni | Plužine | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1.347 |
| Sjeverni | Rožaje | 11.913 | 141 | 141 | 141 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjeverni | Šavnik | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 361 |
| Sjeverni | Žabljak | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 1.935 | 1.935 |
| Centralni | Cetinje | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 2.563 | 2.563 | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 |
| Centralni | Danilovgrad | 11.807 | 0 | 1.831 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 1.457 | 1.457 | 2.406 | 2.406 |
| Centralni | Nikšić | 27.777 | 0 | 0 | 247 | 247 | 247 | 247 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centralni | Podgorica | 136.806 | 1.216 | 5.092 | 5.092 | 5.092 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 9.017 | 3.209 | 3.209 |
| Primor. | Bar | 53.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 473 | 473 | 5.565 | 5.565 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 2.882 | 2.882 | 4.546 | 4.546 |
| Primor. | Budva | 33.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 0 | 4.949 | 6.176 | 6.176 |
| Primor. | Herceg Novi | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 3.608 | 3.608 | 3.608 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 |
| Primor. | Kotor | 24.146 | 0 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 3.901 | 3.901 |
| Primor. | Tivat | 14.016 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 788 | 788 |
| Primor. | Ulcinj | 47.521 | 0 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 422 | 422 | 422 | 422 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CG | UKUPNO | 471469 | 2422 | 18455 | 18.702 | 20.456 | 23.462 | 23.757 | 22.282 | 19.751 | 30.983 | 34.659 | 41.213 | 40.466 | 47.063 | 23.577 | 36.405 | 33.069 | 34.746 |

#### Troškovi rada, održavanja i amortizacije

Projekcije troškova rada i održavanja uključuju fiksne troškove (troškove održavanja, zaposlenih i amortizacije) i promjenljive troškove (energija, potrošni materijali i upravljanje muljem), kao svoje komponente vezano za operacije upravljanja otpadnim vodama.  Na sljedećoj tabeli prikazana je prognoza godišnjih troškova rada i održavanja po stalnim cijenama iz 2018 za planski period 2019-2041 za scenario „bez projekta“. Procjena troškova rada i održavanja rađena je na osnovu pretpostavki koje su definisane za scenarije „sa projektom“ i „bez projekta“.

Tabela 1.10 – Pregled troškova rada i održavanja u scenariju „sa projektom“ (mil. EUR, po stalnim cijenama, 2018)

| UKUPNO Crna Gora | UKUPNO | NSV | 2019 | 2025 | 2030 | 2033 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda (vezano za postojeći sistem) | 198,431 | 112,336 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 |
| Troškovi održavanja kanalizacije (vezano za postojeći sistem) | 7,624 | 4,316 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Operativni troškovi za sakupljanje otpadnih voda, prečišćavanje i upravljanje muljem (vezano za mjere) | 128,623 | 68,040 | 1,779 | 2,911 | 4,513 | 4,799 | 5,060 | 5,598 |
| Troškovi održavanja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda (vezano za mjere) | 68,533 | 32,383 | 0,000 | 0,751 | 2,018 | 2,913 | 3,457 | 3,735 |
| Amortizacija | 227,359 | 107,522 | 0,000 | 2,540 | 6,651 | 9,626 | 11,454 | 12,383 |
| Ukupni troškovi rada i održavanja za sistem otpadnih voda | 630,569 | 324,597 | 8,647 | 13,071 | 20,050 | 24,206 | 26,839 | 28,585 |

Generalno, pošlo se od pretpostavke da troškovi rada i održavanja značajno rastu nakon 2025 u scenariju „sa projektom“, a beznačajno u scenariju „bez projekta“. U scenariju „sa projektom“, projektovano je da će troškovi rada, održavanja i amortizacije porasti na oko 8,647 milliona EUR u 2019 (izraženo u stalnim cijenama u 2018). Kao posljedica pretpostavljenog realnog povećanja plata, energije i drugih značajnih potrošnih materijala i dodatne infrastrukture koja će biti izgrađena u okviru projekta, predviđa se da će troškovi rada i održavanja dalje porasti na 13,071 milliona EUR u 2025 i 26,839 milliona EUR u 2035. U scenariju „bez projekta“ predviđa se da će ukupni troškovi rada, održavanja i amortizacije ostati na istom nivou od 7,717 milliona EUR (po stalnim cijenama u 2018) tokom cijelog trajanja projekta (samo za usluge sakupljanja otpadnih voda).

Paralelno sa predviđenim razvojem infrastrukture za komunalne otpadne vode, trebalo bi da bude unapređenja i u nekim zonama proširenja sistema za pijaću vodu, kao što je navedeno u pregledu stanja vodosnabdijevanja u ovoj studiji i drugim relevantnim strategijama koje se tiču usluga vodosnabdijevanja.

Pošto usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda obično pružaju isti operatori i za iste korisnike, optimalni pristup analizi troškova i rezultirajućih tarifa bio bi da se uzmu u obzir obje ove vrste usluga. Mjere vezane za vodosnabdijevanje nijesu bile u fizičkom domenu ove studije i smatralo se da nije sasvim primjereno prosto „apsorbovati“ mjere (i prateće troškove) iz drugih studija, a da se one pažljivo ne razmotre i (moguće) ažuriraju.

Razmatrajući najbolji put za dalje, koji bi zaista pružio kompletnu sliku troškova i tarifa za vodosnabdijevanje i otpadne vode, sugeriše se sljedeće:

- Ministarstvo (MORT) moglo bi da pokrene izradu/reviziju/inoviranje studije o vodosnabdijevanju, sa sličnim nivoom djelokruga i detaljnosti i sličnom strukturom kao što je ovaj izvještaj, koja bi obuhvatila adekvatne mjere vodosnabdijevanja i sve prateće troškove. Praktično, ovo bi se moglo sprovesti kroz izradu nacionalnog Plana za implementaciju Direktive o vodi za piće.

- Rezultati master plana i plana implementacije Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda i plana za implementaciju Direktive o vodi za piće, onda bi se objedinili u poseban aneks o priuštivosti, koji bi sadržao kompletnu analizu.

Drugo zapažanje u vezi sa mjerama za vodosnabdijevanje je da u nekim sistemima sa vrlo visokim nivoom neprihodovane vode i troškova energije (poput Cetinja), posebne mjere za vodosnabdijevanje mogu zapravo da doprinesu smanjenju troškova rada i održavanja, a time i tarifa.

Što se tiče segmenta otpadnih voda, konsultanti su nastojali da analiziraju i uzmu u obzir sve troškove koji mogu da utiču na usluge vezane za otpadne vode i prateće tarife, tako da je pristup bio prilično sveobuhvatan. Makar dio tih predviđenih troškova bi djelimično poslužio za unapređenje održavanja (trenutno vjerovatno nedovoljnog) postojeće infrastrukture otpadnih voda. Ovo bi bio više balansiran pristup u ovoj fazi (kada nema potpunih informacija o pokriću troškova kroz tarife) osim da se pretpostavi da će doći do fiksnog povećanja troškova bez pravog obrazloženja. Vjerovatno najadekvatnija faza pripreme za objašnjenje ovog aspekta bila bi studija izvodljivosti za određeni projekat urađena za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Obračun kao rastuće vrijednosti donosi AIFC od 0,83 EUR/m3 za cjelokupni sistem. Tabela 1.11 daje sumarni pregled elemenata AIFC koji su bitni za projekat. Prezentirane neto sadašnje vrijednosti su izračunate za svaku opštinu kao sadašnja vrijednost investicije i troškovi rada i održavanja umanjeni za rezidualnu vrijednost investicije na kraju analiziranog perioda.

Tabela 1.11 – AIFC (prosječni dodatni finansijski troškovi) raznih komponenti mjera za usklađivanje

| Opština | Scenario „sa projektom” |  |  | Scenario „bez projekta” |  |  | Dodatne vrijednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AIFC (EUR/m3) | NSV 2019-2047 (000 EUR) | AIFC (EUR/m3) |  | NSV 2019-2047 (000 EUR) | AIFC (EUR/m3) |  | NSV 2019-2047 (000 EUR) |
| Andrijevica | 1,35 | 2.371 | 0,12 |  | 143 | 1,23 |  | 2.228 |
| Berane | 0,52 | 10.021 | 0,23 |  | 3.146 | 0,29 |  | 6.876 |
| Bijelo polje | 1,80 | 35.625 | 0,28 |  | 2.562 | 1,51 |  | 33.063 |
| Gusinje | 0,53 | 1.652 | 0,00 |  | 0 | 0,53 |  | 1.652 |
| Kolašin | 2,36 | 10.004 | 0,37 |  | 690 | 1,99 |  | 9.315 |
| Mojkovac | 0,96 | 4.058 | 0,16 |  | 500 | 0,80 |  | 3.557 |
| Petnjica | 1,67 | 1.231 | 0,00 |  | 0 | 1,67 |  | 1.231 |
| Plav | 1,50 | 11.613 | 0,18 |  | 1.189 | 1,32 |  | 10.424 |
| Pljevlja | 0,45 | 9.679 | 0,27 |  | 5.408 | 0,18 |  | 4.271 |
| Plužine | 0,94 | 1.251 | 0,39 |  | 544 | 0,55 |  | 707 |
| Rožaje | 1,01 | 16.885 | 0,17 |  | 2.098 | 0,83 |  | 14.786 |
| Šavnik | 0,75 | 237 | 0,15 |  | 40 | 0,60 |  | 198 |
| Žabljak | 1,39 | 2.949 | 0,40 |  | 810 | 0,99 |  | 2.139 |
| Cetinje | 0,84 | 10.999 | 0,38 |  | 3.511 | 0,46 |  | 7.487 |
| Danilovgrad | 1,70 | 11.077 | 0,38 |  | 1.058 | 1,33 |  | 10.019 |
| Nikšić | 0,67 | 40.017 | 0,34 |  | 13.412 | 0,33 |  | 26.605 |
| Podgorica | 0,65 | 162.871 | 0,23 |  | 42.344 | 0,42 |  | 120.527 |
| Bar | 0,87 | 48.268 | 0,29 |  | 9.479 | 0,58 |  | 38.789 |
| Budva | 0,72 | 46.727 | 0,39 |  | 21.304 | 0,32 |  | 25.423 |
| Hercegnovi | 0,47 | 24.488 | 0,19 |  | 7.821 | 0,28 |  | 16.666 |
| Kotor | 1,28 | 30.943 | 0,41 |  | 5.952 | 0,86 |  | 24.992 |
| Tivat | 0,74 | 16.844 | 0,27 |  | 3.710 | 0,47 |  | 13.134 |
| Ulcinj | 1,88 | 49.783 | 0,37 |  | 7.761 | 1,51 |  | 42.022 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 1,17 | 107.577 | 0,21 |  | 17.130 | 0,96 |  | 90.447 |
| Centralni | 0,96 | 224.964 | 0,33 |  | 60.325 | 0,63 |  | 164.638 |
| Primorski | 0,99 | 217.052 | 0,32 |  | 56.026 | 0,67 |  | 161.026 |
| Ukupno/ prosjek CG | 1,09 | 549.593 | 0,26 |  | 133.482 | 0,83 |  | 416.111 |

#### Preporučeno povećanje tarifa po opštinama

Da bi se zadovoljio ciljani princip „zagađivač plaća“ (koji preovladava u EU), tarife za otpadne vode za dvije kategorije korisnika su namjerno određene tako da se približavaju. Ovaj princip diktira iste troškove za prečišćavanje zagađenja za istu količinu ispuštenog zagađenja. Kako sadašnji lokalni propisi zahtijevaju preliminarno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda unutar mjesta nastanka, kako bi se smanjilo ispuštanje zagađenja u kanalizacionu mrežu do nivoa koji je uporediv sa otpadnim vodama iz domaćinstava, predložena tarifa u cjelosti omogućava princip iste cijene prečišćavanja za istu jedinicu nastalog zagađenja. Tekuća razlika u tarifama za otpadne vode između dvije grupe (stanovništvo u odnosu na pravna lica) u Crnoj Gori je relativno velika. Imajući na umu da je postojeća tarifa za trgovinu i industriju previsoka u odnosu na tarife za domaćinstva i nivo punog povraćaja troškova, predviđeno je da se ove tarife približe pri kraju projektnog perioda. Postojeća tarifa za otpadne vode je ispod nivoa punog pokrića troškova.

Troškovi rada i održavanja za usluge sakupljanja otpadnih voda (po procjeni konsultanata) su približno 0,23 EUR/m3, dok je postojeća tarifa 0,19 EUR/m3 za domaćinstva i 0,63 EUR/m3 za pravna lica (industrije, komercijalne korisnike, itd.). Tekuće tarife za sakupljanje otpadnih voda za domaćinstva i ostale korisnike uzete su kao polazište za projekcije tarifa. Maksimalno povećanje tarifa je ograničeno na 100% u jednoj godini. Trenutno komunalna vodovodna preduzeća vrše unakrsno subvencioniranje između poslova vezanih za vodosnabdijevanje i za otpadne vode (gdje se gubici u prihodima od sakupljanja otpadnih voda pokrivaju viškom prihoda iz vodosnabdijevanja). Princip punog pokrića troškova postiže se postepenim izjednačavanjem postojećih tarifa za otpadne vode sa jediničnim troškovima rada i održavanja.

Pored punog pokrića troškova, projekcija tarifa se bazira na laganim promjenama kako bi korisnici vode mogli da pokrivaju svoje rashode. Predložene tarife se zasnivaju na postepenom povećanju tokom više godina (u većini opština tokom pet do sedam godina) što na kraju u zbiru dovodi do tarife koja potpuno pokriva troškove. U prvih nekoliko godina, troškovi amortizacije još nijesu (u cjelosti) uključeni u tarifu; Troškovi amortizacije nijesu odmah neophodni da bi se garantovala finansijska održivost na kratki rok. U prosjeku, nakon sedam godina, troškovi amortizacije su u cjelosti uključeni. U periodu od sedam godina nakon završetka investicije, postepeno rastući procenat troškova amortizacije se dodaje na tarifu.

Tabela 1.12 pokazuje predloženi profil prosječne tarife za otpadne vode u Crnoj Gori nakon investiranja u mjere za postizanje usklađenosti. Ona ima dvije komponente; tarifa za pokriće troškova postojeće infrastrukture plus „dodatna“ tarifa za pokriće troškova novih mjera.

Tabela 1.12 – Povećanje tarife, scenario „sa projektom“, domaćinstva (po stalnim cijenama iz 2018, €/m3, bez PDV)

| Opština | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrijevica | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,62 | 0,90 |
| Berane | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Bijelo Polje | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 1,09 |
| Gusinje | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,35 | 0,57 | 0,63 | 0,63 |
| Kolašin | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,69 | 1,22 | 1,34 |
| Mojkovac | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,66 | 0,81 | 0,81 |
| Petnjica | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,88 | 1,07 |
| Plav | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 1,27 | 1,86 |
| Pljevlja | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Plužine | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 1,05 | 1,65 |
| Rožaje | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,73 | 0,90 | 0,90 |
| Šavnik | 0,18 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,67 | 0,74 |
| Žabljak | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,90 | 1,02 | 1,46 |
| Cetinje | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,73 | 1,07 |
| Danilovgrad | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,83 |
| Nikšić | 0,47 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
| Podgorica | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| Bar | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,85 |
| Budva | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Herceg Novi | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Kotor | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 0,91 |
| Tivat | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Ulcinj | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,66 | 1,07 | 1,24 | 1,24 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,61 | 0,80 | 0,90 |
| Centralni | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,62 |
| Primorski | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,79 |
| Ukupno/prosjek | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,51 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |

Sljedeći grafikoni predstavljaju poređenje između tarifa za puno pokriće troškova otpadnih voda i tarifa predloženih u ovom Master planu uzimajući u obzir ograničenja u pogledu priuštivosti i finansijske održivosti.

Grafikon 1.8 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova –  sjeverni region (EUR/m3)

Grafikon 1.9 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – centralni region  (EUR/m3)

Grafikon 1.10 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – primorski region (EUR/m3)

Grafikon 1.11 – Predložene tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – nacionalni nivo (EUR/m3)

Veoma je važno što je neto sadašnja vrijednost (pozitivnog) toka gotovine tokom referentnog perioda manja u scenariju „bez projekta“ nego „sa projektom“. Scenario „bez projekta“ ne bi trebalo da pravi više dobiti od scenarija „sa projektom“. Sljedeća tabela prikazuje ukupne prihode, operativne troškove i preostalu gotovinu za scenarije „sa projektom“ i „bez projekta“.

Tabela 1.13 – Tok gotovine za scenarije „sa“ i „bez projekta“ (mil. EUR, po stalnim cijenama, 2018)

| CRNA GORA | NSV | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni prihodi sa projektom | 323,136 | 10,389 | 11,396 | 14,349 | 14,749 | 20,570 | 23,939 | 26,726 | 28,525 |
| Ukupni prihodi bez projekta | 177,247 | 8,872 | 9,022 | 9,284 | 9,376 | 10,164 | 10,925 | 12,004 | 12,932 |
| Dodatni prihodi | 145,889 | 1,517 | 2,374 | 5,065 | 5,373 | 10,406 | 13,014 | 14,722 | 15,593 |
| Operativni troškovi sa projektom (bez amortizacije) | 216,249 | 8,643 | 9,459 | 10,089 | 10,527 | 13,396 | 15,381 | 16,196 | 16,196 |
| Operativni troškovi bez projekta (bez amortizacije) | 133,442 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 |
| Dodatni operativni troškovi | 82,807 | 0,926 | 1,742 | 2,372 | 2,810 | 5,679 | 7,664 | 8,479 | 8,479 |
| Preostala gotovina sa projektom | 106,888 | 1,746 | 1,938 | 4,260 | 4,221 | 7,174 | 8,557 | 10,530 | 12,329 |
| Preostala gotovina bez projekta | 43,805 | 1,155 | 1,305 | 1,567 | 1,659 | 2,447 | 3,208 | 4,287 | 5,215 |

#### Analiza priuštivosti

Opšte prihvaćeni princip je da je maksimum priuštivosti za vodosnabdijevanje i sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i prateće upravljanje kanalizacionim muljem 3% od prosječnog prihoda domaćinstva. Takođe je prepoznato da će na osnovu takvih prosjeka najsiromašniji decili možda morati da plate više kao procenat svog prihoda. Nema fiksnog pravila o tome koliki bi trebao da bude maksimalni nivo za najsiromašnije kategorije, ali impirijski dokazi upućuju da bi troškovi za vodosnabdijevanje i otpadne vode za siromašne mogli da potroše nekih 6% prihoda domaćinstva (ponekad čak 10% u ekstremnim slučajevima. Poređenja radi analizom se takođe ispituje uticaj da li je maksimalna priuštivost za siromašne ista kao prosjek, tj.,3 % od prihoda domaćinstva.

U analizi priuštivosti, računi koje korisnici plaćaju sastavljeni su od neto naknada za vodu i otpadne vode uvećanih za PDV od 7%. Prihodi od tarifa su strukturisani tako da u potpunosti pokrivaju troškove rada, održavanja i amortizacije za vodu, otpadne vode i kanalizacioni mulj, kao i otplate kredita. Takođe su prezentirane količine vode koje su korišćene u procjeni koeficijenata plaćanja.

Diferencijacija u tarifama za domaćinstva i ostale (industrija, itd.) odmah se smanjuje na samom početku projekcije kao odraz principa odsustva unakrsnog subvencionisanja. Tabela 1.14 predstavlja kretanje plaćanja za vodu i otpadne vode tokom sprovođenja mjera za ulaganje u sektor otpadnih voda. Ova tabela dokumentuje nivoe priuštivosti za domaćinstva sa prosječnim prihodom (tj., procenat prihoda domaćinstva koji će se trošiti na usluge vezane za vodu/otpadne vode).

Tabela 1.14 – Usluge vezane za vode – projekcija priuštivosti

|  | 2019 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 3,0% |
| Berane | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Bijelo polje | 3,2% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,5% | 3,6% | 3,8% | 3,7% |
| Gusinje | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,5% |
| Kolašin | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 4,0% | 4,1% | 3,9% |
| Mojkovac | 1,8% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,3% |
| Petnjica | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 3,2% | 3,6% | 3,8% | 3,8% |
| Plav | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 3,1% | 3,5% | 3,7% | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,5% | 4,8% | 5,7% |
| Pljevlja | 1,5% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
| Plužine | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,7% | 3,2% |
| Rožaje | 1,9% | 2,9% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,0% | 3,9% | 3,7% |
| Šavnik | 0,9% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,8% |
| Žabljak | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | 3,2% |
| Cetinje | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,7% |
| Danilovgrad | 3,2% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Nikšić | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |
| Podgorica | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| Bar | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 4,0% | 4,0% | 4,2% |
| Budva | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Hercegnovi | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% |
| Kotor | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,3% |
| Tivat | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,5% |
| Ulcinj | 4,4% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,9% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,2% | 6,1% | 6,0% | 5,9% | 5,9% | 5,8% | 5,6% |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 2,1% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,4% | 4,7% |
| Centralni | 2,0% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% |
| Primorski | 3,8% | 4,2% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,4% | 4,4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,9% |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,5% |

Prethodna tabela pokazuje da koeficijent priuštivosti u mnogim slučajevima prelazi limit od 3% (naročito za najsiromašnija domaćinstva). Ovaj problem se može olakšati kroz unakrsno subvencioniranje tarifa između domaćinstava i ostalih korisnika, ali Zakon o komunalnim uslugama zahtijeva da tarife za vodu za sve korisnike moraju biti jednake. Drugo rješenje su subvencije za najsiromašnija domaćinstva.

Konstatovano je da, generalno, za veće i razvijenije jedinice lokalne samouprave (npr. Podgorica, Nikšić, Budva, itd.), projektovani rashodi domaćinstava za vodu/otpadne vode u velikoj mjeri ostaju u okvirima propisanog praga priuštivosti. S druge strane, za određeni broj manjih opština sa statusom nedovoljno razvijenih u odnosu na nacionalni prosjek, i gdje su potrebne ekstenzivne tehničke mjere da bi se pokrio jaz u pogledu usklađenosti sa Direktivom za komunalne otpadne vode, procenat rashoda domaćinstava koji će se odnositi na vodu/otpadne vode dosta prelazi standardni prag (npr. Bijelo Polje, Danilovgrad, Plav, Bar, Ulcinj). Stoga se čvrsto preporučuje da se dalje razmotri i optimizuje obim i priroda predloženih infrastrukturnih mjera, detaljne faze izrade projekta (studije izvodljivosti konkretnih projekata i slično), imajući na umu vrlo očigledna ograničenja u pogledu priuštivosti.

Iz analize priuštivosti proizilazi da se prosječan mjesečni račun za vodu i otpadne vode koji će plaćati prosječno domaćinstvo kreće po opštinama od oko 1,4% (Podgorica) do 5,7% (Plav) njihovog neto prihoda u  2045. Veoma je važno naglasiti da je ova analiza rađena na opštinskom nivou; ima velikih razlika u prihodima po opštinama u odnosu na prosječan prihod domaćinstava. Pored toga, velike su razlike i u priuštivosti plaćanja za vodu i otpadne vode na nivou domaćinstava. Tokom izrade studija izvodljivosti za određene opštine, moraće da se posveti posebna pažnja opštinama u kojima je potencijalno plaćanje značajno iznad nivoa granice priuštivosti. Biće opština u kojima će najsiromašnija domaćinstva činiti veliki dio svih domaćinstava.

Kao što smo već naveli problem priuštivosti za najsiromašnija domaćinstva može se rješavati kroz tarifno unakrsno subvencioniranje između domaćinstava i ostalih korisnika, ali Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl.List CG”, br. 055/16,2/18) u Crnoj Gori zahtijeva da tarife za vodu za sve korisnike moraju da budu jednake. Moglo bi se preporučiti i nekoliko drugih rješenja:

Smanjiti nivo neprihodovane vode u postojećim sistemima vodosnabdijevanja (tj., značajno poboljšati njihovu efikasnost i smanjiti troškove).

Poboljšati efikasnost radnika u vodovodnim preduzećima.

Poboljšati efikasnost u naplati potraživanja.

Rigorozno ocjenjivati opcije za rješenja koja najmanje koštaju (investicioni i operativni troškovi).

Primijeniti programe subvencija usmjerene na korisnike sa niskim prihodima.

Ujednačiti tarife i izbjeći unakrsno subvencioniranje (trenutno industrija plaća mnogo više tarife nego kućni potrošači).

Razmotriti mehanizam za preraspodjelu tereta u okviru zemlje (što je poznato kao princip solidarnosti) tj., regionalizacije vodovodnih preduzeća.

#### Procjena nedostajućih finansijskih sredstava

Tabela 1.15 daje sumarni prikaz kalkulacije nedostajućih finansijskih sredstava za projekat pomoću metodologije koja se koristi kod podnošenja zahtjeva za finansiranje u okviru programa EU.

Tabela 1.15 – Kalkulacija nedostajućih finansijskih sredstava za projekat po metodologiji EK (hiljada €)

|  | Nedostajuća finansijska sredstva (%) | Iznos po odluci (Stalne cijene u EUR, 2018) | Iznos po odluci (Tekuće cijene u EUR) | Mogući grant EU (Stalne cijene u EUR, 2018) | Mogući grant EU (Tekuće cijene u EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 71% | 2.807.708 | 2.267.714 | 2.386.552 | 1.927.557 |
| Berane | 59% | 4.632.281 | 5.478.100 | 3.937.439 | 4.656.385 |
| Bijelo polje | 75% | 20.058.275 | 22.642.130 | 17.049.534 | 19.245.811 |
| Gusinje | 73% | 2.046.225 | 1.600.680 | 1.739.291 | 1.360.578 |
| Kolašin | 73% | 6.661.644 | 7.548.070 | 5.662.397 | 6.415.859 |
| Mojkovac | 66% | 3.994.884 | 3.143.755 | 3.395.652 | 2.672.192 |
| Petnjica | 72% | 1.577.972 | 1.280.462 | 1.341.276 | 1.088.393 |
| Plav | 70% | 12.151.304 | 11.614.141 | 10.328.608 | 9.872.020 |
| Pljevlja | 56% | 1.836.859 | 2.127.455 | 1.561.330 | 1.808.337 |
| Plužine | 54% | 751.240 | 33.555 | 638.554 | 28.522 |
| Rožaje | 62% | 7.388.953 | 8.416.730 | 6.280.610 | 7.154.221 |
| Šavnik | 73% | 271.605 | 12.132 | 230.865 | 10.312 |
| Žabljak | 69% | 2.784.903 | 1.718.832 | 2.367.167 | 1.461.007 |
| Cetinje | 59% | 6.319.955 | 7.733.220 | 5.371.962 | 6.573.237 |
| Danilovgrad | 69% | 8.141.255 | 7.408.311 | 6.920.066 | 6.297.064 |
| Nikšić | 51% | 14.244.371 | 16.457.669 | 12.107.715 | 13.989.018 |
| Podgorica | 52% | 71.796.230 | 80.867.947 | 61.026.795 | 68.737.755 |
| Bar | 63% | 33.275.831 | 36.379.526 | 28.284.456 | 30.922.597 |
| Budva | 70% | 23.226.918 | 22.501.777 | 19.742.880 | 19.126.511 |
| Hercegnovi | 64% | 9.660.007 | 10.073.227 | 8.211.006 | 8.562.243 |
| Kotor | 73% | 17.639.593 | 16.962.060 | 14.993.654 | 14.417.751 |
| Tivat | 63% | 8.784.974 | 9.728.103 | 7.467.228 | 8.268.888 |
| Ulcinj | 85% | 40.430.420 | 47.462.048 | 34.365.857 | 40.342.741 |
| Region |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 69% | 66.963.854 | 67.883.757 | 56.919.276 | 57.701.194 |
| Centralni | 54% | 100.501.810 | 112.467.146 | 85.426.539 | 95.597.074 |
| Primorski | 71% | 133.017.743 | 143.106.742 | 113.065.082 | 121.640.731 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 64% | 300.483.407 | 323.457.645 | 255.410.896 | 274.938.998 |

#### Indikatori finansijskog učinka

Indikatori finansijskog učinka (finansijska stopa povraćaja i finansijska neto sadašnja vrijednost) za projekat u svakoj opštini prikazani su na sljedećoj tabeli.

Tabela 1.16 – Indikatori finansijskog učinka prije i poslije pomoći EU

| Opština | FNSV/K (EUR) | FISP/K (%) | FNSV/K (EUR) | FISP/K (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrijevica | -2.361.022 | -6,90% | -389.731 | 0,72% |
| Berane | -3.945.612 | -5,74% | -379.671 | 2,48% |
| Bijelo polje | -17.507.861 | -2,36% | -1.965.502 | 2,62% |
| Gusinje | -1.718.413 | -9,47% | -281.760 | -0,71% |
| Kolašin | -5.391.993 | -2,34% | -420.699 | 3,12% |
| Mojkovac | -3.375.834 | -7,13% | -571.027 | 0,63% |
| Petnjica | -1.359.036 | -6,65% | -207.732 | 1,04% |
| Plav | -9.855.044 | -6,27% | -1.231.195 | 1,80% |
| Pljevlja | -1.630.839 | -7,10% | -290.649 | 0,19% |
| Plužine | -694.782 | -4,23% | -125.882 | 1,76% |
| Rožaje | -6.154.266 | -1,32% | -158.708 | 3,78% |
| Šavnik | -246.046 | -8,52% | -40.365 | 0,12% |
| Žabljak | -2.524.972 | -6,98% | -455.050 | 0,52% |
| Cetinje | -5.279.619 | -3,69% | 2.667.690 | 4,62% |
| Danilovgrad | -5.671.149 | -3,26% | -811.965 | 2,18% |
| Nikšić | -10.969.487 | -1,40% | -879.417 | 3,35% |
| Podgorica | -51.261.984 | -1,69% | 5.606.168 | 5,01% |
| Bar | -24.774.564 | -2,55% | -82.028 | 3,97% |
| Budva | -16.892.590 | -3,29% | -1.802.222 | 2,84% |
| Herceg Novi | -7.569.799 | -5,97% | -919.986 | 1,90% |
| Kotor | -13.210.563 | -7,01% | -2.154.163 | 0,63% |
| Tivat | -5.817.944 | -6,68% | 24.648 | 4,10% |
| Ulcinj | -28.783.548 | -7,09% | -2.120.620 | 2,37% |

Kao što je očekivano, i finansijska neto sadašnja vrijednost i finansijska interna stopa povraćaja za investiciju (FSP/K, FNSV/K) su negativne prije potencijalne pomoći EU, što ukazuje na potrebu za eksternom finansijskom podrškom za projekat.

FNSV/K, koja odražava neto sadašnju vrijednost toka gotovine na osnovu sopstvenog (nacionalnog) kapitala je pozitivna samo za Cetinje, Podgoricu i Tivat, a odnosna finansijska stopa povraćaja FSP/K je nešto malo iznad eskontne stope. To znači da predloženi projekti otpadnih voda u većini opština neće generisati pretjerano veliki povraćaj na nacionalni kapital, odnosno višak (dobit) od investicije i granta dobijenog od EU i centralne vlade. Niska finansijska profitabilnost u poređenju sa komercijalnim projektima može se objasniti time što je značajan dio nove infrastrukture planirane projektom uglavnom usmjeren na poboljšanje usluga i standarda ekološkog kvaliteta, koji ima samoograničeni uticaj na prihode. Ekonomsku analizu treba vršiti kroz buduće studije izvodljivosti kako bi se dokazalo da finansijska profitabilnost projekta može da se opravda ekonomskim i ekološkim koristima od projekta. Učešće privatnog kapitala u projektima otpadnih voda kroz neku vrstu privatno/javnog partnerstva moguće je samo za predložene projekte u Cetinju, Podgorici i Tivtu.

#### Finansijska održivost projekta

Tabela 1.17 dokumentuje izvještaj o toku gotovine i očekivane rezultate tokom analiziranog perioda za svaki glavni element sistema.

Tabela 1.17 – Finansijska održivost projekta (mil. €)

|  | NPV | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 1,808 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,019 | 0,041 | 0,113 | 0,238 | 0,579 |
| Berane | 14,992 | 0,025 | 0,074 | 0,127 | 0,251 | 0,669 | 1,434 | 2,253 | 2,790 |
| Bijelo polje | 24,712 | 0,235 | 0,358 | 0,479 | 0,643 | 1,321 | 2,721 | 1,578 | 4,871 |
| Gusinje | 9,788 | 0,090 | 0,118 | 0,149 | 0,219 | 0,467 | 0,889 | 1,301 | 1,593 |
| Kolašin | 6,144 | 0,044 | 0,064 | 0,103 | 0,170 | 0,271 | 0,572 | 0,064 | 1,525 |
| Mojkovac | 11,724 | 0,023 | 0,054 | 0,088 | 0,161 | 0,384 | 0,789 | 1,902 | 2,716 |
| Petnjica | 1,985 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,036 | 0,069 | 0,118 | 0,252 | 0,540 |
| Plav | 11,755 | 0,022 | 0,039 | 0,057 | 0,098 | 0,227 | 0,603 | 1,772 | 4,169 |
| Pljevlja | 36,485 | 0,058 | 0,232 | 0,417 | 0,820 | 2,040 | 3,397 | 4,849 | 5,805 |
| Plužine | 1,225 | 0,002 | 0,005 | 0,008 | 0,015 | 0,039 | 0,084 | 0,145 | 0,357 |
| Rožaje | 16,852 | 0,055 | 0,155 | 0,277 | 0,548 | 0,640 | 1,553 | 1,433 | 3,599 |
| Šavnik | 0,615 | 0,000 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,027 | 0,048 | 0,085 | 0,138 |
| Žabljak | 3,685 | 0,018 | 0,020 | 0,026 | 0,041 | 0,087 | 0,194 | 0,499 | 1,124 |
| Cetinje | 15,645 | 0,050 | 0,098 | 0,147 | 0,251 | 0,542 | 1,505 | 2,372 | 2,904 |
| Danilovgrad | 9,815 | 0,064 | 0,065 | 0,081 | 0,162 | 0,680 | 1,398 | 0,997 | 0,821 |
| Nikšić | 83,137 | 0,006 | 0,152 | 0,313 | 0,677 | 3,645 | 8,060 | 12,794 | 14,491 |
| Podgorica | 389,380 | 0,172 | 0,672 | 0,066 | 2,113 | 17,277 | 40,988 | 57,396 | 67,086 |
| Bar | 46,766 | 0,108 | 0,199 | 0,318 | 0,687 | 2,579 | 5,112 | 8,523 | 4,454 |
| Budva | 169,418 | 1,788 | 2,213 | 2,645 | 3,527 | 7,075 | 13,668 | 24,382 | 30,090 |
| Herceg Novi | 36,474 | 0,243 | 0,326 | 0,411 | 0,584 | 1,259 | 3,045 | 5,741 | 6,905 |
| Kotor | 64,675 | 0,006 | 0,155 | 0,319 | 0,762 | 2,527 | 5,109 | 10,039 | 13,684 |
| Tivat | 51,568 | 0,006 | 0,166 | 0,347 | 0,774 | 2,554 | 4,594 | 7,453 | 9,331 |
| Ulcinj | 56,899 | 0,446 | 0,671 | 0,912 | 1,453 | 2,306 | 3,749 | 11,036 | 8,493 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 141,769 | 0,591 | 1,149 | 1,773 | 3,033 | 6,281 | 12,515 | 16,373 | 29,806 |
| Centralni | 497,978 | 0,293 | 0,987 | 0,607 | 3,202 | 22,144 | 51,951 | 73,559 | 85,301 |
| Primorski | 425,800 | 2,597 | 3,729 | 4,952 | 7,788 | 18,299 | 35,276 | 67,173 | 72,957 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 1,065,547 | 3,481 | 5,865 | 7,332 | 14,023 | 46,723 | 99,742 | 157,105 | 188,064 |

U pogledu dugoročne finansijske održivosti projekta sam projekat otpadnih voda u svim opštinama generiše dodatne prihode sa kumulativnim viškom gotovine tokom svog trajanja. Međutim, održivost vodovodnog preduzeća u cjelini (tj. „scenario sa projektom“) moraće da se prati, vodeći računa o tekućem („tj. bez projekta“) nivou tarifa i operativnih troškova, kao i dodatnih troškova i servisiranja tekućeg ili budućeg duga koji će možda biti neophodan. Ovo je naročito važno s obzirom da su tarife definisane na nivou ispod punog povrata troškova na kratki rok kako bi se zadovoljili limiti priuštivosti. Za tekući projekat, tokovi gotovine mogu se sumarno prikazati na gornjoj tabeli koja pokazuje da je projekat finansijski održiv (kumulativni tokovi gotovine uvijek su pozitivni tokom referentnog perioda).

### Identifikacija potencijalnih izvora finansiranja

#### Potencijalni izvori finansiranja

#### Razmatrana su četiri potencijalna glavna izvora finansija:

- Državni budžet

- Prihodi od tarifa

- Doprinosi od donatora (dominantno iz izvora EU)

- Krediti

Proporcionalni udio državnog budžeta (uključujući nacionalni i lokalne elemente) koji će se potrošiti u sektoru voda nije fiksiran. To je nešto što treba da odredi Vlada u saglasnosti sa Skupštinom i jedinicama lokalne samouprave. U ovom trenutku vlada (svi izvori) troši blizu 11,2 miliona € godišnje u ovom sektoru. Međutim, treba primijetiti da ovo uključuje dvije vrste kredita, jedan kod EIB i drugi kod KfW. To predstavlja oko 0,2% nacionalnog budžeta. Za budući razvoj, pošlo se od polazne radne pretpostavke da će vlada koristiti približno 0,3% budžeta za investicije u sektoru komunalnih otpadnih voda. Ovo je prilično umjerena pretpostavka, najprije da bi se izbjegla optimistička pristrasnost, i drugo, sa prepoznavanjem činjenice da će pitanje da li će se uzimati ili ne dalji krediti biti odluka koja treba da se donese u dogledno vrijeme i koja može da dovede do toga da nivo državne potrošnje na ovaj sektor dostigne 0,8–1,0% budžeta.

Takođe, donji grafikon prikazuje maksimalan dodatni godišnji iznos koji je bio na raspolaganju za servisiranje duga u 2017. po opštinama i koji je vrlo nizak. Većina opština ne može da dobije dodatne komercijalne kredite. To je rezultat uzimanja kredita za različite infrastrukturne projekte, dok je korišćenje grantova kao finansijskog izvora vrlo nisko.

Grafikon 1.12 – Kapacitet za zaduživanje lokalnih samouprava (mil. EUR, 2017)

Projektuje se da će prihodi od tarifa rasti u skladu sa odredbama iz Zakona o utvrđivanju cijena za vodu i postepenim prelaskom na puni povrat troškova. Trenutno je najveći dio prihoda od tarifa potreban za pokriće troškova rada i redovnog održavanja. Pretpostavlja se da će tokom naredne decenije, kako tarife budu rasle, sve veći dio prihoda od tarifa biti na raspolaganju za investicije u kapitalno održavanje (zamjenu imovine) kao rezultat kako povećanih tarifa tako i poboljšane operativne efikasnosti.

Glavni izvor finansiranja pomoću grantova trenutno je EU – približno 1,4 miliona € godišnje (istorijski pregled izvora finansiranja za infrastrukturu za vodu u Crnoj Gori predstavljen je u Aneksu 14). Grafikon 1.13 daje pregled ukupnih investicija i nedostajućih finansija po opštinama. Očito je da su najveći iznosi nedostajućih sredstava za ukupne investicije u komunalne otpadne vode u Crnoj Gori u apsolutnim iznosima potrebni za opštine u centralnom regionu (Podgorica, Nikšić, Cetinje) i u primorskom regionu (Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Ulcinj, Tivat). Imajući na umu da maksimalni raspoloživi grant EU može da pokrije čak do 85% izračunatih nedostajućih finansijskih sredstava (približno 221 mil. EUR u stalnim cijenama iz 2018) i da opštine imaju vrlo nizak kapacitet za zaduživanje, važno je osigurati dopunska investiciona sredstva kroz državni budžet i  Eko-fond.

Grafikon 1.13 – Nedostajuća finansijska sredstva po opštinama (mil. EUR, po st. cijenama iz 2017)

#### Projekcija potencijalnih izvora finansiranja

Projekcija finansijskih izvora za period 2019-2035 zasniva se na podacima prikazanim na Tabela 1.18 (investicione potrebe). Razumljivo, u ovoj projekciji nema nedostajućih sredstava i ciljevi bi mogli da se postignu do 2035, pod uslovom, da su spremnost za investiranje, apsorpcioni kapaciteti i analiza priuštivosti za domaćinstva primjereni realizaciji tog scenarija. Udio svakog odvojenog finansijskog izvora u ukupnim raspoloživim finansijskim sredstvima je približno 54% fondovi EU, 42% nacionalna sredstva (državna i lokalna) i 3% krediti.

Tabela 1.18 – Projekcija izvora finansiranja i predloženi investicioni program

|  | Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVORI FINANSIRANJA (mil. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalna sredstva (državna, lokalna...) | 201,016 | 1,010 | 7,214 | 7,353 | 8,223 | 10,080 | 10,199 | 10,380 | 9,150 | 13,079 | 14,575 | 17,612 | 17,086 | 20,117 | 10,509 | 15,888 | 13,858 | 14,683 |
| Lokalne uprave (budžet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilateralni i multilateralni grantovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU | 255,371 | 1,290 | 10,652 | 10,760 | 11,724 | 12,133 | 12,308 | 10,653 | 9,339 | 16,642 | 18,822 | 22,339 | 22,540 | 26,106 | 12,229 | 19,358 | 18,812 | 19,663 |
| Krediti | 15,082 | 122 | 589 | 589 | 509 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 839 | 839 | 839 | 1,160 | 400 | 400 |
| UKUPNO | 471,469 | 2,422 | 18,455 | 18,702 | 20,456 | 23,462 | 23,757 | 22,282 | 19,751 | 30,983 | 34,659 | 41,213 | 40,466 | 47,063 | 23,577 | 36,405 | 33,069 | 34,746 |
| IZVORI FINANSIRANJA (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državni budžet (Eko fond) | 43% | 42% | 39% | 39% | 40% | 43% | 43% | 47% | 46% | 42% | 42% | 43% | 42% | 43% | 45% | 44% | 42% | 42% |
| Lokalne uprave (budžet) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bilateralni i multilateralni grantovi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EU | 54% | 53% | 58% | 58% | 57% | 52% | 52% | 48% | 47% | 54% | 54% | 54% | 56% | 55% | 52% | 53% | 57% | 57% |
| Krediti | 3% | 5% | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 6% | 6% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 1% | 1% |
| UKUPNO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Na osnovu predloženog nacrta investicionog plana, na sljedećem grafikonu prikazan je odnos između raspodjele raspoloživih finansijskih sredstava i planiranih investicionih troškova u kumulativnom iskazu.

Grafikon 1.14 – Direktiva UWWTD – Raspoloživa finansijska sredstva i investicione potrebe za period 2019-2035 (mil. EUR, po stalnim cijenama iz 2018)

Prilagođavanja se mogu dalje vršiti prema tačnijim podacima o ukupnom iznosu potencijalnih finansijskih sredstava koja su na raspolaganju za pokriće investicionih potreba.

### Pravna i institucionalna pitanja vezana za upravljanje otpadnim vodama - rezime

Opšta ocjena institucionalnih pitanja je pozitivna. Posebnu ulogu ima Ministartsvo održivog razvoja i turizma, kome je u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 087/18, 038/19), propisano upravljanje otpadnim vodama i sistemom komunalnih djelatnosti, kao i ključne nadležnosti u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 002/17 od 10.01.2017). Značajnu ulogu u realizaciji projekata imaju jedinica za implementaciju projekata i Uprava javnih radova u dijelu realizacije projekata iz Kapitalnog Budžeta i IPA sredstava.

Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine osnovana je od strane Vlade Crne Gore kao društvo sa ograničenom odgovornošću  "Project - Consulting" sa sjedištem u Podgorici čija je osnovna djelatnost pružanje stručne pomoci na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajucim fondovima Evropske unije  o finansiranju projekata iz tih oblasti. Takođe, na primorju postoji jedinica za implementaciju projekata “Vodacom” DOO, koja je osnovana od strane Vlade Crne Gore i opština primorskog regiona za implementaciju projekata koji se realizuju u sardanji sa KfW bankom. Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za vode imaju važnu ulogu u izdavanju vodnih dozvola i definisanju osjetljivosti recipijenta.

Kompatibilnost i integrisanje sa drugim institucijama garantuju dovoljan proces uzajamnog nadzora i kontrole. Imajući u vidu veličinu zemlje i raspoložive ljudske resurse, čini se da je sadašnja struktura Ministarstva održivog razvoja i turizma adekvatan, ali ga treba još pojačati dodatnim specijalizovanim osobljem kako bi se izbjegla radna preopterećenost i uska grla.

Opština, u skladu sa zakonom i drugim propisima uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalne infrastrukture i komunalnog reda.

Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 002/18) javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama su regulisane komunalne djelatnosti. Regulatorno tijelo za regulisane komunalne djelatnosti je Agencija (Regulatorna agencija za energetiku). Djelatnosti Agencije su da: izdaje, mijenja i oduzima licence za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, vrši nadzor nad radom i poslovanjem regulisanih vršilaca komunalnih djelatnosti u pogledu poštovanja uslova iz izdatih licenci, vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti na bazi propisanih indikatora (benčmarking), daje saglasnost na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, priprema i dostavlja Skupštini Crne Gore godišnji izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti, propsuje bliži način utvrđivanja cijena, izdavanja licenci, određivanja indikatora, metodologiju obrade i način dostavljanja podataka.

Regulatorni aspekti, nakon boljeg definisanja kao što je predloženo, kao što su tarife, biće rješavani od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i javnih vodovodnih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom finansija, uključujući kontrolne funkcije biznis plana, koji povezuje sistem tarifa sa planiranjem investicija. Implementacijom treba da se bave lokalne samouprave u saradnji sa javnim vodovodnim preduzećima.

Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 002/18) propisani su elementi za formiranje cijene. Po sadašnjoj proceduri zahtjev za davanje saglasnosti na visinu cijene komunalne usluge podnosi vršilac komunalne djelatnosti skupštini jedinice lokalne samouprave, a vršilac regulisane komunalne djelatnosti uz zahtjev za davanje saglasnosti dostavlja i saglasnost Agencije na predlog cijene (koja provjerava dali je ispoštovana metodologiji).

Druga pitanja kojima se treba baviti u vezi sa tarifama moraju se razjasniti da bi se optimizovalo finansijsko planiranje naročito za investicije koje su pod nadležnošću Ministarstva održivog razvoja i turizma. Preporučljivo je da se uspostave  mehanizmi za puni povraćaj troškova i da se implementiraju takve tarife uzimajući u obzir povraćaj troškova iz cijelog ciklusa vezanog za vode.

U skladu s Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 002/18), propisano je da cijena komunalnih usluga, odnosno komunalnih proizvoda po jedinici mjere ne smije da bude različita za pojedine korisnike, odnosno pravna i fizička lica i za primjenu ove odredbe je definisana odložena primjena.

U nekim slučajevima, npr., kada vrijednosti komponenti u kalkulaciji tarifa utiču na jediničnu cijenu vodosnabdijevanja i sakupljanja, prenosa, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda, preporučuje se da se operatoru može dozvoliti da sarađuje u određivanju njegovog prijedloga za promjenu tarife sa razrađenim obrazloženjem.

Nadležno tijelo lokalne samouprave biće dužno da razmotri prijedlog povećanja tarife, koji se dostavlja uz saglasnost Regulatorene Agencije, kako bi se išlo u pravcu postepenog uvođenja principa punog povraćaja troškova, ako je prijedlog pripremljen u skladu sa metodologijom za izračunavanje tarife za vodu iz javnog sistema vodosnabdijevanja i za sakupljanje, prenos, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda i ako je saopšten javnosti i privrednom sektoru na transparentan način.

Uloga lokalne samouprave (opština): Preporuka je da identifikuju kategorije domaćinstava koje će plaćati subvencioniranu cijenu. Opštine će vršiti refundiranje pružalaocima usluga (operatorima) za razliku između subvencionirane i jedinične cijene u međusobno dogovorenim rokovima.

Preporuka o administrativnim aranžmanima, uključujući identifikovanje odgovarajućih nadležnih tijela:

- poboljšati sistem propisivanja odgovornosti na horizontalnom i vertikalnom nivou;

- Ministarstvu održivog razvoja i turizma obezbijediti više nadležnosti za koordinaciju, kako bi se izbjegao sukob nadležnosti među ministarstvima. Pojasniti ulogu ministarstava, uspostavljajući jasan pravni okvir za institucionalne aranžmane bez preklapanja nadležnosti.

Iako su ljudski resursi posvećeni transponovanju pravne tekovine EU na strani Ministarstva održivog razvoja i turizma veoma dobri i iskusni, možda će biti potrebni dodatni ljudski resursi. Sve korake u transponovanju i implementaciji treba da prati dovoljan broj zaposlenih kako bi mogli primijeniti pristup postepenog djelovanja koji omogućava dostizanje zajedničke i podijeljene platforme, kao neophodne osnove za transponovanje i implementaciju.

Preporuka za optimizaciju institucionalnih aranžmana:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da preuzme vodeću ulogu u koordinaciji sa drugim ministarstvima,  a naročito sljedeće:

- Koordinacija između odjeljenja za upravljanje vodom i otpadom može biti neophodna radi izdavanja dozvola za upravljanje otpadnim vodama i proizvedenim muljem i vodom za ponovnu upotrebu. Ovo odjeljenje može da pruži podršku i da se uključi sa dodatnim zadacima vezanim za dozvole/saglasnosti/ovlašćenja za proizvođače, korisnike, kao i za vođenje evidencija.

- Centralizacija nadgledanja i kontrole u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma može biti potrebna kako bi se osigurala koordinacija sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i posvećenost ovog ministarstva, naročito uvezi sa ponovnom upotrebom prečišćene vode i ponovnom upotrebom tretiranog mulja. Potrebna je reorganizacija sektora vodovoda i kanalizacija: pravni okvir – pod nadležnošću zakonodavstva koje se odnosi na vode; vodovodna preduzeća odvojena od drugih komunalnih usluga (poseban račun – povraćaj troškova); izrada posebnih studija, uključujući procjenu potreba i definisanje profila poslova kao i analiza institucionalnih modela koji su odgovarajući za Crnu Goru. Ostalo: pojasniti ulogu javnih – privatnih preduzeća za upravljanje vodama naročito vezano za vlasnička pitanja.

- Jačanje uloge nezavisne Agencije za zaštitu životne sredine u vezi sa funkcijama monitoringa i izvještavanja.  Jačanje aktivnosti nadležnih organa zaduženih za izdavanje i evidenciju vodnih dozvola u skladu sa Zakonom o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, 084/18).

- Lokalne samouprave mogu biti efektivno uključene, sa dodatnim zadacima u preliminarnim aktivnostima vezanim za dozvole kao i u kontroli korisnika (u saradnji sa državnim inspektorima za životnu sredinu i za vode).

- Pored toga, opštine mogu da imaju važnu ulogu u preliminarnoj procjeni i verifikaciji aktivnosti vezanih za dozvole, u bliskoj saradnji sa javnim preduzećima (takođe imajući u vidu da je broj zaposlenih u javnim preduzećima relevantan i tehnički spreman za pružanje podrške administrativnom osoblju u lokalnoj samoupravi), kao i u kontroli korisnika (u saradnji sa državnim inspektorima za zaštitu životne sredine i za vode). U nekim slučajevima (opštine ograničene veličine), okvir za saradnju može se podstaći na nivou ministarstava radi uspostavljanja zajedničkih pomoćnih jedinica za upravljanje posebnim pitanjima kao što su tenderi i implementacija projekata, kao i za potrebe funkcija povezivanja sa ministarstvom na pitanjima koja se tiču procjene uticaja na životnu sredinu.

- Vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti (ViK) su pružaoci usluga zaduženi za pružanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije stanovništvu i za upravljanje, korišćenje i održavanje infrastrukture za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

- Profesionalne organizacije za testiranje vode i otpada i druga pravna lica koja su akreditovana za analizu vode i otpada u laboratoriji (na koju da saglasnost Ministarstvo održivog razvoja i turizma) mogu da se uključe i pruže podršku u ispitivanju kvaliteta ponovo korišćene prečišćene vode i kanalizacionog mulja koji se primjenjuje u poljoprivredi;

- Inspekcija , kontrolne aktivnosti i monitoring su obaveza i treba da se pojačaju propisima kojima se garantuje nezavisnost inspektora prilikom vršenja uloge monitoringa i kontrole.

# UVOD I OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Projekat se odnosi na reviziju Master planova za komunalne otpadne vode i izradu nacrta Plana za implementaciju specifične Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u Crnoj Gori.

Ugovaračko tijelo je Direkcija javnih radova (DJR), a Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) je krajnji korisnik.

Crna Gora je podnijela zahtjev za članstvo u EU 15. decembra, 2008. godine. U decembru 2010, Evropski savjet je dao Crnoj Gori status kandidata za članstvo u EU. Pristupni pregovori sa Crnom Gorom otvoreni su 29. juna 2012. godine, sa fokusom na punom ispunjavanju političkih i ekonomskih Kopenhaških kriterijuma za članstvo u EU, kao i sposobnosti za preuzimanje pravne tekovine EU. Do marta 2015, otvoreno je 18 pregovaračkih poglavlja, a poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene otvoreno je nedavno.

Kada je dostigla status zemlje kandidata 2010. godine, Crna Gora je dobila pristup IPA komponenti III (regionalni razvoj), koja između ostalog podržava regionalne inicijative za održivi rast u sektoru životne sredine. Da bi se ispunili zahtjevi regionalnog razvoja u okviru za IPA u skladu sa uredbom o sprovođenju IPA za period 2007-2013, Vlada je izradila i usvojila tzv. mapu puta i akcioni plan za akreditaciju. U  2011 usvojena je uredba kojom se definišu funkcije i sastav različitih operativnih struktura IPA. Imenovani su Nacionalni koordinator za IPA (NIPAC), nadležni službenik za akreditaciju (CAO), nacionalni službenik za ovlašćenja (NAO), rukovodioci Operativnih struktura IPA (OS) i strateški koordinator. Operativnu strukturu IPA komponente III čine:

- MORT – zadužen za operativni program – prioritetne mjere,

- Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) – zaduženo za prioritetne mjere i

- DJR (sadašnja Uprava javnih radova) – implementaciono tijelo.

Uz podršku eksperata koje finansira EU, crnogorski organi su pripremili operativni program za Komponentu regionalnog razvoja za period 2012-2013 (OPRD 2012-2013), koji je odobrila Evropska komisija.

Crna Gora se za sada više fokusirala na transponovanje pravne tekovine EU u oblasti voda nego na njenu implementaciju i od 2007. godine, usvojen je novi paket zakona i odgovarajući podzakonski akti. MORT je identifikovao potrebu da se poboljša nivo transpozicije za Direktivu o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda i stoga je izradilo Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Usvojeni su sljedeći podzakonski akti koji su od posebnog interesa za ovaj projekat:

- pravilnik o aglomeracijama kojim se definišu geografske granice aglomeracija, stanovništvo i kapacitet;

- forme sadržaja i način izvještavanja i praćenja;

- program izgradnje opštinske infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda (usvaja se nakon donošenja Plana upravljanja komuanlnim otpadnim vodama).

U 2016 Crna Gora je usvojila Nacionalnu strategiju sa Akcionim planom za transpoziciju, sprovođenje i primjenu pravne tekovine EU o životnoj sredini i klimatskim promjenama za period 2016-2020. Prema ovom dokumentu, najveće i najskuplje praznine su u oblasti infrastrukture za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, upravljanja otpadom i zaštite kvaliteta vazduha. Postojeći strateški dokumenti relevantni za primjenu Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, kojim se definišu konkretni planovi investiranja i implementacije su:

- Strateški master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore (2005-2029)

- Master plan  za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje (2005-2029)

Pokrivenost uslugama sakupljanja otpadnih voda je trenutno oko 50% i postoji nekoliko funkcionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Budva, Podgorica, Nikšić, Kotor-Tivat, Mojkovac, Šavnik, Pljevlja, Berane, Žabljak i Herceg Novi).  Međutim, neka od ovih postrojenja nemaju efikasnost prečišćavanja u skladu sa standardima EU (Podgorica), pa je potrebno unapređenje ili izgradnja novog. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i radovi na izgradnji i sanaciji kanalizacionih sistema su u toku u više opština.

Osnovana je Nacionalna investiciona komisija (NIK) radi koordinacije kapitalnih investicija u smislu definisanja prioriteta projekata. Poslove sekretarijata za NIK obavlja Sekretarijat za razvojne projekte. Nacionalna investiciona komisija je iskazala investicione prioritete za životnu sredinu u Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koja služi kao osnov za programiranje i kombinovanje svih raspoloživih finansijskih izvora. Lista projekata se redovno ažurira.

## Ciljevi projekta

### Globalni cilj

Globalni cilj projekta je da se omogući implementacija zakonodavstva u oblasti životne sredine, odnosno upravljanja otpadnim vodama vezano za Direktivu o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

### Posebni ciljevi

Posebni ciljevi ovog projekta su da se izrade:

- Konsolidovani Master plan za upravljanje otpadnim vodama koji će obuhvatiti cjelokupnu teritoriju Crne Gore, na osnovu revizije i ažuriranja dva postojeća Master plana, za predstojeći period 2018-2035

- Nacrt specifičnih Planova implementacije (DSIP) za Direktivu o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.

U središtu studije je revizija dva postojeća Master plana, vodeći računa o analizi priuštivosti, kako bi se ti aspekti objedinili u revidirane investicione planove za period 2018-2035, koje takođe treba uključiti u specifični plan implementacije Direktive. Imajući u vidu da su implementacija i primjena zakonodavstva u oblasti životne sredine dugotrajan proces, investicije se moraju vršiti određenim redoslijedom u skladu sa ograničenjima u pogledu priuštivosti. Plan implementacije Direktive sadrži analizu za poboljšanje planiranja u vezi sa sprovođenjem mjera u vezi sa ovom Direktivom.

## Struktura Master plana

Glavni izvještaj Master plana sadrži sljedeće odjeljke:

- Odjeljak 1: Rezime

- Odjeljak 2: Uvod i osnovni podaci o projektu

- Odjeljak 3: Projektno područje

- Odjeljak  4: Popisivanje i ocjena postojeće infrastrukture

- Odjeljak 5: Projekcije u vezi sa projektom

- Odjeljak 6: Budući zahtjevi u pogledu mjera za otpadne vode

- Odjeljak 7: Procjena troškova u vezi sa predloženim mjerama

- Odjeljak 8: Dinamički plan implementacije ,troškovi, finansijski plan i određivanje tarifa

- Odjeljak 9: Identifikacija potencijalnih izvora finansiranja

- Odjeljak 10: Pravni, organizacioni i institucionalni aspekti

- Odjeljak 11: Regulatorni i institucionalni aspekti ekoloških dozvola i saglasnosti

- Odjeljak 12: Definisanje i rangiranje mjera za upravljanje otpadnim vodama

- Odjeljak 13: Upravljanje rizicima vezano za mjere upravljanja otpadnim vodama

- Odjeljak 14: Aneksi uz izvještaj

Nakon Glavnog Master plana, odgovarajući Aneksi sadrže detalje i pojedinosti o nizu pratećih podataka informacija, aspekata, itd. u vezi sa izradom konsolidovanog Master plana za komunalne otpadne vode.

## Proizvodi projekta

Proizvodi projekta prezentirani su u sljedećim tabelama:

Tabela 2.1 – Proizvodi projekta

| Glavni proizvod | Sadržaj |
| --- | --- |
| Početni izvještaj | Analiza postojećeg stanja i plan rada na projektu |
| Master plan za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Croj Gori za period do 2035. godine | Sakupljanje podataka i analiza postojećeg stanja Izrada revidiranog Master plana Prezentacija revidiranog Master plana |
| Plan implementacije Direktive za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda | Pripremne aktivnosti; izrada Plana implementacije Direktive |
| Nacrt završnog izvještaja | Kratak opis postignuća uključujući probleme na koje se naišlo i preporuke |
| Završni izvještaj | Kratak opis postignuća uključujući probleme na koje se naišlo i preporuke |

Ugovaračko tijelo je zaduženo za davanje saglasnosti na proizvode projekta.

Pored toga, organizovana su dva završna informativna sastanka u cilju prezentacije Master plana i Plana za implementaciju Direktive sa predstavnicima Krajnjeg korisnika i ključnih zainteresovanih strana.

Tabela 2.2 – Završni informativni sastanci o projektu

| Informativni sastanak | Sadržaj |
| --- | --- |
| Prvi informativni sastanak: | Prezentacija Master plana i Plana implementacije Direktive predstavnicima ministarstva |
| Drugi informativni sastanak: | Prezentacija Master plana i Plana implementacije Direktive predstavnicima lokalnih organa |

Preporuke sa ovih sastanaka ugrađene su u Završni izvještaj.

Proizvodi u toku Početne faze

- Izrada plana rada po okvirnom ugovoru.

- Izrada Početnog izvještaja da bi se prikazali:

- Detaljna organizacija projekta i metodologija za njegovu implemetaciju;

- Detaljan vremenski plan za angažovanje eksperata;

- Pokazatelji za praćenje i ocjenu projekta;

- Matrica logičkog okvira za projekat;

- Pregled glavnih zainteresovanih strana;

- Pregled i napredak u sakupljanju potrebnih podataka;

- Pregled utvrđenih nedostajućih informacija i neophodnih dodatnih podataka;

- Pregled sadađšnjeg stanja radova u oblasti sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda ;

- Pregled informacija sakupljenih tokom definisanja granica aglomeracija, njihovog stanovništva i kapaciteta;

- Pregled sakupljenih informacija o ekološki osjetljivim oblastima;

- Pregled sakupljenih informacija o pravnom, organizacionom i institucionalnom stanju;

- Pregled sakupljenih informacija o utvrđivanju tarifa i politici plaćanja subvencija;

- Pregled sakupljenih informacija o programima investicionih mjera donatora/MFI u vezi sa upravljanjem otpadnim vodama.

Proizvodi u toku Faze implementacije

- Konsolidovani Master Plan  za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori za period 2018-2035:

- Prezentiranje sadašnjeg stanja u upravljanju otpadnim vodama u Crnoj Gori;

- Preporuka odgovarajućeg sakupljanja iprečišćavanja otpadnih voda;

- Izrada samostalnih paketa investicionih mjera;

- Izrada Investicionog plana za investicione mjere;

- Izrada preporuka vezano za uslove koje treba ispuniti za izradu projekata prije nego što otpočne sprovođenje investicionih mjera;

- Ocjena finansijskih i ekonomskih parametara Programa investicionih mjera;

- Izrada inicijalne analize rizika i mogućih mjera ublažavanja;

- Preporuka odgovarajućih investicionih mjera kako bi se ispunili zahtjevi Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda;

- Izrada Plana implementacije Direktive za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

- Izrada Završnog izvještaja koji će

  - Prezentirati sve ključne nalaze i preporuke koje su ostale validne na kraju angažmana, i

  - Obuhvatiti cijeli projekat i sadržati:

  - Rezime aktivnosti sprovedenih tokom projekta;

  - Kompletan pregled svih sprovedenih aktivnosti, sa naglaskom na specifične probleme na koje se naišlo i usvojena rješenja, pitanja koja zahtijevaju posebnu pažnju, kao i relevantne informacije na osnovu iskustva stečenog tokom trajanja angažmana.

  - Opis postignutih rezultata;

  - Pregled ostvarenih autputa;

  - Očekivani proizvodi projekta u finalnom obliku;

  - Aneksi koji između ostalog uključuju podatke o terenskim posjetama, foto dokumentaciju, zapisnike sa sastanaka i druga dokumenta i informacije koje smatramo korisnim za izvještaj.

## Aktivnosti u početnom periodu

Glavne aktivnosti koje je Konsultant sproveo u početnom periodu počev od 24. aprila, 2017. godine i glavni nalazi početne faze praćeni su i predloženim promjenama u projektnim aktivnostima kao rezultat povratnih informacija od ključnih zainteresovanih strana u projektu i očekivanja u pogledu ishoda projekta.

U toku početnog perioda, sprovedene su sljedeće glavne aktivnosti:

- Mobilizacija eksperata na projektu i formiranje projektne kancelarije u prostorijama MORT u Podgorici.

- Početni sastanak na projektu održan je 24. aprila 2017. u prostorijama MORT u Podgorici.

- Nakon početnog sastanka, održani su konsultativni sastanci u cilju utvrđivanja činjenica sa ključnim osobljem MORT i drugim bitnim akterima (uključujući Vodacom i Procon) kako bi se:

  - Razmotrila i potvrdila raspoloživost tehničkih podataka i dokumentacije;

  - Razmotrili i usaglasili aranžmani za terenske posjete ključnih eksperata.

- Inicijalna analiza podataka dobijenih od Ministarstva održivog razvoja i turizma (kao krajnjeg korisnika) i identifikacija nedostajućih podataka.

- Ključni ekspert 1 identifikovao je potencijalne rizike i prateće mjere ublažavanja i izradio prvi nacrt matrice rizika/kvantifikaciju rizika – alokaciju rizika i identifikovanje mogućih mjera ublažavanja.

- Ključni ekspert 1 razmotrio je i ažurirao organizaciju i metodologiju projekta, i izradio ažurirani „Plan rada“.

- Ključni eksperrti 1 i 2 izradili su upitnike o pitanjima vezanim za tekuće stanje radova u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Radi bržeg sakupljanja podataka, MORT je upitnike poslao javnim komunalnim preduzećima i postojećim operatorima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa molbom da ih popune.

Na bazi ovih inicijalnih radova i interakcije sa ključnim zainteresovanim stranama, pripremljen je i dostavljen MORT-u Početni izvještaj 19. maja 2017. Direkcija javnih radova je dala saglasnost na Početni izvještaj 9. juna 2017.

## Plan rada

Predviđeno je da projekat traje osam mjeseci počev od 24. aprila, 2017.

Dana 5. decembra 2017. dogovoreno je produženje ugovora do 5. februara 2018. i na kraju dodatno produženje ugovora do 30. novembra 2018.

Vremenski plan projektnih aktivnosti i glavnih faza u realizaciji ugovora i redoslijed dostavljenih izvještaja i rokovi za razmatranje primjedbi i davanje saglasnosti sadržani su u Aneksu 2: Plan rada.

# PROJEKTNO PODRUČJE

## Uvod

Crna Gora ima površinu od 13.812 km2, sa ukupno 623 hiljade stanovnika (procjena sredinom 2017. godine). Većim dijelom, projektno područje je rijetko naseljeno i obuhvata planinski teren.

Djelokrug ovog projekta je definisanje infrastrukturnih potreba u oblasti otpadnih voda za cijelu zemlju.

## Procjene stanovništva

### Tekuće stanje

Distribucija stanovništva u Crnoj Gori prema popisu iz 2011. u opštinama sjevernog, centralnog i primorskog regiona prikazana je na Tabela 3.1. Od ukupnog stanovništva, oko 1/3 živi na selu, a ostali u gradskim i prigradskim područjima.

Tabela 3.1 Stanovništvo u projektnom području, po opštinama i vrsti naselja  (popis iz 2011)

| Opština | Površina opštine (km2) | Stanovništvo u opštini (br.stan.) | Stanovništvo po vrsti naselja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gradska (br.stan.) | Ostala (br.stan.) |
| Andrijevica | 283 | 5.117 | 1.055 | 4.062 |
| Bar | 598 | 42.368 | 17.727 | 24.641 |
| Berane | 717 | 35.452 | 11.193 | 24.259 |
| Bijelo Polje | 924 | 46.676 | 23.105 | 23.571 |
| Budva | 122 | 19.170 | 15.933 | 3.237 |
| Cetinje | 910 | 16.757 | 14.166 | 2.591 |
| Danilovgrad | 501 | 17.678 | 6.892 | 10.786 |
| Gusinje¹ |  |  |  |  |
| Herceg Novi | 235 | 30.992 | 19.617 | 11.375 |
| Kolašin | 897 | 8.420 | 2.747 | 5.673 |
| Kotor | 335 | 22.799 | 12.715 | 10.084 |
| Mojkovac | 367 | 8.669 | 3.631 | 5.038 |
| Nikšić | 2.065 | 72.824 | 57.278 | 15.546 |
| Petnjica |  |  |  |  |
| Plav | 486 | 13.549 | 5.522 | 8.027 |
| Pljevlja | 1.346 | 31.060 | 19.622 | 11.438 |
| Plužine | 854 | 3.286 | 1.353 | 1.933 |
| Podgorica | 1.441 | 187.085 | 156.169 | 30.916 |
| Rožaje | 432 | 23.312 | 9.567 | 13.745 |
| Šavnik | 553 | 2.077 | 456 | 1.621 |
| Tivat | 46 | 14.111 | 10.149 | 3.962 |
| Ulcinj | 255 | 20.265 | 10.828 | 9.437 |
| Žabljak | 445 | 3.599 | 1.737 | 1.862 |
| Crna Gora | 13.812 | 625.266 | 401.462 | 223.804 |

GUSINJE1: podaci o Gusinju uključeni su u Plav, i podaci o Petnjici uključeni su u Berane

Prosječna gustina stanovništva u Crnoj Gori je 0.45 stanovnika po hektaru. Šematski prikaz gustine stanovništva u Crnoj  Gori dat je na Grafikon 3.1.

Grafikon 3.1 – Gustina stanovništva (popis iz 2011)

Izvor: MONSTAT (popis iz 2011)

Većina naselja je prilično mala; distribucija stanovništva u naseljima (koja su većinom sela) prema popisu iz 2011 data je na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Veličina naselja po opštinama (popis iz 2011)

| Opština | Broj naselja po veličini (po broju stanovnika) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1000 | 1000-2000 | >2000 | Ukupno |
| Andrijevica | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Bar | 73 | 7 | 3 | 83 |
| Berane | 60 | 4 | 2 | 66 |
| Bijelo Polje | 125 | 7 | 5 | 137 |
| Budva | 43 | 1 | 1 | 45 |
| Cetinje | 93 | 0 | 1 | 94 |
| Danilovgrad | 78 | 1 | 1 | 80 |
| Gusinje¹ |  | 1 |  | 1 |
| Herceg Novi | 19 | 5 | 3 | 27 |
| Kolašin | 69 | 0 | 1 | 70 |
| Kotor | 52 | 1 | 3 | 56 |
| Mojkovac | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Nikšić | 106 | 2 | 2 | 110 |
| Petnjica |  |  |  |  |
| Plav | 21 | 0 | 1 | 22 |
| Pljevlja | 158 | 0 | 1 | 159 |
| Plužine | 42 | 1 | 0 | 43 |
| Podgorica | 133 | 6 | 4 | 143 |
| Rožaje | 24 | 0 | 2 | 26 |
| Šavnik | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Tivat | 10 | 0 | 2 | 12 |
| Ulcinj | 36 | 2 | 1 | 39 |
| Žabljak | 27 | 1 | 0 | 28 |
| Crna Gora | 1.232 | 41 | 34 | 1.307 |

GUSINJE1: podaci o Gusinju uključeni su u Plav, i podaci o Petnjici uključeni su u Berane

Prema podacima iz popisa iz 2011, u 2011 je bilo 34 naselja u Crnoj Gori sa preko 2000 stanovnika;

Ova naselja prikazana su na Tabela 3.3 i trenutno su djelimično pokrivena samostalnim kanalizacionim sistemima na licu mjesta. Njihovo stanovništvo je rasuto na širokoj površini sa grupama stanovnika u okviru pojedinih administrativnih područja.

Tabela 3.3 – Naselja sa više od 2000 stanovnika po opštinama (popis iz 2011)

| Opština | Broj sela po veličini (broj stanovnika) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupno | >2000 | Naziv naselja |
| Andrijevica | 24 | 0 | - |
| Bar | 83 | 3 | Bar, Burtaiši, Šušanj |
| Berane | 66 | 2 | Berane, Budimlja, |
| Bijelo Polje | 137 | 5 | Bjelo Polje Centre, Nedakusi, Pruška, Rakonje, Resnik |
| Budva | 45 | 1 | Budva |
| Cetinje | 94 | 1 | Cetinje |
| Danilovgrad | 80 | 1 | Danilovgrad |
| Gusinje¹ | 1 |  | - |
| Herceg Novi | 27 | 3 | Bijela, Herceg Novi, Igalo, |
| Kolašin | 70 | 1 | Kolašin |
| Kotor | 56 | 3 | Dobrota, Risan, Škaljari |
| Mojkovac | 15 | 1 | Mojkovac |
| Nikšić | 110 | 2 | Nikšic, Ozrinići |
| Petnjica |  |  |  |
| Plav | 22 | 1 | Plav |
| Pljevlja | 159 | 1 | Pljevlja |
| Plužine | 43 | 0 | - |
| Podgorica | 143 | 4 | Golubovci, Mojanovići, Podgorica, Tuzi |
| Rožaje | 26 | 2 | Ibarac, Rožaje |
| Šavnik | 27 | 0 | - |
| Tivat | 12 | 2 | Mrčevac, Tivat |
| Ulcinj | 39 | 1 | Ulcinj |
| Žabljak | 28 | 0 | - |
| Crna Gora | 1.307 | 34 |  |

GUSINJE1: podaci o Gusinju uključeni su u Plav, i podaci o Petnjici uključeni su u Berane

### Podaci o rastu stanovništva

Na osnovu podataka iz Izdanja 102 „Procjena broja stanovnika i demografski pokazatelji u 2015“ koje je objavio Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT, prirodni rad stanovništva u Crnoj Gori je pozitivan na nivou od oko plus +1,7‰ godišnje (Tabela 3.4).

Tabela 3.4 -  Prirodna stopa rasta stanovništva po opštinama u Crnoj Gori, podaci iz  2015

| Opštiine (2015) | Stopa prirodnog rasta (‰) |
| --- | --- |
| Crna Gora | 1,7 |
| - Andrijevica | 2,3 |
| - Bar | 1,6 |
| - Berane | 2,9 |
| - Bijelo Polje | -0,4 |
| - Budva | 5,8 |
| - Cetinje | -3,5 |
| - Danilovgrad | -1,5 |
| - Gusinje | -4,4 |
| - Herceg Novi | 1,6 |
| - Kolašin | -6,4 |
| - Kotor | 1,9 |
| - Mojkovac | -5,5 |
| - Nikšić | -0,4 |
| - Petnjica | -5,1 |
| - Plav | 0,8 |
| - Pljevlja | -9,3 |
| - Plužine | -9,0 |
| - Podgorica | 5,4 |
| - Rožaje | 7,6 |
| - Šavnik | -13,7 |
| - Tivat | 2,8 |
| - Ulcinj | 0,5 |
| - Žabljak | -7,0 |

Izvor: MONSTAT – Izdanje br. 102

Prosječna stopa migracije u Crnoj Gori je 7,0‰, što znači da na svakih 1000 stanovnika, 7 osoba promijeni mjesto stanovanja u granicama Crne Gore (pogledajte Grafikon 3.2), sa tendencijom kretanja ka primorskom području (Budva, Bar, i Tivat) i Podgorici.

Grafikon 3.2 – Stope bilansa migracije po opštinama u Crnoj Gori, podaci iz 2015

Izvor: MONSTAT – Izdanje br. 102 “Procjena broja stanovništva i demografski pokazatelji za  2015”

Procjena stanovništva u Crnoj Gori po opštinama za godine od 2000 zaključno sa 2016 (sredina godine) prikazana je u Tabela 3.5 koja slijedi. Na tabeli su prikazana demografska kretanja u opštinama tokom poslednjih 15 godina i date dobre indikacije za formulisanje ključnih karakteristika projekcija budućeg rasta stanovništva.

Tabela 3.5 – Stanovništvo u Crnoj Gori po opštinama od 2000 zaključno sa 2016 (do sredine godine)

Izvor: MONSTAT

| Napomene: | *Podaci su korigovani Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore iz 2013, predviđeno je osnivanje opštine Petnjica, a u 2014. osnivanje opštine Gusinje. Shodno tome, podaci za opštinu Petnjica objavljuju se od 2014, a za opštinu Gusinje od 2015 |
| --- | --- |

### Analiza raspoloživih podataka o turizmu

Broj turista i noćenja po opštinama u maju 2017 prikazani su na Grafikon 3.6, i Grafikon 3.3 koji slijede.

Grafikon 3.6 – Broj turista i broj noćenja po opštinama, maj 2017

Izvor: MONSTAT, Izdanje br: 120, Podgorica, 30. jun 2017

Grafikon 3.3 –Broj turista i broj noćenja u najposjećenijim opštinama (%), maj 2017

Izvor: Zavod za statistiku Crne Gore, Izdanje 120, Podgorica, 30. jun  2017

Prema podacima iz Strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020, koja je objavljena u decembru 2008 (pogledajte Tabela 3.7), procjena smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori 2005. godine bila je:

- 120.000 ležaja – prema MONSTAT-u

- 300.000 ležaja – prema studiji „Popis turističkih smještajnih kapaciteta i procjena turističkog prometa“, koju je izradio Međunarodni institut za turizam iz Ljubljane.

Tabela 3.7 – Istraživanja o smještajnim kapacitetima u Crnoj Gori, podaci iz 2005

|  |  | Broj ležaja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONSTAT |  |  |  | Istraživanje |  |  |  |
| Komercijalni smještaj | 65.096 |  | 54,1% |  | 69.393 | 23,4% |  |  |
| Hoteli i slični objekti | 31.675 |  | 26,3% |  | 39.273 | 13,3% |  |  |
| Pansioni | 854 |  | 0,7% |  | 1.155 | 0,4% |  |  |
| Turistička naselja | 9.235 |  | 7,7% |  | 7.700 | 2,6% |  |  |
| Odmarališta/lječilišta | 13.214 |  | 11,0% |  | 13.557 | 4,6% |  |  |
| Planinski domovi | 0 |  | 0 |  | 300 |  |  |  |
| Seoski (agro) turizam | 0 |  | 0 |  | 40 |  |  |  |
| Kreveti u kampovima | 10.118 |  | 8,4% |  | 7.368 | 2,5% |  |  |
| Privatni smještaj | 55.174 |  | 45,9% |  | 106.792 | 36,1% |  |  |
| Privatne sobe - registrovane | 55.174 |  | 45,9% |  | 55.135 | 18,6% |  |  |
| Privatne sobe - neregistrovan | 0 |  | 0 |  | 51.657 | 17,5% |  |  |
| Vikend kuće i stanovi | Neregistrovani |  | Neregistrovani |  | 119.802 | 40,5% |  |  |
| Ukupan broj ležaja | 120.270 |  | 100,0% |  | 295.987 | 100,0% |  |  |

Izvor: MONSTAT i Međunarodni Institut za turizam „Popis turističkih smještajnih kapaciteta“

Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020, decembar 2008

Razlika između statistike MONSTAT-a i pomenute studije se u velikoj mjeri može pripisati činjenici da je veliki broj drugih kuća i vikendica ostao neprijavljen kao smještaj koji se koristi za izdavanje i tako nije uzet u obzir. Ovo nije naročito iznenađenje. Korisnici vikendica i drugog stana za odmor koji nijesu klasifikovani kao turisti predstavljaju dobro poznatu činjenicu (kao što je potvrđeno u Master planu za upravljanje otpadnim vodama u primorskom regionu Crne Gore, 2004).

Kao što je navedeno u Strategiji razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020:

- Broj turista prouzrokuje pretjerano veliku koncentraciju korisnika tokom ljetnjih mjeseci duž primorja. Uzimajući u obzir sivo tržište, preko 95% svih noćenja odnose se na primorje – uglavnom u jeku sezone, u julu-avgustu.

- Prema statističkim podacima, broj noćenja od 2000 do 2007 porastao je za 130% sa 3,2 miliona na 7,3 milliona, gdje je trend povećanja različit zavisno od regiona. Dok lokalno tržište stagnira, udio inostranih gostiju je porastao sa 14% na 52%  (Grafikon 3.4);

- Mjeseci jul i avgust pokrivaju gotovo 70% svih noćenja, a jun i septembar još po 10%, ako uključimo i noćenja na sivom tržištu (Tabela 3.8);

- Evidentirani dolasci turista po mjesecima u periodu 2002–2007

- Grafikon 3.5) ukazuju da se, pored značajnog povećanja u broju posjetilaca svake godine, i sezona produžava;

- Nekoliko godina za redom, turistička sezona počinje ranije (mart-april) i završava kasnije (oktobar-novembar). Pored toga odmarališta u sjevernom regionu bilježe sve više gostiju u ljetnjim mjesecima, što u konačnom vodi ka smanjenju sezonalnosti turističke privrede.

Grafikon 3.4 – Broj noćenja u Crnoj Gori po emitivnim tržištima

Izvor: Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020, decembar 2008

Tabela 3.8 – Koncentracija noćenja u Crnoj Gori u ljetnjim mjesecima

| Crna Gora: koncentracija noćenja u ljetnjim mjesecima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noćenja |  | Statistički podaci |  |  | Procjena, uključujući sivo tržište |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | % 2006 | 2005 |  | 2006 | % 2006 |  |
| Godišnji zbir | 5.211.847 | 5.936.270 | 100,0 | 15.066.870 |  | 17.096.500 | 100,0 |  |
| Jul - avgust | 3.506.598 | 4.056.993 | 68,3 | 10.454.408 |  | 11.924.925 | 69,8 |  |
| Jun - sept. | 4.695.359 | 5.291.730 | 89,1 | 14.088.381 |  | 15.771.146 | 91,9 |  |

Izvori: Ministarstvo turizma i životne sredine, Međunarodni Institut za turizam, Ljubljana (Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do  2020, decembar 2008)

Grafikon 3.5 – Evidentirani dolasci po mjesecima tokom perioda 2002–2007

Izvor: Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do  2020, decembar 2008

Turistička noćenja u avgustu 2015 i avgustu 2016 prikazana su na narednoj tabeli Error! Reference source not found..

Tabela 3.9 – Broj turističkih noćenja, avgust 2015 i 2016

Ukupno

4.038.338

4.005.286

130.269

129.203

Kolektivni smještaj

1)

882.081

829.826

28.454

26.769

Individualni smještaj

3.156.257

3.175.460

101.815

102.434

Noćenja

Mjesečno ukupno

Avg 2016

Avg 2015

Prosjek dnevno

Avg 2016

Avg 2015

Napomena: 1) Kolektivni smještaj uključuje: hotele, kampove, turistička naselja, odmarališta, motele, gostione, itd.

Izvor: MONSTAT

# Popisivanje i ocjena postojeće infrastrukture

## Sakupljanje otpadnih voda

### Mreže za sakupljanje otpadnih voda

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama regulisano je sljedećim ključnim zakonima: Zakon o komunalnim djelatnostima  („Sl.list CG“, br. 55/16 i 74/16) kao i Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, br. 2/17).

Osnovna struktura/organizacija upravljanja komounalnim otpadnim vodama zasniva se na jedinicama lokalne samouprave i ove poslove obično realizuje vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne vode i vodosnabdjevanje) čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, dok su neke lokalne samouprave odlučile da angažuju privatnog operatora putem ugovora o koncesiji za izvođenje određenog dijela poslova sa otpadnim vodama (konkretno, upravljanje komunalnim otpadnim vodama u opštini Budva vodi privatna firma/operator).

Opštine sa svojim sistemima za sakupljanje otpadnih voda udružene su prema odgovarajućim krupnim rječniim slivovima (Dunavski sliv ili Jadranski sliv) i odgovarajućim pod-slivovima, kao što je prikazano u izvještaju. Opštinski sistemi otpadnih voda takođe su povezani sa osjetljivim odnosno neosjetljivim područjima u skladu sa Odlukom o osjetljivim područjima u vezi sa Direktivom o prečišćavanju otpadnih komunalnih voda iz juna 2017.

Sadašnji obuhvat stanovništva uslugama sakupljanja otpadnih voda je vrlo različit po opštinama, dok se procjenjuje da je taj obuhvat na nacionalnom nivou oko 47.5% ukupnog stanovništva. Stope priključenja na sistem za sakupljanje otpadnih voda takođe se razlikuju od regiona do regiona, i one su dosta niske u sjevernom regionu – oko 38%; a značajno više u primorskom regionu – oko 52% stanovništva.

Grafikon 4.1 – Obuhvat uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima (# stanovnika)

Grafikon 4.2 – Obuhvat uslugama sakupljanja otpadnih voda po regionima (% stanovnika)

U tabeli 14.1 (u aneksima) prikazane su ključne informacije o postojećem upravljanju komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori, kao i o nekim ključnim pokazateljima učinka.

U skladu sa informacijama dobijenim od opštinskih javnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju i relevantnih nacionalnih institucija (MORT i MONSTAT), ukupna dužina postojećih mreža za sakupljanje otpadnih voda (glavni kanalizacioni vodovi i sabirna mreža) je oko 915km.

U tabeli 14.1 su podaci koji takođe sadrže ocjenu sadašnjeg opterećenja otpadnih voda (izraženih u ekvivalent stanovnicima) koje se sakupe u postojećim sabirnim sistemima, kao i preliminarna procjena ukupnog nastalog opterećenja otpadnih voda na cijelom projektnom području.

Za svrhe ovog angažmana, konsultanti su tijesno sarađivali i koordinirali rad sa predstavnicima (MORT), a posebno Direkcije za upravljanje otpadom i komunalni razvoj o svim pitanjima u vezi sa sakupljanjem i sistematizacijom izvještaja, podataka i dokumenata o trenutnom stanju i planiranom razvoju infrastrukture za komunalne otpadne vode. Ključne informacije i dokumenti koji su pribavljeni u tom smislu uključuju:

- Upitnike vezane za projekat koje je koordiniralo MORT u 2018, koji su sadržali informacije o postojećoj infrastrukturi za komunalne otpadne vode u određenim opštinama;

- Postojeću infrastrukturu za otpadne vode koja je predstavljena na mapama (Šematskim prikazima) ili u tabelarnoj formi, što je pribavljeno preko MORT;

- Široke i obuhvatne informacije o postojećoj infrastrukturi za otpadne vode u opštinama na primorju (H.Novi, Tivat, Kotor, Bar i Ulcinj), koje je pribavila Organizacija za realizaciju projekata, Vodacom d.o.o. Nažalost, ovaj skup podataka ne obuhvata opštinu Budva pošto ona nije učestvovala u programu razvoja vodosnabdijevanja i infrastrukture u primorskom regionu koji je realizovan uz podršku KfW;

- Relevantne informacije o infrastrukturi i uslugama za otpadne vode iz novijih nacionalnih studija, uključujući Studiju o reviziji i priuštivosti infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine, iz 2017;

- Od posebnog interesa za pravilno razumijevanje i procjenu postojećeg stanja infrastrukture i pratećih problema bile su terenske posjete opštinama gdje su dobijene dodatne informacije, objašnjenja i ostvaren direktan uvid, što je uključilo: Tivat-Kotor, Ulcinj, Nikšić, Berane, Pljevlja, Cetinje, Rožaje, Mojkovac, Plav-Gusinje i Kolašin.

Glavne karakteristike i elementi postojeće i planirane infrastrukture za komunalne otpadne vode prezentirane su na mapi sa opštim prikazom cjelokupnog projektnog područja (u razmjeri 1:25.000 i  1:1:50.000) i na detaljnim mapama pojedinih opština ili aglomeraciji (u razmjeri 1:50.000) koje su date u aneksima ovog izvještaja.

Za potrebe ovog zadatka, MORT je dao najnovije raspoložive mape i avio snimke projektnog područja. Ove mape i snimci su korigovani i dodate su geo-reference u skladu sa Gauss–Krügerovom (GK6) projekcijom. Relevantne mape i avio snimci obuhvatali su sljedeće:

- Topografske mape projektnog područja u razmjeri 1:25.000 iz 2009;

- Avio snimke visoke rezolucije cijelog projektnog područja iz 2018, sa veoma detaljnim, preciznim i realnim informacijama o trenutnom stanju urbanističkog razvoja;

- CORINE (2012) Land Cover (CLC) popis za Crnu Goru. On se sastoji od popisa zemljišnog pokrivača u 44 klase. CLC popis koristi minimalnu jedinicu mapiranja (MMU) od 25 hektara (ha) za površinske pojave i minimalnu širinu od 100 metara za linearne pojave. Odgovarajući slojevi CORINE zemljišnog pokrivača (kontinuirano gradsko tkivo, diskontinuirano gradsko tkivo itd.) pokazali su se od neprocjenjive vrijednosti za verifikaciju pomenutih informacija iz avio snimaka i stvarne granice područja pokrivenih uslugama i aglomeracija u smislu Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda UWWTD.

Pomenute mape i snimci su uneseni u odgovarajući softver na bazi GIS-a (Q-GIS) čime je kreirana veoma detaljna i ažurna platforma za izradu ovog zadatka.

Pored pomenutih glavnih mapa i snimaka, konsultanti su koristili široku lepezu (gdje god je to bilo moguće) prostornih podatka u vezi sa postojećom infrastrukturom za otpadne vode (gdje god su iste bile raspoložive u podesnoj elektronskoj formi na kojoj se može raditi) različitih razmjera i preciznosti.

Sljedeći podaci predstavljaju glavne karakteristike postojećih kolektorskih sistema za otpadne vode po opštinama, uključujući:

- Dužina kolektorske mreže (gravitacione kanalizacije) po opštini

- Gustina mreže (broj korisnika po km mreže, m mreže po priključenom korisniku)

- Prijavljeni prosjek mreže (u godinama)

- Indikator začepljenja u mreži (začepljenja /km/godišnje)

Iz perpektive Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, konkretno njenog člana 3, obuhvat kolektorskim sistemima treba posmatrati u odnosu na stanovništvo u razgraničenim aglomeracijama u smislu ove Direktive. Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija u Crnojj Gori (Sl.list CG 078/17) bliže definiše naselja (po opštinama) koja treba smatrati dijelom aglomeracija u Crnoj Gori u smislu Direktive.

Stoga se može napraviti razlika između naselja (aglomeracija) koje su (podobne) za dobijanje kolektorske mreže za komunalne otpadne vode, tj., gdje je ispunjen uslov: ”...da su stanovništvo i/ili privredne aktivnosti dovoljno koncentrisane da bi se vršilo sakupljanje komunalnih otpadnih voda i da bi se iste sprovodile do postrojenja za prečišćavanje ili do tačke krajnjeg ispuštanja...”, i onih koja ne ispunjavaju ove kriterijume.

Sljedeća tabela predstavlja procjenu tekućeg broja stanovnika po opštinama, ali samo u onim naseljima koja se smatraju sastavnim dijelom aglomeracija.

Tabela 4.1 – Procjena stanovništva po opštinama u naseljima vezano za aglomeracije

| Region | Br. | Opština | 2011 | 2015 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | 1 | Andrijevica | 2.835 | 2.675 | 2.613 |
| Sjeverni | 2 | Berane | 21.961 | 21.248 | 20.757 |
| Sjeverni | 3 | Bijelo Polje | 24.418 | 23.451 | 22.910 |
| Sjeverni | 4 | Gusinje | 2.846 | 2.747 | 2.684 |
| Sjeverni | 5 | Kolašin | 4.880 | 4.478 | 4.375 |
| Sjeverni | 6 | Mojkovac | 5.529 | 5.141 | 5.022 |
| Sjeverni | 7 | Petnjica | 1.386 | 1.291 | 1.261 |
| Sjeverni | 8 | Plav | 7.288 | 7.080 | 6.917 |
| Sjeverni | 9 | Pljevlja | 19.772 | 18.373 | 17.949 |
| Sjeverni | 10 | Plužine | 1.341 | 1.149 | 1.123 |
| Sjeverni | 11 | Rožaje | 13.248 | 13.356 | 13.048 |
| Sjeverni | 12 | Šavnik | 472 | 399 | 389 |
| Sjeverni | 13 | Žabljak | 1.723 | 1.582 | 1.545 |
| Centralni | 14 | Cetinje | 14.909 | 14.201 | 14.141 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 7.359 | 7.311 | 7.280 |
| Centralni | 16 | Nikšić | 59.027 | 57.696 | 57.450 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 172.359 | 181.267 | 185.706 |
| Centralni | 18 | Bar | 36.369 | 37.805 | 38.671 |
| Centralni | 19 | Budva | 18.197 | 19.458 | 19.904 |
| Centralni | 20 | Herceg Novi | 29.353 | 29.225 | 29.048 |
| Centralni | 21 | Kotor | 20.124 | 20.114 | 19.993 |
| Centralni | 22 | Tivat | 13.972 | 14.401 | 14.314 |
| Centralni | 23 | Ulcinj | 13.217 | 13.328 | 13.247 |
| Sjeverni |  | Svega | 107.699 | 102.971 | 100.593 |
| Centralni |  | Svega | 253.654 | 260.476 | 264.577 |
| Primorski |  | Svega | 131.232 | 134.330 | 135.178 |
|  |  | Ukupno | 492.585 | 497.777 | 500.347 |

Na osnovu tekućeg broja stanovnika u identifikovanim aglomeracijama, indikator obuhvata uslugama prezentiran je na sljedećoj slici i on dostiže oko 60% (Grafikon 4.3) stanovništva obuhvaćenog kolektorskim mrežama. Obuhvat uslugama izračunat na opisani način ukazuje na prilično ujednačene cifre u različitim regionima, zbog veoma različite uobičajene gustine stanovništva (npr., sjeverni region karakteriše veliki broj malih, rasutih naselja koja se ne smatraju sastavnim dijelom budućih aglomeracija).

Grafikon 4.4 pokazuje pokrivenost kolektorskim sistemima (razgraničene aglomeracije) po različitim jedinicama lokalne samouprave, shodno podacima od odnosnih opštinskih vodovodnih preduzeća. Ovi podaci ukazuju na širok raspon nivoa obuhvata,  od skoro nule do gotovo potpunog obuhvata. Međutima, detaljan uvid i analiza postojećih sistema, kao što se vidi dalje u izvještaju, pokazali su da su navodno veoma visoke stope priključaka u realnosti značajno niže.

Isto tako, veoma je upadljivo da neke relativno veće gradske i turistički orijentisane aglomeracije (uključujući Podgoricu, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar), imaju prilično nizak stepen obuhvata, što može da ukazuje na potrebu za vrlo širokim budućim mjerama za sakupljanje otpadnih voda.

Grafikon 4.3 – Obuhvat uslugama sakupljanja OV po regionima (% stanovnika u aglomeracijama)

Grafikon 4.4 – Obuhvat uslugama sakupljanja OV po opštinama (% stanovnika u aglomeracijama)

Gdje god je bilo moguće, i ako je bilo raspoloživih informacija, urađeni su i tabelarni pregledi i grafički prikazi (po mogućnosti na bazi GIS-a) postojećih kolektorskih mreža. Međutim, nakon unakrsne provjere, često je konstatovano da ta dva izvora informacija nijesu u potpunosti usklađena. Zbog toga je morala da se pravi procjena i da se koristi onaj izvor koji se smatrao pouzdanijim.

Pa ipak, u detaljnijim fazama pripreme pojedinačnih projekata, morala bi se posvetiti posebna pažnja detaljnoj provjeri svih aspekata „zadatog“ stanja postojeće infrastrukture otpadnih voda. Iako je možda bilo nekih lokalnih odstupanja od očekivanih indikatora kolektorskog sistema za otpadne vode, na regionalnom nivou, indikatori gustine mreže pokazuju određene očekivane tendencije; pa je veća gustina zabilježena u centralnom regionu sa većim i gušće naseljenim gradskim naseljima. U sjevernoj mreži, gustina je srednja, dok je u primorskom regionu ispod nacionalnog prosjeka zbog uporedivo dugih mreža koje opslužuju u velikoj mjeri turistička naselja i zone sa malim brojem stalnih stanovnika.

Grafikon 4.5 – Indikator gustine mreže za sakupljanje otpadnih voda (broj korisnika po km mreže)

Grafikon 4.6 – Indikator gustine mreže za sakupljanje otpadnih voda (m mreže po korisniku)

Informacije o gustinama tekuće kanalizacione mreže za različite opštine i aglomeracije mogle bi se koristiti kao polazna osnova za planiranje proširenja mreže. Međutim, smatra se da se pouzdanija procjena o proširenjima mreže može napraviti pomoću avio snimaka, informacija o tekućem zemljišnom prekrivaču (CORINE land-cover ili slično) i informacijama o trenutnom stanju postojećih mreža. Ovaj drugi pristup je stoga primijenjen u ovom izvještaju.

Shodno tome, iako su najviše realne vrijednosti „gustine mreže“ zabilježene kao što je očekivano u najvećim gradovima (Podgorica, Nikšić) za odnosna proširenja kanalizacione mreže ove gustine bi mogle biti mnogo niže, što bi dovelo do komparativno dužih kolektorskih mreža. Prosječna izračunata gustina mreže za Crnu Goru u ovom trenutku iznosi 321 korisnik/km mreže ili 3,1 m/korisnik.

Grafikon 4.7 – Dužina kanalizacione mreže po opštinama

Grafikon 4.8 – Gustina kanalizacione mreže po opštinama (broj korisnika/km)

Grafikon 4.9 – Gustina kanalizacione mreže po opštinama (m mreže/korisniku)

Na osnovu informacija o postojećem kolektorskom sistemu dobijenih od opštinskih preduzeća za vodovod i kanalizaciju i MORT, omogućena je izrada pregleda prosječne starosti mreže po opštinama kao što je prikazano na sljedećoj slici (Grafikon u nastavku). Prosječna starost mreže ne ukazuje nužno direktno na njen operativni status, ali je svakako treba uzeti u obzir kao jedan od važnih indikatora. Prosječna procijenjena starost mreže u Crnoj Gori je 28 godina, u sjevernom regionu 30 godina, u centralnom 29 godina i u primorskom 24 godine, što je rezultat velikog razvoja kolektorskog sistema u primorskom regionu poslije 2010.godine.

Drugi indikator učinka mreže koji može biti od pomoći u procjeni je “indikator začepljenja mreže”, odnosno broj zabilježenih začepljenja/intervencija na mreži godišnje. Ovaj indikator je za projektno područje izvučen iz raspoložive mreže IBNET (Međunarodna mreža za uporediva mjerila, program podržan od Svjetske banke za primjenu uporednih mjerila na vodovodna preduzeća). Pošto je ovaj indikator mogao da se dobije za ograničen broj opština, za ostale opštine je uzet nacionalni prosjek (Grafikon 4.11). Ovaj indikator sam po sebi ne treba tumačiti kao direktnu i eksplicitnu mjeru stanja određene mreže, ali ga treba uključiti u procjenu kad god ga ima, jer bi mogao da ukazuje na hidrauličke i konstruktivne nedostatke na mreži. Ove potencijalne nedostatke treba bliže ispitati/provjeriti pomoću CCTV ili sličnih metoda u odmaklijim fazama pripreme projekta. Prosječna vrijednost (na nivou zemlje) indikatora začepljenja mreže je oko 9 začepljenja km/godišnje dok su izuzetno visoke vrijednosti zabilježene u Bijelom Polju i Herceg Novom.

Ovi indikatori, starost mreže i začepljenja mreže koristili su se u vršenju sveukupne procjene kolektorskih mreža u opštinama i za vršenje inicijalne procjene potreba za sanacijom mreže (6.3 Tehničke mjere-rehabilitacija i nadogradnja mreže sakupljanja otpdanih voda).

Grafikon 4.10 –  Navedena prosječna starost mreže po opštinama (godine)

Grafikon 4.11 – Indikator začepljenja u mreži (broj začepljenja po km/godišnje)

### Pumpna postrojenja i potisni cjevovod

U ovom odjeljku dat je pregled postojećih pumpnih postrojenja za otpadne vode i potisnih cjevovoda, njihovih osnovnih karakteristika i prijavljenog stanja. Tradicionalno, kolektorski sistemi za komunalne otpadne vode u regionu, kao i u Crnoj Gori, građeni su u onim urbanizovanim područjima gdje su mogli funkcionisati na osnovu gravitacije, tj., isključivo kroz kanalizacione mreže koje se sastoje samo od gravitacionih cjevovoda.

Međutim, zbog urbanističkog razvoja u oblastima gdje se zbog njihovih topografskih karakteristika ili prirodnih i vještačkih barijera (rijeke, brdovita područja, putevi itd.), princip gravitacije nije mogao primijeniti, postojala je sve veća potreba da se projektuju i uvode odgovarajuća pumpna postrojenja i odgovarajući potisni cjevovod za otpadne vode.

Naredna tabela (Tabela 4.2) sadrži pregled i glavne karakteristike najvećih pumpnih stanica za kanalizaciju i potisnih cjevovoda u komunalnim kolektorskim sistemima po opštinama.

Da se primijetiti da se većina ovih kanalizacionih pumpnih stanica nalazi u opštinama duž primorja zbog nepodesne topografije, izduženih konfiguracija kolektorskih sistema i u nekoliko primjera (Budva, Herceg Novi, Tivat-Kotor) postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja su locirana na visočijim terenima, a ne duž obalske linije, zbog čega je neophodno vršiti pumpanje otpadnih voda.

Tabela 4.2 – Pumpna postrojenja i potisni cjevovodi za otpadne vode (glavne karakteristike)

| Br. | Opština | Potisni cjevovod (km) | Mala pumpna postrojenja (#) | Srednja pumpna postrojenja (#) | Velika pumpna postrojenja (#) | Komentari/ocjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bijelo Polje | 1.4 | 0 | 0 | 3 | Pumpna postrojenja u Bijelom Polju izgrađena u 2018, praktično nova, još u probnom radu |
| 16 | Nikšić | 0.0 | 1 | 1 | 1 | Operativno stanje postojećih pumpnih postrojenja (Rastoci, Duklo, Kličevo), sva izgrađena 2012, ocijenjeno kao dobro |
| 18 | Bar | 2.3 | 0 | 4 | 1 | Jedna pumpna stanica (Novi Botun) izgrađena 2017, a tri stanice rekonstruisane 2009 (Voluica, Topolica, Čanj) sve u dobrom operativnom stanju. Pumpna stanica Stari Botun u lošem operativnom stanju. |
| 19 | Budva | 6.9 | 0 | 8 | 3 | Stanje većine pumpnih stanica koje je napravilo opštinsko vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne voe i vodosnabdjevanje)ocjenjuje se kao zadovoljavajuće do dobrog. Stanica Bečići II ocjenjuje se da je nedovoljnog kapaciteta, a stanicu Kamenovo treba kompletno zamijeniti. |
| 20 | Herceg Novi | 1.3 | 3 | 1 | 4 | Četiri glavne kanalizacione pumpne stanice sagrađene 2017 su praktično nove i u vrlo dobrom operativnom stanju, a ona u Igalu planirana je za krupnu rekonstrukciju. |
| 21 | Kotor | 2.9 | 0 | 8 | 1 | Glavne pumpne stanice Pelužica, Plagenti, Stari grad i Solila su u zadovoljavajućeg do dobrog operativnog stanja. Ostale stanice srednje veličine izgrađene oko 2008 su dobrog operativnog stanja. |
| 22 | Tivat | 5.1 | 3 | 8 | 3 | Kao što je zabilježeno, praktično sve pumpne stanice su prilično nove, sagrađene ili kompletno rekonstruisane 2016 i stoga u dobrom operativnom stanju. |
| 23 | Ulcinj | 0.0 | 0 | 2 | 2 | Ocjenjuje se da su postojeće kanalizacione pumpne stanice u veoma lošem operativnom stanju i predviđene su za kompletnu rekonstrukciju/zamjenu. |
| Sjeverni region |  | 1.4 | 0 | 0 | 3 |  |
| Centralni region |  | 0.0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Primorski region |  | 18.5 | 6 | 31 | 14 |  |
| Ukupno |  | 19.9 | 7 | 32 | 18 |  |

Napomene:

Male kanalizacione pumpne stanice su one sa kapacitetom < 10l/s

Srednje kanalizacione pumpne stanice su one sa kapacitetom između 10 i 100 l/s

Velike kanalizacione pumpne stanice su one sa kapacitetom > 100 l/s

Informacije o postojećem stanju pomenutih pumpnih stanica zasnivaju se na detaljnim upiticima koje su preduzeća za vodovod i kanalizaciju popunjavala i na informacijama o nedavno završenim projektima izgradnje infrastrukture.

Lokacija navedenih pumpnih stanica i pravci potisnih cjevovoda prikazani su na detaljnim crtežima postojećih /planiranih sistema za otpadne vode po opštinama/aglomeracijama u aneksima.

Kao što je predstavljeno na tabeli, većina kanalizacionih pumpnih stanica sagrađeno je nedavno u periodu od 2008-2018, pa su one u veoma dobrom operativnom stanju. Dosta veliki broj ovih stanica u primorskim opštinama Bar, Tivat, Kotor i Herceg Novi realizovano je kroz Program vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na jadranskoj obali, koji je finansirao KfW, a koordinirao i vodio Vodacom d.o.o. (praktično jedinica za realizaciju projekta za pomenuti program). Međutim, kao što je već navedeno, određen broj stanica je u lošem operativnom stanju i stoga je neophodno njihovo značajno unapređenje i/ili proširenje.

Tipično, najčešće primijenjeno projektovanje kanalizacione pumpne stanice podrazumijeva sljedeće elemente:

Podzemnu konstrukciju od armiranog betona (izlivenog na licu mjesta ili unaprijed), GRP;

Crpni rezervoar sa potopnim pumpama za otpadne vode;

Najmanje jednu pomoćnu pumpu;

Pristupne poklopce na gornjem dijelu, komoru sa ventilima pored crpnog rezervoara;

Automatski rad pumpi sa kontrolom nivoa voda;

Glavne pumpne stanice su obično opremljene pomoćnim dizel agregatom i preliminarnim tretmanom otpadnih voda pomoću automatskog grubog filtera;

Obezbjeđenje sigurnosnog prelivanja sa vodom za ispuštanje;

Većina stanica rade bez ljudstva, a parcela oko njih je ograđena.

### Ispuštanja otpadnih voda/efluenata u more

- Kao što je već opisano, šest crnogorskih opština se geografski nalaze duž obala južnog Jadrana. U svim tim opštinama, pored stalnog stanovništva, odvija se veoma dinamična turistička aktivnost, i stoga, veoma intenzivan priliv turista. Imajući u vidu stalno stanovništvo, uobičajeno opterećenje otpadnih voda mimo domaćinstava i opterećenje koje nastaje usljed turizma, primorske opštine uključuju veoma značajne aglomeracije u smislu Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, počev od Budve – veličina klase 1, Herceg Novi, Bar i Ulcinj – veličina klase 2 i Kotor i Tivat koji su pojedinačno kategorisani kao veličina klase 3, a kada se spoje (kao što je i urađeno) čine veličinu klase 2.

- Od početka razvoja kolektorskih sistema, pomenute opštine i njihova naselja oslanjali su se na ispuštanja otpadnih voda u more kao najpogodniji način za odvođenje otpadnih voda. Kako su kolektorski sistemi postajali veći i kako su se sve više integrisali, pojavila se potreba za izgradnjom velikih ispusta u dubinama otvorenog mora, praktično u svim pomenutim opštinama. Ovi ispusti na otvorenom moru bili su izgrađeni krajem 1970-ih i bili su projektovani na bazi iscrpnih istraživanja morskog dna, morskih struja i vodeći računa o mogućim uticajima na životnu sredinu. Praksa u upravljanju otpadnim vodama u to vrijeme nije iziskivala tretman otpadnih voda prije ispuštanja u more. Stoga, osim veoma ograničenog preliminarnog tretmana, nije bilo savremenog tretmana otpadnih voda prije ispuštanja.

- Sa intenzivnim razvojem upravljanja komunalnim otpadnim vodama (u skladu sa relevantnom Direktivom) poslije 2000 i naročito poslije 2010, bilo je neophodno otpočeti krupno unapređenje /zamjenu pomenutih ispusta za otpadne vode, ali i početi sa uvođenjem savremenog tretmana komunalnih otpadnih voda. Zato su neki od pomenutih ispusta zatvoreni i zamijenjeni novima paralelno sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Herceg Novi, Budva).

- U narednoj tabeli (Tabela 4.3) dat je pregled/popis tekućih najvećih ispusta za otpadne vode u moru u primorskom regionu. Još jedan novi ispust sagrađen je u Sutomoru (aglomeracija Bar 1) i planirano je da bude praćen adekvatnim postrojenjem za tretman otpadnih voda za istu aglomeraciju.

- Stari ispusti u more su podvrgnuti stručnim istragama pomoću CCTV, tako da su otkrivena oštećenja i slabo strukturno stanje ispusta. Takođe je primijećeno, zbog značajnog povećanja hidrauličkog opterećenja/otpadnih voda, da ispusti ne mogu da zadovolje tekuću i očekivanu buduću potražnju.

- Unapređenje/zamjena postojećih ispusta na otvorenom moru su dobro razrađeni i obrazloženi kao jedna od glavnih tehničkih mjera u studijama izvodljivosti za primorski region koje su rađene za Program vodosnabdijevanja i kanalizacije na Jadranskom primorju 2009 do 2018 (osim Budve koja nije dio tog programa).

Pomenuti najvažniji ispusti u moru su predstavljeni na odgovarajućim detaljnim crtežima postojeće i planirane infrastrukture za otpadne vode po opštinama/aglomeracijama (pogledati Anekse).

Iako su intenzivno razvijani i unapređivani, kolektorski sistemi duž primorja su i dalje u velikoj mjeri neintegrisani i razbacani, sa više lokalnih, veoma kratkih i nekontrolisanih ispusta otpadnih voda koje se puštaju u more. Mjere razrađene u Projektu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na jadranskoj obali uključile su ekstenzivan razvoj sakupljanja otpadnih voda, što uključuje zatvaranje svih nekontrolisanih lokalnih ispusta u more.

Tabela 4.3 – Najvažniji ispusti za more u primorskom regionu

| Br. | Opština | Glavni ispusti u more (#) | Glavni ispusti u more (km) | Glavni ispusti u more – raspon DN(mm) | Komentari / ocjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Bar | 3 | 2,9 | 300-800 | Jedan od ispusta (Sutomore, DN800, L=1,04km) je nov i u dobrom operativnom stanju. Drugi ispusti (Volujica, Čanj) su stari i u lošem operativnom stanju, sa nedostacima i predviđeni za zamjenu. |
| 19 | Budva | 3 | 5,5 | 250-500 | Glavni ispust u Budvi je sagrađen nedavno i u vrlo dobrom operativnom stanju, a ispusti Sveti Stefan i Petrovac su planirani za zamjenu |
| 20 | Herceg Novi | 1 | 1,3 | 1,000 | Novi ispust u Meljinama je u vrlo dobrom operativnom stanju, ali i dalje ima oko 25 nekontrolisanih lokalnih ispusta. |
| 21 | Kotor | 8 | nema podataka | 200-250 | Ima osam lokalnih kratkih ispusta koji su svi predviđeni za zatvaranje/napuštanje. Otpadne vode se usmjeravaju ka glavnom ispustu u Tivtu (Trašte) |
| 22 | Tivat | 1 | 3,6 | 600 | Za glavni ispust u moru za Tivat-Kotor (Trašte) se ocjenjuje da je oštećen i u lošem operativnom stanju Postoje četiri lokalna nekontrolisana ispusta koja treba zatvoriti i napustiti. |
| 23 | Ulcinj | 2 | 2,4 | 400-450 | Glavni ispust Pristan treba da bude zatvoren/napušten, a glavni ispust Đerane treba da bude zamijenjen novim |
|  | Ukupno | 18 | 15,6 |  |  |

### Mjerenja, kontrola i upravljanje bilansima otpadnih voda

U skladu sa relevantnim tekućim zakonodavstvom, jasno je definisano sljedeće:

- Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18), član 84: “... Pravna lica koja ispuste otpadne vode u vodno tijelo recipijent ili javni kanalizacioni sistem dužna su da obezbijede mjerenja ispuštenih otpadnih voda i njihovog kvaliteta, kao i njihov uticaj na vodno tijelo recipijent...”

- Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, br.  2/17), član 16:”... Pravno lice registrovano za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda  treba da vodi evidencije o količinama i kvalitetu otpadnih voda ispuštenih u vodno tijelo recipijent...”

Međutim, u ovom trenutku u većini opštinskih vodovodnih preduzeća (osim u slučaju gdje postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa adekvatnom opremom za mjerenje i evidenciju) nijesu u mogućnosti da prave izvještaje sa tačnim evidencijama o ispuštenim otpadnim vodama. Njihovi tekući izvještaji o ispuštenim otpadnim vodama se gotovo isključivo zasnivaju na evidencijama o fakturisanoj vodi/otpadnoj vodi, a ne na stvarnim mjerenjima ispuštenih voda.

Što se tiče drugih informacija o izmjerenim ispuštenim komunalnim vodama, bilo je nekoliko kratkoročnih ili povremenih kampanja mjerenja, koje samo djelimično ukazuju na ukupne bilanse otpadnih voda .

Brojne i prilično široke studije izvodljivosti vezane za opštinske projekte otpadnih voda (Podgorica 2016, Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat 2009, Ulcinj 2013 i mnogi drugi), u velikoj mjeri se zasnivaju na procjenama komponente infiltracije/priliva. Ove procjene sadrže stope infiltracije/priliva koje su gotovo jednake neto generisanom protoku otpadnih voda, tj., 50% od ukupnog bruto protoka otpadnih voda. Iako se ove procjene ne mogu klasifikovati kao veoma pouzdane, one su dovoljno indikativne da se zaključi da bi infiltracija/priliv (iz podzemnih voda i nekontrolisanog oticanja atmosferskih voda), mogli predstavljati značajan dio sveukupnog toka otpadnih voda, i svakako treba da budu dalje ispitane i podvrgnute odgovarajućim tehničkim mjerama.

Dodatni problem vezan za nekontrolisanu infiltraciju/priliv duž obale (naročito Kotor) je povremeno ulivanje slane vode (naročito tokom plime) koje ne samo ugrožava rad kolektorskog sitema, već i ozbiljno narušava normalan rad postrojenja za prečišćavanje otpadne vode Tivat/Kotor.

Da bi se bilansi komunalnih otpadnih voda ispitali i tačno uspostavili, neophodno je uvesti kontinuirana i dovoljno precizna mjerenja ispuštenih otpadnih voda uz odgovarajuće evidentiranje podataka. Međutim, čak se i u ovoj fazi procjenjuje da je neophodno izvršiti određenu sanaciju/zamjene na mreži kako bi se poboljšao učinak dotičnog kolektorskog sistema u vezi sa infiltracijom/prilivom otpadnih voda.

### Glavni zaključci o sistemima za sakupljanje otpadnih voda

Ovo je sumarna ocjena i glavni zaključci o razmatranim sistemima za sakupljanje komunalnih otpadnih voda u Crnoj Gori:

Tekući obuhvat ovim sistemima je dokumentovan u izvještajima opštinskih javnih preduzeća, izvještajima koje pravi MORT i više relevantnih fizibiliti studija (uglavnom podržanih od EU i KfW) koje se bave upravljanjem otpadnim vodama. Broj korisnika (priključenih stanovnika) koje pokriva kolektorski sistem za otpadne vode procjenjuje se na oko 292 hiljade, što čini 47% ukupnog stanovništva, ili oko 60% ukupnog stanovništva u aglomeracijama (koje su definisane u nacionalnom Pravilniku o određivanju aglomeracija). Ovaj obuhvat je u rasponu koji je uobičajen za cijeli region, ali je svakako sasvim nedovoljan iz perspektive zahtjeva utvrđenih u Direktivi za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu.

Kolektorski sistemi se (očekivano) uglavnom sastoje od gravitacionih cjevovoda, na osnovu koncepta „odvojenog“ sakupljanja otpadnih voda, gdje se ukupna dužina postojećih kanalizacionih vodova procjenjuje na oko 915 km. Indikator  prosječne gustine mreže u zemlji je 321 korisnik/km, ili 3,1 m/korisniku.

Mjerenja i kontrola bilansa otpadnih voda, ispuštanja u postojeće kolektorske sisteme su u većini slučajeva slučajni, kratkoročni, povremeni i svakako nedovoljni za pouzdanu procjenu bilansa otpadnih voda. Na osnovu operativnih informacija opštinskih vodovodnih preduzeća, većina sistema je izloženo značajnoj infiltraciji i u različitoj mjeri eksternim prilivima koji potiču od oticanja atmosferskih voda.

Iako se problem nedovoljnog obuhvata mrežom rješava kroz više projekata proširivanja mreže, smatra se da je neophodno sprovesti značajna terenska istraživanja (pomoću CCTV) da bi se tačno utvrdilo tekuće operativno i konstruktivno stanje postojećih mreža i planirale adekvatne mjere za unapređenje sistema. Na osnovu zabilježenih operativnih problema (infiltracije, priliva, začepljenja), prosječne starosti mreže i sastava materijala cijevi, smatra se adekvatnim obezbjeđenje umjerenog ograničenog budžeta za renoviranje/unapređenje tekućih kolektorskih mreža. Ove mjere bi bile dalje detaljno razrađene zavisno od detaljnih terenskih ispitivanja putem CCTV.

Iako su neki opštinski kolektorski sistemi unaprijeđeni ili se trenutno unapređuju i proširuju, više sistema je i dalje neintegrisano, segmentirano u male podsisteme, sa pojedinačnim nekontrolisanim kanalizacionim ispustima.

Primijećeno je da u više sistema trenutno postoji nesklad između razvoja kolektorskog sistema i raspoloživosti i kapaciteta odgovarajućeg postrojenja za prečišćavanje. Kao rezultat toga, postignuta je samo djelimična usklađenost sa zahtjevima iz Direktive o komunalnim otpadnim vodama (npr. Nikšić – novo PPOV, nedovoljno razvijen obuhvat kolektorskog sistema; Cetinje – razvijen kolektorski sistem, nama postrojenja za prečišćavanje, Tivat-Kotor – novo postrojenje za prečišćavanje, dok je kolektorski sistem nedovoljno razvijen itd).

Najveći broj postojećih kanalizacionih pumpnih stanica su prilično nove i u dobrom operativnom stanju. Međutim, za dio njih je prijavljeno da su u lošem operativnom stanju ili daa su nedovoljnog kapaciteta za zadovoljenje potražnje/opterećenja.

U primorskom regionu, ispuštanje otpadnih voda (koje su tretirane tamo gdje je to moguće) se obično sprovodi pomoću ispusta u dubinama otvorenog mora. Iako su neki ispusti nedavno zamijenjeni novima, nekoliko glavnih ispusta je predviđeno za zamjenu.

## Prečišćavanje otpadnih voda

Od 36 aglomeracija u Crnoj Gori, 14 imaju PPOV u različitom operativnom stanju i postupci tretmana otpadnih voda zavise od veličine PPOV i zahtjeva vezanih za efluente. Ukupni instalirani kapacitet postojećih PPOV je 454.050 ES. Međutim, primijećeno je da postoji priličan nesklad između stvarne stope priključaka (opterećenja sakupljenih otpadnih voda) i izgrađenih kapaciteta PPOV. U nekim opštinama (npr. Nikšić, Tivat/Kotor), opterećenje zagađenja sakupljenih otpadnih voda je daleko niže od kapaciteta PPOV. S druge strane, opterećenje sakupljenih otpadnih voda u Podgorici je približno dva puta veće od stvarnog, instaliranog kapaciteta postojećeg PPOV. Ova neusklađenost dovodi do prilično niske iskorišćenosti tretmana za otpadne vode (291.642 ES za maksimalno opterećenje u sezoni) u odnosu na ukupni instalirani kapacitet od oko 454.050 ES.

Tabela 4.4 – Popis postojećih PPOV i onih koja su u izgradnji

| Opš. br. | Agr. br. | Opština | PPOV ime/ lokacija | Recipijent/ sliv | Projektovani (postojeći) kapacitet (ES) | Količina tretiranih OV - procjena (m3/a) | Budući kapacitet - Faza I (ES) | Dodatni kapacitet Faza II (dugo ročno) (ES) | Ukupni konačni kapacitet (ES) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Berane | PPOV Berane | Lim / Dunavski | 20.000 | 1.009.888 | - | 7.000 | 27.000 | PPOV u izgradnji |
| 6 | 6 | Mojkovac | PPOV Mojkovac | Tara / Dunavski | 5.250 | 287.408 | - | - | - |  |
| 9 | 9 | Pljevlja | PPOV Pljevlja | Ćehotina/ Dunavski | 28.000 | 1.894.415 | - | 12.000 | 40.000 | PPOV u izgradnji |
| 12 | 12 | Šavnik | PPOV Šavnik | Pridvorica/ Dunavski | 500 | 28.631 | - | - | - |  |
| 13 | 13 | Žabljak | PPOV Žabljak | Podzemne v./ Dunavski | 2.000 | 103.914 |  | 2.500 | 4.500 |  |
| 14 | - | Cetinje | PPOV R.Crnojevića | Skadarsko j./ Jadranski | 1.000 | 0 | - | - | - | Disfunkcionalno |
| 16 | 17 | Nikšić | PPOV Nikšić | Zeta / Jadranski | 103.000 | 3.113.259 | - | - | - |  |
| 17 | 18 | Podgorica | PPOV Podgorica | Morača / Jadranski | 55.000 | 4.516.875 | 188.000 | 47.000 | 235.000 | Nedovoljan kapacitet za tekuća opterećenja. prelivanje prekomjernih netretiranih OV uzvodno od PPOV |
| 18 | - | Bar | PPOV Virpazar | Skadarsko j./ Jadranski | 1.000 | 0 | - | - | - | Funkcionalno sa smanjenim kvalietom prečišćavanja |
| 19 | 25 | Budva | PPOV Budva | Jadranski | 100.000 | 6.484.830 | - | - | - |  |
| 19 | - | Budva | PPOV Jaz | Jadranski | 1.000 | 0 | - |  | - |  |
| 20 | 28 | Herceg Novi | PPOV H.Novi | Jadranski | 69.100 | 4.079.418 |  | - | 69.100 | Tretman mulja nije dovršen |
| 22 | 31.35 | Tivat&Kotor | PPOV Tivat/Kotor | Jadranski | 72.000 | 3.648.735 | - | 18.000 | 90.000 |  |
|  |  | Ukupno |  |  | 454.050 | 25.167.372 |  |  |  |  |

Tabela 4.5– Glavne karakteristike postojećih PPOV

| Opš. br. | Agr. br. | PPOV naziv/lokacija | Količina tretiranih OV - procjena(m3/a) | Opterećenje zagađenja (ES) – tretirano (visoka sezona) | Postupak prečišćavanja | Primarno prečišćavanje | Sekundarno (biološko) prečišćavanje | Tercijarno prečišćavanje - N | Tercijarno prečišćavanje - P | Dezinfekcija efluenta | Tretman mulja | Količina proizvedenog mulja (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | PPOV Berane | 1.009.888 | 12.297 | SBR | Ne | Da | Da | Da | Ne | aerobna stabilizacija + odvodnjavanje | 1.212 |
| 6 | 6 | PPOV Mojkovac | 287.408 | 3.500 | Konvencionalno | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | polja trske | 230 |
| 9 | 9 | PPOV Pljevlja | 1.894.415 | 23.067 | SBR | Ne | Da | Da | Da | Ne | aerobna stabilizacija + odvodnjavanje | 1.443 |
| 12 | 12 | PPOV Šavnik | 28.631 | 349 | Vještačka močvara | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | vještačka močvara | 23 |
| 13 | 13 | PPOV Žabljak | 103.914 | 1.265 | Kapajući biofilteri | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | trščana polja | 83 |
| 14 | - | PPOV R.Crnojevića | 0 |  | Konvencionalno | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | - | 0 |
| 16 | 17 | PPOV Nikšić | 3.113.259 | 37.909 | Konvencionalno sa niskim opterećenjem | Da | Da | Da | Da | Da | aerobna stabilizacija + odvodnjavanje | 0 |
| 17 | 18 | PPOV Podgorica | 4.516.875 | 55.000 | Konvencionalno | Da | Da | Ne | Ne | Ne | odvodnjavanje +kreč | 4.866 |
| 18 | - | PPOV Virpazar | 0 |  | Oxyvor | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | - | 0 |
| 19 | 25 | PPOV Budva | 2.885.026 | 78.963 | Konvencionalno sa niskim opterećenjem | Ne | Da | Da | Da | Ne | aerobna stabilizacija + odvodnjavanje +kreč | 4.447 |
| 19 | - | PPOV Jaz | 0 |  | SBR | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | - |  |
| 20 | 28 | PPOV H.Novi | 1.923.109 | 49.673 | SBR | Ne | Da | Da | Da | Da | - | 0 |
| 22 | 31,35 | PPOV Tivat/Kotor | 1.055.317 | 29.619 | SBR | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | aerobna stabilizacija + odvodnjavanje +kreč | 1.872 |
|  |  |  | 16.817.842 | 291.642 | 0 |  |  |  |  |  |  | 14.176 |

Postojeće PPOV u Podgorici je nedovoljnog kapaciteta za otpadne vode koje se sakupe u okviru te aglomeracije. Postrojenje je sagrađeno 1978. za tretman otpadnih voda za 55.000 ES. Postrojenje obuhvata preliminarno, primarno i sekundarno prečišćavanje. Primarni i višak mulja se ispuštaju u postojeći objekat anaerobnog digestora koji služi kao rezervoar za skladištenje mulja. Tretman mulja obuhvata odvodnjavanje i stabilizaciju pomoću kreča. Radovi na sanaciji izvršeni su 2007. i produžili su vijek postrojenja, ali nijesu proširili njegov kapacitet za prečišćavanje niti poboljšali kvalitet efluenta u pogledu eliminisanja nutrijenata. Tokom izrade studije izvodljivosti za izgradnju novog PPOV i proširenje kanalizacione mreže u Podgorici (FICHTNER, 2017), zaključeno je da se oko polovine priliva otpadnih voda ispuštalo netretirano u vodu recipijent (Morača).

Grafikon 4-12 – PPOV u Podgorici – pogled iz vazduha

Praćenje kvaliteta influenta/efluenta vrši se jednom mjesečno i uključuje jedinstvene uzorke tokom 24 časa i zabilježeni tok. Kako bi se provjerila stvarna opterećenja sakupljene otpadne vode u okviru aglomeracije, ukupan tok se skreće prema PPOV tokom uzorkovanja. Na bazi ovog monitoringa, zaključeno je da je prosječan dnevni tok tokom suvog vremena prema PPOV 27.700 m3/dnevno, dok se opterećenje zagađenja kretalo između 63.700 ES i 125.000 ES sa prosjekom od 89.800 ES (izračunato kao 120g/ES HPK).

Glavni rezultati analize kvaliteta influenta i efluenta, kao i zabilježene količine otpadnih voda prezentirani su na sljedećim grafikonima, a u tabelarnom obliku u  Aneksu Error! Reference source not found..

Grafikon 4-13 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta - TSS

Grafikon 4-14 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta – HPK

Grafikon 4-15 – PPOV u Podgorici – kvalitet efluenta – BPK5

Nedavno izgrađeno PPOV u Nikšiću je savremeni objekat, potpuno sposoban da izvrši adekvatno tercijarno prečišćavanje efluenta kao što se zahtijeva za osjetljiva područja nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.  Prečišćavanje se bazira na konvencionalnom postupku sa aktivnim muljem uz odstranjivanje bioloških nutrijenata. PPOV obuhvata preliminarno, primarno, napredno biološko prečišćavanje sa otklanjanjem nutrijenata, dezinfekciju efluenta, anaerobni tretman mulja i odvodnjavanje. Pored toga, PPOV ima sistem za suzbijanje mirisa za tretman neprijatnog mirisa koji nastaje u objektima za preliminarni tretman i tretman mulja. Pošto je kolektorski sistem u aglomeraciji nedovoljno razvijen, PPOV projektovanog kapaciteta 103.000 ES trenutno je jako puno neiskorišćen (procijenjeno opterećenje zagađenja od oko 38.000 ES).

Grafikon 4-16 – PPOV u Nikšiću

PPOV u Budvi je projektovan za prečišćavanje opterećenja iz glavne sezone od 100.000 ES. Van ljetnje sezone, postrojenje radi sa značajno nižim opterećenjima (u prosjeku ispod 30.000 ES) i kapacitet jedne linije za prečišćavanje je dovoljan da obezbijedi adekvatan tretman. Postupak prečišćavanja obuhvata preliminarno prečišćavanje za uklanjanje grubih čestica nakon čega slijedi konvencionalni postupak sa aktivnim muljem i uklanjanjem nutrijenata, kao i aerobna stabilizacija mulja. Tretman mulja uključuje zgušnjavanje, odvodnjavanje i stabilizaciju krečom.

Grafikon 4-17 – PPOV u Budvi, dispozicija

Grafikon 4-18 – PPOV u Budvi, SBR jedinice

PPOV u Tivtu je projektovano za opterećenja u najvišoj sezoni u okviru aglomeracija Tivat i Kotor. Postojeći kapacitet PPOV je 72.500 ES. Poput Budve, osim u ljetnjoj sezoni, PPOV radi sa nižim opterećenjima zagađenja (oko 30.000 ES). Ipak, zbog visoke infiltracije u zimskom periodu, ulazni tokovi su jednaki ili čak i veći od tokova u najvišoj ljetnjoj sezoni pri suvom vremenu. Postupak tretmana obuhvata preliminarno prečišćavanje nakon kojeg slijedi proces sa aktivnim muljem koji se odigrava u SBR rezervoarima. Tretirani efluent se prevozi do ispusnog tornja i ispušta se preko 3.600 m dugog morskog ispusta na spoljašnju granicu zaliva Trašte. Pošto se u vrijeme izgradnje postrojenja vodno tijelo recipijent nije smatralo osjetljivim područjem, ovo postrojenje je projektovano da ispuni zahtjeve za neosjetljiva područja. Tretman mulja uključuje aerobnu stabilizaciju, dehidrataciju i stabilizaciju krečom.

Grafikon 4-19 – PPOV Kotor-Tivat

Grafikon 4-20 – PPOV Kotor-Tivat (SBR jedinice)

PPOV u Herceg Novom je projektovano za opterećenje od 69.100 ES. Slično PPOV u Tivtu, biološki tretman se bazira na SBR tehnologiji. Međutim, s obzirom na mikrolokaciju odnosnog ispusta u moru koji se nalazi u Bokokotorskom zalivu koji je proglašen osjetljivim područjem, ovim postrojenjem je projektovano za uklanjanje nutrijenata. Trenutno je linija za otpadne vode u probnom radu, dok izgradnja postrojenja za tretman mulja još nije završena.

Grafikon 4-21 – PPOV Herceg Novi, dispozicija

Grafikon 4-22 – PPOV Herceg Novi, SBR jedinica

Projektovani kapacitet PPOV u Mojkovcu je 5.200 ES. Postupak prečišćavanja otpadnih voda se bazira na konvencionalnom procesu sa aktivnim muljem koji se sastoji od preliminarnog prečišćavanja i potom aeracije i sedimentacije. Izbistreni efluent se ispušta u rijeku Taru. Višak mulja se taloži u rezervoaru za završnu sedimentaciju i izvlači pumpama i prenosi u rezervoar za skladištenje/gravitaciono zgušnjavanje, a potom se prenosi i širi na dva polja/bazena sa trskom. Zbog nedovoljno razvijenog kolektorskog sistema, postrojenje radi sa nižim opterećenjima, koja se procjenjuju na oko  3.500 ES.

Grafikon 4-23 – PPOV u Mojkovcu

PPOV u Žabljaku je u funkciji od 2013. Kapacitet postrojenja je 2.000 ES. Postupak prečišćavanja uključuje proces sa aktivnim muljem sa rastom na čvrstim elementima. Efluent se ispušta u podzemne vode. Višak mulja se tretira na obližnjim poljima/bazenima sa trskom.

Grafikon 4-24 – PPOV u Žabljaku

PPOV u Šavniku  je vještačka močvara. Projektovani kapacitet postrojenja je 500 ES. Postrojenje je pušteno u rad 2018.

Grafikon 4-25 – Vještačka močvara u Šavniku

Mala PPOV izgrađena na Jazu, u Virpazaru i Rijeci Crnojevića su van funkcije. Postrojenja u Jazu i Virpazaru su podzemne instalacije ograničene fleksibilnosti i mogućnosti za proširenje, za razliku od postrojenja u Rijeci Crnojevića koje je izgrađeno kao konvencionalni sistem sa aktivnim muljem sa preliminarnim prečišćavanjem. Jedinice ovog PPOV su u slabom operativnom stanju i njihova sanacija bi efektivno zahtijevala izgradnju novih objekata.

Grafikon 4.26 – Postojeći objekti PPOV u Rijeci Crnojevića

Trenutno su u toku radovi na izgradnji dva PPOV: PPOV u Pljevljima i PPOV u Beranama. Završetak ovih radova se očekuje do kraja 2019.

PPOV u Pljevljima biće izgrađen za kapacitet I faze od 28.000 ES. Postupak prečišćavanja obuhvata predtretman, biološki tretman sa nitrifikacijom i denitrifikacijom u SBR tanku, i defosforizaciju. Tretman mulja uključuje anaerobnu stabilizaciju i dehidrataciju. Vodno tijelo recipijent je rijeka Ćehotina u blizini postrojenja.

Grafikon 4-27 – Izgradnja PPOV u Pljevljima

PPOV u Beranama je projektovano za krajnji kapacitet od 27.000 ES. Preliminarno prečišćavanje i tretman mulja biće izgrađeni za završni kapacitet postrojenja, dok će biološko prečišćavanje biti izgrađeno za kapacitet faze I od 20.000 ES. Proces tretmana se zasniva na procesu sa aktivnim muljem sa rastom u lebdećem stanju u SBR rezervoarima, sa nitrifikacijom, denitrifikacijom i aerobnom stabilizacijom mulja. Fosfor će se uklanjati putem precipitacije. Tretman mulja će obuhvatati zgušnjavanje i dehidrataciju. Vodno tijelo recipijent je rijeka Lim u oblasti Berana.

Grafikon 4-28 – Izgradnja PPOV Berane

April 208

Grafikon 4-29 – PPOV Berane u izgradnji - dispozicija

Prema informacijama dobijenim od operatora tokom terenskih posjeta i vizuelnom pregledu postrojenja koja su u funkciji, u većini postrojenja ispunjeni su zahtjevi vezani za efluente. Izuzetak je PPOV u Podgorici koji nije dovoljno velik za tekuće opterećenje. Međutim, osim analiza koje su rađene za PPOV u Podgorici, godišnji izvještaji o efikasnosti drugih postojećih PPOV nijesu dostavljeni konsultantima.

Lokacije svih postojećih PPOV su prikazane na opštoj mapi projektnog područja kao i detaljnim topografskim mapama pojedinačnih aglomeracija/opština (pogledati anekse).

## Upravljanje kanalizacionim muljem

Upravljanje kanalizacionim muljem predstavlja jedan od ključnih elemenata u sveukupnom ciklusu upravljanja komunalnim otpadnim vodama. U Crnoj Gori je upravljanje prerađenim kanalizacionim muljem regulisano sljedećim propisima:

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list CG“, br. 64/11 i 39/16),

- Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj; količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namene i uslovima koje treba da ispunjava zemljišta planirano za njegovu primjenu („Sl.list CG“, br.89/09),

- Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija ( „Sl.list CG“, br. 031/13 i 025/16).

Upravljanje obrađenim kanalizacionim muljem je razrađeno u svim studijama o prečišćavanju otpadnih voda, ali su se sljedeći dokumenti posebno bavili tim pitanjem u Crnoj Gori:

- Studija o odlaganju mulja u primorskoj regiji Crne Gore, 2010, dopunjena 2014

- Studija o upravljanju i primjeni kanalizacionog mulja u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore, 2013

- Postrojenja za solarno isušivanje mulja za PPOV Herceg Novi i Tivat/Kotor, 2016

Kako će se broj funkcionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda povećavati, adekvatno upravljanje prerađenim muljem će postajati sve važnije i kompleksnije pitanje. Na osnovu informacija dobijenih od MORT, VODACOMA i direktno od relevantnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju, trenutno stanje u pogledu prerađenog kanalizacionog mulja koji je nastao u postrojenjima za tretman otpadne vode može se ukratko prikazati na sljedeći način:

- Podgorica – dehidrirani mulj se nakon stabilizacije krečom skladišti na lokaciji postojećeg PPOV-a,

- Budva i Tivat/Kotor – dehidrirani mulj se nakon stabilizacije krečom izvozi u Albaniju,

- Mojkovac, Žabljak – višak mulja se tretira na poljima/bazenima sa trskom,

- Šavnik – kompletan tretman otpadnih voda i mulja se dešava u vještačkoj močvari,

- Nikšić – trenutno se dehidrirani mulj odlaže na deponiji. Nema jasnog i definitivnog koncepta za upravljanje muljem,

- Herceg Novi – tretman mulja tek treba da se završi,

- Čini se da za sada nijedan od operatora regionalnih sanitarnih deponija ne prihvata prerađeni i stabilizovani kanalizacioni mulj, tj., on se ne odlaže na sanitarnim deponijama u Crnoj Gori,

- Iako postoji dobra i jasna regulativa, čini se da su praktična i ekološki zdrava rješenja za upravljanje muljem daleko od primjene u praksi i da ovaj problem zahtijeva hitnu pažnju i adekvatna rješenja,

- Iako je predstudija izvodljivosti za izgradnju postrojenja za solarno isušivanje mulja u Tivtu i Herceg Novom (DAHLEM, 2016) prepoznala solarno sušenje mulja kao održivu opciju za smanjenje količine mulja, nije bilo daljih aktivnosti na pripremi/implementaciji projekta,

- Potencijalna upotreba mulja u poljoprivredi je razmatrana kao opcija u Pravilniku o kanalizacionom mulju, ali nije prihvaćena i unesena u zakonodavstvo koje se primjenjuje na poljoprivredu.

Kao sastavni dio upravljanja otpadnim vodama i upravljanja komunalnim čvrstim otpadom, potencijalni koncept upravljanja kanalizacionim muljem se dalje razrađuje u okviru mjera predstavljenih u Poglavlju 6.

## Septičke jame

Kao što je već navedeno, procjenjuje se da je u cijeloj zemlji do oko 300.000 stanovnika priključeno na javni kolektorski sistem za otpadne vode. Ostalo stanovništvo se oslanja na neku vrstu rješenja na licu mjesta, od kojih je najčešće rješenje korišćenje septičkih jama.

Sredstva za rješenje kanalizacije na datom mjestu, kao što su septičke jame, smatraju se raširenim načinom odvođenja i tretiranja otpadnih voda u Crnoj Gori. Septičke jame se jako puno koriste u ruralnim područjima kao i djelovima gradova. Na sljedećoj tabeli je naveden broj stanovnika koji koristi kolektorske sisteme za otpadne vode i preostalo stanovništvo sa nekom vrstom septičkih jama po opštinama.

Tabela 4.6 – Stanovništvo obuhvaćeno kolektorskim sistemima i sa septičkim jamama

| Opština | Ukupno stanovništvo 2016 (#) | Stanovništvo obuhvaćeno kolektorskim sistemima (#) | Stanovništvo sa septičkim jamama (#) |
| --- | --- | --- | --- |
| Andrijevica | 4.790 | 863 | 3.927 |
| Berane | 27.256 | 10.053 | 17.203 |
| Bijelo Polje | 43.468 | 8.500 | 34.968 |
| Gusinje | 3.984 | 2.162 | 1.822 |
| Kolašin | 7.553 | 1.116 | 6.437 |
| Mojkovac | 7.938 | 2.944 | 4.994 |
| Petnjica | 5.215 | 0 | 5.215 |
| Plav | 8.628 | 4.973 | 3.655 |
| Pljevlja | 28.124 | 18.595 | 9.529 |
| Plužine | 2.777 | 1.303 | 1.474 |
| Rožaje | 23.179 | 9.851 | 13.318 |
| Šavnik | 1.794 | 310 | 1.484 |
| Žabljak | 3.212 | 1.090 | 2.122 |
| Cetinje | 15.621 | 6.208 | 9.415 |
| Danilovgrad | 18.307 | 1.784 | 16.523 |
| Nikšić | 70.042 | 30.711 | 39.331 |
| Podgorica | 197.589 | 112.659 | 84.930 |
| Bar | 43.693 | 18.272 | 25.421 |
| Budva | 20.982 | 16.845 | 4.137 |
| Herceg Novi | 30.690 | 19.259 | 11.431 |
| Kotor | 22.651 | 8.399 | 14.252 |
| Tivat | 14.774 | 5.843 | 8.931 |
| Ulcinj | 20.106 | 10.690 | 9.416 |
| Ukupno | 622.373 | 292.430 | 329.935 |

Većina domaćinstava koja nijesu priključena na kolektorski sistem obično imaju neku vrstu septičke jame. Međutim, te septičke jame se obično ne projektuju i ne grade prema važećim standardima; one ne uključuju nepropusnu komoru i nema posebnog daljeg tretmana za prelivanje septičke jame.

Pošto najveći dio projektnog područja karakterišu visoko propusna zemljišta, može se pretpostaviti da se kanalizacija iz područja koja nijesu obuhvaćena kanalizacionom mrežom infiltrira u zemljište, donoseći visok rizik kontaminacije podzemnih voda i zemljišta. Ovaj problem se može riješiti putem:

- Proširenja kanalizacionih mreža, naročito u osjetljivim/ranjivim područjima kako bi se ublažili rizici od zagađenja podzemnih voda;

- Nametanja strožije kontrole i unapređenjem septičkih jama i njihovog održavanja.

Prema lokalnom zakonodavstvu, opština je nadležna za pružanje usluga održavanja septičkih jama.

Jedan od tipičnih primjera za upravljanje septičkim jamama je zabilježen u Podgorici. U Podgorici usluge pražnjenja septičkih jama vrši opštinska Agencija za stanovanje i DOO “ViK” Podgorica. Na sljedećoj tabeli su navedene tekuće tarife za usluge pražnjenja septičkih jama.

Tabela 4.7 – Tekuće tarife za pražnjenje septičkih jama u Podgorici

| Udaljenost (km) | Tarifa, bez PDV (€) | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Do 10 km | 50 | To čini oko 80 % aktivnosti |
| 10 do 20 km | 60 |  |
| > 20 km | 70 | Veoma je malo klijenata u ovoj kategoriji |

Izvor: Agencija za stanovanje Podgorica

Sakupljeni septički mulj u Podgorici se odlaže na definisanoj lokaciji u kanalizacionom sistemu.

Opštinska Agencija za stanovanje pruža usluge samo domaćim klijentima i institucijama. Navedeno je da neke industrije koje nijesu priključene na kanalizacionu mrežu imaju sopstvene vakum cistjerne za pražnjenje septičkih jama.

Praksa upravljanja septičkim jamama opisana je u Strateškim master planovima za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom, sjevernom i primorskom regionu:

- U glavnim naseljima koja imaju najveću koncentraciju septičkih jama i zato predstavljaju najveći potencijalni rizik za zagađenje podzemnih voda, treba sprovesti radove na kanalizaciji i tretmanu (u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda).

- U gradskim naseljima, gdje se efluent iz septičkih jama preliva u površinske odvode ili gdje se podzemna voda iz blizine koristi za piće, kanalizacija treba da se posmatra kao prioritet.

- U gradskim oblastima gdje efluent iz septičkih jama ne predstavlja veoma visoki rizik, uvođenje kanalizacije može da ima niži prioritet. Međutim, treba da budu na raspolaganju adekvatne usluge uklanjanja mulja iz septičkih jama.

- S obzirom na veoma nisku gustinu stanovništva u nekim selima i ruralnim područjima, ne isplati se razmatrati zamjenu septičkih jama kanalizacionim sistemima.

- Izgradnja konvencionalnih septičkih jama, a ne rupa za infiltraciju kako bi se poboljšao učinak takvih sredstava, treba da postane uobičajena praksa. Tako bi sve nove kuće koje se sagrade trebalo da imaju obavezu izgradnje konvencionalne septičke jame, ako kanalizacija nije na raspolaganju.

- Sve septičke jame u okviru gradskih područja trebalo bi da budu označene kao septičke jame sa odvojenim jamama za infiltraciju, u skladu sa tekućim zakonodavstvom. Ovo zakonodavstvo treba sprovoditi i kad su u pitanju postojeći objekti, naročito u gradskim područjima gdje kanalizacija neće biti dovedena u kratkom roku.

- Dugoročni cilj treba da bude da sva naselja u primorskim opštinama; Bar, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Kotor i Tivat i Ulcinj dobiju kanalizaciju, kao i tretman otpadnih voda i upravljanju efluentom i muljem na ekološki prihvatljiv način (u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda).

## Podaci o industrijskim efluentima

### Evropsko zakonodavstvo o industrijskim otpadnim vodama

Direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC

Direktiva Savjeta 91/271/EEC o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda definiše zahtjeve i za tretman i ispuštanje otpadnih voda iz određenih industrijskih sektora (uglavnom agro-prehrambene industrije, kao što su prerada hrane i pivare).

Konkretno, od država članica se zahtijeva da osiguraju da industrijske otpadne vode koje ulaze u kolektorske sisteme budu obuhvaćene regulativom i/ili posebnim ovlašćenjem od nadležnih organa, i da se uspostave sistemi za prethodnu regulaciju (ovlašćenje ili opšta obavezujuća pravila) za ispuštanja industrijskih otpadnih voda (direktna i indirektna) (član 11).

Ova regulativa i/ili posebna ovlašćenja bi zahtijevala da industrijske otpadne vode koje ulaze u kolektorske sisteme i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prođu prethodnu obradu (član 13), kako bi se:

- zaštitilo zdravlje ljudi koji rade na kolektorskim sistemima i postrojenjima za prečišćavanje,

- osiguralo da kolektorski sistemi, postrojenja za prečišćavanje i prateća oprema ne budu oštećeni,

- osiguralo da funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i tretman kanalizacionog mulja ne bude narušeno,

- osiguralo da ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje ne utiču negativno na životnu sredinu, ili da ne onemoguće vodu prijemnika da ispuni uslove iz drugih direktiva EU,

- osiguralo da mulj može da se odloži na siguran i ekološki prihvatljiv način.

Zahtjev iz Direktive da relevantna (direktna) ispuštanja industrijskih otpadnih voda moraju proći kroz tretman (član 13) je sličan onome koji se odnosi na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće:

- On se primjenjuje samo na direktna ispuštanja

- On se primjenjuje samo na ispuštanja iz postrojenja sa opterećenjem zagađenja od preko 4,000 ES

- On se primjenjuje samo na ispuštanja iz sljedećih industrija koje su navedene u Aneksu III Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda:

  - Prerada mlijeka

  - Proizvodnja voća i povrća

  - Proizvodnja i flaširanje gaziranih pića

  - Prerada krompira

  - Mesna industrija

  - Pivare

  - Proizvodnja alkohola i alkoholnih napitaka

  - Proizvodnja stočne hrane iz biljnih proizvoda

  - Proizvodnja želatina i ljepila iz kože i kostiju

  - Sladare

  - Industrija prerade ribe

- U ovom kontekstu, takođe treba primijetiti da treba uzeti u obzir i odredbe Diirektive o industrijskim emisijama - IED (2010/75/EU) (Aneks I – odjeljak 6: tačke 6.2 i ostale) pošto više ovih industrija takođe spadaju u djelokrug te Direktive. Naročito treba primijetiti da će velika agroindustrijska preduzeća spadati pod režim IED i stoga će biti izloženi kriterijumima najbolje raspoložive tehnologije.

- Definisanje limita emisije se stavlja pod kontrolu nadležnih organa država članica (a ne definišu se u samoj Direktivi).

### Nacionalni propisi i praksa za kontrolu ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i prirodne recipijente

Nacionalna Strategija upravljanja vodama iz 2017. godine, definiše zakonske, organizacione, finansijske, tehničke i ekološke aspekte aktivnosti upravljanja vodama u postojećim socioekonomskim okolnostima. U pogledu kontrole zagađenja voda, u Strategiji se naglašava značaj smanjenja ispuštanja zagađivača iz industrijskih objekata kroz preliminarni tretman otpadnih voda na propisane nivoe.

Postojeća nacionalna regulativa zahtijeva adekvatan preliminarni tretman industrijskih otpadnih voda kako bi se smanjilo zagađenje koje se unosi u kolektorsku mrežu za otpadne vode do nivoa koji je uporediv sa običnim komunalnim otpadnim vodama.

Zahtjevi u pogledu efluenta koji se primjenjuju na ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i vode prirodne recipijente definisani su u Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku isitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list CG“ br.45/08 sa svim kasnijim izmjenama i dopunama do br. 59/13).

Prateći zakoni i propisi uključuju naročito sljedeće:

  - Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18);

  - Pravilnik o načinu i uslovima mjerenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik („Sl.list CG“, br.24/10).

### Uticaj industrijskih ispuštanja na prečišćavanje otpadnih voda i kvalitet mulja

Sastav industrijskih otpadnih voda je povezan sa industrijskom aktivnošću, veličinom i lokacijom industrijskog objekta. Industrijski efluenti mogu da sadrže ne samo visoke koncentracije lako biorazgradivih i ne-bio razgradivih organskih materija koje povećavaju BPK5 i HPK, već mogu takođe i da uvedu dodatne sastojke kao što su teški metali, fenoli, ulja i masti itd. S druge strane, obrazac toka industrijskih influenata je drugačiji nego kod ispuštanja kod domaćinstava i zavisi od industrijske aktivnosti i prirode operacija u objektu, kao što su smjene, vrsta postupka (kontinuirani ili isprekidani), itd. Najveći problemi vezani za industrijske otpadne vode su toksičnost, visoke temperature i promjenljive stope hidrauličkog ispuštanja i ispuštanja zagađenja. Pored toga, dok se pH otpadnih voda iz domaćinstava tipično kreću od 6,5 do 8,5, prisustvo industrijskih otpadnih voda može značajno da promijeni pH.

Zbog njihove toksičnosti i zahtjevnog tretmana, industrijske otpadne vode obično zahtijevaju preliminarni tretman prije ispuštanja u javnu kanalizaciju, dok veće industrije često imaju sopstveno postrojenje za prečišćavanje. Preliminarni tretman takođe omogućava nanošenje šteta kanalizacionim cijevima (npr. koroziju) i štiti zdravlje i bezbjednost objekta i zaposlenih u preduzeću za vodovod i kanalizaciju.

Gore pomenuta regulativa o ispuštanju otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju definiše limite koncentracija zagađivača za industrijske otpadne vode koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije. Npr., ovaj neophodni preliminarni tretman tiče se prilagođavanja pH na 6 – 9, temperature do 40°C, TSS na 500mg/l, BPK5 na 500mg/l, HPK na 700mg/l, TP na7mg/l, ulja i masti na 50mg/l, i primjenjuje se na cijelu zemlju.

Prisustvo industrija na području kanalizacionog sistema često se smatra uzrokom povećanih koncentracija teškog metala u mulju u poređenju sa muljem koji nastaje prilikom prečišćavanja domaćih otpadnih voda. Potencijalni uticaj industrijskih ispuštanja na kvalitet mulja zavisi od vrste industrije, njene veličine, da li je preliminarni tretman instaliran i u funkciji, i od sveukupne srazmjere industrijskih otpadnih voda u odnosu na otpadne vode iz domaćinstava. Međutim, važno je napomenuti da iako efluent iz nekih industrija može da izazove probleme za prečišćavanje otpadnih voda (npr., visoko biološko opterećenje iz proizvodnje maslinovog ulja, prerade hrane itd.), on nema negativan uticaj na kvalitet mulja budući da je sadržaj teških metala obično veoma nizak, čak niži nego u otpadnim vodama iz domaćinstava.

Ima više malih preduzeća koja se bave prehrambenom industrijom, proizvodnjom namještaja, izradom metala, građevinskim materijalima, popravkom automobila, pumpnim stanicama, restoranima itd. Ona su ili „suva“ (tj. ne proizvode ni malo ili vrlo malo efluenta) ili nemaju značaja za kvalitet kanalizacionog mulja (iako efluenti mogu da imaju potencijalne implikacije na tretmane mulja zbog visokog opterećenja BPK/HPK). Takve industrije se ne mogu opisati kao „teške“ i one ne doprinose značajno koncentracijama teških metala u mulju koji nastaje u planiranim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

Prema Projektu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali III, Studiji za odlaganje mulja u primorskom području Crne Gore (jun 2010):

- Izvršen je uvid u industrije u primorskoj zoni, pošto se industrija obično smatra glavnim izvorom teških metala u mulju. Taj uvid je ukazao na kontinuirani pad industrijskih aktivnostsi i da su svega dvije industrije u izvjesnoj mjeri zabrinjavajuće za kvalitet mulja – brodogradilište u Bijeloj, Herceg Novi (industrijska aktivnost prestala u 2018) i Daido Metal u Kotoru. Dok će potencijalni uticaj brodogradilišta biti neznatan (zato što je industrijska aktivnost prestala), praćenje podataka za fabriku Daido Metal sa malom količinom efluenta koji se ispušta ukazao je na vrlo niske koncentracije teških metala, uz lako zadovoljavanje standarda u pogledu ispuštanja. Otuda se predviđa da će ova industrijska ispuštanja imati ograničen uticaj na kvalitet mulja.

- Primarni izvori teških metala su difuzni domaći izvori (iz fekalija, vodovodnih cijevi, hemikalija koje se koriste u domaćinstvima, proizvoda zdravstvene njege itd.); kao takve, ove izvore je nemoguće kontrolisati.

- Pošto nema ranijih podataka o kvalitetu mulja u Crnoj Gori, uzet je uzorak iz PPOV Podgorica i analiziran je da bi se dobile indikacije o vjerovatnom kvalitetu mulja (moguće najgorem slučaju) u primorskom regionu. Analizu je izvršila referentna laboratorija u Velikoj Britaniji i CETI i IPH. Rezultati su otkrili da su koncentracije teških metala u mulju niske i tipične za kvalitet mulja iz domaćinstava. Kvalitet mulja bi se lako uklopio u limite iz Direktive 86/278/EEC, ali jekoncentracija cinka prelazila limit za mulj klase A (poljoprivredne namjene) koji je utvrđen nacionalnim propisima.

### Upravljanje ispuštanjem otpadnih voda

Tekuće stanje

Procijenjeno je da su nalazi studije izvodljivosti za izgradnju PPOV i proširenje kanalizacione mreže u Podgorici iz 2017. godine, vezani za ispuštanja industrijskih otpadnih voda veoma primjenljivi i tipični i za druge jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori.

- Trenutno vodovodna preduzeća vrše tek ograničenu kontrolu nad ispuštanjima u njihove kanalizacione sisteme i nema određene strategije za kontrolu industrijskih zagađivača. Međutim, važno je da vodovodna preduzeća vrše kontrolu nad industrijskim ispuštanjima u njihove kanalizacione sisteme tako da se:

- ograniči ispuštanje korozivnih, toksičnih, ne-biorazgradivih i drugih štetnih supstanci;

- osigura da ukupno biorazgradivo opterećenje ne pređe kapacitet njihovih postrojenja za prečišćavanje;

- osigura da biorazgradiva industrijska opterećenja budu ispuštana na način koji je kompatibilan sa efikasnim radom njihovih postrojenja za prečišćavanje;

- zaštite njihovi radnici i kolektorske mreže od izloženosti opasnim supstancama.

- Postojeću politiku upravljanja industrijskim otpadnim vodama na nivou lokalnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju karakterišu sljedeći glavni nedostaci:

- nema liste privrednih subjekata koji ispuštaju otpadne vode u kanalizaciju sa detaljima o tim ispuštanjima;

- ne izdaju se saglasnosti ili sporazumi za ispuštanja u kanalizaciju;

- industrije koje vrše ispuštanja se ne prate redovno;

- tamo gdje je potrebno, ne postoje efikasna postrojenja za preliminarni tretman;

- Princip „zagađivač plaća“ se ne odražava u naknadama za otpadne vode.

Preporuke za upravljanje industrijskim otpadnim vodama

Kao što je već pomenuto, postojeće zakonodavstvo sadrži skup propisa o uslovima za ispuštanje industrijskih efluenata u kolektorske mreže, sa zahtjevima za instaliranje postrojenja za preliminarni tretman u specifičnim slučajevima i ovlašćenjem lokalnih organa (vodovodnih preduzeća i komunalne policije) da kontrolišu ispuštanja industrijskih influenata u kanalizaciju (ili u okolinu) i da naplaćuju naknade za pružanje usluga vezanih za otpadne vode.

Na osnovu tekućeg stanja i problema, glavne opšte smjernice za bolje dugoročno upravljanje industrijskim – indirektnim ispuštanjima definisane su na sljedeći način:

- Identifikovanje i popisivanje relevantnih industrijskih zagađivača (sveobuhvatan Registar industrijskih zagađivača),

- Karakterizacija industrijskih ispuštanja uključujući kontinuirani monitoring i mjerenje tokova, uzimanje uzoraka i analizu kvaliteta otpadnih voda,

- Izrada i potpisivanje pravno obavezujuće saglasnosti o ispuštanju otpadnih voda između vodovodnog preduzeća i određenog industrijskog preduzeća,

- Implementacija posebne tarifne strukture za industrijska preduzeća koja ispuštaju otpadne vode, na osnovu principa „zagađivač plaća“.

### Upitnik pripremljen za industrijske otpadne vode

Za ovaj projekat pripremljen je upitnik o industrijskim objektima i odgovarajućim ispuštanjima, (pogledati anekse u tabeli 14.5).

Cilj je bio da se izvrši anketa najvećih industrija, sakupe i obrade relevantni podaci kako bi se ustanovili kvantitativni podaci o opterećenjima zagađenja industrijskih efluenata za dalju izradu Master plana.

U početku je upitnik poslat Centralnom registru privrednih subjekata kako bi se odredila preduzeća koja su registrovana za industrijske aktivnosti koje su od značaja za Direktivu. Kontakt podaci o svim privrednim subjektima sređeni po odgovarajućim šiframa djelatnosti dobijeni su u avgustu 2017. Onda je upitnik poslat glavnim industrijskim subjektima koji su identifikovani kroz konsultacije sa MORT. Industrije su odabrane uglavnom na osnovu potencijalnog značaja za zagađenje koje bi moglo nastati iz te industrije.

Sakupljanje podataka o industrijskim ispuštanjima pokazalo se kao kompleksan zadatak koji je oduzimao dosta vremena. Lista primalaca upitnika data je u Aneksu.

### Odziv na upitnike

Lista šifara privrednih djelatnosti za industrije u skladu sa Aneksom III Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda data je u Aneksima.

Svi upitnici koji su dobijeni do početka novembra 2017, uzeti su u obzir i uključeni u anekse uz ovaj izvještaj.

Za ovaj segment sakupljanja podataka dobijena je velika podrška i izvršena koordinacija od strane predstavnika MORT, kao i konsultanata. Međutim, očito da je postojalo odsustvo spremnosti kod mnogih kompanija koje su dobile upitnik da daju blagovremene (ili bilo kakve) odgovore.

Industrije koje su dostavile popunjene upitnike, kao što je traženo, navedene su u sljedećoj tabeli.

Tabela 4.8 – Lista industrijskih preduzeća koja su odgovorila na upitnik

| Opština | Naziv industrije | Preovlađujuća djelatnost | Izvor vode | Količina industrijskih OV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bijelo Polje | Meso-Promet d.o.o. | Mesna industrija | Ostali izvori | 57m3/dnevno (zimi) 60m3/dnevno (ljeti) |
| Berane | Naziv industrije – nije naveden | Prerada mlijeka | Javni vodovod i sopstveni izvori | 10m3/dnevno |
| Danilovgrad | Grbe | Proizvodnja stočne hrane | Javni vodovod | - |
|  | FML d.o.o. | Prerada mlijeka | Sopstveni izvori | 30m3/dnevno |
|  | SRNA | Prerada mlijeka | Javni vodovod i sopstveni izvori | 100m3/dnevno |
| Nikšić | Naziv industrije – nije naveden | Mesna industrija | Javni vodovod | Nije navedeno |
|  | Pivara ”Trebjesa “ d.o.o. | Pivara | Sopstveni izvori - bunar | 143,600 m3/god. |
| Podgorica | Naziv industrije – nije naveden | Proizvodnja alkohola i alkoholnih pića | Javni vodovod i sopstveni izvori | 910 m3/dnevno zavisno od količine grožđa i kapaciteta prerade |
|  | Coca Cola Hellenic Bottling Co – Montenegro d.o.o. | - | - | - |

Ako uporedimo broj preduzeća kojima je poslat upitnik sa brojem onih koje su dostavile tražene informacije, može se generalno zaključiti da je odziv preduzeća bio sasvim nezadovoljavajući.

## Osnovni zahtjevi u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadnim vodama

Ovaj odjeljak sadrži pregled najbitnijih direktiva EU, njihove zahtjeve, i nacionalno zakonodavstvo, strategije i master planove vezano za sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Direktive EU:

- Directiva 2000/60/EC (Okvirna direktiva o vodama - WFD)

- Direktiva Savjeta 91/271/EEC o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD)

- Odluka Komisije 2014/431/EU (Obrasci izvještavanja - UWWTD)

Relevantni najvažniji nacionalni propisi i strategije:

- Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18),

- Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, br. 2/17),

- Zakon o lokalnoj samoupravi,

- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, br. 55/16),

- Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja, („Sl.list CG“, br. 32/16),

- Odluka o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva („Sl.list CG“, br. 046/17 i 048/17),

- Master planovi za otpadne vode za primorski i centralni/sjeverni region 2004/2007

- Strategija upravljanja vodama, 2017

- Plan implementacije (DSIP) za Direktivu UWWTD.

### Zahtjevi u skladu sa Direktivom 91/271/EEC

Glavni cilj Direktive je zaštita životne sredine od nepovoljnih uticaja ispuštanja otpadnih voda.

Djelokrug Direktive obuhvata:

- Sva područja naselja (područja privrednih aktivnosti sa >2.000 stanovnika ili ekvivalent stanovnika, kao i manja naselja ako već imaju kolektorski sistem;

- Industrijske otpadne vode koje se ispuštaju u sisteme za komunalne otpadne vode;

- Industrijske otpadne vode iz agro-prehrambenih industrija koje su navedene u Aneksu III koje vrše ispuštanja u vode nakon odvojenog tretmana.

Aglomeracija se definiše kao:

“… područje na kojem su stanovništvo odnosno privredne djelatnosti dovoljno koncentrisane da bi se vršilo sakupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda do postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda ili do mjesta konačnog ispuštanja...”, član 2(4) Direktive UWWTD.

Postojanje aglomeracije ne zavisi od postojanja kolektorskog sistema niti je vezano za postojanje postrojenja za prečišćavanje.

Postojanje aglomeracije je vezano za faktičko stanje površine sa dovoljnom koncentracijom stanovništva, odnosno privrednih djelatnosti.

Znanje o aglomeracijama i njihovoj veličini izraženoj u ekvivalent stanovnicima je od presudnog značaja, zato što su obaveze i rokovi iz Direktive vezani za veličinu aglomeracija: članovi 3, 4, 5 i 12.

Važno je napomenuti da je nacionalni Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija usvojen u novembru 2017 („Sl.list CG“, br. 78/17). Ovaj Pravilnik će se koristiti za procjenu različitih opterećenja zagađenja iz otpadnih voda, kao što se zahtijeva da bi se obezbijedila buduća usklađenost sa Direktivom.

Kolektorski sistem:

Član 2 Direktive definiše „kolektorski sistem“ kao „sistem cjevovoda preko kojih se sabiraju i sprovode komunalne otpadne vode”. Sve aglomeracije (tj. 2.000 ES ili više) treba da imaju kolektorske sisteme za komunalne otpadne vode.

Član 3: Obavezni kriterijumi za kolektorske sisteme iz Aneksa IA su: projektovanje, izgradnja i održavanje kolektorskih sistema moraju se izvoditi u skladu sa najboljim tehničkim saznanjima.

Oni mogu da funkcionišu po svim normalnim lokalnim vremenskim uslovima i uključuju sve normalne sezonske varijacije u obimu otpadnih voda.

Gdje nije opravdano uspostaviti kolektorski sistem, treba koristiti individualne sisteme ili druge primjerene sisteme kojima se postiže isti nivo zaštite životne sredine.

Nivo tretmana u skladu sa Direktivom UWWTD – rezime:

Ispuštanja u slatke vode i estuare

- < 2.000 ES: odgovarajući tretman (članovi 7 i 2(9)

- 2.000 ES: sekundarno prečišćavanje (član 4 i aneks I, tabela 1),

- 10.000 ES sekundarno prečišćavanje (član 4 i aneks I, tabela 1), ili tercijarno prečišćavanje (član 5 i aneks I, tabela 2) za ispuštanja u osjetljiva područja i u sliv osjetljivog područja.

Osjetljiva područja

Pravni okvir: član 5 i Aneks II: Vodno tijelo mora da se identifikuje kao osjetljivo područje ako spada u jednu od sljedećih grupa:

- prirodna slatkovodna jezera, ostala slatkovodna tijela, estuari i priobalne vode za koje se utvrdi da su eutrofne ili koje bi u bliskoj budućnosti mogle postati eutrofne ako se ne preduzmu zaštitne radnje;

- površinske slatke vode namijenjene zahvatanju vode za piće koje bi mogle da sadrže više od 50 mg/l nitrata (= granična vrijednost za vodu za piće) ako se ne preduzmu nikakve radnje;

- Jedan od ključnih faktora u planiranju i sprovođenju mjera za postizanje usklađenosti sa Direktivom za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (UWWTD) je definisanje teritorije u zemlji u smislu „osjetljivih područja“ i područja koja nisu utvrđena kao osjetljiva, kao što je utvrđeno Direktivom, Odlukom o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva („Sl.list CG“, br. 046/17 i 048/17) i Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, br. 2/17) kroz koji je izvršena puna transpozicija pomenute Direktive.

### Zahtjevi i rokovi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom

Najbitniji nacionalni propisi koji se tiču upravljanja komunalnim otpadnim vodama uključuju sljedeće:

- Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl.list CG“, br. 2/17),

- Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja („Sl.list CG“, br. 32/16),

- Odluka o određivanju osjetljivih područja na vosnom području dunavskoj I jadranskog sliva („Sl.list CG“, br. 046/17 i 048/17),

- Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija („Sl.list CG“, br. 78/17).

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, nadležno odjeljenje Ministarstva razmatralo je i formulisalo prijedlog odluke kojom se utvrđuju osjetljiva područja u smislu Direktive u okviru teritorije zemlje na sljedeći način:

- Cijeli Dunavski sliv,

- Jadranski sliv – sva područja koja su kategorisana kao eutrofna ili koja bi u bliskoj budućnosti mogla postati eutrofna ako se ne preduzmu zaštitne radnje, izvorišta pitke vode i druga zaštićena područja, kao što su:

- Podsliv rijeke Zete: Zeta sa pritokama i akumulacijama: Liverovići, Krupac, Vrtac i Slano;

- Podsliv Morače: Kapetanovo jezero i Morača sa pritokama;

- Područje Skadarskog jezera sa pritokama (isključujući Moraču);

- Podsliv Bojane;

- Podsliv vodotokova koji se direktno ulivaju u Jadransko more:

- Područje Grahovske akumulacije, područje predviđeno za zahvatanje vode za piće, nacionalni park Lovćen i prirodni rezervat Solilo;

- Bokokotorski zaliv;

- Priobalne vode do granične linije „teritorijalnih voda”

Gore pomenuta osjetljiva područja su prikazana na sljedećoj slici, koja je sastavni dio Odluke. Odluka podliježe redovnim revizijama, u četvorogodišnjim intervalima. Na osnovu razgraničenja osjetljivih područja, kao što je prezentirano, praktično cijela Crna Gora je kategorisana kao osjetljivo područje, osim opštine Ulcinj na krajnjem jugoistoku, koja će ispuštati (tretirane) otpadne vode u područje koje ne pripada gore navedenoj listi konkretno utvrđenih osjetljivih područja.

Grafikon 4.30 – Osjetljiva područja u Crnoj Gori prema Direktivi UWWTD - kartografski prikaz

Detaljni zahtjevi sadržani u Odluci o razgraničenju osjetljivih područja prezentirani su u Aneksu 7 (14,6) ovog izvještaja.

Prema Zakonu o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, svi gradovi i sela (aglomeracije) sa više od 2,000 ES treba da imaju kolektorske (kanalizacione) sisteme za otpadne vode (u skladu sa članom 3 Direktive UWWTD) u skladu sa sljedećim rokovima:

- Za aglomeracije > 15.000 ES – do 31. decembra 2025

- Za aglomeracije od 2.000 do 15.000 ES –  do 31. decembra 2027

U pogledu obezbjeđenja adekvatnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u smislu Direktive UWWTD (član 4 i 5), Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama utvrđeni su sljedeći rokovi:

- Za obezbjeđenje strožijeg tretmana u smislu člana 5 Direktive -  do 2025,

- Za obezbjeđenje adekvatnog tretmana otpadnih voda (član 4 Direktive) - aglomeracije > 15.000 ES do 31. decembra  2027,

- Za obezbjeđenje adekvatnog tretmana otpadnih voda (član 4 Direktive) - aglomeracije od 10.000 do 15.000 ES i aglomeracije od 2,000 do 10,000 ES (ispuštanje efluenta u slatke vode i estuare), do 31. decembra  2029,

- Za obezbjeđenje adekvatnog tretmana otpadnih voda (član 4 Direktive) - aglomeracije < 10.000 ES (za ispuštanje efluenta u priobalne vode) i aglomeracije < 2.000 ES (ispuštanje efluenta u slatke vode i estuare), do 31. decembra 2029.

Da zaključimo, na osnovu gore navedenog, kompletno sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda vezano za područja koja su kategorisana kao osjetljiva treba da bude uspostavljeno do 2025, dok za cijelu teritoriju sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda treba da bude završeno do kraja 2029.

Na osnovu najnovijih raspoloživih informacija (Nacrt pregovaračke platforme, 2018) u vezi sa pregovorima Crne Gore sa EK vezano za sprovođenje Poglavlja 27 – Zaštita životne sredine, velika je vjerovatnoća da će se navedeni dinamički plan implementacije značajno mijenjati, gdje bi se većina pomenutih rokova produžila.

### Prijedlog za optimizovani dinamički plan implementacije Direktive

U ovom odjeljku predstavljen je prijedlog za optimizovani dinamički plan implementacije Direktive o prečišćavanju komunalnih voda u Crnoj Gori, tj., mjera za infrastrukturu otpadnih voda koje su navedene u ovom Izvještaju.

Smatralo se neophodnim da se izradi prijedlog koji bi na kraju vodio ka punoj implementaciji Direktive i zahtjeva srodnog nacionalnog zakonodavstva, ali gdje bi se takođe uzelo u obzir tekuće stanje u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, identifikovani nedostaci u toj oblasti, institucionalni i organizacioni preduslovi, potencijalni izvori finansiranja i ograničenja u pogledu održivosti/priuštivosti.

Kao što je naglašeno u Izvještaju, tekuće upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori karakterišu:

Vrlo značajni nedostaci koji se rješavaju kroz više tekućih projekata, ali će puna implementacija pomenutih projektnih mjera ipak biti veoma zahtjevna i tehnički i finansijski;

Neophodno je potvrditi tekući institucionalno-organizacioni ambijent za implementaciju projekta kao polaznu osnovu. Očekuje se da bi značajno poboljšanje institucionalno, organizacionih kapaciteta nastupilo u narednim godinama, ali će taj proces vjerovatno biti postepen i iziskivaće dosta vremena, što će predstavljati prepreku za planiranje implementacije projekta;

Projektne mjere navedene u Poglavlju 6 podrazumijevaju veoma visoke investicione troškove za implementaciju infrastrukture komunalnih otpadnih voda. Procjenjuje se da su obim mjera i prateći troškovi komparativno veći nego u drugim zemljama regiona zbog postojećih nedostataka u razvoju infrastrukture, ali i zbog specifičnih dodatnih opterećenja zagađenja iz otpadnih voda usljed turizma, što se mora uzeti u obzir;

Analiza priuštivosti prikazana u Poglavlju 8 jasno pokazuje da bi implementacija planiranih mjera i neizbježno uvođenje tarifa koje obezbjeđuju pokriće troškova značajno uticale na rashode domaćinstava vezano za usluge u oblasti vode/otpadnih voda i vršili dodatni pritisak na priuštivost ovih usluga. Da bi se omogućilo sprovođenje mjera bez obzira na ograničenja usljed priuštivosti, preporučuje se da plan implementacije bude predviđen po fazama, tj., da bude dovoljno dug da može razumno kvalitetno da savlada ova ograničenja;

Smatra se da je veoma važno da se ostavi dovoljno vremena za preostalu pripremu projekta i projektnu administraciju (izdavanje dozvola) kako bi se moguće optimizovali pojedinačni projekti tehnički i finansijski i kako bi se maksimizovao njihov efekat;

Resorno ministarstvo, MORT, prepoznalo je mnoge, ako ne i sve ove aspekte u toku izrade Pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promjene, u februaru 2018. U pogledu sprovođenja Direktive UWWTD, u pregovaračkoj poziciji se navodi da „... Crna Gora traži da joj se odobri tranzicioni period za punu implementaciju članova 3, 4, 5, 6 i 7 Direktive 91/271/EEC o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda vezano za rokove za izgradnju kolektorskih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) do 31. decembra 2035...”.

- Iako bi puna implementacija Direktive kao što je planirano u svakom slučaju bila veoma zahtjevan i kompleksan zadatak, čini se da je navedeni predloženi opšti vremenski plan izbalansiran i realan, i ako neophodni institucionalni /organizacioni i finansijski preduslovi budu ispunjeni, plan bi bio sprovodljiv.

- Na osnovu ovih razmatranja, u narednoj tabeli (Tabela 4.9) prikazan je ažurirani, optimizovani dinamički plan implementacije za mjere za infrastrukturu otpadnih voda koje su definisane u ovoj studiji. Ovaj plan implementacije je jasno povezan sa ispunjavanjem primjenljivih kriterijuma koji se zasnivaju na Direktivi.

- Takođe se smatralo važnim da se integriše i koordinira razvoj određenog kolektorskog sistema i odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, tj., da se finalizacija obije komponente planira za isto vrijeme na nivou aglomeracije.  Istovremena implementacija i sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda od ključnog je značaja za postizanje tehničke, ekološke i finansijske održivosti projekta. Jedna od „naučenih lekcija“ iz više projekata upravljanja komunalnim otpadnim vodama koji su sprovedeni u širem regionu, kao i u Crnoj Gori, je da ukoliko se komponente sakupljanja i prečišćavanja otpadnih vod ne realizuju simultano, postoji veliki rizik da projekat ostane nedovršen dugo vremena sa svim negativnim tehničkim, ekološkim i finansijskim implikacijama.

- Ovaj pristup takođe pojednostavljuje planiranje, implementaciju i praćenje usklađivanja u interesu aglomeracije.

Tabela 4.9 – Ažurirani, optimizovani dinamički plan implementacije Direktive UWWTD

| Osjetljivost | Klase veličine aglomeracija (ES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preko 100.000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 50.000-100.000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 50.000-100.000 | 15.000-50.000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 15.000-50.000 | 10.000-15.000 (ispuštanje u osjetljivim područjima) | 2000 -10.000 i manje od 2.000 |
| Osjetljiva područja u smislu Direktive u skladu sa: - Pravilnikom o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja - Odlukom o određivanju osjetljivih područja | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarni tretman |
|  | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2033 | 31/12/2033 | 31/12/2035 | 31/12/2035 |
| Broj aglomeracija | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 |
| Procijenjeno opterećenje OV (ES) | 348.000 | 159.000 | 135.000 | 175.000 | 62.000 | 15.000 | 83.000 |
| Opterećenje otpadnih voda (% od ukupnog) | 35,6% | 16,4% | 13,8% | 17,9% | 6,3% | 1,5% | 8,5% |

## Zaključci – ocjena stepena neusklađenosti

Ovaj odjeljak sadrži sumarnu ocjenu tekuće infrastrukture za otpadne vode (sakupljanje i prečišćavanje) koja se konkretno bazira na dostignutom tekućem nivou usklađenosti sa Direktivom EU o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, a efektivno sa domaćim Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (ova Direktiva je gotovo u cjelosti transponovana u pomenuti zakon).

Za ovu ocjenu korišćena je standardne metodologija, na osnovu referentnog izvještaja: Tehnička ocjena implementacije Direktive Savjeta o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC), koji je izradila firma Umweltbundesamt GmbH za Evropsku komisiju, Generalni direktorat za životnu sredinu, 2015. Usklađenost sa Direktivom je ocijenjena upoređivanjem iznosa opterećenja zagađenjem koje dolazi na prečišćavanje shodno zahtjevu Direktive (tj. koji je sakupljen, koji dobije biološki tretman i koji dobije napredniji tretman) sa ukupnim iznosom nastalog opterećenja i sa iznosom koji bi teoretski trebao da dobije taj tretman (tzv. procijenjeno/podobno opterećenje).

Poređenje sa ukupnim nastalim opterećenjem prikazano je na Tabela 4.10 kao i na Grafikon 4.31 i

Grafikon 4.32  (prikazani su % ukupnog nastalog opterećenja). Prikazan je udio opterećenja za koje se zahtijeva usklađenost i udio opterećenja za koje je usklađenost stvarno postignuta, oboje u odnosu na ukupno nastalo opterećenje. Ova ocjena uzela je u obzir nacionalni Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija kao i relevantnu odluku o definisanju osjetljivih područja i odgovarajuće zahtjeve za prečišćavanje.

Rezimirajući rezultate, može se zaključiti da su obaveze u pogledu sakupljanja (član 3) ispunjene za 55,8% ukupnog nastalog opterećenja i 65,4% procijenjenog/podobnog opterećenja.

U pogledu biološkog tretmana (član 4), obaveze su ispunjene za 33% ukupno nastalog opterećenja i 38,7% procijenjenog/podobnog opterećenja.

U pogledu strožijeg tretmana (član 5), obaveze su ispunjene za 22,9% ukupno nastalog opterećenja i za 36,1% procijenjenog/podobnog opterećenja.

Navedeni stepeni usklađenosti u vezi sa „podobnim opterećenjem zagađivačem“ svakako su relevantniji za ocjenu.

Za svrhe poređenja sa stvarno postignutom usklađenošću u zemljama EU (na 31/12/11), prikazujemo rezultate za usklađenost u 27 zemalja EU.

Obaveze u pogledu sakupljanja (član 3) ispunjene su za 94,9% ukupno nastalog opterećenja (479 mil. ES, tj. 96,4% ukupno nastalog opterećenja koje treba da se sakuplja).

U pogledu biološkog tretmana (član 4), obaveze su ispunjene za 86% ukupno nastalog opterećenja (464 mil. ES, tj. 93,5% ukupno nastalog opterećenja koje treba da dobije biološki tretman).

U pogledu strožijeg tretmana (član 5), obaveze su ispunjene za 50,5% ukupno nastalog opterećenja (285 mil. ES, tj.  57,5% ukupno nastalog opterećenja koje treba da dobije strožiji tretman).

Tabela 4.10 – Direktiva UWWTD – preliminarna ocjena usklađenosti /nedostataka

| Član 3 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba obezbijediti usklađenost | Opterećenje koje je trenutno pokriveno | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipično opterećenje (ES) | 884.366 | 755.428 | 493.710 | 55,8% | 65,4% |
| Član 4 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba obezbijediti usklađenost | Opterećenje trenutno pokriveno sekundarnim tretmanom | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| Tipično opterećenje (ES) | 884.366 | 755.428 | 292.264 | 33,0% | 38,7% |
| Član 5 | Ukupno nastalo opterećenje (ES) | Opterećenje za koje treba obezbijediti usklađenost | Opterećenje trenutno pokriveno tercijarnim tretmanom | Usklađenost u odnosu na ukupno opterećenje (%) | Usklađenost u odnosu na podobno opterećenje (%) |
| Tipično opterećenje (ES) | 884.366 | 562.123 | 202.880 | 22,9% | 36,1% |

Grafikon 4.31 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora, 2016 (ES)

Grafikon 4.32 – Prosječne stope usklađenosti sa Direktivom UWWTD, Crna Gora, 2016 (%)

## Snabdijevanje vodom za piće u projektnom području - pregled

### Uvodne napomene

Pružanje komunalnih usluga, uključujući one od važnosti za ovaj projekat, je u suštini na nacionalnom nivou regulisano Zakonom o komunalnim djelatnostima (Sl. list CG, br. 055/16, 074/16 i 002/18) i u skladu s istim javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama su regulisane komunalne djelatnosti. U smislu pomenutog zakona, komunalne djelatnosti su „pružanje komunalnih usluga i isporuka komunalnih proizvoda, koji su nezamjenljiv uslov života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području jedinice lokalne samouprave i održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje tih djelatnosti”. Pružanje komunalnih usluga je u nadležnost/odgovornost pojedinačnih jedinica lokalne samouprave, koje, između ostalog, uključuje sljedeće komunalne usluge:

- Javno snabdijevanje vodom za piće

- Upravljanje komunalnim otpadnim vodama

- Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom

Štaviše, pomenute komunalne djelatnosti su označene kao djelatnosti za „komunalnu potrošnju na pojedinačnom nivou“ i kao djelatnosti „od opšteg ekonomskog značaja“.

Javno snabdijevanje vodom za piće i upravljanje komunalnim otpadnim vodama su blisko povezani i predstavljaju dva dijela integralnih vodnih djelatnosti koje obično pruža jedno komunalno vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne vode i vodosnabdjevanje). U idealnim okolnostima, korisniku treba da bude obezbijeđeno javno vodosnabdijevanje i sakupljanje i/ili tretman otpadnih voda.

Pomenute usluge vezane za vodu treba razmatrati na integralnom nivou iz perspektive krajnjih korisnika (i usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda treba da obezbijede adekvatan nivo usluga) kao i iz perspektive operatora s obzirom da obje usluge imaju jak uticaj na upravljanje, organizacionu strukturu, troškove i prihode operatora.

Stoga se smatralo bitnim da se obezbijede osnovne informacije o postojećem stanju usluga snabdijevanja vodom za piće u projektnom području, kako je prikazano u ovom odjeljku. Opis stanja i karakteristika snabdijevanja vodom za piće u Crnoj Gori koji je dat u ovom odjeljku u velikoj mjeri se zasniva na izvještaju „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti” (koju je izradio konzorcijum „Agreco-Alternative Consulting“ 2017. godine, isti izvođač i konsultantni koji su zaduženi za ovaj posao) uz neophodne korekcije.

Osnovna struktura/organizacija relevantnih komunalnih usluga u Crnoj Gori u principu je u skladu sa odredbama definisanim u zakonu; sve opštine imaju svoja vodovodna preduzeća i preduzeća za upravljanje otpadom (ponekad u okviru istog preduzeća) koja su zadužena za pružanje usluga i održavanje infrastrukture.

Osim toga, ima malo javnih komunalnih preduzeća koja vrše pomenute komunalne djelatnosti na regionalnom nivou a koja pokrivaju dvije ili više opština.

### Sistemi za vodosnabdijevanje – karakteristike i stanje

Kada je u pitanju pokrivenost djelatnošću snabdijevanja vodom za piće, u projektnom području postoje tri pristupa:

- Centralizovani, javni sistemi vodosnabdijevanja kojima upravlja i čiji operator je opštinsko vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne voe i vodosnabdjevanje);

- Šeme za vodosnabdijevanje seoskih zajednica, grupisanih ili pojedinačnih, obično predvođeni imenovanim predstavnicima lokalne zajednice, ali koje nijesu pod monitoringom/kontrolom opštinskog komunalnog preduzeća;

- Naselja/stanovništvo sa tkz. „pojedinačnim snabdijevanjem“ iz lokalnih izvorišta, vodozahvata, bunara koji nijesu povezani ni na javne ni seoske vodovodne sisteme.

Od navedenih vrsta snabdijevanja stanovništva i drugih korisnika vodom za piće, van svake sumnje najpovoljnija, najadekvatnija vrsta koja se može i najbolje kontrolisati je tkz. centralizovano vodosnabdijevanje čiji operator je opštinsko vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne vode i vodosnabdjevanje). Kod ovih sistema, u većini slučajeva, vrši se redovno (mada ne i dovoljno) održavanje i praćenje, naročito kada je u pitanju kvalitet vode za piće, koji predstavlja glavnu tačku zabrinutosti direktive EU o vodi za piće i odgovarajućeg zakonodavstva na nacionalnom nivou.

Takođe, ovi sistemi (pod uslovom da opštinsko vodovodno preduzeće  ima dovoljno upravljačkih, finansijskih, tehničkih i operativnih kapaciteta) bi mogli da pružaju odgovarajući nivo usluge, naročito kada je u pitanju kontinuitet snabdijevanja, uslovi stabilnog snabdijevanja i prvenstveno adekvatan kvalitet vode.

Sa druge strane, seoske šeme vodosnabdijevanja karakterišu neadekvatni, nedovoljni ili nepostojeći kapaciteti za upravljanje i rad, nepostojanje monitoringa i kontrole, potencijalno nedovoljna iskorišćenost vodoizvorišta.

Na nacionalnom nivou, pokrivenost uslugama centralizovanog, javnog snabdijevanja vodom za piće približno iznosi 85,9%, dok su regionalne razlike (primorski, centralni i sjeverni region) veoma primjetne, gdje se pokrivenost uslugama kreće od približno 64% (sjeverni region) do približno 96% (centralni region) - Grafikon 4.33 i Grafikon 4.34.

Grafikon 4.33 – Pokrivenost uslugom - # stanovnika priključenih na različite vrste vodosnabdijevanja

Sljedeća tabela prikazuje pokrivenost uslugom snabdijevanja vodom za piće po jedinici lokalne samouprave.

Grafikon 4.34 – Pokrivenost uslugom - % stanovništava priključenog na različite vrste snabdijevanja

Tabela 4.11 – Pokrivenost uslugom snabdijevanja vodom za piće po jedinici lokalne samouprave

| Br. | Opštine po regionima | Br. stanovnika 2015 | Br. priključenog stanovništva | Br. pravnih lica - korisnici | Br. priključenog stanovništva – SEOSKI VS | Br. stanovištva - INDIVIDUALNO SNABDIJEVANJE | Pokrivenost uslugom - centralni (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 4.917 | 1.302 | 85 | 2.645 | 970 | 26,5% |
| 2 | Berane | 27.753 | 24.295 | 772 | 1.388 | 2.070 | 87,5% |
| 3 | Bijelo Polje | 44.510 | 23.973 | 889 | 9.306 | 11.231 | 53,9% |
| 4 | Gusinje | 3.949 | 2.678 | 70 | 197 | 1.074 | 67,8% |
| 5 | Kolašin | 7.830 | 5.044 | 175 | 392 | 2.394 | 64,4% |
| 6 | Mojkovac | 8.156 | 5.737 | 194 | 514 | 1.905 | 70,3% |
| 7 | Petnjica | 5.114 |  |  | 4.839 | 275 | 0,0% |
| 8 | Plav | 8.799 | 6.337 | 155 | 440 | 2.023 | 72,0% |
| 9 | Pljevlja | 29.047 | 21.458 | 728 | 4.969 | 2.619 | 73,9% |
| 10 | Plužine | 2.885 | 1.716 | 40 | 450 | 719 | 59,5% |
| 11 | Rožaje | 23.128 | 13.521 | 350 | 6.800 | 2.807 | 58,5% |
| 12 | Šavnik | 1.817 | 993 | 30 | 784 | 39 | 54,7% |
| 13 | Žabljak | 3.337 | 3.104 | 110 | 167 | 66 | 93,0% |
| 14 | Cetinje | 15.998 | 15.455 | 400 | 543 | 0 | 96,6% |
| 15 | Danilovgrad | 18.398 | 18.016 | 445 | 382 | 0 | 97,9% |
| 16 | Nikšić | 71.166 | 68.914 | 1.168 | 1.290 | 962 | 96,8% |
| 17 | Podgorica | 194.022 | 187.367 | 6.400 | 1.700 | 4.955 | 96,6% |
| 18 | Bar | 43.359 | 30.623 | 2.118 | 1.300 | 11.436 | 70,6% |
| 19 | Budva | 20.154 | 19.842 | 2.300 | 382 | 0 | 98,5% |
| 20 | Herceg Novi | 30.755 | 29.998 | 1.490 | 382 | 375 | 97,5% |
| 21 | Kotor | 22.640 | 20.647 | 936 | 453 | 1.540 | 91,2% |
| 22 | Tivat | 14.386 | 13.960 | 560 | 426 | 0 | 97,0% |
| 23 | Ulcinj | 20.039 | 17.478 | 921 | 601 | 1.960 | 87,2% |
| 24 | RV* | - | - | - | - | - | - |
| Svega za sjeverni region |  | 171,242 | 110.158 | 3.598 | 32.891 | 28.192 | 64,3% |
| Svega za centralni region |  | 299,584 | 289.753 | 8.413 | 3.914 | 5.917 | 96,7% |
| Svega za primorski region |  | 151,333 | 132.548 | 8.352 | 3.544 | 15.241 | 87,6% |
| Ukupno |  | 622,159 | 532.460 | 20.336 | 40.350 | 49.350 | 85,6% |

Kada su u pitanju glavne fizičke odlike postojećih sistema za vodosnabdijevanje, jedna od ključnih karakteristika je postojeći operativni kapacitet vodoizvorišta iskorišten (sa kaptažom i priključkom) za usluge snabdijevanja vodom za piće (Tabela 4.12). U prikazanim grafikonima nijesu u obzir uzeti samo kapaciteti vodoizvorišta sami po sebi, već su razmotrena i ograničenja i karakteristike odgovarajućih djelova sistema za transport zahvaćene vode do određenih zona vodosnabdijevanja.

Tabela 4.12 – Usluge snabdijevanja vodom za piće – glavne fizičke karakteristike

| Br. | Opština | Seoski sistemi po JKP | Seoski sistemi po zajednicama | Br. vodoizvorišta | Tekuća kol. izvorišta (l/s) - min. | Tekuća kol. izvorišta (l/s) - pros. | Tekuća kol. izvorišta (l/s) - maks. | Duž. potisnih cijevi (km) | Duž. mreže (km) | Ukupna duž. cjevovoda (km) | Zapremina rezervoara za skladištenje (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 9 | 9 | 1 | 32 | 45 | 100 | 15 | 16 | 31 | 70 |
| 2 | Berane | 1 | 9+5 | 3 | 200 | 300 | 900 | 23 | 140 | 163 | 1,600 |
| 3 | Bijelo Polje | 1 | 41 | 1 | 300 | 350 | 500 | 25 | 140 | 165 | 440 |
| 4 | Gusinje |  |  | 1 | 20 | 30 | 50 |  |  | 18 | 240 |
| 5 | Kolašin | 8 | - | 1 | 170 | 210 | 300 | 8 | 24 | 32 | 3,800 |
| 6 | Mojkovac | - | 7 | 1 | 16 | 25 | 35 | 9 | 52 | 61 | 650 |
| 7 | Petnjica |  | 9 |  | - | - | - |  |  | 46 |  |
| 8 | Plav | - | 4+3 | 4 | 100 | 135 | 200 |  |  | 41 | 800 |
| 9 | Pljevlja | - | 16 | 5 | 170 | 270 | 350 | 36 | 92 | 128 | 4,000 |
| 10 | Plužine | - | 10 | 1 | 650 | 800 | 1,100 | 14 | 20 | 34 | 300 |
| 11 | Rožaje | - | 8 | 2 | 105 | 170 | 350 | 11 | 32 | 43 | 2,800 |
| 12 | Šavnik | - | 6 | 1 | 100 | 150 | 250 |  | 5 | 5 |  |
| 13 | Žabljak | 2 | 1 | 3 | 44 | 50 | 70 |  |  | 76 | 1,900 |
| 14 | Cetinje | 2 | 4 | 3 | 206 | 250 | 350 | 22 | 65 | 87 | 14,600 |
| 15 | Danilovgrad | - | 5 | 6 | 300 | 730 | 1,325 |  | 560 | 560 | 1,500 |
| 16 | Nikšić | 3 | 2+1 | 3 | 645 | 840 | 1,340 | 20 | 448 | 468 | 7,500 |
| 17 | Podgorica | 3 | 7 | 6 | 1,910 | 2,975 | 5,985 | 700 | 670 | 1,370 | 8,400 |
| 18 | Bar | 9 | 13 | 11 | 538 | 658 | 1,050 |  |  | 467 | 5223 |
| 19 | Budva | 2 | 3 | 2 | 490 | 541 | 750 |  |  | 316 | 6150 |
| 20 | Herceg Novi | 0 | 11 | 2 | 713 | 820 | 1,360 | 15 | 399 | 414 | 12500 |
| 21 | Kotor | 1 | 3 | 6 | 334 | 565 | 1,125 | 145 | 200 | 345 | 11500 |
| 22 | Tivat | - | 6 | 2 | 223 | 265 | 620 |  |  | 120 | 5500 |
| 23 | Ulcinj | 2 | 3 | 8 | 474 | 614 | 885 | 51 | 235 | 286 | 3500 |
| 24 | RV* | - | - | 1 |  |  |  | 135 |  | 135 | 22500 |
| Svega za sjeverni region |  |  |  |  | 1,907 | 2,535 | 4,205 |  |  | 843 | 16,600 |
| Svega za centralni region |  |  |  |  | 3,061 | 4,795 | 9,000 |  |  | 2,485 | 32,000 |
| Svega za primorski region |  |  |  |  | 2,772 | 3,463 | 5,790 |  |  | 2,083 | 44,373 |
| Ukupno |  |  |  |  | 7,740 | 10,793 | 18,995 |  |  | 5,410 | 92,973 |

Tabelom je takođe uključena raspoloživa voda/vodni bilansi iz Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje (RVCP), međutim ti bilansi se dodjeljuju pripadajućim primorskim opštinama (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar i Ulcinj). Ukupni prosječni kapacitet aktivnih vodoizvorišta u Crnoj Gori iznosi oko 10,8 m3/s. Minimalni ukupni kapacitet aktivnih vodoizvorišta je oko 7,7 m3/s. Važno je naglasiti da  više od 80% vode zahvaćene za snabdijvanje vodom za piće u Crnoj Gori potiče od podzemnih voda i to većinom iz izvora kraškog porijekla, sa veoma raznolikim kapacitetom/dostupnoću.  Po definiciji, minimalni kapacitet vodoizvorišta nastupa u toku sušne sezone, što se takođe poklapa sa sezonom najveće potražnje koja je izuzetno velika na primorju gdje je veliki priliv turista.  Slijedi prikaz osnovnih vodnih bilansa opštinskih vodovoda, po regionima i ukupno. Oko 33% ukupne ulazne vode vodovoda je fakturisano, dok se oko 67% ukupne ulazne vode može kategorisati kao neprihodovana voda (NV). Ovi rezultati su generalno konzistentni kada su u pitanju sve veće opštine, što podrazumijeva da svi veći vodovodi imaju prilično slabe performanse kada se radi o efikasnosti korišćenja vode, što neizbježno vodi nepotrebno visokim troškovima poslovanja i održavanja i neodgovarajućem nivou usluge. Dok se stopa ukupne, prosječne jedinične potrošnje vode za domaćinstva od 154 lcd može ocijeniti kao razumna, skoro standardna stopa, postoje vrlo uočljive regionalne razlike, koje mogu ukazivati na niži ili neadekvatan nivo usluge vodosnabdijevanja u sjevernom regionu, gdje prosječna jedinična potrošnja po domaćinstvu iznosi 120 lcd, što je daleko ispod nacionalnog prosjeka. Ocjenjuje se da ove regionalne razlike u stvari proističu iz sasvim različitih nivoa pružene usluge, s tim da su vodovodni sistemi u sjevernom regionu češće izloženi neodgovarajućim radnim uslovima, promjenjivim i nedovoljnim radnim pritiscima i nekontinuiranom snabdijevanju.

Tabela 4.13 – Usluge snabdijevanja vodom za piće – Osnovni vodni bilansi i prateći indikatori učinka

| Br. | Opština | Ulazna količina (m3/g) | Fakturisana voda – domać. (m3/g) | Fakturisana voda–prav. lica(m3/g) | Neprihod. voda (m3/g) | Neprihod. voda (%) | Jedinična stopa za domać. (l/s/d) | Koef.maks. dnevne neravno- mjernosti potrošnje | Q maks. dnevna potražnja (l/s) -okvirno | Gustina mreže (st./km) | Potrebna količina WT (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 136.842 | 73.852 | 30.992 | 31,998 | 23,4% | 155 | 2,14 | 8 | 42 | 211 |
| 2 | Berane | 6.400.000 | 1.167.640 | 190.374 | 5,041,986 | 78,8% | 132 | 1,81 | 238 | 149 | 6.166 |
| 3 | Bijelo Polje | 5.361.120 | 887.635 | 263.776 | 4,209,709 | 78,5% | 101 | 1,81 | 200 | 145 | 5.175 |
| 4 | Gusinje | 275.946 | 127.962 | 28.471 | 119,514 | 43,3% | 131 | 2,06 | 14 | 145 | 363 |
| 5 | Kolašin | 765.800 | 263.692 | 80.918 | 421,190 | 55,0% | 140 | 1,99 | 35 | 158 | 909 |
| 6 | Mojkovac | 788.400 | 238.837 | 41.178 | 508,385 | 64,5% | 114 | 1,97 | 34 | 94 | 872 |
| 7 | Petnjica |  |  |  |  |  |  | - | - | 0 | - |
| 8 | Plav | 606.054 | 281.038 | 62.529 | 262,486 | 43,3% | 122 | 1,96 | 30 | 156 | 770 |
| 9 | Pljevlja | 3.850.000 | 886.377 | 230.787 | 2,732,836 | 71,0% | 113 | 1,82 | 151 | 168 | 3.922 |
| 10 | Plužine | 328.500 | 77.000 | 12.000 | 239,500 | 72,9% | 123 | 2,11 | 14 | 50 | 351 |
| 11 | Rožaje | 4.730.400 | 591.887 | 102.135 | 4,036,378 | 85,3% | 120 | 1,88 | 169 | 314 | 4.388 |
| 12 | Šavnik | 45.000 | 36.000 | 0 | 9,000 | 20,0% | 99 | 2,17 | 3 | 199 | 72 |
| 13 | Žabljak | 1.450.000 | 214.588 | 63.005 | 1,172,407 | 80,9% | 183 | 2,04 | 55 | 41 | 1.429 |
| 14 | Cetinje | 5.191.426 | 714.041 | 123.213 | 4,354,172 | 83,9% | 127 | 1,86 | 187 | 178 | 4.860 |
| 15 | Danilovgrad | 3.118.443 | 1.061.081 | 435.455 | 1,621,907 | 52,0% | 161 | 1,84 | 139 | 32 | 3.602 |
| 16 | Nikšić | 10.800.000 | 3.219.020 | 391.208 | 7,189,772 | 66,6% | 128 | 1,69 | 422 | 147 | 10.937 |
| 17 | Podgorica | 33.894.792 | 12.680.000 | 3.090.413 | 18,124,379 | 53,5% | 181 | 1,58 | 1.366 | 137 | 35.406 |
| 18 | Bar | 11.911.794 | 1.880.000 | 503.000 | 9,528,794 | 80,0% | 147 | 2,02 | 455 | 66 | 11.788 |
| 19 | Budva | 7.261.783 | 2.019.795 | 1.157.896 | 4,084,092 | 56,2% | 172 | 2,80 | 412 | 63 | 10.670 |
| 20 | Herceg Novi | 12.787.044 | 2.072.544 | 611.949 | 10,102,551 | 79,0% | 158 | 2,47 | 531 | 72 | 13.753 |
| 21 | Kotor | 6.605.724 | 1.130.956 | 342.834 | 5,131,934 | 77,7% | 143 | 2,26 | 268 | 60 | 6.956 |
| 22 | Tivat | 2.906.795 | 972.646 | 344.325 | 1,589,824 | 54,7% | 168 | 2,16 | 141 | 116 | 3.645 |
| 23 | Ulcinj | 5.235.000 | 1.188.336 | 218.900 | 3,827,764 | 73,1% | 160 | 2,30 | 224 | 61 | 5.806 |
| Svega za sj. region |  | 24.738.062 | 4.846.508 | 1.106.165 | 18.785.389 | 75,9% | 120 |  | 950 | 131 | 24.627 |
| Svega za centr. region |  | 53.004.661 | 17.674.142 | 4.040.289 | 31.290.230 | 59,0% | 165 |  | 992 | 117 | 54.804 |
| Svega za prim. region |  | 46.708.140 | 9.264.277 | 3.178.904 | 34.264.959 | 73,4% | 158 |  | 2.030 | 68 (ne uključ. Reg.vodovod) | 52.618 |
| Ukupno |  | 124.450.863 | 31.784.927 | 8.325.358 | 84.340.578 | 67,8% | 154 |  | 3.972 | 98 | 132.049 |

Grafikon 4.35 – Jedinična stopa potrošnje vode za domaćinstva po regionima (lcd)

Drugi set veoma važnih indikatora učinka za usluge vodosnabdijevanja se odnosi na bilanse, tačnije na neprihodovanu vodu i gubitke vode kod cetralizovanog vodovoda. Podaci o opštim vodnim bilansima (ulaz u vodovodni sistem, fakturisana potrošnja, neprihodovana voda) dati su u Tabela 4.13 i Grafikon 4.36. Prosječna neprihodovana voda za projektno područje iznosi oko 68% ulaza u vodovodni sistem, i skoro ujednačeno je nepovoljna širom zemlje (od oko 60% do oko 75% po regionu), što znači da veoma visoke stope neprihodovane vode predstavljaju zajednički operativni problem opštinskih vodovoda u Crnoj Gori.

Još jedan indikator učinka povezan sa neprihodovanom vodom – NV po jedinici dužine mreže (m3/km/dan) - Grafikon 4.37, pokazuje da kada je NV u pitanju najnepovoljnije stanje je u sjevernom regionu, dok se kod centralnog i primorskog regiona vidi nešto bolji učinak.

Negativni efekti veoma visokih stopa NV na usluge vodosnabdijevanja i poslovanje opštinskih vodovodnih preduzeća su veoma dobro dokumentovani i generalno prepoznati; vrlo neefikasna (ograničena) iskorišćenost  vodoizvorišta (što se naročito odnosi na opštine sa deficitarnim vodosnabdijevanjem), prekomjerni troškovi poslovanja i održavanja koji podrivaju normalan, održiv rad operatora, slabo/nekontinuirano snabdijevanje uzrokovano deficitom vodnog bilansa, visoki rizici od zagađenosti povezani sa infiltracijom/eksfiltracijom vode u mrežu..

Grafikon 4.36 – Zabilježena NV u sistemu vodosnabdijevanja po regionima (% ulaza)

Grafikon 4.37 – NV po dužini mreže (m3/km/dan)

Kada se radi o iskorišćenosti/raspoloživosti vodoizvorišta (prosječno zahvatanje/prosječni kapacitet), izgleda da je ukupna iskorišćenost vodoizvorišta 37% u prosjeku (Grafikon 4.38). Takođe, na regionalnom nivou čak i kod minimalnog sezonskog kapaciteta vodoizvorišta u svakom posmatranom regionu postoji višak raspoloživog kapaciteta vodoizvorišta. Međutim, s obzirom da se usluge vodosnabdijevanja skoro isključivo organizuju na nivou jedinica lokalne samouprave (sa izuzetkom RVCG), analiza raspoloživih kapaciteta izvora u odnosu na procijenjenu maksimalnu sezonsku potražnju ukazuje na deficite kod određenog broja opština (četiri u sjevernom regionu i dvije u primorskom regionu). Stvarno stanje je još nepovoljnije, uzimajući u obzir da u određenim opštinama, a naročito u primorskom regionu postoji sezonska (salinitet) i kontinuirana neusklađenost kvaliteta vode sa relevantnim kriterijumima.

Tabela 4.14 – Pregled karakteristika glavnih vodoizvorišta

| Br. | Opština | Vodoizvorište | Q min (l/s) | Q pros. (l/s) | Q max (l/s) | Komentari | Definisana zaštićena zona (Da/Ne/Dj.) | Uspostavljena zaštićena zona (Da/Ne) | Komentari – zaštićene zone, iz juna 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | Krkori | 32 | 45 | 100 |  | Da | Da |  |
|  | Ukupno Andrijevica |  | 32 | 45 | 100 |  |  |  |  |
| 2.1 | Berane | Merića vrelo | 100 | 150 | 400 |  | Dj. | Ne | Izvještaj o zaštićenim zonama je u izradi, 2016. |
| 2.2 | Berane | Manastirsko vrelo | 80 | 100 | 400 |  | Dj. | Ne | -II- |
| 2.3 | Berane | Dapsića vrelo | 20 | 50 | 100 |  | Dj. | Ne | -II- |
|  | Berane Total |  | 200 | 300 | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Bijelo Polje | Vrelo Bistrice | 300 | 350 | 500 |  | Da | Da |  |
|  | Bijelo Polje Total |  | 300 | 350 | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Kolašin | Mušovića vrelo | 170 | 210 | 300 |  | Dj. | Ne | Izvještaj o zaštićenim zonama je u izradi, 2016. |
|  | Kolašin Total |  | 170 | 210 | 300 |  |  |  |  |
| 5.1 | Mojkovac | Gojakovića izvori | 16 | 25 | 35 |  |  |  |  |
| 5.2 | Mojkovac | Vrelo Štitarice |  |  |  | Nema kaptaže |  |  |  |
|  | Mojkovac Total |  | 16 | 25 | 35 |  |  |  |  |
| 6.1 | Gusinje | Bajrovića izvori | 20 | 30 | 50 |  | Ne | Ne |  |
|  | Gusinje Total |  | 20 | 30 | 50 |  |  |  |  |
| 7.1 | Plav | Jasenica and Đurička rijeka | 50 | 70 | 100 |  | Ne | Ne |  |
| 7.2 | Plav | Murinska rijeka | 50 | 65 | 100 |  | Ne | Ne |  |
|  | Plav Total |  | 100 | 135 | 200 |  | Ne | Ne |  |
| 9 | Plužine | Sutulija | 650 | 800 | 1,100 |  | Ne | Ne |  |
|  | Plužine Total |  | 650 | 800 | 1,100 |  |  |  |  |
| 10.1 | Pljevlja | Breznica | 30 | 50 | 60 |  | Dj. | Ne |  |
| 10.2 | Pljevlja | Jugoštica-Petrova česma | 5 | 10 | 20 |  | Dj. | Ne |  |
| 10.3 | Pljevlja | Zmajevac, Mandovac, Vrelo | 35 | 60 | 120 |  | Dj. | Ne |  |
| 10.4 | Pljevlja | Otilovići (akumulacija) | 100 | 150 | 150 |  | Dj. | Ne |  |
|  | Pljevlja Total |  | 170 | 270 | 350 |  |  |  |  |
| 11.1 | Rožaje | Vrela Ibra | 100 | 150 | 300 |  | Ne | Ne | Ograđivanje izvora i rezervoara vode je implementirano |
| 11.2 | Rožaje | Izvor Grlje | 5 | 20 | 50 |  |  |  |  |
| 11.3 | Rožaje | Plunački stanovi |  |  |  | Nema kaptaže |  |  |  |
|  | Rožaje Total |  | 105 | 170 | 350 |  |  |  |  |
| 12 | Šavnik | Šavnička glava | 100 | 150 | 250 |  | Da | Da |  |
|  | Šavnik Total |  | 100 | 150 | 250 |  |  |  |  |
| 13.1 | Žabljak | Oko (Zminje jezero) | 12 | 15 | 30 |  | Da | Da |  |
| 13.2 | Žabljak | Mlinski potok (Crno jezero) | 27 | 28 | 30 |  | Da | Da |  |
| 13.3 | Žabljak | Sopot | 5 | 7 | 10 |  |  |  |  |
|  | Žabljak Total |  | 44 | 50 | 70 |  |  |  |  |
| 14.1 | Cetinje | Podgorska vrela | 200 | 200 | 200 | Prosječni kapacitet vodoizvorišta je 2.000l/s, maksimum 3.000l/s, kapacitet transportnog sistema je 200 l/s | Ne | Ne |  |
| 14.2 | Cetinje | Obzovica | 1 | 20 | 50 |  | Ne | Ne |  |
| 14.3 | Cetinje | Uganjska vrela | 5 | 30 | 100 |  | Ne | Ne |  |
| 14.4 | Cetinje | Struge (Rijeka Crnojevića) |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Cetinje Total |  | 206 | 250 | 350 |  |  |  |  |
| 15.1 | Danilovgrad | Oraška jama | 120 | 200 | 500 |  | Dj. | Da | Unapređivanje zaštićenih zona u skladu sa najnovijom regulativom je u toku |
| 15.2 | Danilovgrad | Slatinski izvori | 10 | 15 | 30 | Izvještaj o sanitarnoj zaštiti 1994. | Dj. | Da | -II- |
| 15.3 | Danilovgrad | Brajovića jama | 40 | 50 | 70 |  | Dj. | Da | -II- |
| 15.4 | Danilovgrad | Žarića jama | 50 | 70 | 100 | Izvještaj o sanitarnoj zaštiti 1999. | Dj. | Da | -II- |
| 15.5 | Danilovgrad | Milojevića vrelo | 20 | 300 | 500 | Kaptaža 20l/s za Danilovgrad, Qmin=200l/s | Dj. |  |  |
| 15.6 | Danilovgrad | Viško vrelo | 10 | 20 | 50 |  | Dj. | Da | -II- |
| 15.7 | Danilovgrad | Mareza | 50 | 75 | 75 | Dio za Danilovgrad |  |  |  |
|  | Ukupno Danilovgrad |  | 300 | 730 | 1.325 |  |  |  |  |
| 16.1 | Nikšić | Vidrovanska vrela | 410 | 600 | 1.100 |  | Da | Da |  |
| 16.2 | Nikšić | Trebjesa |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Nikšić | Poklonica | 200 | 200 | 200 |  | Da | Da |  |
| 16.4 | Nikšić | Blaca | 35 | 40 | 40 | Potentcijalno izvorište |  |  |  |
|  | Ukupno Nikšić |  | 645 | 840 | 1.340 |  |  |  |  |
| 17.1 | Podgorica | Mareza | 1.050 | 2.000 | 5.000 |  | Da | Da |  |
| 17.2 | Podgorica | Zagorič | 360 | 400 | 400 |  | Dj. | Ne |  |
| 17.3 | Podgorica | Konik | 250 | 300 | 300 | Bunar | Dj. | Ne |  |
| 17.4 | Podgorica | Milješ-Tuzi | 60 | 80 | 85 | Potencijal za Tuško polje; 1.500 l/s | Dj. | Ne |  |
| 17.5 | Podgorica | Dinoša | 60 | 65 | 70 |  | Dj. | Ne |  |
| 17.6 | Podgorica | Vuksan Lekići | 130 | 130 | 130 |  | Dj. | Ne |  |
|  | Ukupno Podgorica |  | 1.910 | 2.975 | 5.985 |  |  |  |  |
| 18.1 | Bar | Zaljevo | 22 | 50 | 100 |  | Da | Da |  |
| 18.2 | Bar | Kajnak | 70 | 80 | 190 |  | Da | Da |  |
| 18.3 | Bar | Brca | 40 | 60 | 100 |  | Da | Da |  |
| 18.4 | Bar | Sustaš | 5 | 10 | 25 |  | Da | Da |  |
| 18.5 | Bar | Turčini I, Turčini II | 5 | 15 | 35 |  | Da | Da |  |
| 18.6 | Bar | Vrelo-Čanj | 6 | 8 | 10 |  | Ne | Ne |  |
| 18.7 | Bar | Velje oko | 40 | 60 | 100 |  | Da | Da |  |
| 18.8 | Bar | Orahovsko polje | 150 | 175 | 190 |  | Da | Da |  |
| 18.9 | Bar | Bolje sestre (RV) – dio | 200 | 200 | 300 |  | Da | Da |  |
|  | Ukupno Bar |  | 538 | 658 | 1,050 |  | Da | Da |  |
| 19.1 | Budva | Reževića rijeka | 55 | 75 | 150 |  | Da | Da |  |
| 19.2 | Budva | Podgorska vrela |  |  |  | Uzeto u obzir kod Cetinja | Ne | Ne | Uzeto u obzir kod Cetinja |
| 19.3 | Budva | Dobra voda – Buljarica | 15 | 25 | 45 |  | Ne | Ne |  |
| 19.4 | Budva | Zagradac | 5 | 10 | 15 |  | Ne | Ne |  |
| 19.5 | Budva | Piratac | 5 | 10 | 25 |  | Ne | Ne |  |
| 19.6 | Budva | Loznica | 5 | 7 | 25 |  | Ne | Ne |  |
| 19.7 | Budva | Sjenokos | 95 | 100 | 120 |  | Ne | Ne |  |
| 19.8 | Budva | Smokov vijenac | 5 | 7 | 10 |  | Ne | Ne |  |
| 19.9 | Budva | Sopot | 5 | 7 | 10 |  | Ne | Ne |  |
| 19.10 | Budva | Bolje sestre (RV) – dio | 300 | 300 | 350 |  | Da | Da | Provjeriti |
|  | Ukupno Budva |  | 490 | 541 | 750 |  |  |  |  |
| 20.1 | Herceg Novi | Akumulacija na Trebišnjici | 350 | 400 | 600 |  |  |  | Provjeriti |
| 20.2 | Herceg Novi | Opačica | 170 | 210 | 210 |  | Da | Ne |  |
| 20.3 | Herceg Novi | Crnica (Podi) | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 20.4 | Herceg Novi | Pijavica | 2 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 20.5 | Herceg Novi | Sasovići | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 20.6 | Herceg Novi | Sutorina | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 20.7 | Herceg Novi | Potkučje |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Herceg Novi | Lovac | 15 | 25 | 300 |  |  |  |  |
| 20.9 | Herceg Novi | Bolje sestre (RV) – dio | 150 | 150 | 200 |  | Da | Da | Provjeriti |
|  | Ukupno Herceg Novi |  | 713 | 820 | 1.360 |  |  |  |  |
| 21.1 | Kotor | Vrmac | 20 | 50 | 100 |  | Dj. | Ne |  |
| 21.2 | Kotor | Orahovački izvori | 110 | 150 | 200 | Sezonski salinitet | Dj. | Ne |  |
| 21.3 | Kotor | Škurda | 40 | 100 | 300 | Sezonski salinitet | Dj. | Ne |  |
| 21.4 | Kotor | Risanska spilja | 4 | 15 | 25 | Sezonski salinitet | Dj. | Ne |  |
| 21.5 | Kotor | Morinjski izvori | 10 | 100 | 300 | Sezonski salinitet | Dj. | Ne |  |
| 21.6 | Kotor | Bolje sestre (RV) – dio | 150 | 150 | 200 |  | Da | Da | Provjeriti |
|  | Kotor Total |  | 334 | 565 | 1125 |  | Da | Da |  |
| 22.1 | Tivat | Topliš | 20 | 50 | 180 | Sezonski salinitet | Da | Da |  |
| 22.2 | Tivat | Plavda | 20 | 30 | 200 | Sezonski salinitet | Da | Da |  |
| 22.3 | Tivat | Brštin |  |  |  |  | Da | Da |  |
| 22.4 | Tivat | Češljar | 3 | 5 | 10 |  | Da | Da |  |
| 22.5 | Tivat | Grbaljsko polje | 30 | 30 | 30 |  | Dj. | N |  |
| 22.6 | Tivat | Bolje sestre (RV) – dio | 150 | 150 | 200 |  | Da | Da | Provjeriti |
|  | Ukupno Tivat |  | 223 | 265 | 620 |  |  |  |  |
| 23.1 | Ulcinj | Lisna Bori | 250 | 300 | 300 | Pitanja kvaliteta vode | Ne | Ne |  |
| 23.2 | Ulcinj | Salč | 2 | 14 | 20 |  | Ne | Ne |  |
| 23.3 | Ulcinj | Gač | 30 | 35 | 40 |  | Ne | Ne |  |
| 23.4 | Ulcinj | Klezna I i II | 25 | 80 | 100 |  | Ne | Ne |  |
| 23.5 | Ulcinj | Mide | 10 | 15 | 50 |  | Ne | Ne |  |
| 23.6 | Ulcinj | Kaliman I i II | 2 | 10 | 100 |  | Ne | Ne |  |
| 23.7 | Ulcinj | Brajša | 5 | 10 | 25 |  | Ne | Ne |  |
| 23.8 | Ulcinj | Bolje sestre (RV) – dio | 150 | 150 | 250 |  | Da | Da | Provjeriti |
|  | Ukupno Ulcinj |  | 474 | 614 | 885 |  |  |  |  |
|  | Ukupno (uključujući RV) |  | 7.740 | 10.793 | 18.995 |  |  |  |  |

Rezervoari čiste vode su veoma važni elementi standardnih komunalnih vodovodnih sistema; oni omogućavaju dovoljno vrijeme zadržavanja potrebno za adekvatnu dezinfekciju putem hlorisanja, hidraulične uslove za neprekino snabdijevanje i neophodne rezerve za gašenje požara u skladu sa relevantnim protiv-požarnim propisima. Na osnovu popisa postojećih rezervoara čiste vode (Tabela 4.12) i preliminarne procjene potreba (Tabela 4.13) zaključeno je da u više opština postoji deficit zapremine rezervoara čiste vode, koji je neophodan za normalan rad vodovoda.

Grafikon 4.38 – Raspoloživost/iskorišćenost vodnih resursa – prosječan kapacitet vodozahvata

Grafikon 4.39 – Deficit/višak vodnih resursa na regionalnom nivou na regionalnom nivou

Grafikon 4.40 – Deficit/višak vodnih resursa na opštinskom nivou

Grafikon 4.41 – Broj opština sa deficitom u vodosnabdijevanju

Grafikon 4.42 – Broj opština sa nedovoljnim kapacitetima za skladištenje čiste vode

Tabela 4.15 – Pregled stanja zaštićenih izvorišta vode za piće

| Br. | Opis | Pros. Q vodoizvorišta (l/s) | Q zaštićenih (%) | Br. izvorišta | Br. zaštićenih (%) | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uspostavljena zaštićena zona | 5.453 | 55,3% | 26 | 37,1% |  |
| 2 | Neuspostavljena zaštićena zona | 4.413 | 44,7% | 44 | 62,9% |  |
| 3 | Ukupno (na osnovu raspoloživih podataka) - 91% ukupne Q, 81% broja izvorišta | 9.866 | 100% | 70 | 100% | Ukupan broj vodoizvorišta je 87, dok je broj izvorišta sa nepotpunim podacima 17 |

### Procjena stanja kvaliteta vode za piće

Kvalitet vode za piće iz centralizovanog komunalnog vodovoda u Crnoj Gori redovno prate akreditovane i ovlašćene institucije/laboratorije uključujući:

- Institut za javno zdravlje (na nacionalnom nivou)

- JKP Vodovod, Podgorica

- Centar za eko-toksikološka ispitivanja, CETI

- JZU Dom zdravlja, Bar

Opština/vodovod/zona snabdijevanja vodi evidenciju o praćenju/analizi kvaliteta vode, kao što je prikazno u sljedećim tabelama (Tabela 4.16 i Tabela 4.17).

Ove tabele pokazuju opšti pregled kvaliteta vode evidentiran u centralizovanim javnim vodovodima, gdje se raspon neusklađenosti po osnovu fizičko-hemijskih parametara na nacionalnom nivou kretao od 9 do 14%, a po osnovu mikrobiološke neusklađenosti od 7 do 10%. Neke opštine, uključujući Ulcinj, Šavnik, Pljevlja, Tivat imale su ≥10% neusklađenih rezultata za fizičko-hemijske parametre za 2015, dok su istovremeno Andrijevica, Ulcinj, Bar, Tivat i Žabljak imale ≥ 10% neusklađenih rezultata za mikrobiološke parametre. Rezultati za 2014. pokazuju znatno više stope neusklađenosti kvaliteta vode, najvjerovatnije zbog ekstremno kišne sezone koja je trajala u toku proljeća i početkom ljeta i redovno uzrokovala probleme zbog povećanja mutnoće sirove vode na izvorištima. Mutnoća je izgleda glavni uzrok fizičko-hemijske neusklađenosti i povezana je sa dominirajućom karakteristikom izvorišta vode za piće u Crnoj Gori – izvori kraškog tipa brzo reaguju na intenzivne padavine ponekad naglim povećanjem mutnoće koju takođe prati bakteriološka kontaminacija.

Opština Ulcinj ima dugotrajan i uporan problem sa kvalitetom vode za piće (nitriti, mangan i mutnoća) kod glavnog opštinskog vodoizvorišta. U sljedećim grafikonima (Grafikon 4.43 i Grafikon 4.44) dat je pregled neusklađenosti vode za piće po opštinama.

Grafikon 4.43 – Neusklađenost vode za piće u pogledu fizičko-hemijskih parametara

Grafikon 4.44 – Neusklađenost vode za piće u pogledu mikrobioloških parametara

Tabela 4.16 – Monitoring kvaliteta vode za piće - 2014

| Opština | Hlorisana voda |  |  |  |  |  |  |  | Sirova voda (nehlorisana) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fizičko-hemijski |  |  |  | Mikro-biološki |  |  |  | Fizičko-hemijski |  |  |  | Mikro-biološki |  |  |  |
|  | Br. uzorak. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzor. | % neuskl. | Br. uzorak. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzorak. | % neuskl. | Br. uzor. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzor. | % neuskl. | Br. uzor. | Br. uskl. uzor. | Br. neuskl. uzorak. | % neuskl. |
| Podgorica | 979 | 885 | 94 | 9,6% | 1,035 | 976 | 59 | 5,7% | 21 | 18 | 3 | 14,3% | 53 | 31 | 22 | 41,5% |
| Danilovgrad | 331 | 277 | 54 | 16,3% | 312 | 280 | 32 | 10,3% | 14 | 13 | 1 | 7,1% | 17 | 1 | 16 | 94,1% |
| Nikšić | 291 | 261 | 30 | 10,3% | 292 | 283 | 9 | 3,1% | 31 | 25 | 6 | 19,4% | 30 | 19 | 11 | 36,7% |
| Cetinje | 261 | 233 | 28 | 10,7% | 237 | 221 | 16 | 6,8% | 28 | 28 |  | 0,0% | 54 | 22 | 32 | 59,3% |
| Plužine | 35 | 31 | 4 | 11,4% | 35 | 35 |  | 0,0% | 16 | 16 |  | 0,0% | 19 | 9 | 10 | 52,6% |
| Bijelo Polje | 139 | 119 | 20 | 14,4% | 142 | 139 | 3 | 2,1% | 22 | 10 | 12 | 54,5% | 22 | 5 | 17 | 77,3% |
| Andrijevica | 35 | 30 | 5 | 14,3% | 35 | 33 | 2 | 5,7% | 4 | 4 |  | 0,0% | 4 | 3 | 1 | 25,0% |
| Rožaje | 60 | 49 | 11 | 18,3% | 60 | 59 | 1 | 1,7% | 8 | 4 | 4 | 50,0% | 10 | 4 | 6 | 60,0% |
| Berane | 157 | 114 | 43 | 27,4% | 160 | 147 | 13 | 8,1% | 11 | 1 | 10 | 90,9% | 12 | 1 | 11 | 91,7% |
| Ulcinj | 360 | 268 | 92 | 25,6% | 360 | 318 | 42 | 11,7% | 66 | 37 | 29 | 43,9% | 66 | 36 | 30 | 45,5% |
| Bar | 609 | 558 | 51 | 8,4% | 630 | 554 | 76 | 12,1% | 38 | 31 | 7 | 18,4% | 64 | 10 | 54 | 84,4% |
| Šavnik | 8 | 7 | 1 | 12,5% | 8 | 7 | 1 | 12,5% | 6 | 6 |  | 0,0% | 6 | 5 | 1 | 16,7% |
| Plav, Gusinje | 53 | 21 | 32 | 60,4% | 53 | 47 | 6 | 11,3% | 14 | 7 | 7 | 50,0% | 15 | 9 | 6 | 40,0% |
| Pljevlja | 422 | 303 | 119 | 28,2% | 422 | 342 | 80 | 19,0% | 34 | 34 |  | 0,0% | 34 | 14 | 20 | 58,8% |
| Mojkovac | 53 | 31 | 22 | 41,5% | 53 | 52 | 1 | 1,9% | 5 | 5 |  | 0,0% | 5 | 1 | 4 | 80,0% |
| Tivat | 420 | 358 | 62 | 14,8% | 400 | 346 | 54 | 13,5% | 2 | 2 |  | 0,0% | 2 |  | 2 | 100,0% |
| Budva | 736 | 683 | 53 | 7,2% | 782 | 672 | 110 | 14,1% | 111 | 93 | 18 | 16,2% | 106 | 13 | 93 | 87,7% |
| Herceg Novi | 411 | 363 | 48 | 11,7% | 416 | 375 | 41 | 9,9% | 54 | 24 | 30 | 55,6% | 54 | 1 | 53 | 98,1% |
| Kotor | 339 | 306 | 33 | 9,7% | 342 | 307 | 35 | 10,2% | 29 | 20 | 9 | 31,0% | 30 | 2 | 28 | 93,3% |
| Kolašin | 36 | 33 | 4 | 11,1% | 35 | 35 |  | 0,0% | 7 | 6 | 1 | 14,3% | 40 | 38 | 2 | 5,0% |
| Žabljak | 46 | 40 | 6 | 13,0% | 47 | 39 | 8 | 17,0% | 1 | 1 |  | 0,0% | 1 |  | 1 | 100,0% |
| UKUPNO | 5.781 | 4.970 | 812 | 14,0% | 5.856 | 5.267 | 589 | 10,1% | 522 | 385 | 137 | 26,2% | 644 | 224 | 420 | 65,2% |

Tabela 4.17 – Monitoring kvaliteta vode za piće - 2015

| Opština | Hlorisana voda |  |  |  |  |  |  |  | Sirova voda (nehlorisana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fizičko-hemijski |  |  |  | Mikro-biološki |  |  |  | Fizičko-hemijski |  |  |  |  | Mikro-biološki |  |  |  |  |
|  | Br. uzorak. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzor. | % neuskl. | Br. uzorak. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzorak. | % neuskl. | Br. uzor. | Br. usklađ. uzor. | Br. neuskl. uzor. | % neuskl. | Br. uzor. |  | Br. uskl. uzor. | Br. neuskl. uzorak. | % neuskl. |
| Podgorica | 936 | 913 | 23 | 2,5% | 940 | 927 | 13 | 1,4% | 20 | 18 | 2 | 10,0% | 37 |  | 24 | 13 | 35,1% |
| Danilovgrad | 264 | 257 | 7 | 2,7% | 268 | 266 | 2 | 0,7% | 16 | 12 | 4 | 25,0% | 16 |  |  | 16 | 100,0% |
| Nikšić | 249 | 238 | 11 | 4,4% | 252 | 247 | 5 | 2,0% | 16 | 14 | 2 | 12,5% | 17 |  | 8 | 9 | 52,9% |
| Cetinje | 188 | 172 | 16 | 8,5% | 158 | 155 | 3 | 1,9% | 31 | 31 | 0 | 0,0% | 31 |  | 10 | 21 | 67,7% |
| Plužine | 25 | 25 |  | 0,0% | 25 | 24 | 1 | 4,0% | 15 | 15 | 0 | 0,0% | 15 |  | 7 | 8 | 53,3% |
| Bijelo Polje | 118 | 115 | 3 | 2,5% | 119 | 117 | 2 | 1,7% | 11 | 10 | 1 | 9,1% | 17 |  | 4 | 13 | 76,5% |
| Andrijevica | 33 | 32 | 1 | 3,0% | 33 | 26 | 7 | 21,2% | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 2 |  | 1 | 1 | 50,0% |
| Rožaje | 50 | 47 | 3 | 6,0% | 50 | 49 | 1 | 2,0% | 4 | 4 | 0 | 0,0% | 4 |  | 3 | 1 | 25,0% |
| Berane | 150 | 139 | 11 | 7,3% | 150 | 149 | 1 | 0,7% | 14 | 7 | 7 | 50,0% | 14 |  | 3 | 11 | 78,6% |
| Ulcinj | 356 | 203 | 153 | 43,0% | 355 | 304 | 51 | 14,4% | 57 | 37 | 20 | 35,1% | 61 |  | 27 | 34 | 55,7% |
| Bar | 518 | 469 | 49 | 9,5% | 516 | 421 | 95 | 18,4% | 28 | 22 | 6 | 21,4% | 44 |  | 18 | 26 | 59,1% |
| Šavnik | 10 | 9 | 1 | 10,0% | 10 | 10 | 0 | 0,0% | 12 | 12 | 0 | 0,0% | 12 |  | 8 | 4 | 33,3% |
| Plav, Gusinje | 76 | 74 | 2 | 2,6% | 76 | 70 | 6 | 7,9% | 6 | 5 | 1 | 16,7% | 6 |  | 3 | 3 | 50,0% |
| Pljevlja | 50 | 42 | 8 | 16,0% | 50 | 50 | 0 | 0,0% | 5 | 4 | 1 | 20,0% | 6 |  |  | 6 | 100,0% |
| Mojkovac | 62 | 60 | 2 | 3,2% | 62 | 62 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 0 | 0,0% | 4 |  | 2 | 2 | 50,0% |
| Tivat | 476 | 417 | 59 | 12,4% | 477 | 420 | 57 | 11,9% | 8 | 4 | 4 | 50,0% | 7 |  | 4 | 3 | 42,9% |
| Budva | 802 | 731 | 71 | 8,9% | 802 | 728 | 74 | 9,2% | 124 | 103 | 21 | 16,9% | 124 |  | 25 | 99 | 79,8% |
| Herceg Novi | 378 | 358 | 20 | 5,3% | 381 | 352 | 29 | 7,6% | 53 | 48 | 5 | 9,4% | 53 |  | 6 | 47 | 88,7% |
| Kotor | 345 | 312 | 33 | 9,6% | 351 | 321 | 30 | 8,5% | 29 | 21 | 8 | 27,6% | 30 |  | 5 | 25 | 83,3% |
| Kolašin | 38 | 38 |  | 0,0% | 38 | 38 | 0 | 0,0% | 8 | 7 | 1 | 12,5% | 45 |  | 42 | 3 | 6,7% |
| Žabljak | 16 | 15 | 1 | 6,3% | 16 | 14 | 2 | 12,5% | 2 | 2 |  | 0,0% | 2 |  | 1 | 1 | 50,0% |
| RVCGP | 134 | 132 | 2 | 1,5% | 134 | 134 | 0 | 0,0% | 21 | 21 | 0 | 0,0% | 21 |  | 17 | 4 | 19,0% |
| TOTAL | 5,274 | 4,798 | 476 | 9,0% | 5,263 | 4,884 | 379 | 7,2% | 486 | 403 | 83 | 17,1% | 568 |  | 218 | 350 | 61,6% |

### Osnovni zahtjevi u vezi sa snabdijevanjem  vodom za piće

Najvažnije direktive EU koje se odnose na snabdijevanje stanovnika i drugih korisnika vodom za piće su:

- Direktiva 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama - WFD)

- Direktive Savjeta 98/83/EZ, 2015/1787 (voda za piće)

- Direktiva 2006/118/EZ (podzemne vode)

Relevantni glavni nacionalni zakoni, propisi i strategije vezani za pružanje usluga snabdijevanja vodom za piće su:

- Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18);

- Zakon o finansiranju upravljanja vodama (Sl. List CG, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

- Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl. List CG, br.002/18 I 034/19);

- Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. List CG, br. 55/2016);

- Strategija o upravljanju vodama, 2017;

- Dugoročna strategija o snabdijevanju vodom za piće u Crnoj Gori do 2041, 2017

- Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (Sl. list, br. 24/2012).

Glavni cilj Direktive o vodi za piće (DWD) je zaštita zdravlja ljudi od štetnih uticaja zagađivanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju kroz objezbjeđivanje da bude zdrava i čista.

Zdrava i čista znači da:

- nema mikro-organizama i štetnih materija

- ispunjava minimalne zahtjeve iz Aneksa I, Dio A i B

Mjesto praćenja ispunjenosti zahtjeva:

- slavina – za vodu koja se doprema putem distributivne mreže

- mjesto izlaza iz cistijerne

- mjesto  na kojem se voda pakuje u flaše ili posude, za vodu koja je namijenjena stavljanju u promet

- mjesto na kojem se voda koristi za obavljanje proizvodnje hrane.

Zahtjevi monitoringa:

- Redovni monitoring kvaliteta vode

- Odgovarajući programi monitoringa (reprezentativni uzorci, efektivno hlorisanje,  nema nusproizvoda dezinfekcije)

- Mjesta uzorkovanja će biti određena u skladu sa Aneksom II Direktive o vodi za piće

- Specifikacije za analize parametara u skladu sa Aneksom III Direktive o vodi za piće.

U sljedećoj tabeli (Tabela 4.18) prikazani su glavni zahtjevi za potrebnu učestalost monitoringa/analize određenih grupa parametara.

Tabela 4.18 – Potreban učestanost monitoringa prema Direktivi o vodi za piće

| Količina vode koja se distribuira ili proizvodi svakog dana u okviru zone snabdijevanja (pretpostavljena jedinična potrošnja za domaćinstva od 200 lcd) |  | Broj uzoraka za parametre grupe A na godišnjem nivou | Broj uzoraka za parametre grupe B na godišnjem nivou |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤ 100 | > 0 | > 0 |
| > 100 | ≤ 1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 4 +3 za svakih 1 000 m3/d i udio istih u ukupnoj količini | 1 +1 za svakih 4 500 m3/d i udio istih u ukupnoj količini |
| > 10 000 | ≤ 100 000 |  | 3 +1 za svakih 10 000 m3/d i udio istih u ukupnoj količini |
| >100 000 |  |  | 12 +1 za svakih 25 000 m3/d i udio istih u ukupnoj količini |

### Zaštićena područja -  izvorišta vode za piće

Članom 4 Okvirne direktive o vodama predviđa se da zemlje članice ostvare usklađenost sa standardima i ciljevima određenim za svako zaštićeno područje (do 22. decembra 2015.), osim ako nije drugačije predviđeno zakonom/propisom Zajednice na osnovu kojeg je zaštićeno područje uspostavljeno. U slučaju kada za zaštićeno područje postoji cilj vezan za površinske ili podzemne vode prevladava cilj najstrožijeg karaktera. Članom 6 Okvirne direktive o vodama predviđa se da zemlje članice uspostave registar zaštićenih područja. Vrste zaštićenih područja koja se moraju uključiti u registar su:

- područja određena za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju – što je izuzetno važno za ovo ocjenjivanje i u potpunosti je tansponovano u Zakon o vodama;

- područja određena za zaštitu ekonomski značajnih vodenih vrsta;

- vodna tijela određena kao vode za rekreaciju, uključujući područja određena kao kupališta;

- područja osjetljiva na nutrijente, uključujući područja prepoznata kao zagađene vode u skladu sa Direktivom o nitratima ili područja određena kao osjetljiva u skladu sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD);

- područja određena za zaštitu staništa ili vrsta kada održavanje ili unapređenje stanja vode predstavlja važan faktor za njihovu zaštitu uključujući relevantne lokalitete Natura 2000.

Kada je u pitanju voda namijenjena za zahvatanje vode za piće, članom 7 Okvirne direktive o vodama predviđa se sljedeće:

- zemlje članice su dužne da identifikuju u svakoj oblasti rječnog sliva:

- sva vodna tijela koja se koriste za zahvatanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja obezbjeđuju više od 10 m3 dnevno u prosjeku ili opslužuju više od 50 lica, i ta vodna tijela su namijenjena za takvu upotrebu u budućnosti.

- zemlje članice su dužne da prate, u skladu sa Aneksom V (Okvirne direktive o vodama), ona vodna tijela koja u skladu sa Aneksom V, obezbjeđuju više od 100 m3 dnevno u prosjeku.

- Za svako vodno tijelo prepoznato u skladu sa stavom 1, pored ispunjavanja ciljeva iz člana 4 u skladu sa zahtjevima ove direktive, za površinska vodna tijela uključujući standarde kvaliteta utvrđene na nivou Zajednice članom 15, zemlje članice su dužne da obezbijede da u skladu sa primijenjenim režimom za tretman voda, i u skladu sa zakonodavnim okvirom Zajednice, izlazna voda ispuni zahtjeve Direktive 80/778/EEC kako je izmijenjena i dopunjena Direktivom 98/83/EC.

- zemlje članice su dužne da obezbijede neophodnu zaštitu za vodna tijela prepoznata u cilju izbjegavanja pogoršanja njihovog kvaliteta radi smanjivanja nivoa potrebnog tretmana za prečišćavanje u proizvodnji vode za piće. Zemlje članice mogu da uspostave zaštićene zone za ta vodna tijela.

Glavna vodoizvorišta namijenjena za snabdijevanje vodom za piće su navedena u  Odluci o određivanju vodoizvorišta za regionalno i javno vodosnabdijevanje, Sl. list CG, br. 36/08. Pravilnikom o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama, Sl. list CG, br. 66/09, propisuje se određivanje/granice zaštićenih područja za vodosnabdijevanje i ograničenja vezana za te zone.

### Zaključci u vezi sa uslugama snadbijevanja vodom za piće

U ovom odjeljku dat je rezime glavnih zaključaka o postojećem stanju usluga/sistema za snabdijevanje vodom za piće u Crnoj Gori uz naznačavanje zahtjeva predviđenih relevantom direktivom EU i odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.

- Pokrivenost uslugom – kod javnog, centralizovanog snabdijevanja vodom za piće iznosi oko 85,6% što bi se moglo dodatno unaprijediti;

- Postoje značajne regionalne razlike kod pokrivenosti uslugama i nivoa usluga;

- Zajedničko za sve komunalne vodovodne sisteme – veoma neefikasna upotreba vodnih resursa i neefikasni sistemi (visoke stope neprihodovane vode) što utiče na veće troškove rada i održavanja i neadekvatan nivo usluga

- Kvalitet vode: kod praćenih sistema 10% uzoraka nije u skladu sa uslovima fizičko-hemijskih parametara i 7% sa mikro-biološkim parametrima. Ukupna neusklađenost kvaliteta vode iznosi oko 15% - usklađenost kvaliteta vode treba obično da bude blizu 100%

- Ključni parametri kvaliteta vode: mutnoća, nitriti, rezidualni hlor, mikro-biologija, itd.

- Biće predložen set mjera za poboljšanje stanja kvaliteta vode (izvorišta, tretman, ali u cilju obezbjeđivanja održivosti ukupnog rada takođe se snažno preporučuje da se uvedu i komplementarne mjere za poboljšanje efikasnosti korišćenja vode, optimizaciju troškova i obnovu kritičnih djelova sistema za vodosnabdijevanje

- Zaštićene zone: U Tabela 4.15 prikazan je sažet pregled izvorišta vode za piće, kako je definisano pomenutom Odlukom o određivanju vodoizvorišta za regionalno i javno vodosnabdijevanje i njihovog stanja na osnovu raspoloživih podataka i stanja njihovih zaštićenih zona (pojaseva sanitarne zaštite) u odnosu na Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama.

- Na osnovu pregleda zaštićenih zona, oko 55% zahvaćene vode za javno vodosnabdijevanje dolazi iz izvorišta sa uspostavljenim zaštićenim zonama izvorišta. Što se tiče numeričkih vrijednosti, ovi statistički podaci su nepovoljniji, odgovarajuća zaštićena zona je uspostavljena za oko 37% vodoizvorišta (prikazano numerički). Od 87 vodoizvorišta registrovanih za regionalno i javno vodosnabdijevanje relevantni ključni podaci bili su dostupni za 70 lokacija.

- Usluge vodosnabdijevanja su de facto integrisane sa pružanjem usluga otpadnih voda (sakupljanje i tretman) i njima upravlja i imaju skoro isključivo jednog operatora/vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne voe i vodosnabdjevanje), dok se usluge pružaju istoj grupi korisnika. U ovom izvještaju date su pojedinosti o postojećem stanju i infrastrukturnim zahtjevima za sektor upravljanja komunalnim otpadnim vodama, dok su u ovom odjeljku prikazane glavne karakteristike i stanje usluga snabdijevanja vodom za piće. Stoga se preporučuje da se izvrši nadogradnja rezultata ove studije i organizuje izrada komplementarne sveobuhvatne studije čiji fokus će biti na snabdijevanju vodom za piće. Rezultate pomenute sveobuhvatne studije koja se odnosi na cjelokupno projektno područje treba zatim iskombinovati i uskladiti sa ovim izvještajem, naročito kada su u pitanju ukupni troškovi i održivost usluga vezanih za vodu (voda i otpadne vode) i priuštivost usluga za krajnje korisnike.

- U cilju obezbjeđivanja blagovremene i optimalne implementacije relevantne Direktive o vodi za piće EU i odgovarajućeg nacionalnog zakondavnog okvira o snabdijevanju vodom za piće takođe se preporučuje organizovanje izrade odgovarajućeg plana za implementaciju direktive.

# Projekcije

## Projekcija stanovništva

U ovom odjeljku prikazane su projekcije od opšteg značaja za ovaj izvještaj. Te projekcije uključuju:

- Projekciju stanovništva

- Projekciju BDP-a

- Projekcije o turizmu

Osnov za projekciju stanovništva je:

- Najnoviji dostupni popisni podaci, na osnovu popisa izvršenog 2011. godine

- Najnovija procjena broja stanovnika po administrativnim jedinicama i regionima, objavljena od strane Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT) 2017. godine

- Stručne projekcije o stanovništvu izrađene na nacionalnom i regionalnom nivou; Projekcije o stanovništvu do 2061. sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore, MONSTAT, 2014.

Na osnovu rezultata dva posljednja popisa, ukupni broj stanovnika posmatranog projektnog područja (teritorija Crne Gore) iznosio je:

- 2003. godine  – 620.145

- 2011. godine  – 620.029

Dalje, prema najnovijoj procjeni, broj stanovnika iznosi 622.373 (sredinom 2017. godine).

Zavod za statistiku Crne Gore je 2014. godine izdao „Projekciju stanovništva do 2060. godine sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore” u kojoj je prikazan projektovani broj stanovnika prema starosnim grupama od po pet godina i prema polu za cijelu Crnu Goru, i glavne regione uključujući sjeverni, centralni i primorski.

Treba primijetiti da prema popisnoj metodologiji iz 2011. godine stanovništvo Crne Gore uključuje lica sa uobičajenim i stalnim mjestom boravka u Crnoj Gori.

Osnovno stanovništvo, tj. broj i starosna struktura i struktura polova stanovništva procijenjeni su u prvoj godini projektovanog intervala na osnovu podataka iz Popisa stanovnika, domaćinstava i stanova iz 2011. godine. Demografske projekcije za zemlju i regione do 2060. godine su se smanjile u sedam varijacija: niski, srednji, visoki i konstantni fertilitet, konstantni mortalitet, konstantna varijacija fertilitet-moratalitet i varijacija nulte neto migracije.

Projekcije stanovništva za Crnu Goru za period 2011-2060 su smanjene korišćenjem analitičkog metoda (metoda komponentni-kohorti), zajedno sa tkz. metodom razlaganja. Analitički metod projekcija stanovništva ukazuju da se hipoteze odnose na buduće modifikacije u određivanju komponenti promjena u stanovništvu, tj. fertiliteta, mortaliteta i migracija, po starosti i polu.

S obzirom da je upotrijebljenja metoda razlaganja, hipoteze su određene za regione (sjeverni, centralni, primorski), tako da projektovano stanovništvo zemlje predstavlja zbir projekcija stanovnika iz sastavnih djelova. Prosječna procjena stanovništva po starosti i polu je uzeta kao osnovno stanovištvo.

Projekcije su se smanjile u sedam varijacija: niski, srednji, visoki i konstantni fertilitet, varijacija konstantnog mortaliteta, konstantna varijacija fertilitet-moratalitet i nulta varijacija neto migracije. Prve četiri varijacije imaju istu kombinaciju hipoteza o mortalitetu i migracijama, ali se razlikuju kod usvojene stope fertiliteta. Peta varijacija pretpostavlja konstantan mortalitet po starosti i polu, dok su pretpostavke vezane za fertilitet i migracije iste kao za varijaciju srednjeg fertiliteta. Šesta, konstantna varijacija, pretpostavlja da će salda fertiliteta, mortaliteta i migracija po starosti i polu ostati nepromijenjeni u toku posmatranog perioda. Sedma varijacija pretpostavlja isti fertilitet i moratalitet kao što je varijacija srednjeg fertiliteta, dok je migracioni saldo nepromijenjen. Sve varijacije su određene za 5-godišnje vremenske intervale do 2060.

Pretpostavke o budućim trendovima koje su uvedene se smatraju realističnim u odnosu na moguće buduće demografske indikatore. Jedini izuzetak je tkz. „konstantna“ varijacija (konstantni fertilitet/mortalitet/ migracije) koja je uvedene za svrhe poređenja, a ne kao realističan demografski scenario.

Detaljno objašnjenje primijenjene metodologije i uzete pretpostavke dato je u pomenutoj publikaciji. Jedan od važnih zaključaka Projekcija stanovništva za Crnu Goru 2011-2060 je taj da je najvjerovatniji scenario za dugoročnu projekciju stanovništva u Crnoj Gori varijacija srednjeg fertiliteta. Varijacija srednjeg fertiliteta pretpostavlja umjereno povećanje ukupnog broja stanovnika u posmatranom periodu, do 2060, i ona predstavlja drugi scenario po veličini među razmatranim.

Međutim, od različitih glavnih regiona se očekuje da prate različite trendove rasta; dok se od sjevernog regiona očekuje da će imati negativnu stopu/trend rasta, od centralnog i primorskog regiona se očekuje da će imati umjereni rast broja stanovnika. Različiti trendovi se takođe očekuju kod pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Ova studija je takođe usvojila pomenuti scenario projekcije stanovništva sa srednjim fertilitetom zato što pokazuje najbolju usklađenost sa najnovijim procjenama stanovništva (2011-2017), prati realistične diferencijalne stope rasta po regionima, zadržava određenu ali ne preveliku rezervu kod potencijalnog rasta potražnje, i takođe ga je nadležna nacionalna institucija ocijenila kao najvjerovatniji scenario. Sljedeća tabela i grafikon (Tabela 5.1 i Grafikon 5.1) prikazuju sve razmotrene demografske scenarije, uključujući usvojenu varijaciju.

Tabela 5.1 - Varijacije projekcije stanovništva (MONSTAT, 2014)

| Scenario |  | 1991 | 2003 | 2011 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni region | Niski fertilitet | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 161.052 | 149.588 | 140.713 | 133.395 | 128.076 |
|  | Srednji fertilitet | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 161.784 | 152.415 | 146.766 | 143.550 | 143.128 |
|  | Visoki fertilitet | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 162.391 | 154.614 | 151.495 | 151.751 | 155.756 |
|  | Konstantni fertilitet | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 161.676 | 151.852 | 145.435 | 141.326 | 139.742 |
|  | Konstantni mortalitet | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 160.518 | 148.121 | 138.235 | 131.077 | 126.975 |
|  | Konstanta | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 149.186 | 120.375 | 92.923 | 70.424 | 51.210 |
|  | Nulti migracioni saldo | 218.592 | 194.879 | 177.837 | 178.975 | 181.208 | 181.655 | 180.707 | 180.328 |
| Centralni region | Niski fertilitet | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 307.605 | 316.439 | 321.215 | 324.668 | 329.046 |
|  | Srednji fertilitet | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 309.165 | 322.688 | 335.283 | 349.228 | 366.228 |
|  | Visoki fertilitet | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 310.454 | 327.534 | 346.248 | 368.966 | 397.186 |
|  | Konstantni fertilitet | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 308.506 | 319.997 | 329.237 | 338.610 | 349.954 |
|  | Konstantni mortalitet | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 307.624 | 316.741 | 322.635 | 328.314 | 334.836 |
|  | Konstanta | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 306.542 | 312.453 | 311.635 | 306.968 | 299.331 |
|  | Nulti migracioni saldo | 261.756 | 279.419 | 293.509 | 301.598 | 305.164 | 304.774 | 302.417 | 299.194 |
| Primorski region | Niski fertilitet | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 153.216 | 155.424 | 156.207 | 157.778 | 161.781 |
|  | Srednji fertilitet | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 153.939 | 158.322 | 162.757 | 169.292 | 179.379 |
|  | Visoki fertilitet | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 154.538 | 160.570 | 167.864 | 178.545 | 194.021 |
|  | Konstantni fertilitet | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 153.530 | 156.669 | 159.042 | 162.742 | 169.292 |
|  | Konstantni mortalitet | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 153.278 | 155.820 | 157.548 | 160.749 | 166.410 |
|  | Konstanta | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 149.342 | 145.479 | 137.710 | 128.363 | 118.429 |
|  | Nulti migracioni saldo | 134.687 | 145.847 | 148.683 | 150.281 | 149.320 | 145.980 | 142.121 | 138.790 |
| Ukupno | Niski fertilitet | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 621.873 | 621.451 | 618.135 | 615.841 | 618.903 |
|  | Srednji fertilitet | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 624.888 | 633.425 | 644.806 | 662.070 | 688.735 |
|  | Visoki fertilitet | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 627.383 | 642.718 | 665.607 | 699.262 | 746.963 |
|  | Konstantni fertilitet | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 623.712 | 628.518 | 633.714 | 642.678 | 658.988 |
|  | Konstantni mortalitet | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 621.420 | 620.682 | 618.418 | 620.140 | 628.221 |
|  | Konstanta | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 605.070 | 578.307 | 542.268 | 505.755 | 468.970 |
|  | Nulti migracioni saldo | 615.035 | 620.145 | 620.029 | 630.854 | 635.692 | 632.409 | 625.245 | 618.312 |
| Godišnja stopa (srednji fertilitet) |  |  | 0,069% | -0,002% | 0,078% | 0,136% | 0,178% | 0,265% | 0,396% |

Grafikon 5.1 - Varijacije projekcije stanovništva

## Prognoza BDP-a

Okvirna projekcija BDP-a je data u ovom odjeljku (dok je više pojedinosti prikazano u odjeljku o finansijskim pitanjima/priuštivosti), jer ima direktan uticaj na neke od projekcija iz sljedećih odjeljaka.

Makroekonomske projekcije za period 2017‐2022 predviđaju realan rast BDP kao što slijedi: 3,3% u 2017; 3,4% u 2018; 2,7% u 2019; 2,4% u 2020; 3,0% u 2021 i 3,1% u 2022 (Tabela 5.2). U periodu 2017–2022 očekuje se rast nacionalne ekonomije zbog povećanja investicionih aktivnosti i angažovanja domaćih potencijala, prvenstveno u sektoru građevinarstva i saobraćaja, ali i zbog domino efekta u povezanim sektorima. Snažan doprinos sektoru građevinarstva biće dodatno ojačan angažovanjem domaće radne snage u izgradnji infrastrukture, turističkih objekata i elektrana. U operativnoj fazi ovih projekata očekuje se značajan rast ekonomskog potencijala, kao i domino efekti za cjelokupnu ekonomiju. Određeni doprinos se očekuje i od sektora poljoprivrede, zbog značajnih investicija. Efekti će biti vidljivi kroz smanjenje uvoza hrane i povećanje izvoza hrane. Prosječna projektovana stopa rasta BDP za period 2017‐2022 je 3,2%, što je iznad potencijalne stope rasta BDP (2,9%).

Ekonomski izgledi u evropskim zemljama u nastanku i zemljama u razvoju su relativno povoljni, osim za Tursku. Za grupu kao cjelinu, predviđa se da će rast ostati na 3,0% u 2017. i osnažiti se do 3,3% u 2018. U Turskoj, nakon naglog usporavanja rasta u trećem kvartalu 2016, projektovano je skromno ubrzanje aktivnosti, s tim da će rast dostići 2,5% u 2017. na osnovu većeg neto izvoza i umjerenog fiskalnog stimulansa. Izglede narušava povećana ekonomska neizvjesnost, pitanja bezbjednosti i sve veći teret duga denominisanog u stranim valutama zbog deprecijacije lire. Očekuje se da će rast u ostalom dijelu regiona nastupiti nakon privremenog usporenja, s obzirom da plate u nekim zemljama prate snažan rast domaće potrošnje.

Tabela 5.2 - Evropske zemlje u nastanku i razvoju – projekcija realnog BDP (% promjena, 2015-2022)

| Zemlja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanija | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Bosna i Hercegovina | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
| Bugarska | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Hrvatska | 1,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Mađarska | 3,1 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Sjeverna Makedonija | 3,8 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Crna Gora | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 3,1 |
| Rumunija | 3,9 | 4,8 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Srbija | 0,8 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Turska | 6,1 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |

Izvor: Međunarodni monetarni fond, Baza podataka svjetskih ekonomskih izgleda, april 2017

## Turizam - projekcije

Osim stalnog stanovništva, turisti predstavljaju još jednu grupu korisnika od ključnog značaja za normalno planiranje i rad komunalnih sistema, naročito vodovoda, otpadnih voda i čvrstog otpada. To je od naročite važnosti za određena turistička područja duž obale, ali i za kontinentalni dio zemlje.  Kada je u pitanju broj stvarnih turista, opterećenje i potražnja, prva, osnovna referenca data je u godišnjim izvještajima objavljenim od strane MONSTAT-a u kojima su prikazani dolasci i noćenja turista na godišnjem i mjesečnom nivou, kao i drugi statistički podaci vezani za turizam.

U sljedećoj tabeli i grafikonu (Tabela 5.3 i Grafikon 5.2) prikazani su registrovani smještajni kapaciteti u Crnoj Gori, uključujući kolektivni (hoteli, rizorti, hosteli, itd.) i individualni (privatni apartmani i sobe za izdavanje) za period 2012-2016. U okviru posmatranog perioda prosječna godišnja stopa rasta ukupnih smještajnih kapaciteta bila je oko 0,5%. Ovi statistički podaci se očigledno odnose samo na registrovane kapacitete. Poznata je činjenica da osim tih registrovanih kapaciteta, značajan broj posjetilaca duž obale boravi u drugim privatnim apartmanima, vikendicama i slično. Ovaj segment će biti uzet u obzir kroz registrovani broj stambenih jedinica koje su stalno popunjene i drugih jedinica koje se koriste samo sezonski, a podaci o tome su takođe dostupni iz statističkog godišnjaka MONSTAT-a.

Tabela 5.3 – Turistički smještajni kapaciteti 2012-16

| Vrsta smještaja | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolektivni | 43.188 | 41.927 | 40.700 | 40.960 | 43.445 |
| Individualni | 120.781 | 121.222 | 118.647 | 123.044 | 123.397 |
| Ukupno | 163.969 | 163.149 | 159.347 | 164.004 | 166.842 |
| Godišnji rast (%) | - | -0,50% | -2,33% | 2,92% | 1,73% |

Grafikon 5.2 – Registrovani turistički smještaj 2012-16

Kada su u pitanju registrovani dolasci i noćenja turista, dostupni su podaci i na godišnjem i mjesečnom nivou, kako je prikazano u sljedećim grafikonima. Ukupni godišnji broj noćenja se povećao za 5,9% na godišnjem nivou (u prosjeku) između 2010. i 2016. godine.

Grafikon 5.3 –Registrovani godišnji broj turističkih noćenja 2010-16

Dok je kod ukupnog godišnjeg broja noćenja turista zabilježen kontinuiran rast u toku posmatranog perioda, maksimalni broj noćenja na mjesečnom/sezonskom nivou (redovno zabilježen u avgustu) se povećao ali po mnogo nižoj stopi, vjerovatno zbog ograničenih raspoloživih smještajnih i infrastrukturnih kapaciteta. Koeficijent mjesečnog maksimalnog i ukupnih godišnjih noćenja pao je sa oko 40% (2010) na oko 36% u 2016. Ovaj trend je povoljnijij za normalno funkcionisanje svih potrebnih komunalnih infrastrukturnih sistema koji imaju teškoća u ispunjavanju veoma izražene sezonske potražnje.

Grafikon 5.4 – Registrovani mjesečni broj turističkih noćenja 2012-16

Grafikon 5.5 – Maksimalni mjesečni/sezonski broj turističkih noćenja 2010-16

U sljedećoj tabeli (Tabela 5.4 ) prikazani su ukupni registrovani turistički smještajni kapaciteti po opštinama i maksimalni registrovani broj posjeta turista po opštinama do 2016. Projekcija budućeg razvoja turizma, vezano za raspoložive smještajne kapacitete data je u nacionalnoj Strategiji razvoja turizma 2008 – 2020 (MORT, 2008). U skladu sa ovom projekcijom broj kreveta u kolektivnom smještaju trebalo bi da poraste sa oko 40.000 u 2008. na oko 125.000 u 2020. Međutim, stvarni registrovani broj turističkih kreveta dostigao je približni nivo od svega 43.000 u 2016 (Grafikon 5.3) što ukazuje na to da je projekcija iz Strategije veoma precijenjena.

Zato se smatra mnogo realističnijim usvojiti najnovije podatke MONSTAT-a kao osnovno stanje, i zatim pratiti progresivne ali realistične trendove rasta. U sljedećoj tabeli prikazana je predložena realistična procjena turističkog smještaja (po opštinama, 1,8% godišnje za cijelu zemlju) koja omogućava opsežan rast turizma u dugoročnom periodu. Pored ukupnog broja turističkih kreveta, projekcija takođe omogućava povećanje stope maksimalne popunjenosti što doprinosti prognozi maksimalnog broja turista (i relevantne potražnje vode/opterećenja).

Tabela 5.4 – Tekuća i projektovana maksimalna sezonska turistička popunjenost

| Opština | Maks. dnevna popunjenost do kraja 2016 | Smještajni kapaciteti - ukupno (kreveti) - 2016 | Maksimalna popunjenost (%) | Prognoza prosječne stope rasta (%) | Ukupni broj turističkih kreveta |  |  | Stopa maksimalne popunjenosti (%) |  |  | Maksimalna popunjenost (#) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2031 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Andrijevica | 4 | 141 | 2,9% | 2,0% | 159 | 194 | 236 | 20% | 40% | 60% | 32 | 77 | 142 |
| Bar | 17.414 | 20.292 | 85,8% | 3,5% | 24.944 | 35.186 | 49.633 | 90% | 93% | 95% | 22.450 | 32.547 | 47.152 |
| Berane | 14 | 90 | 15,1% | 1,0% | 96 | 106 | 117 | 20% | 40% | 60% | 19 | 42 | 70 |
| Bijelo Polje | 67 | 289 | 23,2% | 1,0% | 307 | 339 | 374 | 30% | 50% | 70% | 92 | 169 | 262 |
| Budva | 61.319 | 58.214 | 100,0% | 2,0% | 65.558 | 79.915 | 97.416 | 100% | 100% | 100% | 65.558 | 79.915 | 97.416 |
| Cetinje | 229 | 497 | 46,0% | 1,5% | 543 | 631 | 732 | 60% | 70% | 80% | 326 | 441 | 586 |
| Danilovgrad | 14 | 50 | 27,9% | 1,0% | 53 | 59 | 65 | 40% | 60% | 80% | 21 | 35 | 52 |
| Herceg Novi | 27.357 | 33.245 | 82,3% | 1,5% | 36.352 | 42.187 | 48.960 | 90% | 93% | 95% | 32.716 | 39.023 | 46.512 |
| Kolašin | 294 | 1.055 | 27,9% | 3,0% | 1.260 | 1.693 | 2.275 | 40% | 65% | 90% | 504 | 1.100 | 2.048 |
| Kotor | 5.722 | 13.146 | 43,5% | 1,0% | 13.955 | 15.415 | 17.027 | 60% | 70% | 80% | 8.373 | 10.790 | 13.622 |
| Mojkovac | 21 | 91 | 22,9% | 1,0% | 97 | 107 | 118 | 30% | 50% | 70% | 29 | 53 | 83 |
| Nikšić | 139 | 383 | 36,2% | 1,0% | 407 | 449 | 496 | 40% | 60% | 80% | 163 | 269 | 397 |
| Plav | 36 | 154 | 23,2% | 3,0% | 184 | 247 | 332 | 40% | 60% | 80% | 74 | 148 | 266 |
| Pljevlja | 93 | 403 | 23,1% | 1,0% | 428 | 473 | 522 | 40% | 60% | 80% | 171 | 284 | 418 |
| Plužine | 109 | 646 | 16,9% | 1,0% | 686 | 757 | 837 | 30% | 50% | 70% | 206 | 379 | 586 |
| Podgorica | 761 | 2.759 | 27,6% | 1,0% | 2.929 | 3.235 | 3.574 | 40% | 60% | 80% | 1.171 | 1.941 | 2.859 |
| Rožaje | 19 | 180 | 10,8% | 1,0% | 191 | 211 | 233 | 20% | 40% | 60% | 38 | 84 | 140 |
| Šavnik | 6 | 66 | 8,8% | 1,0% | 70 | 77 | 85 | 20% | 40% | 60% | 14 | 31 | 51 |
| Tivat | 7.367 | 8.282 | 89,0% | 2,5% | 9.605 | 12.295 | 15.738 | 90% | 93% | 95% | 8.644 | 11.434 | 14.951 |
| Ulcinj | 17.446 | 25.013 | 69,7% | 2,5% | 29.007 | 37.132 | 47.532 | 80% | 85% | 90% | 23.206 | 31.562 | 42.779 |
| Žabljak | 751 | 1.618 | 46,4% | 2,5% | 1.876 | 2.402 | 3.075 | 60% | 75% | 90% | 1.126 | 1.801 | 2.767 |
| Ukupno | 139.181 | 166.614 | 83,5% | 2,1% | 188.705 | 233.109 | 289.378 | 87% | 91% | 94% | 164.933 | 212.130 | 273.156 |

## Projekcije otpadnih voda i opterećenja zagađenjem iz istih

### Razgraničenje aglomeracija

Veoma važan korak kod planiranja razvoja infrastrukture otpadnih voda jeste određivanje obuhvata/pokrivenosti nacionalne teritorije koja će se razmatrati za pružanje usluga sakupljanja i tretiranja otpadnih voda. Upravo iz tog razloga, 2017. godine, na osnovu predloga MORT-a usvojen je Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija (Sl. list CG, br. 78/17). U ovaj pravilnik uključen je spisak aglomeracija, naselja u svakoj aglemaraciji, trenutni broj stanvonika u njima i procjena opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda izražena u ES.

Iako je Pravilnik o aglomeracijama korišćen kao polazni dokument za ovu studiju, smatralo se da neophodan dio ovog poduhvata provjera osnovnih principa vezanih za aglomeracije u odnosu na Direktivu UWWTD. Jedna od ključnih definicija iz Direktive UWWTD određuje aglomeraciju kao „...aglomeracija je područje gdje postoji dovoljna koncentracija stanovništva i/ili privrednih djelatnosti za sakupljanje komulanih otpadnih voda, njihovo dovođenje do komunalnog postrojenja za tretman otpadnih voda ili do konačnog mjesta ispusta...”. S obzirom na stratešku važnost i veoma značajne dugoročne implikacije ove studije, izvršeno je testiranje aglomeracija/naselja koja su definisana u Pravilniku o aglomeracijama u odnosu na ovaj princip.

Kao što je već naznačeno, u okviru pomoći MORT konsultantu su dostavljeni najnoviji snimci iz vazduha koji su se pokazali veoma korisnim za pomenutu provjeru. U isto vrijeme, na raspolaganju su i informacije CORINE 2012 land cover (baza podataka o namjeni i karakteristikama zemljinog pokrivača) za cijelu Evropu.

Naselja i aglomeracije definisane u Pravilniku su pojedinačno provjerene korišćenjem GIS softvera u cilju utvrđivanja da li zadovoljavaju pomenuti princip. Glavni zaključak ove analize je da u ogromnoj većini slučajeva izgleda da se ovaj princip poštuje. Za neka manja ili još uvijek nedovoljno razvijena naselja (na pr. sa izgledima za razvoj turizma) moglo bi se smatrati da (trenutno) ne ispunjavaju osnovnu pretpostavku vezanu za definiciju aglomeracije (npr. mala naselja na poluostrvu Luštica: Rose, Žanjice, Bigovo i slično). Stoga se predlaže da se sve manje aglomeracije (od oko 2.000 ES) ponovo razmotre putem detaljnijih opštinskih studija i da se periodično ažurira ocjena njihovog opterećenja zagađenjem u cilju određivanja da li su se kvalifikovale kao aglomeracije u smislu Direktive UWWTD. U skladu sa predloženim dinamičkim planom implementacije ovim malim aglomeracijama treba obezbijediti usluge vezane za otpadne vode tek nakon 2033. i stoga konačna odluka o implementaciji Direktive UWWTD može se donijeti poslije 2030.

Na osnovu ove analize predlaže se uvođenje dodatnih izmjena u spisak aglomeracija na nacionalnom nivou:

- Predlaže se da se opštine Tivat i Kotor smatraju kao dvije odvojene aglomeracije umjesto kao jedna; zato što su njihova urbanistička područja koncentrisane naseljenosti jasno geografski odvojena, i nema koristi od toga da se smatraju jednom aglomeracijom. Otpadne vode sakupljene u svakoj od ovih dviju opština bi se i dalje tretirale u istom postrojenju za tretman otpadnih voda (Tivat-Kotor). Ovim konceptom bi se u potpunosti inkorporirao zahtjev Direktive UWWTD, budući monitoring i izvještavanje bi se učinili daleko pogodnijim i omogućilo bi se efikasnije i jednostavnije upravljanje i rad ove među-opštinske šeme za otpadne vode.

- Isto važi i za opštine Gusinje i Plav. Predlaže se da se ove opštine tretiraju kao odvojene aglomeracije, s tim da mogu koristiti isto postrojenje za tretman otpadnih voda (u skladu sa odgovorajućom, sveobuhvatnom analizom opcija) iz istih razloga.

Izmijenjeni, usklađeni spisak aglomeracija iz projektnog područja koji uključuje Kotor, Tivat, Gusinje i Plav kao odvojene aglomeracije dat je u narednoj tabeli (Tabela 5.5). Tabela 5.5 takođe pokazuje procjenu postojećeg broja stanovnika za svaku aglomeraciju (oko 500 hiljada ukupno), kao i prognozu budućeg, dugoročnog opterećenja zagađenjem od otpadnih voda (oko 975 hiljada ES). Na osnovu tih opterećenja mogu se lako razlikovati aglomeracije orjentisane na turizam (uglavnom u primorskoj regiji) po veoma značajnom doprinosu opterećenja zagađenjem koji ne potiče iz domaćinstava (vezanog za turizam).

Tabela 5.5 – Aglomeracija definisane u Pravilniku, Zakon o aglomeracijama, optimizovan

| Region | Br. opštine | Opština | Br. aglom. | Aglomeracija | Naselja u aglomeraciji | Vrsta agl. po veličini | Vrsta agl. po osjet. | Procjena postojećeg broja stanovnika | Procjena dugoročnog opterećenja zagađenjem od OV (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | Andrijevica, Božići, Prisoja, Seoca, Slatina, Trešnjevo, Zabrđe | 5 | Ne | 2.613 | 3.000 |
| Sjeverni | 2 | Berane | 2 | Berane 1 | Berane, Beran Selo, Buče, Dolac, Donje Luge, Lužac, Pešca, Budimlja | 3 | Da | 20.757 | 27.000 |
| Sjeverni | 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | Babića Brijeg, Centar Grada, Ćukovac, Gornji dio grada, Kruševo, Lipnica, Lješnica, Medanovići, Nedakusi, Nikoljac, Obrov, Potkrajci, Pripčići, Pruška, Rakonje, Rasovo, Resnik, Strojtanica, Loznica | 3 | Da | 22.910 | 30.000 |
| Sjeverni | 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | Dosuđe, Gusinje, Martinovići, Kruševo | 5 | Ne | 2.684 | 4.000 |
| Sjeverni | 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | Babljak, Bakovići, Breza, Drijenak, Dulovine, Kolašin, Radigojno, Smailagića polje | 5 | Ne | 4.375 | 7.000 |
| Sjeverni | 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | Mojkovac, Podbišće, Polja, Tutići | 5 | Ne | 5.022 | 5.250 |
| Sjeverni | 7 | Petnjica | 7 | Petnjica 1 | Petnjica, Lagatori, Radmanci | 6 | Ne | 1.261 | 1.200 |
| Sjeverni | 8 | Plav | 8 | Plav - 1 | Bogajići, Brezojevica, Vojno selo, Meteh, Plav, Prnjavor, Skić | 5 | Ne | 6.917 | 10.000 |
| Sjeverni | 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | Pljevlja, Komine, Židovići | 3 | Da | 17.372 | 28.000 |
| Sjeverni | 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | Plužine | 6 | Ne | 1.123 | 1.500 |
| Sjeverni | 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | Ibarac, Koljeno, Rožaje | 3 | Da | 13.720 | 20.000 |
| Sjeverni | 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | Šavnik | 6 | Ne | 389 | 500 |
| Sjeverni | 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | Žabljak | 5 | Ne | 1.545 | 4.500 |
| Centralni | 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | Cetinje, Bajice | 3 | Da | 13.942 | 20.000 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | Danilovgrad, Orja Luka (Pažići, Grlić) | 5 | Ne | 5.602 | 7.000 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | Spuž | 6 | Ne | 1.678 | 3.500 |
| Centralni | 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | Nikšić, Ozrinići | 2 | Da | 57.450 | 90.000 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | Podgorica, Botun, Srpska | 1 | Da | 164.367 | 240.000 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | Ljajkovići, Mitrovići, Golubovci, Mojanovići, Mahala, Goričani, Šušunja, Balabani, Gostilj, Berislavci, Mataguži | 3 | Da | 14.584 | 20.000 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | Tuzi, Gornji Milješ, Donji Milješ, Vuksanlekići | 5 | Ne | 6.754 | 9.000 |
| Primorski | 18 | Bar | 21 | Bar 1 | Đurmani, Mišići, Zgrade, Papani, Brca, Čanj, Zagrađe (Bjelila), Sutomore(Haj Nehaj, Mirošica 1, Mirošica 2, Ratac, Staro Sutomore, Zelen), Đenđinovići (Rutke), Zankovići (Gorelac) i Miljevci (Pobrđe) | 3 | Ne | 5.085 | 30.000 |
| Primorski | 18 | Bar | 22 | Bar 2 | Šušanj (Glavanovići, Gromanići, Paladini, Perajkovići, Vitići,Zeleni pojas), Zupci, Sustaš (Mandarinići, Podsustaš), Bar (Ilino, Makedonsko, Sokolana, Topolica, Žukotrlica), Bjeliši, Polja (Murvice Kopljeva), Burtaiši (Ahmetov brijeg, Donji Marovići, Gornji Bjeliši, Popovići, Rena, Ronkula), Velembusi, (Biskupada, Gornji Marovići), Čeluga (Donja Čeluga, Gornja Čeluga),Stari Bar (Baukovo, Belveder, Brbot, Gornja Rena, Gretva,Podgrad), Tomba(Donja Tomba, Gornja Tomba), Bartula, Zaljevo (Donje Zaljevo, Gornje Zaljevo) | 2 | Ne | 32.413 | 70.000 |
| Primorski | 18 | Bar | 23 | Bar 3 | Dobra Voda (Nišice), Pečurice, Bištine i Dubrava | 5 | Ne | 1.721 | 3.000 |
| Primorski | 18 | Bar | 24 | Bar 4 | Kunje (Bušat, Komina) | 5 | Ne | 441 | 3.000 |
| Primorski | 19 | Budva | 25 | Budva 1 | Budva, Boreti, Bečići, Čučuke, Viti Do, Pržno, Sveti Stefan, Rađenovići, Drobnići, Rijeka Reževići, Krstac, Katun Reževići | 1 | Da | 17.066 | 108.000 |
| Primorski | 19 | Budva | 26 | Budva 2 | Petrovac na Moru, Novoselje, Kaluđerac, Buljarica | 4 | Ne | 2.059 | 15.000 |
| Primorski | 19 | Budva | 27 | Budva 3 | Prijevor-Jaz | 5 | Ne | 780 | 4.500 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | Baošići, Bijela, Đenovići, Herceg Novi, Igalo, Jošice, Kumbor, Kuti, Meljine, Podi, Provodina, Sasovići, Sušćepan, Sutorina, Zelenika | 2 | Da | 28.740 | 69.000 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | Luštica-Rose | 5 | Ne | 308 | 2.000 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | Luštica-Žanjice | 5 | Ne | 23 | 2.000 |
| Primorski | 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | Dobrota, Donji Orahovac, Donji stoliv, Dražin Vrt, Kavač, Kotor, Muo, Perast, Prčanj, Radanovići, Risan, Škaljari | 3 | Ne | 19.017 | 31.000 |
| Primorski | 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | Bigova | 6 | Ne | 100 | 2.000 |
| Primorski | 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | Donji Morinj, Kostanjica | 5 | Ne | 349 | 2.700 |
| Primorski | 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | Lastva Grbaljska | 5 | Ne | 527 | 3.600 |
| Primorski | 22 | Tivat | 35 | Tivat 1 | Bogišići, Donja Lastva, Đuraševići, Gošići, Krašići, Lepetani, Mrčevac, Tivat | 3 | Ne | 13.738 | 31.000 |
| Primorski | 22 | Tivat | 36 | Tivat 2 | Milovići, Radovići | 5 | Ne | 577 | 3.600 |
| Primorski | 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | Bijela Gora, Bratica, Kodre, Ulcinj, Donji Štoj, Gornji Štoj | 2 | Ne | 13.247 | 65.000 |
| Sjeverni |  | Svega |  |  |  |  |  | 100.688 | 141.950 |
| Centralni |  | Svega |  |  |  |  |  | 264.377 | 389.500 |
| Primorski |  | Svega |  |  |  |  |  | 136.190 | 445.400 |
|  |  | Ukupno |  |  |  |  |  | 501.255 | 976.850 |

Uzimajući u obzir pomenuti geografski obuhvat usluga vezanih za otpadne vode, u sljedećoj tabeli (Tabela 5.6) i grafikonu (Grafikon 5.6) dat je brojčani prikaz projekcije stanovništva, a koji se odnosi samo na navedena naselja (Tabela 5.5) uključena u aglomeracije.

Tabela 5.6 – Projekcija stanovištva po opštinama (samo u aglomeracijama)

| Region | Br. | Opština | 2011 | 2015 | 2021 | 2031 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | 1 | Andrijevica | 2.835 | 2.675 | 2.552 | 2.404 | 2.315 |
| Sjeverni | 2 | Berane | 21.961 | 21.248 | 20.266 | 19.093 | 18.385 |
| Sjeverni | 3 | Bijelo Polje | 24.418 | 23.451 | 22.368 | 21.073 | 20.292 |
| Sjeverni | 4 | Gusinje | 2.846 | 2.747 | 2.620 | 2.468 | 2.377 |
| Sjeverni | 5 | Kolašin | 4.880 | 4.478 | 4.271 | 4.024 | 3.875 |
| Sjeverni | 6 | Mojkovac | 5.529 | 5.141 | 4.904 | 4.620 | 4.448 |
| Sjeverni | 7 | Petnjica | 1.386 | 1.291 | 1.232 | 1.160 | 1.117 |
| Sjeverni | 8 | Plav | 7.288 | 7.080 | 6.753 | 6.362 | 6.126 |
| Sjeverni | 9 | Pljevlja | 19.772 | 18.373 | 17.525 | 16.510 | 15.898 |
| Sjeverni | 10 | Plužine | 1.341 | 1.149 | 1.096 | 1.033 | 994 |
| Sjeverni | 11 | Rožaje | 13.248 | 13.356 | 12.739 | 12.002 | 11.557 |
| Sjeverni | 12 | Šavnik | 472 | 399 | 380 | 358 | 345 |
| Sjeverni | 13 | Žabljak | 1.723 | 1.582 | 1.509 | 1.421 | 1.369 |
| Centralni | 14 | Cetinje | 14.909 | 14.201 | 14.080 | 13.757 | 14.243 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 7.359 | 7.311 | 7.248 | 7.082 | 7.332 |
| Centralni | 16 | Nikšić | 59.027 | 57.696 | 57.204 | 55.891 | 57.866 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 172.359 | 181.267 | 190.144 | 204.896 | 213.241 |
| Primorski | 18 | Bar | 36.369 | 37.805 | 39.538 | 41.560 | 42.611 |
| Primorski | 19 | Budva | 18.197 | 19.458 | 20.350 | 21.391 | 21.932 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 29.353 | 29.225 | 28.872 | 29.187 | 30.069 |
| Primorski | 21 | Kotor | 20.124 | 20.114 | 19.871 | 20.089 | 20.696 |
| Primorski | 22 | Tivat | 13.972 | 14.401 | 14.227 | 14.383 | 14.817 |
| Primorski | 23 | Ulcinj | 13.217 | 13.328 | 13.167 | 13.311 | 13.684 |
| Sjeverni |  | Svega | 107.699 | 102.971 | 98.214 | 92.527 | 89.097 |
| Centralni |  | Svega | 253.654 | 260.476 | 268.677 | 281.626 | 292.683 |
| Primorski |  | Svega | 131.232 | 134.330 | 136.026 | 139.921 | 143.808 |
|  |  | Ukupno | 492.585 | 497.777 | 502.918 | 514.074 | 525.589 |

Grafikon 5.6 – Projekcija stanovništva – u razgraničenim aglomeracijama

### Pokrivenost uslugama

Na osnovu predloženih mjera, u sljedećem grafikonu (Grafikon 5.7) prikazan je očekivani rast obuhvata usluga, izražen brojčano i kao procenat stanovnika koji će biti obuhvaćeni uslugom (u okviru aglomeracija). U kratkoročnom periodu očekuje se ograničeni rast stopa priključaka kao posledice tekućih projekata/aktivnosti vezanih za otpadne vode (Berane, Ulcinj, Pljevlja, Podgorica, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Danilovgrad, itd.). Preostale projektne mjere predložene u ovom izvještaju treba da se realizuju do 2035. (u nacionalnoj Pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27 datum 31. decembar 2035. je definisan kao rok za punu implementaciju Direktive UWWTD), što treba da dovede do veoma značajnog porasta obuhvata usluga sakupljanja i tretmana otpadnih voda; do oko 90% do 2031, i do oko 95% do 2035. i dalje do oko 97% (realna gornja granica) nakon 2035. Stoga, obuhvat usluga numerički bi trebalo da se poveća sa oko 292 hiljade do oko 514 hiljada, tj. sa 60% na oko 97% stanovništva u „kvalifikovanim“ naseljima (u okviru razgraničenih aglomeracija).

Grafikon 5.7 – Obuhvat uslugama sakupljanja i prečišćvanja otpadnih voda (#)

Grafikon 5.8 – Obuhvat uslugama sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda (#)

### Opterećenje zagađenjem iz otpadnih voda

U ovom odjeljku prikazana je projekcija očekivanog opterećenja zagađenjem od otpadnih voda koje će biti pokriveno uslugama sakupljanja i tretmana otpadnih voda, u bliskoj povezanosti sa demografskom projekcijom i predloženim tehničkim mjerama vezanim za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Treba naglasiti sljedeće bitne činioce projekcija o otpadnim vodama:

- Jedinične stope potrošnje vode vezano za tehničke mjere (uz korektivni faktor: nastale otpadne vode/isporučena voda za piće => OV/SV  85%). Međutim, ispuštene otpadne vode se fakturišu na osnovu izmjerene isporučene  vode. S obzirom da je vrlo vjerovatno da će se ova uobičajena praksa nastaviti, količine otpadnih voda prikazane u ovom izvještaju za svrhe finansijske analize i analize tarifa odnose se na izmjerenu isporučenu vodu.

- Udio opterećenja mimo domaćinstava (uključujući institucionalno, industrijsko, komercijalno, itd, ali ne uključujući potražnju i količine vezane za turizam) se bazira na postojećem opterećenju, kao polazištu, dok se buduće projekcije baziraju na funkciji korelacije (opterećenje mimo domaćinstava kao funkcija veličine aglomeracije) razvijene naročito za svrhe ove studije.

- Projekcija turizma (smještaj, stope popunjenosti, koeficijenti neravnomjernosti) zasnovana je na prethodno prikazanoj projekciji.

Osim toga, projekcija otpadnih voda takođe uključuje sljedeće principe:

- Do kraja posmatranog perioda projekta sva pravna lica koja su povezana sa nastankom opterećenja koje ne potiče od domaćinstava biće priključena na odgovarajući sistem za otpadne vode;

- Isto važi i za postojeći i planirani turistički smještaj;

- Prosječno opterećenje zagađenjem vezano za turizam izračunato je na osnovu prosječnih stopa popunjenosti, dok je maksimalno sezonsko opterećenje izvedeno na osnovu maksimalnih očekivanih stopa popunjenosti;

- Otpadne vode koje ne potiču iz domaćinstava imaju odlike koje su kompatibilne, slične tipičnim komunalnim otpadnim vodama, naročito u skladu sa nacionalnim Pravilnikom o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju ili u vodno tijelo recipijent. To efektivno znači da sve industrije koje ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizaciju primjenjuju odgovarajuću prethodnu obradu i obezbjeđuju punu usklađenost sa Pravilnikom;

- Vrlo umjeren rast stope na godišnjem nivou se predviđa za otpadne vode koje ne nastaju iz domaćinstava, a koje nijesu direktno povezane sa sektorom turizma.

U sljedećoj tabeli (Tabela 5.7) dat je rezime izračunatih tipičnih opterećenja zagađenjem od otpadnih voda za Crnu Goru:

- Normalna, prosječna opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda (na osnovu predviđenih stopa priključaka);

- Maksimalna sezonska opterećenja zagađenjem (projektovana, na osnovu prognoziranih stopa priključaka);

- Maksimalna sezonska opterećenja zagađenjem (ostvarena, pod pretpostavkom da postoji puna pokrivenost uslugama u svim aglomeracijama).

Tabela 5.7 – Projekcija tipičnih opterećenja zagađenja otpadnih voda (hiljada ES)

| Vrsta opterećenja | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaćinstva – stalno stanovništvo | 292 | 348 | 469 | 515 |
| Ostalo, mimo domaćinstava | 75 | 85 | 120 | 137 |
| Vezano za turizam | 31 | 32 | 53 | 77 |
| Ukupno projektovano prosječno opterećenje zagađenjem od OV | 398 | 466 | 642 | 729 |
| Maksimalno sezosnsko opterećenje vezano za turizam | 139 | 165 | 212 | 273 |
| Projektovano maksimalno sezonsko opterećenje zagađenjem (na osnovu projektovanih stopa priključaka) | 506 | 598 | 801 | 925 |

U sljedećoj tabeli (Tabela 5.8) prikazana su ukupna kvalifikovana opterećenja zagađenjem (ostvarena, pod pretpostavkom punog obuhvata usluga) kao i maksimalne vrijednosti za više godina po aglomeracijama.

Tabela 5.8 – Projekcija maksimalnog sezonskog oterešćenja zagađenja otpadnih voda po aglomeraciji (103 ES)

| Region | Opš.br. | Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Ukupno opterećenje zagađenjem (ES) u aglomeraciji |  |  |  | MAKS kvalifikovano opterećenje (ES) u agl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2021 | 2031 | 2041 | MAKS |
| Sjeverni | 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| Sjeverni | 2 | Berane | 2 | Berane 1 | 12,3 | 18,8 | 21,3 | 22,1 | 23,0 |
| Sjeverni | 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | 10,4 | 12,3 | 23,5 | 24,4 | 25,0 |
| Sjeverni | 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 4,0 |
| Sjeverni | 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | 1,6 | 2,3 | 5,4 | 6,5 | 7,0 |
| Sjeverni | 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| Sjeverni | 7 | Petnjica | 7 | Petnjica 1 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 1,3 | 2,0 |
| Sjeverni | 8 | Plav | 8 | Plav – 1 | 7,7 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 10,0 |
| Sjeverni | 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | 23,1 | 20,8 | 19,6 | 18,8 | 21,0 |
| Sjeverni | 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Sjeverni | 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 19,0 | 20,0 |
| Sjeverni | 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| Sjeverni | 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,5 |
| Centralni | 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 7,5 | 10,1 | 15,0 | 16,8 | 17,0 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 2,1 | 2,6 | 5,9 | 6,6 | 7,0 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Centralni | 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 38,5 | 43,2 | 63,8 | 71,4 | 72,0 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 145,5 | 174,5 | 212,4 | 238,9 | 239,0 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 0,0 | 3,6 | 17,9 | 20,1 | 21,0 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 0,0 | 1,6 | 8,1 | 9,1 | 10,0 |
| Primorski | 18 | Bar | 21 | Bar 1 | 7.3 | 9.0 | 15.1 | 22.6 | 23.0 |
| Primorski | 18 | Bar | 22 | Bar 2 | 33.4 | 41.1 | 60.0 | 70.1 | 71.0 |
| Primorski | 18 | Bar | 23 | Bar 3 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
| Primorski | 18 | Bar | 24 | Bar 4 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| Primorski | 19 | Budva | 25 | Budva 1 | 68,6 | 77,7 | 91,1 | 106,3 | 107,0 |
| Primorski | 19 | Budva | 26 | Budva 2 | 10,3 | 8,8 | 10,6 | 12,4 | 13,0 |
| Primorski | 19 | Budva | 27 | Budva 3 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 49,7 | 55,0 | 64,1 | 69,0 | 69,0 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Primorski | 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | 14,5 | 18,8 | 27,1 | 30,6 | 31,0 |
| Primorski | 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,0 |
| Primorski | 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | 0,0 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 3,0 |
| Primorski | 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | 0,0 | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 4,0 |
| Primorski | 22 | Tivat | 35 | Tivat 1 | 13,9 | 16,5 | 26,2 | 30,6 | 31,0 |
| Primorski | 22 | Tivat | 36 | Tivat 2 | 0,0 | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Primorski | 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 25,7 | 36,9 | 46,3 | 59,1 | 60,0 |
| Sjeverni |  | Svega |  |  | 79 | 90 | 112 | 119 | 127 |
| Centralni |  | Svega |  |  | 194 | 236 | 325 | 365 | 368 |
| Primorski |  | Svega |  |  | 223 | 279 | 361 | 424 | 430 |
|  |  | Ukupno |  |  | 496 | 605 | 798 | 907 | 925 |

Pomenuta projekcija maksimalnog sezonskog opterećenja zagađenjem se koristi za procjenu i planiranje krajnjeg operativnog kapaciteta postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Treba uzeti u obzir postojeće i već određene kapacitete postrojenja za tretman otpadnih voda.

U sljedećoj tabeli prikazani su nedostajući kapaciteti (gaps) u smislu usklađenosti za članom 3 Direktive UWWTD vezano za sakupljanje komunalnih otpadnih voda, razliku broja stanovnika u određenoj aglomeraciji koji će biti priključen i broja stanovnika kojima se trenutno pruža usluga sakupljanja komunalnih otpadnih voda.

Tabela 5.9 – Procjena neusklađenosti u odnosu na član 3 Direktive UWWTD– sistemi sakupljanja (# stanovnika)

| Region | Opšt. br. | Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Neusklađenost – sakupljanje OV (član 3) - (#) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjeverni | 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | 1.383 |
| Sjeverni | 2 | Berane | 2 | Berane 1 | 7.781 |
| Sjeverni | 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | 11.183 |
| Sjeverni | 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | 143 |
| Sjeverni | 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | 2.643 |
| Sjeverni | 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | 1.371 |
| Sjeverni | 7 | Petnjica | 7 | Petnjica 1 | 1.084 |
| Sjeverni | 8 | Plav | 8 | Plav - 1 | 969 |
| Sjeverni | 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | 0 |
| Sjeverni | 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | 0 |
| Sjeverni | 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | 5.074 |
| Sjeverni | 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | 25 |
| Sjeverni | 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | 238 |
| Centralni | 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 7.413 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 3.689 |
| Centralni | 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 1.639 |
| Centralni | 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 25.420 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 70.417 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 16.244 |
| Centralni | 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 7.523 |
| Primorski | 18 | Bar | 21 | Bar 1 | 3.881 |
| Primorski | 18 | Bar | 22 | Bar 2 | 17.924 |
| Primorski | 18 | Bar | 23 | Bar 3 | 1.840 |
| Primorski | 18 | Bar | 24 | Bar 4 | 472 |
| Primorski | 19 | Budva | 25 | Budva 1 | 3.185 |
| Primorski | 19 | Budva | 26 | Budva 2 | 872 |
| Primorski | 19 | Budva | 27 | Budva 3 | 834 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 9.600 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 309 |
| Primorski | 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 39 |
| Primorski | 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | 10.696 |
| Primorski | 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | 101 |
| Primorski | 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | 350 |
| Primorski | 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | 529 |
| Primorski | 22 | Tivat | 35 | Tivat | 7.950 |
| Primorski | 22 | Tivat | 36 | Tivat | 579 |
| Primorski | 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 2.583 |
| Sjeverni |  | Svega | 13 |  | 31.893 |
| Centralni |  | Svega | 7 |  | 132.346 |
| Primorski |  | Svega | 17 |  | 61.743 |
|  |  | Ukupno | 37 |  | 225.982 |

Prethodna tabela će biti upotrijebljena za procjenu dodatnih kolektorskih mreža koje treba implementirati u cilju ispunjavanja uslova iz člana 3 Direktive UWWTD i nacionalnog Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Na osnovu prikazane analize neusklađenosti (gap), izgleda da dodatni kolektorski sistem otpadnih voda treba obezbijediti za još oko 225 hiljada rezidenata u cilju ostvarivanja očekivane pokrivenosti usluga u određenim aglomeracijama od oko 97% (ostalo će biti individualni odgovarajući sistemi-IAS-i). Neusklađenost (gap) je zabilježena širom zemlje, međutim najprimjetniji nedostaci vezani za pokrivenost sakupljanja otpadnih voda prisutni su u sljedećim jedinicama lokalne samouprave; Centralni region (Podgorica, Nikšić, Cetinje), Primorski region (Bar i Tivat-Kotor), i u Sjevernom regionu (Bijelo Polje).

### Projekcija bilansa otpadnih voda

U ovom odjeljku prikazana je projekcija osnovnih bilansa otpadnih voda, na osnovu evidentiranog postojećeg stanja, planiranog povećanja stopa priključenosti na sistem za sakupljanje i tretman otpadnih voda i usklađenosti sa predloženim tehničkim mjerama. Projekcija bilansa otpadnih voda (odnosi se samo na sakupljene otpadne vode) bazira se na sljedećim pretpostavkama:

- Uobičajeni pristup u fakturisanju sakupljenih/tretiranih otpadnih voda u Crnoj Gori ( i na drugim mjestima u regionu) jeste da se kvantifikuje na isti način kao izmjerena isporučena voda (ukoliko se pružaju obje usluge). Međutim, opšte je prihvaćeno da ispuštene otpadne vode dostižu samo određeni udio isporučene vode. Za svrhe ove studije usvojen je faktor odnosa otpadne vode/voda od 85% koji je u  konvencionalnoj primjeni. Ovaj pristup se koristi za prikazivanje stvarno nastalih (a zatim prikupljenih i tretiranih ako je primjenjivo) komunalnih otpadnih voda. Međutim, s obzirom da je sasvim izvjesno da će buduće usluge vezane za otpadne vode biti fakturisane u skladu sa postojećom praksom (na osnovu izmjerene isporučene vode), količine otpadnih voda prikazane u finansijskoj analizi/analizi priuštivosti odnose se na fakturisane otpadne vode.

- Stoga, prikazani bilansi/količine otpadnih voda se smatraju neto nastalim otpadnim vodama a ne isporučenom vodom za piće.

- Pored nastalih komunalnih otpadnih voda koeficijent infiltracije/priliva je uobičajeni činioc ukupnog protoka otpadnih voda. Konsultanti su izvršili provjeru dostupnih operativnih podataka dobijenih od opštinskih komunalnih preduzeća, kao i više studija izvodljivosti i tehničkih projekata koji se bave sakupljanjem i tretmanom otpadnih voda. Nažalost, veoma ograničeni broj podataka je dostupan o stvarno izmjerenoj infiltraciji/prilivu u kolektorske sisteme otpadnih voda u Crnoj Gori. Mjerenja iz 2011-2012 i 2016. godine izvršena za svrhe studija o otpadnim vodama u Podgorici pokazala su da infiltracija/priliv u toku suvih vremenskih prilika iznosi oko 35% ukupnog priliva OV. Iz komparativne perspektive to su visoke brojke, naročito uzimajući u obzir da se nivo podzemnih voda u Podgorici smatra niskim, i ne bi trebalo da za posledicu ima visoke stope infiltracije. U ogromnoj većini dostupnih studija procjena infiltracije u toku suvih vremenskih prilika iznosila je 30% ukupnog protoka, dok se smatralo da je u periodima sa padavinama doprinos infiltracije/priliva iznosio 50%. Ovaj prilično jedinstven pristup se može objasniti istim smjernicama koje su predviđene odgovarajućim ATV standardima.

- U toku rada kolektorskog sistema za otpadne vode i probnog perioda postrojenja za tretman otpadnih voda Kotor-Tivat zabilježena je značajna infiltracija/priliv (na osnovu mjerenja priliva i sastava otpadnih voda koje su bile veoma „razrijeđene“ i sa visokom provodljivošću (što ima veze sa salinitetom). Ovo je jedan od primjera sistema kada se obnavljanje/zamjena elemenata sistema otpadnih voda smatra neophodnim.

- S obzirom na prilično staru i nedovoljno održavanu infrastrukturu za sakupljanje otpadnih voda pretpostaljena stopa infiltracije/priliva od 50% uzeta je kao polazna referenca. Kao rezultat mjera predloženih u ovoj studiji (sanacija kanalizacionog sistema, novi kolektorski sistemi) očekuje se da bi se ciljevi niže infiltracije (35% i 30%) mogli ostvariti do 2031. odnosno 2041. godine.

U sljedećoj tabeli (Tabela 5.10) prikazan je pregled glavnih bilansa komunalnih otpadnih voda u Crnoj Gori (sakupljenih i zatim tretiranih).

Tabela 5.10 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine (nastale i sakupljene)

| Projekcija bilansa otpadnih voda – nastale i sakupljene (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Domaćinstva | 14.016 | 16.463 | 21.804 | 21.558 |
| Ostalo, uključujući turizam | 5.600 | 6.684 | 9.175 | 10.754 |
| Ukupno – neto otpadne vode | 19.617 | 23.147 | 30.979 | 32.312 |
| Infiltracije i priliv (%) | 50% | 50% | 35% | 30% |
| Infiltracije i priliv | 19.617 | 23.147 | 16.681 | 13.848 |
| Ukupno – sa infiltracijama | 39.233 | 46.294 | 47.661 | 46.160 |
| Projekcija otpadnih voda - domaćinstva (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| Region/godišnje | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Sjeverni | 2.282 | 2.870 | 4.030 | 3.768 |
| Centralni | 7.921 | 9.114 | 11.787 | 11.883 |
| Primorski | 3.813 | 4.480 | 5.987 | 5.908 |
| Ukupno | 14.016 | 16.463 | 21.804 | 21.558 |
| Projekcija otpadnih voda – ostalo (uključujući turizam) (103 m3/godišnje) |  |  |  |  |
| Region/godišnje | 2018 | 2021 | 2031 | 2041 |
| Sjeverni | 762 | 964 | 983 | 958 |
| Centralni | 2.799 | 3.331 | 3.331 | 3.396 |
| Primorski | 3.111 | 3.807 | 4.861 | 6.400 |
| Ukupno | 6.672 | 8.101 | 9.175 | 10.754 |

Ove opšte i regionalne projekcije se baziraju na pojedinačnim procjenama komponentni otpadnih voda (iz domaćinstava, ostale) za odnosne aglomeracije i opštine u ovim regionima koje su shodno sabrane i prikazane sljedećim grafikonom (Grafikon 5.9).

Grafikon 5.9 – Projekcija otpadnih voda do 2041, količine

# UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA –  ZAHTJEVI U POGLEDU INFRASTRUKTURE I MJERE

## Zahtjevi u pogledu infrastrukture - opšte

Analiza nedostajućih kapaciteta koja vodi ka utvrđivanju infrastrukturnih i odgovarajućih investicionih potreba bazira se na:

- Definisanju „scenarija za postizanje usklađenosti“ na osnovu:

  - Razgraničenja aglomeracija

  - Označavanja osjetljivih područja

- Stanju i obuhvatnosti postojeće infrastrukture otpadnih voda

Identifikovanje neophodne infrastrukture na nivou aglomeracija izvršeno je na osnovu:

- inženjerske procjene/analize sa odgovarajućim tehničkim predlogom za svaku aglomeraciju uključujući rute, lokacije i glavne tehničke karakteristike predložene infrastructure;

- gdje su bile raspoložive, relevantnih studija izvodljivosti i drugih reelvantnih tehničkih analiza, na osnovu selektivne inženjerske procjene ranije predlaganih mjera (već sprovedenih ili ne, adekvatnih u predloženoj formi, ili optimizovanih);

- automatske analize primjenom pristupa koji je sličan onome kod modela FEASIBLE (kojeg je razvio COWI u ime OECD), aktuelizovane (u troškovima) i prilagođene lokalnim uslovima i troškovima.

Ovaj konačni pristup „modelinga“ je primijenjen kao dopuna i kao provjera detaljnih inženjerskih procjena. Inženjerske procjene imaju pretežni karakter.

Procjena infrastrukturnih potreba za prikupljanje otpadnih voda je izvedena na nivou aglomeracija, s tim što se zatim vršilo sabiranje potreba na nivou opštine, a zatim su sumirane na regionalnom/nacionalnom nivou.

Procjena infrastrukturnih potreba za prečišćavanjem otpadnih voda zasniva se na:

- procjeni tipičnih dugoročnih opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda, vodeći računa o demografskim trendovima, uzimajući u obzir opterećenje mimo domaćinstava i maksimalna sezonska opterećenja pod uticajem turizma koja su naročito bitna za primorsku zonu;

- tekućem stanju i informacijama o tekućim projektima (koji su završeni ili treba da budu završeni);

- optimizaciji broja postrojenja za prečišćavanje na osnovu nalaženja najboljeg rješenja za susjedne aglomeracije, tj. rješavanja pitanja da li graditi jedno postrojenje za dvije (ili više) aglomeracija ili graditi po jedno za svaku.

## Tehničke mjere  – projekti čija je realizacija u toku

Infrastruktura za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori je u procesu prilično dinamičnog razvoja i stoga se ne može razmatrati iz statične perspektive. Više projekata u ovoj oblasti su u nekoj od sljedećih faza:

Realizacija završena, period obavještavanja o nedostacima je još u toku, npr. veliki projekat za otpadne vode u Herceg Novom (infrastruktura koja se smatra završenom u ovoj studiji);

Realizacija u završnoj fazi, završetak, probni rad i puštanje u 2019. (npr. PPOV u Pljevljima, PPOV i mreža u Beranama)– infrastruktura koja se smatra završenom u ovoj studiji;

Radovi već ugovoreni ali nijesu počeli, finansiranje obezbijeđeno ali nije realizovano (PPOV I mreža u Danilovgradu, mreža u Ulcinju) – realizacija (tehnička, administrativna, finansijska) predviđena u naredne 3 godine;

Projekti planirani za finansiranje u bliskoj budućnosti, finansiranje obezbijeđeno, pripreme u toku (glavni cjevovodi u Podgorici-finansiranje od KfW, sakupljanje otpadnih voda u Kotoru –finansiranje putem granta preko WBIF) – ovi projekti se razmatraju za realizaciju u narednih 5 godina.

- U sljedećoj tabeli (Tabela 6.1) prikazan je pregled glavnih projekata čija je „realizacija u toku“ (i čiji završetak nije predviđen za 2019.) sa odnosnim komponentama, tehničkim karakteristikama i budžetima baziranim na ugovornoj vrijednosti ili određenjima iz najnovije studije/tehničkih projekata vezanim za svaki projekat.

- Veoma je važno uzeti u obzir ove projekte jer će oni u značajnoj mjeri uticati na finansijske potrebe u narednim godinama i nakon implementacije dovešće do nastanka odgovarajućih toškova za održavanje, operativnih troškova, troškova amortizacije koji se moraju uzeti u obzir kod finansijske analize i analize priuštivosti. Takođe, očekuje se da će implementacija pomenutih projekata imati značajne pozitivne efekte na ukupnu pokrivenost uslugama vezanim za otpadne vode.

Tabela 6.1 – Najvažniji projekti otpadnih voda čija je realizacija u toku

| Opština | Agr. br. | Aglomeracija | Proširenje kanalizacione mreže |  |  |  | Potisne cijevi za otpadne vode |  |  |  | Kanalizacione pumpne stanice - realizacija u toku |  |  |  | PPOV - realizacija u toku |  |  |  |  |  |  | Napomene/referentni dokumenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gravitacione kanal. cijevi | DN av | Jedinični troškovi | Ukupni troškovi | L | DN pros | Jedinični troškovi | Ukupni troškovi | Mala KPS <10l/s | Srednja KPS 10-100l/s | Velika KPS >100l/s | Ukupni troškovi | Opterećenje | Q OV | Tret. OV * | Tret. mulja ** | Mulj DS | Jedinični troškovi | Ukupni troškovi |  |
|  |  |  | (km) | (mm) | (€/m) | (103 €) | (km) | (mm) | (€/m) | (103 €) | Br. | Br. | Br. | (103€) | ES | m3/d | S/T | AS/AD/ DW/L/H | % | (€/ES) | (103 €) |  |
| Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 4,7 | 300 | 210 | 826 |  |  |  |  | 3 |  |  | 160 | 6.000 | 899 | T | AS/DW | 22% | 398 | 2,390 | Ugovoreno, Idejni projekat za sakupljanje OV i PPOV, 2014 |
| Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 19,6 | 850 | 533 | 10.717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansiranje preko KfW i granta obezbijeđeno, u pripremi, Studija izvodljivosti Podgorica Projekat za otpadne vode, 2016 |
| Kotor | 31 | Kotor 1 | 25,3 | 300 | 273 | 6.908 | 8,7 | 200 | 173 | 1.497 |  | 8 |  | 1.778 |  |  |  |  |  |  |  | Grant WBIF finansiranje obezbijeđeno, u pripremi, Pripremna studija sa Idejnim projektom, 2016 |
| Tivat | 35 | Tivat 1 | 7,8 | 250 | 190 | 1.478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finansiranje preko KfW, u pripremi, Pripremna studija sa idejnim projektom, 2016 |
| Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 11,8 | 600 | 361 | 4.256 |  |  |  |  |  | 1 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | Grant Vlade finansiranje obezbijeđeno, ugovoreno, glavni projekat, 2015 |
| Sjeverni region, svega |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Centralni region, svega |  |  | 24,3 |  |  | 11.543 | 0,0 |  |  | 0 | 3 |  |  | 160 | 6.000 | 899 |  |  |  |  | 2.390 |  |
| Primorski region, svega |  |  | 44,9 |  |  | 12.643 | 8,7 |  |  | 1.497 |  | 9 |  | 1.968 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ukupno |  |  | 69,2 |  |  | 24.185 | 8,7 |  |  | 1.497 | 3 | 9 |  | 2.128 | 6.000 | 899 |  |  |  |  | 2.390 |  |

Napomene: * sekundarno (S) ili tercijalno (T) tretiranje, ** aerobna stabilizacija mulja (AS), anaerobna digestija (AD), odvodnjavanje (DW), stabilizacija primjenom kreča (L), H (humifikacija)

## Tehničke mjere – sanacija i unapređenje sakupljanja otpadnih voda

Procjena sadašnjih mreža za sakupljanje otpadnih voda na projektnom području mogla bi se sumarno prikazati na sljedeći način:

- Koncepti sakupljanja otpadnih voda su uspostavljeni i ključni djelovi tih sistema izgrađeni u većini slučajeva prije oko 30 godina, tako da je prosječna starost postojećih kanalizacionih vodova u opštinskom kanalizacionom sistemu 28 godina (za opštine kod kojih nema podataka o starosti mreže pretpostavljen je prosjek na nacionalnom nivou).

- Pokazatelji začepljenja kanalizacionih cijevi (broj začepljenja/intervencija po km mreže, na godišnjem nivou), na osnovu međunarodnog izvještaja o uporednoj ocjeni mreža i opštinskih godišnjih izvještaja kreću se od 2 do 19, a prosjek je 8,8 začepljenja/km/ godišnje

- Kada je u pitanju sastav/udio materijala cijevi u postojećim kolektorskim sistemima za otpadne vode (Grafikon 6.1) prevladavaju savremeni materijali cijevi (HDPE i PVC) (njihov udio je oko 60%). Međutim, još uvijek ima prilično veliki dio materijala cijevi koje karakteriše ograničena trajnost i sklonost ka slabljenju nepropusnosti za vodu tokom vremena (cijevi od azbest-cementa, betona i keramike) – oko 35-40%.

- Generalno, razmatrane kolektorske sisteme karakteriše nizak, nedovoljan nivo redovnog održavanja, što je značajno doprinijelo njihovom smanjenom učinku, začepljenjima i drugim operativnim problemima.

- Kao što je već rečeno, prilično je ograničen broj informacija o mjerenjima stvarnog ispuštanja otpadnih voda u Crnoj Gori, koje bi se mogle upotrijebiti za pouzdanu procjenu ukupnih bilansa i naročito eksterne infiltracije/priliva. Međutim, na osnovu raspoloživih informacija, procjenjuje se da učinak kolektorskih sistema treba da se poboljša i da se tekuće stope infiltracije/priliva postepeno smanje na nivoe koji bi omogućili normalno i troškovno efikasno funkcionisanje sistema za kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda (postojećih i budućih). Takođe, većinu postojećih kanalizacionih sistema karakteriše rad u tkz. kvazi-odvojenom modusu, uz značajno veću infiltraciju/prilive u toku kišnih perioda.

- Iz pomenutih razloga, smatralo se izuzetno važnim da se obezbijede adekvatna investiciona sredstva za djelimičnu sanaciju/obnavljanje postojećeg kolektorskog sistema za otpadne vode, komplementarno planiranom proširenju kolektorskog sistema.

Grafikon 6.1 – Mreže za otpadne vode – materijali cijevi

Izvor: Izvještaj MORT – Izvještaj o komunalnom sektoru, 2013

Kao što je već naznačeno, izvršena je procjena potreba za obnavljanjem/zamjenom postojećih mreža za sakupljanje otpadnih voda. Troškovi vezani za te potrebe su procijenjeni na sličnoj osnovi kao i za nove mreže za sakupljanje otpadnih voda, tj. korišćene su specifične vrijednosti usklađene sa datim lokalnim okolnostima.

Za te mjere potrebne su komparativno visoke investicije i treba da budu usmjerene na kritični dio mreža. Stoga, prije stvarne realizacije bilo bi potrebno sprovesti niz odgovarajućih ispitivanja i preduzeti odgovarajuće pripremne korake, uključujući:

- Mjerenje ispuštanja otpadnih voda za različite operativne režime (periodi bez padavina, kišni periodi)

- CCTV ispitivanja

- Priprema odgovarajućih studija i tehničkih projekata vezanih za obnavljanje/sanaciju mreže

- Na osnovu tih ispitivanja i projekata, bilo bi moguće precizno definisati obuhvat i troškove određenog seta mjera, kao i odrediti redoslijed prioriteta među njima kao i njihove potencijalne efekte

Ukupni predloženi obuhvat obnove/zamjene mreže iznosi oko 10% ukupne mreže, s tim što se indikator starosti mreže i popravke mreže koristi za razlikovanje potreba zamjene mreže po opštinama, kako je prikazano. U sljedećoj tabeli prikazan je predloženi obuhvat obnove/sanacije kolektorskih mreža za otpadne vode po opštinama i regionima. Ovo treba smatrati preliminarnom procjenom obuhvata i alociranja mjera za  sanaciju/zamjenu kanalizacione mreže po opštinam, s obzirom da ove mjere treba dalje razraditi putem CCTV ispitivanja i pripreme glavnih tehničkih projekata.

Mjere za obnovu kolektorske mreže za otpadne vode treba da obuhvate samo urgentne prioritetne intervencije, a zatim se predviđa da svako opštinsko vodovodno preduzeće (vršilac regulisanih komuanlnih djelatnosti-komunalne otpadne vode i vodosnabdjevanje) uvede ove mjere kao dio redovnog godišnjeg operativnog održavanja, kojima treba obuhvatiti određeni procenat kanalizacionih mreža.

Tabela 6.2 – Predloženi obim obnavljanja/sanacije sistema sakupljanja otpadnih voda po jedinici lokalne samouprave/regionu

| Br. | Opština | Ukupna dužina kanalizacione mreže (km) | Začepljenja kanalizacije (#/km/ godišnje) | Prosječna starost kanalizacione mreže (g) | Indeks sanacije mreže * | Predložena sanacija mreže (%) | Predložena sanacija mreže L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 4,4 | 8,8 | 40,0 | 1,44 | 14,7% | 0,6 |
| 2 | Berane | 43,7 | 8,8 | 43,8 | 1,58 | 16,1% | 7,0 |
| 3 | Bijelo Polje | 11,7 | 12,5 | 30,0 | 1,54 | 15,7% | 1,8 |
| 4 | Gusinje | 6,9 | 8,8 | 19,1 | 0,69 | 7,0% | 0,5 |
| 5 | Kolašin | 4,0 | 2,9 | 18,5 | 0,22 | 2,2% | 0,1 |
| 6 | Mojkovac | 23,5 | 8,8 | 35,9 | 1,29 | 13,2% | 3,1 |
| 7 | Petnjica | 0,0 | nema | nema |  |  |  |
| 8 | Plav | 15,1 | 2,4 | 19,1 | 0,19 | 1,9% | 0,3 |
| 9 | Pljevlja | 59,6 | 2,3 | 28,5 | 0,26 | 2,7% | 1,6 |
| 10 | Plužine | 3,0 | 8,8 | 27,9 | 1,00 | 10,3% | 0,3 |
| 11 | Rožaje | 32,0 | 9,3 | 21,8 | 0,83 | 8,5% | 2,7 |
| 12 | Šavnik | 2,0 | 8,8 | 18,6 | 0,67 | 6,8% | 0,1 |
| 13 | Žabljak | 4,0 | 8,8 | 16,2 | 0,58 | 6,0% | 0,2 |
| 14 | Cetinje | 41,4 | 5,7 | 14,7 | 0,34 | 3,5% | 1,5 |
| 15 | Danilovgrad | 4,0 | 8,8 | 20,0 | 0,72 | 7,4% | 0,3 |
| 16 | Nikšić | 55,0 | 8,0 | 25,3 | 0,83 | 8,5% | 4,7 |
| 17 | Podgorica | 200,0 | 8,3 | 32,9 | 1,12 | 11,5% | 22,9 |
| 18 | Bar | 91,0 | 8,8 | 24,4 | 0,88 | 9,0% | 8,2 |
| 19 | Budva | 66,3 | 5,2 | 28,4 | 0,60 | 6,2% | 4,1 |
| 20 | Herceg Novi | 95,9 | 18,8 | 23,5 | 1,81 | 18,5% | 17,8 |
| 21 | Kotor | 45,0 | 9,0 | 19,9 | 0,73 | 7,5% | 3,4 |
| 22 | Tivat | 50,0 | 8,8 | 10,0 | 0,36 | 3,7% | 1,8 |
| 23 | Ulcinj | 58,0 | 8,8 | 40,0 | 1,44 | 14,7% | 8,5 |
| Svega za sjeverni region |  | 209,9 |  |  |  |  | 18,5 |
| Svega za centralni region |  | 300,4 |  |  |  |  | 29,3 |
| Svega za primorski region |  | 406,2 |  |  |  |  | 43,8 |
| Ukupno |  | 916,6 | 8,8 | 27,8 | 1,00 | 10,0% | 91,7 |

* - izvedeno na osnovu indikatora začepljenja i prosječne starosti cijevi

## Mjere u vezi sa sakupljanjem i ispuštanjem otpadnih voda

U ovom odjeljku razrađene su predložene mjere za nadogradnju elemenata kolektorskih sistema otpadnih voda (glavne kanalizacione cijevi, mreže za sakupljanje i drugi elementi) kao i elementi projektovani naročito za odvođenje (efluent) otpadnih voda, tj. ispuste u doboko more.

Predloženo proširenje sistema za sakupljanje otpadnih voda koje je ovdje opisano je u direktnoj korelaciji sa planiranim povećanjem ranije prikazanog obuhvata uslugama sakupljanja otpadnih voda, koje bi trebalo da omogući postepeno postizanje usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (članom 3) i odgovarajućim nacionalnim propisima;  prvenstveno Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Imajući na umu veliki obim poslova (i investicija) koji je potreban za obezbjeđivanje ciljanog nivoa pokrivenosti uslugama otpadnih voda, kao i povezana organizaciona, finansijska i ograničenja priuštivosti, predviđenu pokrivenost uslugama treba ostvarivati postepeno. Stoga se predlaže da se planira skoro puna pokrivenost uslugama u odnosu na predloženi rok iz nacionalne Pregovaračke pozicije o poglavlju 27, tj. kraj 2035.

Mjere su definisane na nivou aglomeracija, a zatim spojene po opštinama i regionima. Predložene mjere uključujući sljedeće elemente infrastrukture za otpadne vode:

Sakupljanje i odvođenje otpadnih voda (mreža za sakupljanje i glavne kanalizacione cijevi),

Pumpni uređaji i potisni cjevovodi,

Ispuštanje tretiranih otpadnih voda u dubinama otvorenog mora.

Analiza/elaboracija tehničkih mjera uključivala je sljedeće:

Inženjersku procjenu/projekat posebno za područja/aglomeracije gdje nije bilo dostupnih studija/tehničkih projekata odgovarajućeg standarda;

Relevantne, ažurirane studije izvodljivosti i/ili tehničke projekte koji se bave procjenom i razvojem infrastrukture za komunalne otpadne vode u projektnom području;

Relevantne informacije o planiranoj infrastrukturi otpadnih voda iz urbanističkih i prostornih planova određene jedinice lokalne samouprave i prostornim planovima posebne namjene;

CORINE 2012 analiza informacija o zemljišnom pokrivaču naročito kontinuiranog i diskontinuiranog gradskog tkiva u cilju tačnog definisanja poželjnog geografskog obuhvata pokrivenosti uslugama;

Po potrebi, tehnički predlog definisan u odgovarajućoj studiji izvodljivosti/projektu dopunjen drugim elementima, na osnovu inženjerske procjene;

Da rezimiramo, ovo su osnovne tehničke karakteristike predloženih komponenti za odvođenje/sakupljanje otpadnih voda i ispuštanje otpadnih voda (uzimajući u obzir mjere čija je realizacija u toku):

Ukupna dužina predloženih novih sistema za odvođenje/sakupljanje otpadnih voda je oko 950km;

Ukupna dužina predloženih planiranih potisnih cjevovoda je oko 55km;

Treba da bude 14 novih ispusta u more sa ukupnom dužinom od 17km;

Procijenjeno je da treba da bude 84 novih kanalizacionih pumpnih stanica različite veličine.

Kada su u pitanju predloženi kolektorski sistemi za otpadne vode treba primijetiti (kao što je prvobitno i predviđeno) da su područja na koja je potrebno proširiti ove sisteme nepovoljnija nego područja sa postojećim sistemima. Gustina mreže bi bila mnogo niža, 237 korisnika/km mreže (u odnosu na sadašnjih 321) ili 4,2 m mreže/korisnik (u odnosu na sadašnjih 3,1). Podrazumijeva veće jedinične troškove (po opsluženom stanovniku) nego za postojeće sisteme. Važno je primijetiti da se polazi od pretpostavke da će sve nove kolektorske mreže otpadnih voda biti izgrađene kao potpuno zasebni sistemi (samo za otpadne vode). Tipične karakteristike (veličina) mreža su procijenjene u odnosu na veličinu relevantnog područja u kojem se usluge pružaju.

Prikaz predloženih mjera za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda dat je na crtežima u razmjeri 1:25.000 i na detaljnim topografskim mapama projektnog područja. Ti crteži su dati u aneksima ovog izvještaja.

Mjere su prikazane u sljedećoj tabeli (Grafikon 6.3) uz naznačene procjene investicionih troškova.

Tabela 6.3 – Predložene tehničke mjere (sakupljanje, prenošenje i odlaganje otpadnih voda)

| Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Proširenje kanalizacione mreže |  |  | Potisni cjevovodi |  |  | Ispusti u more |  |  | Kanalizacione pumpne stanice |  |  |  | Ukupni troškovi mjera | Napomene, glavne reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gravitacione kanal. cijevi | DN pros. | Ukupni troškovi | Potisni cjevovodi | DN pros. | Ukupni troškovi | Ispusti u more | DN pros. | Ukupni troškovi | Mala KPS <10l/s | Srednja KPS 10-100l/s | Velika KPS >100l/s | Ukupni troškovi |  |  |
|  |  |  | (km) | (mm) | (103 €) | (km) | (mm) | (103 €) | (km) | (mm) | (103 €) | Br. | Br. | Br. | (103 €) | (103 €) |  |
| Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | 10,7 | 250 | 2.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.037 | Inženjerska procjena |
| Berane | 2 | Berane 1 | 14,7 | 250 | 2.809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.809 | Inženjerska procjena; Studija izvodljivosti o OV, 2011; Glavni projekat 2014 |
| Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | 75,9 | 300 | 15.593 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 335 | 15.928 | Ažurirana CBA za projekat otpadnih voda, 2015; projekat izvedenog stanja 2018 |
| Gusinje | 4 | Gusinje 1 | 7,1 | 250 | 1.361 | 5,9 | 250 | 898 |  |  |  |  | 1 |  | 154 | 2.413 | Inženjerska procjena, Glavni projekat sistema za OV, 2016 |
| Kolašin | 5 | Kolašin 1 | 27,4 | 250 | 5.166 | 0,5 | 150 | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 45 | 5.274 | Inženjerska procjena, Studija izvodljivosti za vodu/otpadne vode, 2012; Idejni projekat za sistem OV, 2018 |
| Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | 21,6 | 250 | 4.006 | 0,3 | 150 | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 106 | 4.149 | Inženjerska procjena, Glavni projekat za kanalizacionu mrežu 2015 |
| Petnjica | 7 | Petnjica 1 | 5,2 | 250 | 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 | Inženjerska procjena |
| Plav | 8 | Plav - 1 | 48,8 | 250 | 9.038 | 8,6 | 300 | 1.676 |  |  |  | 1 | 1 |  | 265 | 10.978 | Inženjerska procjena, Glavni projekat sistema za OV, 2016 |
| Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | 11,9 | 300 | 2.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.491 | Inženjerska procjena |
| Plužine | 10 | Plužine 1 | 1,8 | 250 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 | Inženjerska procjena |
| Rožaje | 11 | Rožaje 1 | 23,3 | 300 | 4.882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.882 | Studija izvodljivosti za vodu/otpadne vode 2012, Idejni projekat za sistem OV 2018 |
| Šavnik | 12 | Šavnik 1 | 1,6 | 250 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 | Inženjerska procjena |
| Žabljak | 13 | Žabljak 1 | 11,2 | 300 | 2.346 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 167 | 2.513 | Inženjerska procjena |
| Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 7,7 | 400 | 1.941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.941 | Ažurirana CBA za projekat otpadnih voda, 2015; |
| Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 22,0 | 300 | 4.204 | 0,9 | 150 | 145 |  |  |  | 7 |  |  | 415 | 4.765 | Idejni projekat za sistem OV, 2016 |
| Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 2,4 | 250 | 466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 | Inženjerska procjena |
| Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 79,2 | 300 | 16.620 | 7,1 | 200 | 960 |  |  |  | 1 | 2 |  | 265 | 17.844 | Inženjerska procjena, Idejni projekat za sistem OV, 2010 |
| Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 158,0 | 257 | 30.525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.525 | Studija izvodljivosti za OV Podgorica, 2016 |
| Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 75,4 | 300 | 15.283 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 523 | 15.806 | Inženjerska procjena |
| Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 29,0 | 300 | 5.905 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 178 | 6.083 | Inženjerska procjena |
| Bar | 21 | Bar 1 | 19,0 | 300 | 3.977 |  |  |  | 1,2 | 700 | 1.100 | 1 |  |  | 79 | 5.156 | Pripremna studija za vodosnabdijevanje i OV Bar, 2009 |
| Bar | 22 | Bar 2 | 33,4 | 400 | 8.448 |  |  |  | 0,8 | 800 | 620 | 1 |  |  | 68 | 9.136 | Inženjerska procjena , Pripremna studija za vodosnabdijevanje i OV Bar, 2009 |
| Bar | 23 | Bar 3 | 12,0 | 250 | 2.290 | 0,9 | 150 | 135 | 1,0 | 500 | 460 | 4 |  |  | 243 | 3.127 | Inženjerska procjena |
| Bar | 24 | Bar 4 | 12,2 | 250 | 2.319 | 0,3 | 150 | 46 | 1,0 | 500 | 460 | 2 |  |  | 134 | 2.959 | Inženjerska procjena |
| Budva | 25 | Budva 1 | 19,0 | 400 | 4.804 | 1,5 | 200 | 255 | 3,4 | 500 | 1.625 |  | 1 |  | 120 | 6.804 | Inženjerska procjena, Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, 2018 |
| Budva | 26 | Budva 2 | 33,4 | 300 | 6.995 | 3,3 | 200 | 567 | 2,0 | 500 | 980 |  | 4 |  | 521 | 9.063 | Inženjerska procjena, Prostorni plan posebne namjene za obalno područje, 2018 |
| Budva | 27 | Budva 3 | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  | 0 | 1,5 | 500 | 720 |  |  |  |  | 720 | Inženjerska procjena |
| Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 13,9 | 250 | 3.205 | 0,2 | 200 | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 55 | 3.294 | Idejni projekat za sistem OV H.Novi, 2016 |
| Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 3,0 | 250 | 571 | 0,3 | 100 | 24 | 0,5 | 300 | 185 | 2 |  |  | 67 | 847 | Inženjerska procjena |
| Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 3,0 | 250 | 571 | 0,4 | 100 | 32 | 0,5 | 300 | 185 | 2 |  |  | 72 | 860 | Inženjerska procjena |
| Kotor | 31 | Kotor 1 | 3,4 | 600 | 1.209 | 2,0 | 350 | 459 |  |  | 1.365 |  | 1 | 1 | 301 | 3.334 | Idejni projekat za sistem OV Kotor, 2016 |
| Kotor | 32 | Kotor 2 | 3,6 | 250 | 676 | 0,7 | 150 | 89 | 0,6 | 400 | 252 | 1 |  |  | 120 | 1.138 | Inženjerska procjena |
| Kotor | 33 | Kotor 3 | 5,8 | 250 | 1.103 | 0,4 | 150 | 50 | 0,4 | 400 | 168 | 2 |  |  | 146 | 1.467 | Inženjerska procjena |
| Kotor | 34 | Kotor 4 | 4,3 | 250 | 819 | 3,5 | 150 | 433 |  |  |  | 1 |  |  | 110 | 1.363 | Inženjerska procjena |
| Tivat | 35 | Tivat 1 | 18,6 | 300 | 3.902 | 2,6 | 200 | 450 | 3,5 | 600 | 1.365 | 3 | 1 |  | 572 | 6.288 | Idejni projekat za sistem OV Tivat, 2016 |
| Tivat | 36 | Tivat 2 | 5,9 | 250 | 1.124 | 2,0 | 150 | 242 |  |  |  | 1 |  |  | 87 | 1.453 | Inženjerska procjena |
| Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 59,8 | 250/ 1200 | 14.308 | 4,8 | 500/ 700 | 1.994 | 1,1 | 800 | 975 |  | 1 | 7 | 5.436 | 22.713 | Inženjerska procjena , Studija izvodljivosti za vodosnabdijevanje i OV Ulcinj, 2013 |
| Svega |  |  | 261,3 |  | 51.370 | 15,3 |  | 2.674 | 0,0 |  | 0 | 13 | 2 | 0 | 1.072 | 55.116 |  |
| Svega |  |  | 373,8 |  | 74.945 | 8,0 |  | 1.105 | 0,0 |  | 0 | 18 | 2 | 0 | 1.381 | 77.431 |  |
| Svega |  |  | 250,1 |  | 56.321 | 22,8 |  | 4.810 | 17,4 |  | 10.460 | 21 | 8 | 8 | 8.131 | 79.722 |  |
| Ukupno |  |  | 885,1 |  | 182.636 | 46,1 |  | 8.589 | 17,4 |  | 10.460 | 52 | 12 | 8 | 10.584 | 212.269 |  |

## Obezbjeđivanje prečišćavanja otpadnih voda

### Prečišćavanje otpadnih voda - opšte

Potreba za novim kapacitetima za prečišćavanje otpadnih voda bazira se isključivo na potrebi postizanja usklađenosti sa zahtjevima razgraničenja aglomeracija.

U procjeni potreba za prečišćavanjem otpadnih voda:

- U potpunosti je uzeta u obzir potreba da se otpadne vode iz svih definisanih aglomeracija prečišćavaju makar na sekundarnom nivou prečišćavanja,

- Uzeti su u obzir postojeći kapaciteti za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa njihovim procijenjenim statusom, funkcionalnošću i usklađenošću sa zahtjevima (za kvalitet efluenta) prema Direktivi UWWTD. Osim PPOV-a u Podgorici (koje je staro oko 30 godina, zastarelo i preopterećeno), sva druga veća postrojenja u Crnoj Gori su izgrađena u skorije vrijeme, nakon 2014. (Budva, Herceg Novi, Kotor-Tivat, Nikšić). Takođe, očekuje se da će postrojenja koja su u izgradnji (Pljevlja i Berane) biti završena mnogo prije planiranog početka implementacije mjera datih u ovoj studiji. Stoga, ovi objekti se smatraju funkcionalnim u potpunosti i osim nekog procesa nadgradnje (kada je potrebno omogućiti zahtjeve za osjetljiva područja) nikakve druge investicije nijesu planirane u ovoj fazi. Kada postojeći objekat za prečišćavanje treba sanirati i/ili nadograditi u značajnoj mjeri u cilju ispunjavanja zahtjeva iz direktive i nacionalnih propisa on se smatra „novim“ objektom za prečišćavanje u ovom izvještaju (na pr. Podgorica),

- U cjelosti je uzeta u obzir potreba da se primijene odredbe koje se tiču eliminisanja hranjljivih elemenata shodno predloženoj Odluci i Pravilniku o osjetljivim područjima i primjeni strožijeg tretmana. U skladu sa gore navedenim dokumentima, cijelo projektno područje uključujući odnosne tačke ispuštanja otpadnih voda, osim opštine Ulcinj i njene planirane tačke ispuštanja smatra se osjetljivim područjem u smislu Direktive UWWTD. Zbog toga sva nova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čiji je kapacitet veći od 10.000 ekvivalent stanovnika treba da budu opremljena odgovarajućim jedinicama za eliminisanje nutrijenata,

- Izvršen je pokušaj optimizacije efikasnosti prečišćavanja svođenjem broja postrojenja za prečišćavanje na minimum prenošenjem (preko tanzitnih kolektora) otpadnih voda iz više aglomeracija u postrojenja za prečišćavanje – to je učinjeno korišćenjem prirodnih nagiba (gravitacije) i na osnovu blizine područja pokrivenih uslugama, kada je moguće,

- U pogledu osnovnih kriterijuma projektovanja za prečišćavanje otpadnih voda, oni su u potpunom skladu sa Direktivom UWWTD i transponovanom nacionalnom regulativom,

- Mulj nastao u toku tretiranja otpadnih voda tj. odgovarajuće upravljanje istim se smatra veoma važnom komponentom ukupnog upravljanja otpadnim vodama. Zahtjevi vezani za karakteristike tretiranog mulja OV su definisani Pravilnikom o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj (Sl. list CG, br. 89/09). Zahtjevi predviđeni u pravilniku se odnose na niz potencijalnih primjena obrađenog mulja (za svrhe poljoprivrede, kao materijal za pokrivanje deponija, rekultivaciju zemljišta, u parkovima i na drugim zelenim površinama, itd.). Zbog toga je smatrano da je od suštinskog značaja kreirati adekvatne uslove (tehničke, finansijske) za dopunsku obradu mulja u predloženim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se obezbijedilo da konačno obrađeni mulj ima kvalitet koji omogućava dalje postupanje u skladu sa pravilnikom.  Troškovi dopunske obrade mulja su uključeni u procjenu ukupnih investicionih troškova tretiranja otpadnih voda.

Treba napomenuti da ovaj pristup „mnogi prema jednom“ za postrojenja za prečišćavanje u aglomeracijama:

- Potpuno je u skladu sa Direktivom i pratećim smjernicama

- Povećava kapitalne troškove kanalizacione prenosne infrastrukture (tranzitni kolektori i pumpne stanice)

- Blago smanjuje kapitalne troškove izgradnje PPOV putem ekonomije obima

- Značajno smanjuje operativne troškove prečišćavanja OV.

### Zahtjevi u pogledu efluenata

U skladu sa Direktivom 91/271/EEC o tretiranju komunlanih otpadnih voda kao i sa nacionalnom regulativom, komunalne otpadne vode sakupljene u aglomeracijama sa više od 2.000 ES moraju biti podvrgnute minimum sekundarnom tretiranju. U slučaju ispuštanja u osjetljiva područja otpadne vode sakupljene u aglomeracijama sa više od 10.000 ES moraju biti podvrgnute strožijem tretmanu, uključujući eliminisanje nutrienata.

Prema Odluci o određivanju osjetljivih područja u Crnoj Gori (Sl. list CG, br. 046/17 i 048/17), recipijenti u okviru sliva rijeke Dunav i Jadranskog mora treba smatrati osjetljivim područjima u smislu Direktive UWWTD. Jadransko more (morsko vodno tijelo) na tačkama ispuštanja obrađenog efluenta iz postojećeg PPOV Tivat-Kotor i planiranih PPOV  u Baru i Ulcinju bi se moglo smatrati neosjetljivim, zbog dobre razmjene vode i stoga niske vjerovatnoće eutrofikacije (treba dalje detaljno ispitati). Postojeći ispust u more u Ulcinju je van granica utvrđenog osjetljivog područja, a obrađeni efluent iz PPOV Kotor-Tivat se ispušta kod spoljne granice zaliva Trašte, kroz ispust u duboko more dužine 3,6km. Pored analiza plimnih struja i geologije morskog dna koji se razmatraju kod projektovanja ispusta u duboko more, treba izvršiti ispitivanje i procjenu uticaja na morsku životnu sredinu za svaki od pomenutih ispusta u duboko more. Dodatno ispitivanje će uključivati fizičko-hemijske, mikro-biološke i biološke analize morske vode i biota na mjestu ispuštanja. U zavisnosti od veličine PPOV zahtjevi koji se odnose na kvalitet efluenta su:

- Za PPOV sa više od  10.000 ES (osim PPOV Tivat-Kotor, Bar i Ulcinj) u skladu sa Direktivom UWWTD za osjetljiva područja (Tabela 6.4, Tabela 6.5),

- Za PPOV Tivat-Kotor, Bar and Ulcinj u skladu sa Direktivom UWWTD za neosjetljiva područja (Tabela 6.6),

- Za PPOV sa manje od 10.000 ES u skladu sa Direktivom UWWTD za neosjetljiva područja (Tabela 6.6),

- Za PPOV kapaciteta većeg od 10.000 ES i ispuštanje obrađenog efluenta u zemljište ili ponovno korišćenje za irigaciju u skladu sa Direktivom UWWTD za neosjetljiva područja, preporukama BWD i WHO (Tabela 6.7).

Tabela 6.4 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u osjetljivim područjima (10.000-100.000 ES)

| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| BPK5 | mg/l | 25 |
| HPK | mg/l | 125 |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Ukupni azot* | mg/l | 15 |
| Ukupni fosfor | mg/l | 2 |

*Ukupni azot: organski N + NH4-N + NO3-N + NO2-N

Tabela 6.5 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u osjetljivim područjima za PPOV > 100.000 ES

| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| BPK5 | mg/l | 25 |
| HPK | mg/l | 125 |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Ukupni azot* | mg/l | 10 |
| Ukupni fosfor | mg/l | 1 |

* Ukupni azot: organski N + NH4-N + NO3-N + NO2-N

Tabela 6.6 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u neosjetljivim područjima

| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| BPK5 | mg/l | 25 |
| HPK | mg/l | 125 |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | 35 |
| Ukupni azot | mg/l | - |
| Ukupni fosfor | mg/l | - |

U izuzetnim okolnostima bilo bi dozvoljeno ispuštanje obrađenog efluenta u zemljište. Te izuzetne okolnosti uključuju kraška područja na kojima nema površinskog vodnog recipijenta. Za efluent koji se ispušta u zemlju ili ponovo koristi za irigaciju zahtijeva se unaprijeđena obrada. U skladu sa preporukom WHO, unaprijeđena obrada uključuje tercijalnu filtraciju i dezinfekciju.

Tabela 6.7 – Zahtijevani kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u zemlju ili se ponovo koriste za navodnjavanje

| Parametar | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6-9 |
| Mutnoća | NTU | ≤ 5 |
| BPK5 | mg/l | ≤ 10 |
| HPK | mg/l | ≤ 30 |
| Ukupne suspendovane materije | mg/l | ≤ 10 |
| Ukupni azot | mg/l | 10 |
| Ukupni fosfor | mg/l | 1 |
| Koliformne bakterije fekalnog izvora | n/100 ml | 0 |

### Procesi prečišćavanja otpadnih voda

Prečišćavanje otpadnih voda je kombinacija fizičkih i bioloških procesa za uklanjanje taložnih i rastvorenih organskih materija iz otpadnih voda. Najčešće, prečišćavanje otpadnih voda uključuje preliminarno, primarno i sekundarno prečišćavanje. Za osjetljive vodne recipijente (potencijalno eutrofne) sekundarno prečišćavanje se sastoji od procesa uklanjanja bioloških nutrijenata / unaprijeđenog prečišćavanja. U nekim slučajevima, postoji potreba za dezinfekcijom (kada efluent može da utiče na kvalitet vode za kupanje ili treba da se ponovno upotrijebi za irigaciju).

Na osnovu zahtjeva o kvalitetu efluenta prikazanih u prethodnom odjeljku, opterećenja PPOV-a i odabranog procesa za stabilizaciju mulja, procesi prečišćavanja otpadnih voda se mogu klasifikovati na sljedeći način.

Tabela 6.8 – Procesi prečišćavanja otpadnih voda vezano za zahtjeve za efluente

| Neosjetljiva područja | <10.000 ES | aerobna stabilizacija mulja | Preliminarno prečišćavanje Sekundarno prečišćavanje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≥10.000 ES |  |  |
| Osjetljiva područja | ≥10.000 ES | aerobna stabilizacija mulja | Preliminarno prečišćavanje Sekundarno/unaprijeđeno Prečišćavanje sa BNR |
|  | ≥10.000 ES | anaerobna stabilizacija mulja | Preliminarno prečišćavanje Primarno prečišćavanje Sekundarno/unaprijeđeno Prečišćavanje sa BNR |
| Ponovno korišćenje efluenta/ispuštanje efluenta u zemljište | ≥10.000 ES | aerobna stabilizacija mulja | Preliminarno prečišćavanje Sekundarno/unaprijeđeno Prečišćavanje sa BNR Filtracija efluenta Dezinfekcija efluenta |

#### Preliminarni tretman otpadnih voda

U cilju zaštite pumpi od grubih materijala i sprječavanja začepljenja, grube rešetke sa automatskim čišćenjem se obično predviđaju uzvodno od lift pumpne stanice. Grube rešetke su namijenjene za maksimalni protok otpadnih voda, i imaju rezervnu jedinicu odgovarajućeg kapaciteta. Lift pumpna stanica obično ima tri pumpe (dvije u funkciji + jedna rezervna) odgovarajućeg kapaciteta za podizanje vode do narednih finih rešetki. Višak dotoka koji nastaje u vrijeme jakih padavina se često preliva u rezervoar za zadržavanje atmosferskih voda.

Preliminarno prečišćavanje je obavezno za sva PPOV bez obzira na njihovu veličinu. Glavni cilj ovog prečišćavanja je smanjenje taloženja u nizvodnim rezervoarima i smanjenja abrazivnog efekta na opremu koja se koristi za obradu. Preliminarno prečišćavanje obuhvata sljedeće:

- Fine rešetke

- Mjerenje protoka

- Uzorkovanje influenta

- Jedinica za uklanjanje šljunka i masti (aerisani hvatač šljunka)

Fine rešetke sa otvorima od 6mm i automatskim čišćenjem biće instalirane nizvodno od ulazne pumpne stanice. Operativni kapacitet rešetaka obično odgovara maksimalnom projektovanom dotoku u PPOV. Osim toga, biće predviđena i rezervna jedinica istih karakteristika.

U cilju izbjegavanja neprijatnih mirisa svi kanali i šahte moraju biti pokriveni, a grube i fine rešetke moraju biti u zatvorenom objektu radi izbjegavanja problema sa mirisom, uz postojanje odgovarajućeg sistema za prenošenje i konačno jedinice za pranje i kompaktiranje prije ispuštanja taloga otpada u kontejnere za privremeno skadištenje prije konačnog ispuštanja. Oprani i kompaktovani otpad iz rešetaka se smatra neopasnim otpadom i može se rasuti po deponiji.

Nizvodno od finih rešetaka, fine mineralne taložne materije (šljunak i pijesak) mogu da se talože u aerisanim taložnim komorama, dok se separacija plivajuće masti i ulja vrši na površini uređaja za separaciju masti. Vazduh se uduvava difuzerima, što pomaže česticama šljunka i pijeska većim od 0,2mm da se natalože bez organskih nečistoća a da ulje i mast isplivaju na površinu. Aerisani hvatači pijeska će biti projektovani za maksimalni dotok otpadnih voda. Šljunak se vadi podvodnom pumpom i zatim se pere i klasifikuje prije odlaganja.

Mast koja se sakupi u komori za mast prenosi se u međurezervoar za mulj i vrši se digestacija zajedno sa muljem. Konfiguracija daljih elemenata prečišćavanja otpadnih voda  zavisi od zahtjeva koji se odnose na efluent i predloženog procesa za obradu mulja.

#### Primarni tretman otpadnih voda

Nakon preliminarnog prečišćavanja, otpadne vode ulaze u primarne taložnike. Glavni cilj primarnog taloženja je uklanjanje taložnih suspendovanih čestica i uklanjanje plivajućih čestica.

Predviđeni su kružni primarni taložnici sa centralnim uvođenjem i rotirajućim grebačima. Otpadne vode ulaze u taložnike gdje se odvija taloženje većih taložnih materija. Most strugača ima sječivo skimera za uklanjanje pjene. Nataloženi primarni mulj se uklanja iz taložnika pumpama i prenosi u zgušnjivač primarnog mulja.

Otpadne vode se kreću prema ustavi i prelivaju u sabirnik. Plivajući materijal se žlijebom sprečava da ne stigne do prelivne ustave.

Razdjelna komora prije primarnih taložnika je postavljena na način da omogućava zaobilaženje pojedinačnih rezervoara ili svih zajedno.

U zavisnosti od zahtjeva vezanih za sekundarno prečišćavanje, primarni taložnici su projektovani sa hidrauličnim vremenom zadržavanja između 0,75 i 2 sata. Površinsko opterećenje primarnog taložnika se obično kreće od 2,5m/h do 4 m/h za maksimalni protok u periodu bez padavina. Maksimalna brzina ne treba da bude veća od cm/s.

Primarni taložnici se ne koriste kod PPOV sa aerobnom stabilizacijom mjlja zbog problema koje uzrokuju septični uslovi produženog vremena zadržavanja i visoke energetske potražnje.

#### Sekundarni (biološki) tretman otpadnih voda

Nakon uklanjanja krupnih i plivajućih materija u fazi preliminarnog prečišćavanja, otpadne vode ulaze u fazu biološkog prečišćavanja gdje dolaze u kontakt sa mikroorganizmima koji vrše razgradnju organskog zagađenja. Proces aktivnog mulja se sastoji od sljedećeg:

- aeracija,

- separacija čvrsto-tečno,

- ispuštanje izbistrenog efluenta,

- vraćanje aktivnog mulja u aerisani rezervoar i

- odstranjivanje  viška biomase

U procesu biološkog aktivnog mulja koloidna i rastvorena organska materija se pretvara u flokulacione taložive biološke čestice. Te čestice se uklanjaju u završnim taložnicima (FST).

Aktivna biomasa sadrži različite vrste bakterija koje su potrebne za rast i razvoj različitih ekoloških uslova. Ugljenična organska materija se razgrađuje aktivnom biomasom u aerobnoj sredini. Heterotrofni orgnizmi pretvaraju organski ugljenik u nove ćelije i različite krajnje proizvode korišćenjem oksidacije/sinteze i endogene respiracije.

Odabir sistema aktivnog mulja se bazira na različitim operativnim faktorima uključujući reakcionu kinetiku, koeficijent BPK/N, temperaturu, uslove za prenos kiseonika, uslove životne sredine, izgradnju, operativnu fleksibilnost, operativnu stabilnost i troškove rada i održavanja.

Izbistreni efluent se ispušta u prijemno vodno tijelo, dok se višak mulja uklanja pomoću pumpi za višak mulja.

U cilju održavanja mase suspendovane supstance aktivnog mulja (MLSS) u aeracionom rezervoaru, predviđa se kontinuirano cirkulisanje mulja od rezervoara za završnu sedimentaciju do ulaza aeracionog rezervoara.

Grafikon 6.2 – Opšta šema prečišćavanja otpadnih voda za neosjetljiva područja

Za osjetljiva područja, kada treba ispuniti strožije zahtjeve primjenjivaće se proces unaprijeđenog prečišćavanja sa otklanjanjem bioloških/hemijskih nutrienata.

U komunalnim otpadnim vodama azot je prisutan kao amonijak i kao organski azot. U biloškim sistemima prečišćavanja otpadnih voda azot se eliminiše asimilacijom (15-20% ukupnog azota) i procesom eliminisanja biološkog azota, što se ostvaruje u dvije faze: nitrifikacijom i denitrifikacijom. U procesu nitrifikacije amonijak oksidira do nitrata uz pomoć dvije grupe bakterija koje djeluju redom: Nitrobacter i Nitrosomonas. Obezbjeđivanje kiseonika putem aeracije za oksidaciju amonijaka u nitrat je proces koji zahtijeva najviše energije. Biološki proces denitrifikacije transformiše NO3-N u azotni gas. Denitrifikacija se ostvaruje kada heterotrofne bakterije koriste kiseonik iz nitrata i nitrita za oksidaciju organskog ugljenika. Krajnji proizvod je gasoviti azot koji se ispušta u atmosferu. Ovaj proces se mora sprovoditi u anoksičnom okruženju.

Fosfor je prisutan u otpadnim vodama kao fosfat, u rastvorenom i suspendovanom obliku. Svega  10 do 15% ukupnog fosfora sadržanog u taložnim česticama može se ukloniti primarnim taloženjem. Princip uklanjanja fosfora iz otpadnih voda se zasniva na prenosu rastvorljivog fosfora u polifosfate koje akumuliraju bakterije i uklanja se procesom aktivnog mulja. Bakterije koje akumuliraju  fosfor (PAO) su izložene alternativnim anaerobnim i aerobnim uslovima. Ukoliko se želi postići unaprijeđeno uklanjanje biološkog fosfora, mora takođe da postoji dovoljno velika količina biorazgradivih niskomolekularnih organiskih materija koje će se isporučiti u anaerobnu komponentu iz influenta.

Proces uklanjanja bioloških nutrienata generalno uključuje sljedeće:

- anaerobnu fazu za ispuštanje P,

- anoksičnu fazu denitrifikacije,

- oksičnu fazu za uklanjanje ugljenika i nitrifikaciju,

- rezervoare za završno taloženje.

Anaerobni i anoksični rezervoari će biti opremljeni dovoljnim uređajima za miješanje. Aeracija se obezbjeđuje duvaljkama i difuzerima instaliranim na dnu rezervoara. Pored opreme za aeraciju, aeracioni rezervoari imaju jedinice za pojačavanje protoka.

Nakon sekundarnog (biološkog) prečišćavanja, nitrifikovani tok prelazi u rezervoare za završno taloženje gdje se najveći dio bioloških čestica taloži kao sekundarni mulj, dok se izbistreni efluent ispušta u prijemno vodno tijelo.

Grafikon 6.3 – Osjetljiva područja - Opšti BNR aranžman

Grafikon 6-4 – Osjetljiva područja – Šema obrade sa BNR i primarnim prečišćavanjem

#### Filtracija efluenta

Kada je neophodno zbog ponovne upotrebe obrađenog efluenta, dalje uklanjanje suspendovanih čestica i BPK iz sekundarnog efluenta može se ostvariti pomoću zrnastih filtera.

#### Dezinfekcija efluenta

Sekundarni obrađeni efluent sadrži niz patogenih mikro organizama koji predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje ljudi i životinja. Glavni cilj dezinfekcije je smanjenje broja patogenih materija koje se prenose vodom, a time i rizika od zaraznih bolesti.

Najuobičajenije metode dezinfekcije efluenta uključuju primjenu proizvoda na bazi hlora ili UV dezinfekciju.

Hlor je veoma efektan protiv enteričkih bakterija. Djelotvorna dezinfekcija hlorom zavisi od pravilne kombinacije pH, koncentracije hlora i trajanja kontakta kao i od nivoa amonijaka i suspendovnaih čestica. Glavna mana dezinfekcije hlorom je toksičnost slobodnog i kombinovanog hlora za vodene organizme.

Dezinfekcija obrađenih otpadnih voda putem ultraljubičastog (UV) zračenja je fizički proces koji u principu uključuje izlaganje tankog sloja otpadnih voda blizu UV izvora (lampe). Efikasnost UV dezinfekcije zavisi od fizičkog i hemijskog kvaliteta efluenta izloženog dezinfekciji.

Glavna prednost procesa UV dezinfekcije je da nema rezidualnih niti sporednih proizvoda sa štetnim uticajem na prijemno vodno tijelo.

Tabela 6.9 – Zahtijevani nivo prečišćavanja otpadnih voda

| Proces prečišćavanja otpadnih voda | Uklonjeni parametri | Neosjetljivo područje | Osjetljivo područje/Ponovna upotreba efluenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Preliminarni | Grube suspednovane čestice (krupniji materijali i pijesak) |  |  |
| Primarni | Taložne suspendovane čestice Čestični (suspendovani) BPK (vezan za organsku komponentu taložnih suspendovanih čestica) |  |  |
| Sekundarni | Čestični (suspendovani) BPK (vezan za čestičnu organsku materiju prisutnu kod sirove kanalizacije, ili za netaložnu čestičnu organsku materiju koja nije uklonjenja primarnim prečišćavanjem) Rastvorljivi BPK (vezan za organsku materiju u obliku rastvorenih čestica) |  |  |
| Tercijalni | Nutrienti Patogeni organizmi Ne-biorazgradiva jedinjenja Metali Neorganske rastvorene čestice Preostale suspendovane čestice |  |  |

### Nekoliko opcija za prečišćavanje otpadnih voda

Osnovni principi za odabir procesa prečišćavanja otpadnih voda uključuju sljedeće:

- Potrebni inicijalni i krajnji kapacitet postrojenja u odnosu na periode planiranja

- Modularni projekat i mogućnost/fleksibinost proširenja

- Raspoloživost zemljišta uključujući razmatranje prostora za buduća proširenja;

- Sezonske varijacije projektovanih opterećenja (hidruličnih i od zagađenja);

- Opterećenja i uticaj industrijskih otpadnih voda;

- Omogućavanje pražnjenje septičkih jama i su-prečišćavanje sa komunalnim otpadnim vodama;

- Standardi efluenta koje treba ispuniti;

- Zahtjevi obrade mulja u odnosu na primjenjive opcije upravljanja muljem;

- Klimatski uslovi;

- Blizina naseljenih područja i neprijatnosti uzrokovane mirisom, bukom ili vizuelnim uticajima;

- Kompleksnost i dostupnost osposobljenih operatora;

- Zahtjevi vezani za rad i održavanje

Glavni biološki procesi koji se koriste za prečišćavanje otpadnih voda mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije:

- Sistemi aktivnog mulja sa rastom u lebdećem stanju gdje se mikro organizmi održavaju u lebdećem stanju u okviru tečnosti

- Sistemi aktivnog mulja sa pričvršćenim rastom (fiksirani sloj) gdje su mirko organizmi pričvršećni za fiksiranu ili pokretnu podlogu.

Glavne karakteristike različitih sistema sa rastom u lebdećem i pričvršćenom stanju su prikazane u sljedećoj tabeli.

Tabela 6.10 – Varijacije procesa sa aktivnim muljem sa rastom u lebdećem stanju

| Konvencionalni proces aktivnog mulja (ASP) | Biološka faza obuhvata dvije jedinice: aeracioni rezervoar i sekundarni taložnik. Visoka koncentracija biomase u taložniku se održava ponovnim kruženjem nataloženih čestica sa dna taložnika. Aeracija se obezbjeđuje mehaničkim aeratorima ili difuznim sistemom. Višak mulja koji je uklonjen iz sistema podliježe daljoj obradi mulja u postrojenju. |
| --- | --- |
| Proširena aeracija | Slično konvencionalnom ASP, ali sa pruduženom aeracijom i zadržavanjem biomase u sistemu. Shodno tome, biološki rezervoari su veći nego u slučaju konvencionalnog sistema. Obično, biološki rezervoar slijedi nakon preliminarnog prečišćavanja, dok primarno prečišćavanje nije neophodno. |
| Serijski fazni reaktor za prečišćavanje otpadnih voda (SBR) | Rad sistema je naizmjeničan – reaktivna faza i faza taloženja se odvijaju u istom rezervoaru. Kada su aeratori isključeni čestice se talože, što omogućava uklanjanje izbistrenog efluenta. Kada se aeroatori ponovo uključe, nataložene čestice se vraćaju u tečnu masu, bez potrebe za pumpama za ponovno kruženje mulja. Sistem može da funkcioniše na konvencionalan ili način proširene aeracije. |
| Proces aktivnog mulja sa biološkim uklanjanjem azota | Biološki reaktor obuhvata anoksičnu zonu (nema prisustva kiseonika, ali su prisutni nitrati). Anoksična zona može biti uzvodno (prije denitrifikacije) i/ili nizvodno od aerisane zone (istovremena nitrifikacija/denitrifikacija ili post-denitrifikacija). Nitrati koji nastanu u procesu nitrifikacije koji se odvija u aerobnoj zoni se koriste u respiraciji fakultativnih mikro organizama u anoskičnim zonama, tako da se smanjuju do gasovitog molekularnog azota koji se oslobađa u atmosferu. |
| Proces aktivnog mulja sa biološkim uklanjanjem azota i fosfora | Pored aerobnih i anoksičnih zona, biološki reaktor takođe obuhvata anaerobnu zonu, koja se nalazi na gornjem kraju rezervoara. Interno ponovno kruženje omogućava da biomasa bude sukcesivno izložena anaerobnim i aerobnim uslovima. Tom promjenom određena grupa mikro organizama apsorbuje fosfor iz tečnog mediuma u količinama koje su mnogo veće od onih koje bi normalno bile potrebne za njihov metabolizam. Povlačenje ovih organizama u višak mulja ima za posledicu uklanjanje fosfora iz biološkog reaktora. |
| Membranski bioreaktor (MBR) | Sistem se sastoji od biološkog reaktora sa suspendovanom biomasom i čvrstom separacijom mikrofiltracionim membranama, čime se zamjenjuje funkcija separacije čestica kod sekundarnog izbistrivanja i filtracije efluenta. Sistem se često koristi za ponovnu upotrebu efluenta. |

Tabela 6.11 – Varijacija procesa sa aktivnim muljem sa rastom na čvrstim elementima

| Kapajući filter | Otpadne vode se prečišćavaju bakterijama koje rastu pričvrćene na podlozi (obično kamenju ili plastičnom materijalu) pod aerobnim uslovima. Otpadne vode se primjenjuju na površinu rezervoara kroz rotacione razdjelnike. Tečnost se cijedi kroz rezervoar i izlazi na dnu, dok se organska materija zadržava i dalje uklanja uz pomoć bakterija. Slobodni prostori omogućavaju cirkulaciju vazduha. Mulj koji je odvojen od podloge se uklanja u sekundarnom taložniku. Sistem zahtijeva primarno taloženje. |
| --- | --- |
| Potopni aerisani bio-filter | Potopni aerisani bio-filter se sastoji od rezervoara od poroznog materijala (obično potopljen), kroz koji otpadne vode i vazduh prolaze konstantno. Vazduh se uvijek kreće prema gore, dok protok vode može biti prema gore i prema dolje. Osim što predstavlja podlogu za rast biomase, ovaj medium ima i ulogu filterskog sredstva. Periodično je potrebno obrnuto pranje za eliminisanje akumuliranog viška biomase, smanjujući gubitak pritiska kroz medium. |
| Rotacioni biološki kontaktor | Biomasa raste pričvršćena na podlogu, koja se obično sastoji od niza diskova. Diskovi, koji su djelimično potopljeni u tečnost, se rotiraju, izlažući svoju površinu naizmjenično tečnosti i vazduhu. |

Tabela 6.12 – Prednosti i nedostaci opcija za proces tretmana

| Proces | Prednosti | Nedostaci |
| --- | --- | --- |
| Konvencionalni proces aktivnog mulja (ASP) | Visoka efikasnost uklanjanja BPK Obično ostvarena nitrifikacija Moguće biološko uklanjanje N i P Mali zahtjevi u pogledu zemljišta Pouzdan proces Operativna fleksibilnost | Niska efikasnost uklanjanja koliforma Visoki troškovi izgradnje i rada Visoka potrošnja energije Relativna osjetljivost na toksične ispuste |
| Proširena aeracija | Visoka efikasnost uklanjanja BPK Konzistentna nitrifikacija Konceptualno jednostavniji nego konvencionalni ASP Niža proizvodnja mulja nego kod konvencionalnog ASP Visoka otpornost na varijacije opterećenja i toksična opterećenja | Niska efikasnost uklanjanja koliforma Visoki troškovi izgradnje i rada Sistem sa najvećom potrošnjom energije |
| Serijski fazni reaktor za prečišćavanje otpadnih voda (SBR) | Visoka efikasnost uklanjanja BPK Moguće zadovoljavajuće biološko uklanjanje N i P Mali zahtjevi u pogledu zemljišta Operativna fleksibilnost kroz ciklusne varijacije | Niska efikasnost uklanjanja koliforma Visoki troškovi izgradnje i rada Veća instalisana snaga nego kod drugih sistema aktivnog mulja Konkurentniji od malih i srednjih postrojenja |
| Proces aktivnog mulja sa biološkim uklanjanjem nutrienata | Isto kao za konvencionalni ASP Visoka efikasnost uklanjanja nutrienata | Isto kao za konvencionalni ASP Kompleksnije funkcionisanje |
| Membranski bioreaktor (MBR) | Veće zapreminsko opterećenje i time niže vrijeme hidrauličnog zadržavanja Manja proizvodnja mulja Potrebno je manje prostora nego za ostale ASP Veći kvalitet efluenta u pogledu mutnoće, bakterija, ukupnih suspendovanih čestica, BPK | Visoki kapitalni troškovi Visoki troškovi za energiju Potencijalno visoki troškovi zamjene membrane Kompleksno funkcionisanje Potrebni osposobljeni kadrovi |
| Kapajući filter | Dobra efikasnost kod uklanjanja BPK Konceptualno jednostavniji nego konvencionalni ASP Mali zahtjevi u pogledu zemljišta | Niska efikasnost uklanjanja koliforma Niža operativna fleksibilnost nego kod konvencionalnog ASP Visoki troškovi izgradnje Relativna zavisnost od temperature vazduha Visoki gubitak pritiska |
| Potopni aerisani biofilter | Visoka efikasnost uklanjanja BPK Opcionalna nitrifikacija Mali zahtjevi u pogledu zemljišta | Niska efikasnost uklanjanja koliforma Relativno visoki troškovi izgradnje i rada Visoka potrošnja energije |
| Rotacioni biološki kontaktor | Konceptualno jednostavniji nego konvencionalni ASP Mali zahtjevi u pogledu zemljišta Jednostavno funkcionisanje | Uglavnom za mala PPOV Zavisnost od temperture vazduha Komparativno niži operativni troškovi |

Višak mulja se vadi iz bioloških rezervoara pomoću pumpi i prenosi u gravitacioni zgušnjivač. U zavisnosti od veličine određenog PPOV i odabrane opcije za upravljanje muljem višak mulja:

se može prenijeti u rezervoar za zgušnjavanje/skladištenje viška mulja i dalje pomoću pumpi za mulj rasuti po trščanim poljima

se može podvrgnuti aerobnoj stabilizaciji (istovremeno u biološkom rezervoaru ili u posebnom rezervoaru), zgušnjavanju i mehaničkom odvodnjavanju

se može podvrgnuti zgušnjavanju, miješanju sa zgusnutim primarnim muljem, anaerobnoj stabilizaciji i mehaničkom odvodnjavanju

Humifikacija mulja (tretiranje mulja u trščanim poljima) se predlaže kao ekonomična opcija, sa prirodnim odvodnjavanjem mulja i post-stabilizacijom u malom PPOV sa projektovanim kapacitetom do 10.000 ES, kao i u srednjim PPOV-a gdje ima dovoljno prostora. Krajnji proizvod trščanog polja je potpuno stabilizovan humus sa oko 30 % suve materije koja se povlači iz polja trske nakon 8-10 godina rada. Polja trske se ne preporučuju u primorskom regionu, na strmim padinama i u osjetljivim područjima.

Stoga, mala PPOV u primorskim ili osjetljivim područjima bi imala objekte za mehaničko odvodnjavanje u cilju smanjenja količine mulja za transport i time bi došlo do smanjenja troškova transporta do najbližeg regionalnog centra za upravljanje muljem.

Veća PPOV između 10.000 i 40.000 ES kao i PPOV sa značajnim varijacijama sezonskog opterećenja (primorsko područje) bi uključivala aerobnu stabilizaciju prije procesa zgušnjavanja i odvodnjavanja.

PPOV sa više od 40.000 ES, osim u primorskoj regiji, bi uključivalo anaerobnu stabilizaciju mulja. Nakon zgušnjavanja, primarni i višak mulja se miješaju i unose u  anaerobne digestatore za svrhe stabilizacije. Digestovani mulj će biti podvrgnut završnom odvodnjavaju prije dalje obrade u regionalnom centru za upravljanje muljem ili prije odlaganja.

Grafikon 6.5 – Šema prečišćavanja kanalizacionog mulja za veća PPOV

Anaerobna digestija mulja je metod za stabilizaciju otpadnog aktivnog mulja koji ima široku primjenu. Otpadni mulj se uvodi u anaerobni digestor gdje se anaerobne bakterijske populacije razvijaju u bezbvazdušnom okruženju. Ove bakterije koriste otpadni mulj kao supstrat, transformišući ga u stabilne gasovite proizvode i anaerobnu bakterijsku masu. Procesom anaerobne stabilizacije mulj se pretvara u biološki stabilan proizvod za konačno odlaganje, bezbjedno skladištenje ili dalju ponovnu upotrebu. Stabilizacijom se takođe smanjuju mirisi, nivoi bakterija i količina čvrstih čestica prisutnih u mulju. U toku fermentacije metana približno 50% ukupne organske materije prisutne u mulju se razlaže proizvodeći biogas. Proizvedeni gas se koristi  u generatoru za gas za proizvodnju električne energije i toplote. Mulj iz digestora se prenosi u digestovani zgušnjivač mulja prije nego u jedinice za odvodnjavanje.

Grafikon 6.6 – Šema prečišćavanja i korišćenja biogasa

Biogas koji se proizvede u digestoru može biti jako kontaminiran česticama pjene, različitim čestičnim materijama i isparenjem vode. Pred-filtracija gasa može se izvršiti korišćenjem filtera na bazi šljunka. Uloga rezervoara za biogas je da održava razvnotežu između maksimalne proizvodnje i potrošnje biogasa. U cilju uklanjanja preostalih finih čestica i zaštite jedinica nizvodno od jedinice za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, biogas protiče kroz keramički filter. Sa sve većom upotrebom silikona u biomedijskim i kozmetičkim tretmanima sada je takođe uobičajeno da se instalira oprema za uklanjanje silikona ako gas treba da se koristi za proizvodnju struje u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju topolotne i električne energije. Višak gasa se spaljuje na baklji koja se nalazi između rezervoara za biogas i jedinice za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.

### Predložena konfiguracija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

U skladu sa gore navedenim kriterijumima predlaže se sljedeća konfiguracija PPOV:

- Preliminarno prečišćavanje je obavezno za sva PPOV (grube/fine rešetke, uklanjanje šljunka i masti),

- Naredni nivoi tretmana otpadnih voda se predlažu u skladu sa kapacitetom PPOV i odabranim procesom za obradu mulja:

- U PPOV kapaciteta manjeg od 10.000 ES vršiće se sekundarno prečišćavanje otpadnih voda.

- Osim u izuzetnim slučajevima, prema nacionalnoj regulativi PPOV kapaciteta većeg od 10.000 ES moraju uklučivati uklanjanje nutrijenata.

- Primarno prečišćavanje neće biti uključeno u PPOV sa aerobnom stabilizacijom mulja.

Kada je u pitanju obrada mulja, predviđaju se sljedeći procesi:

- Za PPOV kapaciteta manjeg od 10.000 ES humifikacija mulja u poljima trske;

- Za PPOV u primorskom području i PPOV kapaciteta između 10.000 i 40.000 ES aerobna stabilizacija mulja, zgušnjavanje mulja, odvodnjavanje i stabilizacija krečom;

- Za PPOV kapaciteta od 40.000 i više (osim PPOV u primorskom području), anaerobna stabilizacija mulja, zgušnjavanje mulja i odvodnjavanje;

Odgovarajuća jedinica za prihvat septičkog mulja treba da bude obezbijeđena kod većih PPOV u cilju rješavanja septičkog mulja sakupljenog u području pokrivenom uslugama.

Sva PPOV će biti projektovana na način da obezbijede minimalne smetnje uzrokovane bukom i emisijom mirisa. Ulazne jedinice i objekti za obradu mulja treba da budu pokriveni, da imaju dovoljnu ventilaciju i sadržaje za uklanjanje mirisnog vazduha i tretiranje mirisa.

Grafikon 6-7 – Konfiguracija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tabela 6.13 – Pregled predloženih PPOV – po aglomeracijama/jedinicama lokalne samouprave/regionima

| Opš. br. | Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Krajnji kapacitet PPOV (ES) | Potreban strožiji tretman (Da/Ne) | Raspoloživi kapacitet za funkcionalni tretman (ES) | Dodatni kapacitet za tretman (član 4) (ES) | Dodatni kapacitet za tretman (član 5) (ES) | Napomene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | 3.000 | Ne | - | 3.000 | - |  |
| 2 | Berane | 2 | Berane 1 | 27.000 | Da | 20.000 | - | 7.000 | Faza I PPOV – 20.000 ES u izgradnji, produžetak Faze II, ukoliko je potrebno |
| 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | 30.000 | Da | - | - | 30.000 |  |
| 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | 4.000 | Ne | - | 4.000 | - |  |
| 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | 7.000 | Ne | - | 7.000 | - |  |
| 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | 5.200 | Ne | 5.200 | - | - | Postojeće PPOV |
| 7 | EStnjica | 7 | EStnjica 1 | 1.200 | Ne | - | 1.200 | - |  |
| 8 | Plav | 8 | Plav – 1 | 10.000 | Ne | - | 10.000 | - |  |
| 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | 28.000 | Da | 28.000 | - | - | Postrojenje u izgradnji - Faza I od 28.000 ES |
| 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | 1.500 | Ne |  | 1.500 | - |  |
| 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | 20.000 | Da | - | - | 20.000 |  |
| 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | 500 | Ne | 500 | - | - | Postojeće PPOV |
| 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | 4.500 | Ne | 2000 | 2.500 | - | Proširenje PPOV |
| 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 20.000 | Da | - | - | 20.000 |  |
| 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 7.000 | Ne | - | 7.000 | - | Faza I PPOV – 6.000 ES u tenderskoj proceduri |
| 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 3.500 | Ne | - | 3.500 | - |  |
| 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 103.000 | Da | 103.000 | - | 20.000 | Izgradnja dodatnog PPOV za južni dio aglomeracije. Prečišćavanje otpadnih voda iz južnog dijela aglomeracije bi se vršilo u postojećem PPOV (Opcija 1) ili u novom odvojenom PPOV (Opcija 2) gdje bi se otpadne vode transportovale uglavnom gravitacijom |
| 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 240.000 | Da | 55.000 | - | 240.000 | Postojeće PPOV u veoma lošem operativnom stanju, treba da se zatvori |
| 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 20.000 | Da | - | - | 20.000 |  |
| 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 9.000 | Ne | - | 9.000 | - |  |
| 18 | Bar | 21 | Bar 1 | 30.000 | Da | - | - | 30.000 |  |
| 18 | Bar | 22 | Bar 2 | 70.000 | Ne | - | 70.000 | - | Treba potrvrditi ispitivanjem ispuštanja u more i Procjenom uticaja na životnu sredinu |
| 18 | Bar | 23 | Bar 3 | 3.000 | Ne | - | 3.000 | - |  |
| 18 | Bar | 24 | Bar 4 | 3.000 | Ne | - | 3.000 | - |  |
| 19 | Budva | 25 | Budva 1 | 108.000 | Da | 100.000 | 8.000 | - | Dodatno PPOV Sveti Stefan sa 8.000ES, primjenjuju se zahtjevi za neosjetljiva područja |
| 19 | Budva | 26 | Budva 2 | 15.000 | Da | - | - | 15.000 |  |
| 19 | Budva | 27 | Budva 3 | 4.500 | Ne | - | 4.500 | - |  |
| 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 69.000 | Da | 69.000 | - | - |  |
| 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 2.000 | Ne |  | 2.000 | - |  |
| 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 2.000 | Ne |  | 2.000 | - |  |
| 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | - |  |  | - | - | Priključen na regionalno PPOV Kotor-Tivat |
| 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | 2.000 | Ne |  | 2.000 | - |  |
| 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | 2.700 | Ne |  | 2.700 | - |  |
| 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | 3600 | Ne |  | 3.600 | - |  |
| 22 | Tivat | 35 | Tivat 1 | 72.500 | Ne | 72.500 | - | - | Treba potrvrditi ispitivanjem ispuštanja u more i Procjenom uticaja na životnu sredinu |
| 22 | Tivat | 36 | Tivat 2 | - | Ne |  | - | - | Priključiti na PPOV Kotor-Tivat |
| 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 65.000 | Ne | - | 65.000 | - |  |
|  | Svega |  |  | 141.900 |  | 55.700 | 29.200 | 57.000 |  |
|  | Svega |  |  | 422.500 |  | 103.000 | 19.500 | 300.000 |  |
|  | Svega |  |  | 452.300 |  | 241.500 | 165.800 | 45.000 |  |
|  | Ukupno |  |  | 1.016.700 |  | 400.200 | 214.500 | 402.000 |  |

Tabela 6.14 – Pregled odabranih opcija za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionog mulja

| Opš. br. | Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Opterećenje PPOV – krajnji kapacitet (ES) | Q OV (m3/dan) | Tretman OV (S/T) S-sekundarni T-tercijarni | Obrada mulja (AS/AD/ DW/L/H) | DS (suva materija) mulja (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | 3.000 | 750 | S | H | 30% |
| 2 | Berane | 2 | Berane 1 | 27.000 | 6.750 | T | AS/DW | 22% |
| 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | 30.000 | 7.500 | T | AS/DW | 22% |
| 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | 4.000 | 1.000 | S | H | 30% |
| 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | 7.000 | 1.750 | S | H | 30% |
| 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | 5.200 | 1.300 | S | H | 30% |
| 7 | Petnjica | 7 | EStnjica 1 | 1.200 | 300 | S | H | 30% |
| 8 | Plav | 8 | Plav - 1 | 10.000 | 2.500 | T | AS/DW/L | 30% |
| 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | 28.000 | 7.000 | T | AS/DW | 22% |
| 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | 1.500 | 375 | S | H | 30% |
| 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | 20.000 | 5.000 | T | AS/DW | 22% |
| 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | 500 | 125 | - | - | 0% |
| 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | 4.500 | 1.125 | S | H | 30% |
| 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 20.000 | 5.000 | T | AS/DW | 22% |
| 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 7.000 | 1.750 | T | AS/DW | 22% |
| 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 3.500 | 875 | S | AS/DW | 22% |
| 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 123.000 | 30.750 | T | AD/DW/L | 35% |
| 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 240.000 | 60.000 | T | AD/DW | 28% |
| 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 20.000 | 5.000 | T | AS/DW | 22% |
| 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 9.000 | 2.250 | S | AS/DW | 22% |
| 18 | Bar | 21 | Bar 1 | 30.000 | 7.500 | T | AS/DW | 22% |
| 18 | Bar | 22 | Bar 2 | 70.000 | 17.500 | S | AS/DW | 22% |
| 18 | Bar | 23 | Bar 3 | 3.000 | 750 | S | AS/DW | 22% |
| 18 | Bar | 24 | Bar 4 | 3.000 | 750 | S | AS/DW | 22% |
| 19 | Budva | 25 | Budva 1 | 108.000 | 27.000 | T | AS/DW/L | 35% |
| 19 | Budva | 26 | Budva 2 | 15.000 | 3.750 | T | AS/DW/L | 35% |
| 19 | Budva | 27 | Budva 3 | 4.500 | 1.125 | S | AS/DW/L | 35% |
| 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 69.000 | 17.250 | - | - | 0% |
| 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 2.000 | 500 | S | AS/DW | 22% |
| 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 2.000 | 500 | S | AS/DW | 22% |
| 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | - | - | - | - | - |
| 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | 2.000 | 500 | S | AS/DW | 22% |
| 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | 2.700 | 675 | S | AS/DW | 22% |
| 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | 3600 | 900 | S | AS/DW | 22% |
| 22 | Tivat | 35 | Tivat 1 | 72.500 | 18.125 | S | AS/DW/L | 35% |
| 22 | Tivat | 36 | Tivat 2 | - | - | - | - | - |
| 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 65.000 | 16.250 | S | AS/DW | 22% |
|  | Svega |  |  | 141.900 | 35.475 |  |  |  |
|  | Svega |  |  | 422.500 | 105.625 |  |  |  |
|  | Svega |  |  | 452.300 | 113.075 |  |  |  |
|  | Ukupno |  |  | 1.016.700 | 254.175 |  |  |  |

AS – aerobna stabilizacija (mulja)

DW – odvodnjavanje

H – humifikacija

L – doziranje kreča

## Upravljanje kanalizacionim muljem

Upravljanje muljem iz otpadnih voda se smatra jednim od najvećih ekoloških izazova u posljednjoj deceniji ali i u narednom periodu. Od oko 10 miliona tona suve materije (DS) iz mulja koja se godišnje proizvede u Evropi, 45% se koristi u poljoprivredi, 23% se podvrgava termičkoj obradi (spaljivanju), 18% se odlaže u more i oko 7% se odlaže na deponijama.

Adekvatno upravljanje muljem nastalim kao rezultat prečišćavanja otpadnih voda u postojećim i planiranim postrojenjima predstavlja veoma značajan segment sveukupnog upravljanja otpadnim vodama i veoma je povezano sa ostalim podsektorima iz oblasti životne sredine.

Kako se broj i operativni kapaciteti prečišćavanja otpadnih voda povećava (po planu), potreba za obezbjeđivanjem adekvantog kanalizacionog upravljanja će dobijati sve urgentniji i zahtjevniji karakter. Na osnovu postojećih propisa, podzakonskih akata, studija i strategija može se zaključiti da upravljanje kanalizacionim muljem je prilično dobro regulisano i razrađeno. Neki od relevantnih propisa i studija su:

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list CG“, br. 64/11 i 39/16),

- Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj; količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu („Sl.list CG“, br.89/09),

- Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija („Sl.list CG“, br. 031/13 i 025/16),

- Studija o odlaganju mulja u primorskoj regiji Crne Gore, 2010, dopunjena 2014,

- Pripremna studija o postrojenjima za solarno isušivanje mulja za PPOV Herceg Novi i Tivat/Kotor, 2016,

- Pred-studija izvodljivosti za postrojenje za spaljivanje mulja u Podgorici.

U nacionalnom Pravilniku o kanalizacionom mulju (prevod na engleski je uključen kao aneks) definisano je sljedeće:

- Uslovi koji se moraju ispuniti u cilju korišćenja obrađenog kanalizacionog mulja u upravljanju čvrstim otpadom ,

- Metodi za analizu obrađenog komunalnog kanalizacionog mulja,

- Metod za korišćenje obrađenog komunlanog kanalizacionog mulja,

- Anaza obrađenog komunlanog kanalizacionog mulja,

- Korišćenje obrađenog komunlanog kanalizacionog mulja,

- Dodaci – kriterijumi.

Kada je u pitanju potencijalno korišćenje obrađenog kanalizacionog mulja, Pravilnikom se predvviđa sljedeće (pod uslovom da ispunjava posebne zahtjeve definisane Pravilnikom):

- u poljoprivredi za svrhe predviđene Zakonom o upravljanju otpadom – najstrožiji zahtjevi;

- na zelenim površinama i u parkovima – manje strogi zahtjevi;

- rekultivacija zemljišta na deponijama, jalovištima, rudarskim područjima – najmanje strogi zahtjevi;

Kada je u pitanju sadržaj suve materije, koji je od važnosti za sve potencijalne primjene, zahtjevi iz Pravilnika se mogu rezimirati na sljedeći način:

- do 25% sadržaja suve materije koja se očekuje nakon obrade u PPOV

- 50% suve materije za upotrebu u poljoprivredi i na zelenim površinama i parkovima

- 35% suve materije za odlaganje na deponijama se koristi kao pokrivni materijal deponije ili za rekultivaciju zemljišta na deponijama, jalovištima i rudarskim područjima.

Zahtjevi iz Pravilnika se mogu okarakterisati kao razumni i ostvarljivi, naročito kada je u pitanju potencijalna upotreba br. 3, gdje su uslovi najmanje zahtjevni.

Ipak, primjena kanalizaiconog mulja u poljoprivredi nije prepoznata Zakonom o sredstvima za ishranu bilja (Sl. list CG, br. 48/07 i 76/08) i Pravilnikom o načelima dobre poljoprivredne prakse (Sl. list CG, br. 29/14).

Direktiva 86/278/EEC je usvojena s ciljem podsticanja primjene kanalizacionog mulja u poljoprivredi i regulisanja njegove upotrebe. Zbog zabrinosti vezanih za potencijalne rizike upotrebe mulja u poljoprivredi po zdravlje i životnu sredinu neke evropske zemlje su postavile strožije zahtjeve dok su druge (kao što je Holandija i zemlje Flandrije) ograničile upotrebu kanalizacionog mulja u poljoprivredi. Zabrinutost se javila zbog nastanka organskih zagađivača u mulju i zbog toga su neke zemlje članice usvojile granične vrijednosti za različite grupe jedinjenja. Evropska komisija trenutno vrši procjenu da li postojeću direktivu treba revidirati utvrđivanjem strožijih graničnih vrijednosti za teške metale kao i definisanjem zahtjeva za druge zagađujuće materije.

Odlaganje kanalizacionog mulja na sanitoranim deponijama se ne sprovodi jer nijedna postojeća sanitarna deponija koja je u funkciji (Livade u Podgorici i Možura u Baru) ne prihvata kanalizacioni mulj iz postojećih PPOV zbog nepostojanja kapaciteta.

Studija o odlaganju mulja u primorskoj regiji Crne Gore  bavila se analizom sljedećih potencijalnih opcija odlaganja za procijenjenu konačnu količinu kanalizacionog mulja nakon postizanja usklađenosti sa Direktivom UWWTD, tj. završetka PPOV:

- Bazirano na zemljištu

  - poljoprivreda

  - zelene površine

  - šumarstvo

  - rekultivacija zemljišta

- Bazirano na proizvodima

  - proizvodnja komposta

  - građevinski materijali

- Obnavljanje energije – istovremeno sagorijevanje (proizvodnja energije, proizvodnja cementa)

- Odlaganje  – odlaganje mulja ili pepela na deponijama

U Studiji o mulju sadržana su veoma dragocjena razmatranja i predlozi o upravljanju kanalizacionim muljem. Kratak izvod iz Studije koji govori o potencijalnim opcijama za rješavanje mulja prikazan je dalje u tekstu.

Na osnovu izvršene procjene potencijalnih alternativa za mulj, evidentno je da nijedna individualna opcija ne može obezbijediti kompletno, pouzdano i kontinuirano rješenje za odlaganje mulja na primorskom području, i više od jednog mjesta za odlaganje će biti potrebno za obezbjeđivanje sigurnosti i fleksibilnosti poslova upravljanja muljem.

U poljoprivredi teoretski postoji dovoljno kapaciteta za korišćenje cjelokupnog mulja koji će biti proizveden ali ovo rješenje će u najboljem slučaju biti samo djelimično zbog više ograničenja.

Uprkos bogatoj šumi u Crnoj Gori, potencijal za upotrebu mulja je ograničen. Površina stabala zasađenih na godišnjem nivou je mala i Zakonom o upravljanju otpadom zabranjena je upotreba mulja u nacionalnim parkovima. Iako postoji interes za korišćenje mulja, nizak nivo dostupnih finansija u sektoru šumarstva i praktični problemi u dopremanju mulja do tačke upotrebe (većina šuma nalazi se na strmim padinama), čine da ovo rješenje bude od marginalne važnosti.

Upotreba mulja u komunalnim parkovima se ne računa zbog veoma male potencijalne potražnje i vjerovatnog neprihvatanja da se mulj koristi na područjima sa javnim pristupom.

Sanacija zemljišta, naročito rehabilitacija napuštenih odlagališta čvrstog otpada i progresivno obnavljanje planiranih regionalnih deponija, daje mogućnosti za korišćenje značajnih količina mulja. Zbog ograničenih količina zemljišta lošeg kvaliteta na tim lokacijama, velike količine mulja mogu se jednokratno primijeniti ali te prilike su rijetke i traju kratko. Shodno tome, mulj je potrebno skladištiti u cilju ispunjavanja tih periodičnih velikih potražnji. Većina odlagališta čvrstog otpada može se obnoviti u značajnoj mjeri dok se mulj proizvede na primorskom području toliko da bi glavni fokus mogao biti na progresivnoj obnovi regionalnih deponija,uz pretpostavku da bi se mulj mogao skladištiti prije tih periodičnih aktivnosti obnavljanja.

Planirani razvoj terena za golf i drugih rekreativnih sadržaja potencijalno nudi određene mogućnosti za upotrebu mulja kada je potrebno kvalitetno pejzažno uređenje i plodno tlo.

Sagorijevanje mulja u industrijama sa velikom energetskom potrošnjom je potencijalno izvodljivo u željezari u Nikšiću i elektrani i cementari u Pljevljima. Međutim, nije vjerovatno da će ova opcija biti atraktivna za proizvođače mulja zbog udaljenosti i visokih troškova transporta, kao ni za ove industrijske subjekte s obzirom da mali doprinos od mulja njihovim ukupnim energetskim bilansima ne bi bio dovoljna kompenzacija za troškove uključene u tehničko prilagođavanje i dobijanje dodatnih dozvola za njihove objekte.

Potencijalno postrojenje za proizvodnju energije od optada (WTE) se trenutno smatra opcijom za upravljanje kanalizacionim muljem kao dio projekta za upravljanje otpadnim vodama u Podgorici. Potencijalno, u zavisnosti od dalje tehničke analize i analize izvodljivosti, ovo bi moglo biti atraktivno tehničko rješenje za upravljanje kanalizacionim muljem na regionalnom nivou. Ukoliko se ovaj projekat razvije, s obzirom da je postrojenje regionalnog karaktera trebalo bi da ima dovoljan ekonomski obim da bi bilo održivo i potencijalno bi nudilo dugoročno i kontinuirano rješenje za cjelokupni mulj koji se proizvodi u regionu.

Obično se smatra da je konačno rješenje za mulj odlaganje na deponiji ako nema ili su opcije za korišćenje mulja nedovoljne. Međutim, odlaganje hidriranog mulja na tim deponijama predstavlja brojne potencijalne probleme (velike količine mulja, smanjen operativni kapacitet deponija, zahtjevi o kvalitetu mulja, prihvatanje mulja od strane operatora čvrstog otpada, itd.). Pozitivna strana je da se mulj smatra dobrodošlim na deponijama ako je dovoljno suv da se koristi kao pokrivni sloj na kraju dana i djelimično zamijeni zemljište koje se konvencionalno koristi ali koje je skupo i nema ga dovoljno na lokalnom nivou. U ovom slučaju, neto prostor deponije koji bi bio potrošen na mulj bi se smanjio u značajnoj mjeri.

Nakon sveobuhvatnih analiza potencijalnih opcija za upravljanje muljem na primorskom području Crne Gore zaključeno je da zbog ograničenih kapaciteta za potencijalnu upotrebu stabilizovanog i dehidriranog kanalizacionog mulja (nedostatak poljoprivrednog zemljišta, zelene površine, ograničena potražnja za sanaciju, odbijanje željezare i termoelektrane), potrebno je dodatno tretiranje kanalizacionog mulja.

### Preliminarna projekcija količina prerađenog mulja

Na osnovu projekcije otpadnih voda (sakupljenih i prečišćenih) i predviđenog dinamičkog plana za implementaciju postrojenja za tretman otpadnih voda pripremljena je preliminarna projekcija količina obrađenog mulja koja je prikazana na sljedećim grafikonima (t/g i  m3/g). Ova projekcija se zasniva na pretpostavci da prosječni sadržaj suvih materija obrađenog mulja bi iznosio ≥35%, što se smatra gornjom granicom za količinu, jer efikasnijim solarnim sušenjem se može generisati veći sadržaj suvih materija.

Može se pokazati da grafikoni za inicijalni period (2019 - 2030) sadrže precijenjene vrijednosti, ali u skladu sa stvarnim dinamičkim planom za implementaciju postrojenja za tretman otpadnih voda, međutim, došlo bi se do nižih proizvedenih količina i smanjene potražnje za primjenom mulja.

Grafikon 6.8 – Projekcija obrađenog kanalizacionog mulja (t/g) po regionima

Grafikon 6.9 – Projekcija obrađenog kanalizacionog mulja (m3/g) po regionima, min. DS≥35%

### Predložene opcije za upravljanje muljem

Na osnovu postojećeg stanja upravljanja kanalizacionim muljem u Crnoj Gori, tekuće i planirane implementacije novih postrojenja za tretman otpadnih voda (koja je veoma dinamična) i vrlo dragocjenih preporuka iz Studije o mulju, predlaže se sljedeći opšti pristup daljem upravljanju kanalizacionim muljem.

Obrada mulja na poljima trske je ekonomična i ekološki ispravna opcija za mala PPOV (manje od 10.000 ES), kao i za srednja gdje postoji dovoljno prostora. Funkcionisanje je pouzdano i fleksibilno uz veoma niske operativne troškove, nisku potrošnju energije i bez hemikalija. Djelovanje sistema polja trske može se podijeliti u više perioda vezano za trajanje sistema. Sistem može da radi do 30 godina i taj period se dijeli u dvije ili tri faze od po 8-12 godina. Svaka faza se sastoji od puštanja u rad, normalnog opterećenja, pražnjenja i ponovnog uspostavljanja sistema. Krajnji proizvod je humus, koji se može koristiti kao sredstvo za prehranu bilja i oplemenjivač zemljišta.

Moguće opcije za dodatno tretiranje odvodnjenog mulja u velikim PPOV u cilju rješavanja sadržaja vlage u mulju i, u različitoj mjeri, uklanjanja patogena, su:

- Tretman krečom

- Kompostiranje

- Sušenje na suncu

- Termalno sušenje

- Spaljivanje

Jednostavni konvencionalni pristup za poboljšanje kvaliteta mulja za odlaganje na deponijama je tretman krečom. Sistem se sastoji od silosa za kreč i objekta za miješanje mulja i kreča. Najdjelotvorniji oblik kreča je negašeni kreč, s obzirom da reakcija termalne hidrolize ima za posledicu smanjenje sadržaja vlage. Dodavanje kreča do 50% na bazu suve materije može biti potrebno za postizanje higijenizacije (uklanjanje patogena). Dodavanjem kreča povećava se količina suve materije za odlaganje i tako se održava visok koeficijent mulja/čvrstog otpada, čime se dalje smanjuje vijek trajanja deponija. Dodavanje kreča se trenutno primjenjuje kao završni korak u obradi mulja u postojećim PPOV u Budvi i Kotoru-Tivtu. S obzirom da nijedna od postojećih deponija ne prihvata odlaganje obrađenog mulja nakon stabilizacije krečom, mulj se izvozi u Albaniju.

Kompostiranje rezidualnih otpadnih voda je bio-termički aerobni proces kojim se razlaže organski dio reziduuma. Procesom kompostiranja smanjuje se organska komponenta u reziduumu za približno 25 procenata. U toku kompostiranja, toplota koja nastaje razlaganjem organskog dijela reziduuma smanjuje sadržaj vlage u reziduumu, stabilizuje ga i čini reziduum bezopasnim transformišući ga u upotrebljivu bio-čvrstu materiju (bio-solid). Odabir sistema kompostiranja ili tehnologije zavisi od više faktora kao što su količina mulja, ekonomski faktori, pravni aspekti, lokacija, ekološki aspekti i kvalitet proizovda. Zbog visoke vlažnosti i niskog sadržaja ugljenika, mulj se mora miješati sa suvim materijalima radi kompostiranja. Materijali koji se koriste kao sredstva za ukrupnjavanje uključuju organski dio komunalnog čvrstog otpada, piljevinu, iver od drveta i mnoge druge poljoprivredne otpade. Kompostiranje mulja od otpadnih voda bi moglo da bude korisna opcija za sjeverni region Crne Gore gdje je razvijena drvna industrija i imaju velike količine piljevine i iveri od drveta.

Solarno sušenje je identifikovano kao najpovoljnija opcija za primorski region Crne Gore. Za projektovanje objekata za solarno sušenje u primorskom regionu važno je primijetiti razliku u količinama mulja koji se proizvodi zimi i ljeti. U toku zime učinkovitost solarnog sušenja bi bila relativno slaba ali i količina mulja u ovo doba bi takođe bila na najnižem nivou. Sa druge strane u ljetnjim uslovima efikasnost sušenja je veoma visoka, a i proizvodnja mulja je na najvišem nivou. Minimalni sadržaj suve materije u obrađenom mulju biće 60%, dok će se količina mulja proizvedenog u PPOV dalje smanjivati za približno 50 %. Suvi mulj se može koristiti za dnevno prekrivanje deponija ili za rekultivaciju odlagališta otpada.

Glavni problem kod implementacije solarnog sušenja biće obezbjeđivanje dovoljnog prostora za izgradnju tih objekata. Glavni ekološki problem može biti vizuelna smetnja s obzirom da će staklenici biti veliki.

Glavni ciljevi termalnog sušenja mulja su:

- eliminisanje vode iz mulja i smanjenje količine mulja (približno 4-5 puta) u cilju snižavanja troškova transporta i olakšavanja skladištenja mulja;

- povećati kaloričnu vrijednost mulja, tako da se mulj može lako spaliti bez dodavanja goriva;

- higijenizacija mulja (bez patogenih organizama);

- stabilizacija mulja (koja se ostvaruje sušenjem mulja do sadržaja suve mase u mulju iznad 90);

- poboljšanje strukture mulja prije rasipanja pomoću poljoprivredne opreme;

- generisanje sredstva za ishranu bilja ili oplemenjivača zemljišta visoke tržišne vrijednosti.

Procedure termalnog sušenja mogu se klasifikovati prema vrstama prenosa toplote:

- Konvektivno sušenje, gdje se isparenje vlage postiže toplotom gasa za sušenje (dimni gas, topli gas, ispusna para – djelimični protok itd.) koji struji oko materijala koji se suši. Trakasta sušara, sušara sa fluidizovanim slojem i sušara sa rotirajućim bubnjem su primjeri objekata konvektivnog sušenja

- Kontaktno sušenje, gdje se materijal zagrijeva statički razmjenjivačem toplote ili nosačem toplote (termalno ulje, para, itd.) bez ostvarivanja direktnog kontakta sa nosačem toplote (indirektno sušenje). Sušare za sušenje u tankom sloju i sušare sa diskovima su primjeri objekata za kontaktno sušenje.

Odabir vrste objekta za sušenje mulja zavisi od vrste mulja i metode korišćenja mulja. Zbog visokih investicionih i operativnih troškova termalno sušenje se predlaže samo kao pred-obrada mulja za postrojenje za spaljivanje.

Mulj osušen u modernim postrojenjima za sušenje sadrži 5-10% vode i ima oblik granula (1-4 mm), a sadržaj prašine je onda manji.

Tabela 6.15 – Pregled opcija za upravljanje muljem i količine mulja

| Opš. br. | Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Solarno sušenje (tds/a) | Humifikacija (tds/a) | Kompostiranje (tds/a) | Spaljivanje (tds/a) | Pokrivanje deponija (tds/a) | Sanacija/rekultivacija zemljišta (t/a) | Komentari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | - | 60 | - | - | - | 144 |  |
| 2 | Berane | 2 | Berane 1 | - | - | 448 | - | - | 2,965 | Nadogradnja PPOV sa 20.000 ES na 27.000 ES, CAPEX za kompostiranje uključen u planirano regionalno postrojenje za kompostiranje |
| 3 | Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | - | - | 308 | - | - | - | CAPEX za kompostiranje uključen u planirano regionalno postrojenje za kompostiranje |
| 4 | Gusinje | 4 | Gusinje 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Kolašin | 5 | Kolašin 1 | - | 148 | - | - | - | 336 |  |
| 6 | Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | - | 0 | - | - | - | 250 | Proširenje jezera za humifikaciju mulja |
| 7 | EStnjica | 7 | EStnjica 1 | - | 75 | - | - | - | 58 |  |
| 8 | Plav | 8 | Plav – 1 | - | 0 | - | - | 248 | - | CAPEX za kompostiranje uključen u planirano regionalno postrojenje za kompostiranje |
| 9 | Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | - | 0 | - | - | 416 | 0 | PPOV u izgradnji, upotreba mulja za prekrivanje deponije |
| 10 | Plužine | 10 | Plužine 1 | - | 30 | - | - | - | 72 |  |
| 11 | Rožaje | 11 | Rožaje 1 | - | - | 298 | 0 | 0 | - | Izgradnja regionalnog postrojenja za kompostiranje |
| 12 | Šavnik | 12 | Šavnik 1 | - | 10 | - | - | - | 24 | Postojeća obrada – izgrađene močvare |
| 13 | Žabljak | 13 | Žabljak 1 | - | 90 | - | - | - | 216 | Proširenje postojećeg PPOV u fazi II, 2500 ES Nema proširenja jezera za humifikaciju mulja |
| 14 | Cetinje | 14 | Cetinje 1 | 0 | - | - | 317 | - | - | Dehidrirani mulj da se spali u postrojenju za spaljivanje u Podgorici |
| 15 | Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 0 | - | - | 137 | - | - | U toku tenderska procedura za dodjelu ugovora, faza I; 6.000ES. Dehidrirani mulj spaliti u postrojenju za spaljivanje u Podgorici |
| 15 | Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | 0 | - | - | 70 | - | - | Dehidrirani mulj spaliti u postrojenju za spaljivanje u Podgorici |
| 16 | Nikšić | 17 | Nikšić 1 | 0 | - | - | - | 2.900 | - | Upotreba mulja za prekrivanje deponije |
| 17 | Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 0 | - | - | 4.760 | - | - | Realizacija faza I, II, III je u toku u skladu sa SI 2016. Izgradnja deponije za pepeo (opasni otpad) |
| 17 | Podgorica | 19 | Golubovci 1 | 0 | - | - | 298 | - | - | Dehidrirani mulj spaliti u postrojenju za spaljivanje u Podgorici |
| 17 | Podgorica | 20 | Tuzi 1 | 0 | - | - | 159 | - | - | Dehidrirani mulj spaliti u postrojenju za spaljivanje u Podgorici |
| 18 | Bar | 21 | Bar 1 | 291 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Bar |
| 18 | Bar | 22 | Bar 2 | 769 | - | - | - | 0 | 2.967 | Izgradnja Centralnog postrojenja za solarno sušenje (SSDP) |
| 18 | Bar | 23 | Bar 3 | 14 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Bar |
| 18 | Bar | 24 | Bar 4 | 14 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Bar |
| 19 | Budva | 25 | Budva 1 | 1.225 | - | - | - | - | 3.824 | Postojeće PPOV 100.000 ES. Izgradnja novog PPOV 7.000 ES Sveti Stefan i Reževići 1.000 ES, Izgradnja postrojenja za sušenje mulja samo nove investicije |
| 19 | Budva | 26 | Budva 2 | 117 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Budva |
| 19 | Budva | 27 | Budva 3 | 60 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Budva |
| 20 | Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | 1.200 | - | - | - | - | 3.540 | PPOV u fazi puštanja u rad Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja H.Novi |
| 20 | Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | 49 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Tivat |
| 20 | Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | 49 | - | - | - | - | - | Sušenje dehidriranog mulja u CSSDP Tivat |
| 21 | Kotor | 31 | Kotor 1 | 0 | - | - | - | - | - | Priključen za postojeće PPOV Kotor - Tivat |
| 21 | Kotor | 32 | Kotor 2 | 33 | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Kotor | 33 | Kotor 3 | 36 | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Kotor | 34 | Kotor 4 | 48 | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Tivat | 35 | Tivat 1 | 1.200 | - | - | - | 0 | 3.723 | Postojeće PPOV Kotor-Tivat, izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja |
| 22 | Tivat | 36 | Tivat 2 | 48 | - | - | - | - | - | Treba da se priključi na PPOV Kotor-Tivat |
| 23 | Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | Sušenje dehidriranog mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja Ulcinj |
|  | Svega | 13 |  | 0 | 413 | 1.054 | 0 | 664 | 4.065 |  |
|  | Svega | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 5.741 | 2.900 | 0 |  |
|  | Svega | 17 |  | 5.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.690 |  |
|  | Ukupno | 37 |  | 5.753 | 413 | 1.054 | 5.741 | 3.564 | 19.755 |  |

### Korelacija sa Nacionalnim planom za upravljanje otpadom

Kanalizacioni mulj je Zakonom o upravljanju otpadom identifikovan kao rezidualni otpad koji nastaje u PPOV tokom tretmana otpadnih voda. Plan za upravljanje kanalizacionim muljem je sastavni dio tekućeg Državnog plana upravljanja otpadom do 2020 (koji je urađen i usvojen 2015).

Analiza opcija za upravljanje kanalizacionim muljem data je u Nacionalnom planu za upravljanje otpadom na osnovu prethodnih studija:

- Studija o odvođenju/odlaganju mulja na primorju u Crnoj Gori i

- Studija o upravljanju i primjeni kanalizacionog mulja za centralno and sjeverno područje Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list CG, br. 064/11 i 039/16), kanalizacioni mulj treba podvrgnuti biološkoj, hemijskoj i termičkoj obradi, dugoročnom skladištenju i drugom odgovarajućem procesu projektovanom za smanjivanje njegove fermentabilnosti i opasnosti po zdravlje koje proističu iz njegove upotrebe prije primjene u poljoprivredi. Generalno, obrađeni kanalizacioni mulj se može koristiti u poljoprivredi, na zelenim površinama i u parkovima, za rekultivaciju zemljišta uključujući pošumljavanje, prekrivanje deponija, zatvaranje i rekultivaciju odlagališta otpada ili obnavljanje energije.

Direktiva o kanalizacionom mulju 86/278/EEC reguliše upotrebu kanalizacionog mulja u poljoprivredi u cilju sprečavanja štetnih efekata na zemljište, biljke, životinje i ljude. Direktiva se bavi smanjenjem patogena i potencijalom za akumuliranje dugotrajnih zagađujućih materija u zemljištu ali ne određuje ograničenja za organske zagađivače. Međutim, većina zemalja članica EU je uvela strožije standarde za kvalitet mulja uključujući strožija ograničenja za većinu potencijalno toksičnih elemenata u zemljištu, dok je u nekim zemljama primjena kanalizacionog mulja u poljoprivredi zabranjena.

Što se tiče pravnog i institucionalnog okvira, Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa članom 22 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11, 039/1), priprema Plan upravljanja kanalizacionim muljem.

Prirodni uslovi za poljoprivredni razvoj u Crnoj Gori su kompleksni. Reljef je pretežno planinski i nedostatak ravničarskog zemljišta je glavni ograničavajući faktor za razvoj poljoprivrede. Proizvodnja se bazira uglavnom na malim porodičnim gazdinstvima zbog čega možda nema održivosti po osnovu troškova testova/analize mulje i zemljišta prije primjene ulja ili skadištenja mulja u toku vegetacionog perioda kada nema potrebe za njegovim korišćenjem. Štaviše, korišćenje kanalizacionog mulja u poljoprivredi još nije prepoznato nacionalnom regulativom koja se odnosi na upotrebu sredstava za ishranu/đubriva biljaka.

U Nacionalnom planu za upravljanje otpadom razmatrani su kapaciteti za primjenu kanalizacionog mulja na području šuma. Zaključeno je da čak iako raspoloživa površina daje mogućnost za primjenu od oko 15% mulja, biće teško dopremiti i rasuti mulj na određenim lokacijama zbog topografskih karakteristika (strme padine) i neravnomjene raspoređenosti stabala. Primjena kanalizacionog mulja na području šuma je vezana za pošumljavanje, koje je planirano kao mjera za ispunjavanje ciljeva na nacionalnom nivou za smanjenje gasova staklene bašte, dok primjena kanalizacionog mulja u nacionalnim parkovima, kraškim i strmim područjima sa nagibom većim od 10% nije dozvoljena.

Iako ponovna upotreba mulja na nivou Evropske unije čini oko 40% ukupne proizvodnje mulja, odlaganje na deponijama i spaljivanje su najčešće korišćeni oblici odlaganja uprkos ekološkim slabim stranama. Jedna od opcija za upravljanje kanalizacionim muljem koja je razmatrana u Planu za upravljanje otpadom je korišćenje kanalizacionog mulja kao prekrivnog sloja na regionalnim deponijama umjesto zemljišta. Preduslov za to je da se kanalizacioni mulj obradi u postrojenjima za solarno sušenje. To se vjerovatno neće ostvariti do izgradnje regionalnih deponija s obzirom da su postojeće sanitarne deponije u Podgorici i Baru preopterećene i ne prihvataju kanalizacioni mulj, niti za odlaganje ni za dnevno prekrivanje. Alternativno, kanalizacioni mulj (nakon solarnog sušenja) može da se koristi za rehabilitaciju odlagališta otpada ili rekultivaciju zemljišta na područjima eksploatisanih rudnika i kamenoloma.

Spaljivanje mulja se smatra pogodnim za velika PPOV, tj. minimalna količina ulaznog mulja je 50.000 tona godišnje. Nedavne aktivnosti na pripremi projekta otpadnih voda u Podgorici za nadogradnju sistema za sakupljanje otpadnih voda i izgradnju novog PPOV uključivale su spaljivanje mulja kao završni korak u obradi mulja. Predloženo postrojenje za spaljivanje mulja projektovano je za konačni kapacitet PPOV (17.000 t DS/a), uz prihvatanje mulja proizvedenog u PPOV Golubovci i Tuzi. Postrojenje za termalno sušenje će biti smješteno na lokaciji spalionice u cilju korišćenja energije proizvedene u procesu spaljivanja kao i energije dimnog gasa. Konačni produkt spaljivanja biće pepeo, koji se može obraditi za svrhe obnavljanja fosfora prije odlaganja. Međutim, upravljanje otpadom nastalim tretmanom dimnog gasa, lokacija i veličina deponije za odlaganje pepela i pripadajući troškovi nijesu razmatrani.

Potencijalno istovremeno spaljivanje u Željezari Nikšić i termo-elektrani u Pljevljima nije se smatralo održivom opcijom, zbog visokih troškova za rekonstrukciju postrojenja da bi bila spremna za korišćenje kanalizacionog mulja u procesu spaljivanja.

Za centralni i sjeverni region solarno sušenje mulja u centralizovanim regionalnim postrojenjima predloženo je kao najekonomičnije rješenje, dok kompostiranje mulja nije razmatrano.

### Minimalne potrebne mjere

Za rješavanje sve većih količina kanalizacionog mulja koje nastaju u PPOV preduslov je dobra koordinacija između glavnih zainteresovanih strana u oblasti upravljanja otpadnim vodama i otpadom.

Plan za upravljanje muljem koji čini sastavni dio Plana za upravljanje otpadom biće ažuriran u skladu sa Master planom mjera za komunalne otpadne vode.

Dodatno tretiranje dehidriranog mulja koje će dovesti do daljeg smanjenja količine mulja treba da se razvije kroz regionalne šeme, na osnovu raspoloživog zemljišta, geotehničkih uslova lokacije, ekoloških i klimatskih uslova, nacionalnih i opštinskih prostorno-planskih dokumenata, izvodljivog povezivanja sa susjednim proizvodnim centrima (PPOV) po osnovu troškova transporta i naknada za zbrinjavanje otpada (gate fee), konačnog odlaganja ili korišćenja krajnjeg proizvoda.

Preostali reziduum iz regionalnih centara za tretiranje mulja mogao bi se odlagati na deponijama pepela (mono-fill) što se može predvidjeti u okviru regionalnih centara ili u okviru najbližeg regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Predložene opcije za dodatni tretman mulja koje su prikazane, baziraju se na procjeni količine mulja za krajnji kapacitet PPOV, klimatskim i ekološkim uslovima, troškovima tretmana i alternativnim rješenjima razmotrenim u Planu za upravljanje otpadom. Investicija od 26 miliona € koja je uključena u analize priuštivosti u okviru ovog Master plana predstavlja procjenu inicijalne investicije za predložene dodatne objekte za tretman neophodne za dalje smanjivanje količine mulja. Ukupna investicija će biti značajno veća, nakon što bude usvojena šema određenih lokacija za regionalne centre za obradu mulja i krajnje odlaganje i shodno procijenjeni troškovi implementacije, uključujući eksproprijaciju zemljišta.

Učešće svih relevantnih zainteresovanih strana je od najveće važnosti, naročito u inicijalnoj fazi skrininga i odabira lokacija za regionalne objekte za dodatni tretman mulja. Naročito, dogovor između opština u okviru predložene regionalne šeme treba postići prije izrade dalje tehničke i planske dokumentacije uključujuči Procjenu uticaja na životnu sredinu i društvo.

# PROCJENA TROŠKOVA I PLAN IMPLEMENTACIJE

## 1.12	Metodologija procjene troškova

Puna implementacija mjera za upravljanje komunalnim otpadnim vodama u skladu sa Direktivom UWWTD i relevantnom nacionalnom direktivom je obično veoma skupa u pogledu potrebnih investicija i nastalih troškova rada i održavanja i drugih troškova. To se naročito odnosi na situacije gdje treba rješavati značajna pitanja nedostajućih kapaciteta u cilju obezbjeđivanja pokrivenosti uslugama otpadnih voda, kao što je prikazano ranije u izvještaju.

Procjena troškova koja je primijenjena u ovoj studiji razvijena je na sljedećim osnovama:

- Procjena troškova je izvedena na osnovu metodologije primijenjene u FEASIBLE  modelu i njenih principa, uz neophodna usklađivanja vezana za:

  - Povećanje troškova u odnosu na datum prvobitnih FEASIBLE smjernica;

  - Podešavanje troškova za glavne mjere/elemente na osnovu raspoloživih informacija o troškovima sličnih radova za projektno područje i generalno za region zapadnog Balkana;

  - Upoređivanje sa troškovima prikazanim u planovima za implementaciju direktive istog karaktera iz susjednih zemalja;

- Pri ocjenjivanju troškova uzet je u obzir niz relevantnih projekata otpadnih voda koji su trenutno u fazi implementacije ili su skoro završeni. Ti troškovi podliježu shodnom odbitku, kako se projekti budu smatrali završenim (na primjer projekat OV Pljevlja, projekat OV Berane, veliki broj pripremnih studija i implementiranih projekata otpadnih voda na primorju).

- Sve relevantne studije izvodljivosti odgovarajućeg standarda ili tehnički projekti dostavljeni konsultantima su uzeti u obzir i ako je smatrano odgovarajućim prihvaćeni su predlozi i troškovi navedeni u određenom dokumentu.

Prikazani neto investicioni troškovi za mjere/radove ne uključuju sredstva za osnovne djelove ukupne pripreme projekta i implementacionog ciklusa; uključujući aktivnosti pripreme projekta, sredstva za nepredviđene troškove i troškove nadzora izgradnje. Stoga, budžet za ove stavke je dodat procijenjenim neto investicionim troškovima  kako je prikazano u narednim odjeljcima, u ovoj fazi u odnosu na fiksni procenat procijenjenog CAPEX.

Veoma opsežan program za koji podršku pruža KfW (Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj  obali) se implementira na primorskom području sa osnovnim ciljem poboljšanja usluga vodosnabdijevanja i otpadnih voda u učestvujućim opštinama (Ulcinj, Bar, Kotor, Tivat i H.Novi, nažalost Budva nije dio programa). Ovim programom koordinira Vodacom Ltd., što uključuje opsežnu pripremu projekta, od studija izvodljivosti do glavnih projekata i tendera. Kao dio detaljne tehničke analize,  projekat je uključio analizu i procjenu troškova izgradnje za osnovne elemente infrastrukture za vodosnabdijevanje i otpadne vode. Procjena troškova (jedinični troškovi) za izgradnju sistema za sakupljanje otpadnih voda predstavljen pomenutim projektom tehničke pomoći smatra se sveoubhvatnom, ažuriranom i predstavlja pouzdan izvor informacija. Takođe, ovi troškovi su pokazali visok nivo slaganja sa realizovanim troškovima iz studije izvodljivosti. Stoga, ti jedinčni troškovi sakupljanja otpadnih voda su upotrijebljeni za svrhe ove studije.

Od pomenutih relevantnih tehničkih mjera i ključnih elemenata uključenih u ovu studiju a koji utiču na ukupne CAPEX, najveći investicioni troškovi se odnose na implementaciju sistema za sakupljanje otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Za elemente sistema za sakupljanje otpadnih voda posebne krive troškovi-funkcija su izrađene i u upotrebi su osim ako ne postoji relevantna studija/tehnički projekat dobrog kvaliteta. Primjer ove krive trošovi-funkcija za kanalizacionu kolektorsku mrežu je dat na sljedećem grafikonu (Grafikon 7.1).

Grafikon 7.1 – Funkcija troškova mreža za sakupljanje otpadnih voda

Investicioni troškovi za implementaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su analizirani za svako pojedinačno postrojenje za tretman, uzimajući u obzir planirane jedinice procesa, lokaciju datog postrojenja i uslove koji mogu dovesti do dodatnih troškova. Ti troškovi su takođe provjereni u odnosu na druge implementirane projekte i projekte koji su u toku a slične su prirode i realizuju se u uporedivim uslovima u Crnoj Gori i širem regionu.

Finansijski plan i investiciona dinamika su prikazani u odjeljcima o finansijama/priuštivosti. Pored investicionih troškova, izračunati su odgovarajući troškovi rada i održavanja za svaki pod-projekat, tj. opštinu, a zatim sumirani po regionima i za cijelo projektno područje (prikazano u odjeljku o finansijama/priuštivosti). Troškovi rada i održavanja uključivali su niz konvencionalno primijenjivih troškova, uključujući:

- Radnu snagu

- Materijale - hemikalije

- Energiju (potrošnja i obnavljanje, u zavisnosti od primjenjivosti)

- Održavanje

- Troškovi upravljanja obrađenim kanalizacionim muljem

- Izdvajanje stredstava za depresijaciju/amortizaciju

## Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda  – Pregled investicionih troškova

Na osnovu mjera i pristupa procjene troškova koji su gore opisani, u ovom odjeljku prikazani su procijenjeni investicioni troškovi neophodni za implementaciju relevantnih mjera vezanih za infrastrukturu otpadnih voda. Struktura troškova iz ovog odjeljka prikazan je po aglomeracijama, opštinama i po regionima.

Pored investicionih troškova vezanih za fazu izgradnje, neophodno je odrediti odgovarajuća sredstva za ostale osnovne projektne aktivnosti u cilju adekvatne pripreme projekta za implementaciju, odrediti sredstva za neuračunate i nepredviđene uslove i obezbijediti  kontinuirani nadzor izgradnje. To predviđanje sredstava se određuje u odnosu na procijenjene neto investicione troškove, kao što slijedi:

- Za preostalu pripremu projekta – 4%

- Za nepredviđene troškove – 5%

- Za nadzor izgradnje 3,5% procijenjenih neto investicionih troškova

U stvarnosti, zavisno od zrelosti i kompleksnosti određenog projekta ta predviđena sredstva sigurno variraju u velikoj mjeri. Predloženo izdvajanje sredstava bi se moglo smatrati da je na nižem kraju. Ovaj pristup je primijenjen u cilju izbjegavanja potencijalnog utvrđivanja prevelikog budžeta za realizaciju mjera vezanih za infrastrstrukturu otpadnih voda uz ionako veoma velike investicione troškove.

Očekuje se da će za neke od projekata moći da se izvrši tehničko i finansijsko optimizovanje kroz dalje, detaljnije korake pripreme projekta. Odgovarajuće izdvajanje sredstava za nepredviđene troškove, preostalu pripremu projekta i nadzor izgradnje bi morali da se prilagode za svaki pojedinačni projekat, na osnovu detaljne procjene. Određivanje tih sredstava kao fiksnih ali većih paušalnih stopa bi vjerovatno imalo za posledicu precjenjivanje ukupnog budžeta.

U sljedećim tabelama prikazana je struktura procjene investicionih troškova po različitim vrstama mjera i po aglomeracijama, opštinama i konačno regionima.

Ukupna procjena neto investicionih troškova (samo radovi) je oko 419 miliona €, dok je uz uzimanje u obzir pomenutih dodatnih sredstava ukupna procjena bruto investicionih toškova 472 miliona €.

Tabela 7.1 – Mjere za infrastrukturu za otpadne vode -  pregled investicionih troškova po aglomeracijama (u hiljadama €)

| Opština | Agl. br. | Aglomeracija | Radovi u toku |  |  |  |  |  | Ostale planirane mjere vezane za infrastrukturu otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kanal. mreža | Potisni cjevovodi | KPS | PPOV | Svega u toku | Priprema, nepredviđeni troškovi, nadzor u toku | Rehabilitacija mreže | Kanal. mreža | Potisni cjevovodi | KPS | PPOV | Ispusti u more | Prioritetna mjera za upravljanje muljem | Svega novo | Priprema, nepredviđ. troškovi, nadzor, novi radovi | Ukupno novo | Tekuće + nove mjere ukupno |
| Andrijevica | 1 | Andrijevica 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | 2.037 | - | - | 1.147 | - | 206 | 3.514 | 439 | 3.953 | 3.953 |
| Berane | 2 | Berane 1 | - | - | - | - | - | - | 1.786 | 2.809 | - | - | 1.415 | - | 1.010 | 7.020 | 878 | 7.898 | 7.898 |
| Bijelo Polje | 3 | Bijelo Polje 1 | - | - | - | - | - | - | 387 | 15.593 | - | 335 | 7.598 | - | - | 23.913 | 2.989 | 26.902 | 26.902 |
| Gusinje | 4 | Gusinje 1 | - | - | - | - | - | - | 92 | 1.361 | 898 | 154 | - | - | - | 2.505 | 313 | 2.819 | 2.819 |
| Kolašin | 5 | Kolašin 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 5.166 | 63 | 45 | 2.128 | - | 710 | 8.132 | 1.016 | 9.148 | 9.148 |
| Mojkovac | 6 | Mojkovac 1 | - | - | - | - | - | - | 652 | 4.006 | 37 | 106 | - | - | 600 | 5.401 | 675 | 6.076 | 6.076 |
| Estnjica | 7 | EStnjica 1 | - | - | - | - | - | - | - | 988 | - | - | 587 | - | 360 | 1.935 | 242 | 2.177 | 2.177 |
| Plav | 8 | Plav - 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 9.038 | 1.676 | 265 | 4.290 | - | - | 15.330 | 1.916 | 17.246 | 17.246 |
| Pljevlja | 9 | Pljevlja 1 | - | - | - | - | - | - | 408 | 2.491 | - | - | - | - | - | 2.899 | 362 | 3.261 | 3.261 |
| Plužine | 10 | Plužine 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 347 | - | - | 691 | - | 144 | 1.241 | 155 | 1.396 | 1.396 |
| Rožaje | 11 | Rožaje 1 | - | - | - | - | - | - | 568 | 4.882 | - | - | 5.140 | - | - | 10.590 | 1.324 | 11.913 | 11.913 |
| Šavnik | 12 | Šavnik 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 307 | - | - | - | - | - | 333 | 42 | 375 | 375 |
| Žabljak | 13 | Žabljak 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2.346 | - | 167 | 1.004 | - | - | 3.567 | 446 | 4.012 | 4.012 |
| Cetinje | 14 | Cetinje 1 | - | - | - | - | - | - | 306 | 1.941 | - | - | 7.200 | - | - | 9.447 | 1.181 | 10.628 | 10.628 |
| Danilovgrad | 15 | Danilovgrad 1 | 826 | - | 160 | 2.390 | 3.376 | 422 | 62 | 4.204 | 145 | 415 | 543 | - | - | 5.370 | 671 | 6.041 | 9.839 |
| Danilovgrad | 16 | Danilovgrad 2 | - | - | - | - | - | - | - | 466 | - | - | 1.283 | - | - | 1.749 | 219 | 1.968 | 1.968 |
| Nikšić | 17 | Nikšić 1 | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 16.620 | 960 | 265 | 5.606 | - | - | 24.690 | 3.086 | 27.777 | 27.777 |
| Podgorica | 18 | Podgorica 1 | 10.717 | - | - | - | 10.717 | 1.340 | 6.963 | 30.525 | - | - | 33.137 | - | 9.980 | 80.605 | 10.076 | 90.680 | 102.737 |
| Podgorica | 19 | Golubovci 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15.283 | - | 523 | 5.606 | - | - | 21.412 | 2.676 | 24.088 | 24.088 |
| Podgorica | 20 | Tuzi 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.905 | - | 178 | 2.789 | - | - | 8.872 | 1.109 | 9.981 | 9.981 |
| Bar | 21 | Bar 1 | - | - | - | - | - | - | 529 | 3.977 | - | 79 | 7.598 | 1.100 | - | 13.283 | 1.660 | 14.944 | 14.944 |
| Bar | 22 | Bar 2 | - | - | - | - | - | - | 1.431 | 8.448 | - | 68 | 12.467 | 620 | 2.611 | 25.645 | 3.206 | 28.850 | 28.850 |
| Bar | 23 | Bar 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2.290 | 135 | 243 | 1.147 | 460 | - | 4.274 | 534 | 4.808 | 4.808 |
| Bar | 24 | Bar 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.319 | 46 | 134 | 1.147 | 460 | - | 4.106 | 513 | 4.619 | 4.619 |
| Budva | 25 | Budva 1 | - | - | - | - | - | - | 899 | 4.804 | 255 | 120 | 2.820 | 1.625 | 3.018 | 13.540 | 1.693 | 15.233 | 15.233 |
| Budva | 26 | Budva 2 | - | - | - | - | - | - | 103 | 6.995 | 567 | 521 | 4.518 | 980 | - | 13.683 | 1.710 | 15.394 | 15.394 |
| Budva | 27 | Budva 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.542 | 720 | - | 2.262 | 283 | 2.544 | 2.544 |
| Herceg Novi | 28 | H.Novi 1 | - | - | - | - | - | - | 3.725 | 3.205 | 34 | 55 | - | - | 2.956 | 9.975 | 1.247 | 11.222 | 11.222 |
| Herceg Novi | 29 | H.Novi 2 | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 24 | 67 | 853 | 185 | - | 1.700 | 213 | 1.913 | 1.913 |
| Herceg Novi | 30 | H.Novi 3 | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 32 | 72 | 853 | 185 | - | 1.713 | 214 | 1.927 | 1.927 |
| Kotor | 31 | Kotor 1 | 6.908 | 1.497 | 1.778 | - | 10.183 | 1.273 | 858 | 1.209 | 459 | 301 | - | 1.365 | - | 4.192 | 524 | 4.716 | 16.172 |
| Kotor | 32 | Kotor 2 | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 89 | 120 | 853 | 252 | - | 1.991 | 249 | 2.239 | 2.239 |
| Kotor | 33 | Kotor 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.103 | 50 | 146 | 1.062 | 168 | - | 2.528 | 316 | 2.844 | 2.844 |
| Kotor | 34 | Kotor 4 | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 433 | 110 | 1.310 | - | - | 2.672 | 334 | 3.006 | 3.006 |
| Tivat | 35 | Tivat 1 | 1.478 | - | - | - | 1.478 | 185 | 386 | 3.902 | 450 | 572 | - | 1.365 | 2.956 | 9.631 | 1.204 | 10.834 | 12.498 |
| Tivat | 36 | Tivat 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.124 | 242 | 87 | - | - | - | 1.453 | 182 | 1.635 | 1.635 |
| Ulcinj | 37 | Ulcinj 1 | 4.256 | - | 190 | - | 4.446 | 556 | 1.792 | 14.308 | 1.994 | 5.436 | 11.810 | 975 | 1.478 | 37.794 | 4.724 | 42.519 | 47.521 |
| Svega |  |  | - | - | - | - | - | - | 4.232 | 51.370 | 2.674 | 1.072 | 24.000 | - | 3.031 | 86.379 | 10.797 | 97.177 | 97.177 |
| Svega |  |  | 11.543 | - | 160 | 2.390 | 14.093 | 1.762 | 8.570 | 74.945 | 1.105 | 1.381 | 56.164 | - | 9.980 | 152.145 | 19.018 | 171.163 | 187.017 |
| Svega |  |  | 12.643 | 1.497 | 1.968 | - | 16.108 | 2.014 | 9.723 | 56.321 | 4.810 | 8.131 | 47.978 | 10.460 | 13.019 | 150.442 | 18.805 | 169.247 | 187.369 |
| Ukupno |  |  | 24.185 | 1.497 | 2.128 | 2.390 | 30.201 | 3.775 | 22.525 | 182.636 | 8.589 | 10.584 | 128.142 | 10.460 | 26.030 | 388.966 | 48.621 | 437.587 | 471.563 |

Tabela 7.2 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – pregled investicionih troškova po opštinama (u hiljadama €)

| Opš. br. | Opština | Radovi u toku |  |  |  |  |  | Ostale planirane mjere vezane za infrastrukturu otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kanaliz. mreža | Potisni cjevovodi | KPS | PPOV | Svega u toku | Priprema, nepredviđeni troškovi, nadzor u toku | Rehabilitacija mreže | Kanaliz. mreža |  | Potisni cjevovodi | KPS | PPOV |  | Ispusti u more | Prioritetna mjera za upravljanje muljem |  | Novo svega |  | Priprema, nepredviđeni troškovi, nadzor novi radovi | Novo ukupno | tekuće+ novo ukupno |
| 1 | Andrijevica | - | - | - | - | - | - | 124 | 2.037 | - |  | - |  | 1.147 | - | 206 | 3.514 |  | 439 |  | 3.953 | 3.953 |
| 2 | Berane | - | - | - | - | - | - | 1.786 | 2.809 | - |  | - |  | 1.415 | - | 1.010 | 7.020 |  | 878 |  | 7.898 | 7.898 |
| 3 | Bijelo Polje | - | - | - | - | - | - | 387 | 15.593 | - |  | 335 |  | 7.598 | - | - | 23.913 |  | 2.989 |  | 26.902 | 26.902 |
| 4 | Gusinje | - | - | - | - | - | - | 92 | 1.361 | 898 |  | 154 |  | - | - | - | 2.505 |  | 313 |  | 2.819 | 2.819 |
| 5 | Kolašin | - | - | - | - | - | - | 19 | 5.166 | 63 |  | 45 |  | 2.128 | - | 710 | 8.132 |  | 1.016 |  | 9.148 | 9.148 |
| 6 | Mojkovac | - | - | - | - | - | - | 652 | 4.006 | 37 |  | 106 |  | - | - | 600 | 5.401 |  | 675 |  | 6.076 | 6.076 |
| 7 | Estnjica | - | - | - | - | - | - | - | 988 | - |  | - |  | 587 | - | 360 | 1.935 |  | 242 |  | 2.177 | 2.177 |
| 8 | Plav | - | - | - | - | - | - | 62 | 9.038 | 1.676 |  | 265 |  | 4.290 | - | - | 15.330 |  | 1.916 |  | 17.246 | 17.246 |
| 9 | Pljevlja | - | - | - | - | - | - | 408 | 2.491 | - |  | - |  | - | - | - | 2.899 |  | 362 |  | 3.261 | 3.261 |
| 10 | Plužine | - | - | - | - | - | - | 59 | 347 | - |  | - |  | 691 | - | 144 | 1.241 |  | 155 |  | 1.396 | 1.396 |
| 11 | Rožaje | - | - | - | - | - | - | 568 | 4.882 | - |  | - |  | 5.140 | - | - | 10.590 |  | 1.324 |  | 11.913 | 11.913 |
| 12 | Šavnik | - | - | - | - | - | - | 26 | 307 | - |  | - |  | - | - | - | 333 |  | 42 |  | 375 | 375 |
| 13 | Žabljak | - | - | - | - | - | - | 50 | 2.346 | - |  | 167 |  | 1.004 | - | - | 3.567 |  | 446 |  | 4.012 | 4.012 |
| 14 | Cetinje | - | - | - | - | - | - | 306 | 1.941 | - |  | - |  | 7.200 | - | - | 9.447 |  | 1.181 |  | 10.628 | 10.628 |
| 15 | Danilovgrad | 826 | - | 160 | 2.390 | 3.376 | 422 | 62 | 4.671 | 145 |  | 415 |  | 1.827 | - | - | 7.119 |  | 890 |  | 8.009 | 11.807 |
| 16 | Nikšić | - | - | - | - | - | - | 1.240 | 16.620 | 960 |  | 265 |  | 5.606 | - | - | 24.690 |  | 3.086 |  | 27.777 | 27.777 |
| 17 | Podgorica | 10.717 | - | - | - | 10.717 | 1.340 | 6.963 | 51.713 | - |  | 701 |  | 41.532 | - | 9.980 | 110.888 |  | 13.861 |  | 124.749 | 136.806 |
| 18 | Bar | - | - | - | - | - | - | 1.960 | 17.034 | 180 |  | 524 |  | 22.358 | 2.640 | 2.611 | 47.307 |  | 5.913 |  | 53.221 | 53.221 |
| 19 | Budva | - | - | - | - | - | - | 1.002 | 11.798 | 822 |  | 641 |  | 8.879 | 3.325 | 3.018 | 29.485 |  | 3.686 |  | 33.171 | 33.171 |
| 20 | Herceg Novi | - | - | - | - | - | - | 3.725 | 4.348 | 90 |  | 194 |  | 1.706 | 370 | 2.956 | 13.388 |  | 1.674 |  | 15.062 | 15.062 |
| 21 | Kotor | 6.908 | 1.497 | 1.778 | - | 10.183 | 1.273 | 858 | 3.807 | 1.031 |  | 677 |  | 3.225 | 1.785 | - | 11.383 |  | 1.423 |  | 12.806 | 24.262 |
| 22 | Tivat | 1.478 | - | - | - | 1.478 | 185 | 386 | 5.025 | 692 |  | 659 |  | - | 1.365 | 2.956 | 11.084 |  | 1.385 |  | 12.469 | 14.132 |
| 23 | Ulcinj | 4.256 | - | 190 | - | 4.446 | 556 | 1.792 | 14.308 | 1.994 |  | 5.436 |  | 11.810 | 975 | 1.478 | 37.794 |  | 4.724 |  | 42.519 | 47.521 |
|  | Svega | - | - | - | - | - | - | 4.232 | 51.370 | 2.674 |  | 1.072 |  | 24.000 | - | 3.031 | 86.379 |  | 10.797 |  | 97.177 | 97.177 |
|  | Svega | 11.543 | - | 160 | 2.390 | 14.093 | 1.762 | 8.570 | 74.945 | 1.105 |  | 1.381 |  | 56.164 | - | 9.980 | 152.145 |  | 19.018 |  | 171.163 | 187.017 |
|  | Svega | 12.643 | 1.497 | 1.968 | - | 16.108 | 2.014 | 9.723 | 56.321 | 4.810 |  | 8.131 |  | 47.978 | 10.460 | 13.019 | 150.442 |  | 18.805 |  | 169.247 | 187.369 |
|  | Ukupno | 24.185 | 1.497 | 2.128 | 2.390 | 30.201 | 3.775 | 22.525 | 182.636 | 8.589 |  | 10.584 |  | 128.142 | 10.460 | 26.030 | 388.966 |  | 48.621 |  | 437.587 | 471.563 |

## Mjere za infrastrukturu za otpadne vode – Pregled investicionih troškova po veličini aglomeracije

Kako je prethodno prikazano u izvještaju, procijenjeno je da je ukupan broj stanovnika u aglomeracijama koji će biti obuhvaćeno razmatranom infrastrukturom za otpadne vode oko 501.000, dok bi opterećenje zagađenjem iz otpadnih voda bilo oko 976 hiljada ES.

Očekuje se da će veoma značajan udio opterećenja zagađenjem iz otpadnih voda (oko 273,000 ES ili oko 258% od ukupnog iznosa) biti proizveden od strane turista.  Stoga se smatra primjerenim da se procijene jedinični investicioni troškovi predloženih mjera u odnosu na ukupno obuhvaćeno opterećenje zagađenjem iz otpadnih voda (uključujući očekivani doprinos od turizma), a ne da se procjene jediničnih troškova vrše na osnovu stalno nastanjenog stanovništva koje se opslužuje, što bi predstvljalo značajnu pristrasnost.

Tabela u nastavku (Tabela 7.3) daje pregled investicionih troškova za planirane mjere sakupljanja i tretmana otpadnih voda po klasi veličine aglomeracija u Crnoj Gori.

Tabela je vrlo okvirnog karaktera i pokazuje prilično očekivani trend; mjere koje se odnose na aglomeracije koje su veće od 15.000 ES (15 od 37) nose oko 90% opterećenja zagađenjem koje je obuhvaćeno mjerama.  Pored toga, iako je prosječni jedinični trošak (€/ES) oko 483 €/ES, jedinični troškovi se načelno povećavaju u manjim aglomeracijama sa nekih 340 €/ES u aglomeracijama koje su veće od 100.000 ES na više od 1.000 €/ES u malim aglomeracijama.

Tabela 7.3 – Mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – kapitalni izdaci po veličini aglomeracije

| Klasa veličine br. | Opis klase | Veličina klase (ES) | Br. | Stalno stanovništvo u aglomeraciji | Opterećenje zagađenjem iz OV u aglomeraciji (ES) | Svega kap.izd. (mil. eur) | Udio opterećenja (%) | Svega kap.izd. po ES (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veoma mala | <2.000 | 5 | 4.551 | 8.700 | 8,16 | 0,9% | 937 |
| 2 | Mala | 2-10.000 | 16 | 40.237 | 74.150 | 86,37 | 7,6% | 1.165 |
| 3 | Mala do srednja | 10-15.000 | 1 | 2.059 | 15.000 | 15,39 | 1,5% | 1.026 |
| 4 | Srednja | 15-50.000 | 9 | 141.124 | 237.000 | 128,30 | 24,3% | 541 |
| 5 | Velika | 50-100.000 | 4 | 131.851 | 294.000 | 115,37 | 30,1% | 392 |
| 6 | Krupna | >100.000 | 2 | 181.433 | 348.000 | 117,97 | 35,6% | 339 |
| Ukupno/prosjek |  |  | 37 | 501.255 | 976.850 | 471,56 | 100,0% | 483 |

Prioriteti za obezbjeđivanje prikupljanja i tretmana otpadnih voda jasno favorizuju mjere koje treba implementirati u većim aglomeracijama (članovi 3, 4 i 5).  Isti pristup je uveden u nacionalni Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (2017.) – u koji je transponovana Direktiva o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, kojim se definišu prioriteti za mjere za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa veličinom aglomeracije i osjetljivošću područja u koji se prečišćeni efluneti ispuštaju.

Da zaključimo, sa stanovišta životne sredine i finansijskog stanovištva, prioritet kod implemetnacije treba da se dâ većim aglomeracijama i aglomeracijama sa većom gustinom stanovništva.

Grafikon 7.2 – Mjere za infrastrukturu za otpadne vode - edinični troškovi po veličini klase aglomeracije

## Predloženi plan implementacije projekta

Uz pretpostavku završetka pregovora o pristupanju 2025. godine, zahtijeva se prelazni period za ispunjavanje zahtjeva iz Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, tj. implementaciju infrastrukture za otpadne vode iz ovog izvještaja do kraja 2035, što bi činilo prelazni period od 10 godina.

Sakupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u prvoj i drugoj grupi aglomeracija sa više od 50.000 ES bi se završilo do 2031. (gdje bi one sa više od 100.000 ES imale prioritet).  Grupa aglomeracija između 15.000 i 50.000 ES je planirana do kraja 2033. (gdje bi one sa više od 15.000 ES bile prioritet).  Obaveze koje se odnose na preostale aglomeracije sa manje od 10.000 ES bi bila u potpunosti ispunjena do kraja 2035.

### Definisanje investicija po prioritetu

Visoki investicioni troškovi implementacije Direktive UWWTD i relevantne infrastrukture mogu se u doglednoj budućnosti pokriti samo putem eksterne finansijske pomoći. Stoga, organizacija pripreme i implementacije projekata na nacionalnom i lokalnim nivoima treba da se prilagodi zahtjevima za apsorpciju takve pomoći (EU fondovi, zajmovi MFI). Zahtjevi za održivošću i zaštitom vodene životne sredine će igrati posebnu ulogu u ocjenjivanju invesicionih projekata, uključujući fazu odabira projekata; glavni kriterijumi biće vezani za ekonomski/socijalni/ekološki uticaj.

Što se tiče određivanja prioriteta infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori prihvaćena je Metodologija za odabir i određivanje prioriteta infrastrukturnih projekata koju je objavio Sekretarijat za razvojne projekte, a koja definiše metodologiju i principe po tom osnovu. Primjenom pomenute metodologije, odgovarajuća Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata po sektorima je izrađena i redovno se ažurira na godišnjem nivou.

Osnovni principi za određivanje prioriteta infrastrukturnih projekata za otpadne vode predloženi u ovom izvještaju poštovali bi opšte principe pomenute metodologije, uz određene specifičnosti koje se odnose na sektor upravljanja otpadnim vodama.

Vodeći principi za odabir projekata su sljedeći: (i) jasan i mjerljiv doprinos ciljevima Direktive; (ii) stepen spremnosti projekta; (iii) isplativost i održivost, naročito finansijska; (iv) kapacitet za implementaciju pružalaca usluga za vodu iz javnog sektora; (v) saradnja između pružalaca usluga za vodu iz javnog sektora sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta usluga i smanjenja cijene vode; (vi) ukoliko je primjenjivo, doprinos rješavanju pitanja konkretnih prioriteta teritorije, doprinos sprovođenju makro-regionalnih strategija (ukoliko je potrebno, kako bi se podržao izbalansiran regionalni razvoj, projekti u manje razvijenim regionima mogu dobiti dodatne poene tokom procedure bodovanja, kao i veće stope sufinansiranja i veću tehničku pomoć; ukoliko je potrebno, mogu se osmisliti specijalni programi pomoći za manje razvijena područja, područja koja se suoačavaju sa demografskim ili geografskim izazovima).

Pored toga, može se dati podrška implementaciji projekata koji objedinjavaju zahtjeve iz Direktive o vodi za piće i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda.  Takav pristup sadrži koherentan set komplementarnih prioriteta koji podržavaju ne samo osnovne ciljeve te dvije direktive već i otvaraju potencijal za efekte uzajamne podrške koji mogu rezultariti njihovom istovremenom realizacijom.

Lista kriterijuma za definisanje prioriteta investicija/projekata (koja nije sveobuhvatna) sadrži:

- Doprinos ciljevima strateških i programskih dokumenata u oblasti javnog sakupljanja i tretmana otpadnih voda (i javnog vodosnabdijevanja, ako je moguće), tj. u kojoj mjeri projektne aktivnosti omogućavaju:

  - povećanje broja stanvonika priključenih na sisteme za javno vodosnabdijevanje i sakupljanje i tretman otpadnih voda

  - smanjenje zagađenosti (opterećenje zagađenjem se tretira u skladu sa zahtjevima)

  - povećanje broja vodnih tijela u dobrom i veoma dobrom stanju prema indikatorima organskog opterećenja

  - smanjenje broja stanovnika koji nemaju pristup sistemima javnog vodosnabdijevanja (nijesu pokriveni konzistetnim monitoringom kvaliteta) ili su prikuljučeni na sisteme koji nijesu usklađeni sa mikro-biološkim i/ili hemijskim parametrima

- Spremnost projekta

  - tehnička izvodljivost projekta

  - nivo završenosti studija i projekata

  - nivo u kojem su riješena pitanja imovine

  - nivo izdatih potrebnih građevinskih dozvola (saglasnost na razvoj i izgradnju)

  - nivo završenosti potrebne tenderske dokumentacije

  - vrijeme potrebno za početak projekta

- Finansijska opravdanost projekta

  - Realan budžet

  - Rezultati analize troškova-koristi (cost-benefit analysis)

  - Ukupni troškovi projekta u odnosu na stanovništvo kojem će biti pružane nove/adekvatne usluge vezane za vodu

  - Finansijska održivost i priuštivost

  - Sopstveni doprinos javnog pružoca usluga ili su-finansiranje drugih donatora

- Kapaciteti javnog pružaoca usluga vezanih za vodu

  - Kapacitet korisnika da implementira projekte koji se su-finansiraju EU fondovima i/ili zajmovima MFI (su-finansiranje, ljudski resursi, prethodno iskustvo, itd.)

  - Kapacitet pružoaca usluga da upravlja projektom nakon završetka finansiranja (finansijska sposobnost, ljudski resursi, prethodno iskustvo, itd.)

- Prioriteti za finansiranje

  - Projektno partnerstvo uključuje više od jednog javnog pružaoca usluga vezanih za vodu u okviru projekta

  - Inicijative predviđene primijenjenim projektima u zajednicama sa manje izgleda, na pr. područja od posebne zabrinutosti za državu, ruralne i manje zajednice (na osnovu na pr. vrijednosti razvojnog indeksa i indikatora za izračunavanje razvojnog indeksa na lokalnom nivou koji je niži od 75% razvojnog indeksa na nacionalnom nivou)

  - Širi uticaj projekta na reorganizaciju javnih pružaoca usluga vezanih za vode (spajanja, specijalizacija, tehnička i finansijska konsolidacija)

  - Planovi za buduću replikaciju projektnih rezultata

### Plan implementacije

Implementacija Direktive UWWTD i povezanih mjera je veoma kompleksna zbog ograničenog kapaciteta pružalaca usluga vezanih za vode i priuštivosti buduće cijene vode (tarifa). Smatra se da se ovaj problem može prevazići reformom vodovodnog sektora ili agregacijom pružaoca usluga vezanih za vodu.

Ovim pristupom optimizuje se finansijski teret na stanovništvo uz željenu maksimalnu moguću apsorpciju EU fondova.

Ključna pitanja koja treba riješiti:

Pristup pripremi projekta: utvrđivanje strukture i procesa za pripremu projekta, metodologije za ocjenjivanje kvalifikovanosti projekta, tj. studije izvodljivosti i prateće finansijske i ekonomske analize.

Utvrđivanje sistema za podršku pripreme projekta: tehnička pomoć dostupna na nacionalnom i regionalnim nivoima

Obezbjeđivanje preduslova za korišćenje EU strukturnih fondova: (i) elementi sistema za povrat troškova, (ii) procedura i metodologija za određivanje tarifa, (iii) institucionalni sistem koji obezbjeđuje socijalnu priuštivost tarifa, (iv) princip „zagađivač/korisnik plaća“ u vodnom sektoru

Reforma vodovodnog sektora (zakon o vodama/komunalnim djelatnostima i podzakonska akta), treba odrediti prelazni period, i uspostaviti nacionalnog regulatora za vode (uz obezbjeđivanje zakonitosti u oblasti tarifa za usluge vezane za vodu)

Uspostaviti procedure i odgovornosti na nacionalnom i lokalnim nivoima

Uspostaviti administrativne procese kao što je saglasnost na razvoj (građevinske dozvole), procjena uticaja na životnu sredinu, otkup zemljišta, nabavka, itd.

Implementacija Direktive UWWTD je institucionalna obaveza i podsticaj, ne samo za institucionalno prilagođavanje već i za tehnološku i tehničku, organizacionu, kadrovsku i finansijsku reorganizaciju upravljanja komunalnim vodama, što pruža dobar osnov za implementaciju obaveza, kao i sticanje poslovne samo-održivosti i efikasnosti.

Ukupne investicione potrebe za implementaciju Direktive UWWTD iznose približno 472 miliona €. Kao što je predstavljeno u prethodnom poglavlju 4, osnovni/master plan implementacije je prikazan u sljedećoj tabeli.

Tabela 7.4 – Predloženi plan za implementaciju Direktive UWWTD

| Osjetljivost | Klase veličina aglomeracija (ES) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | preko 100.000 (ispuštanje u osjetljiva područja) | 50.000-100.000 (ispuštanje u osjetljiva područja) | 50.000-100.000 | 15.000-50.000 (ispuštanje u osjetljiva područja) | 15.000-50.000 | 10.000-15.000 (ispuštanje u osjetljiva područja) | 2000 -10.000 and manje od 2.000 |
| Osjetljivo područje u smislu Direktive UWWTD a u skladu sa: Pravilnikom o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja i Odlukom o određivanju osjetljivih područja | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje | Sakupljanje otpadnih voda, strožiji tretman | Sakupljanje otpadnih voda, sekundarno prečišćavanje |
|  | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2031 | 31/12/2033 | 31/12/2033 | 31/12/2035 | 31/12/2035 |
| Broj aglomeracija | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 |
| Procijenjeno opterećenje otpadnih voda (ES) | 348,000 | 159,000 | 135,000 | 175,000 | 62,000 | 15,000 | 83,000 |
| Opterećenje otpadnih voda (% od ukupnog) | 35,6% | 16,4% | 13,8% | 17,9% | 6,3% | 1,5% | 8,5% |

Na osnovu pomenutog osnovnog Plana implementacije i uzimajući u obzir postojeće stanje, planiranje i implementacija infrastrukture za otpadne vode predstavljeni su u sljedećoj tabeli (Tabela 7.5) za svaku aglomeraciju. Ovaj plan implementacije treba smatrati samo okvirnim, s tim što se datumi završetka projekta odnose na potrebno usklađivanje sa Direktivom  UWWTD (poštujući princip „ne kasnije od“). Listu svakako treba prilagoditi na osnovu projekta, a zatim je redovno ažurirati na osnovu pomenutih kriterijuma za određivanje prioriteta.

Tabela 7.5 – Preliminarni detaljni plan implementacije, po aglomeracijama

| Br. | Aglomeracija | Tip agl. | Datum završetka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Berane 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bijelo Polje 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gusinje 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolašin 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mojkovac 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Petnjica 1 | 6 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plav - 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pljevlja 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plužine 1 | 6 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rožaje 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Šavnik 1 | 6 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Žabljak 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cetinje 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Danilovgrad 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Danilovgrad 2 | 6 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nikšić 1 | 2 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podgorica 1 | 1 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Golubovci 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tuzi 1 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bar 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bar 2 | 2 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bar 3 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Bar 4 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Budva 1 | 1 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Budva 2 | 4 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Budva 3 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | H.Novi 1 | 2 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | H.Novi 2 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | H.Novi 3 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kotor 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kotor 2 | 6 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kotor 3 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kotor 4 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tivat 1 | 3 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Tivat 2 | 5 | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ulcinj 1 | 2 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DINAMIČKI PLAN IMPLEMENTACIJE, TROŠKOVI, PLAN FINANSIRANJA I ODREĐIVANJE TARIFA

## Uvod

Implementacija predložene infrastrukture za otpadne vode i mobilizacija potrebnih ukupnih finansijskih resursa za kapitalne investicije projektovanih tehničkih mjera usklađenosti zahtijevaju analizu troškova i koristi i to predstavlja centralni dio revizije postojećih master planova otpadnih voda i pripreme prvog Plana za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u Crnoj Gori. Finansijskom analizom razmatra se finansijska izvodljivost i održivost ulaganja u mjere za postizanje usklađenosti u strogo finansijskom pogledu i novčani tok iz perspektive vlasnika i operatora planirane infrastrukture za otpadne vode. Analiza trošova i koristi koja je pripremljena za ovaj projekat (revizija postojećih master planova i priprema Plana za implementaciju Direktive) sprovedena je u potpunom skladu sa principima i pravilima postavljenim u najnovijim smjernicama EK za analizu troškova i koristi i posebno u smjernicama objavljenim od strane Generalnog direktorata za regionalnu politiku (DG Regio) pod nazivom “Vodič za analizu troškova i koristi investicionih projekata - Ekonomski alat za procjenu kohezione politike 2014-2020” od decembra 2014. U ovom poglavlju predstavljeni su glavni rezultati analize troškova i koristi za sektor otpadnih voda u Crnoj Gori. Pregled metodologije analize troškova i koristi koja je primijenjena u izradi ovog Master plana predstavljen je u Aneksu 10.

Osnov za finansijsku analizu bio je pregled i procjena istorijske i tekuće finansijske analize preduzeća za vodovod i kanalizaciju u Crnoj Gori. Glavni izvori informacija i podataka koji se odnose na finansijsko stanje ViK-ova u sektoru vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Crnoj Gori su Poreska uprava (https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal), Centralni registar privrednih subjekata (http://www.crps.me/) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma (http://www.mrt.gov.me). Svi dokumenti su dobijeni u elektronskom i štampanom formatu i predstavljaju zvanične dostupne podatke. Finansijska analiza vodovodnih preduzeća prikazana je u Aneksu 11.

Analiza priuštivosti zasniva se na rezultatima analize priuštivosti urađene u okviru projekta EIAAS (Revizija infrastrukture životne sredine i analiza priuštivosti, 2017). Studija EIAAS-a uključuje procjenu priuštivosti i spremnosti za plaćanje koristeći raspoložive državne statističke podatke i  podataka prikupljene od komunalnih preduzeća kako bi se uspostavile norme za priuštivost za Crnu Goru u cjelini i, ako su informacije dostupne, za svaku od 23 opštine. Pregled aktuelnih tarifa i priuštivosti voda i otpadnih voda prikazan je u Aneksu 12 i Izveštaju o projektu EIAAS – Knjiga 3.

## Investicioni troškovi

Plan investicija za predložene mjere usklađivanja u sektoru otpadnih voda u Crnoj Gori u periodu 2018-2035. prikazan je u stalnim cijenama iz 2018. godine (Tabela 8.1).

Tabela 8.1 – Investicioni plan 2019-2035 (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)

| Region | Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija kanalizacione mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 4.232 | 0 | 77 | 77 | 223 | 223 | 223 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 1.033 | 327 | 411 |
| Centralni | 8.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 254 | 254 | 92 | 92 | 15 | 15 |
| Primorski | 9.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 870 | 2.217 | 2.528 | 2.528 | 416 | 451 | 34 | 34 |
| CG | 22.525 | 0 | 77 | 77 | 223 | 1.218 | 1.218 | 1.318 | 1.176 | 1.817 | 2.042 | 3.389 | 2.781 | 3.525 | 1.252 | 1.576 | 376 | 461 |
| Sakupljanje otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 55.116 | 0 | 3.186 | 3.186 | 5.461 | 5.461 | 5.461 | 2.275 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.962 | 7.158 | 6.648 | 7.302 |
| Centralni | 89.133 | 0 | 4.065 | 4.065 | 3.572 | 4.361 | 4.361 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.986 | 6.986 | 5.628 | 7.656 | 3.452 | 3.452 |
| Primorski | 95.830 | 0 | 5.616 | 5.616 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.370 | 8.071 | 10.200 | 12.606 | 12.606 | 3.437 | 6.458 | 9.988 | 9.988 |
| CG | 240.080 | 0 | 12.866 | 12.866 | 13.910 | 9.822 | 9.822 | 9.185 | 7.965 | 13.280 | 14.981 | 17.110 | 19.592 | 23.554 | 13.027 | 21.271 | 20.087 | 20.741 |
| Postrojenja za tretman otpadnih voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 24.000 | 0 | 1.520 | 1.520 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 1.711 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.330 | 1.330 | 1.908 | 1.938 | 2.629 |
| Centralni | 58.554 | 0 | 1.195 | 1.195 | 0 | 4.734 | 4.734 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 4.002 | 4.002 | 3.337 | 4.267 | 1.707 | 1.707 |
| Primorski | 47.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 5.560 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 1.520 | 3.026 | 5.889 | 5.889 |
| CG | 130.532 | 0 | 2.715 | 2.715 | 3.230 | 7.964 | 7.964 | 7.245 | 5.960 | 10.390 | 11.095 | 12.615 | 11.082 | 12.412 | 6.187 | 9.200 | 9.534 | 10.225 |
| Upravljanje muljem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 726 | 389 | 533 |
| Centralni | 9.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primorski | 13.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 1.572 | 2.558 | 3.297 | 3.297 | 739 | 739 | 0 | 0 |
| CG | 26.030 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 2.244 | 2.998 | 3.983 | 3.297 | 3.633 | 1.076 | 1.465 | 389 | 533 |
| Ukupni investicioni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 86.379 | 0 | 4.783 | 4.783 | 9.056 | 9.056 | 9.056 | 4.274 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 6.372 | 10.824 | 9.301 | 10.875 |
| Centralni | 166.238 | 0 | 5.260 | 5.260 | 3.572 | 11.515 | 11.515 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 11.242 | 11.242 | 9.057 | 12.014 | 5.174 | 5.174 |
| Primorski | 166,550 | 0 | 5.616 | 5.616 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.688 | 16.073 | 22.054 | 25.510 | 25.510 | 6.112 | 10.673 | 15.911 | 15.911 |
| CG | 419,167 | 0 | 15.658 | 15.658 | 17.505 | 20.571 | 20.571 | 19.316 | 16.668 | 27.730 | 31.115 | 37.097 | 36.752 | 43.124 | 21.542 | 33.512 | 30.386 | 31.960 |

Iznosi prikazani u investicionom planu su umanjeni za usluge tehničke pomoći (tj. troškove pripreme i nadzora) i nepredviđene troškove ("neto investicije"). Specifični troškovi dugoročnih investicija po glavi stanovnika u stalnim cijenama 2018. godine iznose oko 657 EUR/po glavi stanovnika, na osnovu ukupne korisničke populacije u Crnoj Gori koja će biti obuhvaćena uslugama u 2035. godini (datum završetka realizacije mjera usklađivanja). Tabela 8.2 prikazuje raspon  ulaganja kroz mjere usklađivanja iskazane u stalnim cijenama i milionima EUR.

Tabela 8.2 – Bruto investicioni troškovi projekta (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)

| Region | Total | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni neto investicioni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 86.379 | 0 | 4.783 | 4.783 | 9.056 | 9.056 | 9.056 | 4.274 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 6.372 | 10.824 | 9.301 | 10.875 |
| Centralni | 166.238 | 0 | 5.260 | 5.260 | 3.572 | 11.515 | 11.515 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 11.242 | 11.242 | 9.057 | 12.014 | 5.174 | 5.174 |
| Primorski | 166.550 | 0 | 5.616 | 5.616 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.688 | 16.073 | 22.054 | 25.510 | 25.510 | 6.112 | 10.673 | 15.911 | 15.911 |
| CG | 419.167 | 0 | 15.658 | 15.658 | 17.505 | 20.571 | 20.571 | 19.316 | 16.668 | 27.730 | 31.115 | 37.097 | 36.752 | 43.124 | 21.542 | 33.512 | 30.386 | 31.960 |
| Priprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 3.455 | 1.206 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 356 | 508 | 191 | 262 | 103 | 31 | 0 |
| Centralni | 6.650 | 1.216 | 1.216 | 1.463 | 1.463 | 247 | 247 | 0 | 0 | 126 | 126 | 266 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primorski | 6.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1.190 | 1.324 | 1.665 | 770 | 475 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CG | 16.767 | 2.422 | 1.466 | 1.713 | 1.463 | 1.142 | 1.437 | 1.324 | 1.665 | 896 | 899 | 963 | 648 | 331 | 262 | 103 | 31 | 0 |
| Nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 4.319 | 0 | 239 | 239 | 453 | 453 | 453 | 214 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 541 | 465 | 544 |
| Centralni | 8.312 | 0 | 263 | 263 | 179 | 576 | 576 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 562 | 562 | 453 | 601 | 259 | 259 |
| Primorski | 8.327 | 0 | 281 | 281 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 804 | 1.103 | 1.241 | 1.241 | 271 | 500 | 836 | 836 |
| CG | 20.958 | 0 | 783 | 783 | 875 | 1.029 | 1.029 | 966 | 833 | 1.387 | 1.556 | 1.855 | 1.803 | 2.122 | 1.043 | 1.641 | 1.560 | 1.639 |
| Nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 3.023 | 0 | 167 | 167 | 317 | 317 | 317 | 150 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 379 | 326 | 381 |
| Centralni | 5.818 | 0 | 184 | 184 | 125 | 403 | 403 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 393 | 393 | 317 | 421 | 181 | 181 |
| Primorski | 5.791 | 0 | 197 | 197 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 563 | 772 | 869 | 869 | 190 | 350 | 585 | 585 |
| CG | 14.632 | 0 | 548 | 548 | 613 | 720 | 720 | 676 | 583 | 971 | 1.089 | 1.298 | 1.262 | 1.485 | 730 | 1.149 | 1.092 | 1.147 |
| Ukupni bruto investicioni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 97.177 | 1.206 | 5.439 | 5.439 | 9.826 | 9.826 | 9.826 | 4.637 | 1.765 | 0 | 298 | 356 | 508 | 7.105 | 7.176 | 11.847 | 10.123 | 11.800 |
| Centralni | 187.017 | 1.216 | 6.923 | 7.170 | 5.339 | 12.741 | 12.741 | 16.321 | 16.321 | 16.447 | 16.447 | 16.587 | 12.337 | 12.337 | 9.827 | 13.036 | 5.614 | 5.614 |
| Primorski | 187.275 | 0 | 6.093 | 6.093 | 5.291 | 895 | 1.190 | 1.324 | 1.665 | 14.536 | 17.914 | 24.270 | 27.620 | 27.620 | 6.574 | 11.523 | 17.332 | 17.332 |
| CG | 471.469 | 2.422 | 18.455 | 18.702 | 20.456 | 23.462 | 23.757 | 22.282 | 19.751 | 30.983 | 34.659 | 41.213 | 40.466 | 47.063 | 23.577 | 36.405 | 33.069 | 34.746 |

Ukupni investicioni trošak prihvatljivog projekta (uključujuci nepredviđene izdatke) u stalnim cijenama iz 2018. godine, iznosi do 471 mil. EUR.

Grafikon 8.1 predstavlja kumulativne investicione troškove, uključujući troškove pripreme i nadzora, kao i nepreviđene izdatke) za period 2019-2035.

Grafikon 8.1 – Kumulativni investicioni troškovi (EUR, u stalnim cijenama iz 2018)

Tabela 8.3 prikazuje investicioni program za sektor otpadnih voda (ukupni bruto investicioni troškovi za kanalizacionu mrežu, sisteme za prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje muljem, uključujući troškove pripreme i nadzora, kao i nepredviđene izdatke) u Crnoj Gori, po opštinama.

Tablela 8.3 – Ukupne bruto investicije u sektoru otpadnih voda po opštinama (000 EUR, po stalnim cijenama iz 2018)

| Region | Opstina | Ukupno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sjever | Andrijevica | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| Sjever | Berane | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 0 | 0 |
| Sjever | Bijelo Polje | 26.902 | 957 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjever | Gusinje | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 906 | 906 | 906 |
| Sjever | Kolašin | 9.148 | 108 | 108 | 108 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjever | Mojkovac | 6.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| Sjever | Petnjica | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 700 | 700 | 700 |
| Sjever | Plav | 17.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Sjever | Pljevlja | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 |
| Sjever | Plužine | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1.347 |
| Sjever | Rožaje | 11.913 | 141 | 141 | 141 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjever | Šavnik | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 361 |
| Sjever | Žabljak | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 1.935 | 1.935 |
| Centralni | Cetinje | 10.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 2.563 | 2.563 | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 |
| Centralni | Danilovgrad | 11.807 | 0 | 1.831 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 1.457 | 1.457 | 2.406 | 2.406 |
| Centralni | Nikšić | 27.777 | 0 | 0 | 247 | 247 | 247 | 247 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centralni | Podgorica | 136.806 | 1.216 | 5.092 | 5.092 | 5.092 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 9.017 | 3.209 | 3.209 |
| Juzni | Bar | 53.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 473 | 473 | 5.565 | 5.565 | 8.447 | 8.447 | 8.447 | 2.882 | 2.882 | 4.546 | 4.546 |
| Juzni | Budva | 33.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 3.673 | 0 | 4.949 | 6.176 | 6.176 |
| Juzni | Herceg Novi | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 3.608 | 3.608 | 3.608 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 |
| Juzni | Kotor | 24.146 | 0 | 3.683 | 3.683 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 3.901 | 3.901 |
| Juzni | Tivat | 14.016 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 788 | 788 |
| Juzni | Ulcinj | 47.521 | 0 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 422 | 422 | 422 | 422 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crna Gora | Ukupno bruto | 471.469 | 2.422 | 18.455 | 18.702 | 20.456 | 23.462 | 23.757 | 22.282 | 19.751 | 30.983 | 34.659 | 41.213 | 40.466 | 47.063 | 23.577 | 36.405 | 33.069 | 34.746 |

8.3 Izvori finansiranja

Tabela 8.4 predstavlja sažet prikaz potencijalnih izvora finansiranja u prvoj procjeni približne vrijednosti kapitalne investicije projekta, kao osnov za diskusiju sa ministarstvima i donatorskom zajednicom koja je sposobna i voljna da podrži kapitalnu investiciju projekta.

Tabela 8.4 – Potencijalni izvori finansiranja projekta

|  | Izvor finansiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grant EU |  | Domaći izvori finansiranja |  | Kredit |  | Ukupno |  |  |
|  | (%) | (EUR) | (%) | (EUR) | (%) | (EUR) | (%) | (EUR) |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 60,4% | 2.386.552 | 39,6% | 1.566.381 | 0,0% | 0 | 100,0% | 3.952.932 |
| Berane | 49,9% | 3.937.439 | 50,1% | 3.960.336 | 0,0% | 0 | 100,0% | 7.897.775 |
| BijeloPolje | 63,4% | 17.049.534 | 36,6% | 9.852.259 | 0,0% | 0 | 100,0% | 26.901.794 |
| Gusinje | 61,7% | 1.739.291 | 38,3% | 1.079.392 | 0,0% | 0 | 100,0% | 2.818.683 |
| Kolašin | 61,9% | 5.662.397 | 38,1% | 3.485.840 | 0,0% | 0 | 100,0% | 9.148.237 |
| Mojkovac | 55,9% | 3.395.652 | 44,1% | 2.680.319 | 0,0% | 0 | 100,0% | 6.075.971 |
| Petnjica | 61,6% | 1.341.276 | 38,4% | 835.738 | 0,0% | 0 | 100,0% | 2.177.015 |
| Plav | 59,9% | 10.328.608 | 40,1% | 6.917.615 | 0,0% | 0 | 100,0% | 17.246.223 |
| Pljevlja | 47,9% | 1.561.330 | 52,1% | 1.699.976 | 0,0% | 0 | 100,0% | 3.261.306 |
| Plužine | 45,7% | 638.554 | 54,3% | 757.782 | 0,0% | 0 | 100,0% | 1.396.337 |
| Rožaje | 52,7% | 6.280.610 | 47,3% | 5.632.628 | 0,0% | 0 | 100,0% | 11.913.238 |
| Šavnik | 61,6% | 230.865 | 38,4% | 143.705 | 0,0% | 0 | 100,0% | 374.570 |
| Žabljak | 59,0% | 2.367.167 | 41,0% | 1.645.293 | 0,0% | 0 | 100,0% | 4.012.460 |
| Cetinje | 50,5% | 5.371.962 | 49,5% | 5.256.229 | 0,0% | 0 | 100,0% | 10.628.191 |
| Danilovgrad | 58,6% | 6.920.066 | 41,4% | 4.886.787 | 0,0% | 0 | 100,0% | 11.806.853 |
| Nikšić | 43,6% | 12.107.715 | 56,4% | 15.669.037 | 0,0% | 0 | 100,0% | 27.776.753 |
| Podgorica | 44,6% | 61.026.795 | 45,4% | 62.098.282 | 10,0% | 13.680.564 | 100,0% | 136.805.641 |
| Bar | 53,1% | 28.284.456 | 46,9% | 24.936.606 | 0,0% | 0 | 100,0% | 53.221.063 |
| Budva | 59,5% | 19.742.880 | 40,5% | 13.428.175 | 0,0% | 0 | 100,0% | 33.171.055 |
| Herceg Novi | 54,0% | 8.211.006 | 46,0% | 6.988.828 | 0,0% | 0 | 100,0% | 15.199.834 |
| Kotor | 62,1% | 14.993.654 | 37,9% | 9.152.598 | 0,0% | 0 | 100,0% | 24.146.252 |
| Tivat | 53,3% | 7.467.228 | 36,7% | 5.147.413 | 10,0% | 1.401.627 | 100,0% | 14.016.267 |
| Ulcinj | 72,3% | 34.365.857 | 27,7% | 13.154.732 | 0,0% | 0 | 100,0% | 47.520.589 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 58,6% | 56.919.276 | 41,4% | 40.257.265 | 0,0% | 0 | 100,0% | 97.176.541 |
| Centralni | 45,7% | 85.426.539 | 47,0% | 87.910.335 | 7,3% | 13.680.564 | 100,0% | 187.017.438 |
| Juzni | 60,4% | 113.065.082 | 38,9% | 72.808.352 | 0,7% | 1.401.627 | 100,0% | 187.275.060 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 54,2% | 255.410.896 | 42,6% | 200.975.951 | 3,2% | 15.082.191 | 100,0% | 471.469.038 |

Vezano za kreditnu komponentu, opšte pretpostave navedene su u Aneksu 10. Ovaj okvirni finansijski plan uzima u obzir kreditnu komponentu samo za opštine koje već imaju kreditne sporazume sa finansijskim institucijama. Za druge opštine, pretpostavka je da će kreditna komponenta biti nula, zbog vrlo niskog kapaciteta za zaduživanje na lokalnom nivou. Nepodobne troškove nastale zbog plaćanja PDV-a pokriće operator uz pomoć posebnog instrumenta koji je uspostavljen u Ministarstvu finansija za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava EU, što omogućava da se troškovi PDV-a progresivno otplaćuju kroz uobičajene poslove fakturisanja tokom nekoliko godina, čime se neće negativno uticati na novčane tokove ili na finansijsku održivost.

## Projekcija otpadnih voda

Kao osnov za projekcije operativnih troškova i troškova održavanja, uzeti su u obzir scenario „sa projektom“ i scenario „bez projekta“ vezano za potražnju za ovodom i otpadnom vodom. Error! Reference source not found. prikazuje ove projekcije. Za period 2018-2023, potražnja za  vodom i otpadnom vodom je ista u scenariju sa projektom i u scenariju bez projekta, jer se očekuje da će tek tada (po završetku investicije) biti na raspolaganju novi ili unaprijeđeni sistem za upravljanje otpadnim vodama i rekonstruisana infrastutura otpadnih voda. Potrošnja po glavi stanovnia u scenariju “sa projektom” smanjiće se i približiti prosjeku u EU nakon povećanja tarifa u sladu sa cjenovnom elastičnošću tražnje.

Tabela 8.5 – Projekcija otpadnih voda u scenariju “sa projektom” (mil. m3/godišnje)

| Potražnja za vodom – scenario sa projektom | 2019 | 2023 | 2025 | 2027 | 2029 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJEVERNI |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovništvo po pravilniku o aglomeracijama (#) | 164.396 | 159.910 | 158.036 | 156.163 | 154.289 | 150.155 | 146.766 |
| Stanovništvo priključeno na sistem za otpadne vode (#) | 66.989 | 70.206 | 72.650 | 75.096 | 77.542 | 87.937 | 89.953 |
| Stopa priključaka na sistem za otpadne vode (%) – ukupnog stanovništva | 41% | 44% | 46% | 48% | 50% | 59% | 61% |
| Ukupno sakupljene i prečišćene otpadne vode (mil. m3/godišnje) | 3,863 | 4,345 | 4,614 | 4,893 | 5,180 | 5,865 | 5,665 |
| CENTRALNI |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovništvo po pravilniku o aglomeracijama (#) | 306.272 | 311.870 | 314.574 | 317.279 | 319.983 | 327.726 | 335.283 |
| Stanovništvo priključeno na sistem za otpadne vode (#) | 173.269 | 192.645 | 202.735 | 222.814 | 235.898 | 265.457 | 283.708 |
| Stopa priključaka na sistem za otpadne vode (%) – ukupnog stanovništva | 57% | 62% | 64% | 70% | 74% | 81% | 85% |
| Ukupno sakupljene i prečišćene otpadne vode (mil.m3/godišnje) | 12.832 | 14.182 | 14.751 | 16.016 | 16.754 | 17.914 | 17.975 |
| PRIMORSKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovništvo po pravilniku o aglomeracijama (#) | 153,311 | 154,816 | 155,692 | 156,569 | 157,445 | 160,096 | 162,757 |
| Stanovništvo priključeno na sistem za otpadne vode (#) | 89,525 | 94,644 | 97,469 | 100,296 | 117,854 | 133,608 | 141,051 |
| Stopa priključaka na sistem za otpadne vode (%) – ukupnog stanovništva | 58% | 61% | 63% | 64% | 75% | 83% | 87% |
| Ukupno sakupljene i prečišćene otpadne vode (mil.m3/godišnje) | 8,783 | 9,365 | 9,619 | 9,872 | 12,066 | 14,312 | 15,514 |
| UKUPNO Crna Gora |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovništvo po pravilniku o aglomeracijama (#) | 623.978 | 626.595 | 628.303 | 630.010 | 631.718 | 637.977 | 644.806 |
| Stanovništvo priključeno na sistem za otpadne vode (#) | 329.783 | 357.495 | 372.854 | 398.206 | 431.295 | 487.002 | 514.712 |
| Stopa priključaka na sistem za otpadne vode (%) – ukupnog stanovništva | 53% | 57% | 59% | 63% | 68% | 76% | 80% |
| Ukupno sakupljene i prečišćene otpadne vode (mil.m3/godišnje) | 25,477 | 27,892 | 28,984 | 30,781 | 34,000 | 38,091 | 39,154 |

## Troškovi rada, održavanja i amortizacije

Projekcije troškova rada i održavanja uključuju komponente fiksnih troškova (troškovi održavanja, zaposlenih i amortizacije) i varijabilnih troškova (energije, potrošnog materijala i upravljanja muljem) za upravljanje otpadnim vodama. Sljedeća tabela prikazuje prognozirirane godišnje troškove rada i održavanja u stalnim cijenama u 2018. godini za planski period 2019-2041. za scenario  “sa projektom”. Troškovi rada i održavanja procijenjeni su na osnovu pretpostavke definisane za scenarija “sa projektom” i “bez projekta”.

Tabela 8.6 – Pregled troškova rada i održavanja u scenariju “sa projektom” (mil. EUR, po st.cij. iz 2018)

| UKUPNO Crna Gora | UKUPNO | NSV | 2019 | 2025 | 2030 | 2033 | 2035 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Troškovi rada za sakupljanje otpadnih voda (vezano za postojeći sistem) | 198,431 | 112,336 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 | 6,614 |
| Troškovi održavanja kanalizacione mreže (vezano za postojeći sistem) | 7,624 | 4,316 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Troškovi rada za sakupljanje otpadnih voda, prečišćavanje i upravljanje muljem (vezno za mjere) | 128,623 | 68,040 | 1,779 | 2,911 | 4,513 | 4,799 | 5,060 | 5,598 |
| Troškovi održavanja sistema za sakupljanje i prečićavanje otpadnih voda (vezano za mjere) | 68,533 | 32,383 | 0,000 | 0,751 | 2,018 | 2,913 | 3,457 | 3,735 |
| Amortizacija | 227,359 | 107,522 | 0,000 | 2,540 | 6,651 | 9,626 | 11,454 | 12,383 |
| Ukupni troškovi rada i održavanja sistema za otpadne vode | 630,569 | 324,597 | 8,647 | 13,071 | 20,050 | 24,206 | 26,839 | 28,585 |

Generalno se pretpostavlja da će se troškovi rada i održavanja naglo uvećati nakon 2025. godine u scenariju „sa projektom“, a neznatno u scenariju „bez projekta“. U scenariju “sa projektom” troškovi rada, održavanja i amortizacije projektovani su na oko 8,647 miliona EUR u 2019. godini (izraženo u stalnim cijenama iz 2018).

Kao posledica pretpostavljenih realnih povećanja plata, energije i drugih važnih potrošnih dobara i dodatne infrastrukture izgrađene u okviru projekta, projektovan je daljnji rast troškova rada i održavanja i održavanja na 13.071 miliona EUR u 2025. i 26.839 miliona EUR u 2035. godini. U scenariju „bez projekta“ predviđa se da će ukupni troškovi rada i održavanja ostati na istom nivou od 7,717 miliona EUR (u stalnim cijenama 2018) tokom cijelog perioda projekta (samo za usluge prikupljanja otpadnih voda).

Jedinični troškovi rada i održavanja korišćeni u obračunu prikazani su u poglavlju 7. Obračun daje kao inkrementalne vrijednosti AIFC od 0,83 EUR/m3 za cijeli sistem. Error! Reference source not found. rezimira elemente AIFC-a koji su relevantni za projekat. Prikazane neto sadašnje vrijednosti izračunate su za svaku opštinu kao sadašnja vrijednost investicionih troškova i troškova rada i održavanja minus rezidualna vrijednost investicije na kraju perioda analize.

Tabela 8.7 – Prosječni inkrementalni finansijski troškovi različitih komponenti mjera usklađenosti

|  | Scenario “sa projektom” |  |  | Scenario “bez projekta” |  |  | Inkrementalne vrijednosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIFT (EUR/m3) | NSV 2019-2047 (000 EUR) | PIFT (EUR/m3) |  | NSV 2019-2047 (000 EUR) | PIFT (EUR/m3) |  | NSV 2019-2047 (000 EUR) |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 1,35 | 2.371 | 0,12 |  | 143 | 1,23 |  | 2.228 |
| Berane | 0,52 | 10.021 | 0,23 |  | 3.146 | 0,29 |  | 6.876 |
| Bijelo Polje | 1,80 | 35.625 | 0,28 |  | 2.562 | 1,51 |  | 33.063 |
| Gusinje | 0,53 | 1.652 | 0,00 |  | 0 | 0,53 |  | 1.652 |
| Kolašin | 2,36 | 10.004 | 0,37 |  | 690 | 1,99 |  | 9.315 |
| Mojkovac | 0,96 | 4.058 | 0,16 |  | 500 | 0,80 |  | 3.557 |
| Petnjica | 1,67 | 1.231 | 0,00 |  | 0 | 1,67 |  | 1.231 |
| Plav | 1,50 | 11.613 | 0,18 |  | 1.189 | 1,32 |  | 10.424 |
| Pljevlja | 0,45 | 9.679 | 0,27 |  | 5.408 | 0,18 |  | 4.271 |
| Plužine | 0,94 | 1.251 | 0,39 |  | 544 | 0,55 |  | 707 |
| Rožaje | 1,01 | 16.885 | 0,17 |  | 2.098 | 0,83 |  | 14.786 |
| Šavnik | 0,75 | 237 | 0,15 |  | 40 | 0,60 |  | 198 |
| Žabljak | 1,39 | 2.949 | 0,40 |  | 810 | 0,99 |  | 2.139 |
| Cetinje | 0,84 | 10.999 | 0,38 |  | 3.511 | 0,46 |  | 7.487 |
| Danilovgrad | 1,70 | 11.077 | 0,38 |  | 1.058 | 1,33 |  | 10.019 |
| Nikšić | 0,67 | 40.017 | 0,34 |  | 13.412 | 0,33 |  | 26.605 |
| Podgorica | 0,65 | 162.871 | 0,23 |  | 42.344 | 0,42 |  | 120.527 |
| Bar | 0,87 | 48.268 | 0,29 |  | 9.479 | 0,58 |  | 38.789 |
| Budva | 0,72 | 46.727 | 0,39 |  | 21.304 | 0,32 |  | 25.423 |
| Herceg Novi | 0,47 | 24.488 | 0,19 |  | 7.821 | 0,28 |  | 16.666 |
| Kotor | 1,28 | 30.943 | 0,41 |  | 5.952 | 0,86 |  | 24.992 |
| Tivat | 0,74 | 16.844 | 0,27 |  | 3.710 | 0,47 |  | 13.134 |
| Ulcinj | 1,88 | 49.783 | 0,37 |  | 7.761 | 1,51 |  | 42.022 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 1,17 | 107.577 | 0,21 |  | 17.130 | 0,96 |  | 90.447 |
| Centralni | 0,96 | 224.964 | 0,33 |  | 60.325 | 0,63 |  | 164.638 |
| Primorski | 0,99 | 217.052 | 0,32 |  | 56.026 | 0,67 |  | 161.026 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 1,09 | 549.593 | 0,26 |  | 133.482 | 0,83 |  | 416.111 |

Tabela 8.8 prikazuje jedinične troškove rada i održavanja u scenariju “sa projektom” ili  tarife sa punim povratom troškova.

Tabela 8.8 – Tarife sa punim povratom troškova (EUR/m3)

|  | 2019 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,39 | 0,73 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Berane | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,44 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Bijelo Polje | 0,30 | 1,48 | 1,38 | 1,28 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Gusinje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,28 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Kolašin | 0,41 | 1,26 | 1,47 | 1,73 | 1,61 | 1,51 | 1,42 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Mojkovac | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,39 | 0,58 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Petnjica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,78 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Plav | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,43 | 0,71 | 0,98 | 1,26 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Pljevlja | 0,31 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Plužine | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Rožaje | 0,19 | 0,59 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Šavnik | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Žabljak | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,01 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Cetinje | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Danilovgrad | 0,42 | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,16 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Nikšić | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Podgorica | 0,24 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Bar | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,48 | 0,44 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Budva | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Herceg Novi | 0,23 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Kotor | 0,64 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,80 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Tivat | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Ulcinj | 0,44 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,85 | 1,07 | 1,28 | 1,48 | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,58 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 0,26 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Centralni | 0,29 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Primorski | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 0,34 | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

## Preporučeno povećanje tarifa po opštinama

Da bi se zadovoljio ciljani princip „zagađivač plaća“ (koji preovladava u EU), tarife za otpadne vode za dvije kategorije korisnika su namjerno određene tako da se približavaju. Ovaj princip nalaže iste troškove za prečišćavanje usljed zagađenja za istu količinu ostvarenog zagađenja. Budući da sadašnji lokalni propisi zahtijevaju da se industrijske otpadne vode prethodno prečišćavaju unutar kompanije kako bi se smanjila ispuštanja zagađivača u kanalizacionu mrežu do nivoa koji je uporediv sa otpadnim vodama iz domaćinstava, predložena tarifa u potpunosti poštuje princip iste cijene prečišćavanja za istu jedinicu nastalog zagađenja. Sadašnja razlika u tarifama za otpadne vode između dvije grupe (stanovništvo u odnosu na pravna lica) u Crnoj Gori je relativno velika. Imajući na umu da je postojeća tarifa za trgovinu i industriju previsoka u odnosu na tarife za domaćinstva i u odnosu na nivo punog povrata troškova, približavanje ovih tarifa je planirano tako da se ostvari do kraja projektnog perioda. Postojeća tarifa za otpadne vode je ispod nivoa za postizanje punog povrata troškova.

Troškovi rada i održavanja za usluge prikupljanja otpadnih voda (po procjeni konsultanata) jednaki su približno 0,23 EUR/m3, dok je postojeća tarifa jednaka 0,19 EUR/m3 za domaćinstva i 0,63 EUR/m3 za pravna lica (industrije, komercijalne korisnike itd.). Važeće tarife za sakupljanje otpadnih voda za korisnike iz domaćinstva i  mimo domaćinstava utvrđene su kao početna tačka za projekciju tarifa. Maksimalno povećanje tarifa ograničeno je na maksimalno 100% godišnje. Trenutno, komunalna vodovodna preduzeća obavljaju unakrsno subvencioniranje između usluga vodosnadbijevanja i upravljanja otpadnim vodama (pokrivajući gubitke u prihodima od prikupljanja otpadnih voda viškom prihoda od usluga vodosnadbijevanja). Princip potpunog povrata troškova postiže se postepenim izjednačavanjem postojećih tarifa za otpadne vode sa jediničnim troškovima rada i održavanja.

Pored punog povrata troškova, projekcija tarifa zasniva se na blagim, postepenim promjenama, kako bi korisnici vode mogli da planiraju svoje izdatke. Predložene tarife zasnivaju se na postepenom povećanju u periodu od nekoliko godina (u većini opština u periodu od pet do sedam godina) što će dovesti do tarife sa punim povratom troškova. U prvih nekoliko godina, troškovi amortizacije nisu u potpunosti uključeni u tarifu; troškovi amortizacije nisu odmah potrebni za garantovanje finansijske održivosti u kratkom roku. U prosjeku, nakon sedam godina, troškovi amortizacije su u potpunosti uključeni. U periodu od sedam godina, nakon što investicija završi postepeno povećanje amortizacije, trošak se dodaje na tarifu.

Tabela 8.9 odražava predloženi profil prosječne tarife za otpadne vode u Crnoj Gori nakon investiranja u mjere za postizanje usklađenosti. Ona ima dvije komponente; tarifa za pokriće cijene postojeće infrastrukture plus „dodatna“ tarifa za pokriće cijene novih mjera.

Tabela 8.9 – Povećanje tarifa u scenariju „sa projektom“ (EUR, po st.cij. iz 2018, EUR/m3-bez PDV-a)

| Domaćinstva (EUR/m3) | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 0,62 | 0,90 |
| Berane | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Bijelo Polje | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 1,09 |
| Gusinje | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,35 | 0,57 | 0,63 | 0,63 |
| Kolašin | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,69 | 1,22 | 1,34 |
| Mojkovac | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,66 | 0,81 | 0,81 |
| Petnjica | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,27 | 0,88 | 1,07 |
| Plav | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 1,27 | 1,86 |
| Pljevlja | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Plužine | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,67 | 1,05 | 1,65 |
| Rožaje | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,73 | 0,90 | 0,90 |
| Šavnik | 0,18 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,67 | 0,74 |
| Žabljak | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,90 | 1,02 | 1,46 |
| Cetinje | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,62 | 0,73 | 1,07 |
| Danilovgrad | 0,59 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,83 |
| Nikšić | 0,47 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
| Podgorica | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| Bar | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,38 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,85 |
| Budva | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Herceg Novi | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Kotor | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 0,91 |
| Tivat | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Ulcinj | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,66 | 1,07 | 1,24 | 1,24 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,61 | 0,80 | 0,90 |
| Centralni | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 0,62 |
| Primorski | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,79 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,51 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |

Imajući u vidu da princip punog povrata troškova treba da se postigne u scenariju “bez projekta” kao i da bi projekat svakako trebao da bude finansijski održiv, predložene su određene izmjene tarifa. Vezano za obrazac projekcije tarifa, u većini opština model se bazira na sljedećim pretpostavkama:

Povećanja tarife za vodosnadbijevanje utvrđene su kao polovina stope rasta BDP-a do završetka projekta u scenarijima “sa projektom” i “bez projekta”;

Povećanja tarife za sakupljanje otpadnih voda (kanalizacija) u scenariju “bez projekta” utvrđene su kao polovina stope rasta BDP-a za 2019. godinu i nadalje.

Grafikon 8.2, Grafikon 8.3, Grafikon 8.4 i Grafikon 8.5 prikazuju poređenje tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova i tarife za otpadne vode koje su predložene i usvojene ovim Master planom, uzimajući u obzir ograničenja priuštivosti i finansijske održivosti (objašnjene u djelovima koji slijede).

Grafikon 8.2 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom toškova – sjeverni region (EUR/m3)

Grafikon 8.3 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – centralni region (EUR/m3)

Grafikon 8.4 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – primorski region (EUR/m3)

Grafikon 8.5 – Predložene tarife i tarife za otpadne vode sa punim povratom troškova – na nivou države (EUR/m3)

Veoma je važno da neto sadašnja vrijednost (pozitivnog) toka gotovine tokom referentnog perioda bude manja u scenariju „bez projekta“ nego za scenario „sa projektom“. Scenario „bez projekta“ ne bi trebalo da donosi više profita nego scenario „sa projektom“. Tabela 8.10 daje prikaz ukupnih prihoda, operativnih troškova i novčanih sredstava za scenarije „sa projektom“ i „bez projekta”.

Tabela 8.10 – Tokovi gotovine u scenarijima “sa projektom” i “bez projekta”(mil. EUR, po stalnim cijenama iz 2018)

| Crna Gora | NSV | 2019 | 2021 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupni prihodi sa projektom | 323,136 | 10,389 | 11,396 | 14,349 | 14,749 | 20,570 | 23,939 | 26,726 | 28,525 |
| Ukupni prihodi bez projekta | 177,247 | 8,872 | 9,022 | 9,284 | 9,376 | 10,164 | 10,925 | 12,004 | 12,932 |
| Dodatni prihodi | 145,889 | 1,517 | 2,374 | 5,065 | 5,373 | 10,406 | 13,014 | 14,722 | 15,593 |
| Operativni troškovi sa projektom (bez amortizacije) | 216,249 | 8,643 | 9,459 | 10,089 | 10,527 | 13,396 | 15,381 | 16,196 | 16,196 |
| Operativni trošovi bez projekta (bez amortizacije) | 133,442 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 | 7,717 |
| Dodatni operativni troškovi | 82,807 | 0,926 | 1,742 | 2,372 | 2,810 | 5,679 | 7,664 | 8,479 | 8,479 |
| Novčana sredstva sa projektom | 106,888 | 1,746 | 1,938 | 4,260 | 4,221 | 7,174 | 8,557 | 10,530 | 12,329 |
| Novčana sredstva bez projekta | 43,805 | 1,155 | 1,305 | 1,567 | 1,659 | 2,447 | 3,208 | 4,287 | 5,215 |

## Analiza priuštivosti

Postoji opše prihvaćen princip da je gornja granica priuštivosti usluga vodosnadbijevanja i usluga vezanih za otpadne vode (sakupljanje, prečišćavanje vezano za upravljanje muljem) 3% prosječnog prihoda domaćinstva. Takođe se uviđa da se na osnovu takvih prosjeka može zahtijevati da najsiromašniji decili plaćaju više kao procenat prihoda. Ne postoji fiksno pravilo o tome koji bi gornji granični nivoi za najsiromašnije decile trebalo da budu, ali empirijski dokazi upućuju na to da se za naknade za usluge vezane za vodu i otpadne vode za siromašne može potrošiti oko 6% prihoda domaćinstva (nekada čak i 10% u ekstremnim slučajevima). Za potrebe poređenja, analiza takođe ispituje uticaj ako je gornja granica priuštivosti za siromašne ista kao i prosjek, tj. 3% prihoda domaćinstva.

U analizi priuštivosti računi koje plaćaju klijenti sastoje se od neto naknada za vodu i otpadne vode plus 7% PDV-a. Prihodi od tarifa strukturirani su tako da u potpunosti pokrivaju troškove rada, održavanja i amortizacije za vodu i otpadne vode i otplate kredita, kako je primjenjivo. Količine vode koja se koristi za procjenu razmjere plaćanja prikazane su u prethodnim odjeljcima. Za više informacija o obračunu tarife sa punim povratom troškova za vodu za piće i sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, kao i troškova investicija i operativnih troškova pogledajte DSIP (Plan za implementaciju direktive) dokumenta.

Razlika u tarifama između domaćinstava i mimo domaćinstava (industrija…) smanjuje se odmah na početku projekcije kako bi se uključio princip ne-unakrsnog subvencionisanja. Tabela 8.11. prikazuje razvoj plaćanja za vodu i otpadne vode tokom implementacije mjera za investiranje u upravljanje otpadnim vodama, uključujući aktivnosti upravljanja muljem. Ova tabela dokumentuje priuštivost domaćinstava sa prosječnim prihodom.

Tabela 8.11 – Usluge vezane za vode – projekcija priuštivosti

|  | 2019 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 3,0% |
| Berane | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| Bijelo Polje | 3,2% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,5% | 3,6% | 3,8% | 3,7% |
| Gusinje | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,5% |
| Kolašin | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 4,0% | 4,1% | 3,9% |
| Mojkovac | 1,8% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,3% |
| Petnjica | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,9% | 3,2% | 3,6% | 3,8% | 3,8% |
| Plav | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 3,1% | 3,5% | 3,7% | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,5% | 4,8% | 5,7% |
| Pljevlja | 1,5% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,8% |
| Plužine | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,7% | 3,2% |
| Rožaje | 1,9% | 2,9% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,3% | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,0% | 3,9% | 3,7% |
| Šavnik | 0,9% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 1,8% |
| Žabljak | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,5% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | 3,2% |
| Cetinje | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,7% |
| Danilovgrad | 3,2% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Nikšić | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |
| Podgorica | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| Bar | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 4,0% | 4,0% | 4,2% |
| Budva | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Hercegnovi | 2,6% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% |
| Kotor | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,3% |
| Tivat | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,5% | 2,5% |
| Ulcinj | 4,4% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,9% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,2% | 6,1% | 6,0% | 5,9% | 5,9% | 5,8% | 5,6% |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 2,1% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,9% | 4,0% | 4,1% | 4,2% | 4,4% | 4,7% |
| Centralni | 2,0% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,8% |
| Primorski | 3,8% | 4,2% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,4% | 4,4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,9% |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,5% |

Prethodna tabela prikazuje da je stepen priuštivosti u većini slučajeva veći od granice od 3% (naročito za najsiromašnija domaćinstva). Ovaj problem može da se riješi kroz unakrsno subvencioniranje tarifa između domaćinstava i ostalih korisnika, ali Zakon o komunalnim djelatnostima zahtijeva da tarife za vode za sve korisnike moraju da budu jednake. Rezultati analize priuštivosti prikazani u Tabeli 8.11 prilično se razlikuju za pojedinačne opštine u rasponu od oko 1,5% do 5,7% izdataka za usluge vodosnadbijavanja i usluge vezane za otpadne vode na kraju projektnog perioda. Ovi rezultati takođe naglašavaju i prepoznaju one opštine u kojima bi implementacija predloženih mjera izazvala izdatke domaćinstava koji su značajno i neprekidno iznad utvrđenog praga priuštivosti, posebno u: Bijelom Polju, Kolašinu, Plavu, Rožajama, Baru, Kotoru I Ulcinju. Ovo sa sigurnošću i jasno pokazuje da projekte u ovim opštinama treba dodatno detaljnije razmotriti i uraditi studije za konkretne opštine, kako bi se ponovo razmotrio tačan opseg, veličina, faze i ostale mjere koje bi doprinijele da izdaci  budu u većoj mjeri usklađeni sa prognoziranim prihodom domaćinstava.

Drugo, dopunsko rješenje su subvencije za najsiromašnija domaćinstva.Tabela 8.12 prikazuje ukupan iznos subvencija koje se zahtijevaju prema predloženom tarifnom planu. Gotovo je sigurno da veliki broj navedenih opština, gdje su mjere pomjerile tarife znatno iznad praga, ne bi mogle subvencionisati ove troškove. Zbog toga je poželjnije izmijeniti, prilagoditi i optimizovati projekte, nego obezbjeđivati značajne subvencije.

Tabela 8.12 – Potrebni iznosi subvencija za domaćinstva sa niskim prihodom (mil.EUR/godišnje)

|  | Ukupno (2019-2047) | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 0,154 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,035 | 0,057 |
| Berane | 1,694 | 0,061 | 0,095 | 0,096 | 0,097 | 0,104 | 0,108 | 0,109 | 0,110 |
| Bijelo Polje | 6,192 | 0,273 | 0,290 | 0,325 | 0,355 | 0,387 | 0,422 | 0,642 | 0,781 |
| Gusinje | 0,233 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,028 | 0,033 | 0,035 |
| Kolašin | 1,157 | 0,056 | 0,060 | 0,061 | 0,062 | 0,068 | 0,086 | 0,149 | 0,175 |
| Mojkovac | 0,670 | 0,021 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,040 | 0,064 | 0,085 | 0,090 |
| Petnjica | 0,142 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,018 | 0,060 | 0,078 |
| Plav | 0,525 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,071 | 0,152 | 0,239 |
| Pljevlja | 2,791 | 0,060 | 0,161 | 0,164 | 0,166 | 0,178 | 0,189 | 0,197 | 0,204 |
| Plužine | 0,192 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,017 | 0,031 | 0,057 |
| Rožaje | 2,038 | 0,040 | 0,082 | 0,092 | 0,103 | 0,133 | 0,209 | 0,277 | 0,298 |
| Šavnik | 0,067 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,010 |
| Žabljak | 0,400 | 0,018 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,036 | 0,044 | 0,068 |
| Cetinje | 2,150 | 0,093 | 0,106 | 0,108 | 0,111 | 0,125 | 0,170 | 0,222 | 0,329 |
| Danilovgrad | 3,767 | 0,152 | 0,196 | 0,201 | 0,205 | 0,230 | 0,261 | 0,304 | 0,354 |
| Nikšić | 10,009 | 0,407 | 0,514 | 0,526 | 0,537 | 0,602 | 0,704 | 0,808 | 0,866 |
| Podgorica | 10,495 | 0,226 | 0,242 | 0,407 | 0,416 | 0,899 | 1,124 | 1,195 | 1,160 |
| Bar | 11,227 | 0,399 | 0,482 | 0,515 | 0,551 | 0,762 | 0,888 | 1,100 | 1,419 |
| Budva | 4,275 | 0,182 | 0,209 | 0,216 | 0,223 | 0,265 | 0,305 | 0,353 | 0,385 |
| Herceg Novi | 5,868 | 0,222 | 0,295 | 0,304 | 0,313 | 0,365 | 0,423 | 0,499 | 0,550 |
| Kotor | 6,707 | 0,281 | 0,335 | 0,345 | 0,355 | 0,411 | 0,498 | 0,620 | 0,684 |
| Tivat | 3,381 | 0,141 | 0,169 | 0,174 | 0,179 | 0,208 | 0,241 | 0,284 | 0,311 |
| Ulcinj | 5,158 | 0,186 | 0,229 | 0,236 | 0,243 | 0,320 | 0,482 | 0,621 | 0,684 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 16,254 | 0,574 | 0,802 | 0,853 | 0,902 | 1,006 | 1,267 | 1,823 | 2,202 |
| Centralni | 26,420 | 0,877 | 1,059 | 1,242 | 1,269 | 1,856 | 2,259 | 2,528 | 2,708 |
| Primorski | 36,616 | 1,411 | 1,718 | 1,789 | 1,864 | 2,330 | 2,837 | 3,476 | 4,033 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 79,290 | 2,863 | 3,579 | 3,884 | 4,036 | 5,191 | 6,363 | 7,828 | 8,943 |

Analiza priuštivosti pokazuje da se prosječni mjesečni račun za vodu i otpadne vode koju će plaćati prosječno domaćinstvo razlikuje po opštinama, od oko 1,4% (Podgorica) do 5,7% (Plav) njihovih neto prihoda u 2045. godini. Veoma je važno naglasiti da je ova analiza napravljena na opštinskom nivou; postoje velike razlike u prihodima opština u odnosu na prosječni prihod domaćinstva. Takođe, razlike u priuštivosti plaćanja usluga vezanih za vode i otpadne vode znatno se razlikuju i na nivou domaćinstva. Prilikom izrade studije izvodljivosti za pojedinačne opštine, treba posvetiti posebnu pažnju opštinama u kojima su potencijalna plaćanja značajno iznad gornje granice priuštivosti, jer će biti opština u kojima će najsiromašnija domaćinstva činiti veliki dio svih domaćinstava.

Kao što smo već naveli, problem priuštivosti za najsiromašnija domaćinstva može se riješiti putem tarifnog unakrsnog subvencionisanja između domaćinstava i mimo domaćinstava, ali Zakon o komunalnim uslugama u Crnoj Gori zahtijeva da se tarifa za vodu za sve korisnike mora izjednačiti. Može se preporučiti nekoliko drugih rješenja:

Smanjiti gubitke vode u postojećim sistemima.

Povećati efikasnost radnika u vodovodnim preduzećima.

Poboljšati efikasnost naplate potraživanja.

Rigorozno procijeniti opcije sa najnižim troškovima (investicioni i operativni trošovi).

Primijeniti subvencije usmjerene prema korisnicima za niskim primanjima.

Ujednačiti tarife i izbjegavati unakrsno subvencionisanje (trenutno industrija plaća znatno veće tarife nego domaćinstva).

Razmotriti mehanizme za preraspoređivanje tereta u državi (poznato kao princip solidarnosti), tj. regionalizaciju vodovoda.

## Procjena nedostajućih finansijskih sredstava

Tabela 8.13 sadrži sumarni prikaz kalkulacije nedostajućih finansijskih sredstava za projekat primjenom metodologije koja se koristi prilikom apliciranja za finansijska sredstva u okviru programa EU.

Tabela 8.13 – Kalkulacija nedostajućih finansijskih sredstava za projekat EK

|  | Nedostajuća fin. sredstva (%) | Iznos odluke (stalne cijene EUR, 2018) | Iznos odluke (tekuće cijene, EUR) | Mogući grant EU (stalne cijene EUR, 2018) | Mogući grant EU (tekuće cijene, EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 71% | 2.807.708 | 2.267.714 | 2.386.552 | 1.927.557 |
| Berane | 59% | 4.632.281 | 5.478.100 | 3.937.439 | 4.656.385 |
| Bijelo polje | 75% | 20.058.275 | 22.642.130 | 17.049.534 | 19.245.811 |
| Gusinje | 73% | 2.046.225 | 1.600.680 | 1.739.291 | 1.360.578 |
| Kolašin | 73% | 6.661.644 | 7.548.070 | 5.662.397 | 6.415.859 |
| Mojkovac | 66% | 3.994.884 | 3.143.755 | 3.395.652 | 2.672.192 |
| Petnjica | 72% | 1.577.972 | 1.280.462 | 1.341.276 | 1.088.393 |
| Plav | 70% | 12.151.304 | 11.614.141 | 10.328.608 | 9.872.020 |
| Pljevlja | 56% | 1.836.859 | 2.127.455 | 1.561.330 | 1.808.337 |
| Plužine | 54% | 751.240 | 33.555 | 638.554 | 28.522 |
| Rožaje | 62% | 7.388.953 | 8.416.730 | 6.280.610 | 7.154.221 |
| Šavnik | 73% | 271.605 | 12.132 | 230.865 | 10.312 |
| Žabljak | 69% | 2.784.903 | 1.718.832 | 2.367.167 | 1.461.007 |
| Cetinje | 59% | 6.319.955 | 7.733.220 | 5.371.962 | 6.573.237 |
| Danilovgrad | 69% | 8.141.255 | 7.408.311 | 6.920.066 | 6.297.064 |
| Nikšić | 51% | 14.244.371 | 16.457.669 | 12.107.715 | 13.989.018 |
| Podgorica | 52% | 71.796.230 | 80.867.947 | 61.026.795 | 68.737.755 |
| Bar | 63% | 33.275.831 | 36.379.526 | 28.284.456 | 30.922.597 |
| Budva | 70% | 23.226.918 | 22.501.777 | 19.742.880 | 19.126.511 |
| Hercegnovi | 64% | 9.660.007 | 10.073.227 | 8.211.006 | 8.562.243 |
| Kotor | 73% | 17.639.593 | 16.962.060 | 14.993.654 | 14.417.751 |
| Tivat | 63% | 8.784.974 | 9.728.103 | 7.467.228 | 8.268.888 |
| Ulcinj | 85% | 40.430.420 | 47.462.048 | 34.365.857 | 40.342.741 |
| Region |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 69% | 66.963.854 | 67.883.757 | 56.919.276 | 57.701.194 |
| Centralni | 54% | 100.501.810 | 112.467.146 | 85.426.539 | 95.597.074 |
| Primorski | 71% | 133.017.743 | 143.106.742 | 113.065.082 | 121.640.731 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 64% | 300.483.407 | 323.457.645 | 255.410.896 | 274.938.998 |

## Pokazatelji finansijskog učinka

Pokazatelji finansijskog učinka (FSP i FNSV) za projekat u svakoj opštini prikazani su na narednoj tabeli.

Tabela 8.14 – Pokazatelji finansijskog učinka prije i poslije pomoći EU

| Opština | FNSV/C (EUR) | FISP/C (%) | FNSV/K (EUR) | FISP/K (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrijevica | -2.361.022 | -6,90% | -389.731 | 0,72% |
| Berane | -3.945.612 | -5,74% | -379.671 | 2,48% |
| Bijelo polje | -17.507.861 | -2,36% | -1.965.502 | 2,62% |
| Gusinje | -1.718.413 | -9,47% | -281.760 | -0,71% |
| Kolašin | -5.391.993 | -2,34% | -420.699 | 3,12% |
| Mojkovac | -3.375.834 | -7,13% | -571.027 | 0,63% |
| Petnjica | -1.359.036 | -6,65% | -207.732 | 1,04% |
| Plav | -9.855.044 | -6,27% | -1.231.195 | 1,80% |
| Pljevlja | -1.630.839 | -7,10% | -290.649 | 0,19% |
| Plužine | -694.782 | -4,23% | -125.882 | 1,76% |
| Rožaje | -6.154.266 | -1,32% | -158.708 | 3,78% |
| Šavnik | -246.046 | -8,52% | -40.365 | 0,12% |
| Žabljak | -2.524.972 | -6,98% | -455.050 | 0,52% |
| Cetinje | -5.279.619 | -3,69% | 2.667.690 | 4,62% |
| Danilovgrad | -5.671.149 | -3,26% | -811.965 | 2,18% |
| Nikšić | -10.969.487 | -1,40% | -879.417 | 3,35% |
| Podgorica | -51.261.984 | -1,69% | 5.606.168 | 5,01% |
| Bar | -24.774.564 | -2,55% | -82.028 | 3,97% |
| Budva | -16.892.590 | -3,29% | -1.802.222 | 2,84% |
| Herceg Novi | -7.569.799 | -5,97% | -919.986 | 1,90% |
| Kotor | -13.210.563 | -7,01% | -2.154.163 | 0,63% |
| Tivat | -5.817.944 | -6,68% | 24.648 | 4,10% |
| Ulcinj | -28.783.548 | -7,09% | -2.120.620 | 2,37% |

Kao što je očekivano, i finansijska neto sadašnja vrijednost i finansijska interna stopa povraćaja za investiciju (FISP/C, FNSV/C) su negativne prije pomoći EU, što ukazuje na potrebu eksterne finansijske podrške za projekat.

FNSV/K, koja odražava neto sadašnju vrijednost tokova baziranih na sopstvenom kapitalu, pozitivna je samo za Cetinje, Podgoricu i Tivat, dok je respetivna finansijska stopa povraćaja FISP/K malo veća od diskontne stope. Ovo znači da predloženi projekti za otpadne vode u većini opština neće generisati preveliki povrat na domaći capital, tj. suficit (profita) investiciju i grant dobijen od EU i vlade. Niska finansijska profitabilnost u poređenju sa komercijalnim projektima može se objasniti činjenicom da je značajan dio nove infrastructure planirane u projektu namijenjen uglavnom za unaprjeđenje usluga i standarda kvaliteta životne sredine, što ima ograničen uticaj na prihode. Ekonomska analiza treba da se uradi u budućim studijama izvodljivosti kako bi se  ekonomskim koristima i koristima vezanim za zaštitu životne sredine koje će projekat proizvesti. Učešće privatnog kapitala u projektima za otpadne vode kroz neke vidove privatno-javnog partnerstva, moguće je samo za projekte predložene za Cetinje, Podgoricu i Tivat.

U ovom dijelu očekuje se da će biti od velike važnosti uloga Regulatornog tijela - RAE (u dijelu cjenovne politike i sl.)

## Finansijska održivost projekta

Tabela 8.15 dokumentuje iskaz o tokovima gotovine i očekivane rezultate tokom analiziranog perioda za svaki glavni element sistema.

Tabela 8.15 – Finansijska održivost projekta (mil. EUR)

|  | NPV | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2041 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opština |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Andrijevica | 1,808 | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,019 | 0,041 | 0,113 | 0,238 | 0,579 |
| Berane | 14,992 | 0,025 | 0,074 | 0,127 | 0,251 | 0,669 | 1,434 | 2,253 | 2,790 |
| Bijelo polje | 24,712 | 0,235 | 0,358 | 0,479 | 0,643 | 1,321 | 2,721 | 1,578 | 4,871 |
| Gusinje | 9,788 | 0,090 | 0,118 | 0,149 | 0,219 | 0,467 | 0,889 | 1,301 | 1,593 |
| Kolašin | 6,144 | 0,044 | 0,064 | 0,103 | 0,170 | 0,271 | 0,572 | 0,064 | 1,525 |
| Mojkovac | 11,724 | 0,023 | 0,054 | 0,088 | 0,161 | 0,384 | 0,789 | 1,902 | 2,716 |
| Petnjica | 1,985 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,036 | 0,069 | 0,118 | 0,252 | 0,540 |
| Plav | 11,755 | 0,022 | 0,039 | 0,057 | 0,098 | 0,227 | 0,603 | 1,772 | 4,169 |
| Pljevlja | 36,485 | 0,058 | 0,232 | 0,417 | 0,820 | 2,040 | 3,397 | 4,849 | 5,805 |
| Plužine | 1,225 | 0,002 | 0,005 | 0,008 | 0,015 | 0,039 | 0,084 | 0,145 | 0,357 |
| Rožaje | 16,852 | 0,055 | 0,155 | 0,277 | 0,548 | 0,640 | 1,553 | 1,433 | 3,599 |
| Šavnik | 0,615 | 0,000 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,027 | 0,048 | 0,085 | 0,138 |
| Žabljak | 3,685 | 0,018 | 0,020 | 0,026 | 0,041 | 0,087 | 0,194 | 0,499 | 1,124 |
| Cetinje | 15,645 | 0,050 | 0,098 | 0,147 | 0,251 | 0,542 | 1,505 | 2,372 | 2,904 |
| Danilovgrad | 9,815 | 0,064 | 0,065 | 0,081 | 0,162 | 0,680 | 1,398 | 0,997 | 0,821 |
| Nikšić | 83,137 | 0,006 | 0,152 | 0,313 | 0,677 | 3,645 | 8,060 | 12,794 | 14,491 |
| Podgorica | 389,380 | 0,172 | 0,672 | 0,066 | 2,113 | 17,277 | 40,988 | 57,396 | 67,086 |
| Bar | 46,766 | 0,108 | 0,199 | 0,318 | 0,687 | 2,579 | 5,112 | 8,523 | 4,454 |
| Budva | 169,418 | 1,788 | 2,213 | 2,645 | 3,527 | 7,075 | 13,668 | 24,382 | 30,090 |
| Herceg Novi | 36,474 | 0,243 | 0,326 | 0,411 | 0,584 | 1,259 | 3,045 | 5,741 | 6,905 |
| Kotor | 64,675 | 0,006 | 0,155 | 0,319 | 0,762 | 2,527 | 5,109 | 10,039 | 13,684 |
| Tivat | 51,568 | 0,006 | 0,166 | 0,347 | 0,774 | 2,554 | 4,594 | 7,453 | 9,331 |
| Ulcinj | 56,899 | 0,446 | 0,671 | 0,912 | 1,453 | 2,306 | 3,749 | 11,036 | 8,493 |
| Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sjeverni | 141,769 | 0,591 | 1,149 | 1,773 | 3,033 | 6,281 | 12,515 | 16,373 | 29,806 |
| Centralni | 497,978 | 0,293 | 0,987 | 0,607 | 3,202 | 22,144 | 51,951 | 73,559 | 85,301 |
| Primorski | 425,800 | 2,597 | 3,729 | 4,952 | 7,788 | 18,299 | 35,276 | 67,173 | 72,957 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crna Gora | 1,065,547 | 3,481 | 5,865 | 7,332 | 14,023 | 46,723 | 99,742 | 157,105 | 188,064 |

Što se tiče dugoročne finansijske održivosti projekta, projekti za otpadne vode u svim opštinama sami generišu dodatne prihode sa kumulativnim viškom gotovine tokom njegovog trajanja. Međutim, održivost preduzeća u cjelini (tj., scenario „sa projektom“) moraće da se prati, imajući u vidu tekući (tj. scenario „bez projekta“) nivo tarifa i operativnih troškova, kao i rastuće troškove i servisiranje bilo kojeg sadašnjeg ili budućeg duga koji će možda biti potreban. Ovo je naročito važno s obzirom da su tarife postavljene ispod nivoa punog povraćaja troškova na kratki rok kako bi se prevazišao problem priuštivosti. Za ovaj segment je naročito bitna uloga sa aspekta nadležnosti Regulatorne agenscije za energetiku na regulisane komunalne djelatnosti. Za tekući projekat, tok gotovine se može sažeto prikazati na gornjoj tabeli koja pokazuje da je projekat finansijski održiv (kumulativni tokovi gotovine su uvijek pozitivni tokom referentnog perioda).

# IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH IZVORA FINANSIRANJA

## Uvod

Kao bi se izradio odgovarajući investicioni plan, veoma je važno da se analizira kako se procijenjeni potrebni izdaci mogu finansirati iz postojećih i moguće novih izvora finansiranja. Ovo poglavlje prikazuje izvore finansiranjana osnovu opštih pretpostavki o razvoju raspoloživosti finansijskih sredstava iz domaćih i stranih izvora.

Kombinacija domaćih i stranih izvora se koristila i koristiće se u Crnoj Gori u cilju ispunjavanja zahtjeva iz Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda. Domaći izvori koji su se koristili za finansiranje sektora voda i otpadnih voda u Crnoj Gori obuhvataju uglavnom državne i opštinske opšte prihode i naknade koje korisnici plaćaju za opštinske usluge. Strani izvori sastoje se iz grantova i kredita međunarodnih finansijskih institucija ili bilateralnih donatora

Kao polazna osnova za procijenu istorijskih troškova infarstrukturnih projekata za vodu za piće i otpadne vode u Crnoj Gori, korišćeni su odgovori iz upitnika (o ugovorima za upravljanje otpadnim vodama) dobijeni od PROCON-a i VODACOM-a. Procjena isplata vezanih za investicio finansiranje u sektoru vodosnadbijevanja i otpadnih voda u Crnoj Gori, po različitim izvorima finansiranja u periodu 2006-2016. prikazan je u Aneksu 14.

Finansijska analiza opština urađena je analizom najnovijih opštinskih budžeta –  izrvršenih i planiranih – koja daje detaljan uvid u glavne izvore priliva i odliva opštinskog budžeta kako bi se utvrdio kreditni bonitet opštine. Izvor za analizu bili su podaci iz zvaničnih izvještaja opština koji se redovno dostavljaju Ministarstvu finansija, kao što je propisano zakonom. Svi podaci koji su ovdje analizirani vezani su za izvršene budžete u periodu 2014 – 2016, kao i planirane budžete za 2017. Finansijska analiza opština priazana je u Aneksu 13.

Trenutno stanje svih izvora finansiranja rezimirano je u nastavku. Takođe, ovo poglavlje navodi glavne pretpostavke o tome kako će se obezbjeđivanje finansija iz različitih izvora mijenjati do 2035.

## Potencijalni izvori finansiranja

Razmotrena su četiri glavna izvora finansiranja:

- Budžet vlade

- Priodi od tarifa

- Doprinosi donatora (pretežno iz izvora EU)

- Krediti

Udio budžeta vlade (uljučujući nacionalne i lokalne elemente) koji će se utrošiti u sektoru usluga vezanih za vode nije fiksan. Vlada u dogovoru sa Skupštinom i jedinicama lokalne samouprave uređuje ovo pitanje. Trenutno Vlada (iz svih izvora) troši skoro  11.2 mil. EUR godišnje za ovaj sektor. Ipak, treba pomenuti da ovo uljučuje dvije vrste kredita, jedan sa EIB i drugi sa KfW. Ovo čini oko 0,2% nacionalnog budžeta. Za buduće razvoje, data je polazna radna pretpostavka da će Vlada opredijeliti oko 0,3% budžeta za ulaganja u sektor komunalnih otpadnih voda. Ovo je dosta konzervativna pretpostavka, kako bi se, kao prvo izbjegla pristrasnost optimizma, i kao drugo, prepoznala činjenica će uzimanje ili neuzimanje daljih kredita biti politička odluka koja se mora pravovremeno donijeti, što može dovesti do toga da nivo državne potrošnje u sektoru dosegne nivo od 0,8–1,0% budžeta.

Takođe, donji grafikon priazuje maksimalni dodatni godišnji iznos raspoloživ za servisiranje duga u 2017, po opštinama, koji je prilično nizak. Većina opština ne može dobiti dodatne komercijalne kredite. Ovo je rezultat uzimanja kredita za različite infrastrukturne projekte, gdje je korišćenje finansiranja grantom bilo na veoma niskom nivou.

Grafikon 9.1 – Kapacitet za zaduživanje lokalnih samouprava (mil. EUR, 2017)

Prihodi of tarifa su projektovani tako da se povećavaju u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 074/16, 002/18) o utvrđivanju cijena za usluge vezane za vodu i omoguće postepeni prelazak na puni povrat troškova. Trenutno je većina prihoda od tarifa potrebna da se pokriju operativni troškovi i troškovi redovnog održavanja. Pretpostavlja se da će u narednoj dekadi, kako tarife budu rasle, veći iznos prihoda od tarifa biti raspoloživ za ulaganje u kapitalno održavanje (zamjenu sredstava) kao rezultat, kako povećanja tarifa, tako i poboljšanja operativne efikasnosti.

Glavni izvori finansiranja grantom trenutno su iz EU, približno  1.4 mil. EUR godišnje (istorijski pregled izvora finansiranja za infrastukturu u oblasti voda u Crnoj Gori prikazan je u Aneksu 14). Error! Reference source not found. prikazuje pregled ukupnih investicija i nedostajuća finansijska sredstva po opština. Očigledno je da je većina nedostajućih finansijskih sredstava za ukupne investicije u sistem kanalizacije i otpadnih voda u Crnoj Gori u fiksnim iznosima u opštinama u centralnom regionu (Podgorica, Nikšić, Cetinje) i primorskom regionu (Bar, Kotor, Budva, Herceg Novi, Ulcinj, Tivat). Imajući u vidu da maksimalni raspoloživi grant EU može biti do 85% obračunatih nedostajućih finansijskih sredstava (približno 221 mil. EUR u konstantnim cijenama 2018) i da opštine imaju veoma niske kapacitete za zaduživanje, važno je da se investiciona sredstva obezbijede iz državnog budžeta i Eko-fonda.

Grafikon 9.2 – Nedostajuća finansijska sredstva po opštinama (mil EUR, po stalnim cijenama iz 2017)

## Projekcija potencijalnih izvora finansiranja

Projekcija izvora finansiranja za period 2019-2035. bazira se na podacima prikazanim u Error! Reference source not found. (potrebe za investicijama). Razumljivo je da u ovoj projekciji nema nedostajućih finansijskih sredstava i ciljevi se mogu ostvariti do 2035, ukoliko postoji spremnost za investiranje, apsorpciju kapaciteta i ako je analiza priuštivosti domaćinstava odgovarajuća za implementaciju ovog scenarija. Udio pojedinačnih izvora finansiranja u ukupnim raspoloživim finansijskim sredstvima je približno 54% EU sredstva, 42% domaća sredstva (državna i lokalna) i 3% kredita.

Tabela 9.1 –Projekcija izvora finansiranja i predloženog investicionog programa

|  | Ukupno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVORI (mil. EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaća sredstva (državna, lokalna…) | 201,016 | 1,010 | 7,214 | 7,353 | 8,223 | 10,080 | 10,199 | 10,380 | 9,150 | 13,079 | 14,575 | 17,612 | 17,086 | 20,117 | 10,509 | 15,888 | 13,858 | 14,683 |
| Lokalne uprave (budžet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilateralni i multilateralni grantovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU | 255,371 | 1,290 | 10,652 | 10,760 | 11,724 | 12,133 | 12,308 | 10,653 | 9,339 | 16,642 | 18,822 | 22,339 | 22,540 | 26,106 | 12,229 | 19,358 | 18,812 | 19,663 |
| Krediti | 15,082 | 122 | 589 | 589 | 509 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 839 | 839 | 839 | 1,160 | 400 | 400 |
| UKUPNO | 471,469 | 2,422 | 18,455 | 18,702 | 20,456 | 23,462 | 23,757 | 22,282 | 19,751 | 30,983 | 34,659 | 41,213 | 40,466 | 47,063 | 23,577 | 36,405 | 33,069 | 34,746 |
| IZVORI FINANSIRANJA (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državni budžet (Eko-fond) | 43% | 42% | 39% | 39% | 40% | 43% | 43% | 47% | 46% | 42% | 42% | 43% | 42% | 43% | 45% | 44% | 42% | 42% |
| Lokalne uprave (budžet) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bilateralni i multilateralni grantovi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EU | 54% | 53% | 58% | 58% | 57% | 52% | 52% | 48% | 47% | 54% | 54% | 54% | 56% | 55% | 52% | 53% | 57% | 57% |
| Krediti | 3% | 5% | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 6% | 6% | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 1% | 1% |
| UKUPNO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Na osnovu predloženog nacrta investicionog plana, veza između raspodjele raspoloživih finansijsih resursa I planiranih troškova investiranja u kumulativnim iznosima prikazana je u Grafikonu 9.3.

Grafikon 9.3 – Direktiva UWWTD - raspoloživi finansijsi resursi, investicione potrebe 2019-35 (mil. EUR, po st.cijenama iz 2018)

Biće potrebne dalje izmjene u skladu sa preciznijim podacima o ukupnom iznosu potencijalnih finansijskih resursa koji su dostupni za pokrianje investicionih potreba.

.

# PRAVNA I INSTITUCIONALNA PITANJA VEZANA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U CRNOJ GORI

## Uvod

U okviru opštih projektnih ciljeva utvrđeni su konkretni zadaci, tj. cilj ovog zadatka je da se analiziraju pravna, institucionalna i organizaciona pitanja i predloži adekvatno revidiranje pravnog i regulatornog okvira, uključujući propis o liceniranju/izdavanju dozvola, kao bi se MORT-u pomoglo u transponovanju i implementaciji Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD), fokusirajući se ne samo na doslovnu usklađenost, već i na praktične mjere koje imaju direktan uticaj na pitanja zaštite životne sredine i klimatske promjene.

Konkretni ciljevi za postizanje prethodno navedenih zadataka:

- Procijeniti zakonodavno stanje u Crnoj Gori i uraditi pregled zakona;

- Predložiti usvajanje zakonskih i regulatornih odredbi kao bi se postigla potpuna usklađenost sa Direktivom UWWTD, naročito u pogledu najboljih opcija koje treba usvojiti za propise vezane za licenciranje/izdavanje dozvola;

- Analizirati institucionalnu i organizacionu strukturu u Crnoj Gori.

Crna Gora je 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju sa Akcionim planom za transponovanje, implementaciju i primjenu evropske tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena (Strategija sa AP) za period 2016-2020. Prema ovom dokumentu, pored zakonske usklađenosti, koja će se ubrzo postići kroz transponovanje pravnih akata, najveći i najskupljii nedostaci su vezani za infrastrukturu u oblasti sakupljanja otpadnih voda, upravljanja otpadom i zaštite kvaliteta vazduha. Ovi nedostaci utiču na efikasnu, praktičnu implementaciju i transponovanje zakona. Važeći zakoni (niže navedeni) dopunjeni su postojećim strateškim dokumentima koji su relevantni za upravljanje otpadnim vodama i implementaciju Direktive UWWTD i definišu onretne planove za investicije i implementaciju:

- Strateški Master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore (2005-2029)

- Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje (2005-2029)

Važeći Master plan je i dalje administrativno validan, ali je zastareo u tehničom smislu, kao i u pogledu životne sredine i finansija.  Ove aspekte je potrebno inovirati i potrebno je pripremiti plan za implemetaciju vezan za Direktivu UWWTD, sa fokusom na pravna i institucionalna pitanja.

Nacionalna investiciona komisija (NIK) osnovana je radi koordinacije aktivnostima kapitalnih investicija vezano za definisanje prioritetnih projekta; NIK Sekretarijat takođe ima i Sekretarijat za razvojne projekte.  NIK je reflektovao investicione prioritete vezane za životnu sredinu u nedavno usvojenoj Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata koja će poslužiti kao osnov za programiranje i spajanje svih raspoloživih finansijskih resursa. Ova lista je usvojena 2015. i inovirana 2017, a dostavljena je Sekretarijatu u aprilu/maju 2017.

Rad NIK-a i konsolidovani Master plan, kao i Plan za implementaciju Direktive (DSIP), od ključnog su značaja za punu implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD).

Pregled i procjena važećeg zakonodavstva i implementacija mjera u Crnoj Gori pokriva sljedeća dokumenta vezana za transponovanje i implementaciju evropske pravne tekovine, kao što su:

- Pristup usvojen u Nacionalnoj strategiji sa Akcionim planom za transponovanje, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena 2016-2020, za definisanje prioritetnih mjera planiranih za implementaciju Direktive UWWTD;

- Tablela usklađenosti za Direktivu 91/271/EEC i Direktivu 86/278/EEC;

- Planski zahtjevi  Mjera za upravljanje otpadnim vodama za usklađivanje sa Direktivom UWWTD 91/271/EEC – odredbe Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama;

- Dokument o institucionalnoj strukturi/okviru;

- Dokument o institucionalnoj organizaciji/organizaciona struktura ;

- Zakon o vodama i njegove izmjene i dopune;

- Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama i njegove izmjene i dopune;

- Zakon o upravljanju otpadom;

- Zakon i uredba o zaštiti životne sredine;

- Uredba o planu za upravljanje vodama;

- Pravilnik o upravljanju kanalizacionim muljem;

- Zakon o finansiranju upravljanja vodama;

- Pravilnik o kvalitetu efluenata;

- Odluka o određivanju osjetljivih područja;

- Pravilnik o kriterijumima za razgraničenje osjetljivih područja;

- Zakonski osnov za osjetljiva područja i obrazloženje;

- Odluka o određivanju osjetljivih područja.

Takođe i dokument:

- Metodologija koja se trenutno koristi za selekciju i utvrđivanje prioritetnih infrastrukturnih projekata – Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata za projekte u oblasti otpadnih voda;

čija je procjena urađena kao bi se analizirala kompatibilnost i izvodljivost rokova koji će se definisati u zakonskim mjerama. Ostale zakonske mjere nisu u opsegu ovog zadatka i razmoriće se tokom procjene uticaja predloženih infrastruktura na životnu sredinu:

- Nacionalno zakonodavstvo o procjeni uticaja na životnu sredinu;

- Nacionalno zakonodavstvo o procjeni strateškog uticaja na životnu sredinu.

Rezime i procjena metodologije

Procjena gore pomenutih dokumenata pokazuje da je proces transponovanja relevantnih direktiva EU (posebno Direktive UWWTD i Direktive o kanalizacionom mulju 86/278/EEC) na dobrom putu vezano za zaonska pitanja, jer je većina članova inkorporirana u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, dubinska analiza zahtjeva iz Direktive UWWTD vezanih za transponovanje u relevantno nacionalno zaonodavstvo, pokazuje da je potrebno posvetiti posebnu pažnju svakom izrazu i njegovom stvarnom značenju. Iako je većina odredbi transponovana, izgleda da još uvijek postoje neke odredbe koje su djelimično transponovane, kada se uzmu u obzir relevantne mjere za implementaciju, uključujući investicione planove vezane za praktičnu implementaciju.

Kako bi se poboljšalo nacionalno zakonodavstvo, pored administrativnog transponovanja Direktive UWWTD, potrebno je unaprijediti organizacione, finansijske i ostale mehanizme koji se odnose na process izdavanja dozvola, inspekciju, primjenu, finansijske resurse kroz uvođenje naknada za vodu, povrat troškova i princip “zagađivač plaća”.

Implementacija ove direktive je blisko povezana sa odredbama Okvirne direktive o vodama, posebno u vezi sa osnovnim mjerama, stanju vode, pricipima povrata troškova, “zagađivač plaća” i utvrđivanjem politike za utvrđivanje cijene vode. Kada se ovo riješi sa zakonodavne strane, potrebno je vrijeme za utvrđivanje organizacionog okvira  na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivo. Obično su potrebne određene reforme, za koje je potrebno postići politički koncenzus, i konačno, jedan od najvažnijih aspekata je i razvoj ljudskih kapaciteta.

Ovaj odjeljak fokusira se na analizi zakona, uzimajući u obzir organizacione, finansijske i ostale mehanizme, uzimajući u obzir i investicioni plan, kako bi se osigurala implementacija koja uljučuje procesa izdavanja dozvola, inspekcije, primjenu i finansijske resurse. Naročito je značajno definisanje prioriteta vezanih za investicione mjere, shodno Analizi odluka na bazi više kriterijum kako bi se osigurala puna konzistentnost između transponovanja zaonodavstva i praktične implementacije, kao i strateška relevantnost investicija u odnosu na Direktivu UWWTD.

Ciklus procjene koji je doveo do ove pravne analize bio je sljedeći:

- Opšti dio: stalna interakcija sa projektnim timom

- 1. korak: Pripremni rad na nacionalnim pravnim dokumentima i izvještaj tehničkih eksperata

- 2. korak: Početni informativni sastanak, razmjena mišljenja i povratne informacije od MORT-a o aktivnostima i planiranju, koje su podijeljene sa projetnim timom

- 3. korak: Završni informativni sastanci i priprema nacrta rezultata.

## Analiza i prijedlozi za izmjene i dopune pravnog osnova

Crna Gora je od 2007. godine značajno izmijenila svoj zakonski, strateški i okvir politika u oblasti životne sredine i održivog razvoja i sada je u poodmakloj fazi usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU. Usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU čini komponenta strateške politike, kao i zakonodavni okvir.

### Pregled strateških dokumenata

Postojeći strateški dokumenti koji su relevantni za implementaciju Direktive UWWTD i koji sadrže posebne investicione i implementacione planove su:

- Strateški Master plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore (2005-2029)

- Master plan za upravljanje otpadnim vodama na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje  (2005-2029)

Ovi dokumenti definišu investicione planove za upravljanje otpadnim vodama za sve opštine u Crnoj Gori, do kraja razmatranog perioda (2029) kao bi se osigurala puna implementacija UWWTD.  Kao što je navedeno u projektnom zadatku, sektor otpadnih voda će biti onaj sektor za koji će biti potrebne najveće investicijes i najduži period za postizanje potpune usklađenosti. Postojeći master planovi koji definišu ove investicije su oš uvijek administrativno validni, ali su u drugim aspektima zastarjeli i nisu u skladu sa najnovijim strateškim i zakonodavnim okvirom

Revizija master planova koja se radi u okviru ovog zadatka, zajedno sa integrisanjem postojećeg zakonodavstva, dovešće do pune usklađenosti zakonskih, regulatornih i implementacionih mjera.

### Pregled zakonskih i podzakonskih akata

Usvojen je novi paket zakona i povezanih podzakonskih akata i dodatno je razvijen strateški okvir za životnu sredinu i održivi razvoj. Ostvaren je značajan napredak u transponovanju relevantinih direktiva EU u nacionalno zakonodavstvo u oblasti upravljanja otpadnim vodama. Kvalitet voda uređuje širok zakonski okvir.  Relevantni najvažniji nacionalni zakoni uključuju:

- Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18);

- Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl.list CG, 02/17);

- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 074/16, 002/18).

Ključno zakonodavstvo koje uređuje kvalitet voda je Zakon o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) za transponovanje Direktive 2000/60/EC (WFD) i ostalih direktiva vezanih za EU zakonodavstvo u oblasti voda. MORT je utvrdio potrebu da se poboljša nivo transponovanja UWWTD i izradilo poseban Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl.list CG, 02/17), u skladu s kojim su usvojena i podzakonska akta koji su od posebnog interesa za ovaj odjeljak:

- Pravilnik o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija ("Službeni list Crne Gore", br. 078/17 od 23.11.2017);

- Podzakonska akta koja definišu formu, sadržaj i način izvještavanja i monitoringa.

Takođe, značajnu ulogu ima i Odluka o određivanju osjetljivih područja na vodnom području dunavskog i jadranskog sliva ("Službeni list Crne Gore", br. 046/17 i 048/17), koja je pripremljena u skladu sa Zakonom o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07 i Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18);

Kako bi se postiglo postepeno i potpuno transponovanje I implementacija cjelokupne pravne tekovine EU za Poglavlje 27 – Zaštitita životne sredine i klimatske promjene, Crna Gora je 2016. Usvojila Nacionalnu strategiju za transponovanje, implementaciju i primjenu evropske tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020; prema ovom dokumentu, najveći i najskupljii nedostaci ne odnose se samo na doslovno transponovanje sa zakonskim mjerama, već uglavnom za infrastrukturu u oblasti sakupljanja otpadnih voda, upravljanja otpadom i zaštite kvaliteta vazduha. Transponovanje postignuto 2015. i 2016. prikazano je u  Tabeli 10.1 (izvor: Informacije o stanju u oblasti upravljanja vodom i otpadnim vodama u 2015, MORT, novembar 2016).

Tabela 10.1 – Ostvareni nivo transponovanja za Direktivu UWWTD u 2015. i  2016.

Nakon analize važećeg zakonodavstva, izgleda da je većina odredbi Direktive transponovano u zakonodavstvo. Takođe je navedeno da transponovanje pravne tekovine EU u oblasti voda nije u potpunosti postignuto, ali je planirano za kraj 2017.

Pored prethodno navedene analize Tabela 10.1 dopunjena je dodatnom analizom i tabelom usklađenosti sa nedavno usvojenim zakonodavnim i regulatornim okvirom, kao i nacrtom predloga zakonodavnih akata. Ova dodatna analiza zakonodavstva navedena u Tabeli 10.2 kao i diskusije sa MORT, doveli su do pripreme inovirane verzije ocjene članova za koje se smatra da nisu u potpunosti usklađeni i oji su iznijeti na sastanku održanom 7. jula 2017. Tokom sastanka je dogovoreno da, iako neke odredbe treba još uvijek integrisati sa jasnijim i deskriptivnijim članovima, Crna Gora je znatno napredovala u postizanju pune usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.

Ova zajednička procjena projektnog tima i MORT pokazuje dodatne članove koje treba poboljšati, u poređenju sa originalnom tabelom usklađenosti koja je dostavljena ekspertu. Inovirana tabela usklađenosti (vidjeti Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.) pripremljena je na osnovu originalne tabele usklađenosti koju je dostavilo MORT.

Ova tabela usklađenosti namijenjena je za prvu analizu i ne predstavlja konačnu procjenu. Stoga je procjena i bodovi nakon usvajanja najnovijih zakonskih akata 229 od 270 (broj bodova koji se zahtijevaju Direktivom), što ukazuje na 85% usklađenosti sa Direktivom, što će se smatrati indikativnim za potrebe završetka analize, pod uslovom da se preduzmu indikacije vezane za naredne zakonodavne aktivnosti. Ovim se potvrđuje zajednička procjena projektnog tima, a MORT je pomogao da se bolje razumiju odredbe Direktive, tumačenjem svih članova i diskusijom o njihovom respektivnom značenju.

Tabela 10.2 – Sažet pregled relevantnog zakonodavstva

| Pregledani dokument | Komentari |
| --- | --- |
| Glavno zakonodavstvo |  |
| Zakon o vodama sa dopunama (Sl.list CG, 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16 I 84/18) | Djelimično usklađen, nije u potpunosti predmet sadašnje analize. Potrebna je dublja procjena, posebno za monitoring i izvještavanje |
| Zakon o UWWTD sa dopunama; Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (Sl.list CG, 02/17) | Odredbe uključene u ovaj zakon su generalno usklađene sa Direktivom UWWT. |
| Zahtjevi u pogledu planiranja mjera za upravljanje otpadnim vodama radi postizanja usklađenosti sa Direktivom UWWTD – odredbe Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama; | Odredbe uključene u ovaj zakon su generalno usklađene sa Direktivom UWWT. |
| Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl.list CG, 55/16) | Odredbe uključene u ovaj zakon su generalno usklađene sa pravnom tekovinom EU i praksama |
| Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata | Odredbe uključene u ovaj zakon su generalno usklađene sa pravnom tekovinom EU i praksama i adekvatnem procesom izdavanja dozvola |
| Tabela usklađenosti za Direktive 91/271/EEC i 86/278/EEC | Originalna tabela usklađenosti dostavljena od strane MORT-a: ponovo je pregledana, izmijenjena i priložena u Annex 9 – ToC sa UWWTD, Table 14.6 |
| Ostali dokumenti |  |
| Pravilnik o institucionalnoj organizaciji /sistematizaciji |  |
| Zakon o upravljanju otpadom |  |
| Zakon i uredba o životnoj sredini |  |
| Uredba o planu za upravljanje vodama |  |
| Pravilnik o kanalizacionom mulju |  |
| Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.list CG, 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i 88/09, 3/10 38/12 i 10/14) | Zakon uređuje obavezu loalne samouprave da obezbijedi uslove za upravljanje i zaštitu lokalnih vodenih resursa, izdavanje vodnih akata, vodosnadbijevanje I sakupljanje otpadnih voda (relevantni član 32)  |
| Zakon o komunalim djelatnostima (Sl.list CG, 12/95) | Lokalni nivo / opštinska uprava tj. javna komunalna preduzeća osnovana od strane opštine i u opštinskom vlasništvu, zadužena su za obezbjeđivanje sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Ovim zakonom ukida se Zakon o komunalnim djelatnostima iz 1995, koji ne osigurava utvrđivanje jasnih i racionalnih odnosa komunalnih djelatnosti i predstavlja prepreku za lokalnu samoupravu I pružaoce komunalnih usluga, kao I krajnje korisnike. Puna primjena zakona počeće u januaru 2018. |
| Konsolidovani tekst Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda |  |
| Odluka o određivanju osjetljivih područja |  |
| Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih područja |  |
| Zakonski osnov za osjetljiva područja sa obrazloženjem |  |
| Predlog nacrta odluke o određivaanju osjetljivih područja |  |

### Analiza neusklađenosti

Analiza nedostataka pokazala je da je većina članova usaglašeno u dovoljnoj mjeri. Ovo je pokazano dobijenom ocjenom, uzimajući u obzir sve usvojene zakonske akte tj. 229 od 270 (broj bodova koji se zahtijeva Direktivom), što ukazuje na 85% usklađenosti sa Direktivom UWWTD. Ipak, neke članove je potrebno dodatno poboljšati i prilagoditi.

Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji su dovoljno harmonizovani

Sljedeće glavne odredbe, koje se smatraju najvažnijim za dobro transponovanje Direktive su u potpunosti u skladu sa respektivnim zahtjevima:

- Definicije komunalnih otpadnih voda, otpadnih voda iz domaćinstava; industrijskih otpadnih voda, aglomeracija, 1 ES (ekvivalent stanovnika), i eutrofikacija (član 2).

- Obaveza uspostavljanja sistema sakupljanja na osnovu broja aglomeracija (>15.000 ES, između 2.000 i 15.000 ES and >10.000 ES) za ispuštanje omunalnih otpadnih voda u vodne recipiente definisane kao “osjetljive oblasti” (član 3.1);

- Zahtjev za stožijim tretmanom, nego onim koji je opisan u članu 4, komunalnih otpadnih voda koje ulaze u sisteme za saupljanje iz aglometacija >10,000 ES u slučaju ispuštanja u osjetljiva područja (član 5.2);

- Obaveza za biorazgradive industrijske otpadne vode koje predstavljaju  4.000 ES od postrojenja u industrijskim sektorima navedenim u Aneksu III koje se ispuštaju direktno u vodne recipiente, kako bi se ispunili zahtjevi utvrđeni prethonim propisom i/ili posebnim dozvolama (član 13.1).

Ostali članovi koji nisu uključeni u gornju i donju listu, smatraju se dovoljno usaglašenim, jedino mogu biti potrebne određene manje jezičke izmjene.

Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji nijesu dovoljno harmonizovani

Član 6

Član 6 je definitivno primjenljiv u Crnoj Gori zbog činjenice da Crna Gora ima morsku vodu ili estuare.

Preporuka:

Razmotriti uključivanje odredbi o manje osjetljivim područjima.

Član 11

Iako se ovaj član smatra transponovanim, postoji prostor za dalje unapređenje transponovanja. Utvrđivanje okvira za implementaciju i poboljšanje zakonodavsta kako bi se osigurali svi potrebni mehanizmi, uključujući proces izdavanja dozvola, inspekciju i primjenu, mnogo je zahtjevniji zadatak i zahtijeva značajne napore za poboljšanje.

Preporuka:

Razmotriti revidiranje sistema izdavanja vodnih dozvola kako bi se ostvarili ciljevi zaštite životne sredine kroz propisano stanje voda i kontrolisanje ispuštanja u vode, što zahtijeva revidiranje izdatih dozvola. Vezano za član 11.1 o industrijskim otpadnim vodama, potrebno je utvrditi podzaonsa ata za izdavanje dozvola, tj. jedan podzakonski akt koji bi pokrivao sve dozvole.

Član 12

Trenutno ovaj član nije dovoljno usaglašen.

Prečišćene otpadne vode moraju se ponovo koristiti, kada je to potrebno.  Rute za odlaganje smanjiće negativne uticaje na životnu sredinu.

Preporuka:

Iako je u tabeli usklađenosti navedeno da će se potpuna usaglašenost postići usvajanjem podzaonskih akata o prečišćenim komunalnim otpadnim vodama koje se mogu ponovo koristiti u posebne svrhe, trenutno je zakonski osnov nedovoljan i biće pojačan.

Član 14

Mulj nastao prečišćavanjem otpadnih voda mora se ponovo korisiti kada je to potrebno. Nadležni organi osiguraće da se odlaganje mulja nastalog prečišćavanjem otpadnih voda uredi opštim pravilima, ovlašćenjem ili registracijom.

Preporuke:

Potrebne su odredbe kojima će se stimulisati ponovna upotreba mulj; postoje granične vrijednosti za ispuštanje, kroz pojačani zakonski osnov.

- uvesti obavezu ponovne upotrebe mulja, kada je to potrebno

- regulisati tretiranje i odlaganje mulja u Zakonu o upravljanju otpadom i povezanim podzakonsim aktima

- regulisati procedure izdavanja dozvole preko vodnih dozvola ili ekoloških dozvola

- pripremiti/inovirati nacionalnu strategiju za upravljanje muljem

- ograničiti ili zabraniti odlaganja mulja u površinske vode

Član 15 – Član 16

U ovoj fazi, Crna Gora nema obavezu da podnosi izvještaj EU, prema članu 15, 16, i 17, ali je potrebno uspostaviti mehanizme za prikupljanje, čuvanje i analizu podataka.

Preporuke za koje se treba pripremiti:

- Predlaže se da zajednička pitanja koja regulišu različiti zakoni – sistem izdavanja dozvola, system izvještavanja koji zahtjeva svaka diretiva, pitanje međunarodnih slivova, budu uključena u jedan zakon koji će pokrivati sve horizontalne zajedničke aspekte.

- Osigurati adekvatnu saradnju i razmjenu informacija sa ostalim zemljama članicama u slučaju kada ispuštanja otpadnih voda imaju prekogranični efekat na kvalitet voda u zajedničkim vodama (međunarodna područja rječnih slivova po Okvirnoj direktivi o vodama),

- Uspostaviti adekvatne procedure izvještavanja i baze podataka, kako bi se moglo odgovoriti na zahtjeve Komisije za informacijama o efikasnosti sistema za prečišćavanje i/ili kvalitetu vode u recipijentima, kao i za potrebe nacionalnog izvještavanja i omogućavanje javnosti pristupa relevantnim informacijama  javnosti.

- Uvesti zakonsku obavezu vodovodnim preduzećima da dostavljaju potrebne podatke.

Član 17

- Proces izvještavanja prema članu 17 Direktive UWWTD formuliše osnov kroz procedure Komisije i predstavlja zakonsku obavezu za sve zemlje članice, dok u ovoj fazi nije obavezan za Crnu Goru.

Preporuka:  Crna Gora kao zemlja kandidat treba da preduzme pripremne aktivnosti jednake zakonskim obavezama koje su predviđene za zemlje članice. Važeći član 17 Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama daje dovoljan zakonski osnov za monitoring i izvještavanje. Ovo će se kasnije bolje  integrisati i otloniti nedostatke, planiranim podzakonskim aktom o  formi, sadržaju i načinu izvještavanja i monitoringa.

Opšte preporuke:

Imajući u vidu predložene investicione projekte u oblasti životne sredine, savjetuje se sljedeće:

Predložiti integrisanje prethodno pomenutih korekcija u Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, kako bi imali jedinstvenu zakonsu mjeru koja u potpunosti transponira direktivu do kraja 2018 (ili što je prije moguće).

Takođe je potrebno adresirati mehanizme i instrumente za implementaciju:

- Licenciranje i izdavanje dozvola

- Monitoring i kontrola

- Izvještavanje

- Koordinacija između relevantnih organa

Naglašava se potreba za odobravanjem planiranih podzakonskih akata (u skladu sa zakonskim osnovom u novom zakonodavstvu) o zajedničkim pitanjima koja se odnose na anekse Direktive (npr. monitoring, izvještavanje) i upotpunjavanjem prema sljedećom planu:

- Zakonski osnov: formulisan u skladu sa relevantnim članovima direktive, koji daje osnov za izradu podzakonskih akata;

- Podzakonska akta: odnose se na naslove/paragrafe aneksa direktive sa opširnim opisima propisanih smjerica o npr.

- Monitoringu (operativni, nadzorni i istraživački)

- Izvještavanje o tretmanu otpadnih voda (koordinisano izvještavanje o svim zakonima vezanim za vode)

- Izdavanje dozvola:

U pogledu analize izdavanja dozvola, važno je razmotriti podjelu na dvije grupe dozvola; nacionalne za složene strukture i one na lokalnom nivou za manje strukture.

Potrebno je uključiti bolju definiciju tarife, kao npr.:

Preporuka za odredbe o povratu troškova: 1) razmotriti uključivanje zahtjeva: “tarifa se utvrđuje uzimajući u obzir povrat troškova vodosnadbijevanja za cijeli ciklus voda, uključujući trošak sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda”. Unapređenje ovog segmenta očekuje se primjenom podzakonskih akata koja priprema Regulatorno tijelo (RAE) u skladu sa postojećim Zakonom o komuanlnim djelatnostima, kao i budućeg Zakona o vodnim uslugama čija je priprema u toku.

Odredbe o povraćaju troškova mogu se dalje opisati u obrazloženju i podzakonskim aktima, po usvajanju novih zakona.

Takođe prepoznaje se da naknada za korišćenje voda i naknada za zaštitu voda od zagađivanja propisane Odlukom o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda ("Službeni list Crne Gore", br. 029/09, 039/19) mogu biti značajan izvor prihoda za projekte u oblasti otpadnih voda.

## Ocjena institucionalnog sistema

### Integracija sveukupnog stanja iz Početnog izvještaja. Preliminarna ocjena institucionalnog okvira

Opšti pregled

Institucionalni okvir sektora otpadnih voda u Crnoj Gori organizovan je na nacionalnom i lokalnom nivou.  Na nacionalnom nivou, nacionalni sektor voda i otpadnih voda  u nadležnosti je dva ministarstva: Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR), dok pitanja vodosnabdjevanja i otpadnih voda na lokalnom nivou je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi).

Odgovornost za transponovanje Direktive UWWTD dijele MORT i MPRR, što zahtijeva povećanje kapaciteta ljudsih resursa, posebno u MORT-u, u pogledu pripreme i praćenja neophodnih strateških programskih dokumenata.

Opis institucija

Ministarstvo održivog razvoja i turizma odgovorno je za održivo korišćenje i integrisano upravljanje prirodnim resursima, razvoj, upravljanje i koordinaciju politika u oblasti životne sredine i klimatskih promjena. Zaduženo za uređenje prostora i izgradnju objeka, upravljanje čvrstim otpadom i razvojem komunalnih usluga, upravljanje komunalnim otpadnim vodama i koordinaciju regionalnih sistema vodosnadbijevanja, gdje prati implementaciue raznih projekata definisanih u strateškim planskim dokumentima.

Ministarstvo čini devet direktorata koji su glavne organizacione jedinice i nekoliko sektora zaduženih za administrativne, tehničke i druge pomoćne poslove. Relevantni direktorati za implementaciju Direktive UWWTD su Direktorat za planiranje prostora, Diretorat za građevinarstvo i Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za vodoprivredu je nadležan za predlaganje i sprovođenje politika u oblasti voda, za donošenje planskih dokumenata i normativnih akata u dijelu koji se odnosi na sistemska rješenja za obezbjeđenje i korišćenje voda, vodnog zemljišta i vodo-izvorišta za vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađivanja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda. Uprava za vode je nadležna za sprovođenje zakona u dijelu izdavanja vodnih akata, obačuna vodnih naknada i sl., za pripremu stručne osnove za planove I programe koje predlaže Vladi MPRR, za uspostavljanje vodnog informacionog sistema.

Agencija za zaštitu životne sredine je nezavisni državni organ zadužen za utvrđivanje tretmana kanalizacionih efluenata i standarda kvaliteta ispuštenih voda, izdavanje dozvola za postrojenja za tretman kanalizacije, obradu kanalizacionog mulja i praćenje usklađenosti sa utvrđenim standardima.

Institut za javno zdravlje zadužen je za kontrolu kvaliteta vode za piće.

Ministarstvo finansija zaduženo je za pregled i propisivanje godišnjih finansijsih izvještaja vodovodnih preduzeća. Tarife za vodu utvrđuju se na centralnom i lokalnom nivou, a Ministarstvo finansija vrši godišnjii pregled finansijskih izvještaja vodovodnih preduzeća i ima krajnju odgovornost.

Sektor voda je u neposrednoj prošlosti bio uređen kroz javni samoregulatorni model, jer nije postojala državna regulatorna agencija i do sada nije postojao zvanični nacionalni sistem uporednih mjerila.  Tarife su revidirane po zahtjevu vodovodnih preduzeća. Ukoliko se prihvati, predlog uredbe o izmjenama tarifa odobravale su opštine. Preduzeća za vodovod i kanalizaciju moraju dostaviti svoje godišnje finansijske izvještaje Poreskoj upravi (pod Ministartvom finansija) radi finansijske provjere. Od formiranja Regulatornog tijela za regulisane komunalne djelatnosti je Agencija (Regulatorna agencija za energetiku). Djelatnosti Agencije su da: izdaje, mijenja i oduzima licence za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, vrši nadzor nad radom i poslovanjem regulisanih vršilaca komunalnih djelatnosti u pogledu poštovanja uslova iz izdatih licenci, vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti na bazi propisanih indikatora (benčmarking), daje saglasnost na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, propsuje bliži način utvrđivanja cijena, izdavanja licenci, određivanja indikatora, metodologiju obrade i način dostavljanja podataka.

Lokalna samouprava zadužena je za uređivanje i ulaganje u infrastrukturu voda i otpadnih voda, kao i druge usluge vezane za javnu infrastrukturu (npr. sakupljanje čvrstog otpada, odvođenje atmosfersih voda, održavanje puteva, itd.).

Vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti (uglavnom ViK-i) zadužena su za pružanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije stanovništvu i za upravljanje, korišćenje i održavanje infrastrukture za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

Uprava za inspekcijske poslove je još jedna relevantna institucija na državnom nivou koja uređuje sektor voda i otpadnih vodao i njena nadležnost je vršenje inspekcija u različitim sektorima i podsektorima. Inspekcijski nadzor nad implementacijom zakona, podzakonskih akata i ostalog regulatornog ovira u oblasti cupravljanja vodama vrši se u okviru Sektora za zaštitu životne sredine i uređenja prostora.

Na lokalnom nivou, pod nadležnošću opštine, komunalna policija vrši inspekcijski nadzor i osigurava komunalni red u skladu sa zakonom, u sektoru vodosnadbijevanja, otpadnih voda i odvođenja atmosferskih voda, kao i odlaganja otpada i javne čistoće.

Značajnu ulogu u realizaciji (impementacij) projekata u oblasti komunalnih otpadnih voda imaju jedinice za implementaciju projekata (DOO "Project - Consulting" sa sjedištem u Podgorici i “Vodacom” DOO sa sjedištem u Tivtu) i Uprava javnih radova u dijelu realizacije projekata iz Kapitalnog Budžeta i IPA sredstava. Osnovna djelatnost PIU (jedinica za implementaciju projekata) je pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi osnivač (Vlada Crne Gore), odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajucim fondovima.

### Opšta ocjena i preporuke

Opšta ocjena institucionalnih pitanja je pozitivna: jedno ministarstvo (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) i dvije jedinica za implementaciju projekata kao glavni akteri su dovoljni za upravljanje otpadnim vodama. Kompatibilnost i integrisanje sa drugim institucijama garantuju dovoljan proces uzajamnog nadzora i kontrole. Imajući u vidu veličinu zemlje i raspoložive ljudske resurse, čini se da je sadašnja struktura Ministarstva održivog razvoja i turizma sa njegova tri direktorata (uređenje prostora, građevinarstvo i čvrsti otpad/komunalne usluge) adekvatan, ali ga treba još pojačati dodatnim specijalizovanim osobljem kako bi se izbjegla radna preopterećenost i uska grla.

Regulatorni aspekti, nakon boljeg definisanja kao što je predloženo, kao što su tarife, biće rješavani od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i javnih vodovodnih preduzeća u saradnji sa Ministarstvom finansija, uključujući kontrolne funkcije biznis plana, koji povezuje sistem tarifa sa planiranjem investicija. Implementacijom treba da se bave lokalne samouprave u saradnji sa javnim vodovodnim preduzećima.

Druga pitanja kojima se treba baviti: neka pitanja u vezi sa tarifama moraju se razjasniti da bi se optimizovalo finansijsko planiranje naročito za investicije koje su pod nadležnošću Ministarstva održivog razvoja i turizma. Preporučljivo je da se uspostave propisi za puni povraćaj troškova i da se implementiraju takve tarife uzimajući u obzir povraćaj troškova iz cijelog ciklusa vezanog za vode.

Glavni princip će biti da svi korisnici plaćaju istu jediničnu cijenu za vodu iz javnog sistema vodosnabdijevanja i za sakupljanje, prenos, prečišćavanje i ispuštanje prerađenih otpadnih voda.

U nekim slučajevima, npr., kada vrijednosti komponenti u kalkulaciji tarifa utiču na jediničnu cijenu vodosnabdijevanja i sakupljanja, prenosa, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda, operatoru se može dozvoliti da sarađuje u određivanju njegovog prijedloga za promjenu tarife sa razrađenim obrazloženjem za lokalnu samoupravu.

Nadležno tijelo lokalne samouprave biće dužno da razmotri prijedlog povećanja tarife, kako bi se išlo u pravcu postepenog uvođenja principa punog povraćaja troškova, ako je prijedlog pripremljen u skladu sa metodologijom za izračunavanje tarife za vodu iz javnog sistema vodosnabdijevanja i za sakupljanje, prenos, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda i ako je saopšten javnosti i privrednom sektoru na transparentan način.

Uloga lokalne samouprave (opštine): Opštine moraju da identifikuju kategorije domaćinstava koje će plaćati subvencioniranu cijenu. Opštine će vršiti refundiranje pružalaca usluga (operatora) za razliku između subvencionirane i jedinične cijene u međusobno dogovorenim rokovima.

Preporuka o administrativnim aranžmanima, uključujući identifikovanje odgovarajućih nadležnih tijela:

- Ministarstvu održivog razvoja i turizma obezbijediti više nadležnosti za koordinaciju, odlučivanje, i kontrolu kvaliteta kako bi se izbjegao sukob nadležnosti među ministarstvima. Pojasniti ulogu ministarstava (održivog razvoja i turizma i finansija), uspostavljajući jasan pravni okvir za institucionalne aranžmane bez preklapanja nadležnosti;

- poboljšati sistem pripisivanja odgovornosti na horizontalnom i vertikalnom nivou.

Iako su ljudski resursi posvećeni transponovanju pravne tekovine EU na strani Ministarstva održivog razvoja i turizma veoma dobri i iskusni, možda će biti potrebni dodatni ljudski resursi. Sve korake u transponovanju i implementaciji treba da prati dovoljan broj zaposlenih kako bi mogli primijeniti pristup postepenog djelovanja koji omogućava dostizanje zajedničke i podijeljene platforme, kao neophodne osnove za transponovanje i implementaciju.

Preporuka za optimizaciju institucionalnih aranžmana:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma treba da preuzme vodeću ulogu u koordinaciji sa drugim ministarstvima, a naročito sljedeće:

- Koordinacija između odjeljenja za upravljanje vodom i otpadom može biti neophodna radi izdavanja dozvola za upravljanje otpadnim vodama i proizvedenim muljem i vodom za ponovnu upotrebu. Ovo odjeljenje može da pruži podršku i da se uključi sa dodatnim zadacima vezanim za dozvole/saglasnosti/ ovlašćenja za proizvođače, korisnike, kao i za vođenje evidencija.

- Centralizacija nadgledanja i kontrole u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma može biti potrebna kako bi se osigurala koordinacija sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i posvećenost ovog ministarstva, naročito uvezi sa ponovnom upotrebom prečišćene vode i ponovnom upotrebom tretiranog mulja. Potrebna je reorganizacija sektora vodovoda i kanalizacija: pravni okvir – pod nadležnošću zakonodavstva koje se odnosi na vode; vodovodna preduzeća odvojena od drugih komunalnih usluga (poseban račun – povraćaj troškova); izrada posebnih studija, uključujući procjenu potreba i definisanje profila poslova kao i analiza institucionalnih modela koji su odgovarajući za Crnu Goru. Ostalo: pojasniti ulogu javnih – privatnih preduzeća za upravljanje vodama naročito vezano za vlasnička pitanja.

- Jačanje uloge nezavisne Agencije za životnu sredinu u vezi sa funkcijama monitoringa i izvještavanja. Agencija za zaštitu životne sredine treba da bude zadužena (u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma) za vođenje Registra izdatih dozvola.

- Lokalne samouprave mogu biti efektivno uključene, sa dodatnim zadacima u preliminarnim aktivnostima vezanim za dozvole kao i u kontroli korisnika (u saradnji sa državnim inspektorima za životnu sredinu i za vode).

- Pored toga, opštine mogu da imaju važnu ulogu u preliminarnoj procjeni i verifikaciji aktivnosti vezanih za dozvole, u bliskoj saradnji sa javnim preduzećima (takođe imajući u vidu da je broj zaposlenih u javnim preduzećima relevantan i tehnički spreman za pružanje podrške administrativnom osoblju u lokalnoj samoupravi), kao i u kontroli korisnika (u saradnji sa državnim inspektorima za zaštitu životne sredine i za vode). U nekim slučajevima (opštine ograničene veličine), okvir za saradnju može se podstaći na nivou ministarstava radi uspostavljanja zajedničkih pomoćnih jedinica za upravljanje posebnim pitanjima kao što su tenderi i implementacija projekata, kao i za potrebe funkcija povezivanja sa ministarstvom na pitanjima koja se tiču procjene uticaja na životnu sredinu.

- Javna vodovodna preduzeća su pružaoci usluga zaduženi za pružanje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije stanovništvu i za upravljanje, korišćenje i održavanje infrastrukture za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

- Profesionalne organizacije za testiranje vode i otpada i druga pravna lica koja su akreditovana za analizu vode i otpada u laboratoriji (na koju da saglasnost Ministarstvo održivog razvoja i turizma) mogu da se uključe i pruže podršku u ispitivanju kvaliteta ponovo korišćene prečišćene vode i kanalizacionog mulja koji se primjenjuje u poljoprivredi;

- Inspekcija za zaštitu životne sredine, kontrolne aktivnosti i monitoring su obaveza i treba da bude među nadležnostima Ministarstva održivog razvoja i turizma. Mogu se pojačati propisi kojima se garantuje nezavisnost inspektora prilikom vršenja uloge monitoringa i kontrole.

## Potencijalni uticaj novih propisa koji se odnose na implementaciju Master plana

Ocjena propisa u odnosu na investiciono planiranje

Iako je urađena opsežna analiza pravnih i institucionalnih pitanja u odgovarajućem Planu za implementaciju direktive (koji je pripremljen paralelno sa ovim izvještajem) sa detaljnim napomenama koje su uljučene u predhodne pododjeljke 10.1 do 10.3, ovaj odjeljak procjenjuje nove propise (vezano za transponovanje i implementaciju Direktive UWWTD) koji utiču na implementaciju predloženih mjera. Imajući u vidu proces pristupanja Crne Gore, datum transponovanja u nacionalno zakonodavstvo mora biti definisan u skladu sa mogućnošću efektivne implementacije, uzimajući u obzir da zemlja mora transponovati Direktivu, podložno prelaznim odredbama prije pristupanja.

Tabela usklađenosti za Direktivu UWWTD koja je razrađena i priložena (Aneks 9 - Tabela usklađenosti sa Direktivom UWWTD) pokazuje da je transponovanje u velikoj mjeri završeno. Postoje neki djelovi gdje može biti potrebno prilagođavanje terminologije i nekoliko djelova koji procjenjuju kao djelimično usklađeni. Analiza nedostataka je pokazala da je većina članaka Direktive dovoljno usklađena. Ovo se pokazuje dobijenom ocjenom, uzimajući u obzir sve usvojene pravne akte, tj. 229 od 270 (broj bodova koje zahtijeva Direktiva), što ukazuje na stopu usklađenosti sa Direktivom od oko 85%.

Najnoviji razvoj zakonodavstva pokazuje da Crna Gora teži ka potpunoj usklađenosti u relativno kratkom vremenskom okviru (do dvije godine). Imajući u vidu gore pomenuti nivo transponovanja (85%) koji je u skladu sa strateškim dokumentom zemlje i NPAA, uticaj novog zakonodavstva će biti značajan, posebno u pogledu potreba za investicijama. Međutim, ova potpuna harmonizacija na papiru još uvijek nije adekvatno praćena povećanjem ljudskih resursa u institucijama koje bi trebale da pratite implementaciju i inoviranje zakonodavnog i regulatornog okvira. Uticaj novog zakonodavstva je stoga veoma važan i zahtijevao bi investicioni program za potpunu usklađenost, za koju može biti potrebno dosta vremena.

Stoga se može zaključiti da:

  - Stvarni nivo usaglašenosti je zadovoljavaći i dovoljan da se nastavi sa investicionim planom i razvojem ekološke infrastrukture;

  - Kontinuirano inoviranje i razvoj crnogorskog zakonodavstva će osigurati još snažnije zakonodavstvo ako se nedostaci navedeni u aneksima (Aneks 15 -) otklone u razumnom vremenskom okviru;

  - Odgovarajući tehnički kapacitet još uvijek nije prisutan kako bi se garantovala dovoljna institucionalna podrška planerima i investitorima, broj zaposlenih je ograničen i povećaće se i osnažiti kao bi se osiguralo pravovremeno izdavanje dozvola i garantovao monitoring, inspekcija i izvještavanje.

Preporuke: ide se dobrim smjerom ka postizanju potpune usklađenosti zakonodavstva, ali se preporučuje da zakonske odredbe na papiru (koje su trenutno dovoljne) budu praćene jačanjem i daljim razvojem administrativne infrastrukture i poboljšanjem procedura izdavanja dozvola (vidjeti Aneks 16), paralelno sa stalnim praćenjem razvoja zakonodavstva na nivou EU. Nedavno usvojeni Zakon o prostornom planiranju generalno je usklađen sa pravnom tekovinom EU i uključuje definiciju složenih inženjerskih projekata, što se može smatrati dovoljnim u ovoj fazi. Kada se definicija razjasni i sistem bude uspostavljen, Agencija za zaštitu životne sredine će u saradnji sa MORT-om biti odgovorna za vođenje registra izdatih dozvola. Ostala pitanja vezana za izdavanje dozvola detaljnije su objašnjena u sljedećem odjeljku i Aneksu 16.

# REGULATORNI I INSTITUCIONALNI ASPEKTI EKOLOŠKIH DOZVOLA I SAGLASNOSTI U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM MJERA

## Uvod

U pogledu zakonodavnog okvira, glavni zakon vezan za donošenje odluka o procesu planiranja i izdavanja dozvola je Zakon o prostornom planiranju i izgradnji objekata, koji je usvojen u septembru 2017. Ovaj zakon garantuje zadovoljavajući zakonodavni okvir za odgovarajuću implementaciju investicija u infrastrukturu zaštite životne sredine. Svi detalji o stepenu usklađenosti zakonodavstva dati su u Aneksu 16. MORT je, između ostalog, odgovoran za prostorni razvoj i izgradnju, upravljanje čvrstim otpadom i razvoj komunalnih usluga. Ministarstvo se sastoji od devet direktorata kao glavnih organizacionih jedinica i više sektora zaduženih za administrativne, tehničke i druge prateće službe. Jedan od direktorata je posebno zadužen za planiranje prostora, jedan za građevinarstvo i jedan za upravljanje otpadom i komunalni razvoj.

Opšta ocjena: Pozitivna i dovoljna za planiranje investicija. Imajući u vidu veličinu zemlje i posvećene ljudske resurse, sadašnja struktura MORT-a sa tri direktorata (prostorno planiranje, građevinarstvo i otpad/komunalni razvoj) izgleda adekvatna, međutim, samo ako se ojača dodatnim brojem zaposlenim, kako bi izbjegla preopterećenost trenutno zaposlenih službenika.

  - Smanjen broj dokumenata prostornog planiranja i centralizovano donošenje odluka

1. MORT je, kao predlagač, pripremilo novi Zakon o planiranju prostora u izgradnji objekata, koji je Skupština usvojila u septembru 2017. godine. Novi zakon uveo je značajne promjene u oblastima prostornog planiranja i izgradnje. Prema prethodnom Zakonu, nadležnost za donošenje planskih dokumenata bila je podijeljena između Skupštine i lokalnih samouprava. To je rezultiralo sa preko 600 neusklađenih planova prostornog razvoja i stvorilo pravnu nesigurnost među investitorima i urbanistički nesklad. Novim zakonodavstvom predviđena su samo dva dokumenta prostornog planiranja i oba treba da budu donijeta od strane Skupštine Crne Gore: (i) 20-godišnji Prostorni plan Crne Gore, i (ii) 10-godišnji Plan generalne regulacije (članovi 15 i 18).

Prostorni plan Crne Gore je planski dokument najvišeg reda, kojim se utvrđuju strateški principi i dugoročne smjernice prostornog razvoja (član 16). Ove strateške principe treba dalje razvijati kroz Plan generalne regulacije, kojim se utvrđuju detaljni zahtevi za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju u određenim oblastima obuhvaćenim planom (član 17). Lokalne samouprave više nemaju odgovornost da razvijaju planove, već imaju mandat da daju mišljenje o zahtjevima (uslovima za izradu tehničke dokumentacije) za razvoj/izgradnju na svojoj teritoriji. Konačno, Vlada može dodatno razraditi Plan generalne regulacije usvajanjem posebnih urbanističkih projekata za složena ili na drugi način zahtjevna uređenja, kao što su područja koja uključuju kulturno naslijeđe.

Novi Plan generalne regulacije treba da se usvoji u narednih 36 mjeseci. Svi trenutno važeći prostorni planovi će ostati na snazi do tada.

Urbanistički projekat može se usvojiti za najsloženije i najznačajnije razvojne projekte u granicama Plana generalne regulacije. Urbanistički projekat može se takođe usvojiti i za područja koja su devastirana nelegalnom gradnjom ili za područja koja predstavljaju kulturno naslijeđe od međunarodnog i nacionalnog značaja. Urbanistički projekat sadrži sve urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata, komunalne i društvene infrastrukture.

Opšta ocjena: Pozitivna i dovoljna za planiranje investicija. Ako  Plan generalne regulacije usvoji u zadatom roku, metode izgradnje i razvoja prostornog planiranja će imati dovoljno visoke standarde sa odgovarajućom podjelom odgovornosti između centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

  - Odgovornosti Ministarstva održivog razvoja i turizma

Prema novom zakonu, MORT je odgovorno za praćenje prostornog razvoja cijele teritorije Crne Gore. Alati za praćenje uključuju evidencije, dokumente i druge informacije o uređenju zemljišta. Ministarstvo ima mandat da priprema godišnji izvještaj o upotrebi prostora i da ga dostavlja Vladi na usvajanje (član 14). Ministarstvo uspostavlja i održava sveobuhvatni informacioni sistem i bazu podataka sa podacima, dokumentima i informacijama o uređenju prostora. Državni organi, lokalne samouprave i drugi javni organi i institucije koje su nadležni za prostorno planiranje i izgradnju dužni su da u roku od pet dana od dana izdavanja predaju MORT-u svaki dokument o uređenju prostora, izgradnji i upotrebi zemljišta, jer je Ministarstvo je odgovorno za uspostavljanje sveobuhvatne baze podataka o uređenju prostora i izgradnji (član 13). MORT priprema metodologiju za izradu planskih dokumenata i koordinira sve aktivnosti na pripremi planskih dokumenata (član 21).

MORT predlaže eksperta - rukovodioca za process procjene pripreme planskog dokumenta (član 22). MORT je takođe odgovorno za organizaciju preliminarne javne rasprave i glavne javne rasprave i za informisanje javnosti o ciljevima i svrsi pripreme budućeg planskog dokumenta (član 27). Za pitanja vezana za izgradnju, MORT je zaduženo za izdavanje pripremnih planskih, urbanističkih i tehničkih uslova za pripremu tehničke dokumentacije, u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane odgovornog lica (član 74). MORT je zaduženo za uspostavljanje sistema “jednog šaltera”. Odgovorno je i da po službenoj dužnosti pribavi sve tehničke zahtjeve od drugih institucija koje imaju mandat da obezbijede sopstvene tehničke elemente potrebne za izgradnju (tj. promjer cijevi, dimenzije šahtova, drugi zahtjevi telekomunikacija, željeznica, puteva, ustanova za zaštitu kulturnog naslijeđa, komunalnih preduzeća itd.)

MORT vrši inspekcijski nadzor u oblasti prostornog planiranja i izgradnje (član 197) preko urbanističkih i građevinskih inspektora. Ovlašćenja inspektora su veoma široka - inspektori su ovlašćeni da zabrane/prekinu izgradnju, da zabrane obavljanje poslovnih aktivnosti privrednom subjektu, da pokrenu postupak za oduzimanje licence licenciranom planeru i urbanisti, itd.

  - Savjet za ekspertsku procjenu (pregled)

Vlada Crne Gore osniva Savjet za ekspertsku procjenu radi detaljnog pregleda stručnih dokumenata. Opšinski službenici i zaposleni ne mogu biti imenovani za članove vijeća. Inspektori nadležni za izgradnju takođe ne mogu biti imenovani za članove. Savet ima mandat da pripremi izveštaj o procjeni nacrta planskog dokumenta u roku od 60 dana (član 31).

  - Vrste tehničke dokumentacije

Zakon prepoznaje četiri vrste tehničke dokumentacije:

- Idejno rješenje

- Idejni projekat

- Glavni projekat i

- Projekat izvedenog objekta.

  - Inženjerski objekti i složeni inženjerski objekti

Član 5 definiše „inženjerske objekte“ kao sve objekte koji nisu stambene zgrade. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su eksplicitno navedena kao „inženjerski objekti“. Poglavlje XI propisuje poseban režim za projektovanje, izgradnju i održavanje „složenih inženjerskih objekata” (član 172. do člana 195.). Zakon predviđa posebne, strože uslove za izgradnju složenih inženjerskih objekata. Zakon kao složene inženjerske objekate navodi, između ostalog: brane, autoputeve, elektrane i postrojenja za prečišćavanje vode. Za složene inženjerske objekte potrebne su upotrebne dozvole, a predviđen je i period probnog rada prije izdavanja upotrebne dozvole.

  - Građevinske i upotrebne dozvole

Građevinska dozvola više nije uslov za početak građevinskih radova za sve objekte, a upotrebna dozvola više nije uslov za upotrebu imovine, osim u pogledu složenih inženjerskih objekata (član 189, 190). Član 172 (preveden na engleski jezik) daje skraćenu listu složenih inženjerskih objekata (exampli causa). Naime, član 172 ne daje jasne i logičke kriterijume za klasifikaciju objekata kao složenih inženjerskih konstrukcija. Nedostatak ovih kriterijuma može stvoriti probleme i nerazumijevanje u praktičnoj primjeni ove odredbe. Međutim, očigledno je da je lista zahteva koji se nameću u procesu tehničkog projektovanja i izgradnje složenih inženjerskih objekata veoma zahtjevna i da važi i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

- Sadržina tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte je još zahtjevnija i detaljno je definiše državni organ zadužen za datu djelatnost (član 174);

- Način vršenja stručnog nadzora takođe je definisan od strane nadležnog ministarstva (član 187)

- Izgradnja složenih inženjerskih objekata ne može se započeti prije izdavanja građevinske dozvole i ne moge se staviti u funkciju prije izdavanja upotrebne dozvole.

Svi ovi zahtjevi važe i za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Stoga se ove odredbe mogu smatrati uslađenim sa pravnom tekovinom EU.

Stambene i poslovne zgrade, vile i hoteli su pod režimom bez dozvole. To znači da investitor može početi sa izgradnjom nakon što se izvrši revizija detaljnog/glavnog projekta i početak radova prijavi nadležnom organu. Ovo će značajno skratiti fazu predizgradnje. Izgrađeni objekat može biti stavljen u upotrebu nakon što se registruje u katastru. Može se razmotriti revidiranje režima bez dozvola, kako bi se izbeglo neregulisano tržište: može se predvideti pojednostavljeni sistem dozvola.

## Analiza neusklađenosti

Analizom neusklađenosti utvrđeno je da je većina članova dovoljno usklađena. Ovo se pokazuje dobijenom ocjenom, uzimajući u obzir sve usvojene pravne akte, tj. 229 od 270 (broj bodova koje zahtijeva Direktiva), što ukazuje na oko 85% potpune usklađenosti sa Direktivom UWWT. Nakon usvajanja Zakona u septembru 2017. godine, ocjena je poboljšana, do 249 (od ukupno 270 bodova koji se zahtijeva Direktivom), čime se potvrđuje put ka potpunoj usklađenosti. Međutim, neke od članova je potrebno dodatno poboljšati ili uskladiti: posebno član 12.1 koji se već smatra djelimično usklađenim,  biše poboljšan, kao bi se na adekvatan način riješilo pitanje tretiranih efluenata.

### Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji su dovoljno harmonizovani

Smatra se da su sledeće glavne odredbe, koje se smatraju ključnim za dobro transponovanje Direktive, u potpunosti u skladu sa zahtevima Direktive:

Uslovi korišćenja složenog inženjerskog objekta

Član 189

Korišćenje složenog inženjerskog objekta nije dozvoljeno prije dobijanja upotrebne dozvole,osim u slučajevima probnog rada ili funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme.

### Analiza neusklađenosti na osnovu članova koji nijesu dovoljno harmonizovani

Verzija zakona odobrena u septembru 2017. vodi ka punoj usklađenosti, iako će možda biti potrebna dodatna poboljšanja kako bi se pojasnila formulacija i definicija postrojenja za tretman, kako bi se precizirala primena člana na postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Član 172

Složeni inženjerski objekti, u smislu ovog zakona, su: autoputevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi, tuneli dužine preko 200m, mostovi raspona preko 30m, željezničke pruge, aerodromi, dalekovodi i trafostanice naponskog nivoa 10kv i više, kablovske podzemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više, elektrane snage 1MVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, itd.), luke, naftovodi, gasovodi, brane i akumulacije ispunjene jalovinom ili pepelom za koje je propisano  tehničko osmatranje, postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog prirodnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i naftnih derivata, stanice za snadbjevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne za daljinsko grijanje i/ili hlađenje, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za industrijsku upotrebu i stabilne posude pod pritiskom, objekti u kojima se proizvode i skladište opasne materijale i slični objekti i postrojenja koja bi svojim radom mogla ugroziti životnu sredinu, građevine i postrojenja za hemijsku i tešku industriju, deponije, postrojenja za dobijanje energije iz otpada, postrojenja za anaerobnu digestiju otpada, postrojenja za prečišćavanje voda.

Upotrebna dozvola za složene inženjerske objekte

Član 190

Upotrebnu dozvolu za složeni inženjerski objekat izdaje rješenjem Ministarstvo.

Upotrebna dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se za objekat ili dio objekta za koji je građevinskom dozvolom određena faznost građenja, odnosno koji predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu i može se kao takav samostalno koristiti.

Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka izgradnje.

Uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole investitor prilaže:

1) izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

2) izjavu vršioca nadzora da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom;

3) izjavu vršioca tehničkog pregleda da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija;

4) dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima;

5) revidovani glavni projekat, u slučaju da je građevinska dozvola izdata na idejni projekat, i

6) projekat izvedenog objekta, u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje.

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole objavljuje se na internet stranici Ministarstva u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Upotrebna dozvola izdaje se u roku od sedam dana od dana prijema kompletne dokumentacije iz stava 4 ovog člana.

Ministarstvo je dužno da upotrebnu dozvolu objavi na internet stranici u roku od sedam dana od dana izdavanja.

Predaja izgrađenog složenog inženjerskog objekta

Član 191

Investitor i izvođač radova koji je složeni inženjerski objekat izgradio, odnosno izvodio pojedine radove, dužni su da, u roku od 60 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole, izvrše primopredaju objekta i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.

Tabela 11.1 – Prevod članova 172, 189, 190 i 191

| Član 172 Složeni inženjerski objekti, u smislu ovog zakona su auto putevi, brze saobraćajnice, magistralni i regionalni putevi, tuneli dužine preko 200m, mostovi raspona preko 30m, željezničke pruge, aerodromi, dalekovodi i trafo-stanice naponskog nivoa 10kV i više, kablovske prizemne instalacije naponskog nivoa 10kV i više, elektrane snage 1MVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr), luke, naftovodi, gasovodi, brane i akumulacije ispunjene jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje, postrojenje za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivata nafte, stanice za snabdevanje motornig vozila naftnim derivatima i gasom, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za daljinsko grejanje i / ili hladjenje, objekti za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije za industrijsku upotrebu i stabilne posude pod pritiskom, objekti u kojima se proizvode i skladište opasne materije i slični objekti i postrojenja koja bi svojim radom mogla ugroziti životnu sredinu, građevine i postrojenja za hemijsku i tešku industriju, deponije, postrojenja za dobijanje energije iz otpada, postrojenja za anaerobnu digestiju otpada, postrojenja za prečišćavanje voda. | Article 172 Complex engineering facilities, within the meaning of this law, are highways, motorways/state roads, main and regional roads, tunnels over 200m, bridges over 30m, railway lines, airports, power lines and substations of voltage level of 10kV and more, cable ground installation of voltage level 10kV and above, power plants of 1MVA and more (hydroelectric power plants, thermal power plants, wind farms, solar power plants, etc.), ports, oil pipelines, gas pipelines, dams and reservoirs filled with tailings or ash for which technical supervision is mandatory, storage facility for liquid petroleum gas, oil and oil derivatives storage and transfer facilities, stations for the supply of motor vehicles with petroleum products and gas, facilities for the production, transport and distribution of heat for district heating and / or cooling, facilities for the production, transport and distribution of heat for industrial use and stable pressure vessels, objects in which manufactures and stores hazardous materials and similar facilities and facilities that could endanger the environment, buildings and plants for the chemical and heavy industry, landfills, waste energy generation plants, anaerobic digestion plants, water treatment plants. |
| --- | --- |
| Uslov korišćenja složenog inženjerskog objekta Član 189 Korišćenje složenog inženjerskog objekta nije dozvoljeno pre dobijanja upotrebne dozvole, osim u slučajevima probnog rada ili funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme. | Requirements for use of the complex engineering facility Article 189 The use of a complex engineering facility is not allowed prior to obtaining a operational permit, except in cases of trial operation or functional testing of the installed equipment. |
| Upotrebna dozvola za složenje inženjerske projekte Član 190 Upotrebnu dozvolu za složeni inženjnerski projekat izdaje rešenjem Ministarstvo. Upotrebna dozbola iz stava 1 ovog člana izdaje se za objekat ili deo objekta za koji je građevinskom dozvolom određena faznost građenja, odnosno koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti. Investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana dobijanja izjave iz stava 4 tačka 3 ovog člana. Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole investitor prilaže: izjavu izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom; 2) izjavu vršioca nadzora da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim glavnim projektom; 3) izjavu vršioca tehničkog pregleda da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim glavnim projektom, kao i propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koje važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija; 4) dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima; 5) revidovani glavni projekat, u sklučaju da je građevinska dozvola izdata na idejni projekat i 6) projekat izvedenog objekta u slučaju da je došlo do izmena u slučaju gradnje. Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole objavljuje se na internet stranici Ministarstva u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva. Upotrebna dozvola izdaje se u roku od sedam dana od dana prijema kompletne dokumentacije uz stava 4 ovog člana. Ministarstvo je dužno da upotrebnu dozvolu objavi na internet stranici u roku od sedam dana od dana izdavanja. | Operational permit for complex engineering structure Article 190 The operational permit for a complex engineering project is issued by the Ministry. The operational permit referred to in paragraph 1 of this Article shall be issued for the facility or part of the facility for which the construction permit determined construction in phases, or which represents technicaly technological unity and can be used as such independently. The investor is obliged to submit a request for the issuance of the use permit before the beginning of the use of the facility, at the latest within seven days from the date of receipt of the statement referred to in paragraph 4, item 3 of this Article. With the request for the issuance of an operational permit, the investor shall enclose:1) the statement of the contractor that the building was built in accordance with the construction permit and the revised final project design; 2) statement of the supervisor that the object was built in accordance with the construction permit and the revised main design; 3) the statement of the performer of the technical inspection that the works were carried out in accordance with the revised main design, as well as the regulations, standards, technical norms and quality standards applicable to certain types of works, ie materials, equipment and installations; 4) proof of implemented obligations, in accordance with special regulations; 5) the revised main design, in case the construction permit is issued to the preliminary design, and 6) As built design, in the event that has been a change in the course (during) of construction. The request for the issuance of a use permit is published on the Ministry's website within seven days from the date of submission of the request. The operational permit is issued within seven days from the day of receiving the complete documentation in accordance with paragraph 4 of this Article. The Ministry is obliged to publish the operational permit on the website within seven days from the day of issuance. |
| Predaja izgrađenog složenog inženjerskog objekta Član 191 Investitor i izvođač radova koji je složeni inženjerski objekat izgradio, odnosno izvodio pojedine radove, dužni su da, u roku od 60 dana od dana dobijanja upotrebne dozvole, izvrše primopredaju objekta i konačan obračun vrednosti izvedenih radova, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. | Takeover of a complex complex engineering structure Article 191 The investor and the contractor who has built a complex engineering facility or performed certain works are obliged, within 60 days from the date of obtaining the operational permit, to takeover the facility and final calculation of the value of the works carried out, unless otherwise specified in the contract. |

## Institucionalna pitanja vezana za izdavanje dozvola

- Komunalno opremanje građevinskog zemljišta

U skladu sa novim zakonom, vlasnik građevinskog zemljišta ima obavezu plaćanja mjesečne naknade za uređenje građevinskog zemljišta do završetka uređenja. Po završetku uređenja, vlasnik je u obavezi da plaća mjesečnu naknadu za omunalno opremanje građevinskog zemljišta. Jedinica lokalne samouprave utvrđuje iznos naknade I dinamiku plaćanja (član 238).

b. Glavni državni/gradski arhitekta

Pojmovi glavnog državnog arhitekte i glavnog gradskog arhitekta su novi u Crnoj Gori. Glavni državni arhitekta imaće ovlašćenje da izdaje smjernice o legalizaciji i određena ovlašćenja u pogledu projekata od nacionalnog značaja, dok će glavni gradski arhitekta biti zadužen za davanje saglasnosti na idejno rešenje zgrada, trgova i drugih javnih površina u naseljima, provjeravanje usklađenost idejnih rešenja sa urbanističkim projektima i odobravanje fasada privremenih objekata (član 87).

# DEFINISANJE PRIORITETA I RANGIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U OBLASTI OTPADNIH VODA

## Uvod

Priprema finansijskih planova je ključni korak za dugoročni strateški pristup za određivanje prioriteta potrebnih investicija za otpadne vode. Nakon opsežnih diskusija, sastanaka i konsultacija koje su uključivale nekoliko posvećenih radnih grupa koje predstavljaju resorna ministarstva i organizacije lokalne samouprave, 2011. godine je utvrđena prva nacionalna lista investicionih projekata za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori. Lista je zasnovana na postojećim strategijama/planovima u Crnoj Gori i zahtjevima EU (uglavnom direktiva o investiranju). Od tada su izvršene revizije i ažuriranje metodologije rangiranja, uglavnom fokusirajući se na ažuriranje metodologije bodovanja (kriterijumi, podkriterijumi i odgovarajući ponderi).

Aneks 15: Definisanje prioriteta i rangiranje investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama elaborira sljedeće

- Predstavljeni su postupci za definisanje prioriteta i rangiranje ključnih tekućih i prethodnih projekata za otpadne vode, uključujući:

  - Metodologiju za utvrđivanje prioriteta i rangiranje mjera za upravljanje otpadnim vodama koja je usvojena u Strateškom master planu za kanalizaciju i otpadne vode u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore (2005-2029)

  - Metodologiju za utvrđivanje prioriteta i rangiranje mjera za upravljanje otpadnim vodama koja je usvojena u Strateškom master planu za kanalizaciju i otpadne vode na crnogorskom primorju i u opštini Cetinje (2005-2029)

  - Definisanje prioriteta među mjerama planiranim za implementaciju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u skladu sa Nacionalnom strategijom za transponovanje, implementaciju  i primjenu pravne tekovine EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena sa akcionim planom za period 2016-2020

  - Rangiranje mjera za čišćenje ekološih crnih tačaka u primorskom regionu

  - Zahtjevi u pogledu planiranja mjera za upravljanje otpadnim vodama radi postizanja usklađenosti sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD) 91/271/EEC – Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

  - Kao i najvažnije: Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti otpadnih voda – metodologija koja se trenutno koristi za izbor i definisanje prioriteta među infrastrukturnim projektima

- Principi izrade metodološkog alata za definisanje prioriteta među mjerama za upravljanje otpadnim vodama koje su utvrđene u ovom izvještaju, koji uključuju identifikaciju ponderisanog sistema bodovanja za ocjenu projekata u nacionalnom kontekstu tako što će se izraditi:

  - Lista kriterijuma za rangiranje i definisanje prioriteta u planiranju sprovođenja mjera investiranja u upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori,

  - Poboljšan, pojednostavljen i za korišćenje lakši metodološki alat za izradu – kao i buduće ažuriranje i revidiranje – Plana za sprovođenje prioriteta investicionih mjera.

## Metodologija za rangiranje i utvrđivanje prioriteta investicionih mjera

Metodologija bodovanja je od velikog zanačaja za utvrđivanje prioriteta investicionih mjera. Korišćenje otvorene i transparentne metodologije pomaže MORT-u i drugim zainteresovanim stranama u projektima da optimalno alociraju raspoloživa sredstva na efikasniji i djelotvorniji način.

Detaljna prezentacija metodologije analize odluka na bazi više kriterijuma (MCDA) predlaže se u Aneksu 15. Analiza odluka na bazi više kriterijuma ima za cilj da:

- Značajno doprinose ciljevima Direktive UWWD za implementaciju investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama;

- Obezbijedi dobro definisane kriterijume za određivanje prioriteta kako bi se jasno odražavale koristi za životnu sredinu, uzimajući u obzir:

  - Stratešku relevantnost investicionih mjera u odbosu na pravnu tekovinu/politike EU i posebno Direktivu UWWTD,

  - Uticaj na životnu sredinu u odnosu na kvalitet vode, posebno u osetljivim ili ugroženim oblastima i ekološkim „crnim tačkama”,

  - Zrelost projekta (tj. ukupna spremnost projekta: trajanje, složenost, definisani i realni ciljevi, sekvenciranje, alokacija budžeta, javna podrška/protivljenje, uključivanje zainteresovanih strana, održivost, vlasništvo i operativni kapacitet krajnjeg primaoca, spremnost za tendere, ugovaranje i rad),

  - Kapacitet korisnika za implementaciju,

  - Obim investicija – veličina budžeta;

- Formulisati osnov za pripremu prioritetnih investicionih projekata (PIP) za investicione mjere za upravljanje otpadnim vodama uzimajući u obzir:

  - Relevantno iskustvo prethodnog finansiranja, „ naučene lekcije”, preporuke za programiranje i kompatibilnost sa nacionalnim strategijama i politikama, kao što su:

  - Nacionalna strategija za transponovanje, implementaciju i primjenu evropske tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih promjena sa Akcionim planom za period 2016-2020 sa Akcionim planom,

  - Pristup za utvrđivanje prioriteta za jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti životne sredine

  - Institucionalna organizacija i kapaciteti MORT-a za implementaciju (kao i PROCON-a, VODACOM-a, lokalnih vodovodnih preduzeća),

  - Prioritet implementacije određenog projekta (npr. međunarodne obaveze u skladu sa prioritetima EU),

  - Dodatna vrijednost, efekat korišćenja i potencijal, efekat multiplikatora;

- Osigurati da:

  - Se razmotre pitanja priuštivosti na nacionalnom, regionalnom, opštinskom i nivou domaćinstava,

  - Je lokalni kontekst povoljan za odabrane investicione mjere (npr. ne postoje fizička, socijalna ili institucionalna ograničenja),

  - će zahtjevi za mjerama biti adekvatni u budućnosti,

  - je odgovarajuća tehnologija dostupna i da mjere prevelike,

  - Postoje neophodni ljudsi resursi i upravljački kapaciteti, te da će pružiti opravdanje za projektni dizajn (razmjera, lokacija, itd.) u odnosu na alternativne scenarije ('raditi kao i do sada', 'uraditi minimum', 'uraditi nešto' i 'uraditi nešto drugačije').

  - Investicione mjere najvećeg prioriteta

  - treba da omoguće najveći odnos koristi i troškova u datoj oblasti,

  - treba da su i društveno povoljne,

  - treba da imaju odgovarajućeg predlagača.

Predloženi kriterijumi za određivanje prioriteta i povezani podkriterijumi i njihova korelacija sa kriterijumima za određivanje prioriteta za jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata predstavljeni su u Tabeli 12.1. Detaljniji prikaz kriterijuma i sistema bodovanja koji je predložen prikazan je u Aneksu 15.

Tabela 12.1 – Kriterijumi/potkriterijumi i korelacija sa kriterijumima za utrvđivanje prioriteta za Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP)

| Glavni kriterijumi i potkriterijumi | Ponder % | Šifra | Kriterijumi Jedinstvene liste za utvrđivanje strateške relevantnosti | Maks. ponder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koristi po životnu sredinu | 10 | S1 | Projekat ima direktne koristi po životnu sredinu | 5 |
| Uticaj na životnu sredinu | 12 | S2 | Projekat doprinosi smanjenju štetnih emisija (buka, smanjena potrošnja energije) | 10 |
| Klimatske promjene | 4 |  |  |  |
| Koristi za stanovništvo | 6 | S3 | Broj ljudi koji će imati koristi od implementacije projekta | 4 |
| Regionalni efekti | 4 | S4 | Projekat doprinosi smanjenju zagađenja u širem region oko njegove lokacije | 6 |
| Relevantne konvencije | 4 |  |  |  |
| Kriterijumi za životnu sredinu i klimatske promjene – svega | 40 |  |  |  |
| Kapitalni troškovi | 6 | S5 | Projekat zahtijeva značajne investicije | 10 |
| Operativni trošovi i troškovi održavanja | 6 |  |  |  |
| Finansijski kriterijumi - svega | 12 |  |  |  |
| Priuštivost | 8 | S6 | Projekat je priuštiv tokom faze rada | 5 |
| Ekonomsi kriterijumia - podzbir | 8 |  |  |  |
| Nivo implementacije projekta | 4 | S7 | Rizicima vezanim za projekat je moguće upravljati | 6 |
| Potencijal demonstracije | 2 |  |  |  |
| Spremnost projekta | 4 |  |  |  |
| Tehnički kriterijumi | 10 |  |  |  |
| Javna podrška/protivljenje | 5 |  |  |  |
| Spremnost krajnjih korisnika | 5 |  |  |  |
| Socijalni/politički/društveni | 10 |  |  |  |
| Podjela odgovornosti | 4 | S8 | Projekat se priprema u partnerstvu organizacija i institucija | 3 |
| Neophodni kapaciteti i slična iskustva | 6 | S9 | Korisnik ima kapacitete da uspješno upravlja pripremom i implementacijom projekta | 3 |
| Institucionalni kriterijumi–podzbir | 10 |  |  |  |
| Uticaj na lokalni razvoj | 4 | S10 | Uticaj na lokalni razvoj | 3 |
| Uticaj na smanjenje rizika od zagađenja | 6 | S11 | Projekat se bavi upravljanjem vanrednim situacijama | 6 |
| Ostali posebni kriterijumi - svega | 10 |  |  |  |
| Ukupno | 100 |  |  |  |

# UPRAVLJANJE RIZICIMA VEZANO ZA MJERE UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA

## Uvod

Rizici i neizvjesnosti u vezi sa potencijalnim negativnim efektima su neizbježni u svim projektima izgradnje infrastrukture. Sistematski pristup upravljanju rizikom je svakako najpoželjniji, uključujući:

- Identifikaciju, procijenu i rangiranje rizika;

- Fokusiranje na glavne rizike projekta;

- Dogovaranje o aktivnostima za smanjenje potencijalnih negativnih uticaja

- Pojasniti i formalizovati uloge zainteresovanih strana u procesu upravljanja rizicima

Iako je nemoguće poništiti sve nesigurnosti, sistematski pristup upravljanju rizicima poboljšava šanse da se projekat završi na vrijeme, u okviru budžeta i do potrebnog nivoa standarda.

## Metodologija za upravljanje rizicima u projektima u oblasti otpadnih voda

Aneks 16 Predstavlja principe upravljanja rizicima za projekte otpadnih voda i formuliše alatku za upravljanje rizicima za analizu, procjenu i upravljanje rizicima tokom procesa pripreme i implementacije projekata upravljanja otpadnim vodama, razvojem jednostavne metodologije za: priprema matrice rizika / registra za praćenje - kao i budućeg ažuriranja i revizije - rizika investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori

- procjenu, mjerenje, rangiranje i određivanje prioriteta vjerovatnoće rizika, posljedica i prihvatljivosti, osiguravajući adekvatno upravljanje rizicima za mjere upravljanja otpadnim vodama koje su utvrđene u revidiranom Master planu;

- pripremu matrice rizika/registra za praćenje - kao i budućeg ažuriranja i revizije - rizika investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori.

## Potencijalni rizici i prateće aktivnosti za ublažavanje rizika

Postoje brojni rizici koji mogu uticati na projekat. U ublažavanju ovih rizika neophodno je rano identifikovanje, analiza i uključivanje svih ključnih zainteresovanih strana u pronalaženju najprikladnijih rješenja.

Preliminarma matrica – registar rizika, vezano za izradu i implementaciju Plana za implementacije Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda, zajedno sa kvantifikacijom rizika, alokacijom rizika i identifikacijom mogućih mjera ublažavanja rizika prikazana je u narednoj tabeli. Matricu-registar rizika je potrebno redovno revidirati, ažurirati i mijenjati.

Tabela 13.1 – Preliminarna matrica rizika projekta

| Ključni rizici i posledice | Vjerovatnoća | Nivo uticaja | Vlasnik rizika | Strategija za ublažavanje rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLAVNI RIZICI |  |  |  |  |
| Potreba za hitnim radovima (npr. pomorsi ispust) | N | V | MORT | MORT treba da odluči da li su ugovori za hitne radove uljučeni u obuhvat programa radova |
| Radovi vezani za ponovnu upotrebu/odlaganje tretirane otpadne vode i mulja nisu završeni prije završeta radova na postrojenjima za tretiranje otpadnih voda | S | V | MORT | MORT treba da odluči da li da ugovori o radovima vezanim za ponovnu upotrebu/odlaganje tretirane otpadne i mulja budu uključeni u opseg programa implementacije radova |
| Eksproprijacija zemljišta/vlasništvo | V | V | MORT Jedinice lok. sam. | Ovo je jedno od najkritičnijih pitanja/rizika u nekoliko infrastrukturnih projekata za otpadne vode. MRST i lokalne vlasti trebaju da: - procijene potrebe i ubrzaju akvnosti eksproprijacije zemljišta - provjere dostupnost i sadržaj relevantnih urbanističkih dokumenata za lokaciju projekta - detaljno provjere status vlasništva svih parcela na koje utiče projekat - u skladu sa relevantnim urbanističkim dokumentima sprovesti aktivnosti eksproprijacije/otkupa zemljišta, što bi zahtijevalo adekvatan budžet za te svrhe (koje će obezbijediti lokalni ili državni organi) - sve ove aktivnosti treba da budu dobro sprovedene prije raspisivanja tendera, tj. rješavanje pitanja otkupa zemljišta je preduslov za izdavanje odobrenja za izradu detaljnog projekta |
| Ugovori o izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda produžavaju se na period rada mreže | S | V | Uprava javnih radova | MORT treba da adresira ovo pitanje tokom pripreme tenderske dokumentacije (utrvdi prioritete radova na izgradnji i formuliše realistične programe) |
| Cjenovni pritisak lokalne građevinske industrije | N | V | Uprava javnih radova | Rano krenuti sa tenderskom procedurom (razmotriti prekvalifiovanost izvođača) |
| Potreba za dodatnim radom na procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenja za tretman otpadnih voda (uključujući ponovnu upotrebu prečišćene vode i ponovnu upotrebu/odlaganje tretiranog mulja) | N | V | MORT | Procijeniti potrebe za dodatnim radom na procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenja za tretman otpadnih voda (uključujući ponovnu upotrebu prečišćene vode i ponovnu upotrebu/odlaganje tretiranog mulja) što ranije – ako je potrebno, uključiti ih u opseg programa za implementaciju radova |
| Osnovni problemi sa tehničkom, finansijskom, ekonomskom ili ekološkom/društvenom valjanošću predloga projekta predloge | S | V | MORT Jedinice lok. sam | Ovi aspekti su od ključnog značaja. Najbolji način da se riješe i spriječe ovi rizici bio bi da se pripremi sveobuhvatna Studija izvodljivosti, u skladu sa smjernicama EU, koja će se baviti svim gore navedenim aspektima. Za pripremu Studije izvodljivosti treba obezbijediti aktivno učešće MORT-a i lokalnih organa u davanju osnova predloga, imajući u vidu lokalne aspekte u smislu izgradivosti i operabilnosti. Izvještaj o studiji izvodljivosti treba pregledati, a potrebno je da korisnici, kao i eksperati-konsultanati (JASPERS) daju komentare i na taj način obezbijediti da svi ključne kriterijumi budu zadovoljeni. |
| Otpor donatora/međunarodnih finansijskih institucija ili krajnjih korisnika na tehničke sugestije | S | V | MORT PIU | Dati valjane sugestije za šeme koje su tehnički primjenljive i finansijski održive za donatore/ međunarodne finansijske institucija i krajnje korisnike. Ovo će se uraditi kroz aktivnu i otvorenu komunikaciju sa Procon-om i Vodacom-om, jedinicama za implementaciju projekta i krajnjim korisnicima. |
| Nedovoljni kapaciteti krajnjih korisnika za implementaciju | V | V | MORT JLS PIU | Zbog obima i složenosti predloženih infrastrukturnih mjera i trenutne organizacije i kapaciteta relevantnih nacionalnih i lokalnih organa, ovaj rizik se procjenjuje kao veoma visok. Kratkoročno bi trebalo da postoji veoma brz, hitan skup mjera za poboljšanje kapaciteta relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija koje se bave pripremom i implementacijom ovih mjera, uključujući: Direkcija za javne radove For Direkcija za upravljanje vodama Including Jedinice za implementaciju projekta uključujući PROCON i VODACOM Departments Opštinska odeljenja i vodovodna preduzeća. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Upravu javnih radova - Uprava za vode - Jedinice za implementaciju projeta uljučujući PROCON i VODACOM - Opštinska odeljenja i vodovodna preduzeća Od dragocene pomoći i podrške tokom programa, U daljoj pripremi i implementaci programa od značajne podrkše i pomoći mogu biti programi podržani od strane EU i drugi Program tehničke pomoći koji pružaju stručne konsultacije i savjete. Od suštinskog je značaja da se sljedeće oblasti/kapaciteti ojačaju angažovanjem adekvatno kvalifikovanih (odgovarajuća univerzitetska diploma + iskustvo): - Inženjera (građevinskih, hidro, ekoloških, strukturnih, elektro, mašinskih, ...) – ovo je glavni prioritet - Ekonomisti - Stručnjaci za procedure nabavki i zakon Ovi stručnjaci bi trebalo da budu organizovani u namenskim jedinicama za implementaciju projekta, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou sa primarnim zadacima da učestvuju u pripremi i implementaciji infrastrukturnih projekata (otpadnih voda). Kako se očekuje da će se broj projekata povećati, ovi PMU-i treba da postanu dugoročne organizacione jedinice koje će koordinirati pripremom i sprovođenjem svih (uključujući i dugoročne) mjera navedenih u ovom planu. . |
| Projekti regionalnog karaktera suočavaju se sa poteškoćama u fazama pripreme, izgradnje i rada | V | V | MORT JLS PIU | Neke od mjera / projekata razmatranih u ovom planu treba da budu regionalnog karaktera, tj. sistem i njegovi elementi treba da budu zajednički za dvije ili više opština. Sve faze koje se odnose na tzv. regionalne ili među/opštinske projekte smatraju se veoma osjetljivim i složenim za koordinaciju i realizaciju. Implementacija projekata regionalnog karaktera ima niz pogodnosti. Međutim, potrebno je uspostaviti određeni broj preduslova kako bi se osiguralo da se projekat pripremi, implementira i funcioniše na održiv način: - Jasan i primjenljiv zakonski okvir - Međusobni interesi uključenih opština, profesionalno i jasno definisani u pravno obavezujućem međuopštinskom sporazumu - Jasna podjela i definicija vlasništva nad imovinom, odgovornosti za rad i održavanje, učešće troškova, prikupljanje prihoda, razvoj i reinvestiranje i drugi važni aspekti pravilnog funkcionisanja regionalne šeme. |
| Nedostatak kapaciteta ili resursa za završetak dokumenata za pripremu radova | S-V | VV | MORT PIU UJR JLS | Podržati MORT u identifikaciji resursa za finalizaciju dokumenata za pripremu radova na najbolji mogući način i obezbijediti odgovarajuću eksternu tehničku pomoć (na primjer, podržanu od strane EU). |
| Pravovremenost u dostavljanju neophodne dokumentacije donatorima/međunarodnim finansijskim institucijama | S-V | V | MORT PIU UJR | Podržati MORT u identifikaciji resursa za finalizaciju dokumenata na najbolji mogući način i obezbijediti odgovarajuću eksternu tehničku pomoć (na primjer, podržanu od strane EU). |
| Regulatorna ograničenja koja se odnose na opštinsko zaduživanje ili rizik priuštivosti dovode do ograničenog korišćenja kredita donatora/međunarodnih finansijskih institucija | V | V | MORT RAE | Iskoristite analizu finansijskog projekta da bi simulirali različite scenarije kako bi omogućili optimalno korišćenje kredita donatora/međunarodnih finansijskih institucija sa relevantnim obračunom neto sadašnje vrijednosti, finansijske stope povraćaja, pozitivnim tokom gotovine… itd. Usredsredite se na nabavku lokalnih proizvoda kao dio projektnog zadatka. |
| Kašnjenja isplate sredstava | N | V | MORT PIU UJR | Uspostaviti komunikaciju između MORT i organizacija za finansiranje sa aktivnim učešćem u diskusijama |
| UMJERENI RIZICI |  |  |  |  |
| Zakonska ograničenja, potpuno transponovanje relevantnih EU direktiva nije postignuto | S | V | MORT MPRR | Kao što je navedeno u izvještaju, sektor otpadnih voda je već dostigao visok procenat transponovanja relevantnih EU direktiva (prvenstveno UWWTD). Međutim, još uvijek postoje nedostaci koje treba otkloniti i propisi koje je potrebno izmijeniti ili izraditi nove. |
| Kašnjenja u tenderskom postupku za ugovore za pripremu studija i operativnu podršku | N | S | Uprava javnih radova | Aktivno učešće zainteresovanih strana i krajnjih korisnika projekta kako bi se izbeglo kašnjenje u tenderskom postupku |
| Napajanje nije dostupno na vreme za radove | N | S | opštine | Blagovremeno obezbijediti program izgradnje snabdijevanja električnom energijom u skladu sa programom izvođenja radova |
| Porast broja stanovnika koji će se servisirati veći od očekivanog | N | S | MORT | MORT će što prije informisati tim za pripremu projekta o revidiranim zahtjevima za kapacitetima |
| Stanje zemljišta drugačije/lošije od očekivanog | S | S | MORT JLS | Dobiti odgovarajući nivo geotehničih informacija za lokacije radova prije početka izvođenja građevinskih radova |
| Tenderska procedura traje duže nego što je planirano | S | S | MORT | Izraditi realističnu strategiju opsega projekta i nabavki. Početi tendersu procedure što ranije |
| Potrebno je fazno izvođenje radova | S | S | MORT | Ekspertska podrška MORT-u da odluči da li je potrebno fazno izvođenje radova, i ako da, kako da se optimalno projektuje |
| Raspoloživost otpadnih voda za pustanje u rad potrojenja za tretman otpadnih voda radi utvrđivanja procesa | N | S | MORT | Obezbjeđivanje izvora otpadnih voda po dovoljnoj stopi za puštanje u rad u sladu sa programom izgradnje (uljučiti vezane zahtjeve iz tenderske dokumentacije) |
| Inflacija | N | S | MORT | MORT treba da odvoji odgovarajuća sredstva u budžetuoSDT to make suitable allowance in their budget |
| Nabavka opreme i materijala traje duže nego što je predviđeno | N | S | Izvođači | MORT treba da obezbijedi uslove za ranu nabavku komponenti ili delovima opreme za koje je vreme za projektovanje i proizvodnju najduže i za koje rano angažovanje sredstava može biti poželjno ili neophodno da bi se zadovoljili najraniji mogući datum završetka sistema za otpadne vode |
| Zahtjevi prihvatljivosti međunarodnih finansisjkih institucija nisu u skladu sa činjenicama u Crnoj | N | S | MORT | Ekspertska podrška i pomoć MORT-u i međunarodnim finansijsim institucijama za činjenice i brojke Crne Gore za fino podešavanje zahtjeva prihvatljivosti ako je moguće |
| Spremnost za plaćanje | S | V | JLS, RAE MORT | Uljučivanje nacionalnih i lokalnih organa kompetentnih za finansijska pitanja (Ministarstvo finansija, opštine i javna vodovodna predzeća) |
| Učešće zainteresovanih strana u projektu | N | S | MORT | Utvrdiće se ključne zainteresovane strane koje se moraju pravovremeno informisati o datumima sastanaka |
| MANJI RIZICI |  |  | MORT |  |
| Odobravanje dosijea tendera za radove traje duže nego što je predviđeno | L | L | MORT | Usaglasiti realni vremenski okvir za odobrenje tenderske dokumentacije u skladu sa planom implementacije projekta |
| Odobravanje procjene uticaja na životnu sredinu traje duže nego što je rogramirano | L | M | MORT | Bliska veza sa nadležnim organima kako bi se osigurao nesmetan proces odobravanja procjene uticaja na životnu sredinu |
| Potrebno je usvojiti dodatne mjere za smanjenje buke i mirisa | L | M | MORT | Osiguratida su svi posebni zahtjevi uključeni u tendersku dokumentaciju i da se nadzor i kontrola obavljaju tokom rada |
| Napredovanje radova može kasniti zbog rada na ograničenoj lokaciji | N | S | MORT | Uzeti u obzir organičenja u programu implementacije radova |

# Aneksi

## Aneks 1 – Popis i pregled upravljanja komunalnim otpadnim vodama

Tabela 14.1 – Pregled upravljanja komunalnim otpadnim vodama – pokrivenost uslugama i glavne fizičke karakteristike (po opštinama)

| Br. | Opština | Glavni rječni sliv | Rječni podsliv | Osjetljivo područje Da/Ne | Region | N pop 2017 | N pop 2017 aglomeracije | N priljučenog stanovništva | N pravna lica - korisnici | Pokrivenost uslugama-sakupljanje otpadnih voda (%) | Pokrivenost uslugama– aglomeracije (%) | Ukupna dužina cijevovoda km) | Prosječna starost kanalizacione mreže (g) | Gustina mrežey (#/km) | Domaćinsta sa računima za otpadne vode (m3/g) | Pravna lica sa računima za otpadne vode (m3/g) | Ukupno fakturisano za otpadne vode (m3/g) | Ukupno opt. zagađivača – visoka sezpna - (sakupljene OV JKP) | Ukupno nastalo opt. zagađ. (domaćinstva, ostali, u jeku tur.sezone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrijevica | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 4.790 | 2.613 | 863 | 65 | 18,0% | 33,0% | 4,4 | 40,0 | 196 |  |  | 0 | 996 | 5.159 |
| 2 | Berane | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 27.256 | 20.757 | 10.053 | 704 | 36,9% | 48,4% | 43,7 | 43,8 | 230 | 316.348 | 79.432 | 395.780 | 12.297 | 32.004 |
| 3 | Bijelo Polje | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 43.468 | 22.910 | 8.500 | 789 | 19,6% | 37,1% | 11,7 | 30,0 | 725 | 278.000 | 190.000 | 468.000 | 10.358 | 48.848 |
| 4 | Gusinje | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 3.984 | 2.684 | 2.162 | 70 | 54,3% | 80,6% | 6,9 | 19,1 | 314 |  |  | 0 | 2.552 | 4.297 |
| 5 | Kolašin | Dunav | Tara | Da | Sjeverni | 7.553 | 4.375 | 1.116 | 64 | 14,8% | 25,5% | 4,0 | 18,5 | 279 | 80.300 | 55.100 | 135.400 | 1.296 | 8.375 |
| 6 | Mojkovac | Dunav | Tara | Da | Sjeverni | 7.938 | 5.022 | 2.944 | 172 | 37,1% | 58,6% | 23,5 | 35,9 | 125 | 114.864 | 42.576 | 157.440 | 3.500 | 8.855 |
| 7 | Petnjica | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 5.215 | 1.261 | 0 |  | 0,0% | 0,0% | 0,0 | n/a | n/a |  |  | 0 | 0 | 5.173 |
| 8 | Plav | Dunav | Lim | Da | Sjeverni | 8.628 | 6.917 | 4.973 | 155 | 57,6% | 71,9% | 15,1 | 19,1 | 329 | 236.549 | 62.241 | 298.790 | 5.985 | 10.090 |
| 9 | Pljevlja | Dunav | Ćehotina | Da | Sjeverni | 28.124 | 17.949 | 18.595 | 692 | 66,1% | 98,0% | 59,6 | 28,5 | 312 | 852.025 | 248.821 | 1.100.846 | 23.067 | 32.234 |
| 10 | Plužine | Dunav | Piva | Da | Sjeverni | 2.777 | 1.123 | 1.303 | 30 | 46,9% | 98,0% | 3,0 | 27,9 | 434 | 88.200 | 9.120 | 97.320 | 1.519 | 2.889 |
| 11 | Rožaje | Dunav | Ibar | Da | Sjeverni | 23.179 | 13.048 | 9.851 | 333 | 42,5% | 75,5% | 32,0 | 21,8 | 308 | 453.083 | 102.135 | 555.218 | 12.045 | 25.626 |
| 12 | Šavnik | Dunav | Piva | Da | Sjeverni | 1.794 | 389 | 310 | 25 | 17,3% | 79,6% | 2,0 | 18,6 | 155 | 14.000 | 10.000 | 24.000 | 349 | 1.759 |
| 13 | Žabljak | Dunav | Tara | Da | Sjeverni | 3.212 | 1.545 | 1.090 | 99 | 33,9% | 70,5% | 4,0 | 16,2 | 273 |  |  |  | 1.265 | 3.461 |
| 14 | Cetinje | Jadran.more | Skadarsko j. | Da | Centralni | 15.621 | 14.141 | 6.208 | 400 | 39,7% | 43,9% | 41,4 | 14,7 | 150 | 287.856 | 97.747 | 385.603 | 7.510 | 19.042 |
| 15 | Danilovgrad | Jadran.more | Skadarsko j. | Da | Centralni | 18.307 | 7.280 | 1.784 | 34 | 9,7% | 24,5% | 4,0 | 20,0 | 446 | 82.717 | 8.308 | 91.026 | 2.096 | 19.827 |
| 16 | Nikšić | Jadran.more | Skadarsko j. | Da | Centralni | 70.042 | 57.450 | 30.711 | 599 | 43,8% | 53,5% | 55,0 | 25,3 | 558 | 1.089.314 | 398.441 | 1.487.755 | 38.531 | 86.136 |
| 17 | Podgorica | Jadran.more | Skadarsko j. | Da | Centralni | 197.589 | 185.706 | 112.659 | 5.100 | 57,0% | 60,7% | 200,0 | 32,9 | 563 | 5.528.912 | 1.612.000 | 7.140.912 | 145.461 | 256.990 |
| 18 | Bar | Jadran.more | Jadran.more | Ne* | Primorski | 43.693 | 38.671 | 18.272 | 1.853 | 41,8% | 47,3% | 91,0 | 24,4 | 201 | 831.708 | 406.375 | 1.238.083 | 40.884 | 73.013 |
| 19 | Budva | Jadran.more | Jadran.more | Da | Primorski | 20.982 | 19.904 | 16.845 | 2.185 | 80,3% | 84,6% | 66,3 | 28,4 | 254 | 1.829.008 | 1.056.018 | 2.885.026 | 78.963 | 83.932 |
| 20 | Herceg Novi | Jadran.more | Jadran.more | Da | Primorski | 30.690 | 29.048 | 19.259 | 1.257 | 62,8% | 66,3% | 95,9 | 23,5 | 201 | 1.496.011 | 427.098 | 1.923.109 | 49.673 | 63.658 |
| 21 | Kotor | Jadran.more | Jadran.more | Ne* | Primorski | 22.651 | 19.993 | 8.399 | 363 | 37,1% | 42,0% | 45,0 | 19,9 | 187 | 417.792 | 189.623 | 607.415 | 14.500 | 31.556 |
| 22 | Tivat | Jadran.more | Jadran.more | Ne* | Primorski | 14.774 | 14.314 | 5.843 | 301 | 39,6% | 40,8% | 50,0 | 10,0 | 117 | 290.666 | 157.236 | 447.902 | 15.120 | 25.771 |
| 23 | Ulcinj | Jadran.more | Jadran.more | Ne | Primorski | 20.106 | 13.247 | 10.690 | 875 | 53,2% | 80,7% | 58,0 | 40,0 | 184 | 670.251 | 110.190 | 780.442 | 25.745 | 35.670 |
| Sjeverni region |  |  |  |  |  | 167,918 | 100.593 | 61.759 | 3.197 | 36.8% | 61,4% | 209,9 | 30.3 | 294 | 2.433.369 | 799.425 | 3.232.794 | 75.228 | 188.770 |
| Centralni region |  |  |  |  |  | 301,559 | 264.577 | 151.362 | 6.133 | 50.2% | 57,2% | 300,4 | 28.8 | 504 | 6.988.799 | 2.116.496 | 9.105.296 | 193.597 | 381.996 |
| Primorski region |  |  |  |  |  | 152,896 | 135.178 | 79.308 | 6.834 | 51.9% | 58,7% | 406,2 | 24.8 | 195 | 5.535.436 | 2.346.540 | 7.881.976 | 224.885 | 313.600 |
| Prosjek/ukupno –Crna Gora |  |  |  |  |  | 622,373 | 500.347 | 292.429 | 16.164 | 47.0% | 58,4% | 916,6 | 27.8 | 319 | 14.957.604 | 5.262.462 | 20.220.066 | 493.710 | 884.366 |
| Svega Dunavski sliv |  |  |  |  |  | 167,918 | 100.593 | 61.759 | 3.197 | 36.8% | 61,4% | 209,9 |  |  | 2.433.369 | 799.425 | 3.232.794 | 75.228 | 188.770 |
| Svega Jadranski sliv |  |  |  |  |  | 454,455 | 399.755 | 230.670 | 12.967 | 50.8% | 57,7% | 706,6 |  |  | 12.524.235 | 4.463.037 | 16.987.272 | 418.482 | 695.596 |

*, ** - Predmet daljeg istraživanja

## Aneks 2 – Učinak postojećih postrojenja za tretman otpadnih voda

Tabela 14.2 PPOV u Podgorici – zapremina i kvalitet influenta 2016.

| Mjesec | n | V (m3) | t (°C) | pH | COD (mg O2/l) | BOD5 (mg O2/l) | TSS (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan-16 | 7 | 757.981 | 14,7 | 7,1 | 502,9 | 208,6 | 137,0 |
| Feb-16 | 10 | 739.152 | 15,9 | 7,2 | 652,8 | 258,5 | 206,5 |
| Mar-16 | 10 | 832.970 | 15,8 | 7,2 | 533,5 | 256,8 | 155,3 |
| Apr-16 | 9 | 855.360 | 19,7 | 7,7 | 472,6 | 241,4 | 195,8 |
| Maj-16 | 9 | 899.930 | 19,9 | 7,6 | 481,4 | 218,3 | 151,9 |
| Jun-16 | 9 | 896.820 | 20,9 | 7,2 | 373,3 | 197,8 | 179,8 |
| Jul-16 | 8 | 873.146 | 22,1 | 7,3 | 339,8 | 162,6 | 117,0 |
| Avg-16 | 8 | 881.194 | 20,8 | 7,5 | 316,5 | 176,0 | 146,8 |
| Sep-16 | 6 | 852.750 | 22,1 | 7,4 | 340,7 | 164,7 | 145,0 |
| Okt-16 | 3 | 860.100 | 20,5 | 7,6 | 400,0 | 201,7 | 194,7 |
| Nov-16 | 9 | 850.250 | 18,2 | 7,5 | 535,6 | 281,1 | 172,4 |
| Dec-16 | 9 | 870.480 | 16,2 | 7,6 | 481,3 | 267,4 | 250,7 |
| Prosjek/ ukupno | 97 | 10.170.133 | 18,7 | 7,4 | 463,7 | 224,4 | 172,1 |

Tabela 14.3 PPOV u Podgorici – zapremina i kvalitet efluenta 2016.

| Mjesec | n | V (m3) | t(°C ) | TSS (mg/l) | TSS % smanjenje | COD (mg O2/l) | COD % smanjenje | BOD5 (mg O2/l) | BOD % smanjenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan-16 | 7 | 412.295 | 14,6 | 21,6 | 84,2% | 57,7 | 88,5% | 30,9 | 85,2% |
| Feb-16 | 10 | 367.373 | 16,2 | 31,9 | 84,6% | 85,5 | 86,9% | 34,8 | 86,5% |
| Mar-16 | 10 | 483.176 | 15,8 | 20,1 | 87,1% | 79,9 | 85,0% | 27,8 | 89,2% |
| Apr-16 | 9 | 473.361 | 20,3 | 22,8 | 88,4% | 60,8 | 87,1% | 13,7 | 94,3% |
| Maj-16 | 9 | 476.753 | 20,1 | 30,6 | 79,9% | 54,0 | 88,8% | 19,3 | 91,2% |
| Jun-16 | 9 | 464.453 | 21,6 | 33,9 | 81,1% | 48,0 | 87,1% | 18,0 | 90,9% |
| Jul-16 | 8 | 528.645 | 22,3 | 26,9 | 77,0% | 64,5 | 81,0% | 27,0 | 83,4% |
| Avg-16 | 8 | 539.221 | 21,3 | 30,5 | 79,2% | 53,1 | 83,2% | 19,5 | 88,9% |
| Sep-16 | 6 | 455.454 | 21,8 | 40,0 | 72,4% | 64,3 | 81,1% | 21,8 | 86,8% |
| Okt-16 | 3 | 426.420 | 21,0 | 64,0 | 67,1% | 92,0 | 77,0% | 35,7 | 82,3% |
| Nov-16 | 9 | 403.742 | 18,9 | 39,1 | 77,3% | 72,4 | 86,5% | 31,2 | 88,9% |
| Dec-16 | 9 | 469.693 | 16,3 | 36,0 | 85,6% | 87,1 | 81,9% | 41,4 | 84,5% |
| Prosjek/ ukupno | 97 | 5.500.586 | 19,0 | 31,2 | 81,5% | 67,6 | 85,1% | 26,4 | 88,1% |

## Aneks 3 – Upitnik o industrijskim ispuštanjimau vezano za Direktivu UWWTD

Tablela 14.4 – Upitnik o industrijskom ispuštanju vezano za Direktivu UWWTD

| - Industrijski sektor: - Prerada mlijeka - Proizvodnja proizvoda od voća i povrća - Proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih pića - Prerada krompira - Mesna industrija - pivare - proizvodnja alkohola i alkoholnih pića - proizvodnja stočne hrane iz biljnih proizvoda - proizvodnja želatina i ljepila od životinjske kože i kostiju - sladare - Industrija prerada ribe |  |
| --- | --- |
| - Lokacija postrojenja - opština/grad |  |
| - Naziv fabrike i opis aktivnosti |  |
| - Kontakt detalji: - Kontakt osoba, - adresa, - broj telefona i e-mail adresa |  |
| 5. Oblast lokacije fabrike (ha) - ukupno - pokriveno |  |
| 6. Trenutni broj radnika - stalni - privremeni tokom glavne sezone |  |
| 7. Vrijeme proizvodnje: - sati/dan - nedjelje/godina |  |
| 8. Proizvodni kapacitet - projektovani kapacitet - proizvodnja za 2015. - proizvodnja za 2016. - proizvodnja za 2017. (planirana) |  |
| Karakteristie kvantiteta Industrijskih otpadnih voda- | Karakteristike kvantiteta Industrijskih otpadnih voda- |
| 10. Izvor ove vode, postoji li dozvola za vode? | - Javno vodosnadbijevanje - Sopstveni bunari - Površinske vode - Ostali izvori… |
| 11. Očekivani porast potrošnje vode (do 2018, 2035) | m3/d ili m3/g |
| 12. Količina industrijskih otpadnih voda (sezonske varijacije – ako ih ima) | m3/d ili m3/g |
| 13. Kvalitet industrijskih otpadnih voda – koji su glavni zagađivači i postoje li neke hemijske analize? (sezonske varijacije – ako ih ima) |  |
| 14. da li postoji planiranje (do 2035) za buduća povećanja ili modifikacije proizvodnih kapaciteta sa previđenim posledicama po kvantitet ili kvalitet industrijskih otpadnih voda: | Karakteristike kvantiteta industrijskih otpadnih voda- do 2035. (sezonske varijacije – ako ih ima) Karakteristike kvaliteta industrijskih otpadnih voda- do 2035. (sezonske varijacije – ako ih ima) |
| 15. da li su industrijske otpadne vode prethodno tretirane u fabrici i ako jesu, kojim procesom? | izjednačavanje protoka skrining neutralizacija (mijenjanje ph) separacija ulja-masti sedimentacija fizičko-hemijski proces ostalo…. |
| 16. da li postoji dozvola za ispuštanje industrijsih otpadnih voda u površinske vode, ili kanalizacioni sistem, ili ostalo? | površinske vode…………..…….. (detalji dozvole za ispuštaje u površinske vode) kanalizacija …………………………….. (detalji dozvole za ispuštaje u kanalizaciju) ostalo ……………….…………….. (detalji dozvole za ispuštanje) |
| 17. Tačke ispuštanja industrijskih otpadnih voda (npr. javna kanalizacija, rijeke, ostalo?) | površinske vode ………………….. (naziv površinske vode) kanalizacija ………………………………. (navesti broj tačaka ispuštanja u kanalizaciju) ostali recipijenti …………………. (naziv recipijenta) |
| 18. Sistemi ispuštanja industrijskih/ostalih otpadnih voda | Detalji sistema ispuštanja: Industrijske otpadne vode: septičke jame sabirne jame kanalizacioni sistem otpadnih voda kanalizacioni sistem atmosferskih voda direktno u površinske vode ostalo …………. neindustrijske otpadne vode: septičke jame sabirne jame kanalizacioni sistem otpadnih voda kanalizacioni sistem atmosferskih voda direktno u površinske vode ostalo …………. atmosferske vode: septičke jame sabirne jame kanalizacioni sistem otpadnih voda kanalizacioni sistem atmosferskih voda direktno u površinske vode ostalo …………. |

## Aneks 4 – Lista šifara nacionalnih industrijskih djelatnosti prema Aneksu III Direktive UWWTD

Table 14.5 – Lista šifara industrijskih djelatnosti prema Aneksu III Direktive

1. Proizvodnja mliječnih proizvodas

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1051 | Prerada mlijeka i proizvodnja sira | 15510 | Proizvodnja mliječnih proizvoda |
| 0141 | Uzgoj krava muzara | 01210 | Uzgoj goveda i bivola, proizvodnja mlijeka |

2. Proizvodnja proizvoda od voća i povrća

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0121 | Gajenje loznih sadnica | 01132 | Gajenje loznih sadnica |
| 0122 | Gajenje tropskog i suptropskog voća | 01131 | Gajenje voća |
| 0123 | Gajenje citrusnog voća | 01121 | Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bi |
| 0124 | Gajenje voća | 01122 | Gajenje voćnih sadnica |
| 0125 | Gajenje voća | 01123 | Gajenje loznih sadnica |
| 0126 | Gajenje uljarica | 01131 | Gajenje voća |
|  |  | 01110 | Gajenje žita i drugih usjeva i zasada |
| 0127 | Gajenje voća za proizvodnju sokova | 01133 | Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina |
| 0128 | Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja | 01121 | Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja |
|  |  | 01133 | Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina |
|  |  | 01110 | Gajenje žita i drugih usjeva i zasada |
| 0129 | Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka | 01121 | Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja |
|  |  | 01133 | Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina |
|  |  | 01110 | Gajenje žita i drugih usjeva i zasada |
|  |  | 02010 | Uzgoj i iskorišćavanje šuma |
| 0130 | Gajenje sjemenskog materijala | 01121 | Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja |
|  |  | 01122 | Gajenje voćnih sadnica |
|  |  | 01123 | Gajenje loznih sadnica |
| 1039 | Ostala prerada voća i povrća | 15330 | Prerada i konzervisanje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuti |

3. Proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih pića

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | Description - OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1107 | Proizvodnja osvježavajućih napitaka, mineralnih voda i ostalih flaširanih voda | 15981 | Proizvodnja mineralne vode |
|  |  | 15982 | Proizvodnja osvježavajućih napitaka |
| 1032 | Proizvodnja sokova od voća i povrća | 15320 | Proizvodnja sokova od voća i povrća |

4. Prerada krompira

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1031 | Prerada i konzerviranje krompira | 15310 | Prerada i konzerviranje krompira |

5. Mesna industrija

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1011 | Prerada i konzerviranje mesa | 15110 | Proizvodnja, prerada, hlađenje i zamrzavanje mesa životinjskog porijekala |
|  |  | 15120 | Proizvodnja, prerada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečijeg mesa |
| 1012 | Prerada i konzerviranje živinskog mesa | 15120 | Proizvodnja, prerada, hlađenje i zamrzavanje živinskog i zečijeg mesa |
| 1013 | Proizvodnja mesnih proizvoda | 15130 | Prerada životinja i živine |

6. Pivare

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1105 | Proizvodnja piva | 15960 | Proizvodnja piva |

7. Proizvodnja alkohola i alkoholnih pića

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1101 | Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića | 15910 | Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića |
|  |  | 15920 | Proizvodnja etil alohola iz fermentisanih materijala |
| 1103 | Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina | 15940 | Proizvodnja jabukovače i vina iz drugog voća |
| 1104 | Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića | 15950 | Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića |
| 2014 | Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija | 15920 | Proizvodnja etil alohola iz fermentisanih materijala |
| 1102 | Proizvodnja vina od grožđa | 15930 | Proizvodnja vina od svježeg grožđa |

8. Proizvodnja stočne hrane od biljnih proizvoda

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1091 | Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje | 15710 | Proizvodnja gotove hrane za životinje |

9. Proizvodnja želatina i ljepila od krzna, kože i kostiju

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2052 | Proizvodnja sredstava za lijepljenje | 24620 | Proizvodnja želatina |

10. Sladare

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1106 | Proizvodnja slada | 15970 | Proizvodnja slada |

11. Industrija prerade ribe

| KD2010 | OPIS 2010 | KD1996 | OPIS 1996 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1020 | Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca | 15200 | Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda |
| 0311 | Morski ribolov | 05011 | Morski ribolov |
| 0312 | Slatkovodni ribolov | 05012 | Rječni i jezerski ribolov |
| 0321 | Morska akvakultura | 05020 | Uzgoj ribe u ribnjacima |
| 0322 | Slatkovodna akvakultura |  |  |

## Aneks 5 – Upitnici dobijeni od industrija (priloženo u odvojenom dokumentu)

## Aneks 6 – Odredbe Odluke o određivanju osjetljivih područja

Kako bi se poštovale odredbe člana 5.1 Direktive UWWTD, sve države članice, kao i sve zemlje koje namjeravaju da sarađuju sa Evropskom unijom i postanu njene članice, treba da odrede osjetljiva područja u smislu Direktive.

Akta uključuju:

- Pravilnik o kriterijumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja ("Službeni list Crne Gore", br. 032/16), koji propisuje:

- U članu 2 - Definiciju termina 3) otpadne vode su komunalne otpadne vode i otpadne vode iz industrijskih izvora koje su navedene u Dodatku Uredbe i uključuju sljedeće izvore industrijskih otpadnih vode:

- Prerada mlijeka

- Prerada voća i povrća

- Proizvodnja i flaširanje bezalkoholnih napitaka

- Preradu krompira

- Mesnu industriju

- Proizvodnju piva

- Proizvodnju alkohola i alkoholnih napitaka

- Proizvodnju stočne hrane biljnog porijekla

- Proizvodnju želatina i lijepa od krzna, kože i kostiju

- Proizvodnja sladi

- Prerada ribe

- 4) tercijarni tretman je tretman otpadnih voda postupkom koji se dalje uklanja do 80% fosfora i/ili azota do 70-80%;

- U članu 3 - kriterijumi za određivanje osjetljivih područja vodnih tijela, Osjetljiva područja vodnih tijela:

- Kriterijum 1) koja su eutrofna ili koja u bliskoj budućnosti mogu postati eutrofna (prirodna slatkovodna jezera, druga slatkovodna tijela, estuari i priobalne morske vode) ukoliko se ne sprovedu mjere zaštite, prikupljanja i unaprijeđenog prečišćavanja otpadnih voda prije ispuštanja u: jezera i vodotoke koji se ulivaju u jezera odnosno akumulacije, zalive kod kojih je utvrđena slaba izmjena vode i gdje može doći do nagomilavanja hranljivih materija, estuare, zalive i druge priobalne morske vode kod kojih je utvrđena slaba izmjena vode ili gdje može doći do nagomilavanja hranljivih materija;

- Kriterijum 2) koja sadrže ili bi mogla da sadrže koncentracije nitrata veće od 25 mg/l ili u slučaju ekstremnih vremenskih ili geografskih uslova koncentracije nitrata veće od 50 mg/l za površinske slatke vode namjenjene zahvatanju vode za piće, ukoliko se ne sprovedu mjere zaštite, prikupljanja i unaprijeđenog prečišćavanja otpadnih voda prije ispuštanja u vodno tijelo;

- Kriterijum 3) gdje je neophodno unaprijeđeno prečišćavanje u skladu sa posebnim  propisom.

Unaprijeđeno prečišćavanje voda obuhvata:

- uklanjanje fosfora iz otpadnih voda prilikom ispusta u jezera i vodotoke koji se ulivaju u jezera odnosno akumulacije,  zalive kod kojih je utvrđena slaba izmjena vode i gdje može doći do nagomilavanja hranljivih materija, osim ukoliko se dokaže da njegovo uklanjanje neće imati uticaj na nivo eutrofikacije, a u slučaju ispusta iz velikih aglomeracija po potrebi uklanjanje i azota;

- uklanjanje fosfora i/ili azota u slučaju ispusta iz velikih aglomoeracija u estuare, zalive i druge priobalne morske vode kod kojih je utvrđena slaba izmjena vode ili gdje može doći do nagomilavanja hranljivih materija, osim ukoliko se dokaže da njihovo uklanjanje neće imati uticaj na nivo eutrofikacije.

U članu 4 – kriterijumi za određivanje ranjivih područja zemljišta sa kojih oticanje i procjeđivanje voda može dovesti do povećanja zagađenja voda,

Ranjiva područja su područja zemljišta sa kojih oticanje i procjeđivanje voda može dovesti do povećanja zagađenja voda, koje su već zagađene ili im prijeti zagađivanje nitratima ili voda koje su eutrofne ili podložne eutrofikaciji i to:

-1)  površinskih voda, a posebno onih koje se koriste ili su namijenjene da se koriste za zahvatanje

vode za piće i podzemnih voda ukoliko sadrže ili bi mogle da sadrže, ako se ne preduzmu mjere

zaštite od zagađivanja, koncentracije nitrata veće od 25 mg/l ili, u slučaju ekstremnih vremenskih

ili geografskih uslova, koncentracije nitrata veće od 50 mg/l;

-2)   prirodnih slatkovodnih jezera, drugih slatkovodnih tijela, estuara i priobalnih morskih voda koje

su eutrofne ili koje u bliskoj budućnosti mogu postati eutrofne, ukoliko se ne preduzmu mjere

zaštite od zagađivanja.

Prilikom određivanja ranjivih područja, uzimaju se u obzir:

- 1) fizičke i ekološke karakteristike voda i zemljišta;

- 2) dosadašnja saznanja o ponašanju azotnih jedinjenja u vodi i zemljištu; i

- 3) uticaj sprovodenih mjera za zaštitu tih područja i voda.

- U članu 5 – način sprovođenja monitoring koncentracije nitrata u slatim površinskim i podzemnim vodama i monitoring stanja eutrofikacije slatkih površinskih, estuarskih i priobalnih voda.

- Odlukom o određivanju osjetljivih područja propisuje se sljedeće:

- U članu 2 - Vodno područje Dunavskog sliva je u cjelini sliv osjetljivog područja (zbog eutorfikacije utvrđene u ušću rijeke Dunav), kao bi se zaštitilo i spriječilo dalje zagađenje vodne oblasti Dunavskog sliva,

- U članu 3 - Osjetljiva područja na vodnom području Jadranskog sliva su

  - sva područja koja su eutrofna ili podložna eutrofikaciji,

  - područja namijenjena zahvatanju vode za piće i

  - druga zaštićena područja, kao što slijedi:

- u slivu rijeke Zete sa pritokama i akumulacijama: Liverovići, Krupac, Vrtac i Slano;

Ova područja su osjetljiva na eutrofikaciju u skladu s kriterijumom 1 Pravilnika o kriterijiumima za određivanje osjetljivih i ranjivih područja radi zaštite voda od zagađivanja. Rijeka Zeta presuši u ljetnim mjesecima, stoga je potrebno zaštititi stanište biljnih i životinjskih vrsta od komunalnih otpadnih voda i otpadnih voda iz pojedinih industrijskih sektora, a na njemu postoje brojna područja za kupanje (kriterijum 3). Naselje Krupac koristi se za kupanje (kriterijum 3), bogato je ribom i koristi se za sportski ribolov. Sportski ribolov razvijen je i na akumulacijama Slano i Liverovići.

- U slivu rijeke Morače: Kapetanovo jezero i rijeka Morača sa pritokama;

Na području Morače osjetljiva područja su Kapetanovo jezero kao područje osjetljivo na eutrofikaciju (kriterijum 1 Uredbe), koje je bogato pastrmkom (kriterijum 3) i rijeka Morača sa pritokama (kriterijum 2 Uredbe –voda za piće i kriterijum 3 - vode za kupanje). Strategija upravljanja vodama planira korišćenje rijeke Morače za snabdijevanje visokokvalitetnim vodama Podgorice, Danilovgrada i Bara za period do 2035. godine. U skladu s tim, neophodno je i očuvanje kvaliteta voda rijeke Morače za buduću upotrebu u dijelovima vodotoka sa lošijim kvalitetom vode.

- područje Skadarskog jezera sa pritokama osim Morače sa pritokama;

Područje sliva Skadarskog jezera sa pritokama osim Morače sa pritokama osetljivo je na sva tri kriterijuma Uredbe: kao slatkovodno jezero, koje prema Informaciji o stanju životne sredine u Crnoj Gori pokazuje tendenciju povećanja eutrofikacije (kriterijum 1), na obodu Skadarskog jezera postoji izvor Bolje sestre odakle se snabdijeva vodom cijelo crnogorsko primorje, kao i veliki broj izvora - Vrulja (kriterijum 2), koje je područje nacionalnog parka sa posebnim režimom zaštite - Ramsar (kriterijum 3 – zaštićeno područje) zbog čega je neophodno zaštititi čitavo područje sliva. Na području ovog malog sliva nalazi se i dio NP Lovćen.

- U području sliva rijeke Bojane;

U području sliva rijeke Bojane nalazi se Šasko jezero (kriterijum 1), izvori koji se trenutno koriste za snabdijevanje vodom Ulcinja. Strategija upravljanja vodama planira da iskoristi rječni tok Bojane za snabdijevanje visokokvalitetnim vodama Bara i Ulcinja do 2035. godine (kriterijum 2), koji praktično pokriva cijelo područje malog sliva Bojane.

5)  sliv vodotoka koji se direktno ulivaju u Jadransko more, osim rijeke Bojane:

- područje koje obuhvata: naselje Grahovo, područja određena za zahvatanje vode za piće, Nacionalni park Lovćen na teritoriji ovog malog sliva i prirodni rezervat Solila,

Na području vodotoka koji teče direktno u Jadransko more, osjetljivo područje obuhvata naselje Grahovo (kriterijum 1), koje se koristi za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i vodosnabdijevanje Grahova (kriterijum 2), područje određeno za zahvatanje vode za piće (kriterijum 2) NP Lovćen i prirodni rezervat Solila (kriterijum 3).

- Bokokotorski zaliv,

Vode Bokokotorskog zaliva prema Informaciji o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori posljednjih godina pokazuju porast stepena eutrofikacije (kriterijum 1 - uvale, eutrofikacia). U uvali se nalaze i kupališta, kao i uzgajališta riba i školjki (kriterijum 3 - zaštićena područja) i

- priobalne morske vode do granične linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda.

Priobalne morske vode takođe pokazuju porast stope eutrofikacije (kriterijum 1), a koriste se i kao vode za kupanje (kriterijum 3).

- U članu 4 – dat je kartografski prikaz osjetljivih područja (u Aneksu dokumenta) na mapi, koja je sastavni dio Odluke; mapa (Error! Reference source not found.) prikazuje

- Osjetljiva područja, i

- Granice vodenih tokova i slivova u osjetljivim područjima

- U članu 5 - Odluka se revidira nakon isteka četiri godine od dana njenog usvajanja ili razmatranja.

Ovo je neophodno za praćenje implementacije ove odluke i kontrolu propisanih mjera za ispuštanje u osjetljive oblasti

Grafikon 14.1 – Kartografski prikaz osjetljivih područja

Glavni rječni slivovi i podlsivovi u Crnoj Gori

Vezano za Odluku o određivanju osjetljivih područja,

- Član 2 – Vodna područja sliva rijeke Dunav čine sljedeći podslivovi:

  - Podsliv rijeke Drine

  - Podsliv rijeke Ibra

- Član 3 – Sliv Jadranskog mora čine:

  - Podsliv rijeke Bojane

  - Vodotoci koji se ulivaju direktno u Jadransko more

Gore pomenuti vodni slivovi prikazani su u Error! Reference source not found. koji slijedi

Grafikon 14.2 – Glavni rječni slivovi

Detaljniji prikaz rječnih podslivova u Crnoj Gori prikazan je u Grafikonu 4.3 i uključuje:

- Podsliv rijeke Pive

- Podsliv rijeke Tare

- Podsliv rijeke Lim

- Podsliv rijeke Ibar

- Podsliv rijeke Ćehotine

- Podsliv rijeke Zete

- Podsliv rijeke Morače

- Skadarsko jezero sa  pritokama, osim  Morače

- Podsliv rijeke Bojane u Crnoj Gori

- Ostali vodotoci koji se direktno ulivaju u Jadransko more, osim rijeke Bojane

Grafikon 14.3 – Ostali rječni podslivovi

## Aneks 7 – Definisanje reprezentativnih podataka o protoku otpadnih voda

Podaci o potrošnji vode

Količina dotoka pijaće i tehničke vode na površinu sliva i vode proizvedene u industrijskim postrojenjima za preradu vode približno odgovara količini vode koja se ispušta u kanalizacioni sistem. Treba uzeti u obzir i vodu koja se ne ispušta, kao što je voda iz pivara ili voda u poljoprivredi.

Sezonska odstupanja u dnevnoj potrošnji vode služe kao validna provjera sezonskih odstupanja u dnevnom protoku otpadnih voda; stoga se jasno mogu prepoznati sezonski uticaji. Kretanja se mogu lakše prepoznati kroz vremensku seriju godišnje potrošnje vode nego kroz vremensku seriju godišnjeg protoka vode u periodu bez padavina, na šta utiču razlike u količini padavina i/ili protok infiltracije vode.

U mnogim slučajevima se oblast usluga vezanih za vodu i površina sliva kanalizacionog sistema ne podudaraju. Preporučuje se, čak i kad su oblast usluga vezanih za vodu i površina sliva različite, da se sljedeće stavke imaju u vidu:

- Godišnje stope vodosnabdijevanja, uključujući, ako je moguće, i pripadajuću proizvodnju vode od strane preduzeća, za posljednjih 5, a bolje 10 godina, sa ciljem identifikovanja reprezentativnog kretanja.

- Sezonska odstupanja u dnevnoj potrošnji vode, uključujući pripadajuću proizvodnju vode iz induustrije, sa ciljem dobijanja informacija o sezonskim fluktuacijama o protoku otpadnih voda.

- Određivanje srednje jedinične vrijednosti/specifične potrošnje vode u domaćinstvu u litrima po glavi stanovnika po danu; treba prikupiti sljedeće podatke: broj stanovnika u oblasti usluga vezanih za vodu (P) i godišnji priliv vode u oblast usluga vezanih za vodu, poželjno kao srednju vrijednost iz prethodne dvije ili tri godine, umanjenu za zabilježenu potrošnju vode od strane pravnih lica. Ukoliko se jedinična vrijednost/specifična potrošnja vode u domaćinstvu nalazi izvan normalnog opsega od 100 do 150 litara po glavi stanovnika po danu, treba istražiti uzroke.

Podaci o protoku otpadnih voda

Određivanje glavnih podataka o protoku

Normalno je da se protok otpadnih voda određuje na osnovu mjerenja i evidencija koji se obavljaju uz korišćenje standardne opreme za mjerenje protoka otpadnih voda, locirane na ulazu u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacionoj pumpnoj stanici, rezervoaru za zadržavanje, ili sličnom.

Evaluacija podataka o protoku otpadnih voda treba da obuhvati jednu godinu (uz ograničenu infiltraciju), ili poželjno tri do pet godina (uz određen raspon stopa infiltracije), budući da padavine iz samo jedne godine mogu dovesti do nereprezentativnih inicijalnih podataka (godina sa veoma malo ili veoma puno padavina). Treba prikupiti ili izračunati sljedeće podatke:

- Protok u danima bez padavina. Definicija dana bez padavina treba da se napravi na osnovu postojećih reprezentativnih zapisa o padavinama na površini sliva, u kombinaciji sa graničnom vrijednošću padavina (npr. 1mm/dan) i normalno jednim, a u većim površinama sliva, dva naredna dana. Dane u kojima se otapa snijeg i dane u kojima dolazi do ispuštanja podzemnih voda na velikim gradilištima ne treba uzimati u obzir kao dane bez padavina

- Dnevni protok otpadnih voda Q d (m3/dnevno)

- Dnevni protok otpadnih voda u danima bez padavina Q d DW (m3/dnevno)

- Za matematičko izvođenje dnevnog protoka u periodu bez padavina, preporučuje se da se formira poligon kliznog 21-dnevnog minimuma dnevnih protoka (uz interval 10 dana prije i 10 dana nakon onog dana koji se posmatra). Svaki raspoloživi dnevni protok do 20% na ovom poligonu se potom posmatra kao protok za period bez padavina. Vrijednost od 20% približno odgovara fluktuaciji širine opsega dnevnog protoka u periodu bez padavina uz konstantnu inflitraciju.

- Dnevni maksimalni i minimalni protok tokom perioda bez padavina kao najviše vrijednosti Q DW MAX i Q DW MIN u (l/s) ili kao časovne vrijednosti Q DW h max i Q DW h min (l/s ili m3/h), ukoliko su na raspolaganju podaci o protoku za kratke interval (5 minuta ili sati). Na ove vrijednosti mogu uticati crpne pumpne stanice.

- Dnevni maksimalni/minimalni protok tokom perioda bez padavina kao srednja dvočasovna vrijednost Q DW,2h,max / Q DW,2h,min (m3/h) (ukoliko su na raspolaganju podaci o protoku snimljeni na zapisivaču podataka ili slično).

- Dnevni maksimalni protok iz oblasti sa odvojenim kanalizacionim sistemom kao časovne vrijednosti Q SEP, h, max ili kao 2-časovne srednje vrijednosti Q SEP,2h,max u (m3/h) (ukoliko su na raspolaganju podaci o protoku snimljeni na zapisivaču podataka ili slično).

Nakon toga treba pripremiti sljedeće grafikone:

- Vremenske serije dnevnog protoka otpadnih voda za sve dane (Q d) i odvojeno za dane bez padavina (Q DW, d)

- Vremenske serije dnevnih maksimuma, srednje vrijednosti i minimuma za protok u danima bez padavina odvojeno po 5-minutnim intervalima, i 1-časovnu i 2-časovnu srednju vrijednost

U hidrografikonima se mogu pojaviti neobične vrijednosti protoka za dane bez padavina, usljed nebilježenja kišnih dana, pražnjenja rezervoara u kojima se nakuplja atmosferska voda ili nedostatka mjerenja. Ukoliko prateći maksimumi i minimumi ukazuju na slična odstupanja u odnosu na ostale dane bez padavina, ova mjerenja treba ignorisati.

Određivanje srednje godišnje vrijednosti protoka u periodu bez padavina

Srednja godišnja vrijednost protoka u periodu bez padavina Q DW AVG (l/s) koja predstavlja srednju vrijednost svih dnevnih protoka u periodu bez padavina.

Određivanje protoka otpadnih voda

Za određivanje srednje godišnje vrijednosti protoka otpadnih voda Q WW AVG (l/s) mogu se koristiti dva moguća pristupa:

- Prvi pristup pretpostavlja da su stope inflitracije definisane kao godišnji prosjek Q INF AVG (l/s), ili za određeni period: Q WW AVG (l/s)= Q DW AVG (l/s)- Q INF AVG (l/s). Ukoliko infiltracija značajno varira na sezonskoj osnovi, i ako je utvrđeno da protok otpadnih voda ne pokazuje značajna sezonska odstupanja, odgovarajuće je odrediti protok otpadnih voda za period kada se protok odvija u konstantnom periodu bez padavina, tj. ljeti, kroz češće mjerenje ili infilitracije: Q WW AVG (l/s)= Q DW AVG (period) (l/s)- Q INF AVG (period) (l/s)

- Drugi pristup pretpostavlja da se prosječan godišnji protok otpadnih voda Q WW AVG određuje na osnovu podataka o potrošnji vode. Treba prikupiti podatke o srednjoj godišnjoj potrošnji vode na površini sliva, uključujući vodu koju proizvodi industrija i vodu koju koriste preduzeća i industrija ali je ne ispuštaju. Ukoliko potrošnja vode ukazuje na sezonska odstupanja, onda treba odrediti srednje vrijednosti za period Q WW AVG (period) . Ukoliko to nije moguće, srednji godišnji protok otpadnih voda može se izračunati kao zbir protoka iz domaćinstava Q DOM AVG i i industrijskih otpadnih voda Q IND AVG korišćenjem jediničnih stopa izvedenih iz evidencija o potrošnji. Q WW AVG = Q DOM AVG+ Q IND AVG=P x Q dom (lcd)/86,400 + A ind (ha) x q ind(l/s/ha)

Dodatno se, radi verifikacije/poređenja, mogu uključiti i evidencije o protoku otpadnih voda iz godišnjih izvještaja o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

Infiltracija

Infilitracija je normalno podložna sezonskim odstupanjima. Pravilno određivanje stope infiltracije značajno je za adekvatno funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i opterećenje vodnog tijela recipijenta.

Stopa infiltracije može se odrediti putem mjerenja noćnog protoka ili kao razlika protoka vode u periodu bez padavina i protoka otpadnih voda.

- Srednja godišnja vrijednost na bazi noćnih mjerenja: noćna mjerenja su, po pravilu, relevantna na površinama sliva sa zanemarljivom potrošnjom vode u vrijeme mjerenja. Povoljni periodi za mjerenje su rani jutarnji časovi u noći između subote i nedjelje. Mjerenje treba redovno vršiti dva puta mjesečno, sa ciljem dobijanja reprezentativne vrijednosti za srednju godišnju vrijednost infiltracije Q INF AVG (l/s)

- Maksimalna srednja mjesečna vrijednost na bazi noćnih mjerenja: ako je zabilježeno izrazito sezonsko odstupanje u infiltraciji, treba da se odredi maksimalna srednja mjesečna stopa infiltracije Q INF MAX MONTH (l/s). Za ovu analizu neophodna su noćna mjerenja za bar šest dana mjesečno u toku tri godine.

- Maksimalna srednja mjesečna vrijednost kao razlika između protoka vode u periodu bez padavina i protoka otpadnih voda: ovdje se određuje odstupanje protoka u periodu bez padavina za višegodišnju seriju, a potom se određuje maksimalna srednja mjesečna vrijednost protoka u periodu bez padavina Q DW,MAX MONTH. Potom se iz ove vrijednosti izvlači srednja godišnja vrijednost ili srednja vrijednost za zadati period protoka otpadnih voda.

Najviše dnevne i najniže noćne vrijednosti

Maksimalni i minimalni protok otpadnih voda Q WW, max i Q WW,min ili Q WW,h,max i Q WW,h,min može se odrediti na sljedeći način:

- Podaci o protoku otpadnih voda raspoloživi su na nosačima podataka za kratke vremenske intervale i mogu se izvesti Q DW, max i Q DW,min ili Q DW,h,max i Q DW,h,min.

- Na stope protoka ne utiče rad crpnih pumpnih stanica.

- Moguće je detektovati period sa približno konstantnom infiltracijom, i ovo treba dokumentovati kroz dovoljan broj izmjerenih vrijednosti za određivanje Q INF (period) (l/s) .

Ovaj period može obuhvatiti jedan ili više mjeseci uz što je manje moguće kišnih dana. Na prvom mjestu, za svaki dan bez padavina formiraju se razlike Q DW, h, max - Q INF (period), Q WW, h, min - Q INF (period) i Q DW, d - Q INF (period) na časovnoj osnovi. Potom se računaju vrijednosti razmjere za svaki dan bez padavina.

Na kraju se računaju srednje vrijednosti maksimalnog i minimalnog časovnog protoka otpadnih voda, korišćenjem srednjih vrijednosti razmjera i srednje vrijednosti za periode protoka otpadnih voda Q WW d pM:

Maksimalni i minimalni protok tokom perioda bez padavina kao srednja 2-časovna vrijednost

Ukoliko nema značajnih sezonskih odstupanja kod otpadnih voda u periodu bez padavina, srednja godišnja vrijednost maksimalne i minimalne 2-časovne srednje vrijednosti Q DW, 2h, max, aM i Q DW. 2h, min, aM (m3/h) izračunava se na osnovu protoka iz svih dana bez padavina.

Ukoliko protok u periodu bez padavina pokazuje značajna sezonska odstupanja onda se, za mjesec sa najvećim protokom u periodu bez padavina, određuje srednja vrijednost maksimalne 2-časovne srednje vrijednosti za period bez padavina Q DW,2h,max,mM a za mjesec sa najnižom srednjom vrijednošću u periodu bez padavina računa se srednja vrijednost minimalne 2-časovne srednje vrijednosti za period bez padavina.

Ukoliko potraje vrijeme sa niskim dnevnim protokom u periodu bez padavina, kao što na primjer uvijek potraje tokom cijelog ljeta, maksimalna srednja 2-časovna vrijednost za ovaj period Q DW, 2h, max, pM u m3/h može biti od značaja za plan procesa.

Maksimalni protok za potpuno odvojene sisteme

Za proračune kod hidrauličnih postrojenja, tj. za oblasti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sa potpuno odvojenim kanalizacionim sistemima, pretpostavlja se najveća izmjerena vrijednost protoka QSep, h, max za period od najmanje jedne godine (ili poželjno tri ili više godina). Može se uzeti u obzir i neznatna dodatna margina.

Protok kombinovanih otpadnih voda ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

Sa ciljem postizanja optimizacije hidrauličnog opterećenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prečišćavanje atmosferske vode, primijenjen je sljedeći pristup. Uzimaju se srednja vrijednost godišnjeg protoka otpadnih voda Q ww, am i faktor f WW,Q Comb.

Za male naseljene oblasti udio od 85% u odnosnu na godišnju srednju vrijednost Q ww,d,85/Q ww.aM je približno 1.5 i djelilac za najveću vrijednost XQmax = 8. Iz ovih rezultata za prethodni najveći protok u skladu sa ATV-A 131E (1991) Q WW = Q ww,max,85 = (1.5 x 24/8) x Q WW,aM = 4.5 Q WW,aM i 2 Q ww,max,85 = 9 Q ww,aM. Za veće gradove udio Q WW,d,85/Q WW,aM je približno 1.15 i može se primijeniti XQmax=16. Stoga Q ww,max,85 = 3.5 Q ww,aM. Slijedeći ovaj pristup, u malim gradovima se prilično velik, a u većim gradovima mali udio atmosferske vode može sprovesti do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Sa ciljem obezbjeđenja adekvatne kontrole zagađenja, treba tražiti slično prečišćavanje i za velike i za male naseljene oblasti. Da bi se osiguralo da, sa početkom protoka kombinovanih otpadnih voda, ne poraste naglo koncentracija amonijaka u efluentu iz postrojenja, poželjno bi bilo ravnomjerno ograničiti protok kombinovanih otpadnih voda na sljedeći način

Umjesto da se koristi fiksni faktor kao što je 6, u jednačini iznad treba za izračunavanje koristiti širinu opsega faktora za protok otpadnih voda f WW,QCW. Ovaj pristup omogućava optimizaciju neophodnog obima skladištenja za atmosfersku vodu u kanalizacionom sistemu i hidraulično opterećenje na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Ovaj faktor treba definisati u rasponu od 6 do 9 za male površine sliva i u rasponu od 3 do 6 za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili velike gradove. Protok kombinovanih otpadnih voda QCW se, koristeći gore navedeni faktor, definiše na sljedeći način:

Godišnja srednja vrijednost protoka vode iz infilitracije Q Inf, aM se određuje kao što je opisano ranije. Prednost ovog pristupa je da srednja vrijednost protoka otpadnih voda Q ww, aM može predstavljati isti inicijalni osnov i za planiranje kod izlivanja kombinovanih kanalizacionih sistema, kao i za protok kombinovanih otpadnih voda ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.

Grafikon 14.4 - Faktor f WW, QComb – optimalni kombinovani protok otpadnih voda ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, od srednje godišnje vrijednosti protoka otpadnih voda

Podaci o protoku na osnovu empirijskih vrijednosti

Srednji godišnji protok otpadnih voda Q WW, aM može se procijeniti na osnovu procijenjenih stopa otpadnih voda iz domaćinstava wWWd (u litrima po glavi stanovnika), kao i stopa ispuštanja specifičnih za oblast ispuštanja komercijalnih i/ili industrijskih otpadnih voda qlnd in l/s/ha) na sljedeći način:

Ako nisu na raspolaganju podaci o potrošnji vode, može se uzeti da je specifičan priliv otpadnih voda po stanovniku w WWd = 120 do 150 litara po glavi stanovnika. Stopa ispuštanja industrijskih otpadnih voda koja je specifična za određenu oblast q lnd (l/s/ha) ocjenjuje se za područja gdje privreda proizvodi ograničenu količinu otpadnih voda (komercijalni izvori, kancelarije, prerada drveta, itd.) na osnovu broja zaposlenih i, ukoliko je neophodno, posjetilaca. Treba izbjegavati duplo računanje broja zaposlenih koji stanuju na istoj površini sliva. U slučaju da se vodno intenzivna preduzeća, na primjer u oblasti proizvodnje hrane, nalaze na površini sliva, treba sprovesti istraživanja potrošnje vode i/ili protoka otpadnih voda.

Srednja godišnja vrijednost protoka u periodu bez padavina je predstavljena na sljedeći način: Q DW, aM = Q WW, aM + Q Inf, aM [l/s]

Ako nisu na raspolaganju podaci o mjerenjima, najviša dnevna vrijednost protoka otpadnih voda može se odrediti uz pomoć djelioca X Qmax u skladu sa sljedećim grafikonom. Donja linija se približno može odnositi na Q ww, max or Q ww, h, max a gornja linija na Q ww, 2h, max. Najviša dnevna vrijednost protoka u periodu bez padavina stoga rezultira sljedećim:

Grafikon 14.5 - Faktor f WW, QComb za definisanje optimalnog protoka kombinovanih otpadnih voda u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

## Aneks 8 – Završni informativni sastanci

Održana su dva završna informativna sastanka 08.12.2017, u prostorijama MORT-a, uz učešće predstavnika sljedećih ključnih zainteresovanih strana u projektu:

- Opština

- MORT-a, Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ciljevi sastanka bili su trostruki i imali su za cilj da omoguće učesnicima sastanka:

- da sveobuhvatno razumiju

  - ažurirani Master plan za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori

  - nacrt Plana za implementaciju Direktive UWWTD

- da se usaglase vladini zahtjevi za planiranje koji se odnose na investicione mjere;

- da se razmotri i dogovori fazna implementacija predloženih mjera za otpadne vode

Nakon gore pomenutih sastanaka, komentari opština i opštinskih vodovodnih preduzeća su dobijeni krajem decembra 2017. godine.

Konsultanti su pripremili odgovore na sve primljene komentare i dostavili ih Naručiocu tokom treće nedjelje januara, zajedno sa ažuriranim Master planom i Planom za implementaciju Direktive.

## Aneks 9 – Tabela usklađenosti sa Direktivom UWWTD

Table 14.6 – Tabela usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda

| Član | Obaveza u EU Direktiva 91/271/EEC CELEX 31991L0271 | Postojeće nacionalno pravo (relevantni zakon ili propis, član) | Potpuno usklađeno? (da/ne) | Ako nije, kako će biti transponovano? (PZ, PA, P) | Ako je nacrt, dati broj člana koji transponuje obavezu EU | Status transponovanja (5-0 shodno fazi izrade zakona) | Planirana godina potpunog transp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čl. 1 | [Cilj] | Ne posmatra se |  |  |  |  |  |
| Čl. 2 | Definicije: 1. komunalne otpadne vode |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 2. otpadne vode iz domaćinstava |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 3. industrijske otpadne vode |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 4. aglomeracije |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 5. system sakupljanja |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 6. 1 ES (ekvivalent broja stanovnika) |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 7. primarni tretman |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 8. sekundarni tretman |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 9. odgovarajući tretman |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 10. mulj |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 11. eutrofikacija |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 12. estuar |  | Da |  |  | 5 |  |
|  | 13. priobalne morske vode |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 3.1 | Sistemi sakupljanja za komunalne otpadne vode potrebni su za: - Aglomeracije >15.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 3.1 | - Aglomeracije između 2000 i 15.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 3.1 | - Aglomeracije >10.000 ES koje ispuštaju komunalne otpadne vode u vodno tijelo recipijent, definisane kao „osjetljiva područja“ u članu 5 [Tamo gdje uspostavljanje sistema za prikupljanje ne donosi benefit po životnu sredinu ili zahtijeva pretjerane troškove, moraju se koristiti pojedinačni ili drugi odgovarajući sistemi kojima se postiže isti nivo zaštite životne sredine. ] |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 3.2 | Sistemi za prikupljanje moraju zadovoljiti kriterijume Aneksa I.A za izradu konstrukcije i održavanje. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 4.1 | Komunalne otpadne vode koje ulaze u sistem za prikupljanje otpadnih voda moraju proći kroz sekundarni ili ekvivalentan tretman prije ispuštanja, i to: - sva ispuštanja iz aglomeracija >15.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 4.1 | - sva ispuštanja iz aglomeracija između 10.000 i 15.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 4.1 | - za ispuštanja u slatke vode i ušća rijeka iz aglomeracija između 2000 i 10.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 4.2 | [Ispuštanja komunalnih otpadnih voda u vodne recipijente u regijama na > 1500 m nadmorske visine mogu biti predmet manje strogog tretmana od onog koji je zahtijevan članom 4.1, ukoliko detaljne studije navode da takva ispuštanja nemaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 4.3 | Ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda opisana u članovima 4.1 i 4.2 moraju ispunjavati zahtjeve iz Aneksa I.B. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 4.4 | Opterećenje po ES izračunava se na bazi maksimalnog prosječnog sedmičnog opterećenja koje ulazi u postrojenje za prečišćavanje u toku godine, isključujući neuobičajene situacije (veliku kišu). |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.1 | Zemlja članica mora identifikovati osjetljiva područja u skladu sa kriterijumima iz Aneksa II. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.2 | Komunalne otpadne vode koje ulaze u sisteme za prikupljanje iz aglomeracija >10.000 ES moraju proći strožiji tretman od onog opisanog u članu 4 u slučaju kad se ispuštaju u osjetljiva područja. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.3 | Ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda opisana u članu 5.2 moraju zadovoljiti relevantne zahtjeve iz Aneksa I.B. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.4 | Alternativno, zahtjevi koji važe za individualna postrojenja, navedeni u članovima 5.2 i 5.3 ne moraju da se primjenjuju u osjetljivim područjima ukoliko minimalni procenat smanjenja ukupnog opterećenja koje ulazi u sva postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u toj oblasti iznosi bar 75% za sav fosfor i bar 75% za sav azot. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.5 | Članovi 5.2, 5.3 i 5.4 primjenjuju se na ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koja se nalaze na relevantnim površinama sliva osjetljivih područja i koja doprinose zagađenju ovih područja. Ukoliko se površina sliva u potpunosti ili djelimično nalazi u drugoj Zemlji članici, primjenjuje se član 9. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.6 | Identifikovanje osjetljivih područja mora se revidirati u intervalima ne dužim od četiri godine. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.7 | Područja koja su definisana kao osjetljiva (član 5.6) moraju biti usklađena sa zahtjevima u roku od sedam godina od identifikacije. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 5.8 | Osjetljiva područja ne moraju biti identifikovana ukoliko Zemlja članica na cijeloj svojoj teritoriji sprovodi prečišćavanje koje je definisano u članovima 5.2, 5.3 i 5.4. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 6.1 | [Zemlja članica može identifikovati manje osjetljiva područja u skladu sa kriterijumima iz Aneksa II.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 6.2 | [Ispuštanja komunalnih otpadnih voda u manje osjetljiva područja iz: aglomeracija između 10.000 i 150.000 ES u priobalne vode; i aglomeracije između 2000 i 10.000 ES u ušća rijeka mogu biti predmet manje strogog tretmana od onog iz člana 4, pod uslovom da: - takva ispuštanja prođu bar kroz primarno prečišćavanje (član 2.7) u skladu sa kontrolnim procedurama navedenim u Aneksu I.D. - sveobuhvatne studije ukazuju na to da takva ispuštanja neće nepovoljno uticati na životnu sredinu. Zemlja članica mora obezbijediti Komisiji relevantne informacije u vezi sa istraživanjima.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 6.4 | [Zemlja članica mora revidirati identifikaciju manje osjetljivih područja u intervalima ne dužim od četiri godine.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 6.5 | [Područja, koja više nisu identifikovana kao manje osjetljiva, moraju adekvatno zadovoljiti kriterijume članova 4 i 5 u roku od sedam godina.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 7 | Komunalne otpadne vode koje ulaze u sisteme za prikupljanje otpadnih voda moraju, prije ispuštanja, proći kroz odgovarajuće prečišćavanje kao što je definisano članom 2.9 u sljedećim slučajevima: - za ispuštanje u slatke vode i ušća rijeka iz aglomeracija < 2000 ES |  | Da | L |  | 5 |  |
| Čl. 7 | - za ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija < 10.000 ES |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 8.1 | [Zemlja članica može, u izuzetnim slučajevima usljed tehničkih problema i za geografski definisane grupe stanovništva, podnijeti zahtjev Komisiji za produženje rokova za usklađivanje sa članom 4.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 8.2 | U zahtjevu se moraju navesti tehničke teškoće koje su se pojavile i predložiti akcioni plan uz odgovarajući vremenski raspored za sprovođenje. Vremenski raspored treba dostaviti kao dio člana 17 programa za sprovođenje. | Ne bodovati |  |  |  |  |  |
| Čl. 8.5 | [U izuzetnim okolnostima, ukoliko napredniji tretman ne pokazuje da pruža bilo kakve benefite po životnu sredinu, ispuštanja u manje osjetljiva područja iz aglomeracija > 150.000 ES mogu biti predmet istog tretmana kao ispuštanja iz aglomeracija između 10.000 i 150.000 ES kao što je opisano u članu 6. U takvim slučajevima, Zemlja članica mora prethodno dostaviti Komisiji dokumentaciju.] | Ne bodovati – diskreciona odredba |  |  |  |  |  |
| Čl. 9 | [Ukoliko je Zemlja članica pogođena ispuštanjem iz druge Zemlje članice, druga Zemlja članica i Komisija mogu biti obaviještene o relevantnim činjenicama.] Zemlja članica zajedno sa Komisijom mora identifikovati ispuštanja i mjere koje treba preduzeti na izvoru ispuštanja sa ciljem usklađivanja sa ovom Direktivom. | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Čl. 10 | Zemlja članica mora obezbijediti da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, napravljena u skladu sa članovima 4-7 , budu konstruisana, sagrađena, funkcionišu i budu održavana na način da obezbijede dovoljne performanse u normalnim uslovima. Prilikom konstruisanja postrojenja moraju se uzeti u obzir sezonska odstupanja. |  | Da |  |  | 5 |  |
| Čl. 11.1 | Ispuštanje industrijskih otpadnih voda u sisteme za prikupljanje i sisteme za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda mora prethodno biti zakonski regulisano i/ili dobiti dozvole od strane nadležnih organa. | Novi Zakon, septembar 2017 | Djelimično, neophodno dodatno usklađivanje |  |  | 3 |  |
| Čl. 11.2 i 11.3 | Takva regulativa i/ili dozvole moraju zadovoljiti zahtjeve iz Aneksa I.C. Moraju biti revidirani i, ako je neophodno, redovno prilagođavani. |  | da |  |  | 5 |  |
| Čl. 12.1 | Prečišćene otpadne vode se moraju ponovo iskoristiti kad god je to odgovarajuće. Prilikom njihovog odlaganja moraju se minimizirati nepovoljni efekti po životnu sredinu. |  | djelimično |  |  | 3 |  |
| Čl. 12.2 | Nadležno tijelo mora obezbijediti da se odlaganje otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda vrši prema prethodno usvojenoj regulativi i/ili dozvolama. |  | djelimično |  |  | 3 |  |
| Čl. 12.3 | Regulativa i/ili dozvole za postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz aglomeracija od 2000 do 10.000 ES za ispuštanja u slatke vode i ušća rijeka, i aglomeracija 10.000 ES za sva ispuštanja, moraju sadržati uslove u kojima su zadovoljeni relevantni zahtjevi iz Aneksa I.B. |  | djelimično |  |  | 3 |  |
| Čl. 12.4 | Regulativa i/ili dozvole se redovno moraju revidirati i, ukoliko je neophodno, prilagođavati. |  | djelimično |  |  | 3 |  |
| Čl. 13.1 | Biorazgradive industrijske otpadne vode koje predstavljaju 4000 ES iz postrojenja u industrijskim sektorima pobrojanim u Aneksu III, koje se ispuštaju direktno u vodno tijelo recipijent, moraju zadovoljiti zahtjeve postavljene u prethodno usvojenoj regulativi i/ili posebnim dozvolama. |  | da |  |  | 5 |  |
| Čl. 13.2 | Nadležno tijelo mora definisati zahtjeve za ispuštanje otpadnih voda u skladu sa prirodom svakog od sektora industrije. |  | ne |  |  | 0 |  |
| Čl. 14.1 | Mulj koji nastaje prečišćavanjem otpadnih voda mora se ponovo iskoristiti kad god je to odgovarajuće. Prilikom njegovog odlaganja moraju se minimizirati nepovoljni efekti po životnu sredinu. |  | ne |  |  | 0 |  |
| Čl. 14.2 | Nadležno tijelo mora omogućiti da se odlaganje mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda vrši u skladu sa opštim pravilima ili dozvolom ili registracijom. |  | ne |  |  | 0 |  |
| Čl. 14.3 | Zemlja članica mora obezbijediti postepeno obustavljanje odlaganja mulja u površinske vode putem istovarivanja sa brodova, ispuštanja iz cijevi, itd. |  | ne |  |  | 0 |  |
| Čl. 14.4 | Dok se ne eliminiše odlaganje kanalizacionog mulja u površinske vode, moraju se pribaviti dozvole za ukupnu količinu toksičnih, postojanih ili bioakumulaciji podložnih materija u takvom mulju i odlaganje mulja se mora postepeno smanjivati. |  | ne |  |  | 0 |  |
| Čl. 15.1 | Ugovaračka tijela moraju pratiti: - ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda radi potvrđivanja usklađenosti sa zahtjevima iz Aneksa I.B u skladu sa kontrolnim procedurama definisanim u Aneksu I.D. - količinu i sastav mulja koji se odlaže u površinske vode. |  | ne | PA, planirana podzakonska regulativa o Obrascima za sadržaj i način izvještavanja i praćenja |  | 0 |  |
| Čl. 15.2 | Ugovaračka tijela moraju pratiti vode u koje se vrše ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i direktna ispuštanja iz industrije navedena u Članu 13 u slučajevima kada okruženje recipijent može biti značajno pogođeno. |  | da | PA, planirana podzakonska regulativa o Obrascima za sadržaj i način izvještavanja i praćenja |  | 4 |  |
| Čl. 15.3 | Za ispuštanja koja su predmet Člana 6 i za odlaganje mulja u površinske vode, Zemlja članica mora vršiti praćenje i istraživanja sa ciljem da potvrdi da ispuštanja nemaju nepovoljan efekat po životnu sredinu. |  | da | PA, planirana podzakonska regulativa o Obrascima za sadržaj i način izvještavanja i praćenja |  | 4 |  |
| Čl. 15.4 | Zemlja članica mora čuvati informacije prikupljene u skladu sa Članovima 15.1 i 15.2 [i učiniti ih dostupnim Komisiji u roku od šest mjeseci ili na zahtjev.] |  | da | PA, planirana podzakonska regulativa o Obrascima za sadržaj i način izvještavanja i praćenja |  | 4 |  |
| Čl. 16 | Ugovaračka tijela moraju objavljivati izvještaje o stanju svake dvije godine na temu odlaganja komunalnih otpadnih voda i mulja na svom području. Izvještaji se moraju uputiti Komisiji. |  | ne | PA, planirana podzakonska regulativa o Obrascima za sadržaj i način izvještavanja i praćenja |  | 4 |  |
| Čl. 17.1 | Zemlja članica mora uspostaviti program sprovođenja za ovu Direktivu. |  | da |  |  | 5 |  |
| Čl. 17.2 | Zemlja članica mora informisati Komisiju o programu sprovođenja. | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Čl. 17.3 Čl. 17.4 | [Zemlja članica mora obezbijediti Komisiji ažurirane informacije u vezi sa programom sprovođenja do 30. juna svake dvije godine. Usvojiće se metode i formati za izvještavanje o sprovođenju programa (Bilješka: Odluka Komisije 93/481)] | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Čl. 19.1 | Zemlja članica mora usvojiti zakone, regulativu i administrativne procedure u skladu sa Direktivom i o tome mora obavijestiti Komisiju. | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Čl. 19.2 | Mjere koje usvoji Zemlja članica moraju sadržati referencu ili uz njih mora stajati referenca na Direktivu. | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Čl. 19.3 | Zemlja članica mora Komisiji saopštiti glavne nacionalne odredbe usvojene u ovoj oblasti. | Nije primjenjivo do pristupanja |  |  |  |  |  |
| Aneks I | Zahtjevi u oblasti komunalnih otpadnih voda za: A. Sistem prikupljanja |  | Da | PA |  | 5 |  |
|  | B. Ispuštanje iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u vodno tijelo recipijenta |  | Ne | PA |  | 0 |  |
|  | C. Industrijske otpadne vode |  | Ne | PA |  | 0 |  |
|  | D. Referentne metode za praćenje i evaluaciju rezultata Tabela 1: Zahtjevi u pogledu ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koji su predmet članova 4 i 5. Tabela 2: Zahtjevi u pogledu ispuštanja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u osjetljiva područja podložna eutrofikaciji kao što je identifikovano u Aneksu II.A (a). Tabela 3: Indikacija maksimalnog dozvoljenog broja uzoraka koji ostaju neusklađeni. |  | Da | PA |  | 5 |  |
| Aneks II | Kriterijumi za identifikaciju (a) osjetljivih i (b) manje osjetljivih područja. |  | Da | P |  | 5 |  |
| Aneks III | Industrijski sektori koji su predmet člana 13. |  | Da | PZ |  | 5 |  |

## Aneks 10 – Finansijska analiza troškova i koristi vezano za mjere usklađivanja – poseban dokument

## Aneks 11 – Bilans uspjeha i bilans stanja za vodovodna preduzeća u projektnom području – poseban dokument

## Aneks 12 – Važeće tarife za vodu i otpadne vode i priuštivost – poseban dokument

## Aneks 13 – Finansijska analiza i kapacitet za zaduživanje opština

## Aneks 14 – Identifikacija potencijalnih izvora finansiranja – poseban dokument

## Aneks 15 – Definisanje prioriteta i rangiranje nvesticionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori – poseban dokument

## Aneks 16 – Upravljanje rizicima investicionih mjera za upravljanje otpadnim vodama u Crnoj Gori – poseban dokument

## Aneks 17 – Opšti kartografski pregled – Zone obuhvata uslugama, poseban dokument

## Aneks 18 – Opšti kartografski prikaz – Pokrivenost uslugama, poseban dokument

## Aneks 19 – Opšti kartografski prikaz – Rječni slivovi, poseban dokument

## Aneks 20 – Opšti kartografski prikaz – Glavna postrojenja za tretman otpadnih voda, poseban dokument

## Aneks 21 – Detaljni prikaz postojeće i planirane infrastrukture za otpadne vode po aglomeracijama, poseban dokument

Za jednu od aglomeracija u ovoj veličini klase (Ulcinj) smatra se da ne ispušta prečišćene otpadne vode u osjetljivo područje, stoga nije potreban strožiji tretman. Procjenjuje se da bi aglomeracija Bar-2 mogla takođe da spade u istu kategoriju, ukoliko se izvrši dalja detaljna analiza.

Procjenjuje se da bi aglomeracije Kotor-1 I Tivat-1 mogle opravdano da budu kategorizovane u one aglomeracije koje ne zahtijevaju strožiji tretman, ukoliko se izvrši dalja detaljna analiza.

Za jednu od aglomeracija u ovoj veličini klase (Ulcinj) smatra se da ne ispušta prečišćene otpadne vode u osjetljivo područje, stoga nije potreban strožiji tretman. Procjenjuje se da bi aglomeracija Bar-2 mogla takođe da spade u istu kategoriju, ukoliko se izvrši dalja detaljna analiza.

Procjenjuje se da bi aglomeracije Kotor-1 I Tivat-1 mogle opravdano da budu kategorizovane u one aglomeracije koje ne zahtijevaju strožiji tretman, ukoliko se izvrši dalja detaljna analiza.

IMF. (2017). World Economic Outlook 2017 – Gaining Momentum?. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/text.pdf

Strateška i programska dokumenta na nacionalnom nivou moraju biti usklađena sa odgovarajućim planovima za implementaciju određene direktive ali moraju poštovati i predmetne ciljeve i investicione prioritete na nivou EU, putem kojih se obezbjeđuje finansijska pomoć za njihovu realizaciju.

Član 6.1 nije obavezan. Ako zemlja iskoristi ovu opciju, zahtjevi iz članova 6.2, 6.4 i 6.5 postaju obavezujući.