VLADA CRNE GORE

MINISTARSTVO PRAVDE

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA 2024-2027 ZA PERIOD 2024 - 2025. GODINE

- Nacrt -

Podgorica, april 2024. godine

Sadržaj:

UVOD	3

SC1	5

IMPLEMENTACIJA STANDARDA, KOORDINACIJA RAZVOJA ISP-A	5

USPOSTAVLJANJE  OPERATIVNIH MEHANIZAMA ZA KOORDINACIJU PROCESA DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA	5

IMPLEMENTACIJA STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEZBJEDNOŠĆU, KONTINUITETOM I PRUŽANJEM IT USLUGA	5

OBEZBIJEDITI KONTINUITET POSLOVANJA U SLUČAJU PREKIDA RADA ILI VANREDNIH SITUACIJA	6

SC2	7

UNAPREĐENJE ICT INFRASTRUKTURE, DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA	7

STANDARDIZACIJA PODATAKA I PROCESA U PRAVOSUDNOM SEKTORU	7

RAZVOJ ZAJEDNIČKIH ICT RESURSA, UNAPREĐENJE HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH KAPACITETA U PRAVOSUDNOM SEKTORU	7

RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA I PLATFORMI ZA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE USLUGA PRAVOSUDNOG SEKTORA	9

SC3	10

RAZVOJ I ODRŽIVOST DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU, SA POSEBNIM FOKUSOM NA JAČANJE KAPACITETA IT KADROVA	10

JAČANJE KADROVSKIH ICT KAPACITETA PRAVOSUDNOG SEKTORA	10

UNAPREĐENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU	10

EFIKASNA PODRŠKA KORISNICIMA ICT RJEŠENJA I SERVISA	11

SC4	12

RAZVOJ I ODRŽIVOST DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU, SA POSEBNIM FOKUSOM NA JAČANJE KAPACITETA IT KADROVA	12

POVEĆATI INFORMISANOST JAVNOSTI O DIGITALNIM USLUGAMA PRAVOSUĐA	12

UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST PRAVOSUDNOG SISTEMA KROZ DIGITALNE SERVISE	12

PROMOVISATI JAVNO UČEŠĆE I INTERAKCIJU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM	12

# UVOD

Strategija digitalizacije pravosuđa za period 2024-2027 (u daljem tekstu “Strategija”) predstavlja ključni dokument koji ima za cilj da kontinuirano unaprijedi digitalizaciju pravosudnog  istema, nadograđujući se na temelje postavljene Strategijom razvoja IKT pravosuđa 2016-2020 i Programom razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. Cilj je da se kroz četiri strateška (4) i dvanaest (12) operativnih ciljeva adresira i prevaziđe izazove sa kojima se pravosudni sistem suočava, koristeći iskustva i dostignuća iz prethodnih perioda.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prve dvije godine (2024-2025) razvijen je u skladu sa Vladinom Metodologijom razvoja politika, sa jasno definisanim koracima i mjerama koje će omogućiti efikasno ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Ovaj dokument detajlno opisuje aktivnosti, odgovorne institucije, rokove, potrebna finansijska sredstva i izvore finansiranja, te načine praćenja i evaluacije uspjeha sprovođenja aktivnosti.

Sadržaj:

- Pregled ciljeva: Uključuje strateške i operativne ciljeve sa indikatorima uticaja i učinka.

- Definisanje aktivnosti: Precizira aktivnosti za ostvarivanje operativnih i opštih ciljeva.

- Indikatori uspjeha: Postavlja kriterijume za praćenje uspjeha aktivnosti.

- Odgovorne institucije: Imenuje institucije zadužene za implementaciju i praćenje.

- Vremenski okvir: Određuje početak i rok za završetak aktivnosti.

- Finansijski plan: Navodi potrebna sredstva i izvore finansiranja.

Akcioni plan je integralni dio Strategije. Rezultati njegovog sprovođenja biće evaluirani u drugoj polovini 2025, nakon čega slijedi razvoj novog Akcionog plana za 2026-2027.

| AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA 2024-2027. ZA PERIOD 2024-2025. GODINE |  |
| --- | --- |
| Dokument javne politike: | Strategija digitalizacije pravosuđa 2024-2027. |
| Akcioni plan: | Akcioni plan za sprovođenje Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027. za period 2024-2025. godine |
| Koordinacija i izvještavanje : | Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana |
| OPŠTI CILJ: | Sveobuhvatno unapređenje informacionog sistema pravosuđa(ISP) kroz digitalizaciju poslovnih procesa, ostvarivanje interoperabilnosti, povećanje transparentnosti sistema kroz elektronske servise, kao i jačanje analitičkih kapaciteta pravosudnih institucija, ključni su ciljevi Strategije i pripadajućeg Akcionog plana. |
| Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu: | Ministarstvo pravde/Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana |

| # SC1 | # IMPLEMENTACIJA STANDARDA, KOORDINACIJA RAZVOJA ISP-A |
| --- | --- |

| 1.1.1 | ## USPOSTAVLJANJE OPERATIVNIH MEHANIZAMA ZA KOORDINACIJU PROCESA DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Broj održanih sastanaka Koordinacionog tijela za standardizaciju i upravljanje procesom digitalizacije pravosuđa na godišnjem nivou | 0 |  |  | 4 |  | 16 |  |
|  | Implementacija Platforme za elektronsku komunikaciju | 0 |  |  | DA |  | DA |  |
|  | Broj godišnjih i završnih izvještaja o realizaciji Strategije i Akcionog plana | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva | Izvor sredstava |
|  | Formiranje i rad Koordinacionog tijela za praćenje razvoja ISP-a i sprovođenja Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027 | MP, SS, DT, UIKS | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Kordinaciono tijelo formirano, članovi imenovani | 36,000 € | Budžet |
|  | Implementacija platforme za elektronsku komunikaciju i razmjenu informacija za potrebe Koordinacionog tijela | MP | III Q 2024 | IV Q 2024 |  | Platforma funkcionalna, zadovoljava potrebe kordinacionog tijela u cilju praćenja i izvještavanja aktivnosti | Nisu potrebna dodatna sredstva, koristiće se platforma Strategije reforme pravosuđa | EUROL 3 |

| 1.1.2 | ## IMPLEMENTACIJA STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEZBJEDNOŠĆU, KONTINUITETOM I PRUŽANJEM IT USLUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Broj usvojenih politika upravljanja u skladu sa ISO standardima | 0 |  |  |  | 0 |  | 3 |  |
|  | Broj usvojenih GAP analiza | 0 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |
|  | Procenat implementiranih politika upravljanja - za operativne rizike, bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja | 0 % |  |  |  | 0 % |  | 70 % |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne Institucije | Rok |  |  |  | Indikator | Finansije |  |
|  |  |  | Početak |  | Završetak |  |  | Sredstva | Izvor sredstava |
|  | Izrada GAP analiza po bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja za sve institucije pravosuđa | MP, SS, DT, UIKS | IV Q 2024 | II Q 2025 |  |  | Usvojena GAP analiza | 19,360 € | Budžet |
|  | Izrada Politike bezbjednosti informacija ISP-a sa pratećim pravilima |  | II Q 2025 | IV Q 2025 |  |  | Usvojene politike | 3,180 € | Budžet |
|  | Izrada Politike kontinuiteta poslovanja ISP-a |  |  |  |  |  |  | 3,180 € | Budžet |
|  | Izrada Politike upravljanja rizicima ISP-a |  |  |  |  |  |  | 2,730 € | Budžet |

| 1.1.3 | ## OBEZBIJEDITI KONTINUITET POSLOVANJA U SLUČAJU PREKIDA RADA ILI VANREDNIH SITUACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Broj usvojenih Analiza uticaja na poslovanje (BIA) | 0 |  |  | 0 |  | 4 |  |
|  | Broj usvojenih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP) | 0 |  |  | 0 |  | 4 |  |
|  | Implementacija planova kontinuiteta poslovanja (BCP) pravosudnih institucija | NE |  |  | NE |  | NE |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva | Izvor sredstava |
|  | Izrada pojedinačnih Analiza uticaja na poslovanje (BIA) u institucijama pravosuđa | MP | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Urađena BIA analiza | 4,235 € | Budžet |
|  |  | SS |  |  |  |  | 4,235 € |  |
|  |  | DT |  |  |  |  | 4,235 € |  |
|  |  | UIKS |  |  |  |  | 4,235 € |  |
|  | Izrada pojedinačnih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP) u institucijama pravosuđa | MP | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Urađeni i usvojeni BCP planovi | 6,050 € | Budžet |
|  |  | SS |  |  |  |  | 6,050 € |  |
|  |  | DT |  |  |  |  | 6,050 € |  |
|  |  | UIKS |  |  |  |  | 6,050 € |  |

| # SC2 | # UNAPREĐENJE ICT INFRASTRUKTURE, DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA |
| --- | --- |

| 2.2.1 | ## STANDARDIZACIJA PODATAKA I PROCESA U PRAVOSUDNOM SEKTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Identifikovani podaci i procesi | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Usvojeni standardi za podatke i procese | NE |  |  | NE |  |  | NE |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Izrada Analize i identifikacije podataka i procesa koje koriste pravosudne institucije | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Urađena analiza |  |  | Budžet |

| 2.2.2 | ## RAZVOJ ZAJEDNIČKIH ICT RESURSA, UNAPREĐENJE HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH KAPACITETA U PRAVOSUDNOM SEKTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Urađena analiza i definisane potrebe ICT resursa ISP-a | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Unaprijeđena ICT infrastruktura | NE |  |  | NE |  |  | NE |  |
|  | Funkcionalan Data Centar Ministarstva pravde na novoj lokaciji | 0 |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Prosječna starost računarske opreme u godinama | 5,62 |  |  | 5,4 |  |  | 5,2 |  |
|  | % sudova u kojima je implementiran e-Spis | 0 % |  |  | 0 % |  |  | 50% |  |
|  | % sudova u kojima je implementiran PRIS v2 | 0 % |  |  | 0 % |  |  | 100% |  |
|  | % sudova u kojima je implementiran ERP | 0 % |  |  | 0% |  |  | 100% |  |
|  | % aktivnih predmeta koji su digitalizovani | 0 % |  |  | 0% |  |  | 30% |  |
|  | % usvojenih projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata | 0 % |  |  | 0 % |  |  | 30 % |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Izrada elaborata za projekat opremanja Data Centra Ministarstva pravde na novoj lokaciji | MP | III Q 2024 | III Q 2024 |  | Elaborat urađen | 7,260 € |  | Budžet |
|  | Nabavka potrebne opreme i sistema u cilju opremanja Data Centra Ministarstva pravde | MP | II Q 2024 | IV Q 2025 |  | Nabavka završena | 300,000 € |  | Budžet |
|  | Nabavka opreme za Disaster Recovery Lokaciju pravosuđa i Data centar Vrhovnog suda | MP, SS, DT, UIKS | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Funkcionalna DR lokacija | 860,000 € |  | IPA II |
|  | Nadogradnja LURIS sistema Ministarstva pravde i Državnog tužilaštva | MP, DT | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Nadogradnja završena | 250,000 € |  | Budžet |
|  | Nadogradnja softverskog rješenja za Upravu za izvršenje krivičnih sankcija | MP, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Nadogradnja završena | 135,000 € |  | Budžet |
|  | Unapređenje funkcionalnosti informacionog sistema Ministarstva pravde u cilju integracije sa ostalim sistemima pravosuđa i državne uprave, u skladu sa izmjenama normativnog okvira | MP | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Završeno unapređenje | 165,000 € |  | Budžet |
|  | Nadogradnja i implementacija PRIS v2 | SS | I Q 2024 | IV Q 2025 |  | Uspješna nadogradnja i implementacija | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  | Implementacija ERP sistema za sudove | SS | III Q 2024 | II Q 2025 |  | Implementacija zvršena | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  | Razvoj i implementacija e-Spis rješenja u sudovima | SS | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Završen razvoj i implementacija | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  | Studija izvodljivosti sistema za udaljena saslušanja, suđenja, svjedočenja, prezentaciju dokaza i sl. | SS, MP, DT, UIKS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Studija izvodljivosti završena | 8,170 € |  | Budžet |
|  | Implementacija sistema IP telefonije u Ministarstvu pravde, Državnom Tužilaštvu i Tužilačkom Savjetu | MP, DT | IV Q 2024 | IV Q 2025 |  | Sistem implementiran | 60,000 € |  | Budžet |
|  | Nabavka, razvoj i implementacija podsistema ISP-a za državno tužilačku oranizaciju | MP, DT, | III Q 2024 | IV Q 2026 |  | Nabavka izvršena | 300,000 € |  | Budžet (fazno) |
|  | Implementacija novog Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije | MP | I Q 2024 | IV Q 2024 |  | Implementacija završena | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  | Razvoj Informacionog sistema Sudske prakse za Vrhovni sud | MP, SS | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Implementacija završena | 125,000 € |  | IPA II |
|  | Razvoj sistema ePodnesak (eFiling sistem) | MP, SS | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Implementacija završena | 125,000 € |  | IPA II |
|  | Nabavka Sistema za email i SMS notifikacije | MP, SS | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Implementacija završena | 100,000 € |  | IPA II |
|  | Nadogradnja lokalnih mreža u institucijama pravosuđa (LAN) | MP, SS, DT, UIKS | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Nadogradnja završena | 60,000 € |  | IPA II |
|  | Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka | MP, DT | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Nabavka završena | 120,000 € |  | IPA II |
|  | Nabavka Log management sistema | MP | III Q 2024 | III Q 2025 |  | Sistem nabavljen | 50,000 € |  | IPA II |
|  | Izrada projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata | MP, DT, SS, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Urađen projekat | 100,000 € |  | Budžet |
|  | Biznis analiza razvoja i implementacije centralizovanog notarskog sistema | MP, Notarska Komora | II Q 2024 | I Q 2025 |  | Analiza završena | 12,100 € |  | Budžet |
|  | Prototip sistema za transkripciju govora (speech to text) – Faza I | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Sistem implementiran | 50,000 € |  | Budžet |
|  | Biznis analiza razvoja i implementacije informacionog sistema za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova(CzARS) | MP, CzARS | IV Q 2024 | II Q 2025 |  | Završena Analiza | 18,150 € |  | Budžet |
|  | Biznis analiza razvoja i implementacije informacionog sistema za potrebe Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu(COSDT) | MP, COSDT, SS, DT | IV Q 2024 | II Q 2025 |  | Završena Analiza | 12,100 € |  | Budžet |
|  | Razvoj i implementacija sistema automatske anonimizacije podataka o ličnosti | SS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Završen razvoj i implementacija | 30,000 € |  | Budžet |
|  | Nabavka računarske opreme za potrebe pravosudnih institucija | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Oprema nabavljena | 300,000 € |  | Budžet |
|  | Nabavka aktivnog softvera za Security Operations Centar (SOC) Uprave za izvršenje krivičnih sankcija | MP, UIKS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Izvršena nabavka softvera | 100,000 € |  | Budžet |
|  | Izgrada elaborata za potrebe formiranja server sale UIKS-a | MP, UIKS | I Q 2025 | II Q 2025 |  | Urađen elaborat | 3,630 € |  | Budžet |
|  | Izrada projekta internog optičkog prstena pasivne mrežne opreme | MP, UIKS | I Q 2025 | II Q 2025 |  | Urađen projekat | 3,180 € |  | Budžet |
|  | Unapređenje modula za e-skeniranje arhivske građe | MP, SS, DT, UIKS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Izvršeno unapređenje | 75,000 € |  | Budžet |
|  | Implementacija pravosudnog ESB-a (Enterprise Service Bus) | MP, SS, DT, UIKS | III Q 2025 | IV Q 2025 |  | Završena implementacija ESB platforme | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |

| 2.2.3 | ## RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA I PLATFORMI ZA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE USLUGA PRAVOSUDNOG SEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Urađena analiza potreba i izrađena idejna rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u pravosuđu | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Broj razvijenih i implementiranih digitalnih servisa | 5 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |
|  | Mogućnost usluge elektronskog plaćanja za digitalne servise | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Razvoj integrisanih e-servisa sa podrškom online plaćanja na pravosudnom portalu | SS, MP | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Završena integracija e-servisa | 20,000 € |  | Budžet |

| # SC3 | # RAZVOJ I ODRŽIVOST DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU, SA POSEBNIM FOKUSOM NA JAČANJE KAPACITETA IT KADROVA |
| --- | --- |

| 3.3.1 | ## JAČANJE KADROVSKIH ICT KAPACITETA PRAVOSUDNOG SEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Urađena analiza postojećeg ICT kadra, definisani potrebni ICT profili i obuke | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Razvijen plan regrutacije za popunjavanje ICT pozicija i definisan Plan edukacije | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | % popunjenosti ICT radnih mjesta | 67,34 % |  |  | 69 % |  |  | 70 % |  |
|  | Broj realizovanih obuka i edukacija | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Analiza profila i izrada plana za unapređenje ICT kapaciteta u pravosudnom sektoru | MP, SS, DT, UIKS | III Q 2024 | IV Q 2025 |  | Urađena analiza i program ICT edukacije | 5,000 € |  | Budžet |
|  | Izrada programa ICT edukacije u pravosudnom sektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacija obuka i edukacije |  |  |  |  | Obuke realizovane | 55,000 € |  | IPA II , budžet |
|  | Popunjavanje slobodnih ICT radnih mjesta | MP |  |  |  | Popunjena slobodna radna mjesta | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UIKS |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2 | ## UNAPREĐENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Sprovedena analiza i definisane potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Broj specijalističkih obuka | 0 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Saradnja sa ekspertima i akademskim institucijama za razvoj specifičnih obuka | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Uspostavljena saradnja, definisane i sprovedene potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu | 20,000 € |  | Budžet |
|  | ECDL obuke za zaposlene u pravosuđu | MP, SS, DT, UIKS | IV Q 2024 | IV Q 2025 |  | sprovedene potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu | 80,000 € |  | IPA II |

| 3.3.3 | ## EFIKASNA PODRŠKA KORISNICIMA ICT RJEŠENJA I SERVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Usvojena Pravila o organizaciji i koordinaciji pružanja podrške korisnicima ISP-a | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Formiran tim za podršku korisnicima | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Razvijena baza znanja u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluga | NE |  |  | NE |  |  | NE |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Izrada Pravila o organizaciji i koordinaciji pružanja podrške korisnicima ISP-a | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | II Q 2025 |  | Urađen pravilnik | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |
|  | Jačanje timova za podršku korisnicima i standardizacija procesa rješavanja problema, uključujući razvoj i ažuriranje FAQ sekcija i drugih resursa | MP, SS, DT, UIKS | IV Q 2024 | IV Q 2025 |  | Formiran tim i ojačani kapaciteti za podršku | 10,000 € |  | Budžet |

| # SC4 | # RAZVOJ I ODRŽIVOST DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU, SA POSEBNIM FOKUSOM NA JAČANJE KAPACITETA IT KADROVA |
| --- | --- |

| 4.4.1 | ## POVEĆATI INFORMISANOST JAVNOSTI O DIGITALNIM USLUGAMA PRAVOSUĐA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Realizovane informativne kampanje | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Implementiran Program radionica i seminara o korišćenju digitalnih usluga pravosuđa | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Promovisane digitalne usluge | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Organizacija edukativnih programa, informativnih kampanja i promocija digitalnih usluga | MP, SS, DT, UIKS | I Q 2025 | IV Q 2025 |  | Realizovane informativne kampanje, edukativni programi i promocije digitalnih usluga | 20,000 € |  | Budžet |

| 4.4.2 | ## UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST PRAVOSUDNOG SISTEMA KROZ DIGITALNE SERVISE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Unaprijeđene web stranice i dostupni digitalni servisi | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Objavljeni ažurni podaci i dokumenta na pravosudnom web portalu | DA |  |  | DA |  |  | DA |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Unapređenje pristupačnosti Portalu pravosuđa za lica sa smetnjama u razvoju | MP, SS, DT, UIKS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Portal prilagođen | 20,000 € |  | Budžet |
|  | Transparentnost pravosudnih postupaka kroz objavu anonimizovanih odluka i procesa |  |  |  |  | Povećana transparentnost pravosudnih postupaka | Nisu potrebna dodatna sredstva |  |  |

| 4.4.3 | ## PROMOVISATI JAVNO UČEŠĆE I INTERAKCIJU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator |  | Početna vrijednost |  |  | Vrijednost do kraja 2024. |  |  | Vrijednost do kraja 2025. |  |
|  | Razvijena online platforme za pružanje sugestija i razmjenu ideja o radu pravosuđa | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
|  | Stepen zadovoljstva korisnika uslugama portala(skala od 1 do 5) | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |
|  | Implementacija preporuka i sugestija korisnika online platforme | NE |  |  | NE |  |  | DA |  |
| Aktivnost |  | Odgovorne institucije | Rok |  |  | Indikator | Finansije |  |  |
|  |  |  | Početak | Završetak |  |  | Sredstva |  | Izvor sredstava |
|  | Poboljšanje interakcije sa javnošću kroz pravosudni portal | MP, SS, DT, UIKS | II Q 2025 | IV Q 2025 |  | Interakcija unaprijeđena | 20,000 € |  | Budžet |