**Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću**

* 1. **Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)[[1]](#footnote-2)**

**Za:** Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

**Oblast:** (zaokružite oblast za koju konkurišete)

1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti
2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom
3. Razvoj sporta
4. Kultura i tehnička kultura
5. Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine
6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

**Naziv plana ili programa:** ”Izgradnja i osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Cetinje“ .

**Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):** Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade, Prijestonica Cetinje

**Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa:** Momčilo Martinović, sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade

**Adresa i kontakt telefoni:** Bajova br. 2, Cetinje; Tel: 067/637-918

**Žiro račun:** 530-450-21 Montenegrobanka

**PIB:** 02005115

**Mjesto:** Cetinje

**Vrijeme realizacije:** 10 mjeseci

**Ukupno potraživani iznos od Komisije: 82.755,17€**

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

1. cilj plana i programa,
2. ciljne grupe,
3. glavne aktivnosti,
4. mjesto realizacije, i
5. ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

U cilju promovisanja većeg stepena ostvarenja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovu socijaizaciju i integraciju u zajednicu na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje, ili povećanja samostalnosti i vještina u skladu sa njihovim preostalim mogućnostima, prepoznata je potreba i mogućnost za osnivanje, tj. izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetanja i teškoćama u razvoju u Cetinje. Izgradnja i postojanje dnevnog centra kao jedan od socijalnih servisa obezbijediće na lokalnom nivou zadovoljavanje potreba djece i omladine sa smetnjama u razvoju, što je i glavna aktivnost projekta. Shodno tome, izmedju Ministarstvo rada i socijalnog staranja, JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin i Prijestonice Cetinje potpisan je Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje, oktobra 2010 godine.

Ciljne grupe, tj. **direktni korisnici su:**

**Korisnici dnevnog centra biće**

**-djeca i omladina sa teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju starosti od 7-18 godina;**

**-djeca i omladina sa svim oblicima smetnje u razvoju, koja nijesu obuhvaćena ni jednim vidom obrazovanja, a koja se ne mogu osposobiti za samostalan život i rad.**

**Prema podacima iz Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Razvitak“, koja broji tridesetdvoje djece, najviše je onih koji imaju oboljenje od cerebralne paralize, zatim autizma, težeg i lakšeg oblika retardacije i prisutno je jedno slijepo lice.**

**Korisnici dnevnog centra mogu biti i :**

* **Djeca sa težim smetnjama mlađa od 7 godina ( iako oni nisu prioritetni korisnici, jer prvenstveno treba da imaju mogućnost pohađanja vrtića ) .**
* **Djeca sa lakšim intelektualnim, motoričkim, senzornim ili kombinovanim smetnjama u fazi pripreme za inkluzivno obrazovanje.**

**Indirektni korisnici dnevnog centra**

* Porodice djece i omladine sa smetnjama i poteškoćama u razvoju ;
* Profesionalci na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite;
* Donosioci odluka na lokalnom nivou;
* Volonteri;
* Lokalna zajednica

Izgradnjom i osnivanjem Dnevnog centra u opštini Cetinje, dobijamo socijalni servis za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju utemeljen na međusektorskom pristupu u kome će se pružati široka lepeza usluga, koje podrazumijevaju niz aktivnosti kroz proces:socijalizacije, njege, socijalne i medicinske rehabilitacije, osposobljavanja za samostalnost u aktivnostima dnevnog života, slobodnih aktivnosti, podrške roditeljima i vaspitno – obrazovnog rada u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život.

Glavna aktivnosti ovog projekta je izgradnje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, u okviru koje su sledeće podaktivnosti:

* gradjevinski radovi
* pripremni radovi
* zemljani radovi
* betonski i armirani betonski radovi
* armirački radovi
* zidarski radovi
* zanatski radovi
* uredjenje terena
* instalacije vodovoda i kanalizacije
* elektroinstalacije-jaka struja
* elektroinstalacije-slaba struja
* termo tehničke instalacije
* zaštita od požara

Što se tiče plana aktivnosti koji će biti, u okviru već osnovanog dnevnog centra, kreiraće se od strane tima stručnjaka, koji će raditi u tom servisu, uz praćenje obaveznih elemenata dnevnih aktivnosti, kao što su: prevoz djece,prijem djece u objekat,doručak, grupne aktivnosti, individualne aktivnosti, ručak, odmor za djecu, stručni sastanak tima, otpust djece, razgovor sa roditeljima.

Aktivnosti koje će pružiti dnevni centar djeci i omladini sa smetnjama i teškoćama u razvoju su:

* Boravak
* 8-časovna njega
* Medicinska rehabilitacija
* Socijalna rehabilitacija
* Individualni i grupni rad sa djecom na osnovu individualnog programa rada
* Vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život
* Socijalizacija
* Edukacija roditelja
* Psiho-socijalna podrška roditeljima
* Besplatan prevoz
* Slobodne i dodatne aktivnosti

**kao i usluge**

* **Ishrane**
* **Patronažno pružanje usluga**
* **I druge usluge u skladu sa zakonom i statutom.**

**.**

**Mjesto realizacije je u Cetinju, tj.izgradnja glavnog objekata Dnevnog centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i dvorišni objekat** se nalazi u obuhvatu GUP – a, Cetinje na katastarskoj parceli 602/2; 602/11; 601/2; 601/3, KO Cetinje I u Cetinju u Bajicama. Predmetne parcele se nalaze, u dvije etaže - prizemlje i sprat i dvorišni pomoćni objekat - prizemnog tipa.

Može se reći da je bliže okruženje posmatrane lokacije, prijatno i u rangu vrlo kvalitetnih

prostora, za obavljanje djelatnosti edukacije i dnevnog smještaja djece, kao i omladine. Lokacijanije najbolje infrastrukturno opremljena i nalazi se u neposrednoj blizini saobraćajnog toka – Cetinje-Kotor. Takođe se može reći, da objekat nije izdvojen od frekventnog saobraćaja, ali jeste kvalitetno lociran u odnosu na saobraćajnicu, tj. lociran je tako da je moguće organizovati prednje dvorište i ulaznu kapiju, kako bi se omogućila puna bezbjednost korisnika.

Ukupan budžet je 297.804,38€, odnosno traženi iznos od Komisije je 82.755,17 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

**2.1** **Opis problema**

Pravo na uključenost i participaciju u život zajednice je osnovno pravo svakog čovjeka a i obaveza zajednice, koja treba da stvara mogućnosti i otvara puteve pristupačnosti svojih sadržaja svakom građaninu, bez obzira na njegove različitosti i posebne potrebe, shodno čemu se pristupilo realizaciji plana izgradnje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Prijestonici.

Kao i u drugim sredinama, u opštini Cetinje, problematično je postojanje stava zajednice, koji se prepoznaje u dominaciji modela brige po kome su djeca i omladina sa smetnjama u razvoju, a i sve osobe sa invaliditetom, smatrane potpuno zavisnim od okoline, nesposobne da se samostalno brinu o sebi, da se uključuju u školovanje i rad, da donose odluke i da je za njih najoptimalniji život i boravak u specijalizovanoj instituciji među „istima“ .

Ovakav pristup, ove osobe vodi ka izolaciji, ka isključivom funkcionisanju u okvirima porodice i upućenosti na porodicu, ograničenom kretanju i pojavljivanju u zajednici, na slabu komunikaciju na svim nivoima i u svim pravcima, i na nekorištenje resursa zajednice , što predstavlja značajnu društvenu problematiku, koja proizvodi široku razmjeru posledica.

Njihove porodice se osjećaju napušteno i zaboravljeno od svih, umorne od dugotrajne usamljene bitke kojoj se ne nazirao kraj, revoltirane na društvo u cjelini i izgubljene u poljima nemogućnosti da odgovore na sopstvene potrebe i potrebe svoje djece. Porodice djece sa teškoćama u razvoju kao marginalizovana grupa se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji, jer su većinom nezaposleni jedan ili oba roditelja, a postoji još nešto što je teže od svega toga, a to je zdravstveni problem djeteta koji mora da se rješava i u čiju rehabilitaciju mora da se uloži novac.

U cilju identifikovanja ovog problema, pokazivanja empatije i razumijevanja za isto, preduzimanja strateških mjera u cilju progresa sveukupnog stanja osoba sa smetnjama i teškoćama u razvoju, pristupilo se izgradnji ovog servisa. Osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetanja i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje, uslovljeno je potrebom ostvarivanja osnovnog prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju na život, jer dnevni centar kao jedan od socijalnih servisa obezbijediće na lokalnom nivou zadovoljavanje potreba djece i omladine sa smetnjama u razvoju. U Cetinju prema podacima Centra za socijalni rad iz prvog kvartala 2011. godine, nadoknadu za njegu i pomoć drugog lica prima 259 lica, a ličnu invalidninu njih 69. Prema podacima Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim vaspitno obrazovnim potrebama u obrazovni proces za njih troje je do sada donijeto rješenje o usmjeravanju. U nevladinom sektoru, koji se u našem gradu bave problemima djece i mladih sa smetnjama u razvoju, raspolažu podacima da u njihovim udruženjima ukupno ima registrovanih oko 145 lica. Od ovog broja oko 50-oro i više, djece i omladine ima potrebu za dnevnim centrom, ali prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procijenjeno je da na svim naseljenim teritorijama 10% stanovništva čine invalidna lica.

Shodno postojećem stanju u opštini Cetinje, u vezi položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju,u oktobru 2010. godine, potpisan je Memorandum o razumijevanju, izmedju Ministarstva rada i socijalnog staranja, JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin i Prijestonice Cetinje, za osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Prijestonica kao jedna od ugovorenih strana se obavezala da preduzme i ispuni sledeće obaveze:

* obezbijedi potrebne dozvole i saglasnosti neophodne za funkcionisanje javne ustanove;
* da bude osnivač javne ustanove Dnevnog centra u skladu sa zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Sl. list RCG“ broj 78/05);
* učestvuje u radu radne grupe;
* učestvuje i u drugim aktivnostima u vezi izgradnje i funkcionisanja Dnevnog centra, u skladu sa posebnim aktima shodno članu 1, stav e) ovog Memoranduma.

Dio preuzetih obaveza je realizovan u vremenski dužem roku nego je predviđeno, usled vanrednih okolnosti koje su pratile ovaj proces.

Obaveze predočene Memorandumom Prijestonica je ispunila kroz angažman prikupljanja urbanističko-tehničkih uslova (UTU) , od strane Vodovoda i kanalizacije Cetinje, T-COM - a i Elektroprivrede Crne Gore, što je zaključno sa 03.06.2011. god, u pravcu dobijanja katastar instalacije na parcele broj: 602/2, 602/11, 601/2 i 601/3, odnosno, dobijanja saglasnosti za izdavanje gradjevinskih dozvola. Kompletan idejni projekat odradila je projektna organiyacija MAJAART & TO. D.O.O. PODGORICA, a vodeći projektant je arhitekta gdin, Branko Todorović dipl.inž. Reviziju projektne dokumentacije, tj. revizioni nalaz Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadgradnje postojećih objekata u funkciji organizovanja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama razvoju i dvorišnog objekta, Opštine Cetinje, odradjeno je od od strane firme „Art.erija studio“.

Kao što je navedeno, evidentirano je postojanje problema pri realizaciji i prikupljanju istog, što je uslovljeno nepredviđenim stanjem i okolnostima. Takodje, nedovoljnost budžetskih sredstava Prijestonice koja su limitirajući faktor u ukupnom projektu izgradnje objekta dnevnog centra, čini kompleksnost cjelokupnog procesa, i iziskivanje dodatnog vremena.

Naime, rok za prikupljenje dokumentacije je bio predviđen za 20 dana od dana potpisivanja Memoranduma, što nije ispoštovano zbog, neblagovremenost prispijeća UTU od strane dva subjekta (T-COM -a i Elekrtoprivrede Crne Gore), usled subjektivnih okolnosti lica zapošljenih kod datih subjekta, postojanja nepravilnosti i nehigijenskih uslova na katastarskim parcelama predvidjenih za izgradnju ovog objekta i preduzimanja mjera za otklanjanja istog. Kašnjenja u ispunjavanja finasijskih obaveza Prijestonice, kao što je bilo u slučaju uplate sredstava firmi ” LARS-FIRE” neophodnih za odobrenje lokacije podzemnog rezervoara za lako lož ulje, za objekat Dnevni centar priloženog 31.03.2011. godine, što Prijestonica nije u blagovremenom roku uplatila, tako da se i sa tim kasnilo, a sve usled skromne finasijske konstrukcije raspoloživog budžeta.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u cilju izgradnje i osnivanja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje, obezbijedilo sredstva u iznosu od 30.000. eura.

Prijestonica ima primjerenu saradnju sa velikim brojem nevladinih organizacija iz naše Opštine, koje se bave pitanjima OSI populacije. To su: Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Razvitak“; Udruženje Tjelesno invalidnih lica Crne Gore; Udruženje paraplegičara Cetinje; Savez slijepih Cetinje; Organizacija gluvih i nagluvih Cetinju, čiji su predstavnici ujedno članovi „Savjeta za pitanje lica sa invaliditetom“, na Cetinju. Štaviše, prilikom stvaranja idejne koncepcije dnevnog centra, konsultovane su organizacije iz NVO sektora, čime je i predvidjena izgradnja i dodatnog objekta pri centru, koji bi nevladine organizacije koristile za upriličenje sastanaka, rada kao i drugih angažmana, shodno njihovoj potrebi. NVO Udruženje „Razvitak“ je takodje servis, koji pruža usluge djeci sa invaliditetom, medjutim, obim i vrsta usluge daleko su ispod minimalnih potreba populacije osoba sa invaliditetom, s tim što su vremenski ograničeni, ako se aktivnosti realizuju preko projekata, kao sredstava finansiranja, čime se dovodi u pitanje ekonomska održivost.Ovim radnjama nastoji se ispoštovati obaveze koje proizilaze iz Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom i obaveza iz Akcionog plana za realizaciju strategije, kojom je propisano da su nosioci aktivnosti za izgradnju dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju.

Prijestonica Cetinje je u cilju zadovoljavanja što boljih uslova djece sa smetnjama u razvoju, saradjuje isključivo sa lokalnim nevladinim organizacijama, kao što su Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju- „Razvitak“; Udruženje Tjelesno invalidnih lica Crne Gore; Udruženje paraplegičara Cetinje; Savez slijepih Cetinje; Organizacija gluvih i nagluvih Cetinje, koje su s toga, participirale u procesu donošenja odluka,u vezi izgradnje dnevnog centra, kao i uzele učešće u svim aktivnostima koje predsavljaju poboljšanje uslova OSI populacije. Upravo iz tog razloga, na području opštine Cetinje, nastoji se da se sprovode mjere i aktivnosti na stvaranje ambijenta i formiranje servisa u cilju integracije i smanjenja izolacije djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Od strane lokalne zajednice u saradnji sa roditeljima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, odradjena je kampanja, pod sloganom “Darujmo srcem“, kako bi se trima djevojčicama iz Prijestonice sa teškim oštećenjima, omogućila dvomjesečna hospitalizacija u Rusiji. Takodje, u procesu je izrada Lokanog akcionog plana za djecu i Lokalnog akcionog plana za mlade, u okviru kojih su se detektovale, analizirale i identifikovale potrebe djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, na osnovu čega su se postavili strateški ciljevi u pravcu poboljšanje položaja djece i mladih OSI populacije, kao i sadržaji i aktivnosti kojima će se napuštati model izolovanosti i obilježenosti osoba sa smetnjama i teškoćama u razvoju prema modelu uključenosti i integrisanosti. Razvijanjem partnerskih odnosa između državnog i lokalnog nivoa i nevladinog sektora u otvaranju i radu dnevnog centra, nastojaće se na najbolji način ubrzati proces decentralizacije pružaoca usluga na dobrobit korisnika u ovom slučaju djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

**2.2.** **Ciljevi plana i prograrama**

Opšti cilj plana i programa je izgradnja i osnivanje dnevnog centra , tj javne ustanove na lokalnom nivou i čije su usluge prioritetno namijenjene djeci i omladini sa najtežim smetnjama u razvoju,djeci i omladini sa kombinovanim smetnama u razvoju, kao i onima koja do sada nijesu bila obuhvaćena ni jednim stepenom i oblikom obrazovanja. Sve ovo je u pravcu postizanja decentralizacije socijalnih servisa, kao važnog elementa strategije unapredjenja kvaliteta usluga, spuštanja resursa i odlučivanja na lokalni nivo, gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti.

Razlikuje se od klasičnih ustanova po složenosti namjene: obrazovanje-vaspitanje, rehabilitacija, socijalizacija, slobodne aktivnosti i podrška, kao i savjetovanje porodice shvaćeni kao elementi sveobuhvatnog i individualnog koncipiranog plana rehabilitacije. U poređenju sa drugim ustanovama za socijalnu zaštitu, dnevni centar pruža značajno uvećanu sekundarnu dobit: štiti porodicu i poboljšava integraciju djeteta i porodice u matičnu sredinu, podiže javnu svijest i sposobnost sredine da adekvatno reaguje na ostvarivanje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Ciljevi osnivanja i izgradnje dnevnog centra su:

-podrška decentralizaciji sistema socijalne i dječje zaštite

-podrška razvoju socijalnih servisa na lokalnom nivou

-promovisanje jednakih prava i mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

-socijalizacija i društvena integracija djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

-socijalna inkluzija uz punu participaciju djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvenu sredinu.

-poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju

-podizanje svijesti javnosti o pravima djece i omladine sa teškoćama u razvoju

-jačanje partnerstva sa lokalnom samoupravom.

Izgradnjom Dnevnog centar za djecu i mlade obezbediće se korisnicima smeštaj, zdravstvenu zaštita, vaspitanje, rekreativno -kulturno-zabavne aktivnosti, a u skladu sa njihovim sposobnostima i stepenom invalidnosti, kao i pomoc u obrazovanju i osposobljavanje za rad.

**2.3. Ciljne grupe**

Direktni korisnici

Korisnici dnevnog centra biće djeca i omladina sa teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju starosti od 7-18 godina, djeca i omladina sa svim oblicima teškoća u razvoju, koja njesu obuhvaćena ni jednim vidom obrazovanja, koja se ne mogu osposobiti za samostalan život i rad.

**Prema podacima iz Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Razvitak“, koja broji tridesetdvoje djece, najviše je onih koji imaju oboljenje od cerebralne paralize, zatim autizma, težeg i lakšeg oblika retardacije i prisutno je jedno slijepo lice. U Udruženju paraplegičara ima 22 člana, od kojih su pet lica djeca i mladi, a u Udruženju tjelesno invlidnih lica ima 80 članova, od kojih djecu i mlade broji 25 članova.**

**Takođe, kroz pružanje povremenih usluga korisnici dnevnog centra mogu biti i :**

**-Djeca sa težim smetnjama mlađa od 7 godina ( iako oni nisu prioritetni korisnici, jer prvenstveno treba da imaju mogućnost pohađanja vrtića ) .**

**-Djeca sa lakšim intelektualnim, motoričkim, senzornim ili kombinovanim smetnjama u fazi pripreme za inkluzivno obrazovanje.**

**Indirektni korisnici dnevnog centra**

* Porodice djece i omladine sa smetnjama i poteškoćama u razvoju ;
* Profesionalci na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite (**Koordinatori za posebne obrazovne potrebe,** **psiholog,** **pedagog** **ljekar, posebno pedijatar ili neuropsihijatar,** **Rehabilitator ili fizioterapeut,** **defektolog i socijalni radnik koji se bavi defektološkom –socijološkom dijagnostikom**
* Donosioci odluka na lokalnom nivou;
* Volonteri;( Volonteri imaju mogućnost da uzmu učešće u radu dnevnog centra uz nadzor zaposlenih i u skladu sa Zakonom o volonterima . Volonteri se mogu regrutovati među: roditeljima djece i omladine sa smetanjai teškoćama u razvoju , učenicima srednjih medicinske škole , studentima visoke medicinske škole, penzionerima i drugim zainteresovanim građanima.
* Lokalna zajednica .

**2.4. Detaljan opis aktivnosti**

Za potrebe izgradnje, nadgradnje i rekonstrukcije glavnog objekta na katastarskoj parceli 602/11, u Bajicima,za stavljanje u funkciju Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje, podrazumijevaju se sledeće aktivnosti:

**-Gradjevinski radovi**

* Pripremni radovi: rušenje, demontaža krovne konstrukcije na postojećem objektu; demontaža oluka , opšivki krova i drugih elemenata; rušenje stepeništa, probijanje fasadnih i unutrašnjih zidova za izradu otvora prozora vrata, grubo čišćenje gradjevinskog objekta od gradjevinskog šuta( plaća jednom bez obzira na broj čišćenja).
* Zemljani radovi: Iskop zemlje do kote 1,00-1,50,na čitavoj površini, iskop zemlje za III I IV kategorije za temeljne trake,nasipanje razastiranje i nabijanje materijala u sloju debljine do 30 cm (m3), odvoz viška zemlje na gradsku deponiju.
* Betonski i armiranobetonski poslovi: betonsko miješanje svih armirano betonskih konstrukcija,nabijati beton u slojevima od cca 15 cm,a prekid slojeva stepenasto izvoditi,slijediti uputsva statičara i voditi evidenciju u gradjevinski dnevnik, oplata,zaštita,izrada AB traka,temeljnih samaca,AB ploča na tlu d=10 cm (kota-0,00), izrada AB ploče preko postojećih AB ploča d=8 cm (kota +o,10+3,10+5,85),izrada AB ploče trijema,izrada AB ploča terasa, izrada AB ploča konzolnih ispusta krova ,izrada AB ploča liftovskog okna d=10cm(kota -1,40;+9,55), izrada AB vertikalnih konstruktivnih elemenata,izrada AB horizontalnih konstrutivnih elemenata,nadvratnika nadprozornika,betoniranje AB unutrašnjeg stepeništa,betoniranja AB prepusta u potkrovlju-venci kota(+6,65) i izrada betonskih spoljnih stepenica i rampi za prilaz hendikepiranih skupa sa pripadajućim temeljima.
* Armiračkiradovi:nabavka,transport,izvlačenje,ispravljnje,razmjeravanje,obilježavanje,sječenje,savijanje,ugradnja armature za AB elemente, a prma ststističkom proračunu,detaljima,tj.planu armature.
* Zidarski radovi: zidanje fasadnog zida na d=20cm,giter blok opekom dogradjenog dijela, kao i dijela objekta koji se rekonstruiše,zidanje unutrašnjeg zidana d=20cm,zidanje-oblaganje kanalizacionih vertikal,zidanje-oblaganje ventilacionih,vodovodnih vertikala i dimnjačnih kanala,zidanje dimnjaka,malterisanje spoljašnjih površina na krovovima terasama,malterisanje unutrašnjih površina,plafonskih površina,unurtašnjih zidnih površina,zida cokle,površine dimnjaka, izrada cementnih košuljica,glačanog betona,podloge za pod, sloja za pad debljine 3-5 cm
* Tesarski radovi:izrada drvene krovne konstrukcije od čamove gradje,patosanje d=2,5 cm i letvisanje u dva sloja krovne konstrukcije.

-**Zanatski radovi**

* Stolarski radovi: Izrada i postavljanje kliznih jednokrilnih vrata, jednokrilnih vrata, kliznih vokrilnih vrata različitih dimenzija, izrada i ugradnja harmonika vrata,jednokrilnih tavanskih vrata,,ograda na terasama
* Bravarski poslovi I aluminijaska bravarija: izgradnja i ugradnja ograde rukohvata na unutrašnjim stepeništima,na terasama,postavljane nadstrešnica od čeličnih profila HOP 60X 120X4.,nabavka i ugradnja metalnih pločica i otirača.
* Aluminijska bravarija: spoljna vrata, izgradnja i ugradnja :dvokrilnih fiksnih vrata,fiksnih vrata, klatno vrata, jednokrilnih vrata,izrada i ugradnja vrata kotlarnice,dvokrilnih vrata na terasama po planu V,VI,VII; nabavka i ugradnja prozora po oznakama u planu „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“,“7“,“8“, „9“ i „ 10“.
* Limarsko-krovopokrivački radovi: pokrivanje letvisane drvene krovne konstrukcije objekta i nastrešnica sa Kontinental crijepom; izrada i ugradnja horizontalnih visećih oluka od pocinkovanog i plastificiranog ilma d=0.68 mm., izrada i montaža olučnih vertikala od pocinkovanog materijala; izrada i ugradnja ulivnica od pocinkovanog lima d= 0.68mm, izrada i ugradnja opšiva dilatacione razdelnice ,prozorskih solbanka od aluminijskog plastificiranog lima d=0.68mm, izrada i ugradnja terasnih okapnica,kalkanskih zidova,opšiva na spoju krovnih ravni sa dimnjakom
* Izolaterski radovi: Izrada vertikalne hidro izolacije temeljnog zida; nabavka i ugradnja horizontalne hidro i termo izolacije,horizontalne termo i zvučne izolacije; izrada hidro izolacije poda kotlarnice, izrada hidro izolacije podova u sanitarijama, izrada hidro i termo izolacija krova odozgo nadolje, izrada hidro izolacije terasa, nabavka i postavljnje ploča od mineralne vune debljine 50mm, nabavka i ugradnja dilatacione razdelnice u dijelu oko AB zidova liftovskog okna.
* Keramički radovi: Izrada poda od keramičkih kiselo-otpornih i protiv kliznih pločica prve klase; postavljanje sokle u toaletu visine do 10cm; postavljanje podne granitne keramike na terasama.
* Podovi od neklizećeg PVC-a: oblaganje podova i zidova materijalima od neklizajućeg PVC-a,na bazi termoplastičnih polimera.
* Kamenorezački radovi: oblaganje cokle kamenim pločama debljine 3-5cm; oblaganje podova trijema i prilaznih stepeništa prirodnim kamenim pločama,oblaganje cokle trijema prirodnim kamenim pločama, oblaganje zidova i stubova trijema kamenom nepravilnih dimenzija, izrada i postavljanje pragova na spoljnim vratima.
* Molersko-farbarski radovi: izrada DEMIT fasade u sistemu proizvodjača STO- tipa termoklasik, oko prozora se radi dupliranje slojeva kaoi oko posebnih djelova objekta,fasada se sastoji od: stiropor d=5 cm,izolacione podloge-superfiks,mrežice, „TIBO“ vezivno toplotno nepropustivo sredstvo, super kvarc sa super fiksom,zaštita bavalita sa bakotoplastikom.
* Spušteni plafoni i ostale obloge: nabavka i postavljanje spuštenih plafona od gips kartonskih ploča d=12,5 mm,izrada pregradnog zida debljine 100mm, obložena dvostrukim gipsom, nabavka i postavljanje spuštenih plafona na fasadi objekta ispod konzolnih ispusta i terasa.
* Ostali radovi: nabavka i ugradnja hidrauličnog lifta, raščišćavanje gradilišta od otpada,čišćenje svih podova, prozora, vrata i sanitarne opreme po završetku svih gradjevinskih radova, obezjedjenje propisne montažne skele sa uračunatom montažom.

**-Poslovi uredjenja terena**

**-Instalacija vodovoda i kanalizacije**

**-Elektroinstalacije-jaka struja**

**-Elektroinstalacije-slaba struja**

**-Termo-tehničke instalacije**

**-Zaštita od požara**

**-Medijsko praćenje i predstavljane projekta**

* O projektu izgradnje Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama iteškoćama u razvoju u opštini Cetinje, javnost će biti upoznata preko različitih sredstava štampanog i elektronskog medija. Pošto smo i do sada imali dobru saradnju sa medijima, očekujemo da će isti blagovremeno propratiti kompletan proces izgradnje i osnivanja dnevnog centra,i na taj način doprinijeti promjeni svijesti ljudi o pravima djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

-**Evaluacija i monitoring**

* Evaluacija i monitoring predvidja praćenje i sumiranje rezultata uspješnosti projekta kroz dinamiku izgradnje centra, kao i analizu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja. Pravljenje narativnog i finasijskog izvještaja u cilju izvještavanja i planiranja programskih aktivnosti za naredni period.

**2.5. Vremenski okvir aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec**  **Aktivnost** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| Pripremna faza | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Gradjevinski radovi-Pripremni... | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. .Zemljani radovi... | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4....Betonski i armirani radovi i armirački | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 1.5...Zidarski radovi | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| ..1.6 Tesarski radovi... | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.1..Zanatski poslovi-Stolarski radovi |  |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.2..Bravarski radovi. |  |  |  |  | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.3...Aluminijska bravarija |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x | x |
| 2.4...Limarski i krovopokrivački radovi |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x | x |
| 2.5...Izolatorski radovi |  |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.6...Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x |
| 2.7...Podovi od neklizećeg PVC-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 2.8...Kamenorezački radovi |  |  |  | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.9...Molersko farbarski radovi |  |  |  | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.10...Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |  | x | X | x | x | x |
| 2.11.. Spušteni plafonii |  |  |  | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 2.12. Ostali radovi |  |  | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 3. 0.. Uredjenje terena | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 4.0...Instalacije vodovoda i kanalizacije | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 5.0..Elektroinstalacije jaka struja | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 6.0 Elektro instalacija slaba struja | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 7.0.. Termo-tehničke instalacije |  |  |  |  | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 8.0.. Zaštita od požara | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 9.0...Evaluacija i monitoring | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |
| 10.0... Medijsko praćenje i predstavljanje projekta | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | x |

**2.6. Očekivani rezultata**

1. Plan prijedlog projekta, ”Izgradnja i osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje” uticaće na poboljšanje integracije djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u život zajednice, kroz multidisciplinarno funkcionisanje, kako bi oni kao dio zajednice posjedujući odredjene potencijale u komunikaciji, radu, igri, imali šansu da upoznaju, istražuju, ispoljavaju prirodnu radoznalost, inicijativnost i kreativnost, odnosno da se susrijeću sa svim situacijama i stanjima koje donosi svakodnevica, a koje sami treba da doživljavaju i rješavaju.Postojanje razumijevanja i osjetljivosti lokalne zajednice za iskazane potrebe za punom integracijom djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovom uključivanju u život zajednice, podstiče razvijanje potencijala i unapredjuje kvalitet života, djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Kratkoročni rezultat ovog projekta je upravo proces izgradnje i početak rada Dnevnog centra, kako bi se poboljšao rad socijalnih servisa na lokalnom nivou, (koji bi bio jedini institucionalizovani servis), poboljšanje psiho-fizičke sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju, poboljšanje edukovanosti roditelja djece sa teškoćama u razvoju i smanjenja socijalne isključenosti djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Kroz misiju Dnevnog centra poboljšaće se stanje i omogućiti da:

-da djeca i omladina sa smetnjama u razvoju budu tretirana dostojanstveno i sa poštovanjem;

- da postignu maksimum izvodljivog razvoja i nezavisnosti ;

- da im se ponudi odgovarajuća fizička i medicinska njega, rehabilitacija, dnevne usluge;

- da žive u sredini koja im najviše odgovara u skladu sa sopstvenim izborom;

- da žive što je moguće nezavisnije i da učestvuju u normalnom životu u okviru njihove zajednice.

1. Izgradnjom, kao i sa početkom rada Dnevni centar za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju će ući u zvanični sistem socijalne zaštite u kome će biti primijenjeni novi standardi koji se baziraju na partnerstvu svih učesnika u procesu , što će uticati na poboljšanje položaja u društvu djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

Proces decentralizacije i deinstitucionalizacije koji se razvija kroz razvoj socijalnih servisa na lokalnom nivou će doprinijeti većoj uključenosti djece i omladine sa teškoćama u razvoju u život zajednice i obezbijediti im boravak i druženje sa vršnjacima kao i život u porodici.

Razvoj partnerstva, koje će se tokom godina samo poboljšavati između Udruženja koja se bave OSI populacijom, lokalne zajednice i Centra za socijalni rad.

Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci sa teškoćama u razvoju u svim sferama društvenog života

Pored poboljšanja kvaliteta života djece i omladine sa teškoćama u razvoju poboljšaće se i kvalitet života njihovih porodica.

**2.7. Publikacije i drugi rezultati**

U okviru ovog projekta nećemo izdavati publikacije.

Rezultati će biti:

- Izgradnja i početak rada Dnevnog centra za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju, kako bi se omogućio početak kvalitetnog funkcionisanja socijalnih servisa na lokalnom nivou, a u cilju poboljšana psiho-fizičke i kreativne sposobnosti djece sa teškoćama u razvoju;

-poboljšanje i kvalitet života njihovih porodica, pošto će moći da ostave djecu 8 sati u Dnevnom centru

broj djece koja će izaći iz izolacije,

-razvijena i ojačana partnerstva izmedju relevantnih subjekata.

**2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije**

Procjena uspješnosti realizacije projekta će se pratiti prvenstveno dinamikom izgradnje i osposobljavanja objekta, koji je namijenjen djeci i mladima sa teškoćama i smetnjama u razvoju.Potom će se monitoring i evaluacija programa vršiti uz korišćenje kvalitativnih i kvantitativnih indikatora.

**Kvalitativni indikatori:**

Prikupljanje mišljenja članova lokalne zajednice o efektima projekta – metoda upitnika

Prikupljanje mišljenja predstavnika lokalne samouprave, CSR, bolnice, škola i vrtića - metodom razgovora o istom

Prikupljanje mišljenja roditelja djece sa teškoćama u razvoju - fokus grupe

Prikupljanje mišljenja djece i omladine sa teškoćama u razvoju o efektima projekta – metoda razgovora kada je to primjenljivo

Prikupljanje mišljenja angažovanih stručnjaka I roditelja- interna evaluacija, na osnovu individualnih kartona za svako dijete.

**Kvantitativni indikatori:**

Po izgradnji i početku sa radom Dnevnog centra, kvantitativni pokazatelji će se ogledati kroz:

Broj prisutne djece na individualnim tretmanima i u grupnim aktivnostima u socijalnom servisu.

Broj djece sa i bez teškoća u razvoju na kreativnim radionicama

Broj edukovanih roditelja

Broj objavljenih priloga u medijima

**2.9. Održivost**

Integrativni procesi su složeni procesi koji počinju od rođenja, u djetinjstvu su jako značajni i imaju snažan uticaj kako na razvoj djeteta tako i na razvoj svijesti zajednice. Osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, u Prijestonici Cetinje, biće mjesto od neprocjenjivog značaja za kontinuiranu i multidisciplinarnu brigu o djeci i mladima sa teškoćama u razvoju, boravak, učenje, razvoj društvenosti, emocionalnosti i fizičkog razvoja djece i mladih, u čemu se ogleda strateška i institucionalna održivost projekta. Upravo iz tog razloga, najviše se insistira na integrativnim procesima upravo u ovim ustanovama, a sve je to u pravcu strukturirane, sistematske, kontinuirane i sveobuhvatne brige o djeci i mladima sa smetnjama u razvoju.

U našem društvu postoje kulturološke i istorijske barijere koje su proizvod dugogodišnjeg tradicionalističkog pristupa koji je izolovao, specijalizovao i razdvajao ljude sa različitostima upućujući ih na specijalne ustanove i porodicu. Razvoj demokratskih okvira društva omogućava otklanjanje ovih barijera i razvoj različitih modela društvenih odnosa koji ne polaze od nemogućnosti nego od potencijala svake individue i neiscrpnih područja učenja koja daju šansu svima bez obzira na različitosti.

Ove ustanove, u sklopu nacionalnog sistema socijalne zaštite predstavljaju značajan element za implementaciju državne politike u oblasti socijalnog zbrinjavanja, nediskriminacije, borbe protiv siromaštva i socijalne izolacije. Oni nijesu uslovljeni finansijskim učešćem od strane korisnika i na taj način povećavaju njegove kapacitete, da se što uspješnije uključe i učestvuju u društvenom životu zajednice.

Strategija razvoja dječje i socijalne zaštite u Crnoj Gori predviđa otvaranje mreže dnevnih centara na lokalnom nivou . Ova strategija definiše prioritete razvoja i fokusirana je na razvoj servisa u manje razvijenim i nerazvijenim opštinama Crne Gore koje su daleko od centara u kojima radi veći broj stručnjaka i postoji više mogućnosti za zadovoljenje potreba djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao što je slučaj u opštini Cetinje.

Kada počne sa radom Dnevni centar za djecu sa teškoćama u razvoju njegova održivost će biti obezbijeđena kroz sredstva koja će obezbijediti opština za njegov rad kao osnivač, a i MZRSS će učestvovati u finansiranju Dnevnog centra kroz plaćanje određenog procenta iz prava socijalne i dječje zaštite na koju imaju pravo djeca sa srednjim i teškim smetnjama u razvoju.

U Dnevnom centru će biti zaposleni stručnjaci i djeca će ostajati na cjelodnevnom boravku a pošto je u toku usvajanje standarda za dnevne centre i oni će obezbijediti održivost dnevnih centara jer kada ih usvoji MZRSS oni će biti obavezujući za sve dnevne centre na lokalnom nivou.

Alternativno zbrinjavanje je novina u Crnoj Gori, te realizacija dnevnog centra predstavlja ne samo značajnu dopunu lepezi servisa socijalne zaštite djece i mladih sa smetnjama u razvoju, nego i doprinos procesu deinstitucionalizacije ovih servisa. Deinstitucionalizacija je u skladu sa Konvencijom UN o pravima djeteta i sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom te principima decentalizacije nadležnosti i odgovornosti kojima se rukovodi reforma socijalne politike u Crnoj Gori. Decentralizacija socijalnih servisa je važan element strategije unapređenja kvaliteta usluga, jer je decentralizacija u ovoj oblasti usklađena sa najboljim evropskim praksama spuštanja resursa i odlučivanja na lokalni nivo gdje se potrebe mogu najbolje prepoznati i zadovoljiti.

Naše aktivnosti na unapredjenju zdrastvene i socijalne zaštite nijesu ni počele, niti će prestati samo realizacijom ovog projekta. Iz ovog projekta, kojim će se pomoći izgradnji ovakvog objekta, stvara se odličan ambijent za normalan i prijatan odgoj i život djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, u Prijestonici Cetine, kao i zadovoljniji roditelji koji će biti edukovaniji i spremniji da nastave da se bore za pravo djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

**3.** **Budžet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb.** | **Kategorija troškova** | **Jed.**  **mjere** | **Cijena/**  **jed. mjere** | **Broj** | **Ukupno EUR** | **Drugi izvori:** | **Potražuje se od Komisije:** |
|  | **Aktivnost 1-Gradjevinski radovi,Glavni objekat** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pripremni radovi | m1 | 3.314,65 € | 1 | 3.314,65 € |  | 3.314,65€ |
| 2. | Zemljani radovi | m3 | 1.631,08 € | 1 | 1.631,08 € |  | 1.631,08€ |
| 3. | Betonski i armirano betonski radovi | m3 | 25.744,93€ | 1 | 25.744,93€ |  | 25.744,93€ |
| 4. | Armirački radovi | kg;m2;m3 | 19.594,56€ | 1 | 19.594,56€ |  | 19.594,56€ |
| 5. | Zidarski radovi. | m2 | 25.683,61€ | 1 | 25.683,61€ |  | 25.683,61€ |
| 6. | Tesarski radovi | m2 | 5.466,34€ | 1 | 5.466,34€ |  | 5.466,34€ |
|  | **Podzbir I** |  | **81.435,17€** |  | **81.435,17€** |  | **81.435,17€** |
|  | **Aktivnost 2-Zanatski radovi** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stolarski radovi | kom | 5.013,92€ | 1 | 5.013,92€ | 5013,92€ |  |
| 8. | Bravarski radovi | m’ | 5.030,82€ | 1 | 5.030,82€ | 5.030,82€ |  |
| 9. | Aluminijska bravarija | kom | 13.800€ | 1 | 13.800€ | 13.800€ |  |
| 10. | Limarski i krovopokrivački radovi | m2 | 8.289,34€ | 1 | 8.289,34€ | 8.289,34€ |  |
| 11. | Izolatorski radovi | m2 | 11.324,21€ | 1 | 11.324,21€ | 11.324,21€ |  |
| 12. | Keramički radovi | m2 | 3.733,13€ | 1 | 3.733,13€ | 3.733,13€ |  |
| 13. | Podovi od neklizećeg PVC-a | m2 | 12.362,59€ | 1 | 12.362,59€ | 12.362,59€ |  |
| 14. | Kamenorezački radovi | m2 | 2.212,81€ | 1 | 2.212,81€ | 2.212,81€ |  |
| 15. | Molersko farbarski radovi | m2 | 3.834,27€ | 1 | 3.834,27€ | 3.834,27€ |  |
| 16. | Fasaderski radovi | m2 | 8.297,94€ | 1 | 8.297,94€ | 8.297,94€ |  |
| 17. | Spušteni plafoni i ostalo | kom | 4.804,59€ | 1 | 4.804,59€ | 4.804,59€ |  |
| 18. | Ostali radovi |  | 27.540€ | 1 | 27.540€ | 27.540€ |  |
|  | Podzbir II |  | **106.243,62€** |  | 106.243,62€ | 106.243,62€ |  |
| 19. | Uredjenje terena | m2 | 19.539,42€ | 1 | 19.539,42€ | 19.539,42€ |  |
| 20. | Instalacije vodovoda i kanalizacije |  | 21.393,42€ |  | 21.393,42€ | 21.393,42€ |  |
| 21. | Elektroinstalacije jaka struja | kw | 19.337,06€ |  | 19.337,06€ | 19.337,06€ |  |
| 22. | Elektroinstalacije slaba struja | kw | 19.257,69€ |  | 19.257,69€ | 19.257,69€ |  |
| 23. | Termotehničke instalacije | mm | 28.978,00€ |  | 28.978,00€ | 28.978,00€ |  |
| 24. | Zaštita od požara |  | 300€ |  | 300€ | 300€ |  |
|  | **Podzbir III** |  | **108.805,59€** |  | **108.805,59€** | **108.805,59€** |  |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kancelarijski materijal | mjesec | 90€ | 12 | 720€ |  | 720€ |
| 26. | Telefon | mjesec | 50€ | 12 | 600€ |  | 600€ |
|  | Podzbir IV |  |  |  | **1320€** |  | **1320€** |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | **297.804,38€** | **215.049,21€** | **82.755,17€** |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

**Sekretarijat za socijalnu politiku i mlade Prijestonice Cetinje,** sem što obavlja određeni djelokrug poslova iz oblasti socijalne politike, rodne ravnopravnosti, prevencije svih oblika zavisnosti, obavlja i širok opis poslova koji se tiču potreba i prioritetadjece imladih u Prijestonici Cetinje. Isto se postiže kroz saradnju sa osnovnim i srednjim školama, školama na ruralnim područjima, fakultetima, zdravstvenim ustanovama, vaspitno predškolskom ustanovom JU Zagorka Ivanović, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, MUP-om, Biroom rada Cetinja kao i sa višim državnim istancama (ministarstvima), nevladinim organizacijama čiji programski sadržajizadovoljavaju potrebe i interese djece i mladih, podstiče i prati program omladinskih organizacija kojesu multidisciplinarne po svom sadržaju i raznovrsne po obliku rada, stimuliše djecu i mlade u toku školovanja kroz program stipendiranja najuspješnijih darovitih učenika istudenata, pronalazi mogućnosti za omogućavanje odlaska istih na stručna usavršavanja, organizuje manifestacije u cilju promocije strateških dokumenata koji su sada u procesu izrade (LPAM, LPAD,Plan aktivnosti za rodnu ravnopravnost, projekata iz oblasti prevencije narkomanije i socijalne zaštite) , obezbjeđuje uslove za realizaciju programaza mlade koji su u stanju socijalne potrebe tokom zimskog i letnjeg raspusta, obavlja poslove u vezi sa kreativnim korišćenjemslobodnog vremena djece i mladih kroz formu ojačavanja vaninstitucionalnog i vannastavnog obrazovanja, kao i niz drugih aktivnosti predviđenih članom 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje. Vizija Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade Prijestonice Cetinje, ogleda se u nastojanju za unapređenje uslova i stanja u svim oblastima koje su pod djelokrugom rada Sekretarijata, a misija u zagovaranju napretka, ka kvalitetnom implementiranju postavljenih ciljeva, koji će doprinijeti maksimumu izvodljivosti razvoja u predvidjenim oblastima, vodjeni jasnim strategijama ka stvaranju uslova za kvalitetniji život pojedinca i socijalnu uključenost marginalizovanih grupa u Prijestonici.

Realizovane programske aktivnosti: Sekretarijat za socijlnu politiku i mlade, u cilju preciznog definisanja pravne regulative, tj .mjera socijalne zaštite,u okviru normativne djelatnosti donio je Odluku o oblicima socijalne I dječje zaštite, usvojenoj na Skupštinskom zasijedanju Prijestonice, kao i informaciju o oblicima socijalne i dječje zaštite.

Ovom Odlukom su jasno postavljene mogućnosti ostvarivanja prava socijalne pomoći u oblasti socijalne zaštitek kroz:

1. pomoć i njega u kući,
2. jednokratna pomoć,
3. besplatni dnevni obrok

Oblici dječje zaštite su:

1. poklon-paketi za novorođenčad
2. novčana pomoć za kupovinu udžbenika i školskog pribora i
3. besplatni odmor i rekreacija

U okviru programske djelatnosti:

* Usvojen je Predlog Budžeta za 2011 godinu;
* Usvojen je Predlog Programa Skupštini za 2011 godinu;
* Usvojen je Program rada i izvještaj Kancelarije za prevenciju narkomanije;

U okviru IV skupštinskog zasijedanja Prijestonice Cetinje predvidjeno je osnivanje J.U. ”Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” tj.izrada normativnih akata za funkcionisanje ovog socijalnog servisa i imenovanje organa uprave.

Realizovani projekti:

* “Istraživanje postojanosti droga među mladima i saznanja o štetnosti uticaja psihoaktivnih supstanci kod učenika i roditelja”, i izdata je Publikacija na temu istog, finansijski podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (donator)
* “Budućnost nije ono što od nje očekujemo, već ono što od nje učinimo” finansijski podržan od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) –(donator)
* “Zauzmi stav, ostani zdrav-prevencija zavisnosti kod mladih”, finansiran Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (donator)

U toku je implementacija projekata:

* “Njega starih lica u Prijestonici Cetinje“ u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje-Kancelarija Cetinje i Caritasom Barske nadbiskupije;
* „Mislim, djelujem, unapređujem“ finansiran od Nacionalne kancelarije za mlade, (donator) u cilju jačanja instrumenata omladinske politike na Cetinju;

U toku je izrada:

* Lokalnog plana za mlade u partnerstvu sa NVO Proactive-Centrom za mlade i OSCE Misijom u Crnoj Gori (donator)
* Lokalnog plana za djecu u partnerstvu sa UNICEF-om (donator)
* Izgradnje Dnevnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji između Prijestonice, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Centra za socijalni rad opština: Podgorica, Danilovgrad, Kolašin i Cetinje (partneri)

Realizovane aktivnosti:

* Jednokratne novčane pomoći;
* Pomoći u rješavanju stambenih pitanja za lica u stanju socijalne potrebe, zbog čega je i formirana Komisija za potrebe privremenog rješavanja stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.
* Formirana Komisija za kategorizaciju djece i omladine sa posebnim potrebama Realizovane aktivnosti Komisije koja je formirana za usmjeravanje djece sa teškoćama u razvoju u vaspitnom-obrazovnom smislu, u pravcu izdavanja rješenja za tri lica, koja su prepoznata za uključivanje u proces inkluzivnog obrazovanja.
* Ostvarena prava korisnika iz boračko invalidske zaštite (njega i tudja pomoć za 259 lica, lična invalidnina za 69 lica)
* Radionice, predavanja, kvizovi znanja, edukativni izleti u saradnji sa osnovnim i srednjim školama na tematiku prevencije svih oblika bolesti zavisnosti;
* Doniranje sportske opreme školama na gradskom i ruralnom području koja je obezbijeđena od sredstava dobijenih preko projekata (vijače, lopte, strunjače, konstrukcije sa tablom i obručem za košarku, mreže za odbojku i mrežice za koševe, ormarići za prvu pomoć, pumpe za lopte itd.;
* Obilježeni svi datumi vezani za bolesti zavisnosti u vidu predavanja (srednje škole), manifestacija (osnovne škole): javno crtanje, mini turniri u fudbalu, karaoke, izložbe likovnih i literarnih radova i drugih performansa na Dvorskom trgu.
* Humanitarne akcije u saradnji sa Osnovnim školama, Crvenim krstom, Ispostavom Cetinje i NVO Razvitak.
* Dodjele diploma „Luča“, učenicima osnovnih i srednjih škola Prijestonice.
* Dodijele stipendija za 2010/11. godinu za 15 studenata.
* Posjeta školama u cilju definisanja okvirnog plana saradnje za 2011/12. godinu
* Sve aktivnosti Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade su javne i transparentne tj. medijski prezentovane u saradnji sa štampanim medijima (Vijesti, Pobjeda, Dan), kao i javnim servisima (IN, Atlas, RTCG1),prepoznati kao partneri u medijskoj podršci realizovanih aktivnosti.

Organ lokalne uprave, koji je podnosilac prijedlog projekta je Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade, u okviru kojeg postoje tri kancelarije, i to: Kancelarija za mlade; Kancelarija za prevenciju narkomanije i Kancelarija za pitanja rodne ravnopravnosti, uz postojanje referata za socijalnu i dječju zaštitu, referata za obrazovanje i referata za pitanja iz boračko invalidske oblasti. Što se tiče ljudskih resursa, Sekretarijat raspolaže sa 13 zaposlenih lica, od kojih su 7 sa VŠS; 1 sa VŠ i 5 sa SSS.U pogledu smještajno-tehničkih kapaciteta, vlada skromnost u istom, uz postojanje timskog rada i solidarnosti medju zaposlenima.

.

U prilogu vam dostavljamo:

* dio projektne dokumentacije glavnog i dvorišnog objekta Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Cetinje
* Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Cetinje,
* građevinsku dozvolu za izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Cetinje,
* rješenje o izdavanju uslova za izradu tehničke dokumentacije,
* saglasnost JP Vodovod i kanalizacija Cetinje na glavni projekat,
* rješenje o imenovanju Projektnog biroa, preduzeća **d.o.o ”Arterija studio”**
* rješenje o primopredaji revizionog nalaza

**U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:**

**1) rješenje o registraciji organizacije;**

**2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;**

**3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;**

**4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);**

**5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;**

**6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);**

**7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;**

**8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;**

**9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.**

**10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.**

1. Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću [↑](#footnote-ref-2)