# Uputstvo za pripremanje kapitalnog budžeta za 2025. godinu

Podgorica, Datum: 29. januar 2024. godine

U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 125/23) i Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata ("Sl.list CG", br. 067/21), Ministarstvo finansija poziva potrošačke jedinice prvog nivoa i jedinice lokalnih samouprava da dostave:

- prijedloge za nove kapitalne projekte;

- prijedloge za promjenu tekućih kapitalnih projekata;

- ažurirane procjene rashoda za tekuće kapitalne projekte;

- budžetske zahtjeve za tekuće i nove kapitalne projekte;

Proces i rokovi za predlaganje, procjenu i odabir prijedloga kapitalnih projekata, kao i za izradu kapitalnog budžeta dati su u sljedećem tabelarnom prikazu.

| Aktivnost na planiranju kapitalnog budžeta Crne Gore | Odgovorna institucija | Rok |
| --- | --- | --- |
| - Potrošačke jedinice prvog nivoa i jedinice lokalne samouprave dostavljaju Ministarstvu finansija po prioritetima rangirane prijedloge za nove kapitalne projekte koji će se finansirati iz kapitalnog budžeta države | Potrošačke jedinice prvog nivoa i lokalne samouprave | Mart 2024 |
| - Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija prijedloge za promjenu tekućih kapitalnih projekata | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | April 2024 |
| - Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija ažurirane srednjoročne procjene rashoda za svaki tekući kapitalni projekat | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | Maj 2024 |
| - Komisija za ocjenjivanje projekata razmatra sve dostavljene prijedloge kapitalnih projekata i utvrđuje Listu prioritetnih projekata, koju Ministarstvo finansija dostavlja Vladi na razmatranje i konačnu odluku o odabiru projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za 2025. godinu | Komisija za ocjenjivanje projekata i Ministarstvo finansija | Jul 2024 |
| - Uprave dostavljaju Ministarstvu finansija detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima za svaki tekući kapitalni projekat i odobreni novi kapitalni projekat za finansiranje iz budžeta za narednu fiskalnu godinu. | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | Avgust 2024 |

# Dostavljanje prijedloga za nove kapitalne projekte

Svaka jedinica lokalne samouprave i potrošačka jedinica prvog nivoa mogu dostaviti prijedloge za nove kapitalne projekte. Druge potrošačke jedinice dostavljaju svoje prijedloge preko nadležnog ministarstva. Potrošačke jedinice prvog nivoa su nadležne i odgovorne da izvrše reviziju prijedloga kapitalnih projekata potrošačkih jedinica nad kojima vrše nadzor i da ih uključe u listu rangiranih prioritetnih kapitalnih projekata. Shodno tome, potrošačke jedinice prvog nivoa treba da uspostave adekvatne procedure za blagovremeno prikupljanje svih relevantnih informacija od potrošačkih jedinica nad kojima vrše nadzor.

S obzirom na sadašnje makro-ekonomske izglede, ali i zvaničnu državnu orjentaciju finansiranja druge dionice autoputa isključivo iz opštih prihoda budžeta, a čiji zamajac u izvođenju radova se očekuje u narednom srednjem roku, za finansiranje kapitalnih projekata iz državnog budžeta u budućem periodu mogu biti uključeni samo oni novi projekti koji imaju visok stepen zrelosti za implementaciju, odnosno koji imaju potrebnu dokumentaciju i riješenu eksproprijaciju, kao i oni u oblastima koje Vlada bude definisala kao prioritetnim.

Obrazac zahtjeva za prijavu i finansiranje kapitalnog projekta sa tabelarnim pregledom izdataka, koji je dostavljen u elektronskoj formi uz propratni akt, koristi se za dostavljanje prijedloga novih kapitalnih projekata.

Obrazac je neophodno popuniti shodno datim istrukcijama i traženim informacijama navedenim u istom, bez preskakanja polja (odgovora) i uz obavezno prilaganje propratne dokazne dokumentacije (odgovarajuće potvrde od nadležnih institucija o postojanju izrađenog i revidovanopg projekta, potpisani sporazumi ako ih ima, dokazi o postojanju urbanističkog plana, građevinske dozvole i riješenosti eksproprijacije i sl).

# Prijedlozi izmjena tekućih kapitalnih projekata:

U slučaju očekivane promjene kapitalnog projekta koji je u toku (odnosno značajnijeg povećanja ukupne vrijednosti projekta – preko 10% inicijalne vrijednosoti, produžetka perioda implementacije ili bilo koje druge značajne promjene okolnosti) u odnosu na prvobitni ili prethodno odobreni prijedlog kapitalnog projekta, organ uprave nadležan za implementaciju projekta dostavlja Ministarstvu finansija zahtjev za odobravanje izmjena, u skladu sa prethodno navedenim rokovima. Zahtjev se razmatra od strane Komisije i dostavlja Vladi na usvajanje.

Obrazac zahtjeva za prijavu i finansiranje kapitalnog projekta sa tabelarnim pregledom izdataka, koji je dostavljen u elektronskoj formi uz propratni akt, koristi se za dostavljanje prijedloga za promjenu tekućih kapitalnih projekata.

U ovom slučaju obrazac je potrebno popuniti na način da se unose samo informacije o promjenama u odnosu na prvobitno ili prethodno dostavljene informacije o projektu.

# Srednjoročne procjene rashoda za kapitalne projekate

Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija ažurirane srednjoročne procjene rashoda za svaki kapitalni projekat koji je u toku, za tekuću fiskalnu godinu (2024.), kao i za naredne tri godine (2025.-2027.) putem informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS-a.

Srednjoročne fiaskalne procjene potrebno je da uključe i pregled kapitalnh projekata iz Tačke 2 ovog Uputstva.

# Ocjenjivanje kandidovanih kapitalnih projekata i odabir novih za finansiranje iz kapitalnog budžeta države

U skladu sa članom 16 Odluke o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata, Vlada Crne Gore imenuje Komisiju za ocjenjivanje projekata koja razmatra pristiglu dokumentaciju i ocjenjuje samo one projekte koji zadovoljavaju uslove iz člana 4 i 5 Odluke.

Komisija utvrđuje Listu prioritetnih za narednu fiskalnu godinu, koju Ministarstvo finansija dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje i shodno makro-ekonomskim procjenama i fiskalnoj raspoloživosti u srednjem roku predlaže Vladi eventualno uključivanje novih projekata sa Liste za finansiranje iz kapitalnog budžeta u narednoj fiskalnoj godini.

# Detaljni budžetski zahtjevi za svaki tekući kapitalni projekat i odobreni novi kapitalni projekat

U sklopu izrade godišnjeg programskog budžeta, Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima za svaki tekući u skladu sa dinamikom izvršenja i odobreni novi kapitalni projekat u skladu sa dostavljenom dokumentacijom od strane predlagača ili krajnjeg korisnika kapitalnog projekta.

Dostavljeni zahtjevi potrebno je da uključuju informacije o izdacima za narednu fiskalnu godinu (2025. godinu), kao i finansijske procjene za 2025. i 2026. godinu.

Zahtjevi za budžetskim sredstvima od strane Uprava za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj dostavljaju se putem informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS-a, u skladu sa prethodno naznačenim budžetskim kalendarom.