Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:__STIJENA ZA SLOBODNO PENJANJE U ZATVORENOM PROSTORU_____________________________________________________________

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije):__OUTDOOR CLUB PODGORICA___________________________________

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i

programa:_____MILOS PAVICEVIC_________________________

Adresa i kontakt telefoni:__VUKA KARADZICA 2, 067234646_____________________________

Žiro račun:__550-6389-25__________________________________

PIB:___02447835_____________________

Mjesto:__PODGORICA_______________________________

Vrijeme realizacije:__10 MJESECI__________________

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:_____14000,00__________________________

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Cilj plana i programa je izgradnja vještačke stijene za slobodno penjanje kao trening centra alpinista i sportskih penjača. Ova vještačka stijena predstavlja uslov za omasovljenje i razvoj ovog sporta u Crnoj Gori, takođe predstavlja buduću lokaciju za organizovanje takmičenja iz sportskog penjanja. Važno je napomenuti da je sportsko penjanje od 2020.g. uvršteno u program Olimpijskih Igara. Ciljne grupe ovog projekta su djeca osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, kao i djeca sa smetnjama u razvoju, jer je poznato da je sportsko penjanje jedan od bazičnih sportova koji doprinosi pravilnom tjelesnom i mentalnom razvoju. Glavne aktivnosti izrada projektne dokumentacije, nabavka materijala i opreme i sam izgradnja vještačke stijene. Mjesto realizacije je Podgorica. Outdoor club Podgorica potražuje od Komisije ukupan iznos budžeta-10770,00 evra.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Nepostojanje vještačke stijene predstavlja najveću kočnicu razvoja ovog Olimpijskog sporta. U dosadašnjim aktivnostima naš klub se fokusirao na opremanje stijena za penjanje na otvorenom prostoru (Ljubović, Smokovac, Kolašin). Naše iskustvo pokazuje da je, za masovniji razvoj ovog sporta iz kojeg će proisteći i takmičari sa rezultatima, neophodna izgradnja vještačke stijene u zatvorenom prostoru, kao mjestu gdje će biti moguće trenirati kontinuirano tokom čitave godine, što i predstavlja uslov za stvaranje kvalitetnih takmičara i rezultata. Do sad na ovom polju je uradjena jedna mala stijena u okviru SPC Niksić (PSD Javorak) i koja je kao takva dala je rezultat u vidu formiranja nekoliko takmičara sa dobrim rezultatima na u okviru Balkana.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj projekta je izgradnja vještačke stijene u zatvorenom prostoru i kroz nju direktna podrška razvoju sportskog penjanja u Crnoj  Gori, povećanje broja ljudi koji se bave ovim sportom, kao i formiranje takmičara za Olimpijske igre 2020.g.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljne grupe ovog projekta su djeca osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, kao i djeca sa smetnjama u razvoju, jer je poznato da je sportsko penjanje jedan od bazičnih sportova koji doprinosi pravilnom tjelesnom i mentalnom razvoju.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Proces izgradnje vještačke stijene za slobodno penjanje u zatvorenom prostoru bi se sastojao od sledećih aktivnosti

- izrada građevinskog projekta vještačke stijene

- nabavka materijala i opreme

- izgradnja vještačke stijene

Izrada građevinskog projekta vještačke stijene podrazumijeva izradu idejnog rješenja, makete i  projekta u koju bi bili uključeni inžinjeri iz oblasti arhitekture, statike i građevine kao i alpinistički instruktori. Posebno je bitno da ovaj dio projekta, koji i predstavlja osnovu za izgradnju stijene, odrade kvalifikovani stručnjaci iz gore pomenutih oblasti.

Nabavka materijala i opreme podrazumijeva prikupljanje ponuda od ovlašćenih dobavljača i odabir najbolje ponude. Napominjemo da zbog specifičnosti pojedine opreme koja se stavlja u stijenu, istu nije moguće nabaviti u CG, već se mora tražiti dobaljač iz inostranstva.

Izgradnja vještačke stijene predstavlja završnu fazu u realizaciji ovog projekta. Podrazumijeva izvođenje lakih građevinskih radova (bušenje, varenje, montiranje) koji bi izvodili članovi kluba i tako dali doprinos realizaciji ovog projekta.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati _10__ mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Izrada građevinskog projekta vještačke stijene | Izrada Idejnog rješenja I makete | Izrada građevinskog projekta | Izrada građevinskog projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nabavka materijala i opreme |  |  |  | Prikupljanje ponuda od dobavljača | Odabir najpovoljnije ponude |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Izgradnja vještačke stijene |  |  |  |  |  | Priprema prostora | Izgradnja noseće konstrukcije | Montiranje noseće konstrukcije | Montiranje oplate(drvenog zida) na konstrukciju | Montiranje hvatišta na stijenu |  |  |
| 1.5... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Kao metod ocjenjivanja za praćenje i mjesrenje rezultata koristiće se reakcije zajednice odnosno ciljnih grupa na način što će se pratiti zainteresovanost za slobodno penjanje putem posjećenosti treninga u Sali, pohađanja kurseva alpinizma i škola za free climbing. Projkeat će se smatrati uspješnim ako se uspije u namjeri das eu roku od 10. mjeseci stijena na raspolaganje građanima Podgorice. Omasovljenje sporta predstavlja jedan od najvažnijih kriterijuma prema kojem treba ocjenjivati uspješnost ovog projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Projekat vještačke stijene u zatvorenom prostoru predstavlja infrastrukturni projekat i kao takav, nakon realizacije, ne zahtijeva nova ulaganja u njegovu održivost, osim 2 puta godišnje provjere sigurnosti postavljenje konstrukcije, oplate i hvatišta, što će, razmije se, obavljati članovi Outdoor club Podgorica.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 – izrada projekta, angažovanje stručnih lica |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Statičar |  |  |  | 1000,00 | - | 1000,00 |
| 2. | Arhitekta |  |  |  | 1000.00 | - | 1000,00 |
| 3. | Građevinski inženjer |  |  |  | 1000.00 | - | 1000,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  |  |  | 3000,00 |
|  | Aktivnost 2 – nabavka materijala i opreme |  |  |  |  |  |  |
| 4. | sperploča | M2 | 20,00 | 70 | 1400,00 | - | 1400,00 |
| 5. | Drvena greda 200x200 | M3 | 300,00 | 6 | 1800,00 | - | 1800,00 |
| 6. | Drvena greda 100x100 | M3 | 250,00 | 5 | 1250,00 | - | 1250,00 |
| 7. | Drvena greda 50x50 | M3 | 200,00 | 2 | 400,00 | - | 400,00 |
| 8. | Metalne kutije 50x50 | m. | 20,00 | 50 | 1000,00 | - | 1000,00 |
| 9. | Hvatišta | Kom. | 500 | 2,50 | 1250,00 | - | 1250,00 |
| 10. | Šarafska roba | Kom. | 0,40 | 1500 | 600,00 | - | 600,00 |
| 11. | Strunjače | M2 | 50,00 | 50 | 2500,00 | - | 2500,00 |
|  | Podzbir II: |  |  |  |  |  | 10200,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Tesar | dnevnic | 40,00 | 10 | 400,00 | - | 400,00 |
| 13. | Varioc | dnevnic | 40,00 | 10 | 400,00 | - | 400,00 |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  | 800,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  |  |  | 14000,00 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

’’OUTDOOR CLUB’’ PODGORICA (u daljem tekstu OCP) je nevladina organizacija osnovana u decembru 2005. g. sa ciljem da doprinese razvoju i popularizaciji neafirmisanih sportskih i sportsko rekreativnih aktivnosti u prirodi kao i edukaciji mladih u vezi tih aktivnosti. Članovi OCP su mladi, obrazovani ljudi u čijem sastavu su i alpinistički i speleo instruktori,kao i članovi „Gorske Službe Spašavanja“ koji su dosad postizali vanredne rezultate u alpinizmu, speleologiji i kanjoningu. Pri čemu su više puta posjećivali i penjali najveće vrhove i stijene Himalaja,Anda,Kavkaza, Alpa,prisustvovali mađunarodnim speleo akcijama u zemlji i inostranstvu, prolazili i skupljali podatke o većinji kanjona u Crnoj Gori, stičući iskustvo i znanje ali i uviđajući potencijale Crne Gore kao prostora od velikog značaja za sve poklonike outdoor sportova. Sa željom da svoje znanje,  iskustvo i kreativnu energiju kanališu i usmjere u pravcu razvoja i popularizacije outdoor sportova i prezentacije prirodnih potencijala i resursa Crne Gore, što za jednu od posledica može imati razvoj alternativnih vidova turizma, članovi su osnovali OCP kao odgovor na nepostojanje u društvu slične organizacije kroz koju bi ostvarili pomenute ciljeve.

- 2005.g   – opremanje poligona za slobodno penjanje – Ljubović

- 2006.g – početak opremanja poligona za slobodno penjanje na Smokovcu, opremljeno prvih 10 smjerova

- 2007.g  - organizovanje jednog alpinističkog i dva kursa sportskog penjanja, nastavak opremanja na Smokovcu, opremljeno jos 10 smjerova

- 2008.g – u saradnji sa Austrijsko – Crnogorskim partnerstvom opremanje poligona za slobodno penjanje  u Kolasinu, 30 smjerova., izrada web prezentacije www.montenegroclimbing.net, izrada i stampanje „Free climbing map of Montenegro“

- 2009.g – opremanje 3.faze sportsko penjačkog poligona na Smokovcu, 10 smjerova.Aktivno učešće u radu Gorske službe spašavanja Crne Gore.

- 2010.g – izrada web prezentacije www.montenegrocanyoning.net. Opremanje smjerova na Smokovcu, ukupno 65 smjerova.

Prema Članu 8, Statuta NVO OUTDOOR CLUB PODGORICA usvojenog na osnivačkoj skupštini organizacije od 02.12.2005.g. organi organizacije su:

- Skupština i

- Direktor

Direktor OUTDOOR CLUB- a PODGORICA je Miloš Pavićević

adresa: Bulevar Ivana Crnojevića br. 38

81000 Podgorica

telefon: 067 234 646

E-mail:	milospavicevic@t-com.me

Skupštinu čine osnivači koji su uglavnom članovi raznih planinarskih, alpinističkih i speleoloških klubova, nevladinih organizacija koje se bave ekologijom, kao i pojedinci koji se bave drugim outdoor  sportovima.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu

godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5) izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću