K O N C E S I O N I   A K T

o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad

Podgorica, 2015. godine

Broj: 01-1091/5-14

Podgorica, 12.04.2015. godine

K O N C E S I O N I   A K T

o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad

M I N I S T A R

dr Vladimir Kavarić

Direktor Direktorata za rudarstvo i

geološka istraživanja:

mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geologije

Autori Koncesionog akta:

mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geologije

Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije

Goran Vušović, dipl.inž.geologije

Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije

dr Milutin Korać, dipl.inž.rudarstva

Darko Božović, dipl.inž.geologije

Radosav Čović, dipl.pravnik

OPŠTI PODACI O KONCESIONOM AKTU

Naziv Koncesionog akta:

Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad.

Naručilac izrade Koncesionog akta:

Izrada Koncesionog akta izvršena je na osnovu inicijative D.o.o. “Petarstone” – Budva, zavedene u arhivi Ministarstva ekonomije pod brojem: 07–1091/1 od 23.04.2014. godine.

Izrada Koncesionog akta:

Koncesioni akt je uradilo Ministarstvo ekonomije preko Radne grupe za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola”, opština Danilovgrad, koju je formiralo Rješenjem, broj: 01-1091/4 od 06.11.2014. godine.

Autori Koncesionog akta:

1.mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geologije

2. Vesna Vujačić, dipl.inž.geologije

3. Goran Vušović, dipl.inž.geologije

4. Nebojša Koprivica, dipl.inž.geologije

5. Milutin Korać, dipl.inž.rudarstva

6. Darko Božović, dipl.inž.geologije

7. Radosav Čović, dipl.pravnik

Troškovi izrade Koncesionog akta:

Troškove izrade Koncesionog akta snosi naručilac D.o.o. “Petarstone” – Danilovgrad, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09).

Koncesioni akt je urađen u skladu sa čl. 9, 17 i 19 Zakona o koncesijama.

Izvori podataka za izradu Koncesionog akta:

-Izvještaj Komisije za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu “Stola”, opština Danilovgrad;

-Raspoloživa geološka i rudarska dokumentacija Ministarstva ekonomije;

-Podaci Uprave za nekretnine Crne Gore, Područna jedinica Danilovgrad;

-Akt Sekretarijata za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad, br.03-032-5-7 od 14.05.2014. godine i br.03-032-5-928/2 od 12.12.2014. godine i

-Podaci o ostvarenoj proizvodnji arhitektonsko-građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2013. godini.

Zakonski propisi korišćeni pri izradi Koncesionog akta:

-Zakon o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09);

-Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

-Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11);

-Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

-Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

-Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).

Mjesto i vrijeme izrade Koncesionog akta:

Podgorica, novembar 2014. – mart 2015. godine

SADRŽAJ

1	Uvod	7

2	Tehnički izvještaj o pojavi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“	8

3	Rok trajanja koncesije	11

4	Osnovni parametri za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije	11

5	Mjere za zaštitu životne sredine	19

5.1Direktni izvori štetnih uticaja na životnu sredinu pri eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena	19

5.1.1.  Direktni izvori štetnih uticaja u fazi otvaranja površinskog kopa	20

5.1.2.  Direktni izvori štetnih uticaja u fazi eksploatacije na površinskom kopu	20

5.2. 	Ocjena mogućih ili stvarnih uticaja	20

5.3.   Tehničke mjere ublažavanja uticaja	21

5.3.1. Mjere ublažavanja u toku eksploatacije	22

6	Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora “Stola”	23

6.1.	 Zaključak	24

7	Unaprjeđenje energetske efikasnosti	25

8	Uslovi koje je dužan da ispunjava koncesionar u pogledu tehničke opremljenosti, finansijske sposobnosti i ostale reference i dokaze o ispunjavanju tih uslova	26

9	Minimalni početni iznos koncesione naknade	27

9.1.	Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju	27

9.1.1.	Rezerve mineralne sirovine	27

9.1..2	Pripadnost grupi ležišta	27

9.1.3.	Kvalitet mineralne sirovine	28

9.1.4.	Tržišna vrijednost rezervi	28

9.2.	Obračun minimalne koncesione naknade	28

9.2.1.	Promjenljivi dio naknade (PDN)	29

10 Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude	31

10.1.	Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade	31

10.2.	Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje	32

10.3.	Rok na koji se traži koncesija	32

10.4. Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost)	33

10.5.Finansijski aspekt-prosječni bruto prihod ponuđača u posljednje tri godine……………………………  35

10.6. Finansijske aspekt-prosječni neto prihod ponuđača u posljednje tri godine ……………………………35

10.7. Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti …………………………………………………………… 36

10.8. Kvalitet poslovnog plana ………………………………………………………………………………………………………   36

10.9. Efekti na zapošljavanje ………………………………………………………………………………………………………………36

11 Spisak potrebne tehničke dokumentacije sa uslovima za njenu izradu, odobrenja, saglasnosti i mišljenja za obavljanje koncesione djelatnosti	35

11.1. Faza detaljnih geoloških istraživanja	35

11.2.   Faza eksploatacije mineralnih sirovina	36

11.2.1	Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju	36

11.2.2	Odobrenje za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu	36

11.2.3	Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata	37

11.3. Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja I saglasnosti   za izvođenje rudarskih radova	38

12 Osnovni elementi tenderske dokumentacije (javni oglas, dokumentacija vezana za ponudu)  39

12.1.	Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu	39

12.2.	Javni oglas	40

12.3.	Ugovor o koncesiji	41

12.4.	Uputstvo za podnošenje ponuda	41

13 Spisak propisa koji se primjenjuje u postupku davanja koncesije i u vršenju koncesione djelatnosti	42

# 1. UVOD

U skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni list CG”, broj 08/09)  i Dopunom plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu, Ministarstvo ekonomije Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: ministarstvo) je pripremilo Koncesioni akt o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad (u daljem tekstu: Koncesioni akt). Cilj izrade Koncesionog akta je pokretanje postupka javnog nadmetanja za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad.

Inicijativu za izradu Koncesionog akta je u skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama podnijelo D.o.o. “Petarstone” – Danilovgrad (u daljem tekstu: Podnosilac inicijative), koja je zavedena u arhivi Ministarstva pod brojem: 07–1091/1 od 23.04.2014. godine.

Nakon prihvaćene inicijative od strane ministarstva, isto je uvrstilo pojavu predmetne mineralne sirovine u Dopunu plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu. Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2014. godine, donijela Dopunu plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2014. godinu i zadužila Ministarstvo ekonomije da započne realizaciju davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina sadržane u Dopuni plana.

Na osnovu zaključaka Vlade, ministarstvo je Rješenjem, broj: 01-1091/4 od 06.11.2014. godine formiralo Radnu grupu koja je pristupila izradi Koncesionog akta o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad.

U skladu sa članom 8 stav 3 Zakona o koncesijama, prije upućivanja Koncesionog akta Vladi na usvajanje, ministarstvo organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od 15 do 30 dana od dana upućivanja javnog poziva za javnu raspravu.

Poslije sprovedene javne rasprave, ministarstvo dostavlja Vladi, u skladu sa članom 8 stav 6 Zakona o koncesijama, Koncesioni akt sa Izvještajem sa javne rasprave na usvajanje.

Nakon usvajanja Koncesionog akta od strane Vlade, ministarstvo objavljuje Javni poziv za davanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad.

Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, opština Danilovgrad, se daje  putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku, na način propisan Zakonom o koncesijama.

Ponuđač dostavlja ponudu na osnovu javnog oglasa za davanje koncesije. Rok za dostavljanje ponuda iznosi jedan mjesec od dana objavljivanja javnog oglasa u ’’Službenom listu Crne Gore’’.

2. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ O POJAVI ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG (UKRASNOG) KAMENA „STOLA“

2.1. Predmet Koncesionog akta

Predmet ovog Koncesionog akta je pojava mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, opština Danilovgrad.

Rješenjem Ministarstva, broj: 01-1091/4 od 06.11.2014. godine, obrazovana je stručna Radna grupa za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, opština Danilovgrad.

  - Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora

Lokalitet arhitektonsko-građevinskog kamena “Stola” se nalazi na području opštine Danilovgrad, od kojeg je udaljeno oko 10 km vazdušne linije, u pravcu sjeveroistoka, na nadmorskoj visini od oko 900 m.n.m. Lokalitet “Stola” se nalazi neposredno uz lokalni makadamski put, koji od platoa Studeno i Topolova vodi do mjesta Krivače i Brijestovo i izlazi na novi asfaltni put Manastir Ždrebaonik - Manastir Ostrog. Dužina ovog puta iznosi oko 8,5 km, od čega oko 3,5 km lošijeg makadamskog puta i oko 5,0 km asfaltnog puta, širine oko 3 m. Prostor na kome se nalazi lokalitet “Stola“ pripada listu “Danilovgrad“, 1:100 000, odnosno sekciji “Spuž“, 1:25 000 i zahvata površinu od 9,1352 ha.

Područje u kome je smješten predmetni lokalitet predstavlja, u suštini, južne i jugoistočne padine brdovitog dijela terena, neposredno uz navedeni makadamski put, sa karakterističnim okolnim uzvišenjima od 819 do 1.094 m.n.m.

Značajni morfološki oblici, koji se pojavljuju u ovom kraju, su polja, uvale, dolovi, mnogobrojne plitke i duboke vrtače, jame, škrape i pećine.

Prostor na koji se traži koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke A, B, C i D, sa sljedećim koordinatama:

| Konturna tačka | x | y |
| --- | --- | --- |
| A | 4 719 469 | 6 595 046 |
| B | 4 719 362 | 6 595 180 |
| C | 4 719 580 | 6 595 472 |
| D | 4 719 761 | 6 595 227 |

Ukupna površina prostora za koji se traži koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena iznosi 91.352 m2, odnosno 9,1352 ha.

2.3. Podaci o imovinsko-pravnim odnosima

Traženi prostor administrativno pripada opštini Danilovgrad, K.O. Brijestovo I i obuhvata katastarske parcele broj: od 305 do 326, LN br.517,  koje su u vlasništvu podnosioca inicijative, odnosno, osnivača i vlasnika DOO “Petarstone” – Danilovgrad.

## 2.4. Podaci iz prostorno–planske dokumentacije

Akt Sekretarijata za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad, br.03-032-5-928/2 od 12.12.2014. godine, navedeno je da je istražno-eksploatacioni prostor “Stola” definisan u Prostorno-urbanističkom planu opštine Danilovgrad.

## 2.5. Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru

Hidrografske prilike su odraz tipične kraške hidrografije i njenih fenomena i predstavlja bezvodno kraško područje. U bližem i širem području predmetnog lokaliteta nema stalnih vodotoka, niti izvora, tako da se rijetko lokalno stanovništvo snabdijeva vodom iz bistjerni.

U neposrednoj blizini ovog lokaliteta nema visoko-naponske mreže (dalekovoda), a na oko 2 km u selu Krivače prolazi nisko-naponska mreža, preko koje se lokalno stanovništvo snabdijeva električnom energijom.

Predmetni lokalitet se nalazi u dosta zabačenom prostoru, sa relativno slabim i udaljenim vezama sa najbližim naseljima. Prostor oko predmetnog lokaliteta je veoma slabo naseljen. Najbliže naselje je selo Krivače na oko 2 km vazdušne linije u pravcu jugozapada. U pravcu sjeveroistoka nalaze se rijetko naseljena mjesta, odnosno katuni Topolovo, Borov do, Jablan i Ivanj ubao.

Lokalitet koji je predmet Inicijative se nalazi na padinama istoimenog uzvišenja Stola (957 m.n.m.), po kome je lokacija i nazvana. Do predmetnog lokaliteta se može doći i iz pravca Danilovgrada asfaltnim putem dužine oko 25 km preko Gorice, Slatine, Poljica i Topolova. Od Topolova se odvaja navedeni makadamski put dužine oko 3 km i vodi do predmetnog lokaliteta i dalje nastavlja prema selu Krivače i Brijestovo.

2.6. Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima, rezervama i kvalitetu mineralne sirovine

Na ovom lokalitetu nijesu vršena detaljna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog kamena, tako da nema podataka o rezervama istog.

Šire područje lokaliteta “Stola“ izgrađuju slojeviti i bankoviti krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti, smeđe boje, gornjokredne starosti. U njima se pojavljuje tipična gornjokredna fauna (bioklasti rudista i honrodonti).

Lokalitet “Stola“ izgrađuju, uglavnom, svijetlosmeđi, smeđi i tamno smeđi, slojeviti (0,20-0,50 m) i ređe bankoviti (0,60-0,80 m), krečnjaci turona (K22). Krečnjaci su fino stratifikovani, sa ravnim, izuzetno, slabo zatalasanim površinama slojevitosti, između kojih se mjestimično zapažaju i glinovito-laporoviti sedimenti tamnosmeđe boje. Mjestimično, ali podređeno, zapažaju se i svijetloplavi, katkad bituminozni krečnjaci i krečnjaci sa zelenkastim muglama laporovitog sastava. Takođe, mjestimično, ali rijetko, se javljaju dolomitični krečnjaci i podređeno dolomiti.

Krečnjaci su, uglavnom, mikritskog sastava, bez intraklasta i sa rjeđim fosilnim ostacima. Karakteristične su tanke žice mliječno-bijele boje i prozirnog kalcita, ponekad mrežastog rasporeda, kao i rijetki stiloliti.

Krečnjaci šireg područja predmetnog lokaliteta sadrže karakterističnu gornjokrednu faunu: miliolide, kuneoline, zatim brojne hondrodonte (Chondrodonta joannae), kao i bioklaste rudista.

2.6.1. Rezerve i kvalitet mineralne sirovine

Na bazi izvršene procjene na lokalitetu “Stola”, uzimajući u obzir površinu prostora i morfološke karakteristike, potencijalne geološke rezerve arhitektonsko-građevinskog kamena procijenjene su na 6.000.000 m3.

Na zahtjev Investitora izvršeno je ispitivanje fizičko-mehaničkih karateristika uzoraka prirodnog kamena uzetih sa lokaliteta “Stola”, na jednoj kompletnoj analizi, koja su urađena u Zavodu za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize a.d. - Nikšić.

Na osnovu rezultata kompletnih fizičko-mehaničkih ispitivanja, kamen sa ovog lokaliteta, na osnovu zapreminske i specifične težine, može se svrstati u teške vrste kamena, sa malom poroznošću (0,2%) i malim upijanjem vode (0,3%). Postojan je na dejstvo kristalizacionih soli Na2SO4, odnosno mraza. Čvrstoća na pritisak je visoka (167 MPa), a pad čvrstoće na pritisak u suvom i vodozasićenom stanju nije izražen. Otpornost na habanje brušenjem (19,30 g/50cm3) deklariše ovaj kamen kao srednje otporan na habanje.

Na osnovu utvrđenih svojstava i odrebi odgovarajućih standarda, kamen sa lokaliteta “Stola” može se upotrijebiti za:

- proizvodnji tehničko-građevinskog kamena,

- proizvodnju kamene galanterije,

- proizvodnju ploča za unutrašnja oblaganja (horizontalne i vertikalne površine),

- proizvodnju ploča za spoljna oblaganja (vertikalne površine),

- proizvodnju ploča za spoljna oblaganja (horizontalne površine), zavisno od pješačkog opterećenja, odnosno otpornosti na habanje i

- proizvodnju agregata za asfalt i beton.

Sa aspekta primjene tehničko-tehnoloških rješenja otvaranja budućeg površinskog kopa, kao i instaliranja postrojenja za obradu mineralne sirovine, postoje dobri morfološki uslovi.

# 3. ROK TRAJANJA KONCESIJE

Shodno članu 8 Zakona o koncesijama rok na koji se daje koncesija određuje se u zavisnosti od javnog interesa, predmeta koncesije, vremena potrebnog za povrat investicije i ostvarivanja primjerene dobiti po osnovu koncesione djelatnosti. Navedeni rok ne može biti duži od 30 godina kada odluku o davanju koncesije donosi Vlada i opština, niti duži od 60 godina kada odluku o davanju koncesije donosi Skupština.

U konkretnom slučaju, rok trajanja koncesije zavisi od utvrđenih rezervi, godišnjeg kapaciteta eksploatacije, od zahtjeva tržišta i od zahtjeva investitora.

S obzirom na potencijalne rezerve, koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola” daje se na maksimalni period od 30 godine, od čega:

- jedna godina za detaljna geološka istraživanja,

- jedna godina za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radove,

- 28 godina za eksploataciju mineralne sirovine.

Ukupan koncesioni period, koji obuhvata sve gore navedene faze, nemože da prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina.

Rok trajanja faze detaljnih geoloških istraživanja i izrade rudarske i tehničke dokumentacije se ne može mijenjati.

# 4. OSNOVNI PARAMETRI ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJE

4.1.  Opis tehničko-tehnološkog procesa eksploatacije

Na ovom lokalitetu nijesu vršena detaljna geološka istraživanja arhitektonsko-grđevinskog kamena, već se radi o pojavi koju treba detaljnim istražnim radovima definisati i prevesti u ležište. U ovom Koncesionom aktu daju se neki osnovni parametri tehnološkog procesa rada i kapaciteta na budućem površinskom kopu. Kapacitet površinskog kopa će biti 500 m3 komercijalnog bloka i tombolona, što znači da je potrebno godišnje otkopati ukupno 3.300 m3 čm. Količinu materijala koju treba otkopati, da bi se dobilo 500m3 komercijalnog bloka i tombolona, utvrdiće se kroz detaljna geološka istraživanja i kroz izradu Glavnog rudarskog projekta eksploatacije.

Tehnološki proces rada na površinskom kopu sastoji se od radnih operacija:

- pripremni radovi

- bušenje

- sječenje, obaranje bloka i formatizacija bloka

- utovar i transport

- odlaganje otkrivke

4.2. Kapacitete opreme po fazama

4.2.1.     Pripremni radovi

Pripremni radovi obuhvataju: izrada pristupnog puta, čišćenje i ravnanje terena, čišćenje etažne ravni i priprema iste za izvođenje bušenja i druge pomoćne radove. Pripremni radovi izvodiće se bagerom kašikarom zapremine 2 m3 i pikamerom. Učešće bagera za obavljanje pomenutih radnji iznosio bi oko 10 % od vremenskog perioda rada koji je u ovakvim klimatskim uslovima 300 dana sa radom u jednoj smjeni.

300 x 5.5 x 0.10 = 165h

Potrošnja nafte za obavljanje svih pripremnih radova iznosi:

165 h/god. x 25 l/h = 4.125 l

Normativ goriva po 1m3 bloka i tombolona iznosi 5.89 l/m3.

Normativ ulja i maziva iznosi 0.5 kg/m3.

4.2.2.       Bušenje

Za provlačenje užeta za siječenje izrađuju se vertikalne i horizontalne bušotine bušilicom HDM-025 proizvodnje “Benetti“ sljedećih tehničkih karakteristika: prečnik bušotine  Ø 90 mm i Ø 205 mm,  prosječna brzina bušenja 6 m/h i 2 m/h, potrošnja vode 20 l/min, snaga pogonskog motora 5,5 kW, snaga motora za potisak 0,75 kW, radni napon 380 V, potrošnja vode 20 l/min.

Potrebnu dužinu bušenja za m3 primarnog bloka gdje je blok prosječnih dimenzija 3x1,5x3m, a zapremina bloka 13,5 m3. Ukupna dužina vertikalnih bušotina iznosi 111 m’, a horizontalnih 167 m’, a potrebno vrijeme bušenja za vertikalne bušotine iznosi 250 h, a za horizontalne 84 h. Potrebna količina vode za ukupno bušenje iznosi 401 m3.

normativ:   - bušaće krune 0,005 kom/m3

- električna energija 1,26 kWh/m3

- voda 6.6 m3/smjeni

4.2.3.        Siječenje bloka

Siječenje bloka vrši se izradom vertikalnih rezova koji se spajaju u vertikalnoj bušotini i horizontalnog reza koji se izrađuje u nivou etaže. Izrada ovih rezova vrši se gaterom ALPHA 840B sa dijamantskim užetom sljedećih tehničkih karakteristika: snaga pogonskog motora 37 kW, radni napon 380 V, brzina kretanja užeta 40 m/s, potrošnja vode 30 l/min, širina reza 9 mm.

Za vađenje primarnog bloka ukupna površina vertikalnog reza je 500 m2, a horizontalnog 166 m2, što ukupno iznosi 666 m2. Ovu količinu treba uvećati za 10 % radi skrajanja bloka, pa će ukupne količine reza biti 732 m3. Učešće gaterskog reza po m3 isječene mase biće 1,46 m2/m3. Potrebno vrijeme rada gatera za vađenje cjelokupne mase iznosi 122 h. Ukupna količina vode za siječenje bloka iznosi 220 m3.

normativ:  - dijamantske perle 1,21 kom/m3

-  opruge 8,35 kom/m3

- distantni prstenovi 1,57 kom/m3

- nastavci za uže 0,75 kom/m3

- čelično uže Ø5 mm 2 m/m3

- električna energija 8,51 kWh/m3

- voda 10 m3/smjeni

- električna energija za potrebe kopa 6kWh.

4.2.4.   Obaranje bloka i formatizacija

Obaranje bloka vrši se primjenom pneumatskih jastuka model 641 dimenzija 40x40x2,5cm i hidrauličnih potiskivača IS/166 ( 2x150 t). Prije obaranja bloka na mjesto gdje treba da padne blok pravi se posteljica od sitnog šuta ili drugog materijala kako bi se amortizovao pad i spriječilo razbijanje bloka. Nakon obaranja bloka, ukoliko postoje otvorene pukotine može doći do odvajanja komada po pukotinama. Ukoliko postoje veći komadi u cjelosti, vrši se njihovo skrajanje na veličinu i oblik da bude što manje otpadaka, a što veće iskorišćenje zdrave mase.

4.2.5.       Utovar i transport

Poslije obaranja i skrajanja (formatiranja) bloka, vrši se utovar i transport materijala. Utovar bloka i većih komada vršiće se utovarivačem ili autodizalicom u kamion zapremine 12m3.

-normativ goriva  utovarivača iznosi  3,5 l/m3

-normativ ulja i maziva iznosi    0,35 kg/m3

-normativ guma 0,002 kom/m3.

4.2.6.        Odlaganje otkrivke

Otkrivka će se transportovati kamionom zapremine sanduka 12 m3 do prostora koji je određen za tu svrhu, a utovar će se vršiti sa utovarivačem zapremine od 3 m3.

-normativ goriva kamiona iznosi   3,0  l/m3

-normativ ulja i maziva iznosi 0,3 kg/m3

-normativ guma 0,004 kom/m3

4.3.   Zbirni normativ

Potrošnja energije i materijala (iskustveni podaci):

| Red. br. | Naziv materijala | Jed. mjere | Normativ (po m3 bloka) | Jedinična cijena | Cijena (€/m3bloka) | Cijena (€) za 500 m3 bloka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dizel gorivo | lit/m3 | 12.401 | 1,3 | 16,121 | 8.060 |
| 2. | Ulje i mazivo (ukupno) | kg/m3 | 1.23 | 1.24 | 1,525 | 762 |
| 3. | Gume za utovarač | kom/m3 | 0,002 | 1000 | 2 | 1.000 |
| 4. | Gume za kamion | kom/m3 | 0,004 | 600 | 2,4 | 1.200 |
| 5. | Krune za bušenje | kom/m3 | 0.005 | 500 | 2,5 | 1.250 |
| 6. | Šipke za bušenje | kom/m3 | 0.003 | 400 | 1,2 | 600 |
| 7. | Dijamantske perle | kom/m3 | 1.21 | 2 | 2,42 | 1.210 |
| 8. | Opruge | kom/m3 | 8.35 | 0.5 | 4,17 | 2.087 |
| 9. | Distantni prstenovi | kom/m3 | 1.57 | 0.5 | 0,785 | 390 |
| 10. | Nastavci za uže | kom/m3 | 0,75 | 0,30 | 0,225 | 112 |
| 11. | Čelično uže Ø5mm | m/m3 | 0,12 | 60 | 7,2 | 3.600 |
| 12. | Električna energija | kWh/m3 | 16 | 0,11 | 1,76 | 880 |
| U K U P N O |  |  |  |  | 42,31 | 21.151 |

4.3.1. Plan radne snage

| Redni broj | Naziv radnog mjesta | Školska sprema | Potreban broj izvršilaca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnički rukovodilac površinskog kopa (rudarski smjer) | VSS | 1 |
| 2 | Poslovođa | SSS | 1 |
| 3 | Referent zaštite na radu | SSS | 1 |
| 4 | Rukovaoc utovarača-bagerist | KV | 1 |
| 5 | Bušač | KV | 1 |
| 6 | Rukovaoc sjekačice | KV | 1 |
| 7 | Radnik na elektro i mašinsko održavanje | KV | 1 |
| 8 | Vozač kamiona | KV | 1 |
| 9 | Pomoćni radnik | NK | 1 |
| 10 | Stražar | SSS | 3 |
| Ukupno |  |  | Σ 12 |

Napomena: Zaposleni treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 93 Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10, 40/11). Svi zaposeni podliježu provjeri poznavanja propisa iz oblasti na radu.

4.4.  Investiciona ulaganja

Za obavljanje tehničkog procesa neophodna su investiciona ulaganja za:

- nabavka opreme i mehanizacije,

- izgradnja infrastrukturnih objekata,

- izrada projektne dokumentacije.

4.4.1. Oprema i mehanizacija

| Red.broj | Naziv opreme i mehanizacije | Količina | Cijena € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utovarač | 1 | 150.000 |
| 2 | GaterALPH 840 | 1 | 50.000 |
| 3 | Hidraulična bušilica HDM 025 | 1 | 30.000 |
| 4 | Kamion | 1 | 80.000 |
| 5 | Cistijerna za vodu | 1 | 14.000 |
| 6 | Teretno vozilo | 1 | 12.000 |
| 7 | Pneumatski jastuci | 2 | 2.000 |
| 8 | Hidraulični potiskivači | 2 | 1.000 |
| 9 | Ostala oprema |  | 10.000 |
| Ukupno |  |  | S 349.000 |

4.4.2. Infrastrukturni objekti

| Redni broj | Naziv infrastrukturnih objekata | Količina | Cijena € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontejner površine 12 m2 | 3 | 35 000 |
| 2 | Dalekovod, trafostanica i kablovski razvod |  | 15.000 |
| Ukupno |  |  | S 50.000 |

4.4.3. Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanja potrebnih odobrenja i saglasnosti (iskustveni podaci)

| Dokumentacija i radovi | (€) |
| --- | --- |
| Izrada podloga - geodetski radovi | 4000 |
| Izrada geološke tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) | 20000 |
| Izvođenje istražnih radova | 5000 |
| Labaratorijska ispitivanja fizičko- mehaničkih karakteristika sa analizom stabilnosti parametara kopa | 3000 |
| Izrada rudarske tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) | 26000 |
| Izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu sa revizijom | 9000 |
| Urbanističko - tehnički uslovi i ostale saglasnosti,odobrenja, atestiranja i sl. | 4000 |
| UKUPNO | 71000 |

Treba pogledati ove cifre: izrada geološke dokumentacije mnogo, izvođenje istražnih radova ako podrazumijeva bušenje malo, laboratorija malo, rudarska dokumentacija mnogo

4.4.4. Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi utvrđena je Uredbom o visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).

Saglasno navedenoj Uredbi, visina sredstava utvrđuje se za svaku jedinicu mineralne sirovine na osnovu:

- ukupne količine mineralne sirovine u ležištu predviđene za eksploataciju  ugovorom o koncesiji i odobrenim rudarskim projektom;

- roka trajanja prava na eksploataciju prema ugovoru o koncesiji; i

- predračuna potrebnih sredstava za djelimičnu i konačnu rekultivaciju, utvrđenih odobrenim glavnim rudarskim projektom eksploatacije, odnosno tehničkim projektom rekultivacije.

Prema tome, visinu sredstava, kao i dinamiku izvođenja radova, nije moguće utvrditi do izrade odgovarajućeg projekta. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, računajući površinu prostora koji će biti zahvaćen eksploatacijom i stvaranje novih površina, može se orijentaciono računati da će za rekultivaciju biti potreban ukupni iznos sredstava od 70.000 € ili prosječno 2.500 € godišnje.

4.4.5. Ukupna investiciona ulaganja

Mehanizacija i oprema.................................................................................................. 349.000 €

Za dovođenje u funkcionalno stanje ovih objekata potrebno je ..................................... 50.000 €

Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih odobrenja i saglasnosti.............  71.000 €

Ukupno.................................................................................................................... 470.000 €

4.6. Vrijednost mineralne sirovine

Vrijednost mineralne sirovine proračunata je na osnovu prosječno ostvarene prodajne cijene jedinice proizvoda u 2013. godini (akt Zavoda za statistiku, broj: 15-83/2 od 03.02.2014. godine).

Prosječno ostvarena prodajna cijena komercijalnog bloka i tombolona u 2013. godini iznosi 335,00 €/m3 bez PDV-a.

S obzirom na procijenjene rezerve od oko 6.000.000 m3 č.s.m., ne može se prihvatiti predlog podnosioca inicijative da minimalna godišnja proizvodnja bude 250 m3 komercijalnog bloka i tombolona. Ovim Koncesionim aktom utvrđuje se minimalna godišnja proizvodanja od 500 m3 komercijalnog bloka i tombolona.

Vrijednost godišnje proizvodnje (500 m3 komercijalnog bloka i tombolona x 335,00 €) iznosi 167.500,00 €.

Vrijednost proizvodnje za 28 godina perioda eksploatacije (14.000 m3 komercijalnog bloka i tombolona) iznosi 4.690.000,00 €.

4.7.  Iznos koncesione naknade

Iznos koncesione naknade je obrađen u posebnom poglavlju. Početni minimalni iznos koncesione naknade iznosi 7% od vrijednosti mineralne sirovine.

Za minimalnu godišnju proizvodnju od 500 m3 tombolona i komercijalnog bloka, u odnosu 44:56, godišnja koncesiona naknada, kao stalni dio, iznosi 11.725,00 €. Ovaj iznos predstavlja minimalni godišnji iznos koncesione naknade.

Iznos stalnog dijela koncesione naknade može biti veći, a utvrđuje se Ugovorom o koncesiji u zavisnosti od ponuđenog obima proizvodnje i ponuđenog procentualnog iznosa za obračun.

# 5. Mjere za zaštitu životne sredine

Detaljna geološka istraživanja u manjoj mjeri mogu imati uticaj na životnu sredinu, dok eksploatacija i obrada mineralne sirovine, a time i arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena je proces koji se, sa aspekta ekologije, smatra rizičnim.

U zakonskim propisima koji regulušu zaštitu životne sredine naglašeni su osnovni principi njene zaštite i to prirodnih vrijednosti zemljišta, vode i vazduha, kao i biodiverziteta (biljni i životinjski svijet).

Shodno naprijed navedenom, Koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru „Stola“, pri planiranju i sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne procjene uticaja na životnu sredinu, u sladu sa zakonom.

Rudarska aktivnost neminovno dovodi do nepovoljnih, odnosno, negativnih uticaja na životnu sredinu. U prvom redu, nepovoljni uticaji eksploatacije i obrade predmetne mineralne sirovine se odnose na značajniju promjenu reljefa, odnosno, značajniji uticaj na pejzaž, povećanu buku i neznatno zagađenje vazduha izduvnim gasovima i kamenom prašinom.

Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13).

S obzirom na značaj očuvanja životne sredine, Koncesionar je dužan da se pridržava svih mjera zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

## 5.1. Direktni izvori štetnih uticaja na životnu sredinu pri eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena

Direktan uticaj određene metode eksploatacije i mehanizacije, koji učestvuju u procesu rada, na životnu sredinu je u korelacionoj vezi sa uticajem površinskog kopa na uži ili širi pojas regiona u kome se vrše rudarske aktivnosti.

Direktni izvori uticaja u površinskoj eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena se analiziraju u tri faze egzistencije rudnika:

- fazi otvaranja,

- fazi eksploatacije i

- fazi zatvaranja.

Svaka faza razvoja rudnika ima specifične izvore uticaja: neki se protežu u dužem vremenskom periodu, a neki se završe sa određenom radnom operacijom ili aktivnošću.

### 5.1.1.  Direktni izvori štetnih uticaja u fazi otvaranja površinskog kopa

Faza otvaranja površinskog kopa arhitektonsko-građevinskog kamena traje vremenski kratko i odvija se na, relativno, malom prostoru. Mogući izvori uticaja u tački otvaranja su mašine koje učestvuju u ovoj fazi, i to: bušilice, kompresori, buldozeri, bageri, kamioni, sjekačica sa dijamantskim perlama, lančane sjekačice.

U zavisnosti od projektovanog tehničkog rješenja otvaranja i eksploatacije, primijeniće se neke od navedenih mašina. Rudarske mašine u radnom procesu mogu, u fazi otvaranja površinskog kopa, da izazovu sljedeće negativne uticaje: aerozagađenje, buku, vibracije, prašinu i zagađenje površinskih voda.

Zbog malog prostora, malog broja mašina koje učestvuju u fazi otvaranja, naprijed navedeni uticaji se veoma malo direktno odražavaju na zdravlje rukovaoca mašina, i to je u granicama dozvoljenog opsega.

Primjena miniranja kod izrade puteva i komunikacija i sve do otvaranja prve etaže ne predstavlja izvor štetnih agenasa šire od nekoliko desetina metara od mjesta upotrebe eksploziva i eksplozivnih sredstava. U ovoj fazi se eksploziv koristi, prvenstveno, za korekciju terena.

### 5.1.2.  Direktni izvori štetnih uticaja u fazi eksploatacije na površinskom kopu

U fazi eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena uticaj rudarskih mašina na životnu i radnu sredinu su proporcionalni kapacitetu površinskog kopa, broju mašina koji učestvuju u procesu rada i prostoru koji zahvata površinski kop. U zavisnosti od projektovane tehnologije eksploatacije izvori uticaja mogu biti sljedeće mašine, uređaji i sredstva: bušilice na pneumatski pogon, lafetne bušilice, kompresori i kompresorske stanice, buldozeri, bageri, kamioni i damperi, sjekačica sa dijamantskim perlama, lančana sjekačica, remena sjekačica, termogorionici, water-jet uređaji, eksploziv, ekspanzione smješe i dr.

U savremenom rudarstvu osnovne mašine za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena rade najviše uz pomoć vode, što ih čini kompatibilnim sa životnom sredinom. Analiza izvora uticaja ostalih mašina se najviše svodi na analizu uticaja utovarnih i transportnih mašina, kao potencijalno najvećih izvora štetnih uticaja.

## 5.2.  Ocjena mogućih ili stvarnih uticaja

Ocjena uticaja površinske eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena na životnu i radnu

sredinu analizira se sa aspekta tehnologije eksploatacije.

Numerički model je mjera dejstva negativnih uticaja i klasifikovan je u četiri kategorije:

- 0 – nema uticaja,

- 1 – ograničen uticaj,

- 2 – snažan uticaj, i

- 3 – veoma snažan uticaj.

Uticaj, u zavisnosti od vrsta i tipa rudarske aktivnosti na površinskom kopu (radovi na otvaranju, eksploatacija kamena tehnologijom rezanja, rezanje kamena na etaži, geometrizacija primarnih blokova, utovar kamenog otpada i komercijalnog bloka, transport stijenske mase unutar površinskog kopa), određuje se na osnovu naprijed navedenog numeričkog modela posebno za svaki rad, odnosno, za svaku aktivnost kako bi se dobio ukupni, numerički izraženo, uticaj na životnu i radnu sredinu.

Tabelarni prikaz posljedica uticaja na životnu sredinu:

| Red. br. | Posljedice uticaja eksploatacije kamena na životnu sredinu | Numerički model uticaja (ukupno) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Promjena geomorfološkog izleda terena | 4,0 |
| 2. | Posljedice po vodne resurse | 2,0 |
| 3. | Uticaji na atmosferu | 1,0 |
| 4. | Posljedice u biosferi | 2,5 |
| 5. | Posljedice na humano čovjekovo okruženje | 4,0 |
| 6. | Posljedice po zdravlje čovjeka na radnom mjestu na PK i u području PK | 4,5 |

Analizom ocjene mogućih uticaja numerički model se, prije svega, formira na osnovu egzaktnih podataka dobijenih mjerenjem negativnih pojava (prašina, buka, aerozagađenje) u prostoru rada svake mašine.

Ekolozi preko numeričkog modela ukazuju na negativne efekte koji su mogući već od otvaranja rudnika i razvoja površinskog kopa.

## 5.3. Tehničke mjere ublažavanja uticaja

Kao i kod svake ljudske djelatnosti, kod otvaranja površinskog kopa i eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena moguće je, projektovati tehničke mjere, koje mogu smanjiti uticaj rudarskih aktivnosti na čovjekovu okolinu. Tehničke mjere, pored tehničkih rješenja, mogu da sadrže niz uputstava i tehnoloških odredbi radi smanjenja uticaja eksploatacije na okolinu. Takve mjere se nazivaju mjere ublažavanja uticaja.

U odnosu na klasično rudarstvo, eksploatacija arhitektonsko-građevinskog kamena ima dobru kompatibilnost sa zahtjevima zaštite životne sredine i održivog razvoja. Savremene tehnologije primjenjuju vodu kao medij uz pomoć kojeg se vrši razaranje stjenske mase, a takav medij je najbolji za čovjeka iz više razloga (voda eliminiše prašinu u radnom području kopa, voda se lako poslije korišćenja kanališe u vodosabirnike, postupci neutralisanja štetnih materija vodom se uspješno sprovode, tehnologija recikliranja je apsolutno uspješna, omogućava uštede, jer se voda može koristiti više puta, omogućava se ispiranje i taloženje čestica čvrste stjenske mase, koja se može dalje koristiti u građevinarstvu).

Projektovanje površinskog kopa i izbor tehnologije eksploatacije mora se bazirati na utvrđenim izmjerenim i egzaktnim podacima kako bi tehničko rješenje bilo saglasno ekološkoj problematici. U rijetko kojoj oblasti rudarstva ima toliko mogućnosti za sprovođenje tehnologije eksploatacije „bez ostataka” kao u eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena.

5.3.1. Mjere ublažavanja u toku eksploatacije

Pitanje promjene morfologije je kompleksno pitanje i istovremeno jednostavno.

Gledano morfološki, površinski kopovi brdskog tipa se teže saniraju, teže ih je vratiti prirodi, ima manje mogućnosti da se naprave neki originalni sadržaji.

Površinski kopovi u ravničarskom ambijentu manje se vide, lakše ih je „sakriti“, može se osmisliti više rekultivacionih sadržaja (ribnjaci, rekreativni centri, sportski sadržaji - jezera za veslačke sportove, itd.).

Realno sagledavajući geomorfološku problematiku, treba istaći da se u svijetu ne pribjegava da se tehničkom rekultivacijom nadoknadi deficit izvađenih masa, jer za to nema ekonomskog opravdanja.

Uticaji na površinske i podzemne vode se direktno mogu umanjiti preduzimanjem sljedećih mjera: smanjenjem potrošnje racionalnijim korišćenjem vode, sprječavanjem zagađenja recikliranjem vode u radnoj figuri kopa, primjenom tehničkih mjera zaštite podzemnih i površinskih voda.

Odlagalište se poslije radne figure površinskog kopa najviše zapaža, jer direktno utiče na vizuelni izgled okoline. Kod brdskog reljefa, pored vizuelnog efekta, odlagalište može, eventualno, ugroziti život biljaka i hidrografiju. Smanjenju odlagališta, a time i njegovog negativnog uticaja, doprinosi veoma važan program proizvodnje kamenih proizvoda „bez ostataka“, koji podrazumijeva maksimalno iskorišćenje stjenskog materijala u raznim oblastima građevinarstva.

Upotrebom vlažne tehnologije u eksploataciji arhitektonsko-građevinskog kamena, voda upija i nosi sa sobom ne samo prašinu sa stijena već i druge ostatke: dijamantsku prašinu, metalne elemente sa spojeva alata, gvozdene i čelične opiljke i ulja i maziva. Zamuljena voda koja potiče od rezanja istaloži se u taložniku. Istaloženi materijal se sakuplja u specijalne vreće i odlaže na deponiju.

Ublažavanje problema sa prašinom može se ostvariti korišćenjem vode tokom bušenja.

Akustičko djelovanje mašina (sjekačica sa dijamantskim perlama, remena sjekačica, lančane sjekačice) je takvo da se njihov rad ne čuje. Ograničavaju buku za vrijeme rada samo na najužem prostoru u radijusu radilišta od nekoliko desetina metara. Ekspanzione smješe zavise od bušenja (izvor buke). Beznačajno je kao akustično djelovanje u odnosu na tehnologiju miniranja.

Problemi zagađenja okoline povezani sa curenjem ulja, maziva i goriva u radni prostor površinskog kopa mogu se pojaviti ukoliko se se njima nepažljivo rukuje.

# 6. REKULTIVACIJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG PROSTORA “STOLA”

Negativni uticaji budućih rudarskih aktivnosti na površinskom kopu “Stola” sa kvalitativnom procjenom mogućih nepovoljnih uticaja na radnu i životnu sredinu, obrađeni su u poglavlju 5 Mjere za zaštitu životne sredine.

U ovom poglavlju se obrađuje faza rekultivacije istražno-eksploatacionog prostora.

Kao rezultat izvođenja rudarskih radova na istražno-eksploatacionom prostoru javlja se drastična promjena izgleda terena. Novi zakonski uslovi za eksploataciju mineralnih sirovina zahtijevaju da se, nakon završene eksploatacije, izvrši rekultivacija prostora koji će biti degradiran obavljanjem koncesione djelatnosti, a sve to u cilju poboljšanja ekoloških uslova na samom lokalitetu i neposrednoj okolini.

Ako bi se degradirane površine ostavile, nakon izvođenja radova na eksploataciji, u istom stanju, mogu se očekivati neki od sljedećih negativnih uticaja:

- produžavanje nepovoljnog uticaja pejzažnog izgleda terena,

- pogoršavanje stanja degradiranih površina zbog pojave erozije, klizišta i sl.,

- produžavanje negativnih uticaja na vazduh i okolno zemljište (podizanje prašine izazvane vjetrom, odnošenje materijala površinskim – atmosferskim vodama).

Osnovni cilj rekultivacije je da se prostoru, na kojem će biti vršena eksploatacija, da prirodna vrijednost slična ili bolja od prvobitne, što je, prema procijenjenim sadašnjim uslovima na ovom lokalitetu, sasvim moguće.

Treba istaći, prije svega, da na površinskim kopovima, u mnogim industrijalizovanim zemljama, obnavljanje okoline nije više stvar izbora rudnika. Zakoni u vezi s tim su postali mnogo strožiji, a provjere češće, tako da je za kompanije, koje se bave eksploatacijom, obavezno da rekultivišu prostor na kome je završena eksploatacija mineralne sirovine. Svakako, i Crna Gora ima zakonske propise usaglašene sa standardima Evropske unije koji tretiraju rudarsku djelatnost, a u sklopu toga i obaveze Koncesionara za pridržavanje mjera zaštite životne i radne sredine i rekultivacije degradiranog prostora (Zakon o koncesijama, Zakon o rudarstvu i propisi iz oblasti zaštite životne sredine).

Dakle, problem rekultivacije više nije problem kao ranije, jer je sasvim normalno da u jednom procesu narušavanja geoekološkog ambijenta, postoji faza “obnove” prostora u kojem je egzistirao rudnik.

Zbog velike važnosti ove faze rada, zakonskim propisima utvrđena je obaveza izrade projektnih rješenja rekultivacije, izradom Glavnog rudarskog projekta (Pravilnik o sadržaju rudarskih projekata) ili izradom posebnog tehničkog projekta rekultivacije, koji je sastavni dio Glavnog rudarskog projekta.

Projektima se daju rješenja rudarsko-tehničke i biološke rekultivacije površina degradiranih izvođenjem rudarskih radova, uz uvažavanje uslova koji su utvrđeni Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, vodnih uslova i sl.

Projekat se mora realizovati u fazama, odnosno radovi na rekultivaciji izvoditi sukcesivno, paralelno sa razvojem kopa. To znači da je sa radovima na rekultivaciji potrebno početi odmah po završetku svake etaže.

## 6.1. Zaključak

U skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu Koncesionar je dužan da u toku i po završetku radova na eksploataciji predmetne mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema Projektu rekultivacije zemljišta, odnosno, da preduzme mjere zaštite životne sredine sadržane u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je od strane organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine data saglasnost i da preduzme mjere zaštite voda u skladu sa zakonom.

O naprijed navedenim mjerama izvještavaju se Ministarstvo ekonomije i ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite životne sredine i nadležni organ lokalne uprave.

Ukoliko Koncesionar u skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu ne izvrši sanaciju i rekultivaciju prostora, istu će o njegovom trošku sprovesti Koncedent.

Za sanaciju i rekultivaciju, saglasno odredbi člana 73 Zakona o rudarstvu, Koncesionar je dužan da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine mjesečno izdvaja sredstva za djelimičnu ili potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije.

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja sredstava bliže je uređen Uredbom o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvodi rudarski radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava (“Sl. list CG”, br. 51/11).

Koncesionar je dužan da u skladu sa navedenom Uredbom redovno dostavlja Ministarstvu obnovljivu bankarsku garacniju, naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveza rekultivacije i sanacije. Visina novčanog iznosa bankarske garacnije određuje se rješenjem Ministarstva, u skladu sa Uredbom.

# 7.  UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Radi efikasnog korišćenja energije, u skladu sa odredbama Zakona o energetskoj efikasnosti (“Sl. list CG”, br. 29/10 i 40/11), Koncesionar je dužan da preduzima mjere za poboljšanje energetske efikasnosti.

Koncesonar je dužan da kroz izradu tehničke i projektne dokumentacije predvidi sprovođenje mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno, ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primjenom provjerenih savremenih tehnologija, čije je korišćenje ekonomski opravdano.

Sprovođenje mjera energetske efikasnosti utiče na kvalitet radne i životne sredine.

# 8. USLOVI KOJE JE DUŽAN DA ISPUNJAVA KONCESIONAR U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI I OSTALE REFERNECE I DOKAZE O ISPUNJAVANJU TIH USLOVA

Obaveze Koncesionara u pogledu ispunjavanja uslova definisanih u ovom poglavlju su sljedeće:

- Da, u skladu sa članom 51 stav 2 Zakona o koncesijama, u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno društvo ili drugo pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori, koje će obavljati koncesionu djelatnost ili da proširi registraciju za vršenje koncesione djelatnosti.

- Da obezbijedi svu potrebnu geološku i rudarsku dokumentaciju, odobrenja i saglasnosti potrebnih za zakonito izvođenje radova (obrađeno u poglavlju 11).

- Da obezbijedi opremu i mehanizaciju saglasno verifikovanoj rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji.Oprema i mehanizacija treba da ispunjava uslove propisane pravilnicima o tehičkim normativima za izvođenje planirane vrste radova na predmetnom lokalitetu.

- Da obezbijedi radnu snagu saglasno ovom Koncesionom aktu i rudarskoj i tehničkoj dokumentaciji. Zaposleni moraju da ispunjavaju uslove (u pogledu stepena stručne spreme, radnog iskustva, obučenosti i ovlašćenja za vršenje tih poslova) u skladu sa Zakonom o rudarstvu („Sl.list CG“, br. 65/08, 74/10).

- Da izvršava finansijski dio u pogledu obaveza utvrđenih Ugovorom o koncesiji, u smislu plaćanja koncesione naknade, dostavljanja obnovljive godišnje bankarske garancije, izdvajanja sredstava za rekultivaciju. Koncesionar mora da ostvaruje takve poslovne rezultate koji će mu omogućiti redovno poslovanje (redovno izmirivanje poreskih i drugih obaveza), a time i ispunjavanje ugovornih obaveza.

# 9.  MINIMALNI POČETNI IZNOS KONCESIONE NAKNADE

Koncesionim aktom se utvrđuje minimalni - početni iznos koncesione naknade.

Minimalna koncesiona naknada se utvrđuje na osnovu Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11).

Navedenom Uredbom je utvrđeno da se minimalna koncesiona naknada određuje za eksploataciju mineralnih sirovina, tj. za period eksploatacije, a ne i za period koji je predviđen za detaljna geološka istraživanja.

## 9.1. Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 3 Uredbe) određuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije;

- pripadnosti grupi ležišta;

- kvaliteta mineralne sirovine; i

- tržišne cijene mineralne sirovine.

### 9.1.1. Rezerve mineralne sirovine

Prognozne rezerve arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokalitetu „Stola“ iznose 6.000.000 m3 č.s.m.

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu proizvodnje od oko 3.300 m3 č.s.m., odnosno, (uz iskoršćenje od 15 % č.s.m.), od 500 m3 tombolona i komercijalnog bloka u odnosu 44:56, za period od 28 godina,  otkopalo bi se oko 92.400 m3 č.s.m, odnosno, proizvelo bi se 14.000 m3 tombolona i komercijalnog bloka kao tržišnog prozvoda.

### 9.1.2. Pripadnost grupi ležišta

Ležište arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, prema navedenoj Uredbi, a na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstano je u treću grupu geogenih ležišta (G3).

Po tom osnovu, procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju od 28 godina.

### 9.1.3.  Kvalitet mineralne sirovine

O kvalitativnim karakteristikama predmetne mineralne sirovine može se govoriti jedino na osnovu analogije sa sličnim ležištima na području opštine Danilovgrad („Maljat“, „Visočica“), koja su nastala u sličnim geološkim uslovima i koja imaju veći stepen istraženosti (izvršena detaljna geološka istraživanja). Na osnovu analize postojećih podataka može se pretpostaviti da će sirovina sa ovog lokaliteta ispuniti uslove za primjenu kao arhitektonsko-građevinski (ukrasni) kamen. Trebalo bi maći ovo Maljat i Visočica jer nisu nastala u istim uslovima, nego u drugačijim a ni tektonska zona nije ista.

Napomena: ovaj podatak se koristi za korekciju promjenjivog dijela naknade.

### 9.1.4. Tržišna vrijednost rezervi

Tržišna vrijednost rezervi komercijalnog bloka i tombolona (čl. 16 Uredbe) utvrđena je u iznosu od 335,00 €/m3, na osnovu podataka Zavoda za statistiku za 2013. godinu).

Na osnovu usvojenih parametara, tržišna vrijednost rezervi komercijalnog bloka i tombolona arhitektonsko-građevinskog (ukranog) kamena prema minimalnom godišnjem kapacitetu za 28 godina iznosi:

VP= 14.000 m3 x 335,00 €/m3 =  4.690.000,00 €

## 9.2. Obračun minimalne koncesione naknade

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 18 Uredbe) obračunava se po obrascu:

MDN= VP x G

gdje su:

VP- vrijednost proizvodnje = 4.690.000,00 € (za period od 28 godina)

VP-vrijednost godišnje proizvodnje = 167.500,00 €

G- minimalni procentni iznos (7%)

MDN = 4.690.000,00 x 0,07 = 328.300,00 € (ukupno za period od 28 godina)

MDN = 167.500,00 x 0,07 = 11.725,00 €/godišnje.

Koncesiona naknada (čl. 19 Uredbe) za eksploataciju mineralne sirovine sastoji se iz stalnog (SDN)  (nepromjenjivog) i promjenjivog (PDN) dijela naknade.

Obračunata minimalna koncesiona naknada  predstavlja minimalni iznos stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade:

- za period od 28 godina SDN = 328.300,00 €

- SDN (godišnje) = 11.725,00 €.

Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji može, u zavisnosti od ponuda, biti veći a ne manji od obračunatog minimalnog iznosa.

Zainteresovani ponuđači treba svojim ponudama, a u zavisnosti od sopstvene ekonomsko-finansijske analize, da ponude godišnji obim proizvodnje i procentualni iznos za obračun koncesione naknade, koji ne mogu biti manji od elemenata na osnovu kojih je obračunat minimalni iznos naknade. Ovo predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za vrednovanje ponuda.

Ugovoreni godišnji iznos SDN koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine. SDN plaća se po osnovu Ugovora o koncesiji bez donošenja posebnog Rješenja.

### 9.3. Promjenjivi dio naknade (PDN)

Promjenjivi dio naknade obračunava se godišnje po obrascu:

PDN = VP x (G x K) > SDN (godišnjeg iznosa),

gdje su:

VP- godišnja vrijednost proizvodnje obračunata na osnovu ostvarene godišnje proizvodnje mineralne sirovine i prosječne godišnje prodajne cijene priozvoda

G- ugovoreni procentualni iznos za pripadnost grupi ležišta (ne manji od 7%)

K- vrijednost korektivnih faktora

Vrijednost korektivnih faktora:

- po osnovu kvaliteta mineralne sirovine, obračunati iznos se ne uvećava niti se umanjuje (čl. 17 Uredbe); i

- po osnovu ostvarene proizvodnje, obračunati iznos se uvećava od 0 do 3% (čl. 21 Uredbe).

Promjenjivi dio naknade, obračunava se na kraju svake godine, a plaća se za količine eksploatisane mineralne sirovine koja prelazi godišnju minimalnu količinu za eksploataciju utvrđenu Ugovorom o koncesiji (čl. 19 stav 3 Uredbe). Uplata se vrši jedanput godišnje na osnovu Rješenja nadležnog ministarstva.

Obračun PDN se vrši na osnovu dokumentacije:

- godišnjeg tehničkog izvještaja;

- izvještaja o radu i ostvarenom prihodu po osnovu ostvarene proizvodnje mineralne sirovine i

- dokaza o količinama i prosječno ostvarenim prodajnim cijenama jedinice proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Dokumentaciju za obračun PDN podnosi koncesionar najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu.

# 10.  KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći:

| R.B. | K R I T E R I J U M I | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade | 0 - 30 |
| 2 | Ponuđeni ukupni obim proizvodnje | 0 - 30 |
| 3 | Rok trajanje koncesije | 0 - 5 |
| 4 | Reference ponuđača (tehnička opremljenost-tehnološka opremljenost) | 0 - 5 |
| 5 | Finansijski aspekt-prosječni bruto prihod u posljednje tri godine | 0 - 5 |
| 6 | Finansijski aspekt-prosječni neto prihod u posljednje tri godine | 0 - 5 |
| 7 | Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti | 0 - 5 |
| 8 | Kvalitet poslovnog plana | 0 - 10 |
| 9 | Efekti na zapošljavanje I ekonomski razvoj | 0 - 5 |

## 10.1. Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade

Tačkom 9.1.2. Koncesionog akta – Pripadnost grupi ležišta, je definisano da se ležište arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, na osnovu postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstava u treću grupu geogenih ležišta (G3).

Po tom osnovu, shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11), procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 Uredbe) iznosi 7% od tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, odnosno, ukupnog tržišnog proizvoda, za koncesioni period za eksploataciju od 28 godina.

Ponuđači mogu ponuditi procentni iznos tržišne vrijednosti bilansnih ili eksploatacionih rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena koje je veći od 7%.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  P % / MP% x 30,

gdje:

P% - označava % ponuđača

MP % - označava maskimalno ponuđeni % na tenderu

30 – broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.2. Ponuđeni ukupni obim rudarske proizvodnje

Tačkom 9.1.1. Koncesionog akta - Rezerve mineralne sirovine, je definisano da prognozne rezerve arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na lokalitetu „Stola“  iznose 6.000.000 m3 č.s.m, što omogućava ukupnu proizvodnju od 92.400 m3 č.s.m., za period eksploatacije od 28 godina.

Ponuđači mogu ponuditi obim ukupne proizvodnje koji je veći od od 92.400 m3 č.s.m.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PUP/MPUK x 30,

gdje:

PUP - označava ponuđenu ukupnu proizvodnju

MPUK - označava maskimalno ponuđenu ukupnu proizvodnju ponuđenu  na tenderu

30 – broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.3. Rok na koji se traži koncesija

Poglavljem 3 Koncesionog akta – Rok trajanja koncesije je definisano, s obzirom na potencijalne rezerve, da se koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola” daje se na maksimalan period od 30 godine, od čega:

- jedna godina za detaljna geološka istraživanja,

- jedna godina za izradu rudarske i tehničke dokumentacije i pripremne radova i

- 28 godina za eksploataciju mineralne sirovine.

Ne može se ponuditi rok eksploatacije koji je duži od roka utvrđenog Koncesionim aktom, jer maksimalan rok ne smije da prelazi zakonom definisan rok trajanja koncesije od 30 godina.

Rok trajanja faze detaljnih geoloških istraživanja i izrade rudarske i tehničke dokumentacije se ne može mijenjati.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PR / MPR x 5,

gdje:

PR- označava ponuđeni rok

MPR – označava maskimalno ponuđeni rok trajanja koncesije na tenderu

5- označava broj bodova za ovaj kriterijum

## 10.4. Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost)

Ponuđač je dužan da u skladu sa parametrima iz Koncesionog akta dokaže svoju tehničko – tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije arhitektnonsko- građevinskog kamena.

Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu će se dati ponuđači koji najbolje dokumentuje I dokaže tehničko – tehnološku opremljenost za vršenje koncesione djelatnosti.

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PBP / MBP x 5

gdje:

PBP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine

MBP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – broj bodova po ovom krierijumu

10.5. Finansijski aspekt – prosječni bruto prihod ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PNP / MNP x 5,

gdje:

PNP – označava ponuđeni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine

MNP – označava maksimalni prosječni bruto prihod za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu

10.6. Finansijski aspekt - prosječni neto prihod ponuđača u posljednje tri godine

Ovaj kriterijum se izračunava na sljedeći način:

Kriterijum:  PNP / MNP x 5,

gdje:

PNP – označava ponuđeni prosječni neto prihod za posljednje tri godine

MNP – označava maksimalni prosječni neto prihod za posljednje tri godine ponuđen na tenderu

5 – označava broj bodova po ovom kriterijumu

10.7.

Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti

Ponuđač treba da dokaže i opiše svoje dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina, izvršavanje ugovornih obaveza, stepen realizacije koncesije i plasman proizvoda na tržište.

10.8.  Kvalitet poslovnog plana

Ponuđač treba da opiše i dokaže poslovni plan za realizaciju koncesije.

10.9. Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj

Ponuđač treba da opiše način na koji će dodjela Ugovora o koncesiji uticati na zapošljavanje i ekonomski razvoj.

# 11. SPISAK POTREBNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA USLOVIMA ZA NJENU IZRADU, ODOBRENJA, SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA ZA OBAVLJANJE KONCESIONE DJELATNOSTI

# 11.1. Faza detaljnih geoloških istraživanja

U skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11) za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja potrebno je prethodno uraditi Projekat detaljnih geoloških istraživanja pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, čiju reviziju vrši investitor, u skladu sa zakonom.

Izvođenje istražnih radova prema revidovanom Projektu detaljnih geoloških istraživanja odobrava Ministarstvo, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima.

Ako se Projektom detaljnih geoloških istraživanja predvidi izvođenje rudarskih istražnih radova (potkopi, uskopi, niskopi i okna), kao i probna eksploatacija mineralne sirovine, za izvođenje istih je potrebno pribaviti mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine.

Ukoliko bi, Projektom predviđeni istražni radovi izazvali promjene u prostoru, pribavljaju se od nadležnog organa urbanističko-tehnički uslovi.

Uz zahtjev za dobijanje odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja dostavlja se dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ukoliko je zemljište na kojem se nalazi ležište mineralne sirovine u državnom vlasništvu, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09), nadležni organ za poslove katastra nepokretnosti vrši zabilježbu prava korišćenja istog za period trajanja koncesije.

U procesu geoloških istražnih radova vrši se laboratorijsko ispitivanje uzoraka arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena za određivanje njegovih fizičko-mehaničkih svojstava, mineraloško-petrografskog i hemijskog sastava.

Navedena ispitivanja se vrše za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine i za potrebe rudarskog projektovanja.

Nakon sprovedenih terenskih radova, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja mineralne sirovine, pristupa se izradi Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena u ležištu „Stola“, čiju ovjeru vrši Ministarstvo ekonomije.

## 11.2. Faza eksploatacije mineralne sirovine

Poslije završenih detaljnih geoloških istražavinja, u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11), pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanju odobrenja i saglasnosti neophodnih za zakonito izvođenje rudarskih radova.

### 11.2.1. Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju

Odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, u skladu sa članom 33 Zakona o rudarstvu, izdaje Ministarstvo ekonomije na zahtjev investitora. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

- ugovor o koncesiji;

- situaciona karta u razmjeri 1:10.000 ( ili većoj) sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem opštine na čijoj se teritoriji nalazi;

- potvrdu o bilansnim rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi;

- studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina sa prikazom uslova i načina eksploatacije i pripreme mineralnih sirovina sa dinamikom izvođenja radova i podacima o metanoobilnosti, zaprašenosti i zavodnjenosti, oplemenjivanju, upotrebi i plasmanu, mjerama zaštite i sanacije životne sredine kao i podacima o tehničkoj opremljenosti i stručnim kadrovima;

- mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine na studiju izvodljivosti eksploatacije;

- akt organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane eksploatacije mineralnih sirovina sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima;

- licenca za izvođenje radova;

- drugi podaci od značaja za izdavanje odobrenja na zahtjev nadležnog organa.

### 11.2.2. Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu

Nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije – Glavnog rudarskog projekta eksploatacije.

Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih rudarskih objekata, što je u ovom slučaju i površinski kop „Stola“, sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi eksploatacije mineralne sirovine. Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji), koju vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica koje ima Licencu za izradu rudarskih projekata.

Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu, u skladu sa članom 53 Zakona o rudarstvu, izdaje Ministarstvo ekonomije na zahtjev investitora. Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

- rudarski projekat sa revizionom klauzulom;

- potvrda-saglasnost organa koji je izdao uslove da je rudarski projekat urađen u skladu sa izdatim uslovima;

- urbanističko-tehnički uslovi;

- dokaz o pravu svojine ili korišćenja na zemljištu, odnosno službenosti za najmanje dvije godine eksploatacije mineralne sirovine prema dinamici utvrđenoj koncesionim pravom;

- saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ili odluku da nije potrebno vršiti procjenu uticaja koje se izdaju u skladu sa posebnim propisom;

- vodoprivredna saglasnost na projekte kada eksploatacija mineralnih sirovina utiče na režim voda;

- saobraćajna saglasnost za pristup javnim saobraćajnicama;

- licenca za izvođenje radova; dokaz o plaćenoj naknadi za promjenu namjene korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija u skladu sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvrđenih uslova za izradu tehničke dokumentacije, a naročito sljedeće saglasnosti: elektro-energetska, zaštite na radu, sanitarna, protivpožarna, vodovodna, za priključenje na telekomunikacionu mrežu.

### 11.2.3. Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

Izgrađeni rudarski objekti ili djelovi rudarskih objekata koji se mogu samostalno koristiti, prije početka korišćenja, podliježu tehničkom pregledu, koji obuhvata pregled: rudarskih i građevinskih radova, električnih postrojenja, uređaja i instalacija i rudarske opreme i postrojenja.

Tehničkim pregledom utvrđuje se usklađenost izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdato odobrenje za izvođenje radova, tehničkim propisima čija je primjena obavezna pri izgradnji rudarskih objekata i mjerama i normativima zaštite na radu i zaštite životne sredine. Troškove tehničkog pregleda snosi investitor.

Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata ili dijela objekta vrši nadležni organ preko stručne komisije ili pravnog lica u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Ako je za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata posebnim zakonom propisana obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvole drugih organa ili organizacija, uz zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se i saglasnost, odnosno, dozvola.

11.3. Hronologija izrade tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja i saglasnosti za

izvođenje rudarskih radova

- Izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena “Stola”, revizija Projekta i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po revidovanom Projektu. (obaveza investitora - Koncesionara);

- Izvođenje radova u skladu sa  revidovanim Projektom i odobrenjem za izvođenje radova;

- Izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu „Stola“ (obaveza investitora - Koncesionara);

- Revizija Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na ležištu „Stola“ od strane Ministarstva ekonomije;

- Izdavanje Licence za izvođenje rudarskih radova;

- Izrada Glavnog rudarskog projekta i njegova revizija od strane Ministarstva ekonomije;

- Dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju;

- Dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu;

- Tehnički prijem rudarskih objekata.

# 12. OSNOVNI ELEMENTI TENDERSKE DOKUMENTACIJE (JAVNI OGLAS, DOKUMENTACIJA VEZANA ZA PONUDU

Tendersku dokumentaciju čine sljedeća dokumenta:

- Koncesioni akt;

- Dokumentacija vezana uz ponudu;

- Javni oglas;

- Uputstvo za podnošenje ponuda i

- Nacrt ugovora o koncesiji.

12.1. Dokumentacija koja se prilaže uz ponudu

Shodno članu 23 Zakona o koncesijama nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje koncesije su:

- privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim postupka reorganizacije u skladu sa zakonom kojim je uređena insolventnost privrednih društava;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti;

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa.

S tim u vezi, u cilju dokazivanja da je ponuđač podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja,  neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

- dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti;

- dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak za djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti;

- dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa;

Dokumentacija izdata od nadležnih organa ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja oglasa.

Pored navedenog, ponuđač je dužan dostaviti i:

- Bankarsku garanciju ponude u skladu sa Uputstvom za podnošenje ponuda i

- Popunjeni Obrazac iz Uputstva za podnošenje ponuda.

U slučaju da ponuđač nastupa kao konzorcijum kompanija, onda je za svakog člana konzorcijuma neophodno dostaviti dokaze kojima se potvrđuje da je član podoban da učestvuje u postupku javog nadmetanja, kao i ugovor o konzorcijumu, koji izričito predviđa:

- da će svi članovi konzorcijuma biti solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa njegovim uslovima;

- procenat učešća u konzorcijumu;

- obaveze svakog člana konzorcijuma i

- ovlašćenje jednog člana koji će istupati u ime konzorcijuma.

Vlasnička struktura u koncesionom društvu mora odgovarati procentu učešća članova u konzorcijumu utvđenom prilikom podnošenja ponude i ista se ne može mijenjati bez saglasnosti koncedenta.

## 12.2. Javni oglas

Javni oglas, u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama, objavljuje se u “Službenom listu Crne Gore”, najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i na Internet stranici nadležnog organa, odnosno, u ovom slučaju Ministarstva ekonomije.

Javni oglas za dodjelu predmetne koncesije sadrži sljedeće:

- opis predmeta koncesije, granice istražno-eksploatacionog prostora;

- osnovne elemente Koncesionog akta;

- adresu i rok za dostavljanje ponude na Javni oglas (rok se određuje prema periodu za pripremu ponude i teče od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i ne može biti kraći od 30 dana);

- kriterijume za učešće na Javnom oglasu i mogućnost podnošenja zajedničke ponude;

- pravila prema kojima se Javni oglas sprovodi;

- način dostavljanja ponude;

- moguće vrijeme posjete lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost;

- datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na Javni oglas;

- rok u kome se ponuda na Javni oglas može povući;

- određivanje vrste ponude (tehničke i finansijske ili samo finansijske ponude);

- podatke o visini i obliku depozita i garancije i perioda za koji se traže;

- uslove, rok i način vraćanja depozita i garancije;

- ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa;

- mjesto na kojem se može i vrijeme u kojem se može preuzeti Koncesioni akt i Tenderska dokumentacija, kao i cijena Tenderske dokumentacije u visini troškova njene izrade.

Javni oglas, nakon objavljivanja, nadležni organ može izmijeniti, osim elemenata utvrđenih Koncesionim aktom. Izmjena Javnog oglasa se objavljuje na način na koji je objavljen osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što se rok za dostavljanje ponuda produžava za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja Javnog oglasa.

12.3. Ugovor o koncesiji

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Nacrt ugovora o koncesiji, koji je dat kao Prilog 1 Koncesionog akta.

## 12.4. Uputstvo za podnošenje ponuda

Sastavni dio Tenederske dokumentacije je i Uputstvo za podnošenje ponuda, koji je dato kao Prilog 2 Koncesionog akta.

# 13. SPISAK PROPISA KOJI SE PRIMIJENJUJU U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE I U VRŠENJU KONCESIONE DJELATNOSTI

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom I dvostepenom postupku davanja koncesije (“Sl. list CG”, br. 08/09);

- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11);

- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i  „Sl. list CG“, br. 28/11);

- Zakon o zaštiti na radu (‘’Sl. list RCG’’, br. 79/04 i „Sl. list CG“, br. 26/10 i 40/11)

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13);

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13);

- Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09 i 40/11);

- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11);

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11);

- Pravlnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima („Sl. list SFRJ“, br. 53/79);

- Pravilnik o rudarskim mjerenjima („Sl. list RCG“, br. 26/94);

- Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja („Sl. list SRCG“, br. 09/85 i 16/85);

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata („Sl. list CG“, br. 74/09);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina („Sl. list SFRJ“, br. 62/87);

- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, tehničko-građevinskog kamena, šljunka i pijeska i preradu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena („Sl. list SFRJ“, br. 11/86);

- Uputstvo o izradi godišnjeg tehničkog izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju koncesionara koji imaju pravo na eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list RCG“, br. 10/95) i

- ostali propisi.

P R I L O Z I

1. Položaj istražno-eksploatacionog prostora arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Stola“, 1:25 000;

2. Izvještaj Komisije za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetu „Stola“, opština Danilovgrad, arhiviran u Ministarstvu ekonomije pod brojem: 01-1091/3 od 05.05.2014. godine;

3.  List nepokretnosti – izvod br. 517, KO Brijestovo I;

4. Akt Sekretarijata za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad, br.03-032-5-7 od 14.05.2014. godine i br.03-032-5-928/2 od 12.12.2014. godine o namjeni prostora “Stola” (izvod iz Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad);

5.  Prilog 1

- Uputstvo za podnošenje ponuda

- Obrazac A – Podaci o ponuđaču

- Obrazac B – Tehnička ponuda

- Obrazac C – Forma bankarske garancije za ponudu

6.  Predlog Ugovora o koncesiji sa prilogom forme bankarske garancije

- Prilog 1 – Bankaraska garancija za detaljna geološka istraživanja

- Prilog 2 –  Bankarska garancija za valjano izvršenje Ugovora o koncesiji

- Prilog 3 – Bankarska garancija za rekultivaciju