Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Broj:

Podgorica, 25.03.2014. godine

Skupština Crne Gore

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje gospodina Nikola Gegaja

Poslanik Nikola Gegaj, u pisanoj formi, postavio je pitanje na koje traži odgovor, u pisanoj formi, od strane Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja za sjednicu Skupštine zakazanu za 27.03.2014. godine.

Poslaničko pitanje

Koje su aktivnosti do sada preduzete kada je u pitanju realizacija hitnih mjera regulacije rijeke Bojane od poplava 2010. godine?

Na postavljeno pitanje dajem sljedeći:

ODGOVOR

Krajem decembra 2009. godine i početkom januara 2010., u slivu Skadarskog jezera i rijeka Drim i Bojana, dogodile su se poplave izazvane obilnim padavinama na teritoriji Crne Gore i Albanije. Poplavljeni su: priobalni dio rijeke Bojane u opštini Ulcinj, priobalje Skadarskog jezera na teritoriji Crne Gore i šira zone Skadra na teritoriji Albanije.

Podsjetiću da su poslednje katastrofalne poplave zadesile Crnu Goru januara 1963. godine kada je nivo Skadarskog jezera dostigao, do tada, maksimalno zabilježeni vodostaj od 9,86 metara. Poređenja radi, u decembru 2010. godine zabilježen je vodostaj jezera od 10,44 metra.

U cilju preduprjeđivanja posljedica novih poplava, Crna Gora i Albanija potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim su definisali aktivnosti koje je potrebno realizovati kako bi štete od eventualnih poplava bile smanjene.

Šta je urađeno od dana potpisivanja Memoranduma do danas?

- formirana je Komisija za realizaciju hitnih mjera za regulaciju rijeke Bojane;

- urađen je Elaborat za sanaciju nasipa i obezbjeđivanje prohodnosti korita rijeke Bojane;

- urađen je Glavni projekat održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni ušća;

- završeno je čišćenje desnog rukavca rijeke Bojane od strane firme Bemax. Čišćenje rukavca predstavljalo je doprinos ove firme za vrijeme vanredne situacije u Crnoj Gori, i tom priikom je izvađeno oko 13.500 m3 materijala;

- izgrađeni su nasipi od strane Direkcije javnih radova i Uprave za vode, ukupne dužine oko 11 km, za što je utrošeno 250.000€;

Nakon nedavnih izbora u Albaniji, promjena vlasti uticala je na dinamiku realizacije već dogovore-nih aktivnosti. Praktično, za nastavak dogovorenih kratkoročnih mjera, čekamo više od 5 mjeseci, iz razloga što je albanska strana htjela da izvrši reimenovanje članova Komisije.

Trenutno se radi na utvrđivanju razlika u visinama nasipa, na osnovu postavljenih repera na Bojani. Tokom prošle nedjelje urađena su mjerenja kota. A naredne nedjelje očekuje se unifikacija podataka.

Trenutno, pripremamo informaciju za Vladu Crne Gore u kojoj ćemo predstaviti naredne korake koji proizilaze iz potpisanog Memoranduma o razumijevanju, a tokom aprila sastaće se i državne Komisije kako bi usaglasile dinamiku daljih aktivnosti na realizaciji hitnih mjera. Jedna od glavnih tema je obezbjeđenje protočnosti rijeke Bojane na zajedničkom graničnom potezu do ušća, u dužini od oko 22 km.

Zahvaljujem se na Vašoj podršci i razumijevanju.

M I N I S T A R

Prof. dr Petar Ivanović