# Uputstvo za pripremanje kapitalnog budžeta za 2024. godinu

Podgorica, Datum: 27. januar 2022. godine

U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl.list CG", br. 145/21) i Odlukom o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata ("Sl.list CG", br. 067/21), Ministarstvo finansija poziva potrošačke jedinice prvog nivoa i jedinice lokalnih samouprava da dostave:

- prijedloge za nove kapitalne projekte;

- prijedloge za promjenu tekućih kapitalnih projekata;

- ažurirane procjene rashoda za tekuće kapitalne projekte;

- budžetske zahtjeve za tekuće i nove kapitalne projekte;

# Kalendar pripreme kapitalnog budžeta

Proces i rokovi za predlaganje, procjenu i odabir prijedloga kapitalnih projekata, kao i za izradu kapitalnog budžeta:

| Aktivnost | Odgovorna institucija | Rok |
| --- | --- | --- |
| - Potrošačke jedinice prvog nivoa dostavljaju Ministarstvu finansija po prioritetima rangirane prijedloge za nove kapitalne projekte | Potrošačke jedinice prvog nivoa | 15. mart |
| - Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija prijedloge za promjenu tekućih kapitalnih projekata. | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | 15. mart |
| - Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija ažurirane srednjoročne procjene rashoda za svaki tekući kapitalni projekat. | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | 15. mart |
| - Komisija za ocjenjivanje projekata preispituje sve dostavljene prijedloge kapitalnih projekata i utvrđuje Listu prioritetnih projekata, koju Ministarstvo finansija dostavlja Vladi na konačnu odluku o odabiru projekata | Komisija za ocjenjivanje projekata i Ministarstvo finansija | Jun 2023 |
| - Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima za svaki tekući kapitalni projekat i odobreni novi kapitalni projekat za narednu fiskalnu godinu. | Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj | Jul 2023 |

# Dostavljanje prijedloga za nove kapitalne projekte

Svaka jedinica lokalne samouprave i potrošačka jedinica prvog nivoa mogu dostaviti prijedloge za nove kapitalne projekte. Druge potrošačke jedinice dostavljaju svoje prijedloge preko nadležnog ministarstva. Potrošačke jedinice prvog nivoa su nadležne i odgovorne da izvrše reviziju prijedloga kapitalnih projekata potrošačkih jedinica nad kojima vrše nadzor i da ih uključe u listu rangiranih prioritetnih kapitalnih projekata. Shodno tome, potrošačke jedinice prvog nivoa treba da uspostave adekvatne procedure za blagovremeno prikupljanje svih relevantnih informacija od potrošačkih jedinica nad kojima vrše nadzor.

S obzirom na sadašnje makro-ekonomske izglede, očekuje se da će, imajući u vidu ograničen fiskalni prostor, biti moguće uključiti u kapitalni budžet države samo one nove projekte koji imaju visok stepen zrelosti za implementaciju, odnosno koji imaju potrebnu dokumentaciju i u oblastima su koje Vlada bude definisala kao prioritetnim.

Obrazac zahtjeva za prijavu i finansiranje kapitalnog projekta sa tabelarnim pregledom izdataka, koji je dostavljen u elektronskoj formi uz propratni akt, koristi se za dostavljanje prijedloga novih kapitalnih projekata

# Prijedlozi izmjena tekućih kapitalnih projekata:

U slučaju očekivane promjene kapitalnog projekta koji je u toku (odnosno značajnijeg povećanja ukupne vrijednosti projekta – preko 10% inicijalne vrijednosoti, produžetka perioda implementacije ili bilo koje druge značajne promjene okolnosti) u odnosu na prvobitni ili prethodno odobreni prijedlog kapitalnog projekta, organ uprave nadležan za implementaciju projekta dostavlja Ministarstvu finansija zahtjev za odobravanje izmjena, u skladu sa prethodno navedenim rokovima. Zahtjev se razmatra od strane Komisije i dostavlja Vladi na usvajanje.

Obrazac zahtjeva za prijavu i finansiranje kapitalnog projekta sa tabelarnim pregledom izdataka, koji je dostavljen u elektronskoj formi uz propratni akt, koristi se za dostavljanje prijedloga za promjenu tekućih kapitalnih projekata. U ovom slučaju obrazac je potrebno popuniti na način da se unose samo informacije o promjenama u odnosu na prvobitno ili prethodno dostavljene informacije o projektu.

# Srednjoročne procjene rashoda za kapitalne projekate

Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija ažurirane srednjoročne procjene rashoda za svaki kapitalni projekat koji je u toku, za tekuću fiskalnu godinu (2023.) i za naredne tri godine (2024.-2026.) putem informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS-a. Srednjoročne procjene potrebno je da uključe i pregled kapitalnh projekata iz Tačke 3 ovog Uputstva.

# Detaljni budžetski zahtjevi za svaki tekući kapitalni projekat i odobreni novi kapitalni projekat

U sklopu izrade godišnjeg programskog budžeta, Uprava za kapitalne projekte i Uprava za saobraćaj dostavljaju Ministarstvu finansija detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima za svaki tekući i odobreni novi kapitalni projekat. Dostavljeni zahtjevi potrebno je da uključuju informacije o izdacima za narednu fiskalnu godinu (2024. godinu) i finansijske procjene za 2025. i 2026. godinu.

Zahtjevi za budžetskim sredstvima od strane Uprava za kapitalne projekte i Uprave za saobraćaj dostavljaju se putem informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS-a, u skladu sa prethodno naznačenim budžetskim kalendarom.