**002 ANALIZA PROBLEMA**

**Koraci:**

1. Otvorena rasprava među stakeholderima o problemima vezanim za projektnu ideju ili razvojnu temu koja se obrađuje.
2. ispisivanje pojedinačnih problema u tekst boxove (ili tablicu) i na temelju ispisanih problema identifikovati početni ili centralni problem kojeg će rješavati naš projekat
3. Pronaći probleme koji su povezani sa centralnim problemom i započeti s uspostavljanjem hijerarhije uzroka i posljedica.
4. Problemi koji uzrokuju centralni problem navode se ispod glavnog problema dok se problemi koji su posljedica centralnog problema navode iznad
5. Ukoliko postoji više uzroka nekog problema onda ih je potrebno staviti na isti nivo u problemskom stablu.
6. Povezati probleme pomoću strelica uzroka i posljedica i na taj način pokazati njihove međuzavisnosti.
7. Provjeriti logiku dijagrama i provjeriti sa stejkholderima jesu li obuhvaćeni svi relevantni problemi
8. Po potrebi možete koristiti i druge alate
9. **Text boxovi – stablo problema**

Uzrok 1.1.

GL. problem

Uzrok 1.2.

Uzrok 1

Uzrok 2

Posljedica

Posljedica

GL. problem

1. **Tablica Stablo problema – stablo ciljeva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POSLJEDICE/OPŠTI CILJ-evi: |  |  |  |
| GLAVNI PROBLEM/SPECIFIČNI CILJ  Npr. PROBLEM: pad konkurentnosti preduzeća zbog nedovoljne inovativnosti proizvoda i procesa  CILJ: Jačanje konkurentnosti preduzeća kroz ulaganje u razvoj inovativnog proizvoda x uspostavljanjem saradnje sa istraživačkim sektorom | | | |
| UZROCI: 1/REZULTATI/ELEMENTI |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
|  |  |  |  |