#### Crna Gora

Vlada Crne Gore

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Broj : 01-5109/1

Podgorica

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama (»Sl. list RCG«, br. 46/06) Direkcija javnih radova, shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore (»Sl. list CG«, br. 78/10), donosi :

PLAN   JAVNE   NABAVKE

po KAPITALNOM BUDŽETU

za 2011.godinu

| PREDMET JAVNE NABAVKE |  | UKUPNA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE ISKAZANA U € (Procijenjeni budžet) | NAVESTI U KOJOJ GODINI SE PLANIRA JAVNA NABAVKA-UKOLIKO POSTUPAK TRAJE VISE GODINA |
| --- | --- | --- | --- |
| Usluge | Izrda projektne i druge dokumentacije | 3.309.250,00 € | 2011 |
| Radovi | Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i modernizacija | 21.408.000,00 € | 2011-2012 |
| Robe | Nabavka opreme, namještaja i kupovina nepokretnosti | 3.568.000,00 € | 2011 |
| UKUPNO: | 28.285.250,00 € |  | 2011-2012 |

Vrsta postupka javne nabavke: Odabir metode javne nabavke izvršiće se shodno odredbama čl.19. Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG br. 55/2000).

|  |  | Realizacija projekta u godinama | PLANIRANA SREDSTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O P I S |  |  | STRUKTURA | NAPOMENA |
| R.br. |  |  |  | (%) |  |
| 1. | Rashodi za usluge |  |  |  |  |
| 1.1. | Dječiji vrtić- jaslice u Bijelom Polju | 2011 | 25.000,00 | 0.08 |  |
| 1.2. | Osnovna škola "Dušan Korać"u Bijelom Polju | 2011 | 150.000,00 | 0.53 |  |
| 1.3. | Gimnazija u Plužinama | 2011 | 40.000,00 | 0.14 |  |
| 1.4. | Kompleks Muzičke, Likovne i Dramske akademije na Cetinju | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.5. | Osnovna škola „Salko Alković” | 2011 | 20.000,00 | 0.07 |  |
| 1.6. | Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore u Podgorici | 2011 | 70.000,00 | 0.24 |  |
| 1.7. | Filozofski fakultet u Nikšiću | 2011 | 120.000,00 | 0.42 |  |
| 1.8. | Studentski dom u Nikšiću | 2011 | 60.000,00 | 0.21 |  |
| 1.9. | Objekti kulture na Cetinju | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.10. | Objekti kulture na sjeveru (Berane) | 2011 | 60.000,00 | 0.21 |  |
| 1.11. | Sportska dvorana u Gusinju | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.12. | Sportska dvorana u Ulcinju | 2011 | 100.000,00 | 0.35 |  |
| 1.13. | Sportska sala u Cetinju | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.14. | Domovi zdravlja u Podgorici | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.15. | Poliklinika Berane | 2011 | 30.000,00 | 0.10 |  |
| 1.16. | Centar za transfuziju Podgorica | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.17. | Centar za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici | 2011 | 30.000,00 | 0.10 |  |
| 1.18. | Centar za azilante u Spužu | 2011 | 25.000,00 | 0.08 |  |
| 1.19. | Komanski most u Podgorici | 2011 | 30.000,00 | 0.10 |  |
| 1.20. | Sanitarne deponije ( Bar, Kotor, Pljevlja i Bijelo Polje) | 2011 | 445.000,00 | 1.57 |  |
| 1.21. | Zgrada kasarne „Milovan Šaranović” u Danilovgradu | 2011 | 20.000,00 | 0.07 |  |
| 1.22. | Administrativni objekat MUP-a u Zagoriču | 2011-2012 | 100.000,00 | 0.35 |  |
| 1.23. | Sportski kompleks u Kolašinu | 2011 | 30.000,00 | 0.10 |  |
| 1.24. | Sportska dvorana u Kotoru | 2011 | 10.000,00 | 0.03 |  |
| 1.25. | Granični prelazi Dobrakovo i Dračenovac | 2011 | 80.000,00 | 0.28 |  |
| 1.26. | Sportska dvorana i streljana Policijske akademije u Danilovgradu | 2011 | 25.000,00 | 0.08 |  |
| 1.27. | Muzički centar Crne Gore | 2011 | 165.000,00 | 0.58 |  |
| 1.28. | Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Ulcinj, Pljevlja, Bijelo Polje, Plav, Tivat i Cetinje) | 2011-2012 | 500.000,00 | 1.76 |  |
| 1.29. | Kompleks zgrada CANU; Ministarstvo odbrane, Generalštaba vojske Crne Gore i Ministarstva inostranih poslova | 2011 | 150.000,00 | 0.53 |  |
| 1.30. | Eko efikasna zgrada Ministarstva turizma i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine | 2011 | 350.000,00 | 1.23 |  |
| 1.31. | Poslovna zgrada Uprave za nekretnine | 2011 | 70.000,00 | 0.24 |  |
| 1.32. | Objekti tužilaštvo ( Berane, Kotor i Pljevlja) | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.33. | Objekti Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i Bijelom Polju | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 1.34. | Modernizacija lokalnih puteva Rožaje, Plav, Andrijevica, Mojkovac, Podgorica, Kolašin, Žabljak, Plužine, Šavnik, Nikšić, Danilovgrad, Bijelo Polje, Cetinje, Ulcinj) | 2011 | 101.250,00 | 0.35 |  |
| 1.35. | Gradske saobraćajnice u Kolašinu, Bijelom Polju, Plavu, Žabljaku, Pljevljima, Rožajima i Ulcinju | 2011 | 103.000,00 | 0.36 |  |
|  | UKUPNO USLUGE: |  | 3.309.250,00 € | 11.70 |  |
| 2. | Kapitalni izdaci |  |  |  |  |
|  | -izdaci za infrastrukturu |  |  |  |  |
| 2.1. | Rekonstrukcija infrastrukture u MZ Bukovica- Pljevlja | 2011 | 525.000,00 | 1.85 |  |
| 2.2. | Uređenje korita rijeke Ćehotine | 2011 | 155.000,00 | 0.54 |  |
| 2.3. | Modernizacija lokalnih puteva Rožaje, Plav, Andrijevica, Mojkovac, Podgorica, Kolašin, Žabljak, Plužine, Šavnik, Nikšić, Danilovgrad, Bijelo Polje, Cetinje, Ulcinj) | 2011 | 1.745.000,00 | 6.16 |  |
| 2.4. | Gradska saobraćajnica u Kolašinu | 2011 | 135.000,00 | 0.47 |  |
| 2.5. | Gradska saobraćajnica u Bijelom Polju | 2011 | 192.000,00 | 0.67 |  |
| 2.6. | Gradska saobraćajnica u Plavu | 2011 | 175.000,00 | 0.61 |  |
| 2.7. | Gradska saobraćajnica u Žabljak | 2011 | 192.000,00 | 0.67 |  |
| 2.8. | Gradska saobraćajnica u Pljevljima | 2011 | 200.000,00 | 0.70 |  |
| 2.9. | Gradska saobraćajnica u Rožajima | 2011 | 310.000,00 | 1.09 |  |
| 2.10. | Bulevar majke Tereze u Ulcinju | 2011 | 280.000,00 | 0.98 |  |
| 2.11 | Put Ostrog – Ždrebaonik | 2011 | 240.000,00 | 0.84 |  |
|  | UKUPNO IZDACI ZA INFRASTRUKTURU: |  | 4.149.000,00 € | 14.67 |  |
|  | izdaci za građevinske objekte |  |  |  |  |
| 3.1. | Izgradnja Osnovne škole „Salko Aljković” u Pljevljima | 2011 | 310.000,00 | 1.09 |  |
| 3.2. | Dječiji vrtić u Golubovcima | 2011 | 150.000,00 | 0.53 |  |
| 3.3 | Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića-jaslica u Bijelom Polju | 2011-2012 | 75.000,00 | 0.26 | Sredstva u iznosu od 75.000,00 € obezbijeđena su Kapitalnim budžetom za 2011.godinu, dok će se preostala sredstva obezbijediti kroz Kapitalni budžet za 2012.godinu |
| 3.4. | Objekti kulture na Cetinju | 2011 | 4.450.000,00 | 15.73 |  |
| 3.5. | Objekti kulture na sjeveru (Pljevlja i Mojkovac) | 2011 | 700.000,00 | 2.47 |  |
| 3.6. | Sportski kompleks u Kolašinu | 2011-2012 | 270.000,00 | 0.95 | Sredstva u iznosu od 270.000,00 € obezbijeđena su Kapitalnim budžetom za 2011.godinu, dok će se preostala sredstva obezbijediti kroz Kapitalni budžet za 2012.godinu |
| 3.7. | Fudbalski teren u Beranama | 2011 | 200.000,00 | 0.70 |  |
| 3.8. | Sportska dvorana u Kotoru | 2011-2012 | 190.000,00 | 0.67 |  |
| 3.9. | Sportska dvorana i streljana Policijske akademije u Danilovgradu | 2011 | 232.000,00 | 0.82 |  |
| 3.10. | Agencija za ljekove i medicinsku opremu | 2011-2012 | 430.000,00 | 1.52 |  |
| 3.11. | Poliklinika Berane | 2011-2012 | 370.000,00 | 1.30 |  |
| 3.12. | Centar za transfuziju Podgorica | 2011-2012 | 550.000,00 | 1.94 |  |
| 3.13. | Centar za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici | 2011 | 870.000,00 | 3.07 |  |
| 3.14. | Centar za azilante u Spužu | 2011 | 125.000,00 | 0.44 |  |
| 3.15. | Centar za strance u Spužu | 2011 | 390.000,00 | 1.37 |  |
| 3.16. | Komanski most u Podgorici | 2011 | 220.000,00 | 0.77 |  |
| 3.17. | Sanitarne deponije ( Bar, Kotor, Pljevlja i Bijelo Polje) | 2011-2012 | 445.000,00 | 1.57 |  |
| 3.18. | Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Ulcinj, Pljevlja, Bijelo Polje, Plav i Cetinje) | 2011-2012 | 400.000,00 | 1.41 |  |
| 3.19. | Eko efikasna zgrada Ministarstva turizma i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine | 2011-2012 | 850.000,00 | 3.0 |  |
| 3.20. | Poslovna zgrada Uprave za nekretnine | 2011-2012 | 1.800.000,00 | 6.36 | Sredstva u iznosu od 1.800..000,00 € obezbijeđena su Kapitalnim budžetom za 2011.godinu, dok će se preostala sredstva obezbijediti kroz Kapitalni budžet za 2012.godinu |
| 3.21. | Objekti tužilaštvo ( Berane, Kotor, Cetinje i Pljevlja) | 2011 | 1.400.000,00 | 4.9 |  |
| 3.22. | Administrativni objekat MUP-a u Zagoriču | 2011-2012 | 900.000,00 | 3.18 |  |
| 3.23. | Granični prelazi Dobrakovo i Dračenovac | 2011 | 820.000,00 | 2.9 |  |
| 3.24. | Objekti Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i Bijelom Polju | 2011 | 700.000,00 | 2.47 |  |
| 3.25. | Stambena zgrada za potrebe Ministarstva odbrane u Podgorici | 2011 | 412.000,00 | 1.45 |  |
|  | UKUPNO KAPITALNI IZDACI: |  | 17.259.000,00€ | 61.02 |  |
| 4. | -izdaci za robe |  |  |  |  |
| 4.1. | Sportska dvorana i streljana Policijske akademije u Danilovgradu | 2011 | 243.000,00 | 0.85 |  |
| 4.2. | Institut za javno zdravlje u Podgorici | 2011 | 50.000,00 | 0.17 |  |
| 4.3. | Nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova | 2011 | 25.000,00 | 0.08 |  |
| 4.4. | Crnogorska kuća u Americi | 2011 | 2.000.000,00 | 7.07 |  |
| 4.5. | Ambasada Crne Gore u Briselu | 2011 | 1.250.000,00 | 4.41 |  |
|  | UKUPNO IZDACI ZA OPREMU |  | 3.568.000,00 € | 12.62 |  |
|  | S v e u k u p n o: |  | 28.285.250,00 € | 100 |  |

D I R E K T O R,

Živković Žarko,dipl.ing.građ.