Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- SOCIJALNA ZAŠTITA I HUMANITARNE DJELATNOSTI

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

NAZIV PROGRAMA: „ ZA NAŠU VUČU –NASTAVAK AKTIVNOSTI “

Podnosilac programa (naziv organizacije): NVO „UDRUŽENJE MJEŠTANA I PRIJATELJA SELA VUČA-BERANE“

Ime odgovorne osobe za realizaciju programa:Vučeta Korać, predsjednik Udruženja

Adresa i kontakt telefoni:selo Vuča, Berane, tel.068/109-128

Žiro račun:540-1202-31 (ERSTE banka)

PIB: 02679205

Mjesto: selo Vuča Berane

Vrijeme realizacije: od 01.12.2011 do 31.05.2012. godine

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 5 978.32 eura

# I – Sažetak programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o programu:

- cilj programa,

Cilj programa je da se izgradi kapela u selu Vuča-Berane, da bi se saučešća, dvorenja, pomeni i organizacia sahrana iz kuća, izmjestile u kapelu.

- ciljne grupe,

Ciljne grupe su 20 porodica koje žive u selu i svi mještani iz okolnih sela koji prisustvuju sahranama i pomenima u selu Vuča-Berane.

- glavne aktivnosti,

Glavne aktivnosti su nastavak aktivnosti  na izgradnji kapele, kupovina i prevoz materijala iz Berana do s.Vuča kao i građevinski i elektro radovi na izgradnji kapele.

- mjesto realizacije, i

Mjesto realizacije je s.Vuča-Berane.

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Ukupan budžet projekta iznosi 7 578.32 a od Komisije je traženi iznos 5 978.32 eura.

# II – Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

U s.Vuča ne postoji kapela, kao mjesto gdje bi se vršila organizacija prijema saučešća, dvorenja, pomena i sahrana, te se dvorenje i prijem saučešća obavlja u kućama, najčešće malim i neuslovnim prostorijama, često u neposrednoj blizini djece, što na tu mlađu populaciju ostavlja traume, stresove, strahove i slično. Takođe, nedeljni, četrdesetodnevni, polugodišnji i godišnji pomeni se poslije izlaska na groblje, najčešće nastavljaju u kućama, suženim prostorima, najčešće uz iznošenje namještaja, što je veoma opterećujuće posebno u zimskim mjesecima. Konačno, u selu borave uglavnom starije osobe narušenog zdravstvenog stanja, ima i niz osoba sa invaliditetom koje su u smrtnim slučajevima u selu izloženi stajanju satima po kiši i snijegu. Stoga je ovo NVO odlučilo da 2009 godine započne aktivnosti na izgradnji kapele u selu i do sada je postavljan temelj (coklo) , dakle, izlivena prizemna ploča, a u julu 2011 godine su sazidani zidovi. Do sada smo za materijal i izvođenje radova porošili preko 5 000,00 eura. Za ove aktivnosti imamo saglasnost i pismenu preporuku Opštine Berane, sekretarijata Berane i samog predsjednika Opštine(dostavljamo ih u prilogu) jer ovo predstavlja jedan dio aktivnosti našeg višegodišnjeg programa „Za našu Vuču“. Kroz ovaj projekat planiramo da kupimo materijal i postavimo krov na kapelu, vrata i prozore kao i da završimo elektro-radove.

Ukoliko kapela ne bude izgrađena, pomeni i saučešća će se i dalje obavljati u malim kućama uglavnom neuslovnim prostorima a mještani ovog i drugih sela koji dolaze na saučešća će i dalje biti izloženi često puta višesatnom stajanju po snijegu, kiši, suncu.

2.2. Ciljevi programa

Na najviše pola strane opišite opšti cilj programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Cilj programa je da se izgradi kapela u selu Vuča-Berane, da bi se saučešća, dvorenja, pomeni i organizacija sahrana i saučešća iz kuća, izmjestile u kapelu. Konkretni cilj je da mještani sela Vuča i drugih okolnih sela ne budu izloženi prilikom saučešća višesatnom stajanju po kiši, snijegu i suncu.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika programa.

Ciljne grupe su 20 porodica koje žive u selu i svi mještani iz okolnih sela koji prisustvuju sahranama i pomenima u selu Vuča-Berane.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Po odobrenju projekta i uplati sredstava predstavnici NVO bi u decembru kupili potrebni materijal za krov kapele, elektro-materijal, prozore i vrata i dovezli u selo Vuča.

Posle prestanka sniježnih padavina tokom marta, aprila i maja 2012 godine NVO bi u saradnji sa mještanima sela, angažujući građevinskog radnika pristupili nastavku aktivnosti na izgradnji kapele, postavljanju krova, postavljanju vrata i prozora i postavljanju elektro instalacije. Kapela je započeta na oko 100 m2 od čega 30 m2 prostorije za prijem saučešća, 50 m2 prostorije za sedjenje i smeštaj lica, 10 m2 prostorije za kuvanje čaja, kafe i pravljenje sendviča i 2 prostorije za mokri čvor (muški i ženski).

Ove aktivnosti ćemo završiti do 31.05.2012 godine.

U toku projekta dva puta bi o realizaciji istog informisali preko novinskih sredstava informisanja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Projekat će trajati 6 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje projekta.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |
| Zakazivanje i održavanje sastanka NVO i mještana sela i obavještenje o odobrenju projekta i dogovora o realizaciji istog | X |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| Koordinacija projektom | X | X | X | X | X | X |
| .Kupovina i prevoz materijala iz Berana u s.Vuča | X |  |  |  |  |  |
| Izgradnja kapele |  |  |  | X | X | X |
| Monitoring i evaluacija | X | X | X | X | X | X |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |
| Sačinjavanje izvještaja |  |  |  |  |  | X |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Mještani s.Vuča će biti u situaciji da svakodnevno prate realizaciju projekta, da u istoj učestvuju, te da daju primjedbe i sugestije radi kvalitetnijeg sprovođenja projekta. Projekat bi bio javan i transparentan i dostupan za praćenje i uvid svakom zainteresovanom licu. O sprovođenju projekta bi povremeno informisali preko novinskih sredstava informisanja. Projekat će pratiti članovi upravnog odbora i predsjednik udruženja koji će inače volonterski koordinirati projektom. Razgovor sa mještanima sela će biti jedan od metoda koji će nam poslužiti  kao indikator za uspješnost projekta.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Ovaj projekat ćemo nastaviti obezbjeđenjem sredstava, učešćem na konkursima komisija Vlade, Opštine Beraane i Skupštine CG za raspodjelu sredstava NVO. Takođe, dio sredstava ćemo obezbijediti od dobrovoljnih priloga sadašnjih i ranijih mještana sela Vuča-Berane.

- Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Grede, daska colarica i letva | Kom/m3 |  |  | 2 291,32 |  | 2 291,32 |
| 2. | Krovna konstrukcija | Kom/m3 |  |  | 1 650,00 |  | 1 650,00 |
| 3. | Vrata ( 5 kom) i 3 prozora | Kom |  | 8 | 1 187,00 |  | 1 187,00 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 5 128, 32 |  | 5 128, 32 |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
| . | Sat za struju i ostali elektro materijal |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Podzbir II |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
|  | Honorar za 2 radnika za postavljanje krova (bruto) | mjesec | 450,00 | 2 | 900,00 | 900.00 |  |
|  | Honorar za električara (bruto) | mjesec | 250,00 | 1 | 250,00 | 250.00 |  |
|  | Koordinacija projektom - volonterski |  |  |  |  |  |  |
|  | PodzbirIII |  |  |  | 1 150,00 | 1 150,00 |  |
|  | Hrana i osvježenje za radnike | mjesec | 300,00 | 3 | 900,00 | 450,00 | 450.00 |
|  | Podzbir IV |  |  |  | 900,00 | 450,00 | 450,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 7 578.32 | 1 600.00 | 5 978.32 |

Dakle, Udruženje će obezbijediti od svojih sredstava 1 600,00 eura putem dobrovoljnih priloga a obezbijedićemo i prevoz materijala, korišćenjem prevoznih sredstava - kamiona naših članova, što je nematerijalno učešće Udruženja u projektu. Takođe, članovi Udruženja će volonterski pomagati građevinskim radnicima i električaru što je nematerijalno učešće Udruženja u ovom projektu.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Udruženje  mještana i prijatelja sela Vuče – Berane osnovano i registrovano 13.09.2007 godine je dobrovoljna, samostalna, nepolitička, socijalno-humanitarna organizacija  mještana, prijatelja i poštovalaca sela Vuča koja svojim radom i aktivnošću, postiče i pomaže razvoj sela, infrastrukturu, poboljšanje uslova života mještana sela Vuča kao i uopšte lica u socijalne potrebe, lica sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

- Okrupljanje mještana i prijatelja sela Vuča koji žele da pomognu akcije Udruženja radi sveukupnog razvoja sela, poboljšanja infrastrukture i stvaranja uslova za bolji život mještana sela;

- Organizovanje akcija na poboljšanju putne i elektro-mreže sela sa svim okolnim mjestima;

- Razne vrste pomoći licima u stanju socijalne potrebe, licima sa invaliditetom i ostalim ranjivim kategorijama stanovništva širom Crne Gore;

- Organizovanje raznih aktivnosti na poboljšanju uslova života i rada u selu i šire;

- Pomoć najugroženijim mještanima i prijateljima sela, posebno starim, iznemoglim i osobama sa invaliditetom;

- Rad na informisanju javnosti o problemima sa kojima se susreću mještani sela Vuča;

- Iniciranje novih ideja i aktivnosti u radu koji pomažu revitalizaciji sela Vuča;

- Ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima i pojedincima radi stvaranja povoljnijih uslova za život i rad u selu Vuča;

- Preduzimanje aktivnosti radi formiranja sličnih udruženja u susjednim mjestima;

- Saradjuje sa ranijim mještanima i prijateljima sela u inostranstvu sa ciljem zajedničke pomoći selu Vuča;

- Razne vrste vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja, posebno osobama sa smetnjama u razvoju;

- Doprinosi promociji i afirmaciji sela Vuča kao seosko – planinskom turistričkom mjestu;

- Vrši ostale poslove i ostvaruje zadatke koji proizilaze iz odgovarajućih pozitivno-pravnih propisa, odluka i drugih organa i subjekata.

Misija Udruženja je kvalitetniji život mještana sela vizija povratak bivših mještana u selo Vuča.

Donatori Udruženja su do sada bili Opština Berane (Komisija za raspodjelu sredstava NVO 2008 i 2009 dodine ukupno 800,00 eura), Komisija Skupštine CG (2007 godine- 800,00 eura, 2008 godine – 2 000,00 eura i 2011 godine- 1 000,00 eura.

Sva ta sredstva smo do sada upotrijebili za izgradnju kapele u selu Vuča- Berane. Inače, udruženje pored tih pomoći na izgradnji kapele, organizuje aktivnosti na pomoći u košenju livada i obrađivanju imanja i na sanaciji seoskih puteva.

Do sada Udruženje iako je konkurisalo 2008, 2009 i 2010 godine nije dobilo sredstva od Komisije Vlade za raspodjelu sredstava NVO.

Naši partneri su mještani sela Vuča, mještani drugih sela, predstavnici mjesne zajednice Lubnice-Berane, kao i slična NVO, kao npr Udruženje ratara – Berane, Udruženje povrtlara – Berane, Udruženje penzionera- Berane. Dakle, imamo dobru saradnju sa NVO sektorom čak i sa dva udruženja iz Srbije kao i sa lokalnim, državnim i drugim organima.

UPRAVNI ODBOR  čine 5 članova: Korać Radisav – predsjednik upravnog odbora (profesor u penziji), Božović Vojin, Šekularac Radmila, Božović Radovan i Božović Rosa. Predsjednik Udruženja je Korać Vučeta a zamjenik Božović Vuksan.

Za realizaciju projekta je odgovoran predsjednik Udruženja Korać Vučeta, penzioner, SSS koji ovim i drugim aktivnostima u ovom NVO koordinira besplatno već 3 godine

U prilogu dostavljamo specifikaciju- profakture za kupovinu daski, letvi i ostalog krovnog materijala.

Predsjednik Udruženja

Vučeta Korać

Za detaljnije obrazloženje projekata koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 9 i 10 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću