1. **PRILOG 2** AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

# UVOD

Akcionim planom za sprovođenje Državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2015-2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), definisani su ciljevi i zadaci utvrđeni predloženim Planom a proistekli iz Zakona o upravljanju otpadom, obavezama Crne Gore i trenutnim stanjem u pogledu ostvarenih rezultata u oblasti upravljanja otpadom.

Akcioni plan je dat u dvije tabele.

U Tabela 1. je dat pregled planiranih aktivnosti koje ne zavise od izbora opcije za upravljanje otpadom (misli se na Opciju 1, 2 i 3, predložene u DPUO) već jednako važe u sva tri slučaja a odnose se na aktivnosti iz domena zakonodavno-pravnog uređenja, institucionalnog okvira i tehničko-tehnološkog delovanja.

U Tabela 2. je dat pregled aktivnosti koje je neophodno izvršiti u skladu sa odabranom opcijom.

# AKCIONI PLAN, DINAMIKA I IZVORI FINANSIRANJA REALIZACIJE DRŽAVNOG PLANA

Tabela 1. Akcioni plan - opšte aktivnosti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakonodavno-pravne aktivnosti** | | | | |
| 1. ***Poseban cilj 1.*: Unapređenje postojećeg zakonodavno-pravnog sistema na državnom nivou** | | | | |
| **Zadatak** | **Aktivnost / Mjera / Projekat** | **Nosioci i partneri** | **Period realizacije / Rok** | **Procjena potrebnih sredstava** |
| 1.1. Donošenje novog Zakona o upravljanju otpadom | 1.1.1. Priprema Nacrta Zakona o upravljanju otpadom | MORT | 2015. |  |
|  | 1.1.2. Usvajanje Zakona o upravljanju otpadom | Vlada i Skupština CG | 2015. |  |
|  | 1.1.3. Implementacija Zakona o upravljanju otpadom | MORT, Agencija za ZŽS, Uprava za inspekcijske poslove | 2015. pa nadalje |  |
| 1.2. Donošenje Odluke o uspostavljanju „Eko Fonda“ | 1.2.1. Priprema i usvajanje Odluke o uspostavljanju „Eko Fonda“ | MORT | 2016. |  |
| 1.3. Donošenje Uredbe o načinu funkcionisanja „Eko Fonda“ | 1.3.1. Priprema Uredbe o načinu funkcionisanja „Eko Fonda“ | MORT | 2016. |  |
|  | 1.3.2. Usvajanje Uredbe o načinu funkcionisanja „Eko Fonda“ | Vlada CG | 2016. |  |
| 1. ***Poseban cilj 2.*: Unapređenje postojećeg zakonodavno-pravnog sistema na lokalnom nivou** | | | | |
| 2.1. Donošenje novih lokalnih odluka o upravljanju otpadom | 2.1.1. Priprema novih lokalnih odluka o upravljanju otpadom u skladu sa unapređenom zakonskom regulativom na državnom nivou a odnose se na:   * primarno selektovanje otpada, * sakupljanje otpada, * odlaganje posebnih vrsta otpada, * odlaganja kabastog otpada, * odlaganje građevinskog otpada, * odlaganje biološki razgradivog otpada | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
|  | 2.1.2. Usvajanje novih lokalnih odluka | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
| 2.2. Donošenje odluka o sakupljanju kabastog otpada | 2.2.1. Priprema i usvajanje odluka o načinu sakupljanja kabastog otpada | Jedinice lokalnih samouprava | 2015. |  |
| 2.3. Donošenje odluka o uspostavljanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada u svakoj od JLS | 2.3.1. Priprema i usvajanje odluka o izboru lokacija za odlaganje građevinskog otpada | Jedinice lokalnih samouprava | 2015. |  |
| 2.4. Donošenje odluka o uspostavljanju lokacija za odlaganje biološki razgradivog otpada u svakoj od JLS | 2.4.1. Priprema i usvajanje odluka o izboru lokacija za odlaganje biološki razgradivog otpada | Jedinice lokalnih samouprava | 2015. |  |
| 2.5. Priprema pratećih odluka u postupku formiranja regiona | 2.5.1. Priprema pratećih odluka u postupku formiranja regiona | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
| 2.6. Donošenje odluka o izmenama lokalnih tarifnih sistema | 2.6.1. Priprema lokalnih tarifnih sistema | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
|  | 2.6.2. Usvajanje odluka o lokalnim tarifnim sistemima | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
| 2.7. Prenošenje prava naplate usluga tretmana otpada sa JKP na regionalno preduzeće | 2.7.1. Donošenje odluke o prenošenju prava naplate usluga tretmana otpada sa JKP na regionalno preduzeće | Jedinice lokalnih samouprava | 2015., 2016. |  |
| **Institucionalne aktivnosti** | | | | |
| 1. ***Poseban cilj 1.*: Uspostavljanje strateškog okvira** | | | | |
| **Zadatak** | **Aktivnost / Mjera / Projekat** | **Nosioci i partneri** | **Period realizacije / Rok** | **Procjena potrebnih sredstava** |
| * 1. Priprema Nacrta Državnog plana upravljanja otpadom | * + 1. Izrada dokumenta DPUO | MORT / MZ / MPRR | 2015. |  |
|  | * + 1. Javna rasprava | MORT / MZ / MPRR | 2015. |  |
| * 1. Usvajanje Državnog plana upravljanja otpadom | * + 1. Usvajanje DPUO | Vlada CG | 2015. |  |
| * 1. Priprema Nacionalne strategije upravljanja otpadom | 1.3.1. Izrada dokumenta NSUO | MORT / MZ / MPRR | 2015. |  |
| 1.4. Usvajanje Nacionalne strategije upravljanja otpadom | 1.4.1. Usvajanje NSUO | Vlada CG | 2015. |  |
| 1.5. Usvajanje lokalnih planova upravljanja otpadom | 1.5.1. Izrada dokumenata LPUO u skladu sa DPUO | Jedinice lokalnih samouprava (JLS) | 2016. |  |
|  | 1.5.1. Usvajanje LPUO | Jedinice lokalnih samouprava (JLS) | 2016. |  |
| 1.6. Formiranje novih ili redefinisanje postojećih Regiona | 1.6.1. Donošenje odluka o pristupanju JLS određenom regionu | JLS članice određenog Regiona | 2016. |  |
|  | 1.6.2. Potpisivanje međuopštinskih ugovora o saradnji na nivou Regiona | JLS članice određenog Regiona | 2016. |  |
|  | 1.6.3. Formiranje novih ili redefinisanje postojećih regionalnih preduzeća | JLS članice određenog Regiona | 2016. |  |
| 1.7. Usvajanje regionalnih planova upravljanja otpadom | 1.7.1. Izrada dokumenata RPUO | JLS članice određenog Regiona | 2016. |  |
|  | 1.7.2. Usvajanje dokumenata RPUO | JLS članice određenog Regiona | 2016. |  |
| 1. ***Poseban cilj 1.*: Unapređenje sistema upravljanja otpadom** | | | | |
| 2.1. Uspostavljanje „Eko Fonda“ | 2.1.1. Formiranje „Eko Fonda“ | MORT | 2015.. |  |
| 2.2. Uspostavljanje finansijskog mehanizma za funkcionisanje „Eko Fonda“ | 2.2.1. Formiranje finansijskog sistema poslovanja „Eko Fonda“ | MORT, Ministarstvo ekonomije (ME) | 2015. |  |
| 2.3. Formiranje jedinstvene baze podataka o količinama otpada koje se generišu i sistemu upravljanja otpadom koji se primenjuje u CG | 2..3.1. Donošenje Odluke o davanju prava i obaveza vođenja jedinstvene baze podataka jednom pravnom licu (Agencija za zaštitu životne sredine ili MONSTAT) | MORT | 2015. |  |
| 2.4. Ažuriranje podataka o otpadu | 2.4.1. Redovno vođenje registara sa svim neophodnim podacima o sakupljačima, prevoznicima, izvoznicima, posrednicima i trgovcima otpadom | Agencija za ZŽS | stalno |  |
|  | 2.4.2. Redovno vođenje podataka o izdatim dozvolama za uvoz, izvoz i tranzit otpada i količinama otpada koji se izvozi, uvozi i/ili prolazi kroz CG | Agencija za ZŽS | stalno |  |
| 2.5. Nastavak usmeravanja projektnih aplikacija preko PROCON-a | 2.5.1. Pokretanje predviđenih projekata i aplikacija za dobijanje finansijskih sredstava | MORT, JLS, PROCON | U celokupnom periodu trajanja DPUO |  |
|  | 2.5.2. Vođenje postupaka realizacije određenih projekata | PROCON | U celokupnom periodu trajanja DPUO |  |
|  | 2.5.3. Redovno ažuriranje sajta [www.procon.me](http://www.procon.me) i obezbeđivanje relevantnih podataka o toku razvoja projekata | PROCON | U celokupnom periodu trajanja DPUO |  |
| 2.6. Unapređivanje rada inspekcijskih službi | 2.6.1. Detaljno analiziranje rada inspekcijskih službi, na lokalnom i državnom nivou, i izrada prijedloga za unapređivanje sistema inspekcijskog nadzora u sprovođenju Zakona o UO | MORT, MUP, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština CG | 2015. |  |
|  | 2.6.2. Razmatranje potrebe i mogućnosti uvođenje strožih kaznenih mjera | MORT, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština CG | 2016. |  |
|  | 2.6.3. Razmatranje mogućnosti uvođenja aktivnije g sistema saradnje stanovništva i inspekcijskih organa (npr. „Zeleni telegon“ ili sajt za slanje prijava i fotografija sa lica mjesta uz transparentan tok praćenja reakcije inspekcijskog organa) | MORT, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština CG | 2016. |  |
|  | 2.6.4. Razmatranje mogućnosti uvođenja kaznene politike za nesavesan rad inspekcijskih organa | MORT, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština CG | 2016. |  |
| 2.7. Unapređivanje komunikacije u službama Vlade | 2.7.1. Razvoj nacionalnog komunikativnog plana | Vlada | 2016. |  |
|  | 2.7.2. Implementacija nacionalnog komunikativnog plana | Vlada | 2016. |  |
|  | 2.7.3. Obuka osoblja određenog za vršioce dužnosti regionalnih komunikacionih koordinatora | Vlada | 2016. |  |
|  | 2.7.4. Obuka osoblja određenog za vršioce dužnosti lokalnih komunikacionih koordinatora | Vlada | 2016. |  |
| 2.8. Unapređivanje komunikacije na regionalnom i lokalnom nivou i jačanje javne svijesti građana | 2.8.1. Razvoj lokalnih komunikacionih planova | JLS | 2016. |  |
|  | 2.8.2. Diskusije i javne rasprave | JLS | 2016. |  |
|  | 2.8.3. Implementacija lokalnih komunikacionih planova | JLS | 2016 - 2017. |  |
|  | 2.8.4. Saopštenja za javnost, intervjui, radio i TV obraćanja i dr. | JLS | Stalno |  |
|  | 2.8.5. Medijske kampanje (reklame, posteri, aktivistički performansi čišćenja i dr., gostovanja u školama, fakultetima i dr.) | JLS | Stalno |  |
|  | 2.8.6. Obavještenja štampana na računima za komunalne usluge – novi dizajn računa | JLS | Po potrebi |  |
|  | 2.8.7. Servis za prigovore i prijave – „Zeleni telefon“ i sajt | JLS | 2016. |  |
|  | 2.8.8. Programi obuke u oblasti upravljanja otpadom za učenike, nastavnike, direktore, studente, profesore, osoblje zaposleno u JKP, opštinama i dr. | JLS | Stalno |  |
|  | 2.8.9. Organizovanje proslava dana planete, dana voda i dr. posebnih dana iz oblasti zžs uopšte | JLS | Stalno / najmanje jednom godišnje |  |
|  | 2.8.10. Organizovanje dana čišćenja, izbora najlepše bašte, terase, ulice, školskog dvorišta, izbor najangažovanijih škola u pogledu primarno selektovanog otpada i sl. | JLS | Stalno / najmanje jednom godišnje |  |
|  | 2.8.11. Organizovanje humanitarnih akcija prikupljanja čepova od plastičnih flaša i druge ambalaže za potrebe pomoći određenom ugroženom licu i sl. | JLS | Stalno |  |
|  | 2.8.12. Poboljšanje imidža JKP-ova | JLS | Stalno |  |
|  | 2.8.13. Promovisanje principa i planova upravljanja otpadom u seoskim sredinama | JLS, JKP | Stalno |  |
|  | 2.8.14. Organizovanje kampanja za prikupljanje određenih vrsta otpada u seoskim sredinama | JKP | Stalno |  |
| **Tehničko-tehnološke aktivnosti** | | | | |
| 1. ***Poseban cilj 1.*: Obezbjeđivanje tehničke podrške sistemu upravljanja u pogledu konsultacija i izrade neophodnih studija** | | | | |
| **Zadatak** | **Aktivnost / Mjera / Projekat** | **Nosioci i partneri** | **Period realizacije / Rok** | **Procjena potrebnih sredstava** |
| 1.1. Unapređenje sistema sakupljanja otpada | 1.1.1. Uvođenje sistema dvije kante | Određeni Region, JLS članice određenog Regiona, MORT | 2016 - 2017. |  |
|  | 1.1.2. Nabavka opreme i vozila | Određeni Region, JLS članice određenog Regiona, MORT | 2020. |  |
|  | 1.1.3. Proširivanje obuhvata pružanja usluge sakupljanja otpada do 100% | Određeni Region, JLS članice određenog Regiona, MORT | 2021. |  |
| 1.2. Unapređenje sistema upravljanja opasnim otpadom | 1.2.1. Izrada projektnih zadataka za izradu Studije katastra opasnog otpada na nivou CG i izradu Studije izvodljivosti upravljanja opasnim otpadom | MORT | 2015. |  |
|  | 1.2.2. Obezbjeđivanje finasijskih sredstava i izbor Obrađivača studija – Katastar opasnog otpada i Studija izvodljivosti upravljanja opasnim otpadom | MORT | 2016. |  |
|  | 1.2.3. Izrada Studije katastra opasnog otpada u CG i  Izrada Studije izvodljivosti upravljanja opasnim otpadom | MORT, odabrana pravna lica (Obrađivač Studije) | 2016. |  |
| 1.3. Unapređenje sistema iskorišćenja energije iz otpada | 1.3.1. Izrada projektnog zadatka za izradu Studije izvodljivosti iskorišćenja energije dobijene iz otpada na nivou CG | MORT | 2015. |  |
|  | 1.3.2. Obezbjeđivanje finasijskih sredstava i izbor Obrađivača Studije izvodljivosti iskorišćenja energije dobijene iz otpada na nivou CG | MORT | 2017. |  |
|  | 1.3.3. Izrada Studije izvodljivosti iskorišćenja energije dobijene iz otpada na nivou CG | MORT, odabrano pravno lice (Obrađivač Studije) | 2017. |  |
|  | 1.3.4. Ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom ekonomije i ugovaranje zagarantovanih cijena za deponijski gas i energiju dobijenu iz otpada | MORT, ME | 2017. |  |
| 1.4. Unapređenje sistema upravljanja veterinarskim otpadom i otpadom životinjskog porijekla | 1.4.1. Izrada projektnog zadatka za izradu Studije izvodljivosti upravljanja veterinarskim otpadom i otpadom životinjskog porijekla na nivou CG | MPRR | 2016. |  |
|  | 1.4.2. Obezbjeđivanje finasijskih sredstava i izbor Obrađivača Studije izvodljivosti upravljanja veterinarskim otpadom i otpadom životinjskog porijekla na nivou CG | MPRR | 2017. |  |
|  | 1.4.3. Izrada Studije izvodljivosti upravljanja veterinarskim otpadom i otpadom životinjskog porijekla na nivou CG | MPRR, odabrano pravno lice (Obrađivač Studije) | 2017. |  |
| 1.5. Unapređenje sistema upravljanja posebnim tokovima otpada | 1.5.1. Usklađivanje postojećeg sistema upravljanja posebnim tokovima otpada sa odredbama novog Zakona o upravljanju otpadom koji je u procesu usvajanja | MORT, obavezana lica | 2016. |  |

Tabela 2. Akcioni plan – planirane aktivnosti prema opcijama predloženim u DPUO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehničko-tehnološke aktivnosti** | | | | |
| 1. ***Poseban cilj 1.*: Obezbjeđivanje tehničke podrške sistemu upravljanja u pogledu izgradnje neophodnih objekata** | | | | |
| **Opcija / Region / JLS** | **Aktivnost / Mjera / Projekat** | **Nosioci i partneri** | **Period realizacije / Rok** | **Procjena potrebnih sredstava** |
| **OPCIJA 1** | | | | |
| **Region Centar 1** | | | | |
| **Podgorica** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Livade“ (dve kasete) | Region | 2016. i 2021. | 3.000.000 |
|  | Završetak izgradnje postrojenja za prečišćavanje procjednih voda sa deponije | Region | 2016. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog gasa | Region | 2016. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja dodatna 4mala reciklažna dvorišta | Region | 2016., 2018., 2020. i 2022. | 320.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017 – 2018. | 2.100.000 |
| **Cetinje** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
|  | Sanacija smetljišta Vrtijeljka | Cetinje | 2017 – 2019. | 1.700.000 |
| **Danilovgrad** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
| **Region Centar 2** | | | | |
| **Nikšić** | Izgradnja regionalne sanitarne deponije | Region | 2016 – 2022. | 6.700.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.680.000 |
| **Šavnik** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Plužine** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Region Sever** | | | | |
| **Bijelo Polje** | Izgradnja regionalne sanitarne deponije | Region | 2017 – 2020., 2030. i 2034. | 10.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2017 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Pljevlja** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Berane** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 840.000 |
| **Rožaje** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 800.000 |
| **Andrijevica** | Izgradnja melog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Mojkovac** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Kolašin** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Žabljak** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Plav** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Region Primorje 1** | | | | |
| **Bar** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Možura“ (jedna kaseta) | Region | 2023. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2017. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2016 – 2017. | 500.000 |
|  | Sanacija smetljišta Ćafe | Bar | 2017 – 2019. | 5.000.000 |
| ***(Bar i Sutomore)*** | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Ulcinj** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Region Primorje 2** | | | | |
| **Herceg Novi** | Izgradnja regionalne sanitarne deponije | Region | 2017 – 2019. i 2029. | 6.700.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.275.000 |
| **Kotor** | Izgradnja postrojenja za kompostiranje | Region | 2016. | 450.000 |
| **Budva** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2017 - 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017. | 420.000 |
| **Tivat** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **OPCIJA 2** | | | | |
| **Region Centar** | | | | |
| **Podgorica** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Livade“ (dve kasete) | Region | 2016. i 2021. | 3.000.000 |
|  | Završetak izgradnje postrojenja za prečišćavanje procjednih voda sa deponije | Region | 2016. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog gasa | Region | 2016. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja dodatna 4mala reciklažna dvorišta | Region | 2016., 2018., 2020. i 2022. | 320.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017 – 2018. | 2.100.000 |
| **Cetinje** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
|  | Sanacija smetljišta Vrtijeljka | Cetinje | 2017 – 2019. | 1.700.000 |
| **Danilovgrad** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
| **Nikšić** | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja transfer stanice | Region | 2016 – 2017. | 700.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.680.000 |
| **Šavnik** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Plužine** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Region Sever** | | | | |
| **Bijelo Polje** | Izgradnja regionalne sanitarne deponije | Region | 2017 – 2020., 2030. i 2034. | 10.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2017 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Pljevlja** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Berane** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 840.000 |
| **Rožaje** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 800.000 |
| **Andrijevica** | Izgradnja melog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Mojkovac** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Kolašin** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Žabljak** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Plav** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Region Primorje** | | | | |
| **Bar** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Možura“ (jedna kaseta) | Region | 2023. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2017. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2016 – 2017. | 500.000 |
|  | Sanacija smetljišta Ćafe | Bar | 2017 – 2019. | 5.000.000 |
| ***(Bar i Sutomore)*** | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Ulcinj** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Herceg Novi** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2017. | 700.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.275.000 |
| **Kotor** | Izgradnja postrojenja za kompostiranje | Region | 2016. | 450.000 |
| **Budva** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2017 - 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017. | 420.000 |
| **Tivat** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **OPCIJA 3** | | | | |
| **Jedinstveni Region** | | | | |
| **Podgorica** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Livade“ (dve kasete) | Region | 2016. i 2021. | 3.000.000 |
|  | Završetak izgradnje postrojenja za prečišćavanje procjednih voda sa deponije | Region | 2016. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog gasa | Region | 2016. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja transfer stanice | Region | 2026 – 2027. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja dodatna 4 mala reciklažna dvorišta | Region | 2016., 2018., 2020. i 2022. | 320.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017 – 2018. | 2.100.000 |
| **Cetinje** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
|  | Sanacija smetljišta Vrtijeljka | Cetinje | 2017 – 2019. | 1.700.000 |
| **Danilovgrad** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2017 – 2018. | 80.000 |
| **Nikšić** | Izgradnja postrojenja za termičku obradu otpada | Region | 2021 -2027. | 100.000.000 |
|  | Izgradnja deponije za odlaganje pepela | Region | 2028 - 2029. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.680.000 |
| **Šavnik** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Plužine** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2018. | 80.000 |
| **Bijelo Polje** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2019 - 2020. | 700.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2018 – 2019. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2022. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Pljevlja** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 420.000 |
| **Berane** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 700.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 840.000 |
| **Rožaje** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2019. | 800.000 |
| **Andrijevica** | Izgradnja melog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Mojkovac** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Kolašin** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Žabljak** | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Plav** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2018. | 200.000 |
|  | Izgradnja malog reciklažnog dvorišta | Region | 2019. | 80.000 |
| **Bar** | Nastavak izgradnje kaseta  sanitarne deponije „Možura“ (jedna kaseta) | Region | 2023. | 1.000.000 |
|  | Izgradnja regionalnog reciklažnog centra, MRF | Region | 2016 – 2017. | 2.000.000 |
|  | Izgradnja postrojenja za kompostiranje / anaerobnu digestiju / MBT | Region | 2016 – 2017. | 500.000 |
|  | Sanacija smetljišta Ćafe | Bar | 2017 – 2019. | 5.000.000 |
| ***(Bar i Sutomore)*** | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Ulcinj** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.875.000 |
| **Herceg Novi** | Izgradnja transfer stanice | Region | 2017. | 700.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2021. | 1.275.000 |
| **Kotor** | Izgradnja postrojenja za kompostiranje | Region | 2016. | 450.000 |
| **Budva** | Izgradnja reciklažnog dvorišta sa sortirnicom | Region | 2017 - 2018. | 380.000 |
|  | Izgradnja solarne sušare za mulj | Region | 2017. | 420.000 |
| **Tivat** | - | - | - | - |