Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa:  ‘’ Modernizacija i digitalizacija repetitora “

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): Savez radio amatera Crne Gore

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Marin Čaveliš

Adresa i kontakt telefoni: ul. Vaka Đurovića 20 / tel:069/022-146/e-mail:ramateri@t-com.me

Žiro račun: 510-5891-21

PIB: 02020025

Mjesto: Podgorica

Vrijeme realizacije: 5 mjeseci

Ukupno potraživani iznos

od Komisije:  4.890,60

# I – Sažetak plana i programa

- cilj plana i programa je uvođenje novih tehnologija u oblasti telekomunikacija

- ciljne grupe su svi oni koji na amaterskoj osnovi koriste radio-komunikiacione

tehnologije ,đaci srednjih stručnih škola i studenti tehničkih fakulteta

- glavne aktivnosti su digitalizacija postojećeg analognog ,magistralnog UHF

repetitora na Lovćenu.

- Podgorica i teren ( Štirovnik na planini Lovćen )

- ukupni budžet projekta je ................................................   6.002,23  eura

a traženi iznos od komisije je ..........................................   4.890,60  eura

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Savez radio amatera Crne Gore je kao krovna organizacija crnogorskih radio amatera zadužen za obezjeđivanje nesmetanog rada na svim frekvencijama koje po međunarodnim propisima i domaćim zakonima služe za ovaj vid komunikacija. To uključuje i nadzor nad tim frekvencijama, radi njihovog zakonskog korišćenja, zaštite od smetnji i stavljanja u javnu funkciju u slučajevima predviđenih zakonima, a posebno Zakonom o zaštiti i spašavanju. Savez ima nadležnost na čitavoj teritoriji Crne Gore i vlasnik je vrlo vrijedne komunikacione – repetitorske infrastrukture.

Repetitori su međunarodnog karaktera jer pokrivaju i veće djelove svih susjednih zemalja i njihove frekvencije su iskoordinirane na internacionalnom nivou i dodijeljene Crnoj Gori na gazdovanje.

Nažalost naši repetitori su jedini u širem okruženju ostali kao stari analogni uređaji jer od kako su postavljeni ( nedugo nakon zemljotresa iz 1979. godine  ) do dana nijesu modrenizovani a razvoj tehnike i tehnologije je u međuvremenu bio izuzetno brz .Kako je rok za konačan prelazak na digitalne načine rada blizu ,i mi to motramo učiniti najkasnije u narednih nekoliko mjeseci.

Ukoliko to ne uradimo crnogorski radio amaterski sistem će biti nefunkcionalan i što je važnije neće više biti dio integralnog međunarodnog sistema UKV repetitora.To bi ,ne samo po naš Savez. dovelo do nesagledivih posledica a najveća opasnost bi bila to što bi ostali bez frekvencija za repetitore R3 I R4 na visokim kotama .Ukoliko bi došlo do toga nastala šteta se ni na koji drugi način ne bi mogla sanirati a javne funkcije naše organizacije bi se ugasile.

2.2. Ciljevi plana i programa

Cilj programa je modernizacija rada dva međunarodna ,magistralna repetitora koja se već više od 30 godina nalaze na planinama Lovćen i Bjelasica. Ovaj projekat podrazumijeva njihovu digitalizaciju odnosno ugradnju  Na najviše pola strane opišite opšti cilj plana programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

2.3. Ciljne grupe

Ciljna grupa su registrovani crnogorski radio-amaterski operatori kojih u ovom momentu ima

više od 250 u skoro svim crnogorskim opštinama. Ciljna grupa su i članovi drugih nevladinih ,

humanitarnih i sportskih organizacija koji ( bez nadoknade )vrlo često koriste našu opremu i infra strukturu

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Projekat podrazumijeva nabavku opreme,njeno testiranje i montažu na planinu Lovćen. Sve

Potrebne radove uradiće besplatno naši čllanovi osim dijela usluga varioca .Nakon toga slede

domaće i međunarodne administrativne procedure i oficijelni početak rada a nadzor nad radom

digitalizovanog repetitora i njegovo redovno održavanje kao i do sada radiće naši volonteri.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 4 mjeseca.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza |  |  |  |  |
| 1.1. Nabavka opreme | x |  |  |  |
| 1.2. Montaža na Lovćen |  | x |  |  |
| 1.4. Probni rad,ispitivanje |  |  | x | x |
| 1.5. Završna podešavanja i oficijelno puštanje u rad |  |  |  | x |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  | x |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Realizacija projekta će se pratiti kroz povećavanje stepena korišćenja od strane korisnika kao

i kroz mjerne izvještaje Agencije za elektronske komunikacije o EU ECC reporte.

2.7. Održivost

Nakon realizacije ,projekat ne zahtijeva dalje finansiranje. Procijenjeni vijek trajanja opreme je 15 godina i za to vrijeme ne očekujemo nikakva nova ulaganja u opremu , a Zakonom o elektro

Nskim komunikacijama i poštansku djelatnost radio amateri su oslobođeni bilo kakvih nadoknada vezanih za korišćenje radio spektra.

3.	Budžet

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1/Nabavka opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RX/TX repetitorski modul ID-RP 4000 | komad | 2.562,30 | 1 | 2.562,30 |  | 2.562,30 |
| 2. | Digitalni repetitorski kointroler ICOM ID –RP 2 C | komad | 2.328,30 | 1 | 2.328,30 |  | 2.328,30 |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 4.890,60 | 0,00 | 4.890,60 |
|  | Aktivnost 2/montaza na objekat |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Troškovi goriva za terensko vizilo | l | 1,28 | 60 | 76,80 | 76,80 |  |
| 4. | Potrošni materijal za montažu | set | 117,00 | 1 | 117,00 | 117,00 |  |
| 5. | Takse Radio difuznom centru CG |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 6. | Izrada rack ormara 19 | kom | 292,50 | 1 | 292,50 | 292,50 |  |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 786,30 | 786,30 | 0,00 |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Honorar varioca na terenu-bruto | dan | 75,11 | 3 | 225,33 | 225,33 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 225,33 | 225,33 | 0,00 |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kopiranje,ovjera i koričenje dokumenat. | komplet | 50,00 | 2 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Podzbir: |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Ukupni troškovi |  |  |  | 6.002,23 | 1.111,63 |  |

Sve cijene su date na bazi prikupljenih ponuda od najmanje tri ponuđača i u sve je uračunat PDV ,odnosno druge poreske obaveze.

Ostali izvori sredstava ,odnosno sredstva u iznosu od 1.111,63  su naša sopstvena stredstva od

članarina i članskih doprinosa.

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Savez radio amatera Crne Gore postoji od 1950  godine. Okuplja veliki broj radio amatera organizovanih u sada 8 radio klubova . Sve do ratnih dešavanja imali smo 28 klubova u 16 gradova Crne Gore. Savez je član svjetske radio amaterske organizacije IARU. Od osnivanja do danas nije prestajao sa radom , uvijek na osnovu volonterskog angažovanja mnoštva članova.

Savez posjeduje sopstvenu radio repetitorsku mrežu kao poseban i efikasan sistem koji je potpuno nezavisan i nekomercijalan.

Takođe Savez je uspio da postigne da domaće zakonodavstvo koje reguliše telekomunikacije prihvati preporuke IARU , kao i preporuke European radiocommunicatio Committee (ERC) i European Conference of postal and telecommunications (CEPT). Preporuke CEPT TR 61-02 i ERC Reporti 32 I 89 već su u primjeni.

Očekujemo veći priliv članstva,učešće u raznim takmiče njima klubskih ekipa (radio tehnika,fizika,informatika) na državnom i međunarodnom nivou, i svakodneve  radio kontakte sa amaterima širom svijeta.

O  aktivnostima radio amatera Crne Gore nećemo posebno pisati  ,jer su u svakoj lokalnoj sredini dobro poznati , a rad crnogorskih radio amatera tokom ratova u bivšim republikama je poznat i široj medjunarodnoj radio-amaterskoj i političkoj javnosti , a opšte poznata je uloga radio amatera u danima nakon zemljotresa  na crnogorskom primorju.

Pomenućemo samo da smo prošle godine uspjeli da uspostavimo osnovne funkcije naše repetitorske radio mreže koja pokriva teritoriju čitave Crne Gore, učestvovali u izradi legislative vezane za telekomunikacije, formirali nekoliko ekipa osposobljenih za reagovanja u vanrednim situacijama, uradili planove i programe obuke početnika – radio amatera prilagođen školskim programima za učenike završnih razreda osnovne škole (uvedena posebna klasa za njih, a za ostale uradili planove i programe obuke po međunarodnim standardima).

Savezom rukovodi Upravni odbor sastavljen od dugogodišnjih radio amatera.

- Mihaljević Srđan, dipl. ing. elektronike

- Đuro Vučinić, ing. telekomunikacija

- Popović Darko, projektant komunikacionih mreža

- Luigj Junčaj, dipl. ecc.

- Husić Naser, ing.telekomunikacija

- Dr. Orović Irena, dipl. ing. elektronike

- Ljumović Mirjana, dipl. ing. elektronike

- Dr. Branislav Glavatović, geo fizičar

- Ciriković Edita ,student

Nadzorni odbor čine: Vukanić Nada, dipl. pravnik; Radunović Vesna, dipl. ecc – ovlašćeni revizor i Stojanović Rajko, službenik.

Vizija naše organizacije je društvo u kome se nauka i tehnologije koristi isključivo za dobrobit ljudi odnosno gdje nema zloupotrebe istih .

Naša misija je povezivanje ljudi širom svijeta i to kroz svakodnevne,direktne kontakte na radio talasima , spremnost na stavljanje na raspolaganje sopostvenih resursa (i ljudskih i materijalnih ) u

slučaju prirodnih ili humanitarnih katastrofa  i to svima kojima je to potrebno .

Organizacija se finansira najvećim dijelom od članarina i članskih doprinosa a tek u zadnje dvije godine smo dobili skromna sredstva od igara na sreću. Rad Saveza počiva na volonterskom principu tako da nemamo troškova zaposlenih a kako imamo svoj prostor za rad nemamo troškova zakupa nego čak   imamo i neki mali prihod od izdavanja .

Od altivnosti realizovanih u toku prvih devet mjeseci ove godine izdvajamo:

- rekonstrukciju antenskih sistema za repetitore na Lovćenu i Bjelasici ,koji su bili dotrajali, a koje

osim naših koriste i radio amateri iz okruženja

- Izrada plana i programa obuke mladih za početne radio amaterske kategorije ,koji su u skladu sa

ITU  i CEPT preporukama i time smo omogućili da se i u Crnoj Gori u rad radio-amaterskih

organizacija mogu uključiti i mladi ,već sa navršenih 12 godina.

- Tokom ljeta ,na teritorijama barske i cetinjske opštine realizovali smo javne oprezentacije radio

amaterizma , a skoro smo to uradili i u Podgorici u okviru festivala nauke.

- Kako je jedna od vaznif funkcija koije tradicionalni radio amateri i kod nas i u svijetu vrše to da u

slučaju prirodnih i humanitarnih katastrofa formiraju namjenske ,emergency,radio komunikacione

mreže ,ove godine su naši volonteri pohađali više specijalističkih seminara od kojih je najvažniji

onaj koji se bavio interoperatibilnišću lokalnih i međunarodnihn mreža i šema dotura pomoći.

- Pokrenuli smo nekoliko inicijativa vezanih za izmjenu i dopunu zakonskih i podzakonskih akata iz

oblastu telekomunikacija, bili smo aktivniu procesu donošenja novog zakona o NVO i sada smo

aktivni u vezi procesa davanja primjedbi na nacrt izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću i to

onog dijela kojim se predviđa brisanje stavova člana 15. koji se direktno tiče NVO sektora.

- U više navrata smo učestvovali u akcijama drugih organizacija a radovno smo nekima od njih

stavljali na raspolaganje ( bez nadoknade ) našu opremu i druge tehničke resurse.

- Tokom maja i juna smo imali korisne posjete predstavnika radio amaterskih organizacija iz više

zemalja  i najavljeno je da će tih kontakata biti više u narednoj godini.

Ovo je samo dio naših aktivnosti,koje su inače svakodnevne iodnosno nijesu povremenog karaktera.

Tu je još i nabavka i razmjena stručlne literature , sastanci raznih sekcija i programskih grupa i

druge uobičajene aktivnosti.

U prilog predlogu projekta dostavljamo:

  - kopiju rješenja o registraciji NVO

  - kopiju rešenja o PIB-u

  - kopiju potvrde o podnošenju poreske prijave za 2010.godinu kao dokaz

o predaji završnog računa  za 2010 i kopije finansijskih izvještaja za 2010.

godinu i to bilansa stanja i bilansa uspjeha.

  - izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom komisije za prethodnu godinu

i 2009.godinu ( ranije nijesmo dobijal sredstva od igara na sreću )

  - izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

  - izjavu organizacije da su navedene informacije u prijedlogu programa tačne;

Dokumentaciju,ovjerenu i potpisanu dostavljamo u jednom štampanom primjerku, a popunjenu

aplikacionu formu u tri štampana primjerka kao i kopiju na CD-u.

Podgorica, 03.10.2011. god.

Za Savez radio amatera CG

Predsjednik Upravnog odbora

mr. Mihaljević Srđa ,dipl.ing.

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću