Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac-II faza“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Zlata Lukač

Adresa i kontakt telefoni: Bijelo Polje, Ul. Tršova,b.b.,050 432 024, e- mail:csrbp@t-com.me

Žiro račun: 510-2136-34

PIB:_02003694

Mjesto:_Mojkovac

Vrijeme realizacije: 12 mjeseci

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 65.772,20 eura

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

a)Cilj plana i programa je:

Otvaranje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Ciljevi programa su i :

Uspostavljeno partnerstvo između Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, lokalne

uprave-Opštine Mojkovac i JUCentra za socijalni rad za opštine  Bijelo Polje i Mojkovac.

Poboljšan kvantitet i kvalitet usluga za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Ojačani kapaciteti roditelja za zastupanje djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše dvije strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Dnevni centri kao oblik socijalnih  servisa na lokalnom nivou  podrazumijevaju široku i raznovrsnu  lepezu usluga koje imaju za cilj da unaprijede kvalitet života djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

U Opštini Mojkovac, koja ima 8.622 stanovnika  prema popisu iz 2011.g., ne postoji  oblik dnevnog  zbrinjavanja djece i omladine sa teškim i umjerenim  smetnjama u razvoju. Primjenom kriterijumima Svjetske zdravstvene organizacije u Mojkovcu ima oko 100 djece i omladine sa nekom vrstom invaliditeta. Korisnika lične invalidnine u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti CG je 40. U instiutucijama van svog mjesta boravka nalazi se 11 djece. Jedan broj djece je izolovan kod kuće. Nijesu obuhvaćeni nijednim oblikom rehabilitacije, vaspitanja, obrazovanja i zbrinjavanja, pa se ovaj problem može riješiti otvaranjem Dnevnog centra u Mojkovcu.

U cilju rješavanja ovog problema JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac uradio je projekat “Dnevni centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama u Mojkovcu“ i aplicirao prošle, 2010. godine  kod Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u skladu sa ugovorom od 28.10.2010.g. uplatila je JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac 36.000,00 eur  za realizaciju projekta Dnevnog centra. Projektom je bila predviđena adaptacija poslovnog prostora u stanbenoj zgradi za potrebe Dnevnog centra u Mojkovcu. Tokom realizacije projekta ispostavilo se da je nemoguća adaptacija postojećeg objekta zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, tako da je Opština Mojkovac odredila novu lokaciju i pristupilo se izgradnji potpuno novog objekta za Dnevni centar u Mojkovcu. Obzirom da dobijena sredstva nijesu bila dovoljna za potpuni završetak objekta, pristupilo se faznom rješavanju ovog pitanja i faznoj  izgradnji objekta. Prva faza izgradnje Dnevnog centra je završena. Potpisan je Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac između opštine Mojkovac, Ministarstva rada i socijalnog staranja i JU Centra za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac. U skladu sa Memorandumom formirana je  Radna grupa za praćenje realizacije projekta osnivanja i izgradnje  Dnevnog centra. Pružena je logistička pomoć i osnaženi roditelji, tako da su osnovali Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac, koje ranije nije postojalo. Evidentirani su potencijalni korisnici Dnevnog centra. Urađen je  glavni projekat objekta Dnevnog centra u Mojkovcu sa uređenjem terena i prateći elaborati. Objekat Dnevnog centra u Mojkovcu je ukrovljen i završeni su grubi građevinski radovi.

Dnevni centri kao oblik Socijalnih  servisa podrazumijevaju raznovrsnu  lepezu usluga koje imaju za cilj da unaprijede kvalitet života djece i omladine sa smetnjama I teškoćama u razvoju na lokalnom nivou. Oni su u sklopu Nacionalnog sistema socijalne zaštite i predstavlaju značajne elemente za implementaciju državne politike u oblasti socijalnog zbrinjavanja, ne-diskriminacije, borbe protiv siromaštva i socijalne izolacije. Oni nijesu uslovljeni finansijskim učešćem od strane korisnika i povećavaju njegove kapacitete da se što uspješnije uključi i učestvuje u društvenom životu.

Strategija razvoja dječje i socijalne zaštite predviđa otvaranje mreže Dnevnih centara na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Ova strategija je definisala prioritete razvoja i fokusirana je na razvoj servisa u nerazvijenim sredinama Crne Gore koje su daleko od centara u kojima radi veći broj stručnjaka i  postoji više mogućnosti za zadovoljenje potreba djece i omladine smetnjama   i teškoćama u razvoju.

Dnevni centar koji je otvoren 2004.god. u Bijelom Polju kao pilot projekat pokazao je da ovakav oblik zbrinjavanja zadovoljava mnoge potrebe i omogućava ostavarivanje prava djece i omladine sa smetanjama i teškoćama u razvoju da žive sa svojom porodicom. Evaluacijom rada ovog DC izdefinisale su se sve prednosti, ali i određeni nedostaci, koji se mogu na kvalitetan način prevazići prilikom otvaranja novih DC u drugim opštinama Crne Gore.

Razvijanjem partnerskih odnosa između centralnog i lokalnog nivoa i nevladinog sektora u otvaranju i radu DC može se na najbolji način ubrzati proces decentralizacije pružaoca usluga na dobrobit korisnika u ovom slučaju djece i omladine sa  smetanjama i teškoćama  u razvoju.

Sve države  Jugoistočne Evrope, koristeci procese konsultacije na centralnom i lokalnom nivou, uspostavljaju procedure za realizaciju tkz. podržavajuceg modela prema djeci i omladini sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koji se moze definisati kao: ”sistem sluzbi koje imaju za cilj da ih podrzavaju da dostignu i odrze optimalni nivo nezavisnosti i socijalnog ucesca”. Djeca i omladina sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji kao njihovi legitimni predstavnici u Crnoj Gori zalažu se za promjenu odnosa prema invaliditetu: od medicinskog i zaštitničkog ka socijalnom i inkluzivnom koji se fokusira na pravima, jednakim mogućnostima i punom učešću osoba sa invaliditetom u socijalnom i ekonomskom zivotu zajednice.

2.2. Ciljevi plana i programa

Na najviše jednoj strani opišite opšti cilj plana i programa, kao i konkretne ciljeve aktivnosti.

Opšti cilj programa:

Otvoren Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u  razvoju u opštini Mojkovac.

Ciljevi programa su i :

Uspostavljeno partnerstvo između Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, lokalne uprave-Opštine Mojkovac i JU Centra za socijalni rad za opštine  Bijelo Polje i Mojkovac.

Poboljšan kvantitet i kvalitet usluga za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

2.3. Ciljne grupe

Na najviše pola strane navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Ciljna grupa su djeca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Indirektna ciljna grupa su i roditelji djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

U Opštini Mojkovac, koja ima 8.622 stanovnika ne postoji  oblik dnevnog  zbrinjavanja djece i omladine sa teškim i umjerenim  smetnjama u razvoju. Primjenom kriterijumima Svjetske zdravstvene organizacije u Mojkovcu ima oko 100 djece i omladine sa nekom vrstom invaliditeta. Korisnika lične invalidnine u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti CG je 40. U instiutucijama van svog mjesta boravka nalazi se 11 djece. Jedan broj djece je izolovan kod kuće. Nijesu obuhvaćeni nijednim oblikom rehabilitacije, vaspitanja, obrazovanja i zbrinjavanja, pa se ovaj problem može riješiti otvaranjem Dnevnog centra u Mojkovcu.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše pet strana navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu i razloge uključenje svakog od svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Naziv programa: „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac-II faza“.

Pripremna faza: Aktivnost 1.Rad Radne grupe za praćenje osnivanja i izgradnje Dnevnog centra-sastanci.

Radna grupa za praćenje osnivanja i izgradnje Dnevnog centra koja je formirana u skladu sa  Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac, koji je potpisan između opštine Mojkovac, Ministarstva rada i socijalnog staranja i JU Centra za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, koji je potpisan u I fazi osnivanja i izgradnje Dnevnog centra, radiće na način što će se sastajati jedan put u dva mjeseca, a po potrebi i češće.

Aktivnost 2.Sastanci sa članovima Udruženja roditelja  djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Sastanci sa članovima Udruženja roditelja djece i omladine s smetnjama i teškoćama u razvoju održavaće se jednom mjesečno, prvih deset mjeseci.

Sastanci će se održavati kako bi ih upoznali sa tokom II faze izgradnje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac. Takođe ćemo ih upoznati sa vještinama lobiranja, kako  bi na što kvalitetniji način učestvovali  u procesu osnivanja DC.

Aktivnost 3.Posjete članova Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju  iz Mojkovca Udruženju roditelja iz Bijelog Polja i Dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju.

Ove posjete i sastanci doprinijeće boljem informisanju članova Udruženja roditelja  djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Mojkovca o radu Dnevnog centra u Bijelom Polju, a iskustva roditelja iz Bijelog Polja pomoći će im da se što aktivnije uključe u realizaciju ovog projekta. Uspostaviće se aktivna saradnja između ovih roditelja kojaće kasnije koristiti saradnji između dnevnih centara. Posjete članova Udruženja roditelja iz Mojkovca Dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju i sastanci sa Udruženjem roditelja iz Bijelog Polja realizovaće se četiri puta, jednom u tri mjeseca.

Aktivnost 4.II faza građevinskih radova na ukrovljenom objektu Dnevnog centra u Mojkovcu prema postojećem Glavnom projektu.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac raspisaće tender za II fazu građevinskih radova na ukrovljenom objektu Dnevnog centra u Mojkovcu površine 195 m2. Tenderska komisija izvršiće odabir najboljeg ponuđača.

Nakon završenog odabira najboljeg ponuđača, izvođač će realizovati II fazu građevinskih radova na ukrovljenom objektu prema postojećem Glavnom projektu.

Aktivnost 5.Štampanje informativnih brošura.

Odštampati će se 100 komada informativnih brošura u cilju informisanja javnosti o realizaciji programa „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac“.

Aktivnost 6.Završna faza.

Evaluacija projekta i pisanje završnih izvještaja.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 12 mjeseci.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza 1.Rad radne grupe za praćenje osnivanja i izgradnje DC-sastanci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Sastanci sa članovima Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Posjete članova Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Mojkovca Udruženju roditelja iz Bijelog Polja i Dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. II faza građevinskih radova na ukrovljenom objektu Dnevnog centra u Mojkovcu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Štampanje informativnih brošura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Očekivani rezultati

Na najviše 1 strani navedite kako će plan i program uticati na poboljšanje:

- trenutne situacije ciljnih grupa;

- tehničkih i upravljačkih kapaciteta ciljnih grupa (gdje je primjenljivo).

Otvaranjem Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u Mojkovcu, poboljšaće se kvalitet života ove djece i omladine i biće obezbijeđena njihova bolja integracija u društvo.

Poboljšaće se kvalitet i kvanitet usluga za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Ovim programom osnažiće se roditelji, ojačaće se njihovi kapaciteti i poboljšaće se kvalitet života za  djecu i omladinu sa teškim i umjerenim smetnjama u razvoju.

2.7. Publikacije i drugi rezultati

Na najviše jednoj strani navedite publikacije i druge rezultate plana i programa, određujući ih i količinski ukoliko je to moguće.

Izradiće se 100 komada informativnih brošura u cilju informisanja javnosti o realizaciji programa »Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Mojkovac«.

2.8. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring i evaluaciju programa vršićemo na sledeći način:

Indikatori:

Kvalitativni:Prikupljanje mišljenja partnera o efektima projekta, prikupljanje mišljenja članova zajednice o efektima projekta.

Kvantitativni:Broj djece koja će biti zainteresovana-prijavljena da dnevno ili skraćeno vrijeme koristi usluge Dnevnog centra.

Biće korišćene metode monitoringa i evaluacije: upitnik, fokus grupa i lista evidencije.

Upitnik je dokument koji predstavlja set pitanja na koja ispitnik daje odgovore. Upitnik predstavlja veoma korišćenu metodu za prikupljanje podataka u istraživanjima o stavovima i vjerovanjima većeg broja ispitanika.

Lista evidencije je veoma jednostavna i jeftina metoda za prikupljanje kvantitativnih pokazatelja uspješnosti realizovanih aktivnosti.

Fokus grupa je metoda zahvalna za prikupljanje kvalitativnih podataka o uspješnosti tj rezultatima projekta.Obezbjeđuje brz i jeftin način prikupljanja podataka u odnosu na intervju.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac spreman je u svakom trenutku primi eksternog evaluatora ili evaluatorsku grupu

2.9. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Na osnovu ocjene rezultata DC »Tisa« koji je prvi takav centar koji je 2004. godine započeo sa radom  upravo kao sastavni dio JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, a zatim od januara 2009. godine i kao samostalna JU čiji je osnivač Opština Bijelo Polje, smatramo da će i ovaj DC koji ćemo formirati u  Mojkovcu  postizati odlične rezultate, kao i DC »Tisa«.

Postojeći  realizovani projekat DC »Tisa« obezbjeđuje znanja i iskustva koja se mogu koristiti u sadašnjem momentu.

Očekujemo da će vremenom lokalna samouprava  u Mojkovcu preuzeti finansiranje ovog projekta.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Redni broj | Kategorija troškova | Jed. Mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori: Opština Mojkovac | Potražuje se od Komisije: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivnost 1 Pripremna faza 1.Rad radne grupe za praćenje osnivanja i izgradnje DC-sastanci. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Informisanje o programu i projektu putem medija. | 1 | 50,00 eur | 1 | 50,00 eur | 50,00 eur | 0,00 eur |
| 1.2 | Osvježenje | 1 | 100,00 eur | 1 | 100,00 eur | 100,00 eur | 0,00 eur |
|  | Podzbir I: |  |  |  | 150,00 eur | 150,00 eur | 0,00 eura |
|  | Aktivnost 2 Sastanci sa članovima Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sastanci sa članovima Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju. | 1 | 12,00 eur | 10 | 120,00 eur | 120,00 | 0,00 eur |
|  | Podzbir II: |  |  |  | 120,00 eur | 120,00 | 0,00 eur |
|  | Aktivnost 3 Posjete članova Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Mojkovca Udruženju roditelja iz Bijelog Polja i Dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Putni troškovi prilikom posjete članova Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz Mojkovca Udruženju roditelja iz Bijelog Polja i Dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju. | Posjeta | 200,00 eur | 4 | 800,00 eur | 800,00 eur | 0,00 eura |
| 3.2 | Osvježenje i lunch paketi prilikom posjete roditelja Dnevnom centru „Tisa“ u Biojelom Polju. | Posjeta | 300,00 eur | 4 | 1.200,00 eur | 1.200,00 eur | 0,00 eura |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 2.000,00 eur | 2.000,00 eur | 0,00 eur |
|  | Aktivnost 4. II faza građevinskih radova na ukrovljenom objektu Dnevnog centra u Mojkovcu. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Malterisanje plafonskih površina trijema cementnim malterom razmjere 1:3. | 1m2 | 8,00 eur | 13,75 | 110,00 eur |  | 110,00 eur |
| 4.1.2 | Malterisanje unutrašnjih zidnih površina produženim malterom razmjere 1:3. | 1m2 | 8,00 eur | 278,00 | 2.224,00 eur |  | 2.224,00 eur |
| 4.1.3 | Malterisanje zida cokle cementnim armiranim malterom razmere 1:3 u dva sloja. | 1m2 | 8,00 eur | 8,21 | 65,68eur |  | 65,68 eur |
| 4.1.4 | Izrada lakoarmiranih cementnih košuljica sa žičanim pletivom ispod podova sanitarija u sloju od 4,4 cm. | 1m2 | 5,00 eur | 19,21 | 96,05eur |  | 96,05 eur |
| 4.1.5 | Izrada cementne košuljice debljine 5,2 cm u podovima objekta. | 1m2 | 3,50 eur | 143,91 | 503,70 eur |  | 503,70 eur |
| 4.1.6 | Izrada podloge za pad Olmo masa ili sl. od samonivelišuće mase debljine 0,5cm. | 1m2 | 3,00 eur | 143,91 | 431,73 eur |  | 431,73 eur |
| 4.1.7 | Izrada cementnog estriha kao sloja za pad debljine 3-5 cm na trijemu sa pripadajućim terasama. | 1m2 | 3,50 eur | 49,34 | 172,69 eur |  | 172,69 eur |
| 4.2 | Zanatski radovi –Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, dimenzija 210x242 cm Oznaka u planu “A” | Kom | 280,00 eur | 1kom | 280,00 eur |  | 280,00 eur |
| 4.2.2 | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, dimenzija 220x222 cm Oznaka u planu “B” | Kom | 280,00 eura | 2 kom | 560,00 eur |  | 560,00 eur |
| 4.2.3 | Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 120x210 cm Oznaka u planu “C” | Kom | 150,00 eur | 1 kom | 150,00 eur |  | 150,00 eur |
| 4.2.4 | Izrada i postavljanje dvokrilnih kliznih vrata, dimenzija 120x222 cm Oznaka u planu “D” | Kom | 150,00 eur | 1 kom | 150,00 eur |  | 150,00 eur |
| 4.2.5 | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, dimenzija 101x209 cm Oznaka u planu “E” | Kom | 150,00 eur | 2 kom | 300,00 eur |  | 300,00 eur |
| 4.2.6 | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata, dimenzija 91x209 cm Oznaka u planu “F” | Kom | 150,00 eur | 3 kom | 450,00 eur |  | 450,00 eur |
| 4.2.7 | Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 95x210 cm Oznaka u planu “G” | Kom | 140,00 eur | 1 kom | 140,00 eur |  | 140,00 eur |
| 4.2.8 | Izrada i postavljanje harmonika vrata, dimenzija 95x210 cm Oznaka u planu “H” | Kom | 300,00 eur | 1 kom | 300,00 eur |  | 300,00 eur |
| 4.2.9 | Izrada i ugradnja Vertikalnih dekorativnih elemenata na fasadi od poluoblica od borove gradje preseka cca 23,3x9.3 cm preseka cca 25x10 cm preseka cca 31x 12,4 cm | M1 M1 M1 | 10,00 11,00 12,00 | 10,34 6,259 6,259 | 247,36 eur |  | 247,36 eur |
| 4.2.10 | Izrada i ugradnja horizontalnih dekorativnih elemenata na fasadi od poluoblica preseka cca 23,3 cm od borove gradje | M1 | 10,00 eur | 37,554 | 375,54 eur |  | 375,54 eur |
| 4.2.11 | Izrada i ugradnja ograde trijema od poluoblica visine cca 23,3cm od borove gradje | M1 | 10,00 eur | 24,134 | 241,34 eur |  | 241,34 eur |
| 4.2.12 | Izrada i ugradnja stubova ograde trijema od borove gradje, preseka 6x6cm i visine 40cm. | kom. | 8,00 eur | 19 | 152,00 eur |  | 152,00 eur |
| 4.3 | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Izrada i ugradnja rukohvata, ograde na rampama za pristup hendikepiranih | m | 30,00 | 37,18 | 1.115,40 eur |  | 1.115,40 eur |
| 4.3.2 | Nabavka i ugradnja metalnih pločica sa rednim brojem i namjenom prostorija u objektu, oznaka i sl | Kom | 5,00 | 10 | 50,00 eur |  | 50,00 eura |
| 4.3.3 | Izrada i ugradnja otirača sa posebnim gumenim četkicama na glavnom ulazu. | Kom | 100,00 | 1 | 100,00 eur |  | 100,00 eur |
| 4.4 | Aluminijska bravarija |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata sa fiksnim djelovima na glavnom ulazu Oznaka u planu “I” | Kom | 700,00 | 1 | 700,00 eur |  | 700,00 eur |
| 4.4.2 | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata sa fiksnim djelovima na glavnom ulazu Oznaka u planu “II” | Kom | 600,00 | 2 | 1.200,00 eura |  | 1.200,00 eura |
| 4.4.3 | Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata kotlarnice. Oznaka u planu “III” | Kom | 330,00 | 1 | 330,00 eur |  | 330,00 eur |
| 4.4.4 | Nabavka i ugradnja prozora. Oznaka u planu “1” | Kom | 350,00 | 6 | 2.100,00 eura |  | 2.100,00 eura |
| 4.4.5 | .Nabavka i ugradnja prozora. Oznaka u planu “2” | Kom | 150,00 | 2 | 300,00 eur |  | 300,00 eur |
| 4.4.6 | .Nabavka i ugradnja prozora. Oznaka u planu “3” | Kom | 100,00 | 2 | 200,00 eura |  | 200,00 eura |
| 4.5 | Limarsko i krovopokrivacki radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Izrada i ugradnja, horizontalnih visećih oluka, od pocinkovanog plastificiranog lima d=0.68m | M1 | 15,00 | 72,29 | 1.084,38 eur |  | 1.084,38 eur |
| 4.5.2 | Izrada i montaža olučnih vertikala od pocinkovanog plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) do 40 cm, preseka 12x12 cm, debljine lima 0,68 mm | M1 | 15,00 | 24,31 | 364,65 |  | 364,65 |
| 4.5.3 | Izrada i ugradnja, prozorskih solbanka od aluminijskog plastificiranog lima d=0.68mm | M1 | 15,00 | 15,51 | 232,65 eur |  | 232,65 eur |
| 4.6 | Izolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Nabavka i ugradnja horizontalne hidro i termo izolacije lakoarmirane podne ploče na koti ±0,00 | m2 | 11,00 | 208,84 | 2.297,24 |  | 2.297,24 |
| 4.6.2 | Izrada hidro izolacije podova u sanitarijama | M2 | 4,00 | 20,21 | 80,83 eur |  | 80,83 eur |
| 4.6.3 | Izrada hidro i termo izolacije tavanske ploče u sledećim slojevima odozgo na dolje | M2 | 12,00 | 206,81 | 2.481,73 eura |  | 2.481,73 eura |
| 4.6.4 | Izrada hidro izolacije ploče trijema u sledećim slojevima odozgo na dolje | M2 | 4,00 | 52,73 | 210,94 eur |  | 210,94 eur |
| 4.7. | Keramicarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Izrada poda toaleta od keramičkih kiselo-otpornih i protiv kliznih pločica prve klase. | M2 | 25,00 | 19,21 | 480,13 eur |  | 480,13 eur |
| 4.7.2 | Postavljanje sokle u toaletu visine do 15 cm, u cementnom malteru | M1 | 7,00 | 32,10 | 224,69 eura |  | 224,69 eura |
| 4.8 | Podovi od neklizajuceg PVC i zidne PVC obloge |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Oblaganje podova matreijalima od neklizajućeg PVC- a, podovima na bazi termoplastičnih polimera | M2 | 24,00 | 143,91 | 3.453,91 |  | 3.453,91 |
| 4.8.2 | Oblaganje zidnih površina u sanitarijama, PVC pločama do visine spuštenog plafona | M2 | 24,00 | 48,02 | 1.152,36 eura |  | 1.152,36 eura |
| 4.9. | Kamenorezacki radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Oblaganje cokle kamenim pločama debljine 3-5 cm. | M2 | 30,00 | 8,21 | 246,18 eur |  | 246,18 eur |
| 4.9.2 | Oblaganje podova trijema, prilaznih stepeništa i rampi prirodnim kamenim pločama nepravilnih dimenzija, prema izboru i uz konsultaciju projektanta | m2 | 30,00 | 76,53 | 2.295,94 eur |  | 2.295,94 eur |
| 4.9.3 | Oblaganje zidova terasa kamenom nepravilnih dimenzija u armiranom cementnom malteru, debljine 3-5 cm po izboru projektanta | M2 | 30,00 | 44,51 | 1.335,18 |  | 1.335,18 |
| 4.9.4 | Izrada i postavljanje pragova na spoljnim vratima, prirodnim kamenim obradjenim pločama, debljine 3 cm | M | 15,00 | 6,27 | 94,05 eur |  | 94,05 eur |
| 4.10 | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Obrada unutrašnjih zidnih i plafonskih površina, glet masom u tri jednaka ravna postupka | M2 | 1,50 | 418,80 | 628,20 eur |  | 628,20 eur |
| 4.10.2 | Obrada unutrašnjih zidnih i plafonskih površina disperzivnom bojom ( jupol, domal,enterijer ili sl.materijalom) | M2 | 1,50 | 418,80 | 628,20 eur |  | 628,20 eur |
| 4.11 | Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Izrada DEMIT fasade u sistemu proizvodjača STO – tipa termoklasik | M2 | 22,00 | 110,00 | 2.420,00 eura |  | 2.420,00 eura |
| 4.12 | Spusteni plafoni i ostale obloge |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Nabavka ipostavljanje spuštenih plafona u objektu, od gips kartonskih ploća d=12,5mm | M2 | 11,00 | 121,11 | 1.332,21 eura |  | 1.332,21 eura |
| 4.12.2 | Izrada pregradnog zida debljine 100mm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mmx2, sistem Knauf W112 ili sl | M2 | 15,00 | 19,69 | 295,35 eur |  | 295,35 eur |
| 4.12.3 | Zidanje – oblaganje kanalizacionih vertikala duplim gips karton pločama sa stenderima | M2 | 15,00 | 1,10 | 16,50 eura |  | 16,50 eura |
| 4.13 | Elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i centralno grijanje |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 | Elektroinstalacija jake struje |  |  |  | 8.438,50 |  | 8.438,50 |
| 4.13.2 | Elektroinstalacije slabe struje |  |  |  | 12.893,20 |  | 12.893,20 |
| 4.13.3 | Vodovod |  |  |  | 2.255,05 |  | 2.255,05 |
| 4.13.4 | Kanalizacija |  |  |  | 1.914,64 |  | 1.914,64 |
| 4.13.5 | Sanitarni elementi |  |  |  | 3.750,00 |  | 3.750,00 |
|  | Podzbir IV: |  |  |  | 63.952,20 | 0,00 | 63.952,20 |
|  | Aktivnost 5. Štampanje informativnih brošura. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Štampanje informativnih brošura u cilju informisnja javnosti o realizaciji plana i projekta. | 1 | 5,00 eur | 100 | 500,00 eur |  | 500,00 eur |
|  | Podzbir VI: |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 eur |
|  | Aktivnost 7. Završna faza, izvještavanje. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podzbir VII: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 eur |
|  | Honorari |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nadzor od strane ovlašćenog stručnog lica nad adaptacijom. | Osoba 1 | 2,00 eur | 195 m2 | 200,00 eur | 200,00 eur | 0,00 eur |
| 2. | Koordinator | mjesec | 40,00 eur | 12 | 480,00 eur |  | 480,00 eur |
| 3. | Asistent na projektu. | mjesec | 20,00 eur | 12 | 240,00 eur |  | 240,00 eur |
| 4. | Monitoring i evaluacija. | mjesec | 30,00 eur | 6 | 180,00 eur |  | 180,00 eur |
|  | Podzbir: |  |  |  | 1.100,00 eur | 200,00 eur | 900,00 eur |
|  | Administrativni troškovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kancelarijski troškovi | mjesec | 10,00 eur | 12 | 120,00 eur |  | 120,00 eur |
| 2. | Telefon | mjesec | 10,00 eur | 12 | 120,00 eur | 20,00 eur | 100,00 eur |
| 3. | Internet | mjesec | 10,00 eur | 12 | 120,00 eur | 20,00 eur | 100,00 eur |
| 4. | El.energija | mjesec | 10,00 eur | 12 | 120,00 eur | 20,00 eur | 100,00 eur |
|  | Podzbir: |  |  |  | 480,00 eur | 60,00 eur | 420,00 eur |
|  | U K U P N O |  |  |  | 68.302,20 | 2.530,00 eu | 65.772,20 |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše tri strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora. Takođe, navedite resurse koje organizacija ima (kancelarije, opremu, broj zaposljenih itd.).

Posebno navedite kapacitete organizacije za realizaciju podnešenog prijedloga plana i programa i ranije iskustvo u sličnim aktivnostima.

JU Centar za socijalni rad  opština Bijelo Polje i Mojkovac je institucija polivalentnog tipa osnovana od strane države sa javnim ovlašćenjima u oblasti rešavanja o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite, ostvarivanja uloge organa starateljstva, preventivnih delatnosti, kao i praćenja i proučavanja socijalnih problema.

Vizija
Socijalna zaštita u opštinama Bijelo Polje i Mojkovac sve bliže stvarnim potrebama svojih građana.
 Ciljevi                                
Razvijena efikasna socijalna zaštita u cilju zadovoljavanja raznovrsnih potreba gradjana, poštujući principe nedjeljivosti i najbolji interes korisnika.

JU Centar za socijalni rad  opština Bijelo Polje i Mojkovac je operativni izvršilac programa i opredeljenja Vlade Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti socijalne i dječje zaštite. Finansijska sredstva za rad Centra obezbedjuju se u budžetu države.

Iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Centru za socijalni rad se ostvaruju sledeća socijalno-zaštitna prava: materijalno obezbjedjenje porodice, naknada za njegu i pomoć drugog lica, smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu, ličnu invalidninu,  povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, pomoć za osposobljavanje za rad invalidne djece, usvojenje, starateljstvo, jednokratne novčane pomoći, naknada za pogrebne troškove, lica  korisnika materijalnog obezbedjenja porodice, usluge socijalnog rada, dječji dodaci, naknada za porodiljsko odsustvo, opremnine za novorođenčad, kao i jedan broj dopunskih prava:odmor i rekreacija učenika i sl. Rad na ovim aktivnostima odvija se u adekvatno formiranim stručnim timovima u Bijelom Polju i  Mojkovcu.

Organ upravljanja JU Centar za socijalni rad  opština Bijelo Polje i Mojkovac je Upravni odbor (UO). JU predstavlja i zastupa  direktor – Zlata Lukač dip.pravnik i dipl. politikolog. Upravni odbor ima 7 članova: Remzija Ademović, predsjednik UO- v.d. pomoćnica ministra u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Crne Gore, Refik Bojadžić-predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, dr Miroslav Femić,  Dom zdravlja Bijelo Polje, Vasko Radović-kabinet predsjednika opštine Bijelo Polje, Vanja Mašković specijalni pedagog u JU Centar za socijalni  opština Bijelo Polje i Mojkovac i Milijana Nišavić socijalni radnik  u JU Centar za socijalni rad opština Bijelo Polje i Mojkovac.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac raspolaže  poslovnim zgradama u Bijelom Polju i Mojkovcu  i značajnom nepokretnom imovinom. (U prilogu dostavljamo vlasničke listovi nepokretnosti).

Poslovne zgrade opremljene su: računarima, štampačima,  fotokopirnim aparatom, skenerom, faksom  tako da postoje adekvatni uslovi za rad.

U JU Centar za socijalni rad  opština Bijelo Polje i Mojkovac poslove obavljaju  radnici sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, koji su raspoređeni u stručne timove za socijalni rad, ostvarivanje socijalno-zaštitnih prava i službi za opšte, pravne i računovodstvene poslove. ( U prilogu dostavljamo M-4 obrasce za  radnike).

Partner u ovom Programu „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac” je Opština Mojkovac.

JU Centar   za socijalni rad opština Bijelo Polje i Mojkovac učestovao je u većem broju projekata, navodimo pojedine:

-kao partner : Dnevni centar „Tisa“ za djecu sa posebnim potrebama u opštini Bijelo Polje,

- Projekat je realizovan  u saradnji sa UNICEF, drugi strani partneri HIGGS, Udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama iz Bijelog Polja, Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore i Opštinom Bijelo Polje (2004.god.)

-kao učesnik:Podrška ruralnim domaćinstvima sjevera Crne Gore kroz razvoj ovčarstva

- Projekat je realizovan  u saradnji sa NVO Centar za razvoj agrara iz Bijelog Polja, donator FOSIROM (od maja do avg.2010.g.)

-kao učesnik: Podrška razvoju socijalne politike i stvaranje servisne mreže partnerstva između organizacije civilnog društva i javne vlasti u Crnoj Gori

-Projekat je  realizovan i uspostavljen je stalni Forum socijalnih partnera u opšini Bijelo Polje. Projekat je realizovan u saradnji sa italijanskom  NVO  COSV, NVO Udruženje paraplegičara iz Bijelog Polja, NVO Centar za razvoj agrara iz Bijelog Polja i NVO „Humanitarac“ iz Nikšića, donator je EU- Delegacija u Crnoj Gori (u toku 2010. i 2011.god.)

-kao učesnik:Osmisli život bez droge

Projekat je realizovan u saradnji sa JU Centar za podršku djeci i porodici iz Bijelog Polja i NVO Centar za seoski razvoj Petnjica u saradnji sa: JU Srednja stručna škola, Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije, JU Centar za socijalni rad , JU Centr za kulturu, JU OŠ „Dušan Korać“, JU OŠ „Marko Miljanov“, JU OŠ „Risto Ratković“, JU OŠ „Vladislav Sl Ribnikar“. (u toku 2010. i 2011.god.).

-kao nosilac projekta „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac“ I faza

-I faza projekta je realizovana, finansiran je  učešćem na Konkursu; Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u skladu sa ugovorom od 28.10.2010.g.  finansirala je  I fazu ovog projekta ;završeni su grubi građevinski radovi i objekat je ukrovljen.

-kao partner:“Štampamo ljepše stranice“

-Projekat se realizuje u saradnjii sa JU „Tisa“, finansiran je od strane ZZZCG kroz pilot projekat „Lokalne inicijative za povećanje zapošljenosti nezaposlenih lica u pilot opštinama na sjeveru Crne Gore“(u 2011.g.).

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu;

3) kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha;

4) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet  godina ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za četiri godine prije toga);

5) izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji);

7) izjava organizacije da su informacije navedene u prijedlogu plana i programa tačne;

8) štampana i elektronska verzija plana i programa na CD;

9) izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri.

10) izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije.

Za detaljnije obrazloženje planova i programa koji potpadaju pod Kategoriju B vidjeti član 15 i 17 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću