NACRT

VLADA CRNE GORE

Ministarstvo saobraćaja I pomorstva

Lučka uprava

KONCESIONI AKT ZA DODIJELU KONCESIJE ZA PRIVREDNO KORIŠĆENJE BRODOGRADILIŠNE LUKE NA PODRUČJU K.O. BIJELA

Kotor, avgust  2015. godine

Na osnovu Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, broj 8/09) i Zakona o lukama („Sl. list CG“, broj 51/0/,40/11,27/13), Vlada Crne Gore, na sjednici od ___________2015.godine (Zaključak Vlade Crne Gore broj: ___________ od _____________ 2015. godine), usvojila je

KONCESIONI AKT ZA DODIJELU KONCESIJE ZA PRIVREDNO KORIŠĆENJE BRODOGRADILIŠNE LUKE NA PODRUČJU K.O. BIJELA

Koncesioni akt sadrži podatke i informacije, vezane za davanje koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o lukama.

CILJEVI

Ciljevi dodjele koncesije su slijedeći:

- Da osigura adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje  brodogradilišne luke za obavljanje poslova savremene međunarodne luke sa naglaskom na izgradnju i opravku jahti i megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca.

- Da se Ugovor o koncesiji zaključi sa Ponuđačem koji posjeduje relevantno iskustvo u poslovima predmeta koncesije;

- Da organizuje administraciju i rukovođenje operacijama u luci saglasno svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima.

- Da primjenom preventivnih i korektivnih mjera spriječi ili otkoloni posljedice  akcidenta na području koncesije koji može dovesti do zagađenja životne sredine sa plovila i tokom obavljanja lučkih usluga,  te uvede međunarodne standarede u oblasti zaštite životne sredine.

1.Koncesiono područje I  predmet koncesije

Koncesiono područje obuhvata1:

- prostor u ograđenenom krugu brodogradilišne luke sa operativnom obalom i gatovima, ukupne površine 108.294 m2, koji obuhvata:

- kat. parcelu 766/1 ,LN 1683 K.O. Bijela. površine 74.780 m2 I 1.605 m2,

- kat. parcelu 766/2.LN 1683 K.O. Bijela, povitine 18.916 m2,

- kat. parcelu 2934,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.000 m2 I 1.995 m2.

- kat. parcelu 2935,LN 1683 K.O. Bijela. površine 2.132 m2,

- kat. parcelu 2936LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.193 m2,

- kat. parcelu 2937,LN 1683 K.O. Bijela, povrine 73 m2,

- kat. parcelu 2938, LN 1683K.O. Bijela, površine 446 m2,

- kat. parcelu 2939,LW 1683 K.O. Bijela, površirie 1.674 m2,

- kat. parcelu 2940, LW 1683 K. 0. Bijela, površine 610 m2,

- kat. parcelu 2941, LN 1683 K.O. Bijela, površine 3.870 m2.

Koncesiono  područje obuhvata I prostor pod objektima 1-17, 20, 23-40 i 42-49 na kat. parceli 766/1 LN 1683K.O.Bijela (suprastruktura) površine 23.385 m2 I prostor pod objektima 18, 19, 21, 22 i 41 na kat. parceli 766/2 LN 1683 K.O. Bijela (suprastruktura) povrišne 2.461 rn2, tako da ukupna površina prostora pod objektima (suprastruktura) obuhvata 25.846 m2.

Koncedent obezbjeđuje Koncesionaru Lučku infrastrukturu pobrojanu u prilogu 2 – Predloga Ugovora o koncesiji -  Lista Lučke infrastrukture (prilog 4 ugovora)

Akvatorijum i sidrišta brodogradilišne luke obuhavataju prostor ukupne površine 218.077,4 m2 saglasno skici koja je data u Prllogu 2 - Nacrt ugovora o koncesiji.

Djelatnost izgradnje i opravki brodova obuhvata sljedeće usluge:

- popravke (remont) i prepravke (rekonstrukcije) svih vrsta brodova i drugih plovnih objekta;

- izgradnja ribarskih brodova,;

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);

- izgradnjaplutajućih dokova-pontona;

- održavanje brodova i ispitivanje opreme;

- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehaničkih mjernih instrumenata;

- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i opravci brodskih postrojenja;

- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih brodova i drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih brodova, postrojenja, objekata i pogona;

1 Skica navedenih kat. parcela data je u Prilogu 2 - Predlog ugovora o koncesiji

Djelatnost izgradnje i opravke jahti I megajahti obuhvata sledeće usluge:

- izgradnja i opravka jahti I megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca;

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);

- održavanje jahti I megajahti i ispitivanje opreme;

- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehanički mjernih instrumenata;

- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i opravci brodskih postrojenja;

- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih jahti I megajahti i drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih jahti I megajahti , postrojenja, objekata i pogona.

- Procjena visine investicije po BOT sistemu uključujući i druge oblike ovog sistema, kao i stanje objekata i opreme nakon isteka roka trajanja koncesije

Polazeći od stanja postojećeg kapaciteta te neophodnih ulaganja u razvoj Brodogradilišta biće potrebno investirati iznos ne manji od 20.000.000,00 €, za period od tri godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Stanje objekata i opreme nakon isteka roka trajanja koncesije je regulisano članom 23 Zakona o lukama (“Sl. list CG”, broj 51/08, 40/11 I 27/13).

- Rok trajanja koncesije

Koncesija se daje na rok od 30 godina u skladu sa članom 15 stav 1 Zakona o lukama .

- Procjena finansijske i tehničke izvodljivosti lučkih usluga ili privrednih djelatnosti i BOT sistema uključujući i druge oblike ovog sistema

Ponuđač je obavezan da dostavi poslovnu strategiju, Biznis plan, sa procjenom finansijske i tehničke izvodljivosti izgradnje infrastrukture i suprastrukture po BOT sistemu, održavanju postojeće infrastructure, razvoju i modernizaciji lučkih usluga ili privrednih djelatnosti i BOT sistema uključujući i druge oblike ovog sistema.

5. Analiza procjene uticaja na životnu sredinu

Prilog 1 – Informacija o stanju životne sredine u brodogradilištu Bijela

- Analiza, procjena i uravnoteženje rizika između koncedenta i koncesionara

Između koncedenta i koncesionara, kao mogući mogu se pojaviti sledeći rizici:

- Ekološki

Koncedent je obavezan upoznati koncesionara o najnovijim mjerenjima i istraživanjima tla koje obavljeno u brodogradilišnoj luci.

Ispitivanja uzoraka zemljišta, odnosno postojeće stanje životne sredine (prije otpočinjanja remedijacije) u okviru koje su obrađeni opšti podaci, (Uvod, Otpadni grit, Visoko kontaminirano zemljište, Podzemene vode, Sediment, ), plan remedijacije I mjere za zaštitu životne sredine, dati su u prilogu 1 koncesionog akta.

Dislociranje otpadnog grita će se obaviti o trošku Koncedenta.

Nakon remedijacije tla koja će se obaviti o trošku Koncedenta, utvrđuje se takozvano „nulto stanje" , stoga će koncesionar biti odgovoran za svako dodatno zagađenje koje je posledica njegovih aktivnosti. Koncesionar je u obavezi postići ekološke standarde propisane važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine do 3 godine od dana dodjele koncesije.

Shodno važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata Koncesionar je dužan da obezbijedi prihvatne uređaje za odlaganje zauljanih voda, smeća, otpada itd. Kao i ispunjavanje ostalih zahtjeva iz pomenutog zakonskog okvira.

- Bezbjedonosni (ISPS)

Shodno međunarodnim i domaćim propisima kojima se reguliše bezbjednost brodova i luka, Koncesionar je dužan da obezbijedi: izrađenu i odobrenu procjenu i plan bezbjednosti i imenovano lice odgovorno za bezbjednost.

U skladu sa zahtjevima ISPS Kodeksa, oficir za bezbjednost luke (PFSO) odgovoran je za dosljednu primjenu i održavanje Plana bezbjednosti, te kooridinaciju i komunikaciju sa oficirima odgovomim za bezbjednost u kompanijama (CSO) i oficirima za bezbjednost na brodovima (SSO) koji su, kao i sa nadležnim državnim službama bezbjednosti.

- Sigurnost (safety)

Shodno važećim zakonskim propisima Koncesionar je dužan da obezbijedi sredstva lične I kolektivne zaštite na radu. Takođe, shodno zakonskim propisima koji regulišu oblast sigurnosti pomorske plovidbe Koncesionar je dužan da plovidbu, sidrenje, pilotažu I druge aktivnosti na moru obavlja po važećim međunarodnim I nacionalnim standardima iz ove oblasti.

- Ekonomski

Koncesionar se obavezuje da rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava brodogradilišnu luku, na koncesionom području u periodu na koji je zaključen Ugovor o koncesiji.

Koncesionar je u obavezi da za period do 3 godine od dana dodjele koncesije zadrži postojeću djelatnost remonta I popravke svih vrsta brodova I drugih plovnih I plutajućih objekata.

Osim toga, Koncesionar se obavezuje da iskorišćava brodogradilšnu luku na najmoderniji i produktivan način, u skladu sa propisima, obezbjeđujući adekvatnu zaštitu životne sredine po nacionalnim I međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Koncesionaru nije dozvoljeno da mijenja namjenu brodogradilišne luke bez prethodno pribavljenog pisanog odobrenja Koncedenta. Svako odstupanje od ovih odredaba mora biti uredeno posebnim ugovorom koji će predstavljati aneks uz Ugovor o koncesiji. Ugovorne strane su saglasne da Koncedent neće prihvatiti takvo odstupanje na „ipso facto“ osnovi, pri čemu se neizjašnjavanje Koncedenta ne smije tumačiti kao odobravanje.

- Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač, a odnose se na: registraciju u Crnoj Gori, stručne kvalifikacije, finansijsku sposobnost, tehničku opremljenost, osiguranje i druge reference i dokaze

Ponudu na Tenderu može podnijeti Učesnik, ako ispunjava sledeće uslove:

- Da je ukupan prihod po poslednjem revizorskom izvjestaju bio ne manji od 25.000.000,00 eura na godišnjem nivou u poslednje tri poslovne  godine , koje su predhodile Javnom pozivu;

- Osnovna djelatnost Ponuđača su poslovi izgradnje i opravke jahti I megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca. Potrebno je da Ponuđač posjeduje najmanje pet godina neprekidnog dokazanog iskustva u poslovima osnovne djelatnosti. Ponuđač je u obavezi da dostavi dokaz  o obavljanju poslova izgradnje i opravke jahti I megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca u formi izvoda iz registracije kod zakonom propisane institucije u zemlji u kojoj Ponuđač obavlja poslovnu djelatnost kao I specifikaciju plovila na kojima su obavljeni predmetni poslovi .

- Očekivani iznosi koncesione naknade i naknada za korišćenje lučke infrastrukture

Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od

123.302,70 EUR, čija će se visina nakon 31. decembra 2025. godine, razmotriti. Godišnja Fiksna koncesiona naknada će se korigovati na godišnjem nivou na osnovu indeksa potrošačkih cijena koji je važio prethodne godine za sledeću godinu.

Godišnja fiksna naknada se plaća svaka tri mjeseca unaprijed.

varijabilna naknada nakon dostavljenog revidovanog bilansa uspjeha bez troškova kamata, poreza i amortizacije  utvrđuje se ukoliko je obračun EBITDA (prihod umanjen za rashod bez troškova amortizacije) na iznos do 5.000.000 eura – 5% na EBITDA, a preko 5.000.000 eura – 3% na EBITDA.)

Varijabilna koncesiona naknada se plaća jednom godišnje nakon usvajanja finansijskih iskaza.

Za izmirenje koncesione naknade Koncesionar je dužan obezbijediti garanciju za plaćanje.

9.Tenderska dokumentacija

Kompletna tenderska dokumentacija biće dostupna svim ponuđačima u skladu sa propisima I Instrukcijama ponuđačima u postupku Javnog tendera za dodjelu koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela

- Nacrt  ugovora o koncesiji

Prilog 2 – Predlog ugovora o koncesiji

- Obaveza ponuđača da podnose izjavu o namjerama i investicioni program o ekonomskoj opravdanosti ulaganja po BOT sistemu uključujuči i druge oblike ovog sistema, sa izdatom garancijom za kvalitetno izvršenje poslova koji su predmet koncesije

Ponuđač je u obavezi da podnose izjavu o namjerama i investicioni program o ekonomskoj opravdanosti ulaganja po BOT sistemu uključujući i druge oblike ovog sistema.

Ponuđač je dužan da u momentu zaključenja ugovora o koncesiji dostavi garanciju za kvalitetno izvršenje Investicionog plana, koja mora da bude neopoziva, nezavisna, bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi poziv izdata od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and Poor agenciji ili druge privatljive banke.

12.Kriterijumi za dodjelu koncesije na transparentnoj, nediskriminatornoj, objektivnoj i relevantnoj osnovi

Ocjena ponuda se sastoji od tri elemenata i to su:

- Investicioni program = 20 bodova

- Biznis plan = 30 bodova

- Reference (renome) = 50 bodova

Reference (renome) u tački 3. Kriterijuma uključuju:

- Iskustvo od najmanje 5 godina u djelatnosti navedenoj u koncesionom aktu

- Pozicija (obim I vrsta usluga) budućeg koncesionara na tržištu djelatnosti navedenih u koncesionom aktu

- Ukupan godišnji prihod prema revizorskom izvjestaju

PRILOG 1

STANJE ŽIVOTNE SREDINE (PRIJE REMEDIJACIJE)

Ovaj pregled stanja životne sredine obuhvata  isključivo do sada detaljno istražena područja, i to: područje gdje se skladišti iskorišteni grit za pjeskarenje i područje gdje se nalazi deponija, neposredno sjeverno i južno, od istočnog pristaništa kako je dato na skici (žutom i plavom bojom):

Ostatak brodogradilišta se očekuje da bude ispitan u narednim mjesecima, kada ce biti moguce dati  konacnu ocjenu o stanju životne sredine u citavom brodogradilištu tj. tkz. “nulto stanje“

## Uvod

Brodogradilište Bijela je osnovano 1927. godine i najveće je  brodogradilište u južnom djelu Jadranskog mora. Zauzima ukupnu površinu od12 ha i sastoji se od 2 gata (500 i 175 m dužine) i 2 plutajuća pristaništa (d/š 259/45 mi 184/27 m). Brodogradilište je opremljeno za popravku i renoviranje brodova i  drugih plovnih I plutajućih objekata, svih vrsta i namjena, do 120.000 DWT. Djelatnosti se sastoje od uklanjanja stare farbe, premaza I ruzine sa brodske oplate procesom  pjeskarenja rđe kao i nanošenja novih premaza i farbe.

Najveći zagađivač životne sredine na prostoru brodogradilišta je tzv. grit. Riječ je o otpadnim materijalima nastalim u procesu pjeskarenja brodske oplate.

Odlagalište grita je smješteno u djelu brodogradilišta koje je sasvim uz obalu. Jedan dio grita je upakovan u plastične vreće u blizini obale, dok je preostala količina smještena nekoliko desetina metara dalje od obale unutar dvorišta brodogradilišta. Grit koji je upakovan u plastične vreće je planiran za izvoz, u skladu sa Bazel Konvencijom o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Međutim, na deponiji uz obalu se još uvijek nalazi ogromna količina razbacanog grita koji je pomiješan sa drugim metalima i plastičnim otpadom. Dio tog grita se nalazi u obalskim vodama.

Preliminarna analiza (CDM, 2013) ukazala je na sljedeće stanje segmenata životne  sredine u Brodogradilištu Bijela.

Rezultati analize za ispitivanje na lokaciji Bijela

Na osnovu  ovih rezultata pristupilo se detaljnoj analizi odredjenih najznačajnijih izvora zagadjenja (prvestveno otpadnog grita, zemljišta i podzemnih voda za potrebe potpunog definisanja mjera sanacije lokacije.

### Otpadni grit

Donedavno (2010. godine), iskorišteni grit za pjeskarenje se sakupljao na dokovima i bacao na napuštenoj deponiji. Postupak čišćenja dokova je takav da je gotovo izvjesno značajan dio grita dospijevao direktno u more. Od 2010. godine, iskopavane su gomile grita sa napuštene deponije, koje su premašile nivo površine tla, da bi se stavljale u velike kese, koje su se potom skladištile na lokacijama A, B i C (pogledati sliku). Grit odložen u velike kese stavljan je jednim dijelom na potporne strukture, a drugim direktno na površinu tla. Pomenute kese izložene su raznim uticajima, a mnoge od njih su i oštećene.

Dvije vrste grita su prisutne na terenu; prethodno korišteni “stari” grit za pjeskarenje i “novi” čelični grit. Drugopomenuti je korišten pri novijim operacijama. Iskorišteni grit za pjeskarenje skladištio se u pet nasipa.

Tabela 1.  količine grita na terenu

|  | Vrsta | Veličina područja sa kojeg je uzet uzorak | Prosječna visina nasipa grita (m) | Količina (u tonama) procijenjena od strane konsultanta | Količina u (tonama) koju su dostavili predstavnici Brodogradilišta Bijela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Otpad od starog grita | 4,385 | 5.5 | 48,235 | 64,000 |
| B | Otpad od starog grita | 1,550 | 5 | 15,500 |  |
| C | Otpad od starog grita | 1,250 | 5 | 12,500 |  |
| D | Otpad od novog grita | 1,100 | 4.5 | 9,900 | 8,588 |
| E | Otpad od novog grita | 200 | 4.5 | 1,800 | 1,534 |
| Ukupno |  |  |  | 87,935 | 74,122 |

 Jedan m3 = 2 tone

U konacnome,  u detaljnim analzama koje je obavio CETI (januar 2015. godine) „stari grit“ je klasifikovan kao opasan otpad dok „novi grit“ po ograničenim analizama, za sada nema karakteristike „opasnog otpada“.

### Visoko kontaminirano zemljište

Iako je grit  sa površine  kod jugoistočnog gata ( na gornjoj shemi označen isprekidanim krugom)  prepakovan u vreće i odložen na drugim lokacijama  značajan dio grita i kontaminiranog zemljišta je ostao na lokaciama gdje je nekad bez kontrole odlagan grit i drugi otpad.

Detaljnim analizama (CETI , 2015) utvrdjeno je sljedeće stanje:

Ispitivanje kvaliteta tla odrađeno je samo na jednom dijelu Brodogradilišta. U fokusu ovih ispitivanja našla su se područja napuštenih deponija, smještena sjeverno i južno od istočnog pristaništa, kao i područja u njihovoj neposrednoj blizini.

Tlo napuštene deponije je minimum 2 metra ispod površine zagađeno teškim metalima (Cr, Cu, Ni, Zn) i tributiltinom, koji se dovodi u vezu sa otpadom koji potiče od grita za pjeskarenje. Pored toga površinski sloj tla napuštene deponije je kontaminiran naftnim ugljovodonicima, PCB-om i PAH-om.

Na dubini između 2 i 4 m ispod površine tla znatno su niže koncentracije metala i tributiltina zbog ograničenog prisustva grita za pjeskarenje, ali je značajan porast koncentracije naftnih ugljovodonika PCB-a i PAH-a. Kako se čini, ovo je rezultat prisustva otpada od teških goriva na samoj površini podzemne vode.

U potpovršinskom dijelu, preko 4 m ispod nivoa tla, uglavnom se mogu naći naftni ugljovodonici. Nemoguće je ocijeniti da li postoji prisustvo naftnih ugljovodonika na ovom terenu ili je došlo do kontaminacije uzoraka tokom bušenja i uzorkovanja zbog prisustva otpada od teških goriva u slojevima iznad.

Tabela 2. pruža pregled situacije u vezi sa zagađenjem na napuštenoj deponiji.

Tabela 2. Kontaminacija u napuštenoj deponiji

| Zagađivači | Holandska interventna vrijednost u mg/kg d.w. | Maksimalna pronađena koncentracija (mg kg d.w.) | U poređenju sa holandskom interventnom vrijednosti | Asocijativna veza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kadmijum | 7.6 | 19.37 | 2.5  interventne vrijednosti | Metalni otpaci |
| Hrom | 97 | 5,338 | 55  interventne vrijednosti | Otpaci od grita za pjeskarenje |
| Bakar | 92 | 2,555 | 28  interventne vrijednosti | Otpaci od grita za pjeskarenje |
| Olovo | 337 | 626 | 1.9  interventne vrijednosti | Metalni otpaci |
| Nikal | 34 | 710 | 21  interventne vrijednosti | Otpaci od grita za pjeskarenje |
| Cink | 303 | 3,443 | 11  interventne vrijednosti | Otpaci od grita za pjeskarenje |
| Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) | 40 | 186 | 4.7  interventne vrijednosti | Ostaci od boja pomiješani sa gritom i sagorenim materijalima |
| Ukupni naftni ugljovodonici (TPH) | 1000 | 42,037 | 42  interventne vrijednosti | Ulje od brodskog otpada |
| PCB (Polihlorovani bifenili) | 0.2 | 12 | 60  interventne vrijednosti | Povezano sa uljem od brodskog otpada |
| OTC (Organokalajna jedinjenja) | 0.5 | 194 | 388  interventne vrijednosti | Povezano sa otpacima od grita za pjeskarenje |

 Zemljište sa 2% organskih materija i 2% sadržaja gline

Tabela 3. Ukupna količina kontaminiranog tla i otpada od pjeskarenja na području napuštenih deponija

| Lokacija | Dubina (m-gl) | Područje (m2) | Količina (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Napuštena deponija Sjever | 0-2 | 9,700 | 19,400 |
|  | 2-3 | 7,700 | 7,700 |
|  | 3-4 | 5,500 | 5,500 |
|  | 4-5 | 5,500 | 5,500 |
| Napuštena deponija Jug | 0-2 | 6,200 | 12,400 |
|  | 2-3 | 6,200 | 6,200 |
|  | 3-4 | 5,200 | 5,200 |
| Ukupno |  |  | 61,900 |

## Podzemene vode

Informacija o kvalitetu podzemnih voda na terenu je ograničena na četiri uzorka uzetih iz bušotina uz upotrebu lopatica. Sva uzorkovana mjesta su bila na ili u blizini područja napuštenih deponija. Ovaj metod uzorkovanja ne pruža vjerodostojne rezultate, ali  može nagovjestiti opšti kvalitet podzemnih voda.

Uzorci iz napuštene deponije sa sjevernog dijela terena (BH1 i BH2) sadrže visoku koncentraciju naftnih ugljovodonika i PCBa (10 X veći od holandske interventne vrijednosti) i povećane nivoe hroma (premašuje holandske interventne vrijednosti). Dodatna koncetracija PAH-a u podzemnim vodama je takođe povećana. Ovaj obrazac kontaminacije usko se povezuje sa kontaminacijskim statusom tla.

Uzorci iz napuštene deponije sa južnog dijela terena (BH-3 i BH-4) nisu zagađeni, osim što imaju povećanu koncetraciju tributil kalaja (TBT), koja je vrlo blizu ili nadmašuje holandske interventne vrijednosti. Kontaminacija nitritima i nitratima je primijećena kod uzoraka podzemnih voda, uzetih južno od istočnog gata. Porijeklo visoke koncetracije (do 2,750 mg/l nitrata i do 1,400 mg/l nitrita) je nepoznato.

Kvalitet podzemnih voda na ostatku terena nije ispitan. Ako i postoji kontaminacija podzemnih voda na ostatku terena, najvjerovatnije su to naftni ugljovodonici i hlorisani ugljovodonici u blizini radionica, područja Hemosan i/ili u skladištima opasnog otpada.

Trebalo bi naglasiti da se očekuje da će prisustvo izvora na licu mjesta za proizvodnju voda svih vrsta imati značajan uticaj na prisustvo i pravac toka kontaminacije svih podzemnih voda na terenu.

## Sediment

Naslage u zoni luke, do Istočnog gata, su bile ispitane 2013. godine

Analize naslaga pokazale su značajnu kontaminaciju sljedećim jedinjenjima (Cu, Ni, Cr, TBT i PAH). Vjerovatno je ova kontaminacija prouzrokovana ostacima otpada bačenog u more i/ili kontaminiranog zemljišta i otpada spranog u more.

Naslage na lijevoj strani doka su pokazale višu  koncentraciju PAH-a upoređeno sa ostalim uzorkovanim mjestima. Kontaminirane naslage u luci do Istočnog gata nisu označene ni bočno ni vertikalno.

Da se očekivati, na osnovu proizvodnog procesa u Brodogradilištu, da će u luci do Južnog gata na morskom dnu usljed pjeskarenja, biti značajno prisutna kontaminacija teškim metalima, TBT i PAH.  Uzorak 1459/04 uzet na području suvog doka, podržava ove hipoteze.

Koncentracija cinka i bakra premašuju minimalne koncentracije nađene u otpadu od pjeskarenja. Ovaj materijal zbog toga može biti kvalifikovan kao otpad.

## Ostale potencijalno zagadjene površine na lokaciji Brodogradilišta

Kompletna lokacija

Decenije rada su dovele do širenja otpada od pjeskarenja u tankim slojevima širom terena. Najvjerovatnije, površinski sloj (0-0,5m ispod površine), bio je na udaru ovih otpada i redovnog rada, preko velike površine ove lokacije. Posebno su nepopločana područja rizična. Potencijalni zagađivači uključuju teške metale i naftne ugljovodonike.

Teren za treniranje protivpožarne zaštite

Mali teren za treniranje protivpožarne zaštite se nalazi na sjevernom dijelu lokacije. Tačne operacije na ovom dijelu terena, nisu bile detaljno provjerene. Korišćenje protivpožarnih aparata i pjene, može dovesti do kontaminacije tla sa, između ostalog, PFOS kiselinom i ugljenim tetrahloridima (tetrahlorometanima).

Transportna zgrada

Postoji nadzemni rezervoar sa naftom sa zadnje strane transportne zgrade. Ovaj rezervoar nema zaštitu od curenja i nema zaštitnih mjera za zemljište i zbog toga  čini ovo područje, podložnim za kontaminaciju naftnim ugljovodonicima.

Područje između napuštenih deponija i radionica

Područje, između napuštenih deponija i glavnih radionica, iznosi približno 8,000m2. Sadrži nekoliko manjih zgrada i skladišta za otpad, bez ikakvih zaštitnih mjera za tlo. Posebno za površinski sloj (0-0,5m ispod površine) ovog područja se sumnja na kontaminaciju teškim metalima i naftnim ugljovodonicima. Drugi mogući zagađivači su tributil kalajni i hlorisani ugljovodonici.

Radionice

Šest velikih radionica je smješteno na terenu.  Unutar radionice se vrše razne popravke na metalu, kao što su zavarivanje i elektro tehnički radovi. Iako su ove radionice popločane betonom, sumnja se da kontaminiraju tlo preko korišćenja tečnih zagađivača, kao što su naftni ugljovodonici i hlorisani ugljovodonici (najvjerovatnije TCE ili PCE).

Obnovljeno zemljište

Zemljotres 1979. godine je uništio veliki dio Brodogradilišta Bijela. U periodu 1981-1982, zemljište je obnovljeno uporedo sa gradnjom novih sidrišta. Izvor i tip materijala korišćenih za obnavljanje, su nepoznati i potencijalno mogu biti kontaminirani.

# II PLAN REMEDIJACIJE

Izrada glavnog projekta remedijacije  je u toku. Glavnim projektom predvidjena je sanacija registrovanog najznačajnijeg zagajdjenja u brodogradilištu tj . uklajanje starog grita kao i remedijacija zemljišta oko jugoistočnog gata.

Predvidjene su sljedeće mjere:

Neophodno je poštovati domaće I međunarodne ekološke standarde iz oblasti zaštite životne sredine.

Shodno važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata Koncesionar je dužan da obezbijedi prihvatne uređaje za odlaganje zauljanih voda, smeća, otpada itd. Kao i ispunjavanje ostalih zahtjeva iz pomenutog zakonskog okvira.

PRILOG 2

PREDLOG UGOVORA O KONCESIJI

Na osnovu čl. 6,7,8,9,18.20 i 34 Zakona o koncesijama (Sl.list CG 8/09) i čl. 14,16,18 i 20 Zakona o lukama (Sl.list CG 51/08, 40/11 i 27/13) i u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore br.

. koji je usvojen dana	,

Ugovorne strane:

1. Vlada Crne Gore. koju zastupa Mladen Lučić , direktor Lučke uprave (u daljem tekstu: Koncedent);

2. „------------------------------------------------, koga zastupa	.(u daljem tekstu:

Koncesionar);

Zajedno označeni u tekstu i sa „Ugovorne strane"

Dana	godine u Podgorici, zaključuju:

UGOVOR O KONCESIJI

Pri čemu je -------------------------------------------brodogradilišna luka koja obavlja djelatnost izgradnje i popravki jahti ,  megajahti i brodova na prostoru koji je predmet koncesije.

Pri čemu su većinski vlasnici akcijskog kapitala ----------------------------------------------------------i upravljaju istim u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i svim pozitivnopravnim propisima Crne Gore.

Pri čemu je Vlada Crne Gore nadležna na osnovu Zakona o lukama i Zakona o koncesijama za dodjelu koncesija u domenu luka lučkom korisniku u brodogradilišnoj luci u Bijeloj.

Pri čemu se dodjela koncesije i vršenje koncesione djelatnosti u brodogradilišnoj luci u Bijeloj vrši u skladu sa crnogorskim pozitivnopravnim propisima kojima se uređuju koncesije, a naročito Zakonom o lukama i Zakonom o koncesijama.

Pri čemu je Vlada Crne Gore dodijelila koncesiju Koncesionaru u skladu sa zaključkom br. ----------------------------------i strane su se sporazumjele o uslovima pod kojima se upravlja ovom koncesijom.

Pri čemu su uslovi u vezi sa koncesijom uređeni ovim Ugovorom.

UGOVORNE STRANE SU SE SPORAZUMJELE o sljedećem:

1. DEFINICIJE

Akvatorijum je površina mora sa vodnim tijelom i morskim dnom;

Brodogradilišna luka je luka u kojoj se brod, jahta ili drugi plovni objekat gradi kao i luka namijenjena za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti  ili drugih plovnih objekata radi popravke i prepravke;

Biznis plan je razvojni plan sa poslovnim planom koji je dat u Prilogu 1 ovog Ugovora, koji uključuje razvojni program za Infrastrukturu i Suprastrukturu.

Garancija za plaćanje koncesione naknade je mjenica izdata od strane Koncesionara u korist Koncedenta kao sredstvo obezbjeđenja naplate godišnjeg iznosa fiksne koncesione naknade naplative na prvi poziv i bez protesta. Garancija se dostavlja od strane Koncesionara za svaku godinu unaprijed, u iznosu koji odgovara koncesionoj naknadi koju treba uplatiti za tu godinu.

Garancija za investiciju predstavlja bankarsku garanciju za kvalitetno izvršenje Investicionog plana za trogodišnji period, koja mora da bude neopoziva, nezavisna, bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi poziv izdata od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and Poor agenciji ili druge privatljive banke., data u Prilogu 2 ovog Ugovora.

Investicioni plan je plan razvoja infrastrukture i suprastrukture za period od 3 godine od datuma stupanja na snagu Ugovora, dat u Prilogu 5 ovog Ugovora;

Indeks potrošačkih cijena označava indeks koji Vlada Crne Gore objavljuje svakog mjeseca. Ako se indeks potrošačkih cijena zvanično zamijeni nekim drugim indeksnim brojem, u tom slučaju će shodno tome biti izvršeno usklađivanje koncesione naknade;

ISPS Code je Međunarodni bezbjedonosni pravilnik za brodove i lučke objekte;

Koncendent je Vlada Crne Gore koja dodjeljuje Koncesiju;

Koncesionar je pravno lice kojem je ova koncesija dodijeljena.

Podkoncesionar je treće lice na koje Koncesionar uz pismenu saglasnost Koncendenta može djelimično ili u cjelosti prenijeti prava i obaveze iz ovog Ugovora;

Koncesionu djelatnost čine zajedno izgradnja i remont brodova i izgradnja, remont i održavanje jahti i megajahti.

Lučka infrastruktura obuhvata operativne obale, lukobrane, stalno učvršćene gatove, objekte za bezbjednost i sigurnost plovidbe, lučko drumske i željezničke saobraćajnice, energetsku, telekomunikacionu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu; kako je detaljnije definisano i opisano u Prilogu 4;

Lučka koncesija je pravo dodijeljeno Koncesionaru od strane Koncedenta da koristi luku ili njen dio, lučku infrastrukturu i da obavlja privrednu djelatnost na tom dijelu, te da izgradi, rekonstruiše, adaptira ili održava, kao i da finansira lučku infrastrukturu i suprastrukturu;

Lučka suprastruktura obuhvata objekte i postrojenja izgrađene na lučkom području, kao što su: poslovne zgrade, skladišta, silosi, rezervoari i instalacije, pretovarni mostovi, stalno učvršćeni ili pokretni kranovi i dizalice, pokretni dokovi, radionice i druge objekte i postrojenja u lučkom području shodno članu 4 Zol;

Djelatnost izgradnje i opravki brodova obuhvata sljedeće usluge:

- popravke (remont) i prepravke (rekonstrukcije) svih vrsta brodova i drugih plovnih objekta;

- izgradnja ribarskih brodova,;

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);

- izgradnja plutajućih dokova-pontona;

- održavanje brodova i ispitivanje opreme;

- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehaničkih mjernih instrumenata;

- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i opravci brodskih postrojenja;

- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih brodova i drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih brodova, postrojenja, objekata i pogona;

;

Djelatnost izgradnje, remonta i održavanja jahti i megajahti obuhvata sledeće usluge:

- izgradnja i opravka jahti I megajahti, čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca;

- izgradnja hidrokrilnih brodova (glisera);

- održavanje jahti I megajahti i ispitivanje opreme;

- servisiranje brodske elektronike i automatike i brodskih električnih i mehanički mjernih instrumenata;

- izvodjenje instalacionih, montažnih i demontažnih radova i radova na održavanju i opravci brodskih postrojenja;

- stavljanje u pogon postrojenja i opreme izgradjenih jahti I megajahti i drugih plovnih objekta, rukovodjenje radovima, tehničko upravljanje pogonom ili proizvodnjom i održavanjem izgradjenih jahti I megajahti , postrojenja, objekata i pogona.

Koncesiono područje je područje Luke dodijeljeno Koncesionaru namenjeno za koncesionu djelatnost, uključujući lučku infrastrukturu, koja se nalazi u tom području dato u Skici sadržanoj u Prilogu 3 ovog Ugovora ;

Luka je morski i s morem neposredno povezani prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, gatovima, lukobranima, objektima, uređajima i postrojenjima namijenjenim za pružanje lučkih usluga i obavljanje drugih djelatnosti koje su s njima u privrednoj, saobraćajnoj ili tehnološkoj vezi, i prikazana je na Skici datoj u Prilogu 3 ovog Ugovora;

MARPOL 73/78 je Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja s brodova;

SOLAS je Međunarodna konvencija za sigurnost života na moru;

Ugovor o koncesiji je pisani ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze između Koncedenta i Koncesionara u vezi sa ovom koncesijom, (u daljem tekstu: „ovaj ugovor označava ovaj pisani ugovor zaključen na određeni vremenski period između Koncedenta i Koncesionara, a kojim se uređuju međusobna prava i obaveze);

Ugovor o prenosu je ugovor kojim Koncesionar može prava iz ovog ugovora, djelimično ili u cjelosti. uz saglasnost Koncedenta, prenijeti na treće lice shodno ZOL;

Upotrebna dozvola označava dozvolu koju izdaje organ nadležan za izdavanje građevinskih dozvola i koja je definisana Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata;

Viša sila označava okolnost izvan nečije kontrole, spoljni događaj koji je izvanredan i neotklonjiv i tumačiće se u duhu odredbi Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore;

Vladin pravni standard građenja označava minimalni građevinski standard za određenu infrastrukturu ili suprastrukturu. kojeg je usvojila Vlada Crne Gore;

ZOL je Zakon o lukama, („Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/11 i 27/13);

ZOO je Zakon o obligacionim odnosima, („Službeni list Crne Gore", br. 47/08);

ZOK je Zakon o koncesijama. („Službeni list Crne Gore", br. 08/09);

ZPUŽS je Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13);

ZUP-IO je Zakon o uređenju prostora I izgradnji objekata, („Službeni list Crne Gore', br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14);

Istorijsko zagađenje je svako zagađenje zemljišta, vode ili vazduha koje nije direktno prouzrokovano od strane Koncesionara. Nako                           n datuma stupanja na snagu svako zagađenje smatra Istorijskim zagađenjem osim ukoliko se može direktno pripisati Koncesionaru ili određenom tećem licu.

Odgovornost za istorijsko zagađenje životne sredine je svaka odgovornost koja nastaje direktno na osnovu Istorijskog zagađenja i koju će u konačnom snositi Koncedent.

Istorijska odgovornost je odgovornost uslijed okolnosti koje su postojale prije Datuma stupanja na snagu

Izvještaj eksperta je izvještaj pripremljen od strane domaće ili međunarodno priznate kompanije u oblasti zaštite životne sredine, kojim se daje stanje nakon izvršenog čišćenja Koncesionog područja  uključujući akvatorijum od Istorijskog zagađenja.

Datum stupanja na snagu je datum na koji je Koncesiono područje očišćeno u skladu sa važećim propisima Crne Gore, što je potvrđeno Izvještajem eksperta.

2. PREDMET KONCESIJE

2.1. Koncesiono područje

Koncesiono područije obuhvata:

Prostor u ograđenom krugu Brodogradilišne luke sa operativnom obalom i gatovima.ukupne površine 108.294 m2, koji obuhvata:

- kat. parcelu 766/1 ,LN 1683 K.O. Bijela, površine 74.780 m2 i 1.605 m2,

- kat. parcelu 766/2.LN 1683 K.O. Bijela, površine 18.916 m2.

- kat. parcelu 2934,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.000 m2 i 1.995 m2.

- kat. parcelu 2935,LN 1683 K.O. Bijela, površine 2.132 m2.

- kat. parcelu 2936,LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.193 m2,

- kat. parcelu 2937.LN 1683 K.O. Bijela, površine 73 m2,

- kat. parcelu 2938, LN 1683K.O. Bijela, površine 446 m2.

- kat. parcelu 2939.LN 1683 K.O. Bijela, površine 1.674 m2,

- kat. parcelu 2940, LN 1683 K.O. Bijela, površine 610 m2,

- kat. parcelu 2941, LN 1683 K.O. Bijela, površine 3.870 m2.

Koncesiono područije obuhvata i prostor pod objektima 1-17, 20, 23-40 i 42-49 na kat. parceli 766/1 LN 1683K.O.Bijela (suprastruktura) površine 23.385 m2 i prostor pod objektima 18, 19, 21, 22 i 41 na kat. parceli 766/2 LN 1683 K.O. Bijela (suprastruktura) površine 2.461 m2, tako da ukupna površine prostora pod objektima (suprastruktura) obuhvata 25.846 m2b)

Skica naprijed navedenih kat. parcela data je u prilogu 3 Ugovora.

2.2. Lučki akvatorijum

Akvatorijum i sidrišta brodogradilišne luke obuhavataju prostor ukupne površine 281.077,4 m2 saglasno skici koja je data u Prilogu  3  ovog Ugovora.

2.3 Pravo na mirnu državinu

Koncedent će, tokom trajanja ovog Ugovora, obezbijediti Koncesionaru mirnu državinu cjelog Koncesionog područja.

3. NAMJENA LUČKE KONCESIJE

3.1 Obaveze Koncesionara

Koncesionar se obavezuje da adaptira, rekonstruiše, izgradi, opremi i iskorišćava brodogradilišnu luku, na koncesionom području u periodu na koji je zaključen ovaj Ugovor, u skladu sa Biznis planom, koji je dat u Prilogu 1 ovog Ugovora, i u skladu sa lnvesticionim planom koji je dat kao Prilog 5 ovog ugovora i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Osim toga, Koncesionar se obavezuje da iskorišćava brodogradilišnu luku na najmoderniji i produktivan način, u skladu sa ovim Ugovorom isvim pozitivnopravnim propisima.

Koncesionar je obavezan da djelatnost izgradnje i opravke brodova zadrži u tranzicionom periodu od tri godine nakon Datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, u zavisnosti od ponude i tražnje na tržištu, i u skladu sa realizacijom Investicionog plana.

Koncesionaru nije dozvoljeno da mijenja Koncesionu djelatnost Brodogradilišne Luke bez prethodno pribavljenog pisanog odobrenja Koncedenta.

Svako odstupanje od ovih odredaba mora biti uređeno posebnim ugovorom koji će predstavljati aneks uz ovaj Ugovor. Ugovorne strane su saglasne da Koncedent neće prihvatiti takvo odstupanje na „ipso facto" osnovi, pri čemu se neizjašnjavanje Koncedenta ne smije tumačiti kao odobravanje.

Nepostupanje po tački 3.1 smatra se bitnim kršenjem Ugovora.

4. PLAN IZGRADNJE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE

4.1 Lučka infrastruktura i suprastruktura

- Lučka infrastruktura koju obezbjeđuje Koncedent

Koncedent obezbjeđuje Koncesionaru infrastrukturu pobrojanu u Prilogu 4 listi infrastrukture, koja predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

- Lučka infrastruktura i suprastruktura - investiciona ulaganja Koncesionara

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar obavezan da investira u adaptiranje, rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture i suprastrukture u skladu sa Investicionim planom, Biznis planom i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Investicioni plan sadrži vremenski okvir u kojem će Koncesionar graditi, rekonstruisati i adaptirati Lučku infrastrukturu i Lučku suprastrukturu.

Koncesionar je dužan da izvršava Investicioni plan.

Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata infrastrukture i suprastrukture vrši se u skladu sa pozitivnopravnim propisima o urbanističkom i prostornom planiranju i izgradnji objekata.

Koncedent će u svakom trenutku držati na snazi urbanističko-prostornu dokumentaciju koja se odnosi na Koncesiono područje koja neće negativno uticati na djelatnost Koncesionara koja je predviđena ovim Ugovorom.

Koncesionar je dužan da stalno održava infrastrukturu i suprastrukturu u dobrom redu i stanju, koristeći održive materijale i tehnike.

Nakon završetka bilo kojeg novog objekta infrastrukture i suprastrukture, Koncesionar je obavezan da dostavi Koncedentu plan izvedenog stanja sa detaljnom listom instalacija, mjerenja, nagiba i temelja izvedenih radova, uključujući radove na popravci puteva i izgradnji, odnosno rekonstrukciji cijevi i podzemnih vodova.

4.1.3. Lučka infrastruktura

Koncesionar je saglasan da adaptira, rekonstruiše i izgradi lučku infrastrukturu u brodogradilišnoj luci za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Koncedent ima vlasništvo nad Lučkom infrastrukturom adaptiranoj, rekonstruisanoj i novo- izgrađenoj od strane Koncesionara,ali Koncesionar ima neograničeno pravo korišćenja te infrastrukture tokom perioda trajanja ovog Ugovora. Lučka infrastruktura predaje se na kraju perioda važenja ovog Ugovora Koncedentu u skladu sa odredbama iz ovog Ugovora.

4.1.4 Lučka suprastruktura

Koncesionar koji je izgradio objekte lučke suprastrukture po osnovu ovog Ugovora, iste će ukloniti nakon prestanka Ugovora o koncesiji. Međutim, ukoliko se ti objekti ne mogu ukloniti bez nanošenja značajne štete i/ili smanjenja vrijednosti tih objekata, Koncedent će steći vlasništvo nad tim objektima uz plaćanje iznosa koji odgovara amortizovanoj vrijednosti tih objekata.

Po prestanku koncesionog odnosa koncesionar koncedentu predaje objekte lučke suprastrukture, koji su izgrađeni i angažovani za obavljanje djelatnostu u dobrom funkcionalnom stanju.

Ukoliko Koncesionar namjerava da proda objekte Lučke suprastrukture koji su bili u njegovom vlasništvu, nakon prestanka Ugovora o koncesiji, a koji su bili u funkciji Koncesione djelatnosti, Koncedent ima pravo preče kupovine, u roku od 120 dana od dana dobijanja ponude Koncesionara. Koncesionar se obavezuje da isto pravo preče kupovine obezbijedi Koncedentu i u odnosu na bilo koje treće lice kojem putem Ugovora o prenosu bude prenešen dio prava iz ovog Ugovora.

Ukoliko Koncesionar, tokom trajanja Koncesionog perioda, namjerava da proda imovinu koja je predmet prava preče kupovine Koncedenta, Koncesionar će u pisanoj formi obavjestiti Koncedenta o namjeravanoj prodaji. To obavještenje će sadržati preciznu informaciju o imovini koja je predmet prodaje i predviđenoj kupoprodajnoj cijeni (u daljem tekstu: Obavještenje o prodaji uz pravo preče kupovine). Koncesionar nije dužan da objelodani naziv potencijalnog kupca za predmetnu imovinu, kao ni detaljne uslove te predviđene prodaje.

Nakon prijema Obavještenja o prodaji uz pravo preče kupovine, Koncedent ima 120 dana da iskoristi svoje pravo preče kupovine i da obavjesti u pisanoj formi Koncesionara da li je voljan da iskoristi svoje pravo preče kupovine (u daljem tekstu: Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine).

Kupoprodajni ugovor se zaključuje, a kupoprodajna cijena će se uplatiti i pravo svojine prenijeti, sve u roku od 8 dana nakon što Koncedent pošalje Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine,. Ukoliko Koncedent ne pošalje Obavještenje o korišćenju prava preče kupovine u roku od 120 kalendarskih dana od dana prijema Obavještenja o prodaji uz pravo preče kupovine, smatraće se da se Koncedent odriče svog prava preče kupovine, i Koncesionar je slobodan da izvrši predviđenu prodaju.

- Obaveze koncesionara

Koncesionar se obavezuje da obezbijedi adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnjuikorišćenje objekata infrastrukture i suprastrukture u skladu sa Investicionim programom, čiji je sastavni dio program adaptacije, rekonsturkcije i izgradnje i program finansiranja.

- Zalaganje imovine

Koncesionar nema pravo da zalaže i/ili na drugi način optereti Lučku infrastrukturu i lučku suprastrukturu, u korist međunarodno priznatih finansijskih institucija u cilju dobijanja sredstava finansiranja za realizaciju Investicionog plana.

4.2. Investicije u novu Djelatnost izgradnje i popravki jahti

Investicija u novu Djelatnost izgradnje i popravki jahti i megajahti data je u Prilogu 5  ovog Ugovora.

- Modernizacija kapaciteta za izgradnju i opravku brodova i drugih plovnih objekata

Investicija u kapacitete za izgradnju i popravku brodova, jahti i megajahti data je u Prilogu 5 ovog Ugovora.

- Početak investicionih ulaganja

Koncesionar će otpočeti sa investicionim aktivnostima u roku od 30 dana nakon Datuma stupanja na snagu Ugovora.

Koncesionar je u obavezi da tokom trajanja koncesionog perioda obezbijedi poštovanje standarda zaštite životne sredine u skladu sa propisima Crne Gore i EU aquis communautaire, a to stanje ne može biti nepovoljnije od onog koje je dato u Izvještaju eksperta.

Koncedent će ponuditi Koncesionaru svu pomoć i podršku za dobijanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti, a ukoliko Koncedent nastupa kao davalac dozvola i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekata koncesije. Koncedent se obavezuje da će izdati takve dozvole i saglasnosti Koncesionaru u rokovima propisanim crnogorskim zakonima, pod uslovom da je takav zahtjev Koncesionar podnio u skladu sa propisima. Svako kašnjenje u izdavanju dozvola i saglasnosti na osnovu zahtjeva Koncesionara rezultiraće produženjem rokova predviđenih Investicionim planom za onaj period koliko je trajalo kašnjenje Koncedenta prilikom izdavanja dozvola.

- Primjena tehničkih standarda i propisa

Za projektovanje, rekonstrukciju, adaptaciju ili izgradnju se primjenjuju crnogorski tehnički propisi i standardi, međunarodni tehnički propisi i standardi koji važe u Crnoj Gori i opšteprihvaćeni međunarodni propisi i standardi.

- Izgradnja

Ispunjenje Investicionog plana mora biti dovršeno u roku od 36 mjeseci nakon datuma početka investicionih ulaganja u skladu sa članom 4.4 i članom 4.10.

Kršenje ovih obaveza predstavlja bitno kršenje Ugovora

- Izbor izvođača i početak izgradnje

Koncesionar je dužan izvijestiti Koncedenta o izboru izvođača i početku izgradnje.

- Izvještavanje Koncedenta o načinu i dinamici izgradnje

Obavezu izvještavanja izvršava Koncesionar fazno, najmanje dva puta godišnje. Na opravdani zahtjev Koncedenta, Koncesionar je dužan dostaviti svu građevinsku i tehničku dokumentaciju.

- Nadzor	i kontrola nad izvođenjem radova

Nadzor nad izvođenjem radova sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Radi zaštite interesa, Koncedent može zahtijevati da se izvrši zajednički tehnički pregled svakog završenog objekta.

4.10. Kontrola realizacije Investicionog plana

Kontrola realizacije Investicionog plana, može se vršiti na redovnoj ili vanrednoj osnovi. Redovna kontrola se vrši na godišnjoj osnovi nakon isteka svake od godišnjih faza Investicionog plana, kako je predviđeno u tom programu, i vršiće je domaća ili međunarodna kompanija koja je zajednički imenovana od Ugovornih strana (u daljem tekstu: Kontrolor).

Koncedent može angažovati, o svom trošku, Kontrolora u bilo kojem trenutku tokom trajanja Investicionog plana da izvrši vanrednu kontrolu ispunjenja obaveza Koncesionara iz Investicionog plana.

Nakon isteka zadnje investicione faze Investicionog plana, Kontrolor će izraditi svoj konačni izvještaj o ispunjenju Investicionog plana (u daljem tekstu: Konačni izvještaj). Kontrolor će Koncedentu dostaviti pisani izvještaj o završenoj redovnoj ili vanrednoj kontroli, kao i njenim rezultatima.

U slučaju da Kontrolor utvrdi nedostatak u investiciji za određenu godišnju fazu realizacije Investicionog plana u odnosu na iznos investicije koji je predviđen za tu fazu Investicionog plana (u daljem tekstu: Nedostatak), Koncedent će obavijestiti Koncesionara u pisanoj formi o tom Nedostatku (u daljem tekstu: Obavještenje o nedostatku) i pozvati Koncesionara da izvrši svoje obaveze u dodatnom roku od 180 dana (u daljem tekstu: Dodatni rok).

U slučaju da je Nedostatak utvrđen u bilo kojoj od prve tri godine , i Koncesionar ne izvrši svoje obaveze u Dodatnom roku. Koncedent ima pravo da naplati ugovornu kaznu u iznosu od 2% od neinvestiranog iznosa za tu godinu, ali nema pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji kako je propisano članom 16.2, stav 1, tačka 4.

Koncesionar je obavezan da tokom trajanja investicionog ulaganja u skladu sa Investicionim planom datim u Prilogu 5 u momentu zaključenja ugovora o koncesiji dostavi garanciju za kvalitetno izvršenje Investicionog plana, koja mora da bude neopoziva, nezavisna, bezuslovna bankarska garancija naplativa na prvi poziv izdata od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB, prema Standard and Poor agenciji ili druge privatljive banke.

U slučaju da Kontrolor utvrdi da investicija nije realizovana u datom roku, Koncedent ima pravo da se naplati iz Investicione garancije.

Koncedent ima pravo da raskine ovaj Ugovor o koncesiji u skladu sa članom 16.2, stav 1, tačka 4, u slučaju da je Nedostatak utvrđen u Konačnom izvještaju veći od 25% u odnosu na iznos iz Investicionog plana.

5. VRIJEME TRAJANJA

5.1. Rok trajanja koncesije

Ovaj Ugovor se zaključuje na rok od 30 godina, od datuma stupanja na snagu.

Rok trajanja koncesije može se produžiti samo za period za koji koncesionar nije mogao koristiti koncesiju usljed više sile.

  - KONCESIONA NAKNADA

6.1. Visina, rokovi i način plaćanja

Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja se određuje na iznos od 123.302,70 EUR, čija će se visina nakon 31. decembra 2025. godine, razmotriti. Godišnja fiksna koncesiona naknada će se korigovati na godišnjem nivou na osnovu indeksa potrošačkih cijena koji je važio prethodne godine za sledeću godinu.

Varijabilna naknada nakon dostavljenog revidovanog bilansa uspjeha bez troškova kamata, poreza i amortizacije  utvrđuje se ukoliko je obračun EBITDA (prihod umanjen za rashod bez troškova amortizacije) na iznos do 5.000.000 eura – 5% na EBITDA, a preko 5.000.000 eura – 3% na EBITDA.)

Godišnja fiksna naknada se plaća svaka tri mjeseca unaprijed, a varijabilna naknada se plaća jednom godišnje nakon usvajanja finansijskih iskaza.

Za izmirenje koncesione naknade Koncesionar je dužan obezbijediti Garanciju za plaćanje.

Garancija se dostavlja od strane Koncesionara Koncedentu za svaku godinu unaprijed, u iznosu koji odgovara koncesionoj naknadi koju treba uplatiti za tu godinu.

Koncesiona naknada koja se plaća na osnovu ovog Ugovora uplaćuje se na žiro račun Koncedenta datog u Instrukcijama za plaćanje koje dostavlja Koncedent.

  - VIŠA	SILA

    - Opšte odredbe

Više sile su izuzetno nepremostive i nepredvidive okolnosti, koje nastupe zbog prirodne nepogode ili vanrednog stanja,nakon zaključenja ovog Ugovora o koncesiji,i van su volje Ugovornih strana i nije ih moguće predvidjeti, izbjeći ili suzbiti.

    - Posledice nastupanja više sile

Ako zbog nastupanja više sile izvršenje Ugovora postane objektivno nemoguće, obje Ugovorne strane su oslobođene svojih daljih ugovornih obaveza dok traju te okolnosti.

Nijedna ugovorna strana ne smije ostvarivati svoja prava, koja joj po ovom Ugovoru ili po zakonu pripadaju zbog kršenja druge Ugovorne strane, u slučaju da je kršenje nastalo nastupanjem više sile.	I

Ako je zbog više sile privremeno onemogućeno izvršavanje bilo kakve obaveze iz ovog Ugovora, rok za ispunjenje obaveza se produžava zato vrijeme trajanja više sile.

Izuzetno od stava 1 ove tačke Koncesionar je dužan izvršavati djelatnosti javnih usluga po ovom Ugovoru uprkos višoj sili, ako je to razumno moguće.

Odredbe iz prethodnog stava se primjenjuju i u dijelu obaveza Koncesionara, da obavlja neophodne poslove u vezi sa upravljanjem i vođenjem objekata Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture.

Ako Koncesionar ima sa ovim izvršavanjem posebne troškove i druge rashode, koji prelaze redovne rashode za izvođenje koncesije, ima pravo na finansijsko poravnanje, na način, da se za te dodatne troškove i rashode po prethodnom odobrenju Koncedenta smanji koncesiona naknada u okviru prvog godišnjeg obračuna nakon nastupanja posljedica više sile, ako Koncedent ne obezbijedi drugačiji način pokrića tih troškova.

Ako dodatne troškove i rashode nije moguće izmiriti iz koncesione naknade u skladu sa prethodnim stavom, Koncedent je dužan Koncesionaru nadoknaditi sve stvarne troškove koje je sa time imao.

U slučaju iz stava 1 primjenjuju se odredbe o posljedicama prijevremenog prestanka koncesionog odnosa.

Ako je očigledno da događaj više sile traje duži vremenski period, i u slučaju da taj period traje duže od 6 mjeseca od dana obavještavanja, i takve je prirode da ugrožava finansijsku ravnotežu Ugovora, svaka Ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor sa pisanim obavještenjem drugoj Ugovornoj strani.

    - Finansijsko poravnanje

Finansijsko poravnanje predlaže Koncesionar Koncedentu na način da u predlogu navede iznos dodatnih troškova i rashoda u roku od 60 dana od kada su mu poznati odnosno bi mu morali biti poznati.

Ugovorne strane se obavezuju da će se odmah a najkasnije u roku od pet dana, nakon podnošenja predloga sastati, kako bi raspravljale i u dobroj vjeri se dogovarale o takvom predlogu u svijetlu finansijskih posljedica predmetnog dođagaja više sile za Koncesionara.

Ako Ugovorne strane ne postignu zajedničku odluku o ocjeni finansijskih posledica predmetnog događaja više sile u roku od 30 dana nakon podnošenja predloga iz prethodnog stava, svaka od Ugovornih strana može zahtijevati da ocjenu tih posledica izvrši Stručna komisija iz ovog Ugovora.

Ocjena posljedica mora biti završena u roku od 60 danaod datuma imenovanja Stručne komisije.

Ako Koncedent ne odobri ocjenu koju uradi Stručna komisija, Ugovorne strane mogu predlagati da se spor rješava u skladu sa članom 21.3.2.

    - Produženje koncesije

Aneksom ovog Ugovora, period koncesije će se produžiti za period trajanja Više sile.

    - Način preduzimanja mjera kod nastupanja više sile

Ugovorna strana, koja ne može ispunjavati obaveze po ovom Ugovoru zbog više sile, dužna je o nastupu tog događaja odmah, a najkasnije u roku od 7 dana pismeno obavijestiti drugu Ugovornu stranu.

Obavještenje mora sadržati podatke o nastupu i prirodi događaja i njegovim potencijalnim posledicama.

Ako za Ugovornu stranu nastupi nemogućnost ispunjenja obaveza iz ovog Ugovora zbog nastupanja više sile, a o tome ne obavijesti drugu Ugovornu stranu, gubi pravo korišćenja više sile kao razlog, opravdanje ili osnov za ostvarivanje drugih prava, koja bi inače imala zbog nastupanja više sile.

Za vrijeme trajanja više sile Ugovorne strane će se sa najboljim namjerama truditi smanjiti svu štetu, gubitke, kašnjenja ili smetnje, koje nastanu za vrijeme trajanja više sile

  - TARIFE

Opšiti parametri

Koncesionar je dužan obezbijediti da su Tarife (naknade za lučke usluge Iz koncesione djelatnosti) koje Koncesionar naplaćuje po osnovu pružanja lučkih usluga u skladu sa domaćim propisima I konkurentne u odnosu na druge uporedive luke.

.

Koncesionar neće naplaćivati naknade za obavljanje Lučkih usluga (,,Tarife") koje su

više od maksimalnog iznosa tih naknada utvrdjenog od strane nadležnog organa . Ukoliko Koncesionar naplati, odnosno fakturiše, naknade čiji je iznos veći od utvrdenog, Koncesionar je dužan platiti Koncedentu (5.000,00€) za svaki Dan nakon dana slanja fakture, do momenta povlačenja fakture. Koncesionar ima pravo da naplaćuje iznos za naknade koji je niži od Tarifa.

Svaku izmjenu Tarife Koncesionar je obavezan, prije primjene u praksi, dostavljati na odobrenje nadležnom organu.

Koncesionar je dužan da javno objavi odobrene Tarife.

  - ZAŠTITA PRAVA KONCESIONARA OD PROMJENE PROPISA I AKATA

9.1Izmjene I dopune zakona

U slučaju izmjene zakonskih ili podzakonskih propisa na osnovu kojih je zaključen ovaj Ugovor, primjenjivaće se zakonski i podzakonski propisi koji su bili na snazi na dan zaključivanja ovog Ugovora, odnosno zakoni i podzakonski propisi koji su povoljniji za Koncesionara osim ukoliko se ugovorne strane drugačije ne sporazumiju.

O primjeni budućih izmjena i dopuna zakonskih i/ili podzakonskih propisa koncesionar i koncedent će se sporazumno dogovarati.

  - Naknada

Ukoliko Koncedent izda bilo kakav pravni akt kojim se onemogućuju, lišava ili ograničavaju prava Koncesionara u smislu predmeta koncesije , Koncesionar ima pravo na naknadu štete koju usled toga pretrpi, a koju odredi nezavisni finansijski ekspert.

Koncesionar nema pravo na naknadu za izgubljenu dobit.

10.USTUPANJE KONCESIJE 10.1. Opšte odredbe

Koncesionar, uz saglasnost Koncedenta shodno ZOL, može prenijeti dio ili sva prava i obaveze iz ovog Ugovora na treće lice, putem Ugovora o prenosu, pod uslovom da novi koncesionar ispunjava najmanje iste uslove kao i koncesionar.

Prenos prava i obaveza iz prethodnog stava ne oslobađa Koncesionara odgovornosti za ispunjenje obaveza iz ovog Ugovora.U slučaju zaključenja Ugovora o prenosu takvim ugovorom moraju jasno da se definišu:

- Akvatorij i zemljište čije se pravo korišćenja prenosi Ugovorom o prenosu.

- Obaveze iz ovog ugovora za čije je izvršenje pored Koncesionara odgovorno i lice sа

kojim je zaključen Ugovor o prenosu.

3. Trajanje i uslovi raskida Ugovora o prenosu.

4. Način kontrole obaveza koje se odnose na novog koncesionara.

11. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE 11.1. Upravljanje

- Poslovi upravljanja

Koncesionar je dužan voditi poslovanje na način koji je neophodan za nesmetano korišćenje brodogradilišne luke za opredijeljenu namjenu.

Koncesionar je dužan sa infrastrukturom i suprastrukturom upravljati sa pažnjom dobrog privrednika.

11.1.1.1. Prenos prava upravljanja

Poslove i usluge upravljanja sa infrastrukturom i suprastrukturom obavlja Koncesionar u svoje ime i za svoj račun i finansira ih iz izvora sredstava djelatnosti popravke brodova, jahti i mega jahti, a pri tome Koncesionar u cjelosti snosi rizik potraživanja po uslugama.

- Osiguranje infrastrukture i suprastrukture

- Opšte odredbe

Koncesionar je obavezan prije početka rada kao dobar privrednik zaključiti sa osiguravajućim društvom ugovor o osiguranju za osiguranje rizika u vezi svoje odgovornosti za:

- štetu prouzrokovanu djelatnošću brodoopravljača.

- štetu prouzrokovanu trećim licima, uključujući rizike vezane za zaštitu životne sredine.

- Podnošenje ugovora o osiguranju Koncedentu

Koncesionar je dužan dostaviti Koncedentu kopije svih sklopljenih ugovora o osiguranju u roku od 7 dana nakon zaključenja ugovora.

- Prenos prava iz ugovora o osiguranju

Koncesionar ne može bez pismene saglasnosti Koncedenta prenijeti prava iz ugovora o osiguranju na treće lice.

- Razvoj infrastrukture i suprastrukture

- Opšte odredbe

Razvoj infrastrukture i suprastrukture obuhvata:

- Investiranje u predmete infrastrukture i suprastrukture, koje će Koncesionar izgraditi u okviru koncesije izgradnje po ovom Ugovoru.radi njihovog poboljšanja ili povećanja kapaciteta (u daljem tekstu: izgrađeni predmeti infrastrukture i suprastrukture);

- izgradnju odnosno izradu novih predmeta infrastrukture i suprastrukture.

Koncesionar je dužan starati se o razvoju infrastrukture i suprastrukture na području koncesije.

Razvoj infrastrukture i suprastrukture vrši se u skladu sa programom razvoja infrastrukture i suprastrukture, koji usvoji Koncesionar na način opisan ovim Ugovorom.

- Investicije u izgrađene predmete infrastrukture i suprastrukture

Poboljšanje ili proširenje kapaciteta izgrađene Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture izvršiće se u skladu sa Investicionim planom i Biznis planom.

Investicije u poboljšanje ili proširenje kapaciteta vrši Koncesionar.

11.1.3.3. Investicije u nove predmete infrastrukture i suprastrukture

Investicije u nove predmete Lučke infrastrukture i Lučke suprastrukture iz Razvojong programa vrše se u skladu sa Investicionim planom i Biznis planom.

Nova infrastruktura i suprastruktura po ovom Ugovoru gradi se samo na Koncesionom područiju.

Novu infrastrukturu i suprastrukturu izgrađuje Koncesionar,sve u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima Crne Gore.

11.1.3.4. Upravljanje sa infrastrukturom i suprastrukturom

Kod upravljanja sa infrastrukturom i suprastrukturom, Koncesionar je obavezan obezbjeđivati sve uslove koje za luku propisuje zakon.

11.2. Održavanje

- Opšte odredbe

Koncesionar je dužan sa pažnjom dobrog privrednika trajno i neprestano vršiti redovno održavanje infrastrukture i suprastrukture, koje obuhvata sve poslove, koje je neophodno obaviti, da se u cjelosti obezbijedi rad odnosno korišćenje pojedinih predmeta infrastrukture i suprastrukture za njenu namjenu.

Redovno održavanje infrastrukture i suprastrukture obuhvata i tekuće održavanje te infrastrukture i suprastrukture, investiciono održavanje ove infrastrukture i suprastrukture i otklanjanje oštećenja i kvarova.

- Planovi održavanja

Koncesionar je dužan pripremiti plan tekućeg i investicionog održavanja.

- Nadzor nad održavanjem

Koncedent ima pravo da, o svom trošku, vrši nadzor sprovođenja obaveze Koncesionara redovnog održavanja infrastrukture i suprastrukture na način koji je određen važećim propisima u Crnoj Gori.

- Prava Koncedenta u vezi sa održavanjem

Koncedent ima pravo zahtijevati da Koncesionar izvrši radove održavanja koji su predviđeni u planovima tekućeg i investicionog održavanja, kao i neplanirane radove koje.po razumnom mišljenju Koncedenta koje se zasniva na dokumentaciji, treba hitno izvršiti i koji nisu obuhvaćeni Biznis planom. Zahtjev za radove održavanja Koncedent šalje pismenim putem Koncesionaru kojim određuje i primjereni rok za početak i završetak radova.

Ako Koncesionar ne otpočne sa radovima u određenom roku ili ako je očigledno da ih neće završiti u roku, radove na održavanju može završiti ili izvršiti sam Koncedent na trošak Koncesionara.

U slučaju iz prethodne tačke Koncesionar je obavezan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,1% od vrijednosti radovakoje je obavezan da završi.

Koncesionar je dužan dozvoliti da lica kojima je Koncedent prepustio izvršenje radova održavanja ulaze na područje koncesije i da tamo izvrše potrebne radove na predmetima infrastrukture i suprastrukture.

Koncedent šalje Koncesionaru zahtjev za plaćanje radova na održavanju ili za plaćanje pojedinog dijela radova na održavanju i određuje mu primjereni rok za plaćanje koji ne može biti kraći od 30 dana.

12. RIZICI

12.1. Obaveze Koncesionara

Koncesionar je u potpunosti odgovoran da o svom trošku vodi računa o adekvatnom osiguranju kojim se pruža pokriće od rizika u vezi sa djelatnošću u Koncesionom području.

12.2 Obaveze Koncedenta

12.2.1 Istorijska odgovornost, Istorijsko zagađenje i Odgovornost za istorijsko zagađenje životne sredine

Koncedent će obeštetiti Koncesionara za štete koje nastanu od Istorijske odgovornosti ili od Odgovornosti za istorijsko zagađenje.

U slučaju podnošenja bilo kojeg zahtjeva i/ili tužbe i/ili postupka iniciranog protiv Koncesionara od strane bilo kojeg trećeg lica  na osnovu Istorijske odgovornosti i/ili Odgovornosti za istorijsko zagađenje, Koncesionar je obavezan da obavijesti i pozove u pisanoj formi Koncedenta u roku od 7 radnih dana od dana prijema takvog zahtjeva od strane Koncesionara, da se pridruži Koncesionaru u postupku odbrane od takvih zahtjeva podnijetih protiv Koncesionara, pod prijetnjom propuštanja.

U slučaju da je Koncesionar pozvao Koncedenta da mu se pridruži u postupku odbrane od zahtjeva podnijetih protiv Koncesionara, i Koncesionar je postao obavezan da plati bilo kojem trećem licu ili Koncedentu iznos po osnovu obaveze iz Istorijske odgovornosti, i/ili Odgovornosti za istorijsko zagađenje, Koncesionar ima pravo na povraćaj plaćenih iznosa.

Koncesionar će imati ista prava u slučaju poravnanja sa trećim licem ukoliko je to poravnanje odobreno od strane Koncedenta; ili  Koncedent se nije pridružio Koncesionaru u postupku odbrane od zahtjeva podnijetih protiv Koncesionara.

12.2.2. Validnost Koncesije

Koncedent potvrđuje i garantuje Koncesionaru da je Ugovor o koncesiji zaključen u skladu sa zakonom.

Koncesionar zaključuje ovaj Ugovor u potpunosti se oslanjajući na napred navedenu garanciju Koncedenta.

U slučaju da se bilo koja odredba Ugovora o koncesiji, koja u bitnom utiče na prava I obaveze Koncesionara proglasi nevažećom ili ništavom, Koncesionar ima pravo da raskine cjelokupni Ugovor.

U slučaju da se cjelokupni Ugovor o koncesiji proglasi nevažećim i ništavim, pitanje naknade štete će se raspraviti po Zakonu o obligacionim odnosima Crne Gore.

13. SIGURNOST

13.1. Postupanje po nalozima i uputstvima inspektora sigurnosti plovidbe

Koncesionar je obavezan da postupa u skladu sa svim nalozima i uputstvima inspektora sigurnosti plovidbe i da ga bez odlaganja izvještava o svakom incidentu ili nezgodi.

14. BEZBJEDNOST

14.1. Obaveze Koncesionara

Koncesionar je dužan da posjeduje: izrađenu i odobrenu procjenu bezbijednosti, sačinjen i odobren plan bezbijednosti luke i imenovano lice u čijoj je nadležnosti bezbijednost, u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima kojima se uređuje bezbijednost plovnih objekata i luke i lučkih instalacija, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, ISPS Kodom.

15. ŽIVOTNA SREDINA 15.1. Princip opreza

Shodno važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata Koncesionar je dužan da obezbijedi prihvatne uređaje za odlaganje zauljanih voda, smeća, otpada itd. Kao i ispunjavanje ostalih zahtjeva iz pomenutog zakonskog okvira.

Koncesionar je u obavezi poštovati I primjenjivati ekološke standarde propisane važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Koncesionar je obavezan da Koncedentu naknadi štetu koja nastane njegovom krivicom, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, u Koncesionom području usljed katastrofa, nezgoda, požara, zagađenja životne sredine, osim u slučaju Istorijskog zagađenja.

Koncesionar je dužan da o svom trošku preduzima sve neophodne mjere kako bi spriječio takvu štetu, u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktima i dobrom praksom u ovoj oblasti.

- Dozvole

Koncesionar će u svako vrijeme biti u posjedu svih neophodnih dozvola i odobrenja koja se zahtijevaju za obavljanje svih njegovih djelatnosti u koncesionom području. Koncedent će pružiti pomoć prilikom dobijanja dozvola i saglasnosti za rad. i kada je to potrebno, izdati relevantne dozvole i saglasnosti, u skladu sa propisima.

Koncesionar je dužan da dostavi Koncedentu po jedan primjerak svih zahtjeva za dozvole, dobijenih dozvola i dokumenata podnesenih nadležnim organima uprave radi izdavanja dozvola. Ovo dostavljanje dokumenata ima samo za cilj obavještavanje i nema negativno dejstvo u vezi sa odgovornostima Koncesionara ili obavezom Koncedenta.

Koncedent će pružiti Koncesionaru ili trećem licu sa kojim bude zaključen Ugovor o prenosusvu pomoć za dobijanje svih neophodnih dozvola i odobrenja koja se zahtijevaju za obavljanje svih njegovih djelatnosti u Lučkom području.

- Nezgode

U slučaju zagađenja životne sredine ili ekološki štetnih djelovanja, Koncesionar je dužan da odmah obavijesti nadležni državni organ i Koncedenta i da preduzme sve neophodne mjere radi otklanjanja posljedica prema trećim licima i Koncedentu. Za vrijeme trajanja koncesije. Koncedent može uvesti neophodne mjere u skladu sa zakonom kojih je Koncesionar dužan da se pridržava da bi se otklonile posljedice takvog zagađenja ili djelovanja.

- Mjere za otklanjanje štetnih posljedica

Koncesionar je dužan da navedene mjere za otklanjanje štetnih posledica za životnu sredinu primjeni odmah i bez odlaganja, u skladu sa zakonom.

- Tlo

Koncesionar je dužan da periodično, svakih 5 godina, sprovodi ispitivanje tla. počevši od datuma izdavanja Izvještaja eksperta.

Prije prenosa, raskida ili istekao vog Ugovora, Koncesionar je dužan da sprovede ispitivanje tla na Koncesionom području (Koncesionarovo konačno ispitivanje tla).

Periodično i konačno Koncesionarovo ispitivanje tla vrši se u skladu sa propisima Crne Gore. Koncesionar će dostaviti pismeni izvještaj o ispitivanju tla Koncedentu najkasnije mjesec dana nakon perioda od 5 godina ili mjesec dana nakon prenosa, raskida ili isteka važenja ovog Ugovora

Ako je zaključak Koncesionarovog periodičnog ispitivanja tla da je potrebna sanacija tla, Koncesionar će preduzeti sve neophodne radove na sanaciji tla u roku od jedne godine.

Ukoliko Strane nisu u mogućnosti da postignu sporazum o iznosu sredstava koji je potreban da se u potpunosti ukloni nastalo zagađenje. Strane su obavezne da imenuju eksperta koji je inicijalno pripremio Izvještaj eksperta, a čija odluka će biti obavezujuća za Strane. Ugovorne strane će snositi troškove naknade za rad eksperta na osnovi 50%-50%.

Nakon isteka/raskida Koncesije, Koncesionar se obavezuje da vrati Koncesiono područje u

isto stanje kao što je opisano u Izvještaju eksperta.

15.6. Mjere za zaštitu životne sredine

Mjere za opštu bezbjednost i sigurnost i zaštitu životne sredine Koncedent i Koncesionar obezbjeđuju u skladu sa zakonom.

16. PRESTANAK UGOVORA

- Slučajevi prestanka Ugovora

Ovaj Ugovor prestaje:

  - Istekom roka na koji je ovaj Ugovor zaključen, ako se njegovo važenje ne produži shodno Zakonu o lukama;

  - Raskidom ovog ugovora u skladu sa Zakonom u obligacionim odnosima Crne Gore i drugim pozitivnopravnim propisima;

  - Ako se Koncedent i Koncesionar sporazumiju o prestanku ovog Ugovora;

  - Oduzimanjem koncesije od strane Koncedenta;

  - u slučaju da nasljednici, odnosno pravni sljedbenici ne zatraže potvrdu koncesije u roku od 30 dana od smrti koncesionara, odnosno brisanja koncesionara iz registra privrednih društava

  - U slučaju da okolnosti Više sile traju duže od 6 mjeseca od datuma obavještenja o njihovom nastanku.

- Oduzimanje koncesije

Koncedent ima pravo da oduzme koncesiju u skladu sa važećim zakonom i ovim Ugovorom u sljedećim slučajevima:

  - koncesija je data na osnovu lažnih ili netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o davanju koncesije;

  - vršenjem koncesione djelatnosti se ozbiljno i u velikom obimu ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi ili zakonom zaštićena područja i objekti, što se u vrijeme davanja koncesije nije moglo predvidjeti, niti se to može spriječiti izuzev oduzimanjem koncesije, odnosno prestankom djelatnosti koja je predmet koncesije;

  - Koncesionar izvrši prenos koncesije bez pisane saglasnosti Koncedenta;

  - Koncesionar ne izvrši Investicioni plan u skladu sa članom 4.10, stav 8 ovog Ugovora;

    - Koncesionar ne plaća koncesionu naknadu u skladu sa ovim Ugovorom:

    - Koncesionar ne vrši Koncesionu djelatnost u skladu sa ovim Ugovorom; /

    - Koncesionar, nakon pisanog upozorenja od strane Koncedenta, ne ukloni odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana, o svom trošku objekte lučke infrastrukture i suprastrukture. koji su u suprotnosti sa zakonom,ovim Ugovorom i aneksima, ukoliko oni postoje;

    - je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije koncesionara, osim u slučaju postupka reorganizacije po zakonu kojim se uređuje insolventnost privrednih društava, pod uslovom da koncesionar izvršava obaveze iz ugovora o koncesiji

    - koncesionar i pored pisanog upozorenja od strane Organa uprave odmah, a najkasnije u roku od sedam dana, ne uskladi visinu naknada za lučke usluge

    - koncesionar ne poštuje red u luci;

12. Koncesionar počini bitno kršenje ovog Ugovora.

Ako je koncesija oduzeta, Lučka suprastruktura mora se ukloniti na način propisan članom 19.1.

17. DODATNE POSLJEDICE PRESTANKA OVOG KONCESIONOG UGOVORA

17.1. Opšte odredbe

Nakon što protekne otkazni rok, ili ovaj Ugovor o koncesiji automatski prestane, ili protekne rok na koji je ovaj Ugovor zaključen, Koncesionar je dužan da prenese u koncesiono područje i infrastrukturu i suprastrukturu koja je korišćena ili izgrađena Koncedentu.

18.TROŠKOVI I TAKSE

18.1. Obaveze Koncesionara

Takse i registraciona prava koja proizilaze iz ovog ugovora, kao i svi porezi, uključujući bilo koji porez na nepokretnosti koji su vezani za koncesiono područje iz ovog Ugovora, padaju na teret Koncesionara.

19.UREĐENJE MEĐUSOBNIH ODNOSA NAKON PRESTANKA KONCESIONOG ODNOSA

19.1.Pravo svojine nad objektima Lučke suprastrukture

Po isteku/prestanku koncesionog odnosa, Koncesionar objekte, postrojenja i uređaje Lučke suprastrukture, koji su izgrađeni i služe za obavljanje koncesione djelatnosti, i dužan je da ih ukloni iz Koncesionog područja nakon isteka/prestanka Koncesije. Međutim, ukoliko ti objekti ne mogu biti uklonjeni bez nanošenja značajne štete i/ili umanjenja vrijednosti tih objekata, Koncedent će steći pravo vlasništva pod uslovom da plati amortizovanu vrijednost tih objekata određenu u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori.

U slučaju da Koncesionar, nakon rasida ovog Ugovora, ima namjeru da proda objekte iz stava jedan ove tačke koji mogu biti uklonjeni iz Koncesionog područja bez nanošenja štete, dužan je prethodno ih ponudi Koncedentu.

Ukoliko Koncedent ne odgovori na ponudu u roku od 120 dana od dana prijema ponude, imovinu, iz stava jedan ove tačke, može prodati drugom licu pod uslovima koji nisu nepovoljniji od uslova pod kojima je ponuđena Koncedentu.

Po prestanku koncesionog odnosa po BOT sistemu uključujući i druge oblike ovog sistema koncesionar koncedentu predaje objekte lučke suprastrukture, koji su izgrađeni i angažovani za obavljanje djelatnostu u dobrom funkcionalnom stanju, u skladu sa ugovorom.

19.2.Prenos infrastrukture na Koncedenta

Koncesionar je obavezan Koncedentu nakon prestanka koncesionog odnosa, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon prestanka koncesije, omogućiti, preuzimanje svih predmeta infrastrukture koje je koristio sa namjenom iz Ugovora o koncesiji.

Preuzimanje infrastrukture (prilog 4 )od strane Koncedenta izvršava se na način koji je određen ovim Ugovorom.

Predmeti infrastrukture luke iz prethodnog stava obuhvataju predmete navedene ovim Ugovorom.

Za infrastrukturu se smatra i sva oprema koja predstavlja ili je ugrađena u objekte infrastrukture, zajedno sa svim zamjenama, adaptacijama, dodacima, instalacijama i dr. u skladu sa Zakonom o lukama.

19.3.Izmirenje međusobnih finansijskih obaveza 19.3.1.Obračun koncesione naknade

Za poslednju punu kalendarsku godinu trajanja koncesionog odnosa, Koncedent je obavezan pripremiti godišnji obračun koncesione naknade u skladu sa tačkom 6.1 ovog Ugovora.

Godišnji obračun za kalendarsku godinu u kojoj je prije isteka godine prestao koncesioni odnos,koncesiona naknada se izračunava proporcoinalno sa brojem mjeseci u odnosu na punu kalendarsku godinu.

Kod obračuna se uzima u obzir višak ili manjak u poslednjoj punoj kalendarskoj godini, plaćene rate za kalendarsku godinu u kojoj je prestao koncesioni odnos, eventualni neplaćeni iznosi obaveza po osnovu koncesionih naknada i zatezne kamate na te iznose.

Dugovani iznos po osnovu koncesionih naknada Koncesionar je dužan platiti Koncedentu uroku od 30 dana nakon prijema obračuna.

19.3.2 Prava Koncesionara na povraćaj amortizovane vrijednosti ulaganja u infrastrukturu luke

Ako koncesija prestane prije isteka roka koncesije, na zahtjev Koncedenta, isti je dužan platiti Koncesionaru amortizovanu vrijednost ulaganja u objekte infrastrukture luke utvrđenu u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori.

Ako se Koncedent i Koncesionar ne dogovore drugačije, Koncedent je obavezan platiti amortizovanu vrijednost ulaganja u infrastrukturu luke, utvrđenu u skladu sa važećim propisima u Crnoj Gori, Koncesionaru u roku od jednog mjeseca nakon sporazumnog ili arbitražnog određivanja te vrijednosti.

Koncedent može plaćanje iz stava 1 ove tačke poravnati sa eventualnim odštetnim zahtjevima i ugovornom kaznom.

19.4. Postupak preuzimanja infrastrukture luke

- Početak postupka

Postupak preuzimanja predmeta infrastrukture luke počinje najkasnije u roku od 7 dana nakon prestanka koncesionog odnosa.

Postupak preuzimanja vodi komisija, koja se sastoji od 6 članova i koja se formira na način da svaka ugovorna strana imenuje tri ovlašćena predstavnika.

Radom komisije rukovodi predsjednik kojeg između svojih ovlašćenih predstavnika imenuje Koncedent.

- Zapisnik o preuzimanju

Komisija u roku od 15 dana od imenovanja priprema zapisnik o preuzimanju, koji sadrži:

-navođenje svih zemljišta, koja su predmet preuzimanja:

-popis svih objekata, koji su sastavni dio zemljišta iz prethodnog stava;

-opis funkcionalnog stanja svih objekata iz prethodne tačke uključujući eventualne primjedbe

Koncedenta u dijelu neodgovarajućeg stanja pojedine stvari;

-popis tehničke i druge dokumentacije koja je povezana sa zemljištima, objektima iz prethodnih stavova;

-plan vremena preuzimanja infrastrukture luke.

Koncesionar je dužan komisiji obezbijediti sve potrebne podatke, podnijeti svu dokumentaciju i omogućiti joj pregled stvari.

Komisija je obavezna svoj rad obavljati na način koji ne ometa izvršavanje radnog procesa u objektima.

Zapisnik o preuzimanju mora biti sastavljen na način koji omogućava preuzimanje stvari u najkraćem mogućem vremenu.

Zapisnik o preuzimanju može biti sastavljen iz više djelova na način da su u pojedinom dijelu obuhvaćeni pojedini objekti ili funkcionalni djelovi opreme.

Zapisnik o preuzimanju potpisuju ovlašćeni predstavnici Koncedenta i Koncesionara.

Svaka ugovorna strana snosi svoj dio troškova u vezi sa finansiranjem komisije za preuzimanje.

- Funkcionalnost i normalna radna osposobljenost

Koncesionar je dužan uručiti Koncedentu sve nepokrelnusli, objekte i infrastrukturu koji su sastavni dio predmeta ili djelova infrastrukture i koje su predmet preuzimanja, u stanju koje nije gore od stanja na datum potpisivanja ovog Ugovora, u skladu sa odredbama ovog člana. Stanje infrasrukture luke na datum potpisivanja ovog Ugovora biće dato u Prilogu .

Kod ocjene stanja uzima se radni vijek i pogoršanja koja su posledica redovnog korišćenja za vrijeme trajanja koncesionog odnosa.

Za sva druga pogoršanja Koncesionar odgovara u skladu sa opštim pravilima i odredbama ovog Ugovora.

Visinu štete zbog eventualnog pogoršanja stvari procijenjuje Stručna komisija u zapisniku o preuzimanju.

- Predaja stvari

19.4.4.1. Preuzimanje stvari od strane Koncedenta

Preuzimanje stvari od strane Koncedenta počinje sledećeg dana nakon izrade zapisnika o preuzimanju i izvršava se u najkraćem mogućem vremenu.

Ako okolnosti, koje se po ovom Ugovoru smatraju za višu silu. suštinski otežavaju izvođenje preuzimanja, preuzimanje se počinje obavljati odmah kada prestanu te okolnosti. Posledice tog kašnjenja u preuzimanju regulišu se odredbama ovog Ugovora sa kojim je određena viša sila.

Preuzimanje stvari se vrši na način da svaka ugovorna strana prije početka preuzimanja imenuje ovlašćeno lice za potpis zapisnika o preuzimanju.

Stvar se smatra preuzetom, kada ovlašćeni predstavnici ugovornih strana potpišu zapisnik o preuzimanju u onom dijelu koji se odnosi na tu stvar.

Ako između ovlašćenih lica nije postignuta saglasnost u dijelu stanja stvari, svako od ovlašćenih lica može prilikom potpisivanja zapisnika o preuzimanju navesti svoje primjedbe u odnosu na kvalitet i količinu.

Ako bilo ko od ovlašćenih lica ne želi potpisati zapisnik, to se navodi u zapisniku i takav zapisnik se smatra potpisanim.

Obaveza Koncesionara da Koncodontu prcdo infrastrukturu luke zajedno sa svim sastavnim djelovima i dodacima smatra se ispunjena, kada je zapisnik o preuzimanju u cjelosti potpisan.

Pretpostavka da je ispunjena obaveza predaje ne utiče na eventualne jemstvene i odštetne zahtjeve.

- Odgovornost Koncesionara za stanje stvari

Ako u zapisniku uz pojedinu stvar nijesu napisane primjedbe smatra se da ta stvar nema očiglednih nedostataka.

Za odgovornost Koncesionara za nedostatke na stvarima primjenjuju se pravila kojima je uređena odgovornost prodavca za materijalne i pravne nedostatke stvari u okviru odredaba Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

- Posebna odredba o odgovornosti za štetu kod preuzimanja

Kod preuzimanja stvari ugovorne strane su dužne postupati sa pažnjom dobrog privrednika i truditi se da se preuzimanje obavi što prije i na način koji ne ometa eventualno obavljanje djelatnosti i druge funkcije objekata.

Svaka od ugovornih strana je odgovorna drugoj ugovornojstrani za svu štetu koja nastane zbog neodgovarajućeg postupanja pri preuzimanju.

- Rizik slučajnog uništenja ili oštećenja stvari

Koncesionar snosi teret slučajnog uništenja ili oštećenja stvari do momenta potpisivanja zapisnika o preuzimanju.

- Rad luke

Ugovorne strane su obavezne izvršiti preuzimanje na način koji u najmanjoj mogućoj mjeri ometa rad brodogradilišne luke.

- Prenos rezervnih djelova

Koncedent će Koncesionaru posebno platiti preuzete rezervne djelove.

Kod određivanja vrijednosti rezervnih djelova se uzima njihova tržišna vrijednost.

Koncedent ima pravo da ne preuzme određene rezervne djelove.

Te rezervne djelove Koncedent je dužan preuzeti u roku od 1 mjeseca nakon izvršenog preuzimanja zemljišta, objekata i pripadajućih dodataka.

Za to vrijeme Koncesionar je dužan čuvati rezervne djelove sa pažnjom dobrog privrednika.

Rizik slučajnog uništenja i oštećenja za to vrijeme snosi Koncesionar. Potraživanje Koncesionara prema Koncedentu dospjeva za plaćanje u roku od dana od izvršenog preuzimanja.

- Prenos dokumentacije i tehnologije

Koncesionar će predati Koncedentu nakon prestanka koncesionog odnosa svu tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na održavanje i korišćenje Lučke suptrastrukture i Lučke infrastrukture.

- Zaključenje ugovora o osiguranju i prenos prava iz ugovora o osiguranju

Svi ugovori o osiguranju, koje za vrijeme trajanja ovog Ugovora zaključuje Koncesionar, moraju biti zaključeni za takav period osiguranja, koji periodično (godišnji ili višegodišnji ugovori) traje još najmanje tri mjeseca nakon prestanka ovog Ugovora sa istekom vremena za koji je zaključen.

Koncesionar je obavezan ugovore o osiguranju zaključivati na način da će biti nakon prestanka koncesionog ugovora moguć njihov prenos na Koncedenta.

Koncesionar je dužan kopije svih ugovora o osiguranju u roku od 7 dana od njihovog zaključenja uručiti Koncedentu. a u roku od 7 dana nakon prestanka Ugovora omogućiti prenos svih ugovora o osiguranju na koncedenta.

- Prenos	ostalih prava i obaveza

Prestankom koncesije Koncedent će preuzeti sva koncesiona prava i obaveze u skladu sa ovim Ugovorom.

Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora pribavi u vezi sa njegovim izvršenjem bilo koje pravo intelektualne svojine koje se odnosi na održavanje i korišćenje Lučke suptrastrukture i Lučke infrastrukture obavezuje se da će ta prava prestankom Ugovora prenijeti na Koncedenta.

Ako Koncesionar za vrijeme trajanja ovog Ugovora sa trećim licem zaključi ugovor o sticanju tehničkih ili poslovnih znanja i iskustava (know - how) koja se odnose na održavanje i korišćenje Lučke suptrastrukture i Lučke infrastrukture, dužan je Koncedentu omogućiti da koristi na taj način dobijeni know-how i nakon prestanka ovog Ugovora.

- Prenos garancija prodavača i izvođača iz ugovora o održavanju i sličnih ugovora

Koncesionar je dužan, sa pažnjom dobrog privrednika, zaključivati ugovore sa trećim licima o prodaji, izvođenju, održavanju i slične ugovore, čiji uobičajeni sastavni dio su garancijske izjave i obaveze tih lica i pri tome uvažavati interese Koncedenta za vrijeme nakon prestanka ovog Ugovora.

Koncesionar se obavezuje da, u roku od 7 dana nakon zaključenja navedenih ugovora ili preuzimanja obaveza trećih lica, Koncedentu uruči kopije ugovora ili obaveza, a u roku od 7 dana nakon prestanka ovog Ugovora uruči Koncedentu sve ugovore, u kojima je obuhvaćena garancijska obaveza trećeg lica, pojedine garancijske obaveze trećih lica i na Koncedenta prenijeti sva prava, koja ima po osnovu garancijskih obaveza i izjava prodavača, izvođača radova, ugovora o održavanju i drugih ugovora.

- Troškovi	prenosa

Ako dođe do prestanka koncesije iz razloga koji se mogu pripisati Koncesionaru, Koncesionar snosi sve troškove prenosa prava iz tačke 19.2 ovog Ugovora.

U svim ostalim slučajevima troškove snosi Konccdent.

20. REGISTRACIJA KONCESIONOG UGOVORA

20.1. Opšte odredbe

Ovaj Ugovor o koncesiji se registruje u Registru ugovora o koncesiji koji vodi Lučka uprava Crne Gore u skladu sa Zakonom o lukama.

Sve promjene u vezi sa zaključenim koncesionim ugovorom registruju se u registru ugovora o koncesiji, po hronološkom redu.

Registar u kome je registrovan ovaj Ugovor o koncesiji sadrži podatke o: nazivu koncesionara, nazivu koncedenta, predmetu koncesije, datumu zaključenja ugovora o koncesiji, i vremenu trajanja koncesije.

21. ZAVRŠNE ODREDBE

- Pravo iz Ugovora

Za odnose iz ovog Ugovora odnosno u vezi sa njim se isključivo koristi pravo koje se primjenjuje u Crnoj Gori.

- Tumačenje ugovora

Kod tumačenja Ugovora treba uzeti u obzir zajednički cilj ugovornih strana i značenje izraza za vrijeme zaključenja Ugovora.

Prestanak važenja jednog dijela ovog Ugovora ne utiče na važenje ostalih djelova, osim ako se radi o takvom dijelu Ugovora, čije nevaženje ima za posledicu da nije postignut zajednički cilj Ugovora.

- Rješavanje sporova

Ugovorne strane će se truditi da sve eventualne sporove riješe sporazumno, sa konstruktivnim dogovaranjem, polazeći od načela savjesnosti i poštenja.

U slučaju spora, koji bi nastao u vezi sa Ugovorom o koncesiji, svaka će ugovorna strana pismeno obavjestiti drugu ugovornu stranu o sporu u roku od 8 dana od nastanka spora.

Obavještenje mora sadržati opis prirode i posledica spora, opis kršenja koje je prouzrokovalo spor i ako je to moguće štetu koja je možda već nastala ili je očekivati da će nastati.

- Pregovori

Ugovorne strane će se truditi da svaki spor riješe što prije sa pregovorima, na osnovu načela savjesnosti i poštenja.

Ako pregovori ne dovedu do razrješenja spora ili da  bilo koja od ugovornih strana opstruira pregovore, svaka ugovorna strana može predlagati podnošenje spora stručnoj komisiji, arbitraži, odnosno sudu.

- Nadležnost

Ako ne dođe do sporazumnog rješenja spora,spor će se uputiti i pravosnažno riješiti na sljedeći način:

- ukoliko je Koncesionar strani investitor ili to postane u skladu sa Zakonom o stranim investicijama (Službeni list Crne Gore, br. 18/11) tako da najmanje 10% akcija Koncesionara stekne jedno strano lice, spor će biti upućen i konačno se riješiti putem međunarodne arbitraže pri International Court of Arbitration u Beču u skladu sa UNCITRAL-ovim pravilima, koja Pravila se smatraju inkorporisanim u ovaj Ugovor upućivanjem na njih u ovom članu.

Arbitražni sud se sastoji od trojice arbitra. Koncesionar ima pravo da imenuje jednog arbitra a Koncedent ima pravo da imenuje drugog arbitra, dok će dva imenovana arbitra odstrane Strana ugovornica zajedno imenovati trećeg arbitra. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku će biti engleski jezik. Svi sporovi biće riješeni u skladu sa važećim zakonima Crne Gore.

Svaka odluka biće obavezujuća. pravosnažna i izvršiva pred sudom koji ima nadležnost.

- U	slučaju da Koncesionar nije ili ne postane strani investitor u smislu Zakona o stranim investicijama, u slučaju spora nadležnost ima Privredni sud u Podgorici.

21.3.3. Stručna komisija

Kada je u ovom Ugovoru određeno da o sporu odlučuje stručna komisija ili ako se ugovorne strane posebno tako sporazumiju, primjenjuju se pravila ove tačke.

Stručna komisija odlučuje u vijeću od tri stručnjaka odgovarajuće struke u zavisnosti od prirode tehničkog spora, od kojih po jednog određuju ugovorne strane, a predsjednika određuju ugovorne strane sporazumno.

Stručna komisija je obavezna odlučiti u roku od 15 dana nakon što je ugovorna strana podnijela odgovarajući predlog.

Članovi stručne komisije odlučuju kao stručnjaci i ne kao arbitri.

U postupku pred stručnom komisijom nema formalne rasprave.

Postupak vodi predsjednik komisije na način na koji on smatra da je primjeren.

Odluka stručne komisije ne obavezuje ugovorne strane, ali je može uvažiti arbitraža u slučaju da je spor podnijet na rješavanje arbitraži.Troškove stručne komisije pokrivaju ugovorne strane na jednake djelove.

- Obavještenja

Za potrebe operativnog izvođenja ovog Ugovora, Koncedenta zastupa direktor Lučke uprave, a Koncesionara predsjednik Odbora direktora.

Bez obzira na odredbu prethodnog stava navedena lica odnosno organi ovlašćeni su da od zastupnika i ovlašćenih strana prihvate bilo kakvu pravno relevantnu izjavu.

Lučku upravu Koncesionar je dužan, ako ovim Ugovorom ili propisom nije drugačije određeno, izvještavati i slati ostala pismena i obavještenja namijenjena Koncedentu.

- Rokovi

Kada je ovim Ugovorom određeno da je jedna Ugovorna strana dužna učiniti nešto u određenom roku nakon obavještenja druge Ugovorne strane, taj rok počinje teći sledećeg dana nakon prijema obavještenja, osim ukoliko ovim Ugovorom nije izričito drugačije određeno.

Odgovor na obavještenje je blagovremen ako je poslat preporučenom pošiljkom poslednjeg dana roka.

- Jezik Ugovora

Ovaj Ugovor sačinjen je crnogorskom i na engleskom jeziku u dvojezičnom formatu, a crnogorska verzija je preovlađujuća u slučaju različitog tumačenja. Korespodencija će se vršiti na crnogorskom jeziku.

- Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune ovog Ugovora vrše se aneksima na način i u postupku predviđenom za njegovo zaključenje i isti se prilažu uz ovaj Ugovor i čine njegov sastavni dio.

Aneksi ovog Ugovora po svom redosledu zaključivanja označavaju se arapskim brojem.

Inicijativu za izmjene i dopune ovog Ugovora može dati svaka ugovorna strana.

Ugovorna strana koja je primila pismenu inicijativu za izmjenu i dopunu ovog Ugovora dužna je da se u roku od 30 dana izjasni o predloženoj inicijativi.

- Primjerci Ugovora

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjerka na crnogorskom i na engleskom jeziku u dvojezičnom formatu, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

- Stupanje na snagu Ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu dana  -------------------------

U Podgorici,-----------------------------.

Prilog 1 Nacrta Ugovora o koncesiji – Biznis plan (document ponuđača)

Prilog 2  Nacrta Ugovora o koncesiji – Garancija za investiciju (document ponuđača)

Prilog 3 Nacrta Ugovora o koncesiji – Skica katastarskih parcela uključujući akvatorijum I sidrište

Prilog 4 Nacrta Ugovora o koncesiji – Lista lučke infrastrukture

Prilog 5 Nacrta Ugovora o koncesiji – Investicioni plan (dokument ponuđača)