Formular za podnošenje prijedloga plana i programa Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

  - Kategorija A (planovi i programi do 15.000,00 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: (zaokružite oblast za koju konkurišete)

- Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti

- Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom

- Razvoj sporta

- Kultura i tehnička kultura

- Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

- Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti

Naziv plana ili programa: Promjena parketa u fiskulturnoj sali Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Podgorici

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): KOŠARKAŠKI KLUB PLAY OFF - PODGORICA I JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADŽIĆ“ - PODGORICA

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Zoran Vukčević, KK “Play Off“ - Podgorica

Adresa i kontakt telefoni: Đura Jakšića 6, 81000, Podgorica; mob. +382 68 114 110

Žiro račun: Podgorička banka - Societe Generale, broj 550-5864-48

PIB: KOŠARKAŠKI KLUB PLAY OFF - PODGORICA - 02428857

JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADŽIĆ“ - PODGORICA - 02010984

Mjesto: Podgorica, fiskulturna sala Osnovne škole “Vuk Karadžić“ - Podgorica

Vrijeme realizacije: 3 mjeseca

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 14.604,80 €

# I – Sažetak plana i programa

U najviše dva pasusa (pola strane) navedite osnovne informacije o planu i programu:

- cilj plana i programa,

- ciljne grupe,

- glavne aktivnosti,

- mjesto realizacije, i

- ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije.

Od svog osnivanja, treninzi i utakmice KK “Play Off“ održavaju se u fiskulturnoj sali Osnovne škole “Vuk Karadžić“ u Podgorici. Pomenuta fiskulturna sala je adekvatnih dimenzija (površina od skoro 450 metara kvadratnih bez pomoćnih prostorija) za normalan rad košarkaškog kluba, ima izuzetno dobro regulisan sistem grijanja, koje je od izuzetnog značaja u zimskim mjesecima, a pored toga i ostali sadržaji u sali su izuzetno funkcionalni. Međutim, fiskulturnu salu svakodnevno koriste djeca iz našeg kluba i drugih sportskih društava koje koriste salu, kao i veliki broj učenika Škole u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Parket koji je trenutno u sali postavljen je prije 20tak godina i usljed oštećenja “presložen“, odnosno saniran još u septembru 1998. godine, što dovoljno govori o izrazitoj potrebi da se potpuno zamijeni parket. Imajuću i vidu gore navedeno, jasno je da je trenutno stanje parketa izuzetno loše, pa će uskoro biti nemoguće izvoditi nastavu i bilo koji drugi vid ozbiljnijeg bavljenja fizičkim aktivnostima. Trenutno stanje parketa u fiskulturnoj sali na pojedinim mjestima je čak i na granici sigurnosti, s obzirom na neravnine koje mogu prouzrokovati neželjene povrede korisnika.

Cilj ovog plana je da se obezbijede što adekvatniji uslovi za rad kako djece iz kluba tako i djece iz Osnovne škole “Vuk Karadžić“ zamjenom dotrajalog parketa u fiskulturnoj sali pomenute škole. Zamjenom parketa u fiskulturnoj sali bio bi omogućen preduslov za nesmetano korišćenje sale od strane djece učenika škole, kao i mladih sportista članova sportskih kolektiva koji koriste salu.

Glavna aktivnost koja bi bila realizovana je kompletna rekonstrukcija odnosno promjena parketa u fiskulturnoj sali OŠ “Vuk Karadžić“, u Podgorici, a ukupan budžet koji je potreban za realizaciju pomenutog plana promjene parketa u fiskulturnoj sali iznosi 14.604,8 eura, a od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, potražujemo ukupan iznos potreban za realizaciju plana, odnosno 14.604,8 eura.

# II – Detaljnije informacije o planu i programu

2.1 Opis problema

Na najviše jednoj strani navedite razloge koji su vas naveli na realizaciju plana i programa, koristeći relevantne informacije koje daju jasnu sliku o razmjerama problema, identifikovanim potrebama, trenutnom stanju, uzrocima problema, onome što je do sada urađeno u toj oblasti i ko je to uradio, kao i posljedicama ukoliko problem ne bude riješen.

Razlozi za realizaciju ovog plana su višestruki. Nesmetano održavanje nastave fizičkog vaspitanja je od izuzetne važnosti za pravilan psiho-fizički razvoj djece. Sa druge strane, za svaki sportski kolektiv uslovi za rad su od izuzetnog značaja. Nažalost, svjedoci smo da je stanje sportske infrastrukture u našoj državi na izuzetno niskom nivou, i da je sve više sportista i sportskih društava koji rade u neadekvatnim uslovima. Rekonstrukcija parketa u jednoj od djecom najbrojnijih škola u Podgorici bila bi jedan pozitivan iskorak u procesu stvaranja boljih uslova za rad djece i sportista. Imajući u vidu činjenicu da pored osnovaca iz škole “Vuk Karadžić“, koji su godinama unazad višestruki opštinski i državni prvaci u odbojci, salu koriste i košarkaši KK “Play Off“, koji su u konkurenciji pionira aktuelni prvaci države, a i pojedina druga sportska društva, korist od realizacije ovog plana bila bi višestruka.

Kao što je poznato sportska takmičenja Osnovnih škola organizuju se svake godine, i obično su u pitanju turnirska takmičenja na kojima su osnovci OŠ “Vuk Karadžić“ dugi niz godina bili dominantni u okviru takmičenja u odbojci. Utakmice su u okviru tih takmičenja igrane su uglavnom u salama drugih gradskih i republičkih škola ili u sportskim dvoranama širom Crne Gore, pa problem organizovanja utakmica nije bio previše izražen. Međutim, kao što je opšte poznato, igre na takmičarskim utakmicama su direktna posljedica rada na pripremi utakmice, odnosno rada na treninzima. Iz tog razloga smatramo da ukoliko, u dogledno vrijeme, ne dođe do poboljšanja uslova treninga, neće biti moguće nastaviti sa ostvarivanjem dobrih rezultata i stvaranjem talenata koji u doglednoj budućnosti mogu biti nosioci igre crnogorskih, ne samo odbojkaških klubova, nego i sportskih kolektiva u drugim dvoranskim granama sporta.

Sa druge strane, s obzirom da se sve utakmice koje košarkaši KK “Play Off“ igraju kao domaćini organizuju u gore pomenutog fiskulturnoj sali, indirektnu korist u vidu igranja u adekvatnim uslovima bi imale i druge košarkaške ekipe kako iz Podgorice, tako i iz cijele Crne Gore. Smatramo bitnim naglasiti mogućnost od povrede korisnika fiskulturne sale, čiji je parket praktično nefunkcionalan. Shodno gore navedenom, ističemo i sigurnost korisnika sale kao jedan od glavnih razloga realizacije ovog programa. Ostali razlozi su već pomenuti, a to je prije svega poboljšanje uslova za rad djece i mladih sportista.

Istovremeno, već smo pomenuli starost parketa, kao i činjenicu da je već odrađeno njegovo “preslaganje“. Dodatno preslaganje istog parketa bilo bi neizvodljivo uzevši u obzir da je nakon toga odrađeno još desetine sitnijih korekcija u cilju fiksiranja pojedinih dasaka parketa, i da je veliki dio ukupne površine postojećeg parketa pričvršćen ekserima. Samim tim daske koje su na taj način pričvršćene ne bi bile funkcionalne nakon preslaganja.

Imajući u vidu gore navedeno, smatramo da ukoliko se ne pristupi što hitnijoj promjeni parketa u fiskulturnoj sali OŠ “Vuk Karadžić“, pomenuta sala će u jako kratkom roku, i pored veoma kvalitetnih drugih sadržaja, postati nefunkcionalna za bilo koji ozbiljniji oblik bavljenja fizičkim aktivnostima.

2.2. Ciljevi plana i programa

Postavljanje novog parketa u fiskulturnoj sali OŠ “Vuk Karadžić“ je osnovni cilj ovog plana. Na taj način bilo bi moguće obezbijediti adekvatne uslove za trening sportskih društava koja koriste fiskulturnu salu, kao i djece učenika škole koja salu koristre u okviru održavanja nastave fizičkog vaspitanja.

Samim stvaranjem boljih uslova za rad, učenje, druženje i razonodu djece stvorili bi se bolji preduslovi za pravilan razvoj učenika i mladih sportista. Naravno, opšti cilj KK “Play Off“ je da djeca budu usmjerena na pravi način i pripremljena za sve izazove koje nosi ozbiljno i profesionalno bavljenje sportom, i da u doglednoj budućnosti neko od članova kluba postane i nosioc igre velikih crnogorskih i evropskih klubova, kao i crnogorske reprezentacije. Sa druge strane, imajući u vidu i velike uspjehe koje su, u prethodnom periodu, na školskim takmičenjima ostvarivale sportske selekcije (prije svega odbojkaška) OŠ “Vuk Karadžić“, poboljšanje uslova rada bi doprinijelo proširivanju igračke baze koju čak i seniorske reprezentativne selekcije Crne Gore već duže vrijeme imaju u učenicima te škole.

2.3. Ciljne grupe

U jednom pasusu navedite ko su vam ciljne grupe, kako direktne tako i indirektne, koji su vas razlozi motivisali da odaberete te ciljne grupe i procijenjeni broj korisnika plana i programa.

Osnovna ciljna grupa su djeca, mladi sportisti i učenici koji bi u dogledno vrijeme imali veću šansu da kroz bolje uslove za rad imaju još više uspjeha u sportu, a i mogućnost za pravilan razvoj i lagodnije druženje na mjestu kojega se većina mališana najrađe sjeća iz školskih dana. Sa druge strane, dugoročni cilj Košarkaškog Kluba “Play Off“ je da obezbijedi uslove za stvaranje što kvalitetnijih sportista, koje će pravilno motivisati, usmjeravati i razvijati, tako da se postižu visoki rezultati. Na taj način bilo bi moguće stvaranje uspješnih mladih košarkaša, koji u skorijoj budućnosti mogu biti od izuzetne koristi za crnogorsku košarku i njen dalji napredak na međunarodnoj košarkaškoj sceni. Samim tim stvorili bi se uslovi za promociju Crne Gore kao države, jer su sport i uspješni sportisti najbolji promoteri svake države.

2.4. Detaljan opis aktivnosti

Na najviše dvije strane navedite naziv i detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti da bi se postigli rezultati, precizirajući i ulogu svakog od partnera, saradnika ili podugovornih strana ukoliko su uključeni u realizaciju aktivnosti.

Ovaj detaljan opis aktivnosti ne treba miješati sa vremenskim okvirom aktivnosti (vidjeti 2.5).

Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova:

U ovoj fazi realizacije plana biće obavljen izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, po sistemu 3 ponude.

Pripremna faza:

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, u pripremnoj fazi biće realizovano niz aktivnosti koje se tiču pripreme izvođenja glavnih radova. U ovoj fazi biće obavljene sljedeće aktivnosti:

- skidanje postojećeg parketa

- skidanje postojećih letvi

- odvoz šuta

Faza neposredne realizacije, odnosno izvođenja glavnih radova:

U ovoj fazi pristupiće se izvođenju glavnih radova koja će podrazumijevati postavljanje novog parketa u fiskulturnoj sali Osnovne škole “Vuk Karadžić“. Pomenuta faza sastojaće se od izvođenja niza standardnih građevinarskih radova, kao što su:

- ugradnja konstrukcije

- postavljanje novog parketa i lajsni,

- brušenje, fugovanje, poliranje i lakiranje novog parketa.

Nakon završetka ove faze, djeca koja su primarni korisnici fiskulturne sale imaće kompletarane adekvatne uslove za rad u pomenutoj fiskulturnoj sali, s obzirom na sistem grijanja i opremljenost sale ostalim propratnim sadržajima (koševi, golovi, klupe, sprave za gimnastiku, strunjače, itd)

Nadzor nad radovima:

U završnoj fazi realizacije predstavnici Osnovne škole “Vuk Karadžić“, kako i standardne procedure predviđaju kada su u pitanju građevinski radovi u školama, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i sporta, izvršiće nadzor nad izvršenim radovima.

2.5. Vremenski okvir aktivnosti

- Plan i program će trajati 3 mjeseca.

Napomena: vremenski okvir aktivnosti ne smije da sadrži datume, već samo pokazuje planirane aktivnosti za "I mjesec", "II mjesec", itd. Podnosiocima prijedloga plana i programa se preporučuje da ostave malo slobodnog prostora u planu aktivnosti, kao mjeru predostrožnosti.

U ovom dijelu se daje samo naziv aktivnosti (koji se poklapa sa nazivima iz detaljnog opisa aktivnosti pod 2.4.). Svi mjeseci u kojima nijesu predviđene aktivnosti moraju biti uključeni u plan aktivnosti i ukupno trajanje plana i programa.

| Mjesec Aktivnost | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pripremna faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Nabavka materijala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Pripremni radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Skidanje postojećeg parketa, skidanje postojećih letvi, odvoz šuta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza neposredne realizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ugradnja konstrukcije postavljanje novog parketa i lajsni, brušenje, fugovanje, poliranje i lakiranje novog parketa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Završna faza, izvještavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Na najviše jednoj strani detaljno opišite na koji način ćete vršiti monitoring i evaluaciju plana i programa, i koje ćete metode pri tom koristiti.

Monitoring plana obezbijediće informacije o implementaciji plana, korišćenju sredstava i zadovoljenju postavljenih ciljeva. Monitoring plana zasnivaće se na kvalitetno izrađenom planu. Rezultati u realizaciji plana ukazaće na eventualne potrebe za dodatnim monitoringom.

Narativni i finansijski izvještaj o realizaciji plana biće predati najkasnije mjesec dana po završetku planom predviđenih aktivnosti. Realizacija predviđenih aktivnosti pratiće se uvidom u tabelu aktivnosti koje su planirane za realizaciju. Sama realizacija plana, odnosno izvođenje radova, neće zahtijevati veliki vremenski rok. Kontrola udrađenih radova vršiće se neposredno u sali kako u toku izvođenja radova (provjera izvršenja aktivnosti predviđenih po fazama realizacije), tako i nakon završetka radova. Kompletan monitoring odrađenog posla biće odrađen neposredno po završetku radova. U implementaciji toga dijela plana biće angažovani zaposljeni u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”, koji će po tačno definisanim načinima saradnje sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i sporta izvršiti monitoring nad izvršenim radovima.

Evaluacija uspješnosti realizacije plana obuhvatiće analizu glavnih djelova plana (opravdanost, ciljevi, uspjeh u implementaciji, rezultati, uticaj plana). Tim KK “Play Off“ u saradnji sa predstavnicima OŠ “Vuk Karadžić“ radiće na evaluaciji plana.

2.7. Održivost

Na najviše jednoj strani navedite oblike održivosti plana i programa i to uključujući, gdje je to moguće, finansijski, institucionalni, strateški ili neki drugi relevantni aspekt.

Osnova svakog plana i programa je održivost. Jasno je da je dužina trajanja ovog plana (tri mjeseca) nebrojeno puta kraća od dužine trajanja uticaja koji će pomenuti plan imati u budućnosti.

Održivost ovog plana biće pokazana kroz svakodnevnu upotrebu fiskulturne sale nakon završetka svih planiranih aktivnosti.

Pravi plodovi rada se, u suštini, očekuju tek nakon završetka formalnog trajanja plana. U periodu nakon realizacije plana biće moguće vidjeti rezultate značaja promjene parketa u fiskulturnoj sali jedne od najvećih Osnovnih škola u glavnom gradu Crne Gore. Direktni rezultati biće vidljivi kroz rezultate na sportskim takmičenjima koja će ostvarivati učenici škole, kao i članovi sportskih udruženja koja se javljaju kao korisnici sale. Sa druge strane, jasno je da su indirektni rezultati koji će se postići promjenom parketa nemjerljivi. Mnogobrojni korisnici sale će kroz poboljšanje uslova u sali imati veću mogućnost za pravilan razvoj, ne samo sa sportskog aspekta, nego i sa aspekta cjelokupnog razvoja.

Istovremeno, održavanje fiskulturne sale i novopostavljenog parketa, kao i vršenje eventualno potrebnih popravki, biće obaveza kako škole kao primarnog korisnika, tako i svih drugih stalnih i privremenih korisnika fiskulturne sale. Na taj način će se pokazati i opravdanost, kao i održivost, cjelokupnog plana.

3.	Budžet

Budžet popuniti u sljedećoj formi, uz navođenje, ukoliko očekujete i drugih izvora finansiranja (od koga to očekujete i u kojem dijelu budžeta):

| Rb. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed. mjere | Broj | Ukupno EUR | Drugi izvori | Potražuje se od Komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIPREMNA FAZA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje postojećeg parketa i letvi i odvoz šuta | paušalno | 0,50 € | 448 | 224 € | 0,00 | 224 € |
| 2. | Nabavka parketa bukva 500x60 S klasa po metru kvadratnom | paušalno | 16,00 € | 448 | 7.168 € | 0,00 | 7.168 € |
| 3. | Nabavka letvi 8x5 po metru kvadratnom | paušalno | 4,00 € | 448 | 1.792 € | 0,00 | 1.792 € |
| 4. | Nabavka šarafa 13 cm dužine i tiplovanje letvi po metru kvadratnom | paušalno | 1,00 € | 448 | 448 € | 0,00 | 448 € |
| 5. | Nabavka najlona i postavljanje po metru kvadratnom | paušalno | 0,30 € | 448 | 134,4 € | 0,00 | 134,4 € |
| 6. | Nabavka bukovih lajsni po metru kvadratnom | paušalno | 0,80 € | 448 | 358,4 € | 0,00 | 358,4 € |
| 7. | Nabavka laka za parket visokog sjaja po nitro bazi po metru kvadratnom | paušalno | 2,50 € | 448 | 1.120 € | 0,00 | 1.120 € |
|  | Podzbir I: |  | 25,10 € | 448 | 11.244,80 € | 0,00 | 11.244,80 € |
|  | FAZA NEPOSREDNE REALIZACIJE, ODNOSNO IZVOĐENJE RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ugradnja konstrukcije, postavljanje parketa, lajisni, brušenje, fugovanje, poliranje i lakiranje parketa u 3 sloja po metru kvadratnom | paušalno | 7,50 € | 448 | 3.360 € | 0,00 | 3.360 € |
|  | Podzbir II: |  | 7,50 € | 448 | 3.360 € | 0,00 | 3.360 € |
|  | Honorari | / | / | / | / | / | / |
|  | Podzbir: | / | / | / | / | / | / |
|  | Administrativni troškovi | / | / | / | / | / | / |
|  | Podzbir: | / | / | / | / | / | / |
|  | Ukupni troškovi (podzbir I + podzbir II) |  | 32,60 € | 448 | 14.604,80 € | 0,00 | 14.604,80 € |

# III – Detaljnije informacije o podnosiocu plana i programa

Na najviše dvije strane navedite osnovne informacije o vašoj organizaciji, viziju, misiju, ciljeve, realizovane aktivnosti, donatore, partnere i sastav upravnog odbora.

Košarkaški klub “Play Off“ osnovan je na Osnivačkoj Skupštini, održanoj 23.08.2003. godine. Klub je pod ovim nazivom, dana 03.09.2003. godine, upisan u registar sportskih organizacija, u knjigu broj II, pod rednim brojem 64/03. Organi kluba su Skupština Kluba, Upravni odbor Kluba i Rukovodilac Kluba.

Predsjednik Kluba je Vukčević Zoran, rođen u 04.08.1962. godine u Podgorici, matični broj 0408962210227. Upravni odbor, osim Predsjednika Kluba, čine i članovi: Vukašević Marko, rođen 13.04.1984. godine u Podgorici, matični broj 1304984210038, Adžić Ivica, rođen 04.01.1973. godine u Podgorici, matični broj 0401973210026, kao i Begović Mladen, rođen 23.09.1983. godine, u Podgorici, matični broj 2309983210048

Predsjednik Kluba, Vukčević Zoran, bio je dugogodišnji trener u Košarkaškom klubu “Budućnost”.  Kao prvi trener, sa kadetskom selekcijom tog kluba, na nezvaničnom klupskom Prvenstvu Evrope 1998. godine, u konkurenciji prvaka košarkaških sila kao što Rusija, Grčka, Italija, Francuska itd, osvojio je prvo mjesto.

U Klubu svakodnevno trenira 95 dječaka raznih uzrasta (od 8 – 18 godina), podijeljenih u pet starosnih grupa od po 18 do 20 dječaka. Na taj način Klub organizuje treninge za uzrast početnika (do 10 godina), mlađih pionira (10 do 12 godina), pionira (12 do14 godina), kadeta (14 do 16 godina) i juniora (16 do 18 godina). Počevši od godine osnivanja, članovi KK “Play Off“ učestvuju u takmičenju u okviru Lige mladih Crne Gore, u organizaciji Košarkaškog saveza Crne Gore.

Za kratko vrijeme postojanja, takmičarske selekcije KK “Play Off“  postigle su značajne uspjehe u Ligi mladih Crne Gore. Pionirska selekcija ovog Kluba (igrači do 14 godina), u sezoni 2010/11. postala je prvak Crne Gore, u konkurenciji 37 ekipa iz države. U Klubu su posebno ponosni što je to generacija koja je prve košarkaške korake naučila u upravo u KK “Play Off“. Klub je godinama unazad ulagao, za naše prilike, značajna sredstva za obezbjeđivanje adekvatnih uslova treninga i razvoja mladih sportista, a kruna dosadašnjeg rada svih u Klubu je i ovogodišnja titula prvaka države sa pomenutom selekcijom. To je ujedno i najveći uspjeh u istoriji Kluba. Pored ostalih uspjeha, izdvojili bismo i uspjeh pionirske selekcije, u sezoni 2007/08. koja je osvojila je 4. mjesto u Crnoj Gori; takođe, selekcija mlađih pionira, u sezoni 2008/09. nastupila je na polufinalnom turniru Prvenstva Crne Gore, dok su kadetske i juniorske selekcije više puta su izborile učešće u Superligi. Istovremeno, Klub je do sada iznjedrio i nekoliko reprezentativaca Crne Gore u svom uzrastu, koji su uspješno reprezentovali državu Crnu Goru na brojnim međunarodnim takmičenjima.

Osnovna vizija Kluba je da obezbijedi djeci maksimalne uslove za rad, kako bi mogla da  nastave sa ozbiljnim radom i postizanjem zavidnih rezultata u okviru takmičenja u ligama mladih Crne Gore. Naravno, prevashodni cilj kluba je da djecu usmjerimo na pravi način i pripremimo za sve izazove koje nosi ozbiljno i profesionalno bavljenje sportom, i da u doglednoj budućnosti neko od ove djece postane i nosioc igre velikih crnogorskih, a zašto da ne i evropskih klubova, i, naravno, crnogorske reprezentacije.

JUOŠ “Vuk Karadžić“ počela je sa radom davne 1962. godine. Fiskulturna sala naknadno je izgrađena školske 1984/85. godine. Salu Škole koriste učenici u redovnoj i izbornoj nastavi. Poslednjih godina broj učenika je konstantan (oko 900 učenika). Ove školske godine je u Školu upisano 888 učenika raspoređenih u 33 odjeljenja. Svi učenici koriste fiskulturnu salu na redovnim časovima fizičkog vaspitanja.

Osim redovnih časova fizičkog vaspitanja, veliki broj učenika u III ciklusu (VII, VIII i IX razred) se opredijelio za izbornu nastavu sport za sportiste. Ove godine izbornu nastavu sport za sportiste ima više od 200 učenika. Ovaj vid nastave je izborni u dijelu izbora predmeta, ali nakon izvršenog izbora, ta nastava je obavezna za učenike.

U Školi su razvijene i slobodne aktivnosti iz oblasti fizičkog vaspitanja. S tim u vezi, u Školi funkcionišu skecije odbojke, košarke, rukometa, stonog tenisa. Naši učenici su prepoznatljivi u ovom angažovanju, pa i rezultati kontinuirano prate opredjeljenje velikog broja učenika za bavljenje sportom i sportskim aktivnostima. Posebno treba istaći izvanredne rezultate naše muške i ženske odbojkaške ekipe, koji su posljednjih 10 godina konstantno prvaci ili drugoplasirani na regionalnim ili državnim prvenstvima Osnovnih škola. Takođe, kao plod rada posebnih sportskih sekcija u Školi, zavidne rezultate postizali su i rukometaši Škole, kao i stonoteniseri.

Članovi Školskog odbora JUOŠ “Vuk Karadžić“ su: Dr Dušanka Popović, predstavnik Ministarstva prosvjete i sporta, predsjednik Školskog odbora; Simonović Hasnija, predstavnik Ministarstva prosvjete i sporta; Vojkan Marković, predstavnik Ministarstva prosvjete i sporta; Dr Lidija Injac Stevović, predstavnik Savjeta roditelja; Snežana Radulović, predstavnik zaposlenih.

U prilog prijedlogu plana i programa treba dostaviti:

1) 	 rješenje o registraciji organizacije;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja (kopija finansijskog izvještaja za prethodnu       godinu);

3) izvještaj o realizaciji sredstava, dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, kao i narativni izvještaj za utrošena sredstva za dvije godine prije toga);

4)  izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

5)  izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne;

6)  štampana i elektronska verzija plana i programa na CD.

za KK Play Off - Podgorica                                                     za OŠ “Vuk Karadžić“ - Podgorica

---------------------------------------                                                       ---------------------------------------

predsjednik, Zoran Vukčević                                                         direktor, Jasmina Vukašević

Za detaljnije obrazloženje plana i programa koji potpadaju pod Kategoriju A vidjeti član 15 i 16 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću