Formular za podnošenje prijedloga programa Komisiji  za raspodjelu dijela  prihoda od igara na sreću

Kategorija B (projekti preko 15, 000 EUR)

Za: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Oblast: Doprinos u borbi protiv droge  i svih oblika zavisnosti

Naziv programa: „Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici – I faza (II etapa) “, a prema urađenom projektu „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“ obrađivača „ARHIENT“ DOO Podgorica, autora Đurović Mirke – dipl. ing. arhitekture, a na osnovu  projektnog zadatka  stručne komisije JU „Podgorica“

Podnosilac plana i programa (naziv organizacije): NVO „Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije“

Ime odgovorne osobe za realizaciju plana i programa: Miomir M. Mugoša -  predsjednik Fondacije

Mob. tel: 069/022-033, 067/622-033

Adresa i broj telefona: Kakaricka Gora bb – Podgorica

Tel i fax: 020-235-184

Žiro račun: 505-3405-41 i  505-2110000001267-76

PIB: 02396882

Mjesto: Podgorica – Kakaricka Gora bb

Vrijeme realizacije II etape I faze: četiri mjeseca ( januar – april 2012),

Kao što Vam je poznato, u avgustu mjesecu 2010 godine NVO „Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije“  je kod Vladine Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kandidovala  Program:

„ Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici – I faza (I etapa) “, a prema urađenom projektu „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“ obrađivača „ARHIENT“ DOO Podgorica, autora Đurović Mirke – dipl. ing. arhitekture, a na osnovu  projektnog zadatka  stručne komisije JU „Podgorica

Dana 05.11.2010. godine NVO Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije je sa Vladom Crne Gore Komisijom za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću potpisala ugovor br. 102/10 kojim je za realizaciju I etape  (330m) gore navedenog Programa opredijeljeno 50.000,00 eura.

NVO „Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije“ je nakon  sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke br.56/10 dana 26.11.2010. godine zaključila ugovor br. 104/10 sa najpovoljnijim izvođačem radova „Konzorcijum Intermost“ DOO Podgorica i „MK Montel“ DOO Herceg Novi i isti su radove po navedenom Programu realizovali za period od 45 dana.

Nakon završenih gore navedenih radova NVO Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije  se dana 07.02.2011. godine  obratila  Direkciji za javne nabavke zahtjevom br. 02/11 za dobijanje  prethodne saglasnosti  za sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja  poziva za javno nadmetanje za izvođenje radova na izradi još 90 m1 ograde.

Nakon što je dana 02.03.2011. godine dostavljen pozitivan odgovor od strane Direkcije za javne nabavke br. 01-466 i 01-466/2,dana 10.03.2011. godine sačinjena je Odluka o dodjeli  Ugovora  u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ponuđaču, odnosno izvođaču radova „Konzorcijum Intermost“ DOO Podgorica i „MK Montel“ DOO Herceg Novi kome je dodijeljen i Osnovni ugovor.

U I etapi I faze  izgrađeno je ukupno 420 m (330+90 m) ograde oko kompleksa  JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori dok je u II etapi I Faze ostalo da se izgradi 370 m ograde.

Ukupno potraživani iznos od Komisije za realizaciju II etape I faze radova kandidovanog Programa (izrada dijela ograde oko kompleksa dužine 370 m) januar – april 2012 iznosi :                       46. 921,00 eura

I     SAŽETAK PLANA I PROGRAMA

- Cilj plana i programa:

Osnovni cilj Programa je  uređenje terena  površine 56 000 m2  na lokaciji  Kakaricka Gora, mjesto Ravnište, gdje već postoji izgrađen objekat JU „Podgorica“, koji zauzima površinu od 7000 m2 kako  bi se korisnicima ustanove koji se nalaze na tretmanu  obezbijedili   maksimalni uslovi  za  radno – okupacionu rehabilitaciju  i prijatan boravak.

- Ciljne grupe:

Zavisnici o psihoaktivnim supstancama koji se nalaze na tretmanu u JU „Podgorica“ na Kakarickoj Gori.

c)Glavne aktivnosti:

Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici – realizacija I Faze .

Osnovna ideja I faze je ograđivanje cjelokupnog  kompleksa  novoplaniranom ogradom  i izgradnja trim staze, pješačkih staza i zelenih i parkovskih površina za stručne seanse na otvorenom, radionice.

d) Mjesto realizacije :

Kakaricka Gora, mjesto Ravnište, zemljište površine 2000 m2 koje je dato od strane Glavnog grada  na korišćenje JU „Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – Podgorica“.

e) Ukupni budžet, kao i traženi iznos od Komisije

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju kandidovanog programa iznosi 55. 594,20 eura  a ukupno potraživani iznos od Komisije za realizaciju II etape I faze programa (izrada dijela ograde oko kompleksa dužine 370 m) je 46. 921,00 eura

Partneri u programu su: JU  Za smještaj, rehabilitaciju i resocijaluaciu korisnika PAS-a –„Podgorica“ (za realizaciju kandidovanog programa obezbijedili radnu snagu  - radni  angažman  kroz radnu terapiju  korisnika JU „Podgorica“ u iznosu od 5.173,00 eura) i Zavod za zapošljavanje Crne Gore  (za realizaciju kandidovanog programa obezbijedili radnu snagu  - radni  angažman  kroz radnu terapiju  korisnika JU „Podgorica“ u iznosu od  3. 500,00 eura) .

Partneri u realizaciji II etape I faze u kandidovanom Programu: JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizciju korisnika PAS –a Podgorica (5.173,20 eura) i Zavod za zapošljavanje Crne Gore (3.500,00 eura) kroz  obezbjeđivanje potrebne  radne  snage ukupno učestvuju sa  8. 673,20 eura

II     Detaljnije informacije o programu

2.1 Opis problema

Konzumiranje narkotika je globalni svjetski problem koji, nažalost, nije zaobišao ni Crnu Goru. Želeći da rješavanju ovog problema posvete posebnu pažnju Vlada Crne Gore i Glavni grad – Podgorica su u proteklom petogodišnjem periodu  realizovali veliki broj aktivnosti  u cilju suzbijanja ovog problema.

S obzirom da u Crnoj Gori  nije postojala ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a, na inicijativu Glavnog grada, uz podršku Ministartva zdravlja i socijalnog staranja  u februaru 2008. godine odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice osnovana je  i počela sa radom JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – „Podgorica“ . Navedena ustanova je izgrađena u mjestu Ravnište – Kakaricka Gora, predviđena za smještaj i tretman 70-80 muških zavisnika od psihoaktivnih supstanci, koji se oslanja na naučno utemeljenim postavkama o zavisnosti, osobama koje su zavisne  i oporavku od zavisnosti.

Razidencijalni dio tretmana zavisnika u ustanovi okvirno traje 12 mjeseci i sastoji se od 3 faze: adaptacije (trajanje oko mjesec dana), rehabilitacije (trajanje oko 3 mjeseca) i resocijalizacije (trajanje oko 8 mjeseci).

Za potrebe korisnika Ustanove bilo je neophodno osmisliti programsko – funkcionalno rješenje uređenja terena koje treba da zadovolji njihove potrebe i obezbijedi  maksimalne uslove za rehabilitaciju i prijatan boravak. Na prostoru zahvata  predviđeni su sadržaji  vezani za sport i rekreaciju, psiho i socioterapije, druženje, razgovore, boravak porodice i igru djece, uzgajanje cvijeća i brigu o životinjama, radionice...

NVO „Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije“  u partnerstvu  sa  JU  Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a –„Podgorica“ i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore dostavlja predlog za realizaciju programa „Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici – I faza (II etapa)“, a prema urađenom projektu „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“ obrađivača „ARHIENT“ DOO Podgorica, autora Đurović Mirke – dipl. ing. arhitekture, a na osnovu  projektnog zadatka  stručne komisije JU „Podgorica“.

Kao što je gore navedeno, cjelokupni prostor zahvata  zauzima površinu 56 000m2 i nameće  realizaciju projekta  u tri faze.

2.2 Ciljevi plana i  programa

Osnovni cilj Programa je  uređenje terena  površine 56 000 m2  na lokaciji  Kakaricka Gora, mjesto Ravnište, gdje već postoji izgrađen objekat JU „Podgorica“, koji zauzima površinu od 7000 m2 kako  bi se korisnicima ustanove koji se nalaze na tretmanu  obezbijedili   maksimalni uslovi  za  radno – okupacionu rehabilitaciju  i prijatan boravak.

JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – „Podgorica“  je prva ustanova za smještaj  i tretman  zavisnika  u Crnoj Gori, a prvi klijenti  su primljeni  u aprilu 2008. godine. Činjenica  da je osnivač ustanove država, da je sačinjen kvalitetan  program rada  koji sprovodi stručno i profesionalno osoblje  u vrlo  afirmativnom  prostornom ambijentu, pruža klijentima  koji završe  program  realnu mogućnost  za ponovni povratak u normalne životne tokove .

Cjelokupni tretman  u JU „Podgorica“  traje 24 mjeseca  i sastoji se od  rezidencijalnog i nerezidencijalnog dijela.

Rezidencijalni dio tretmana traje 12 mjeseci  i sastoji od tri faze:

- Adaptacija (trajanje oko mjesec dana)

- Rehabilitacija (trajanje oko 3 mjeseca)

- Resocijalizacija (trajanje oko 8 mjeseci)

Nerezidencijalni dio  tretmana  takođe traje 12 mjeseci  i podrazumijeva  grupe za samopomoć, volontiranje, obrazovanje i traženje zaposlenja.

Za sprovođenje planiranog  programa tretmana su zaduženi  radno-okupacioni  terapeuti, psiholozi, socijalni radnici i sociolozi čiji stručni rad sa klijentima prate i superviziraju profesionalci sa dugogodišnjim  iskustvom u radu sa zavisnim osobama , kao i sportski trener  koji organizuje  i sprovodi  redovne sportsko- rekreativne aktivnosti  sa klijentima  JU „Podgorica“  ima  i medicinsko osoblje  i

ljekara  opšte prakse  koji prate  zdravstveno stanje  klijenata  i obavljaju  redovne  medicinske preglede, kako bi se spriječile  i liječile  moguće  zdravstvene poteškoće.

Programsko – funkcionalno rješenje cjelokupnog predloženom programa  predviđa uređenje terena, sadržaje  koji su vezani za sport  i rekreaciju, psiho i socioteraopije, druženje, razgovor, boravak porodice  i djece , brigu o životinjama itd

Cjelokupni program Uređenja terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici  predviđa: ulaznu ogradu  u kompleks, kliznu ulaznu kapiju, dopunjavanje plastenika  sa kavezima za pse i zečeve ( plastenik koji je Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije od sradstava Vladine Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (18 000 eura) u partnerstvu sa Kancelarijom za prevenciju narkomanije i JP „Zelenilo“ je u periodu od (04. 2008- 02.2009. godine) realizovala po nazivom: „Organizovanje radno – okupacione terapije za zavisnike o psihoaktivnim supstancama  koji se nalaze na tretmanu  u JU „Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – „Podgorica“ – izgradnja plastenika za proizvodnju višegodišnjeg dekorativnog biljnog materijala“), zatim trim stazu u blizini ograde u dijelu koji je pod video nadzorom, sadržaje za djecu i porodicu: parkovsko uređenje, prostor za igru sa adekvatnom opremom, prostore za  sjedenje i druženje, vodene površine, prostore za radionice na otvorenom, prostore za održavanje seansi  sa stručnim licima na otvorenom,  prostor za piknik, za društvene igre, drvene montažne objekte tipa sojenica za druženje, montažne kućice za pse, dopunjavanje postojećeg parking prostora sa novim ulazom u kompleks, rasvjetna tijela i video nadzor, sadnju i obrađivanje  vinove loze  sa zidanjem  podzida, bistijernu za skupljanje atmosferske vode, bunar i sistem za navodnjavanje, vjetrenjače i kolektore  sunčane energije..

2.3 Ciljne grupe

Ciljna grupa za navedeni program su zavisnici o psihoaktivnim supstancama koji se nalaze na tremanu stacionarnog tipa u JU „Podgorica“, odnosno obezbijeđivanje  maksimalnih uslova  za  sprovođenje radno – okupacionih terapija,  rehabilitacije i prijatnog boravka.

Primjenom radne terapije se unapređuju radne sposobnosti zavisnika o psihoaktivnim supstancama,  omogućava razvijanje novih vještina, utiče na formiranje  radnih navika, zavisniku se daje osjećaj svrhe, a to sve vodi ka boljoj rehabilitaciji.

Osim toga, radnom terapijom  se omogućava da zavisnici nauče da obavljaju poslove koje inače nisu znali i da ih kao takve mogu primjenjivati  i nakon odlaska iz JU „Podgorica“.

Zavisnici od psihoaktivnih supstanci sa terapeutima dobijaju različita radna zaduženja u toku dana  i od njih se očekuje da temeljno,  ispravno i odgovorno  obave preuzete aktivnosti.

2.4 Detaljan opis aktivnosti

Planirane aktivnosti

Program: „Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici“, a prema urađenom projektu „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“ obrađivača „ARHIENT“ DOO Podgorica  nameće realizaciju  u tri faze:

Faza I

U  prvoj fazi ( I i II etapa) obuhvaćeni su radovi  na izradi:

- ograde  cijelog kompleksa (I etapa)

- ulazne klizne kapije  u kompleks (I etapa)

- trim staze

- pješačke staze

- potpornih zidova za vinograde i sadnju vinove loze

- uređenje prostora  oko ostataka bunkera  i njegovo  pretvaranje  za okupljanje

- dopunjavanje zelenih površina  sa niskim rastinjem  i odraslim drvećem

Ukupna površina Faze I  je cca 22 343 m2.

Osnovna ideja Faze I je ograđivanje cjelokupnog kompleksa  novoplaniranom ogradom  i izgradnja  trim staze. Novoplanirana  ograda kompleksa  predviđa  se identična  sa postojećom  u ulaznom dijelu  i njena visina je 1.60 m., dok se u bočnom  i zadnjem dijelu  planira ograda  visine 2m.

Izrada Trim staze  se predviđa  pored  novoplanirane ograde  i između  parkovskih površina. Njena širina je  1.5 m. U sklopu  zelenih i parkivskih  površina  pozicioniraju se  prostori  za stručne seanse  na otvorenom, radionice.

Faza II

U II Fazi se predviđa uređenje prostora  sa lijeve strane  ulazne saobraćajnice. Ono obuhvata  parkovske površine, nisko zelenilo  i male „oaze“  vodenih površina  u postojećem kamenjaru  sa cvijetnim zasadima  i prostorima za sjedenje. Predviđa se  gradnja  novog objekta  za potrebe  ženskog stacionara. U sklopu rasadnika predviđaju se kavezi  za brigu  o životinjama  (psi, zečevi, ptice),  plastenici  i cvijetni zasadi. U parkovskim površinama  predviđaju se prostori  za radionice  na otvorenom (obrada kamena, gline, drveta...). Glavni  ulaz  u kompleks obezbjeđivaće se kontrolnom rampom i biće pod video nadzorom. Planira se  proširivanje  kapaciteta sadašnjeg parking prostora  na ulazu.

Faza III

U III Fazi  se predviđa uređenje  prostora  sa desne  strane  ulazne  saobraćajnice  u vidu mirne  zone za susrete  sa porodicom, koja obezbjeđuje intimnost  i  druženje. Planirana  vještačka brda  su, pored intimnih  ambijenata  i u funkciji prirodne zaštite od vjetra i dopunjuju prostor. Vodena ogledala, sadržaji za djecu  i prostori  za okupljanje  i sjedenje  su takođe planirani u ovom dijelu. Na visokim brdašcima  pozicioniraju se  vjetrenjače  kao vizuelni  i efikasni elementi. Predviđa se  bistijerna  za skupljanje  atmosferske vode, bunara i sistema  za navodnjavanje.

Kandidovani program se odnosi na realizaciju  I Faze  projekta „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“., dok je realizacija  II i III faze  planirana u periodu 2013-2014.

Materijalno – tehničko opremanje

Svi predviđeni materijali  su kvalitni , estetski  prilagođeni  okolini, funkcijama  i potrebama objekta.

Zaštita  ukupnog prostora  predviđena  je metalnom ogradom  visine 2 m koja je  urađena  od armaturne mreže.

Ogradu  čine betonski  parapet  visine  40 cm i metalni dio visine 120 cm. U ogradu će biti ugrađena  ulazna  dvokrilna  klizna  vrata  visine  160cm.

Trim staza   koja se  većim  dijelom  pozicionira  pored ograde kompleksa, širine je 1.80 m obrađena  je  od crvenog šljunka i oivičenja  kamenog lokalnog  karaktera.

Ulični trotoar i sve  pješačke staze naznačene u projektu bi bile izgrađene od štampanog betona sa armaturnom mrežom  Q 131 i dilatacijama  cc 3,50 m. Ivičnjaci su od betona  sa oblogom  od bijelog cementa  ugrađeni  u beton MB20. Širina staza je 1.50m.

Oborinske vode  se odvode  u zelene  površine  i drenažne  šahtove  pored potpornog zida.

Održavanje zelenih površina  vrši se  baštenskim  hidrantima, holender slavinama, PVC  crijevima  sa prskalicama  na pokretnom stalku.

Na svakih 20 m duž ograde  kompleksa  i svih pješačkih staza  postavljena  su rasvjetna tijela.

2.5 Vremenski okvir aktivnosti

Mjesec I  - Aktivnosti:

- Građevinski radovi -  Ograda oko kompleksa:

- Ručni iskop zemlje  za temelj novoprojektovane ograde oko lokacije

- Nasipanje, razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje iz iskopa

- Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka

Mjesec II – Aktivnosti:

-Izrada temeljne konstrukcije (temeljne trake) u potrebnoj ivičnoj oplati, sa pripremljenim ankerima za soklu.

- Izrada sokle d=20cm betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj glatkoj oplati

Mjesec III i IV – Aktivnosti:

-Nabavka, transport i ugradnja  u svemu prema projektnoj dokumentaciji  željezne armature;

-Izrada i montaža metalne ograde oko lokacije i  montaža klizne kapije na motorni pogon na ulazu u kompleks

2.6 Očekivani rezultati

Programsko – funkcionalno rješenje uređenja terena u potpunosti zadovoljava potrebe korisnika JU „Podgorica“ i obezbijeđuje maksimalne uslove za realizaciju planiranih radno-okupacionih aktivnosti, rehabilitaciju i prijatan boravak. Na prostoru zahvata  predviđeni su sadržaji  vezani za sport i rekreaciju, psiho i socioterapije, uzgajanje cvijeća i brigu o životinjama, radionice druženje, razgovore, boravak porodica i igru djece...

Realizacijom navedenog programa se unapređuju  radne sposobnosti zavisnika o psihoaktivnim supstancama, omogućava razvijanje novih vještina, utiče na formiranje radnih navika, zavisniku se daje osjećaj svrhe, a to sve vodi ka boljoj rehabilitaciji.

Osim toga, kroz navedeni program se omogućava zavisnicima da nauče da obavljaju poslove koje inače  nisu znali i da ih kao takve mogu primjenjivati  i nakon odlaska iz JU „Podgorica“.

2.7 Publikacije i drugi rezultati

Kandidovani program će biti publikaovan u javnosti  posredstvom štampanih i elektronskih medija koji pokazuju veliku zainteresovanost za problem narkomanije, na seminarima, okruglim stolovima  i radionicama, a planirana je izrada stručne brošure  o realizaciji navedenog programa.

2.8 Način praćenja i procjene uspješnosti realizacije

Praćenje i procjenu uspješnosti realizacije navedenog programa  vršiće  stručna komisija  koju će sačinjavati: Miomir M. Mugoša (dipl. pravnik - Fondacija),  Dušan Raspopović (dipl. ing. agronomije), Dr Ljubinko Klauđerović (psihijatar – narkolog JU Podgorica), Željka Kovačević (socijalni radnik), Dragan Koprivica (dipl. ing. građevine) – Odjeljenje Inspekcije zaštite prostora.

Navedena stručna lica će vršiti monitoring i evaluaciju navedenog programa koristeći metode  koje se oslanjaju na naučno utemeljenim postavkama o zavisnosti, osobama koje su zavisne  i oporavku od zavisnosti, na osnovu čega će izraditi izvještaj  o praćenju i procjeni uspješnosti navedenog programa.

2.9 Održivost

Navedeni program je  apsolutno dugoročno održiv iz više razloga:

- JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – „Podgorica“  je prva ustanova za smještaj  i tretman  zavisnika  u Crnoj Gori, a prvi klijenti  su primljeni  u aprilu 2008. godine. Činjenica  da je osnivač ustanove država, da je sačinjen kvalitetan  program rada  koji sprovodi stručno i profesionalno  osoblje  u vrlo  afirmativnom  prostornom ambijentu, pruža klijentima  koji završe  program  realnu mogućnost  za ponovni povratak u normalne životne tokove .

U ustanovi je stalno zaposleno 29 službenika, a trenutno je stacionarno smješteno 30 rezidencijalnih korisnika usluga JU „Podgorica“, dok je u proteklom periodu  jednogodišnji program  uspješno završilo 28 korisnika  i oni se trenutno nalaze na nerezidencijalnom dijelu tretmana koji takođe traje 12 mjeseci i podrazumijeva  grupe za samopomoć, volontiranje, obrazovanje i traženje zaposlenja.

- Programsko – funkcionalno rješenje uređenja terena površine 56 000 m2 je uradila  Stručna komisija Glavnog grada, a na osnovu iskazane potrebe da se  navedeno zemljište u potpunosti  uredi na način  koji zadovoljava potrebe korisnika JU „Podgorica“ i obezbijeđuje maksimalne uslove za realizaciju planiranih radno-okupacionih aktivnosti, rehabilitaciju i prijatan boravak.  Kao što je gore navedeno, na prostoru zahvata  predviđeni su sadržaji koji doprinose  planiranju i sprovođenju radno okupacione terapije, a  vezani su za sport, rekreaciju, psiho i socioterapije, druženje, razgovore, boravak porodica i igru djece, uzgajanje cvijeća i brigu o životinjama, radionice...

- Za zavisnike o psihoaktivnim supstancama koji se nalaze na tretmanu u JU „Podgorica“ realizacija navedenog programa imala bi vrlo korisnu radno-terapeutsku ulogu u procesu  njihove rehabilitacije, a njihov radni angažman uvijek na raspolaganju, zavisno od potrebe.

3.  Budžet

Ukupna sredstva potrebna za realizaciju II etape I faze kandidovanog Programa iznose 55. 594,20 eura  eura.

Realizacija II etape I faze kandidovanog Programa je planirana za period  od januara – aprila 2012. godine.

- Partneri u Programu JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizciju korisnika PAS –a „Podgorica“ i Zavod za zapošljavanje Crne Gore u realizaciji II etape kroz  obezbjeđivanje potrebne  radne  snage učestvuju sa 8. 673,20 eura.

II etapa I faze kandidovanog Programa (izrada ograde oko kompleksa dužine 370 m)

| Red. br. | Kategorija troškova | Jed. mjere | Cijena/ jed.mj € | Količina | Ukupno € | Drugi izvori | Potraž od komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Građevinski radovi - Ograda oko kompleksa: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ručni iskop zemlje za temelj novoprojektovane ograde oko lokacije | m3 | 24,00 | 153,00 | 3.672,00 | JU “Podgorica” 3.672,00 |  |
|  | - Nasipanje, razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje iz iskopa | m3 | 12,00 | 80,10 | 961,20 | JU “Podgorica” 961,20 |  |
|  | - Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka | m3 | 25,00 | 21,60 | 540,00 | JU “Podgorica” 540,00 |  |
|  | Podzbir I : |  |  |  | 5.173,20 | 5.173,20 |  |
| 2. | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Izrada temeljne konstrukcije betonom MB 30 (temeljne trake) u potrebnoj ivičnoj oplati, sa pripremljenim ankerima za soklu. | m3 | 135,00 | 43,20 | 5.832,00 |  | 5.832,00 |
|  | - Izrada sokle d=20cm betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj glatkoj oplati | m3 | 160,00 | 50,40 | 8.064,00 |  | 8.064,00 |
|  | Podzbir II : |  |  |  | 13.896,00 |  | 13.896,00 |
| 3. | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, sječenje, savijanje, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji željezne armature; | kg | 1,30 | 6.750,00 | 8.775,00 | Zavod za zapošljavanje Crne Gore 3.500 eura radna snaga | 5.275,00 |
|  | -Izrada i montaža metalne ograde oko lokacije, vertikale, stubovi ograde sučelični kutijasti profili 50/50/2000 mm postavljaju se na međusobnom rastojanju 200cm, horizontalni elementi su kutijasti profili 30/50mm. Ispuna ograde, armaturna mreža Q335-08 mm varena za stubove, visina ograde je 200 cm | m1 | 75,00 | 370 II dio ograde koja se radi |  |  | 27 750,00 |
|  | Podzbir III: |  |  |  | 36.525,00 | 3.500,00 | 33.025,00 |
|  | UKUPNO ZA REALIZACIJU II ETAPE I FAZE PROGRAMA |  |  |  | 55. 594,20 eura | 8 673,20 eura | 46. 921,00 eura |

III – Detaljnije informacije o podnosiocu programa

NVO „Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije“ je nevladina i neprofitna fondacija  koja je osnovana 19.01.2004. godine radi udruživanja sredstava i imovine  u cilju prevencije i suzbijanja narkomanije. Sjedište fondacije je u Podgorici- Kakaricka Gora bb.

Fondacija ostvaruje međunarodnu saradnju  sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama, organizuje i kandiduje sama ili u zajednici sa drugim organizacijama  projekte i programe u cilju prikupljanja pomoći za suzbijanje narkomanije kod djece i omladine u Podgorici i Crnoj Gori.

Tokom šestogodišnjeg postojanja i rada  Fondacija je  inicirala i realizovala veliki broj  programa na polju prevencije narkomanije kod djece i omladine u Podgorici i Crnoj Gori.

Realizovani projekti:

- „ Uređenje terena (56 000m2) za potrebe JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a „Podgorica“ na Kakarickoj Gori u Podgorici – I faza (I etapa) “, a prema urađenom projektu „Uređenje terena i pejzažne arhitekture“ obrađivača „ARHIENT“ DOO Podgorica, autora Đurović Mirke – dipl. ing. arhitekture, a na osnovu  projektnog zadatka  stručne komisije JU „Podgorica.

Partneri : JU Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizciju korisnika PAS –a „Podgorica“ i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

- Značaj rehabilitacije Opremanje sportskim rekvizitima i stavljanje u funkciju  26 sportskih terena  za košarku, mali fudbal i rukomet na teritoriji Glavnog grada – Podgorice koji trenutno nijesu upotrebljivi za sportske aktivnosti“. realizovan 2009-2010. godine.

Partneri : Sekretarijat za kulturu i sport, Sekretarijat  za socijalno staranje - Kancelarija za prevenciju narkomanije  i  Košarkaški klub „Podgorica“

- Organizovanje radno – okupacione terapije  za zavisnike o psihoaktivnim supstancama koji se nalaze na tretmanu  u JU „Za smještaj, rehabilitaciju i resocijlizaciju korisnika PAS-a – Podgorica – izgradnja plastenika za proizvodnju višegodišnjeg dekorativnog biljnog materijala - realizovan 2008-2009. godine.

Partneri :JU „PODGORICA „ i JP „ZELENILO“

- Projekat o realizaciji i finansiranju javnog rada „Znanjem protiv zavisnosti“ sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore 2006, 2007, 2008. i 2010.  godine.

Partner: Kancelarija za prevenciju narkomanije Glavnog grada  - Podgorice

Donator:Zavod za zapošljavanje Crne Gore

- Kviz takmičenje  „Znanjem protiv droge“ za učenike osnovnih škola u Podgorici koje se realizuje već 5 godina (2006-2010).

Partneri: Kancelarija za prevenciju narkomanije Glavnog grada  - Podgorice, NVO „Cazas“, NVO „Juventas“.

Donatori: Kompanija „ProMonte“, Republička i Opštinska komisija za raspodjelu sredstava NVO sektoru.

- „Primarna prevencija u osnovnim  i srednjim školama“ u okviru kojeg  su tokom 2005, 2006 i 2007. godine u svim osnovnim i srednjim školama u Podgorici otvoreni  i opremljeni kabineti za prevenciju bolesti zavisnosti. Takođe, navedeni kabineti za prevenciju bolesti zavisnosti kroz realizaciju ovog programa su otvoreni u 8 osnovnih škola u 8 gradova u Crnoj Gori (Danilovgrad, Nikšić,Cetinje, Kotor, Budva, Bar...)

Partner: Kancelarija za prevenciju narkomanije Glavnog grada  - Podgorice.

Donatori: Salon namještaja „Medijator Montenegro“i „DR Trade“.

- Značaj rehabilitacije na polju borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ realizovan 2007. godine.

Partner: Kancelarija za prevenciju narkomanije Glavnog grada  - Podgorice

Donator: Komisija Vlade RCG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Ministarstvo zdravlja RCG.

- Projekat postavljanja dvorišne rasvjete  za JU „Podgorica“.

Partner: JU „Za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a – Podgorica“ realizovan 2008. godine

Donator : „Philips” B.V. Office Srbija

- Projekat opremanja kompjuterske sale u JU “Podgorica” (20 kompjutera). realizovan 2008. godine

Donator : Kompanija “Bemax” – Podgorica

Upravni  i Nadzorni odbor NVO „Fondacije Podgorice za prevenciju narkomanije“ sačinjavaju: Miomir M. Mugoša, Dr Borislav Mitrić, Dr Đorđije Suhih, Dr Ljubinko Kaluđerović, Dušan Raspopović, Tihomir Vuković, Gavrilo Pajović, Goran Miranović, Saša Radunović.

U Fondacijji su zaposlena tri službenika (honorarno)  i posjeduje kancelariju i svu potrebnu tehničku opremu  za realizaciju projekata iz oblasti prevencije narkomanije.

S obzirom da smo, kao što je gore navedeno realizovali veliki broj  projekata iz pomenute oblasti, apsolutno smo uvjereni da naša Fondacija u saradnji sa predloženim partnerima posjeduje potrebno iskustvo, organizacione i stručne kapacitete za uspješnu realizaciju podnešenog prijedloga programa.

U prilogu prijedloga programa  vam dostavljamo:

1) Rješenje o registraciji  organizacije kojom se potvrđuje  da je registrovana prije dana objavljivanja Konkursa;

2) Dokaz o predaji završnog računa za prethodnu godinu, kojim se potvrđuje  da je organizacija  realizovala ukupna sredstva veća od sredstava  koja se potražuju prijedlogom programa;

3) Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha ;

4) Izvještaj o realizaciji  sredstava  dodijeljenih Odlukom Komisije  za prethodnih pet godina  ukoliko je organizacija u tom periodu  u tom periodu  bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije  (detaljan finansijski izvještaj  o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu  kao i narativni izvještaj  za utrošena sredstva  za četiri godine prije toga);

5) Izjava Organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora;

6) Izjava Organizacije  da posjeduje kancelarije za rad  i da ima zaposlene  (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija , kao i M4 obrazac  za zaposlene  u organizaciji):

7) Izjava organizacije da su informacije  navedene u prijedlogu  Plana i Programa tačne;

8) Štampana i elektronska  verzija Plana i Programa  na CD;

9) Izjava partnera o prihvatanju  učešća  u Planu i Programu  u visini iznosa  sredstava  koja su navedena  u Planu i Programu, ukoliko u Planu i Programu  postoje  partneri;

10) Izjava da se sredstva dobijena po osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitka ili drugih obaveza organizacije

Predsjednik Fondacije

Miomir M. Mugoša