Uputstvo državnim organima i organima državne uprave za pripremu dokumentacije za uspostavljanje informacionog sistema

Uvodne napomene

Ministarstvo javne uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo), je kao organ državne uprave koji vrši poslove uprave, koji se odnose na predlaganje i sprovođenje utvrđene politike u oblasti uspostavljanja i razvoja informacionog društva,  upravljanje i koordinaciju projektima u oblasti informacionog društva za potrebe državnih organa, uspostavljanje tehnološke i bezbjednosne informatičke infrastrukture u državnim organima, racionalizaciju upotrebe informatičkih resursa u državnim organima; pružanje stručne pomoći u primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i dr, nadležno za sprovođenje Zakona o elektronskoj upravi (Sl. List Crne Gore, br. 32/14). Taj zakon propisuje obavezu državnim organima i organima državne uprave, da prije uspostavljanja informacionog sistema pribave saglasnost Ministarstva na prijedlog projekta za uspostavljanje informacionog sistema. Takođe, državni organi i organi državne uprave koji vode elektronske registre i upravljaju informacionim sistemima su u obavezi, da Ministarstvu dostave podatke o tim registrima i informacionim sistemima radi koordinacije i upravljanja projektima u oblasti informacionog društva.

U cilju realizacije propisanih obaveza Ministarstvo je, pokrenulo inicijativu za donošenje uputstva za pripremu dokumentacije za uspostavljanje informacionog sistema, koje će državni organi i organi državne uprave koristiti u prosecu pripreme dokumentacije o informacionom sistemu, koji planiraju da uspostave. Cilj je da budući projekti iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija postignu pozitivne rezultate i daju konkretan doprinos razvoju informacionog društva u Crnoj Gori kroz korišćenje zajedničkih resursa, unaprjeđenje međusobne povezanosti i korišćenja savremenih tehnologija, a što će kao rezultat imati povećanje efikasnosti, i kvaliteta usluga koje državni organi i organi državne uprave pružaju.

Ovim uputstvom se državni organi i organi državne uprave upućuju na koji način da pripreme dokumentaciju o informacionom sistemu koji namjeravaju da uspostave. Sastavni dio uputstva je i sadržaj i izgled obrasca Zahtjeva za dobijanje saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema. Takođe, ovim uputstvom su date smjernice državnim organima i organima državne uprave, kao podnosiocima predloga projekta, a koje se odnose na pripremu neophodne dokumentacije, koju trebaju dostaviti Ministarstvu u postupku traženja saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema.

Radna grupa Ministarstva je ovim uputstvom uspostavila pravila i dala uputstva državnim organima i organima državne uprave, kako da pristupe planiranju i dokumentovanju informacionih sistema koje planiraju da uspostave.

Takođe se državni organi i organi državne uprave upućuju da prilikom planiranja i odabira rješenja, a prije svega projektovanja, upravljanja i održavanja informacionog sistema:

- Poštuju i pridržavaju osnovnih pravila koja su definisana u nekoj od opšte prihvaćenih metodologija iz oblasti planiranja, uspostavljanja i praćenja projekata, kao i okvira interoperabilnosti;

- Vode računa o podacima iz Evidencije elektronskih registara i informacionih sistema u pogledu mogućnosti razmjene podataka kroz Jedinstveni informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka, u cilju efikasnosti i efektivnosti e-uprave;

- U pogledu tehničkih specifikacija informacionih sistema, imaju u vidu postojeće resurse informatičke infrastrukture, kojom upravlja Ministarstvo, čime će se uticati na smanjenje troškova neophodnih za realizaciju informacionog sistema za koji se traži saglasnost

- Projekat bude namijenjen postizanju konkretnih ciljeva i održiv u narednom periodu funkcionisanja.

Napominjemo da je Ministarstvo donijelo Metodologiju projektovanja eGoverment sistema, Metodologiju za mjerenje uspješnosti razvoja informacionog društva u Crnoj Gori i Metodologiju za upravljanje eGovernment projektima.

Krajnji cilj ovog uputstva je da državni organ ii organi državne uprave Ministarstvu dostave kompletnu dokumentaciju i dobro koncipiran predlog projekta na osnovu kojeg će Radna grupa Ministarstva zadužena za davanje mišljenja na dostavljeni materijal, moći da da mišljenje u pogledu tražene saglasnosti, kao i da  budući projekti iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija postignu pozitivne rezultate i daju konkretan doprinos razvoju informacionog društva u Crnoj Gori.

Saglasno članu 15 stav 1 Zakona o elektronskoj upravi, radi koordinacije i upravljanja projektima u oblasti informacionog društva za potrebe državnih organa i organa državne uprave, Radna grupa Ministarstva će u kontinuitetu pratiti realizaciju projekata za koje je dala saglasnost, kroz obavezna tromjesečna izvještavanja Ministarstva od strane državnih organa i organa državne uprave. Nakon obrazloženja projekta i dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva i Ministarstva finansija, državni organ i organ državne uprave, koji je dobio saglasnost, izvještavaće Ministarstvo o tome da li postignuti rezultati ispunjavaju očekivanja poslovnih ciljeva, kao i da li se doprinosi ispunjavanju opšteg cilja; da li projekat košta više i traje duže nego što je planirano; da li su prisutne  ostale poteškoće, u kojoj fazi su se pojavile i na koji način je planirano njihovo prevazilaženješto će predstavljati značajne inpute za predlaganje politike u oblasti razvoja informacionog društva.

Uputstvo državnim organima i organima državne uprave za pripremu dokumentacije

( Zahtjev za dobijanje saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema)

Prilikom planiranja informacionog sistema, a u cilju pribavljanja saglasnosti Ministarstva, državni organ, odnosno organ državne uprave, koji planira uspostavljanje informacionog sistema, dostavlja Ministarstvu popunjen zahtjev za dobijanje saglasnosti, koji je sastavni dio ovog uputstva, i prateću dokumentaciju kojom će predstaviti planirani informacioni sistem kroz opšte i posebne informacije o razvoju tog informacionog sistema.

Obrazac zahtjeva, koji je sastavni dio ovog uputstva, može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva www.mju.gov.me/biblioteka/direktorat_eu_ib/obrasci.

Pod osnovnim informacijama, koje je prilikom planiranja informacionog sistema potrebno dostaviti Ministarstvu  podrazumijeva se sljedeće:

- puni naziv informacionog sistema;

- skraćeni naziv informacionog sistema;

- naziv državnog organa, odnosno organa državne uprave koji uspostavlja informacioni sistem;

- veza između informacionog sistema i dokumenata iz kojeg proizilazi obaveza uspostavljanja informacionog  sistem,( zakon, Strategija, Akcioni plan...)

- planirani period realizacije informacionog sistema;

- pravni osnov za uspostavljanje informacionog sistema;

- opšti cilj projekta kojim se uopšteno određuje na koji način informacioni sistem doprinosi razvoju informacionog društva.

Pored opštih potrebno je dostaviti i posebne informacije o projektu, i to:

- opis postojećeg stanja – potrebno je opisati projektnu ideju za realizaciju informacionog sistema, kao i  ambijent informacionog sistema, tj. na koji način se trenutno odvijaju poslovni procesi koje treba unaprijediti ovim informacionim sistemom;

- specifične ciljeve - oni određenije opisuju na šta je informacioni sistem  usmjeren, dobro su definisani ako su jasni, konkretni i ako je moguće provjeriti jesu li ostvarivi, odnosno da li se njihovom realizacijom kroz informacioni sistem doprinosi ostvarivanju opšteg cilja;

- sadržaj i obim informacionog sistema - kratak opis onoga što će informacioni sistem obuhvatiti sa aspekta rezultata informacionog sistema. Bitno je da se što jasnije postavi granica koja dijeli informacioni sistem od njegove okoline – znači onoga što neće biti predmet informacionog sistema;

- ograničenja i rizike - potrebno je opisati glavna ograničenja koja se odnose na planirani informacioni sistem, kao što su vremenska i finansijska ograničenja, rizici vezani za stručni kadar,specifična tehnološka znanja i ostalo;

- pretpostavljene koristi – potrebno je nabrojati koje prednosti se postižu uspostavljem informacionim sistemom;

- zainteresovane strane na projektu realizacije informacionog sistema tj. kome su namijenjeni rezultati informacionog sistema (neposredno i posredno);

- aktivnosti i dinamika realizacija projekta, navesti sve predviđene aktivnosti i dinamiku njihove realizacije prikazane u skladu sa odabranom metodologijom;

- informacije u vezi interoperabilnosti (razmjena podataka i usluga) – navesti koji podaci se preuzimaju, odnosno ustupaju kroz Jedinstveni informacioni sistem za razmjenu podataka odnosno koje elektronske usluge se koriste ili razvijaju;

- poslovni i tehnološki model informacionog sistema sa opisom funkcionalnosti sistema, prikazati u skladu sa odabranom metodologijom;

- plan budućeg održavanja sistema;

- informacije o tehničkim resursima neophodnim za funkcionisanje informacionog sistema;

- informacije o resursima koji su u posjedu Ministarstva, i koji se kao takvi mogu koristiti prilikom uspostavljanja informacionog sistema, što je posebno bitno iz razloga efikasnosti korišćenja postojećih resursa, a ne iznova stvarati nove. Ovdje se prije svega misli na:

  - Data centar;

  - Mrežno–komunikaciona infrastruktura  organa državne uprave antivirus;

  - Private Cloud – System Centar;

  - Disaster recovery (DR);

  - CA za državne organe;

  - Internet servis;

  - Active Directory servis (AD);

  - Mail servis;

  - Portal eUprava

  - Web portal Vlade Crne Gore

  - eDMS

  - Licence

- pristup razvojnom procesu (outsourcing /sopstveno);

- procjenu sredstava za realizaciju projekta;

Zahtjev za dobijanje saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema

OBRAZAC

Opšte informacije o planiranom informacionom sistemu

Puni naziv informacionog sistema

Skraćeni naziv informacionog sistema

Naziv državnog organa, odnosno organa državne uprave koji uspostavlja informacioni sistem

Veza sa strateškim dokumentima, akcionim planovima i slično

Planirani period realizacije informacionog sistema

Pravni osnov za uspostavljanje informacionog sistema

Opšti cilj informacionog sistema

| Projektne informacije o planiranom informacionom sistemu |  |
| --- | --- |
| Opis postojećeg stanja |  |
| Specifični ciljevi |  |
| Sadržaj i obim informacionog sistema |  |
| Ograničenja i rizici |  |
| Pretpostavljene koristi |  |
| Zainteresovane strane |  |
| Aktivnosti i dinamika realizacija projekta |  |
| Informacije o interoperabilnosti planiranog informacionog sistema |  |
| Naziv organa od kog se preuzimaju podaci |  |
| Naziv i opis podataka koji se preuzimaju |  |
| Naziv organa kome se ustupaju podaci |  |
| Naziv i opis podataka koji se ustupaju |  |
| Predviđene e-usluge |  |
| Informacije o tehničko-tehnološkom pristupu projektu |  |
| Poslovni i tehnološki model sistema |  |
| Plan budućeg održavanja sistema. |  |
| Neophodni resursi |  |
| Resursi kojima upravlja Ministarstvo: |  |
| Antivirus |  |
| Disaster recovery (DR) |  |
| CA za državne organe |  |
| Internet firewall servis |  |
| Active Directory servis (AD) |  |
| Private Cloud – System Centar |  |
| Data centar |  |
| Mrežno –komunikaciona infrastruktura |  |
| organa državne uprave |  |
| Internet proxy servis |  |
| Mail servis |  |
| Portal eUprava |  |
| Web portal Vlade Crne Gore |  |
| eDMS |  |
| Licence |  |
| Pristup razvojnom procesu (outsourcing/sopstveni) |  |
| Procjena sredstava za realizaciju informacionog sistema |  |
| Kratka procjena |  |
| Način finansiranja projekta: |  |
| Budžet |  |
| Donacija |  |
| Drugo |  |